JUSTIFICACIÓN PRORROGA DEL

CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.8017166/ CPS No. 332 DE 2025.

| ANTECEDENTES DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Número de contrato | SECOP II CO1.PCCNTR.8017166/ CPS No. 332 DE 2025. |
| Clase se contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Objeto del contrato | BS 43 PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES |
| Nombre del contratista | Gestión Ambiental Empresarial S.A.S |
| Plazo inicial | Ocho meses (8) MESES |
| Valor inicial | $ 105.976.786 |
| Fecha de inicio del contrato | 16 de julio de 2025 |
| Fecha de terminación del contrato | 15 de marzo de 2026 |
| Adición No. | No aplica |
| Prórroga No. 1 | No aplica |
| Modificación No. | No aplica |
| Supervisor | ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO |
| Cargo del Supervisor | Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico |
| Interventor | No aplica |
| Póliza - Vigencia | No. Póliza C-100026839 - POLIZA DE CUMPLIMIENTO. No. Póliza C-100099608 - POLIZA DE CUMPLIMIENTO. |
|  | Cumplimiento de contrato del 27/06/2025 Al 27/06/2026 |
|  | Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 27/06/2025 al 27/02/2029 |
|  | Calidad de servicio del 27/06/2025 al 27/06/2026 |
|  | No. Póliza C-100026839 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - Vigencia: 27/06/2025 hasta 27/02/2026. No. Póliza C-100099608 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - Vigencia: 27/06/2025 hasta 27/06/2026. |
| Porcentaje de ejecución | Física: 83,9 (%) |
|  | Presupuestal: 30.87 (%) |
| Fecha terminación actual | 15 de marzo de 2026 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |
| El contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8017166 /CPS 332 del 2025, fue celebrado con la empresa GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL S.A.S, identificada con NIT 901.719.684, cuyo objeto es prestar el servicio de lavado, desinfección y limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable y análisis de potabilidad del agua en las plazas de mercado y alternativas comerciales a cargo del Instituto para la Economía Social – IPES. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, el contrato inició su ejecución el día 16 de julio de 2025. Durante la ejecución contractual, la empresa GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL S.A.S. ha adelantado actividades relacionadas con el drenaje, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en los diferentes equipamientos administrados por el IPES, así como la toma, transporte y análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de agua, con el fin de verificar las condiciones de potabilidad del recurso hídrico conforme a la normatividad sanitaria vigente. A la fecha, el contratista ha realizado intervenciones en los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en plazas distritales de mercado y puntos comerciales administrados por la Entidad, presentando los respectivos informes de ejecución, certificados de lavado y desinfección de tanques, registros fotográficos de las actividades realizadas, así como los resultados de laboratorio correspondientes al análisis de potabilidad del agua, los cuales han sido revisados y aprobados por la supervisión del contrato. Por lo anterior, la ejecución de los servicios prestados en las plazas de mercado distritales y puntos comerciales se encuentra debidamente soportada mediante informes técnicos, certificados de lavado y desinfección de tanques, registros fotográficos y resultados de laboratorio de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua, evidenciando el avance en el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO |  |
| Las actividades establecidas en las obligaciones generales y específicas del contrato se han desarrollado por parte del contratista conforme al cronograma de intervención definido para los diferentes equipamientos administrados por el Instituto para la Economía Social – IPES. En desarrollo de dichas actividades, el contratista ha presentado los respectivos informes de ejecución, certificados de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, registros fotográficos y resultados de laboratorio correspondientes al análisis fisicoquímico y microbiológico de las muestras de agua tomadas en los tanques intervenidos. En virtud de lo anterior, la supervisión del contrato ha adelantado el trámite correspondiente para el pago de las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista, conforme a las condiciones establecidas en el contrato y a los informes aprobados. En consecuencia, el porcentaje de ejecución presupuestal del contrato corresponde a: Ejecución presupuestal: 30.87% Valor ejecutado: $ 32.713.280,00 COP Valor disponible por ejecutar: $73.263.506,00 Teniendo en cuenta lo anterior, los pagos realizados corresponden a los servicios efectivamente ejecutados por el contratista en las plazas distritales de mercado y puntos comerciales intervenidos durante la ejecución del contrato. RESUMEN; VALOR; % PRESUPUESTAL. VALOR EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2026; $ 32.713.280,00; 30.87 %. VALOR DISPONIBLE POR EJECUTAR; $ 73.263.506,00; 69.13 %. En función de lo descrito anteriormente, y teniendo en consideración los requerimientos identificados para continuar con las actividades de lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, así como la toma y análisis de muestras para verificar la potabilidad del agua en los diferentes equipamientos administrados por el IPES, se describe a continuación la justificación técnica de la prórroga del contrato en referencia. |
| JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA |  |
| En atención a las necesidades identificadas en las Plazas Distritales de Mercado y Puntos Comerciales administrados por el Instituto para la Economía Social – IPES, se hace necesario garantizar la continuidad de las actividades asociadas al lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, así como la toma, transporte y análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de agua, con el fin de verificar las condiciones de potabilidad del recurso hídrico conforme a la normatividad sanitaria vigente. La adecuada limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable permite garantizar condiciones higiénico–sanitarias adecuadas para el suministro de agua en los diferentes equipamientos administrados por el IPES, previniendo riesgos asociados a la contaminación del agua para consumo humano y contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud en materia de control sanitario. No obstante, durante la ejecución del contrato se han identificado necesidades adicionales de intervención en algunos equipamientos, teniendo en cuenta que aún se encuentran tanques pendientes de intervención y otros que se encuentran próximos a cumplir el periodo establecido para su respectivo mantenimiento, lo cual hace necesario continuar con las actividades de lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y los respectivos análisis de potabilidad del agua. La prórroga del contrato permitirá culminar las intervenciones programadas en los equipamientos administrados por la Entidad, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, la adecuada inversión de los recursos públicos y el mantenimiento de condiciones sanitarias adecuadas en las plazas distritales de mercado y puntos comerciales del IPES. Así mismo, se obtiene la siguiente discriminación de recursos para agotar el recurso disponible en el contrato: No.; CORTE; FECHA; VALOR A FACTURAR APROXIMADO; % Ejecución presupuestal. 4; Marzo; Del 01 marzo al 31 de marzo 2026; $16.482.000; 91,6%. Teniendo en cuenta que existe un recurso disponible por ejecutar correspondiente a $25.450.886, y de conformidad con la tabla anterior, se proyecta el agotamiento del presupuesto del contrato durante los meses siguientes, de acuerdo con la siguiente proyección: No.; CORTE; FECHA; VALOR FACTURADO; % Ejecución presupuestal. 4; Marzo; Del 01 marzo al 31 de marzo 2026; $16.482.000; 91,6%. 5; Abril; 01 de abril al 30 de abril; $4.484.443; 95,8 %. 6; Mayo; 01 de mayo al 31 de mayo; $4.484.443; 100%. En ese sentido, se requiere realizar una prórroga al contrato con el fin de permitir la ejecución de las actividades pendientes hasta agotar el recurso disponible, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y la verificación de la potabilidad del agua en los equipamientos administrados por el IPES. Por tal motivo, para realizar las intervenciones programadas en las plazas de mercado distritales y puntos comerciales, se requiere prorrogar el contrato hasta el 31 de mayo de 2026, tiempo estimado en el cual se proyecta el agotamiento total del presupuesto del contrato. Por otro lado, teniendo en cuenta el cronograma de planeación y estructuración del nuevo proceso de contratación para la vigencia 2026, se hace necesario efectuar la prórroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asociados al mantenimiento sanitario de los tanques de almacenamiento de agua potable en los equipamientos administrados por la Entidad, evitando interrupciones en estas actividades y asegurando el cumplimiento de los lineamientos sanitarios establecidos por la autoridad competente. NOTA: Para la proyección de las actividades asociadas a la instalación de señalización informativa y preventiva de emergencia, se tuvo en cuenta la necesidad identificada en las Plazas Distritales de Mercado y Puntos Comerciales priorizados. No obstante, las cantidades estimadas pueden variar conforme a las condiciones reales de cada equipamiento, requerimientos técnicos específicos y ajustes operativos necesarios para garantizar la adecuada implementación de la señalización. |
| JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PRÓRROGA |  |
| Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato presenta ejecución presupuestal derivada de las actividades realizadas por el contratista en el marco del servicio de lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, así como la toma y análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de agua en los equipamientos administrados por el Instituto para la Economía Social – IPES, el valor ejecutado corresponde a $80.525.900, equivalente al 76 % de ejecución presupuestal, y el valor disponible por ejecutar corresponde a $25.450.886, equivalente al 24 % del presupuesto asignado al contrato. En ese sentido, se proyecta dar alcance a las actividades relacionadas con el lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y el análisis de potabilidad del agua en los diferentes equipamientos administrados por el IPES, por lo cual se requiere contar con tiempo adicional que permita la ejecución efectiva del objeto contractual y la adecuada utilización de los recursos aún disponibles. Nota: Las proyecciones de las actividades a ejecutar durante el término de la prórroga pueden variar de acuerdo con las condiciones operativas de cada equipamiento, la priorización de intervenciones en los tanques de almacenamiento de agua potable, los requerimientos técnicos identificados durante la ejecución del contrato y las necesidades institucionales de mantenimiento sanitario en las Plazas Distritales de Mercado y Puntos Comerciales administrados por el IPES. El Instituto para la Economía Social – IPES cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para continuar con la ejecución del contrato y, teniendo en cuenta que persiste la necesidad institucional de garantizar las condiciones higiénico–sanitarias del agua almacenada en los tanques de los equipamientos administrados por la Entidad, la Subdirección competente solicita prorrogar el contrato por el término requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada ejecución de los recursos públicos. Por los motivos expuestos, se evidencia la pertinencia técnica y presupuestal de la prórroga del contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8017166 celebrado con GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL S.A.S. |  |
| JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA La justificación jurídica para la modificación del contrato se sustenta en las disposiciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993, que regula el régimen jurídico de los contratos estatales en Colombia. En particular, se invocan los siguientes fundamentos legales: 1. Principio de Continuidad y eficacia en la Prestación del Servicio Público: La Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de realizar modificaciones contractuales con el fin de garantizar la continuidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, la modificación del contrato se presenta como una medida necesaria para asegurar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos, en consonancia con el interés público y los fines estatales de promover el bienestar de la comunidad. 2. Principio de Autonomía de las Partes y Adecuación del Contrato a las Circunstancias: La legislación colombiana reconoce la autonomía de las partes contratantes para acordar modificaciones en las condiciones contractuales, siempre y cuando dichas modificaciones no causen perjuicios a ninguna de las partes y estén en consonancia con la normativa legal vigente. En este contexto, la modificación del contrato se presenta como una medida ajustada a las circunstancias particulares para que no afecten el desarrollo normal del proyecto. 3. Interpretación Flexible de las Normas en Materia Contractual: La jurisprudencia colombiana ha reconocido la necesidad de interpretar de manera flexible las normas en materia contractual, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines estatales y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, la modificación del contrato se presenta como una medida compatible con los principios de flexibilidad y adaptabilidad del ordenamiento jurídico a las necesidades concretas de la contratación pública. De igual manera, el Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 dispuso: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado” Adicionalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha manifestado que “la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal”, no obstante lo anterior, debemos resaltar que la modificación requerida al contrato de la referencia no corresponde a una modificación que lo pueda convertir en otro tipo de negocio jurídico o que conlleve la trasformación de su esencia” De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se destaca. Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. En consecuencia, se requiere realizar la modificación de la cláusula del contrato, con el fin de aplicar la modificación en la plataforma SECOP II de la siguiente manera: Modificar la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, prorrogando el Contrato SECOP II No. CO1.PCCNTR.8017166 / CPS No. 330 DE 2025, celebrado con la empresa GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL S.A.S., por el término de dos (2) meses y dieciséis (16) días, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido, es decir, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026, inclusive. En consecuencia, el plazo de ejecución total del contrato será de dos meses (2) meses y dieciséis (16) días, a partir de la suscripción del modificatorio. |  |

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO

SUPERVISORA

Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Proyecto/Revisó: Jennifer Alejandra Saenz  – Contratista – SDAE