Entre los suscritos, de una parte LUISA MARIA RAMIREZ RIASCOS,  identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.930.172 en su condición de Alcaldesa, quien actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, mediante Decreto Distrital No. 387 del 19 de agosto de 2025 y acta de posesión 306 del 03 de septiembre de 2025, quien para efectos de este documento se denominara EL FONDO, y por la otra  JUAN PABLO ZAMBRANO SANCHEZ identificado con C.C. 79352014, quien se denominará EL CONTRATISTA, el cual declara bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución política y en especial a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, hemos convenido celebrar el presente Modificatorio de Adición y Prórroga No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 413-2025-CPS-AG(144327) con fundamento en la Ley 80 de 1993, que se regirá por las normas que regulan la materia, especialmente el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015; previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Las partes celebraron el contrato de prestación de servicios No. 413-2025-CPS-AG(144327) con el objeto de PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS ORIENTADAS ALA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, DE BOLSILLO Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2542, el pasado 31 de diciembre de 2025. SEGUNDA: Que el valor total inicial del contrato corresponde a la suma SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000.00) M/CTE. TERCERA: Que, el día tres (3) de enero de 2026, se dio inicio al contrato, señalando como plazo de ejecución, un término de TRES (3) MESES es decir hasta el día 2 de abril de 2026, contados a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento.

CUARTA: Que, el primero (1) de abril de 2026 se realizó suspensión No. 1 del contrato No. 413-2025-CPS-AG(144327) y se reactivó el 10 de abril de 2026,es por ello que la nueva fecha de terminación del plazo de ejecución es el día 11 de abril de 2026.

QUINTA: El contrato se encuentra vigente y en normal ejecución.

SEXTA: Que el valor adicionado no supera el 50% del valor total del contrato conforme lo establece el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual reza: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. En consideración a lo anterior, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Tercera – Plazo, de las condiciones generales del contrato de prestación de servicios, prorrogando el plazo de ejecución pactado, por UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, quedando como plazo total del contrato CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del día siguiente de la terminación del plazo del contrato, es decir, desde el 12 de abril de 2026 al 26 de mayo de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar Cláusula Quinta– Valor y Forma de Pago, de las condiciones generales del contrato de prestación de servicios, adicionando al valor inicialmente pactado la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.750.000) M/CTE, quedando un valor final total de ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.250.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la adición del contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de fecha XX de marzo de 2026, expedido por el responsable de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño.

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se obliga a ampliar el plazo y valor asegurado de las garantías establecidas en la Cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta la presente adición y prorroga. CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: La presente adición y prórroga se perfecciona con la aceptación de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Proyectó: Nubia Yulieth Salazar Pardo - Contratista FDLAN

Revisó y Aprobó: Johan Chocontá Quintero - Profesional Universitario Código 219 Grado 18