INFORME AL CONGRESO

agosto 2022 - 31 mayo 2026

INTRODUCCIÓN	2

CAPÍTULO 1. PIVOTE DE ENERGÍA	2

1.1	Plan 6GW en energías renovables	2

1.2	Comunidades Energéticas	2

1.3	Colombia Solar	2

1.4	Garantía de abastecimiento de energía eléctrica	2

1.5	Costos de la Energía	2

1.6	Subsidios de la energía	2

1.7	Interconexiones eléctricas	2

1.8	FONENERGÍA	2

CAPÍTULO 2. PIVOTE DE MINERÍA	2

2.1 Distritos Mineros para la Paz (Resoluciones delimitadas, y demás avances en cada distrito)	3

2.2 Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa Justa (todos los distritos pensando y el Corredor de Vida del César)	3

2.3 Empresa pública para el sector minero	3

2.4 Nuevo Marco Regulatorio de Minería (Nueva Ley Minera y decretos reglamentarios)	3

2.4 Plan nacional de Conocimiento Geocientífico	3

2.6 Minerales estratégicos	3

2.7 Política Pública Minera	3

CAPÍTULO 3 . PIVOTE DE HIDROCARBUROS	3

3.1 Garantizar el abastecimiento de gas natural combustible en el país	3

3.2Subsidios de gas (GLP CILINDROS, Por redes)	3

3.3 Combustibles Líquidos	3

3.4 Nuevos energéticos: Electromovilidad	4

3.5 Nuevos energéticos: Hidrógeno	4

3.6 Nuevos energéticos: Eólica offshore	4

3.7 Nuevos energéticos:  Geotermia	4

3.8 Nuevos energéticos:  Biogás	4

3.9 Pacto social de los hidrocarburos: Por un sector de la gente y para la gente.	4

CAPÍTULO 4. TRANSVERSAL	4

4.1 Regalías	4

4.2 Cooperación Internacional para la TEJ	4

4.3 Trabajo decente (suscripción del acuerdo sindical)	4

4.4 Fortalecimiento territorial, ambiental y participación social	4

## INTRODUCCIÓN

# CAPÍTULO 1. PIVOTE DE ENERGÍA

“XXXX”

EMPEZAR CAPITULO CON PARRAFO INTRODUCTORIO.

# Plan 6GW en energías renovables

xXXXXX

# Comunidades Energéticas

INTRODUCCIÓN

Democratizar la energía es el principal objetivo de las Comunidades Energéticas, estrategia surgida en el marco de la Transición Energética Justa y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Potencial Mundial de la Vida”. La transición energética aparece como un nuevo paradigma que posibilita el desarrollo de nuevos sistemas de cooperación que promueven un sistema más justo, eficiente y colaborativo de nuestros recursos energéticos.

En este contexto, emergen las Comunidades Energéticas - CE como una alternativa para acceder a la energía considerada un derecho fundamental, sin embargo, su impacto trasciende más allá al impulsar el desarrollo en los territorios y potencializar otros derechos fundamentales. El común denominador de las iniciativas implementadas bajo esta estrategia es la participación ciudadana.

Las CE garantizan la vinculación de los actores locales al mismo tiempo que permiten la descentralización del sistema energético. De esta manera, es posible asegurar que las CE simbolizan una forma de democratización. La implementación de CE ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial. Aunque en nuestro país la noción de estas comunidades es reciente, su concepto tiene una historia extensa.

RECURSOS PÚBLICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas cuenta con un instrumento presupuestal específico para su implementación a través del proyecto de inversión BPIN 202400000000177, denominado “Desarrollo de estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) Nacional”, a cargo del Ministerio de Minas y Energía. El proyecto tiene un horizonte de ejecución 2025-2038 y su objetivo general es desarrollar estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con FNCER, en concordancia con la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 por una transición energética justa, segura, confiable y eficiente.

El proyecto estructura la intervención pública alrededor de cuatro líneas principales: i) asistencia técnica para el fortalecimiento socio-organizativo y la formación en economías populares y comunitarias; ii) asistencia técnica para la estructuración de proyectos energéticos; iii) apoyo financiero para proyectos de infraestructura de generación de energía eléctrica con FNCER; y iv) asistencia técnica para la divulgación, gestión y fortalecimiento institucional de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.

El costo total proyectado para el horizonte 2025-2038 asciende a $18.368.463.847.939. De este valor, el componente de mayor peso corresponde al servicio de apoyo financiero a proyectos de infraestructura para la generación de energía eléctrica con FNCER, con un costo proyectado de $17.387.318.880.350, lo cual evidencia que el núcleo presupuestal del proyecto está concentrado en la construcción e implementación de soluciones energéticas. Los demás componentes financian las condiciones sociales, técnicas, institucionales y comunicativas necesarias para que dichas soluciones puedan consolidarse como comunidades energéticas sostenibles.

| Producto | Meta total horizonte | Costo proyectado 2025-2038 |
| --- | --- | --- |
| Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades socio-organizativas en la transición energética justa | 66.236 asistencias técnicas y 20.948 comunidades registradas en el RCE | $128.602.689.792 |
| Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos | 66.236 asistencias técnicas y 11.252 proyectos energéticos estructurados | $228.527.627.045 |
| Servicio de apoyo financiero a proyectos de infraestructura para generación de energía eléctrica con FNCER | 20.528 comunidades energéticas financiadas | $17.387.318.880.350 |
| Servicio de asistencia técnica para la divulgación y gestión de comunidades energéticas | 20.964 asistencias técnicas | $624.014.650.752 |
| Total proyecto: |  | $18.368.463.847.939 |

Un elemento central de la estrategia presupuestal fue la autorización y utilización de vigencias futuras ordinarias 2025-2026 para financiar proyectos orientados a la gestión e implementación de soluciones de generación con FNCER en el marco de comunidades energéticas. Este mecanismo permitió comprometer recursos de las vigencias 2025 y 2026 para la ejecución de proyectos en territorios priorizados, con énfasis en Zonas No Interconectadas. En particular, se estructuraron 17 lotes orientados a beneficiar 2.274 comunidades energéticas, 28.544 usuarios y 81.636 beneficiarios en departamentos como Chocó, La Guajira, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Magdalena, Santander, Meta y Cesar.

Este diseño presupuestal respondió a una decisión estratégica: pasar de una lógica inicial centrada en “comunidad - proyecto” a una ruta “proyecto - comunidad”, apoyada en proyectos con mayor grado de maduración técnica, predial, ambiental y financiera presentados por operadores de red y empresas públicas o mixtas. Con ello se buscó reducir riesgos de ejecución, mejorar la eficiencia en la contratación, evitar expectativas comunitarias sin respaldo técnico suficiente y aumentar la probabilidad de entrada en operación de las soluciones financiadas.

Para la vigencia 2025, el proyecto contó con una apropiación vigente de $1.000.000.000.000. Con corte al cierre de la vigencia, se comprometieron $801.907.912.576, se obligaron $27.361.446.694 y se pagaron $27.261.635.482. El saldo por comprometer ascendió a $198.092.087.424. La diferencia entre el valor comprometido y el valor obligado y pagado se explica principalmente por la constitución de reservas presupuestales, asociadas al cumplimiento de hitos contractuales, trámites de soportes, constitución de encargos fiduciarios, aspectos tributarios relacionados con el impuesto de timbre y procesos administrativos de cierre de vigencia.

En materia de inversión para infraestructura energética, la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas se soportó en un paquete contractual y presupuestal que combina recursos de la vigencia 2025, vigencias futuras ordinarias 2026 y recursos de la vigencia 2026. En particular, se estructuraron 17 contratos interadministrativos con operadores de red, amparados en el mecanismo de vigencias futuras ordinarias 2025-2026, por un valor total de $914.360.289.397, de los cuales $694.913.819.941 corresponden a recursos de la vigencia 2025 y $219.446.469.456 a recursos de la vigencia 2026, orientados a financiar soluciones energéticas con FNCER para 2.274 comunidades energéticas y 28.544 usuarios en diez departamentos del país. Adicionalmente, se suscribió el convenio GGC-2151-2025 con FENOGE, por $74.564.216.942, para el desarrollo de comunidades energéticas educativas. De manera complementaria, durante la vigencia 2026 se suscribió un otrosí al Contrato de Concesión 052 de 2010 con ENAM, financiado exclusivamente con recursos de 2026 por $53.908.378.733, orientado al desarrollo de 13 proyectos energéticos para beneficiar 13 comunidades en el departamento de Amazonas. En conjunto, estos instrumentos representan recursos por $1.042.832.885.072 destinados a la construcción e implementación de soluciones energéticas con FNCER en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.

RECONOCIMIENTO DE GESTIÓN PÚBLICA A LA ESTRATEGIA

La estrategia ha sido reconocida por su carácter constructivo, participativo, innovador y democratizador del proceso de generación energética

Premio de Nacional de Alta Gerencia a la Experiencia Exitosa

El 29 de noviembre de 2024, la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas fue reconocida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP como una de las experiencias exitosas en gestión pública a nivel nacional; destacando su carácter innovador, su enfoque participativo y su contribución directa a la promoción de la transición energética justa en Colombia.

La estrategia fue exaltada por su capacidad para articular distintos niveles de gobierno, integrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre la generación y uso de energía, y por establecer mecanismos de financiamiento y sostenibilidad técnica y social que permiten su replicabilidad en diferentes regiones del país; además, se valoró el impacto positivo en términos de inclusión social, desarrollo territorial y fortalecimiento de capacidades locales, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos climáticos del país.

Este reconocimiento no solo visibilizó los avances institucionales en la implementación de modelos comunitarios de energía con base en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), sino que también reforzó el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de un sistema energético más equitativo, resiliente y participativo.

Premio de la Excelencia Energética - OLADE

La estrategia Nacional de Comunidades Energéticas recibió el premio de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, en la categoría de Entidades Públicas con Impacto en Localidades Pequeñas y Medianas, por la implementación de la central híbrida solar/diésel en Isla Grande, departamento de Bolívar, proyecto que se estructuró en un proceso participativo con la comunidad, este proyecto contó con una inversión superior a los $16 mil millones y benefició con energía 24/7 a más de 400 usuarios del territorio entre zonas residenciales, comercio, iglesias, la institución educativa y el centro de salud.

DESARROLLO DE HABILITANTES NORMATIVOS PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MARCO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los ciudadanos.

Conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

El artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. (..)”.

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

De conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

El Ministerio de Minas y Energía – MME perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, (...)  Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía (...)”

El artículo 1 del Decreto 381 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía”, establece como objetivo del Ministerio de Minas y Energía “Formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del Sector Minas y Energía”.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron ejes de transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales, no pueden seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión hacia actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos naturales y, además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones de carbono, generando resiliencia ante los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que ir a la par con la inclusión productiva.

En dicho documento, se planteó como política de gobierno acelerar una Transición Energética Justa - TEJ, entendida esta como una transición energética equitativa, gradual y soberana, con participación vinculante de todos los actores y extensiva en conocimiento, para acelerar una transición, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz energética.

La transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal a la energía (Objetivo 7) y la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas, 2023); esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso de energías renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, contribuyendo así al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026:

“(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Congreso de la República, 2023).

La Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de la energía (…)”, implica la transformación de los sistemas energéticos actuales hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y económicos. La transición energética justa busca abordar las desigualdades económicas y sociales asociadas con la transformación y el uso de energía, esto incluye la creación de empleos en la industria de energías renovables y la promoción de acceso equitativo a la energía para todas las personas, especialmente aquellas que viven en la pobreza o en comunidades marginadas.

Bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno Nacional para potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y accesibilidad a las posibilidades del desarrollo socio territorial a las comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos justos en la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el catalizador Transformación productiva, internacionalización y acción climática “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, así:

- Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia.

- Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

- Seguridad y confiabilidad energética.

- Cierre de brechas energéticas.

Como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, cuyo objetivo es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.

Se planteó que para avanzar en la universalización del servicio de energía eléctrica es necesario la implementación de planes de energización, regulando el modelo de comunidades energéticas alrededor de características culturales, étnicas, territoriales y productivas, a través de esquemas asociativos, cooperativos o de otra índole.

Por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, - MME mediante el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023, estableció:

“(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos recursos.

Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (…)”.

Este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica una articulación sana y decida con las comunidades que residen en las regiones de Colombia, así las cosas, comprender y abordar sus realidades únicas en términos sociales, culturales, ambientales y económicos como factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas. Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas - CE que no solo busca un proceso de suministro de energía, sino también que propenda por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023, el Ministerio de Minas y Energía.

En términos generales, una comunidad energética es entendida como:

“(…) Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(FNCER)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.” Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023, el Ministerio de Minas y Energía.

Con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables a dicho servicio

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo.

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria.

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio ambiente.

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente responsable de los potenciales energéticos renovables regionales.

En este sentido, las Comunidades Energéticas representan un enfoque holístico que reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el desarrollo humano integral; estas comunidades no solo se centran en la generación y distribución de energía, sino que también promueven la participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia frente al cambio climático y superación de los escenarios de riesgo producto de los efectos generados.

Por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de determinar los criterios de focalización y de priorización que permitan determinar el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura:

“(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía”.

Acción que se ve materializada en la Resolución No. 40509 del 21 de noviembre de 2024 mediante la cual se reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas - RCE y se definen los Criterios de Focalización y Priorización para la orientación de recursos públicos con destino a Comunidades Energéticas, definidas en el artículo 12 de la citada resolución:

- Criterios de focalización regional:

  - Pobreza multidimensional.

  - Pobreza energética multidimensional.

  - Territorios de paz.

  - Territorios del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

  - Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).

  - Territorios de antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y áreas especiales de reincorporación colectiva: Aplica a comunidades en los AETCR.

  - Territorios colectivos de pueblos originarios o comunidades indígenas

  - Territorios con alta dependencia al carbón térmico.

  - Áreas especiales.

- Criterios de focalización poblacional:

  - Población de especial protección constitucional del sector paz (víctimas y personas en proceso de reincorporación).

  - Presencia de comunidades étnicas.

  - Estratificación.

  - Género:

  - Energías comunitarias.

Así las cosas, con la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas - CE, se busca propender por la reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el país; para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso libre e integral a la energía en todo el territorio colombiano, lo que implica no solo proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, sino también abordar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido históricamente marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas.

Esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y la inclusión social en todo el país, al redistribuir los recursos hacia áreas donde se necesitan con mayor urgencia, se pueden generar impactos positivos significativos en la reducción de la desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, al priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, se establece un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los colombianos, donde el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un derecho fundamental que contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad en su conjunto.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS TIPO – COMPONENTE TECNICO

ARTICULACIÓN CON ACTORES CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS - ESCUELA TEJ

Vigencia 2024

Durante la vigencia 2024, el equipo de Relacionamiento Social y Territorial realizó un total de seiscientas veintidós (622) visitas en quinientas noventa y seis (596) comunidades a nivel nacional. De este total, sesenta y cinco (65) visitas se desarrollaron durante el primer semestre y quinientas cincuenta y siete (557) en el segundo semestre del año. Asimismo, entre junio y diciembre se avanzó en la implementación de cuatrocientas doce (412) comunidades con Momento 1 y veintiséis (26) comunidades con Momento 2, de un total de cuatrocientas noventa y dos (492) comunidades priorizadas para la vigencia. Adicionalmente, se efectuaron visitas a cuarenta y tres (43) comunidades en el marco del mecanismo de financiación de Obras por Impuestos, siete (7) comunidades orientadas a financiación mediante regalías para comunidades NARP y cincuenta (50) territorios energéticos.

Durante el primer semestre de 2024 se realizaron visitas a sesenta y cinco (65) comunidades ubicadas en doce (12) departamentos y dieciséis (16) municipios. Estas acciones se desarrollaron de manera articulada con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), en el marco de programas orientados a la instalación de soluciones energéticas basadas en fuentes de energía renovable.

Para el segundo semestre, se efectuó la priorización inicial de quinientas cuatro (504) comunidades. No obstante, posterior al proceso de contacto correspondiente al Momento 0 del componente de Relacionamiento Social y Territorial, la base consolidada se ajustó a cuatrocientas noventa y dos (492) comunidades priorizadas. De este total, se logró realizar la visita a cuatrocientas doce (412) comunidades durante el segundo semestre del año.

En relación con las comunidades pendientes de visita, se identificaron diferentes barreras logísticas y territoriales que limitaron el desarrollo de las actividades programadas. Entre las principales dificultades se encuentran los altos costos de transporte y acceso a zonas apartadas, situación que impidió la visita de sesenta y cuatro (64) comunidades priorizadas. Adicionalmente, en dieciséis (16) casos no fue posible establecer contacto con las comunidades debido a la ausencia de información de contacto precisa o a problemas de conectividad.

De igual manera, se evidenciaron dificultades asociadas a condiciones de seguridad y orden público en determinados territorios. En este sentido, diez (10) comunidades, pese a haber sido contactadas previamente, no pudieron ser visitadas debido a la suspensión reiterada de las actividades por falta de garantías de seguridad para el desarrollo de las jornadas en territorio.

Además de las visitas a comunidades priorizadas, el equipo desarrolló acciones de relacionamiento con comunidades susceptibles de ser financiadas mediante mecanismos de Obras por Impuestos, regalías, programas de Territorios Energéticos y FENOGE. Estas actividades se realizaron de manera conjunta con empresas interesadas en la financiación de proyectos, operadores de red, autoridades locales y organizaciones sociales.

Primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, el equipo de Relacionamiento Social implementó actividades correspondientes a los Momentos 0, 1 y 6, así como procesos de validación de la Escuela de Transición Energética Justa (Escuela TEJ). En este periodo se realizaron cincuenta y dos (52) fichas de Asistencia Técnica Social correspondientes al Momento 0, orientadas a la validación de la información de postulación de las comunidades y a la organización logística de las visitas iniciales.

En el marco del Momento 1, enfocado en el diálogo social de caracterización y la implementación de la primera visita territorial, se desarrollaron trece (13) fichas de Asistencia Técnica Social. Asimismo, para el Momento 6, correspondiente a procesos de relacionamiento territorial con comunidades y entidades, se implementaron sesenta (60) fichas de Asistencia Técnica Social.

De manera complementaria, se implementaron cinco (5) Escuelas para Guardianes de la Energía en instituciones educativas y centros hospitalarios, así como una (1) validación de la Escuela TEJ.

En relación con los tipos de comunidades atendidas, para las comunidades clasificadas como “Acuerdo Institucional Étnico” se implementaron siete (7) procesos de relacionamiento territorial. En “Comunidades Firmantes de Paz” se desarrolló un (1) relacionamiento territorial. Para las “Comunidades Educativas” se implementó una (1) Escuela para Guardianes de la Energía.

En cuanto a las “Comunidades Generales”, se ejecutaron treinta y ocho (38) Momentos 0, dos (2) Momentos 1, treinta (30) relacionamientos territoriales y una (1) validación de la Escuela TEJ. Para las “Comunidades Generales – Granjas” se desarrollaron ocho (8) Momentos 0, cinco (5) Momentos 1 y siete (7) relacionamientos territoriales. En las “Comunidades en Salud” se realizaron cinco (5) relacionamientos territoriales y cuatro (4) Escuelas para Guardianes de la Energía. Finalmente, en “Territorios y Municipios Energéticos” se implementaron seis (6) Momentos 0, seis (6) Momentos 1 y ocho (8) relacionamientos territoriales.

Respecto a la participación comunitaria, el mayor número de asistentes se registró en el Momento 6, asociado a procesos de relacionamiento territorial e interinstitucional, con un total de ochocientas setenta y seis (876) personas participantes. En el Momento 1 participaron quinientas veintiséis (526) personas. Por su parte, las actividades de implementación de la Escuela TEJ para comunidades especiales, como instituciones educativas y de salud, contaron con la participación de setenta y una (71) personas. Finalmente, el Momento 0 registró la participación de cincuenta y dos (52) personas.

Segundo semestre de 2025

Durante el segundo semestre de 2025 se implementaron ochenta (80) fichas de Asistencia Técnica Social correspondientes al Momento 0, dieciocho (18) fichas para Momento 1, siete (7) fichas para Momento 2, cuatro (4) fichas para Momento 3, once (11) fichas para Momento 4 y diez (10) fichas para Momento 5.

En relación con el Momento 6 o procesos de Relacionamiento Territorial, se desarrollaron ciento veintisiete (127) acciones de relacionamiento con comunidades y actores territoriales. Adicionalmente, se realizaron cincuenta y ocho (58) implementaciones dirigidas a comunidades especiales de tipo educativo y del sector salud.

De igual forma, se efectuaron veinticinco (25) acompañamientos a procesos de postulación de Comunidades Energéticas y dieciséis (16) validaciones de información de comunidades previamente postuladas.

Vigencia 2026 (enero – marzo)

Entre enero y marzo de 2026 se realizaron un total de ochenta y seis (86) fichas de Asistencia Técnica Social. De este total, seis (6) correspondieron al Momento 0, sesenta y tres (63) a procesos de Relacionamiento Social o Momento 6 y diecisiete (17) a procesos de postulación de Comunidades Energéticas.

Durante el mes de febrero se implementaron seis (6) asistencias técnicas sociales correspondientes al Momento 0 de la Escuela de Transición Energética Justa (Escuela TEJ), dirigidas a comunidades priorizadas en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. Las comunidades acompañadas se encuentran articuladas con el Movimiento Paro Cívico de Buenaventura y corresponden a comunidades afrodescendientes ubicadas en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Entre estas se identifican dos juntas de acción comunal, tres consejos comunitarios y una asociación de mujeres.

Por otra parte, durante el mes de marzo se desarrollaron ochenta (80) asistencias técnicas sociales, correspondientes a sesenta y tres (63) procesos de relacionamiento social (Momento 6) y diecisiete (17) postulaciones de Comunidades Energéticas. Estas actividades se implementaron en comunidades y entidades ubicadas en los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Norte de Santander y Santander, así como en los municipios de Algeciras, Arauca, Arauquita, Barrancabermeja, Barranquilla, Beltrán, Bogotá, El Agrado, Florencia, Fonseca, Gachetá, Íquira, La Argentina, La Plata, Maicao, Morelia, Pitalito, Popayán, Puerto Nariño, Quibdó, Riohacha, Tibú, Uribia, Villa de Leyva y Villavieja. Las comunidades acompañadas incluyeron juntas de acción comunal, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Asimismo, se adelantaron procesos de relacionamiento con entidades territoriales e institucionales, entre las cuales se encuentran alcaldías, gobernaciones, operadores de red y entidades adscritas.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS IMPLEMENTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía avanzó en la consolidación de la estrategia de Comunidades Energéticas como uno de los instrumentos centrales para materializar la transición energética justa en los territorios. Esta estrategia busca promover la participación activa de usuarios, comunidades, organizaciones sociales e instituciones locales en la generación, uso y gestión de energía limpia, con énfasis en el cierre de brechas energéticas, la democratización del acceso a la energía y el fortalecimiento de capacidades territoriales.

En este periodo, las Comunidades Energéticas pasaron de ser una apuesta normativa y programática a una plataforma de implementación territorial. El país cuenta con un marco habilitante para su desarrollo, criterios de focalización y priorización, mecanismos de registro y un portafolio de proyectos en ejecución y estructuración orientado a atender tanto territorios del Sistema Interconectado Nacional - SIN como zonas con mayores desafíos de acceso, calidad y continuidad del servicio, incluyendo Zonas No Interconectadas - ZNI y territorios con deficiencia energética.

A la fecha de corte, se registran 469 comunidades energéticas implementadas, entendidas como aquellas que cuentan con una solución energética y/o con registro de comunidad energética. Estas comunidades representan una inversión estimada de COP 290,38 mil millones, una capacidad instalada de 12,84 mil kW, aproximadamente 16 mil usuarios equivalentes y cerca de 97 mil beneficiarios equivalentes. Estos resultados evidencian un avance concreto en la territorialización de la transición energética justa y en la construcción de modelos energéticos más participativos, descentralizados y sostenibles.

La estrategia presenta un enfoque territorial y diferencial relevante. Del total de comunidades implementadas, aproximadamente el 42% se ubica en municipios PDET/ZOMAC, lo que refleja una orientación hacia territorios con mayores retos históricos de desarrollo, conflictividad, vulnerabilidad social o rezagos en infraestructura. Asimismo, se registran 177 comunidades indígenas vinculadas, lo cual evidencia la incorporación de un enfoque diferencial en la implementación de soluciones energéticas y en la priorización de comunidades étnicas.

En términos territoriales, se identifican avances destacados en departamentos como La Guajira, Risaralda, Chocó, Putumayo, Meta, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Cauca y Magdalena, entre otros. La Guajira presenta una concentración significativa de comunidades implementadas, especialmente en el municipio de Uribia, lo que permite evidenciar una focalización de la estrategia en zonas con alta vulnerabilidad energética y presencia de población étnica.

De manera complementaria, se consolidó un portafolio de proyectos en estructuración y ejecución que permite proyectar la expansión de la estrategia. Este portafolio suma aproximadamente 46,6 mil usuarios a beneficiar, 72,43 mil kWp de capacidad a instalar y cerca de COP 1,2 billones en valor estimado de proyectos. La implementación se organiza a través de diferentes líneas de acción, entre ellas OR, FENOGE 1.0, FENOGE 1.1, Ecoescuelas, Energía que Ilumina el Futuro - EIF, ENAM Amazonas y Techos solares.

La estrategia combina dos rutas técnicas de intervención. Por una parte, las líneas asociadas a ZNI y territorios con deficiencia energética, como OR, Ecoescuelas y ENAM, buscan cerrar brechas de acceso y calidad del servicio mediante soluciones individuales y proyectos centralizados, según las condiciones del territorio. Por otra parte, las líneas desarrolladas en el SIN, como FENOGE, EIF y Techos solares, promueven la democratización de la generación de energía limpia mediante soluciones individuales, proyectos centralizados y esquemas de generación distribuida.

Los avances alcanzados permiten identificar a las Comunidades Energéticas como una herramienta de política pública para mejorar condiciones de vida, fortalecer capacidades locales, reducir brechas energéticas, promover el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable y vincular a comunidades, instituciones educativas, usuarios vulnerables y territorios aislados como actores activos de la transición energética. En este sentido, la estrategia no solo aporta al aumento de capacidad instalada renovable, sino también a la construcción de modelos de gobernanza energética territorial.

Para garantizar la continuidad de la estrategia, se requiere fortalecer la sostenibilidad operativa de las soluciones implementadas, asegurar esquemas adecuados de operación y mantenimiento, consol  idar mecanismos de seguimiento a usuarios y beneficiarios, mejorar la trazabilidad entre registro, financiación, ejecución y operación, y robustecer las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades. Asimismo, resulta prioritario mantener la maduración técnica, financiera y social del portafolio en estructuración y ejecución, con especial énfasis en territorios ZNI, municipios PDET/ZOMAC, comunidades étnicas y zonas con alta vulnerabilidad energética.

En conclusión, durante el cuatrienio se avanzó en la consolidación de una estrategia nacional de Comunidades Energéticas con resultados implementados, cobertura territorial amplia y una ruta de expansión en marcha. La estrategia constituye un mecanismo concreto para llevar la transición energética justa a los territorios, promover la participación comunitaria, cerrar brechas de acceso a energía y fortalecer la seguridad, sostenibilidad y equidad del sistema energético colombiano.

PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se detallan los procesos contractuales vigentes suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades o empresas, así:

Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.

Tabla 1 Contratos Comunidades Energéticas

| No contrato | Objeto | Cuantía | Fecha contrato (DD/MM/AAAA) | Plazo de ejecución inicial | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1090-2024 | AUNAR CAPACIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS PARTES PARA IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE ENERGIZACIÓN BASADAS EN FNCER, EN SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES. | 172 | 12/09/2024 | Treinta y seis (36) meses | En ejecución |
| GGC-1099-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS PARTES PARA IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD DE FOMENTO, PROMOCIÓN, ESTÍMULO E INCENTIVO DENOMINADA “COMUNIDADES ENERGÉTICAS: DEMOCRATIZANDO LA ENERGÍA EN COLOMBIA". | $ 349.375.701.882,00 COP | 13/09/2024 | Veinticuatro (24) meses | En ejecución |
| GGC-1392-2025 | AUNAR CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, REGULATORIAS, JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS - SSFV, EN EL MARCO DE LA AFPEI "COMUNIDADES ENERGÉTICAS: DEMOCRATIZANDO LA ENERGÍA EN COLOMBIA", PARA COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 16.731.512.601,48 | 11/06/2025 | Quince (15) meses | En ejecución |
| GGC-2151-2025 | AUNAR ESFUERZOS Y CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS PARTES PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS - SSFV Y REALIZAR ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS CUANDO SE REQUIERA, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL ASÍ COMO GARANTIZAR SU OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE LA AFPEI "COMUNIDADES ENERGÉTICAS EDUCATIVAS: ENERGÍA QUE ILUMINA EL FUTURO" DEL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA-FENOGE. | $ 74.564.216.942,00 | 30/12/2025 | Treinta y seis (36) meses | En ejecución |

Fuente. Elaboración Grupo de Comunidades Energéticas MME.

Operadores de Red

La ejecución de 17 proyectos por parte de ejecutores del sector eléctrico, cuyos beneficiarios potenciales podrán consolidarse como comunidades energéticas tras la entrada en operación y el cumplimiento de los requisitos de registro, para efectos de transparencia, se presenta el consolidado de los 17 proyectos contratados, con ejecutor, ubicación, valor de inversión, potencia y usuarios estimados, así como un estimado de comunidades a implementar una vez se confirme la puesta en operación:

| Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversión | Potencia Para Instalar MWp | Usuarios Totales | Estimado de Comunidades a Implementar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chocó | Nuqui | DISPAC | $ 79.316.865.070 | 4,00 | 2.036 | 29 |
| Chocó | Bahia Solano | GENSA | $ 83.008.042.889 | 3,00 | 2.295 | 33 |
| La Guajira | Maicao Y Albania | DISPAC | $ 322.709.746.890 | 11,73 | 10.664 | 711 |
| Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | ELECTROCAQUETA | $ 121.589.085.878 | 4,16 | 3.783 | 252 |
| Nariño | Ricaurte | ELECTROCAQUETA | $ 27.742.028.640 | 0,95 | 862 | 61 |
| Magdalena | Santa Marta | ELECTROCAQUETA | $ 51.087.244.522 | 1,74 | 1.581 | 110 |
| Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | ELECTROCAQUETA | $ 37.573.918.087 | 1,27 | 1.158 | 83 |
| Santander | Guaca | ELECTROCAQUETA | $ 4.402.514.558 | 0,19 | 154 | 7 |
| Meta | La Uribe | GENSA | $ 31.420.264.769 | 1,21 | 1.003 | 71 |
| Cesar | Becerril | ELECTROCAQUETA | $ 18.447.808.737 | 0,76 | 623 | 43 |
| Cesar | Curumani | ELECTROCAQUETA | $ 18.114.661.005 | 0,76 | 624 | 44 |
| La Guajira | Uribia | GENSA | $ 30.713.269.905 | 1,20 | 1.000 | 70 |
| Putumayo | San Miguel | GENSA | $ 6.880.380.834 | 0,31 | 217 | 10 |
| Putumayo | Valle Del Guamuez | GENSA | $ 22.802.905.997 | 0,72 | 719 | 51 |
| Putumayo | Villa Garzon | GENSA | $ 9.349.545.113 | 0,42 | 293 | 16 |
| Putumayo | Puerto Guzman | GENSA | $ 24.764.667.070 | 1,10 | 777 | 55 |
| Caquetá | Cartagena Del Chaiira | GENSA | $ 24.437.339.433 | 1,52 | 755 | 54 |
| TOTAL |  |  | $ 914.360.289.397 | 35,04 | 28.544 | 1.700 |

Fuente. Elaboración Grupo de Comunidades Energéticas MME.

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

Los esquemas de sostenibilidad proyectados desde el Ministerio de Minas y Energía para los proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), buscan garantizar el funcionamiento efectivo de las soluciones energéticas de generación previamente seleccionadas según los criterios expuestos en los documentos técnicos de estructuración basados en las condiciones propias de los territorios, de las fuentes de financiación, y de cada una de las potencias identificadas según la demanda de energía de los usuarios a impactar.

Luego de evaluar técnica y financieramente las opciones de generación mediante la aplicación del análisis de alternativas mediante un proceso de toma de decisiones estratégico buscando identificar, comparar y evaluar diferentes opciones viables para resolver un problema previamente identificado en la inscripción de comunidad energética y dimensionado en las visitas a campo (Articulo 2.2.9.2.4. Asesoría y acompañamiento a las comunidades energéticas) evaluando la información desde el enfoque de gestión de proyectos, diseño y tecnología para seleccionar la mejor solución en términos de viabilidad, costos, riesgos, impacto ambiental y beneficios para la comunidad.

Una vez identificado el tipo de proyecto y la potencia a estructurar, de acuerdo con la ubicación de la solución y con las tarifas de energía de la región formuladas por los operadores de red que prestan el servicio, se hace un estimado de ingresos por generación con el fin de realizar el cálculo de los indicadores financieros que permitieran hacer un análisis de viabilidad del proyecto  para su futura implementación cumpliendo con los diseños y lineamientos técnicos particulares de las regiones.

La estructuración del esquema de sostenibilidad se fundamenta en planificar los costos de operación, administración, mantenimiento y demás aspectos implícitos (Articulo 2.2.9.2.2 del decreto 2236 de 2023) con el propósito de mantener el funcionamiento del proyecto continuo durante los años de vida útil. Para ello se definen los costos de operación, se simula y obtiene la generación de energía por año con el fin de calcular los ingresos totales del sistema que garantizarán la solvencia, la reposición oportuna de materiales y componentes de ser necesario, y el cubrimiento de los gastos directos e indirectos del proyecto.

Posterior a la identificación de ingresos y costos se realiza el análisis socio - económico del proyecto, formulando flujos de caja en donde se consolidan y se contrastan los ingresos y costos previamente identificados bajo diferentes escenarios según sea el contexto del proyecto en términos de número de usuarios, apalancamiento de los recursos y distribución de la energía generada.

Con el fin de hacer un análisis socio económico, en un flujo de caja se detallan los beneficios obtenidos por la ejecución del proyecto aplicando el concepto de Razones Precio Cuenta (RPC) establecidos en la Guía MGA del DNP, considerando beneficios entre otros por venta o ahorro de energía eléctrica al inyectar la energía generada a la red para ser transada con el consumo de las viviendas, el ahorro en intereses moratorios si se realizara el supuesto de que la totalidad de la generación de energía eléctrica se destina al pago de deuda en mora,  generación de empleo en la etapa de implementación del proyecto en el año 0 y en la vida útil del mismo, reducción de emisiones de CO2, reducción de consumo de sustitutos energéticos y valor de salvamento de los materiales.

Así mismo, desde el enfoque de sostenibilidad ambiental, el programa de RESPEL Y RAEE, incluido en el PMA (Plan de Manejo Ambiental) de cada uno de los proyectos contempla las siguientes actividades para el tratamiento adecuado de los residuos generados en todas las etapas de implementación del proyecto como lo son:

Actividad de retiro de materiales.

- Respel: Batería generadora de energía en desuso y celdas solares.

- Descripción del manejo: La batería una vez cumplida su vida útil debe disponerse en un lugar autorizado y la celda solar la componen varios elementos químicos como el Plomo, Silicio, Boro, Fosforo.

- Almacenamiento: Se destinará en la obra un lugar (celda de seguridad) para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos que se generen. El lugar estará señalizado, aireado y cubierto.

- Disposición final: Gestor autorizado

Finalmente, después de realizar la evaluación financiera para el proyecto mediante la interpretación de indicadores como el VPN (Valor Presente Neto) y la razón Beneficio Costo y la TIR (Tasa Interna de Retorno), se logra identificar si durante la vida útil del proyecto  se  recupera la inversión inicial y si el proyecto mediante los flujos netos de caja evidencia la existencia de utilidades que permitan apalancar la existencia de imprevistos y las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento.

Ahora bien, un componente fundamental en las fases de ejecución de los proyectos son las actividades de seguimiento, monitoreo y control para lo cual una vez implementados los proyectos de acuerdo con las particularidades de cada contrato de ejecución, el Ministerio de Minas y Energía vela por articular las condiciones contractuales para que los proyectos de comunidades energéticas se articulen con el CNM (Centro Nacional de Monitoreo) área misional del IPSE que realiza actividades fundamentales para el seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica en la ZNI (Zonas No Interconectadas), coadyuvando a que las entidades responsables aseguren la prestación y calidad del servicio a los usuarios de dichas zonas, además suministra información oportuna de parámetros eléctricos para la planeación, toma de decisiones y elaboración de soluciones energéticas estructurales.

Así mismo el Ministerio de Minas y Energía aúna esfuerzos para que en la contratación de proyectos a implementar en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) los contratistas encargados de la implementación diseñen e implementen metodologías de monitoreo, gestión y reporte de metas, indicadores y resultados durante todas las fases de implementación y durante la operación de estos.

Estas actividades deben estar enfocadas en medir y monitorear la generación de los SSFV (Sistemas Solares Fotovoltaicos), los consumos de los beneficiarios y la estimación de las toneladas de CO2 evitadas. Adicionalmente el Ministerio de Minas y Energía propenderá porque las metodologías junto con sus herramientas, mecanismos, aplicativos, entre otros, pueda integrarse al Centro Nacional de Monitoreo (CNM).

• Estrategias de sostenibilidad para evitar obsolescencia o subutilización de activos.

Los planes de sostenibilidad se fundamentan en planificar los costos de operación, mantenimiento y demás aspectos implícitos con el propósito de mantener el funcionamiento del proyecto continuo durante los años de vida útil. Para ello se definen los costos referentes a las actividades de mantenimientos correctivos y preventivos, así mismo dentro de la estructuración de los proyectos se parametriza y costean los sistemas de monitoreo y control con el fin de hacer seguimiento a la generación de energía e identificar la existencia de posibles fallas a manera preventiva.

De acuerdo con las especificaciones técnicas de los componentes de los sistemas, los proyectos tienen dimensionado los costos para la reposición de equipos como inversores, paneles solares y baterías según su vida útil. En los flujos de caja se descuenta el costo total de reposición de los componentes, de ser necesario, previa indexación, utilizando métodos económicos como la depreciación en línea recta para ir aprovisionando recursos de las utilidades netas provenientes del tratamiento de excedentes y haciendo uso de los fondos de reserva para la disposición de estos.

• Esquemas de operación y mantenimiento (responsable, reposición de baterías, fondos de reserva).

Los esquemas de sostenibilidad proyectados desde el Ministerio de Minas y Energía para los proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), buscan garantizar el funcionamiento efectivo de las soluciones energéticas de generación previamente seleccionadas según los criterios expuestos en los documentos técnicos de estructuración basados en las condiciones propias de los territorios, de las fuentes de financiación, y de cada una de las potencias identificadas según la demanda de energía de los usuarios a impactar.

Luego de evaluar técnica y financieramente las opciones de generación mediante la aplicación del análisis de alternativas mediante un proceso de toma de decisiones estratégico buscando identificar, comparar y evaluar diferentes opciones viables para resolver un problema previamente identificado en la inscripción de comunidad energética y dimensionado en las visitas a campo (Articulo 2.2.9.2.4. Asesoría y acompañamiento a las comunidades energéticas) evaluando la información desde el enfoque de gestión de proyectos, diseño y tecnología para seleccionar la mejor solución en términos de viabilidad, costos, riesgos, impacto ambiental y beneficios para la comunidad.

Una vez identificado el tipo de proyecto y la potencia a estructurar, de acuerdo con la ubicación de la solución y con las tarifas de energía de la región formuladas por los operadores de red que prestan el servicio, se hace un estimado de ingresos por generación con el fin de realizar el cálculo de los indicadores financieros que permitieran hacer un análisis de viabilidad del proyecto  para su futura implementación cumpliendo con los diseños y lineamientos técnicos particulares de las regiones.

La estructuración del esquema de sostenibilidad se fundamenta en planificar los costos de operación, administración, mantenimiento y demás aspectos implícitos (Articulo 2.2.9.2.2 del decreto 2236 de 2023) con el propósito de mantener el funcionamiento del proyecto continuo durante los años de vida útil. Para ello se definen los costos de operación, se simula y obtiene la generación de energía por año con el fin de calcular los ingresos totales del sistema que garantizarán la solvencia, la reposición oportuna de materiales y componentes de ser necesario, y el cubrimiento de los gastos directos e indirectos del proyecto.

Posterior a la identificación de ingresos y costos se realiza el análisis socio - económico del proyecto, formulando flujos de caja en donde se consolidan y se contrastan los ingresos y costos previamente identificados bajo diferentes escenarios según sea el contexto del proyecto en términos de número de usuarios, apalancamiento de los recursos y distribución de la energía generada.

Con el fin de hacer un análisis socio económico, en un flujo de caja se detallan los beneficios obtenidos por la ejecución del proyecto aplicando el concepto de Razones Precio Cuenta (RPC) establecidos en la Guía MGA del DNP, considerando beneficios entre otros por venta o ahorro de energía eléctrica al inyectar la energía generada a la red para ser transada con el consumo de las viviendas, el ahorro en intereses moratorios si se realizara el supuesto de que la totalidad de la generación de energía eléctrica se destina al pago de deuda en mora,  generación de empleo en la etapa de implementación del proyecto en el año 0 y en la vida útil del mismo, reducción de emisiones de CO2, reducción de consumo de sustitutos energéticos y valor de salvamento de los materiales.

Así mismo, desde el enfoque de sostenibilidad ambiental, el programa de RESPEL Y RAEE, incluido en el PMA (Plan de Manejo Ambiental) de cada uno de los proyectos contempla las siguientes actividades para el tratamiento adecuado de los residuos generados en todas las etapas de implementación del proyecto como lo son:

Actividad de retiro de materiales.

- Respel: Batería generadora de energía en desuso y celdas solares.

- Descripción del manejo: La batería una vez cumplida su vida útil debe disponerse en un lugar autorizado y la celda solar la componen varios elementos químicos como el Plomo, Silicio, Boro, Fosforo.

- Almacenamiento: Se destinará en la obra un lugar (celda de seguridad) para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos que se generen. El lugar estará señalizado, aireado y cubierto.

- Disposición final: Gestor autorizado

Finalmente, después de realizar la evaluación financiera para el proyecto mediante la interpretación de indicadores como el VPN (Valor Presente Neto) y la razón Beneficio Costo y la TIR (Tasa Interna de Retorno), se logra identificar si durante la vida útil del proyecto  se  recupera la inversión inicial y si el proyecto mediante los flujos netos de caja evidencia la existencia de utilidades que permitan apalancar la existencia de imprevistos y las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento.

Ahora bien, un componente fundamental en las fases de ejecución de los proyectos son las actividades de seguimiento, monitoreo y control para lo cual una vez implementados los proyectos de acuerdo con las particularidades de cada contrato de ejecución, el Ministerio de Minas y Energía vela por articular las condiciones contractuales para que los proyectos de comunidades energéticas se articulen con el CNM (Centro Nacional de Monitoreo) área misional del IPSE que realiza actividades fundamentales para el seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica en la ZNI (Zonas No Interconectadas), coadyuvando a que las entidades responsables aseguren la prestación y calidad del servicio a los usuarios de dichas zonas, además suministra información oportuna de parámetros eléctricos para la planeación, toma de decisiones y elaboración de soluciones energéticas estructurales.

Así mismo el Ministerio de Minas y Energía aúna esfuerzos para que en la contratación de proyectos a implementar en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) los contratistas encargados de la implementación diseñen e implementen metodologías de monitoreo, gestión y reporte de metas, indicadores y resultados durante todas las fases de implementación y durante la operación de estos.

Estas actividades deben estar enfocadas en medir y monitorear la generación de los SSFV (Sistemas Solares Fotovoltaicos), los consumos de los beneficiarios y la estimación de las toneladas de CO2 evitadas. Adicionalmente el Ministerio de Minas y Energía propenderá porque las metodologías junto con sus herramientas, mecanismos, aplicativos, entre otros, pueda integrarse al Centro Nacional de Monitoreo (CNM).

• Manuales AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) por tipología de CE.

La transición energética en Colombia demanda la implementación de soluciones energéticas sostenibles, seguras y accesibles para comunidades vulnerables y con baja cobertura eléctrica. En este marco, las Comunidades Energéticas (CE), los sistemas de Generación Distribuida (GD) y Autogeneración Colectiva (AGRC), a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), particularmente los sistemas de generación fotovoltaica, cumplen un papel estratégico para reducir la dependencia de fuentes fósiles, mejorar la calidad de vida y fomentar la participación ciudadana en la gestión de su propio suministro energético. Este enfoque es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Especialmente, el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (Acción por el clima).

El marco normativo nacional respalda esta visión. El artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) establece que los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía, a través de FNCER, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

De manera complementaria, el decreto 2236 de 2023 define a las CE como una forma de organización colectiva que surge de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas, de derecho público o privado, que cooperan mediante contratos o convenios asociativos para desarrollar, gestionar y beneficiarse de sistemas energéticos sostenibles. Estos sistemas se fundamentan en la participación activa de la comunidad, la autonomía territorial, y un enfoque de transición energética justa, con criterios de equidad y desarrollo local.

En coherencia con lo anterior, las CE operan como mecanismos para garantizar derechos colectivos, participación incidente, veeduría y control social, acceso a un servicio esencial y goce de un ambiente sano y al tiempo que fortalecen la soberanía energética. Su implementación impulsa procesos organizativos locales (comités de energía, autoridades propias, redes y alianzas), promueve la transparencia y habilita rutas de formación y transferencia de capacidades que disminuyen asimetrías de conocimiento.

En territorios históricamente excluidos, estos procesos contribuyen al cierre de brechas mediante la articulación de la gestión de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) con la economía local y la apropiación tecnológica, garantizando un servicio seguro, continuo y culturalmente pertinente.

Desde un punto de vista técnico, una Comunidad Energética puede operar bajo esquemas de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) o de Generación Distribuida (GD) empleando fuentes renovables como energía solar, eólica, biomasa o pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otras, en combinación con tecnologías de almacenamiento y sistemas de gestión de la demanda.

Dicho lo anterior el Ministerio de Minas y Energía establece lineamientos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) para los sistemas fotovoltaicos comunitarios, con el fin de garantizar su sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social; considerando las particularidades de cada territorio y las diferentes escalas de capacidad de generación.

La naturaleza de los proyectos comunitarios demanda un enfoque flexible y adaptativo, que reconozca la diversidad territorial, cultural, social y tecnológica del país. En consecuencia, los lineamientos se conciben como directrices generales, susceptibles de ser ajustadas, detalladas y complementadas en cada comunidad y proyecto, en coherencia con sus particularidades y en estricto cumplimiento de las disposiciones regulatorias y normativas vigentes.

En el marco de una Transición Energética Justa y Participativa, estos lineamientos destacan el papel fundamental de las comunidades como actores activos en el ciclo de vida de los sistemas, desde el uso responsable de la energía hasta el monitoreo y la gestión colectiva de su infraestructura energética. De igual manera, establecen el rol protagónico de los operadores de AOM como garantes de la seguridad, eficiencia, confiabilidad y de la transferencia progresiva de capacidades a nivel territorial.

Con el fin de facilitar su aplicación práctica, los lineamientos de AOM formulados por el Ministerio de Minas y Energía se organizan según las principales escalas de capacidad de los sistemas fotovoltaicos comunitarios, clasificadas en cuatro categorías:

•	Sistemas de 10 a 60 kW.

•	Sistemas de 61 a 240 kW.

•	Sistemas de 241 a 600 kW.

•	Sistemas de 601kW a 1 MW.

De esta manera, se proporciona una referencia diferenciada que orienta las actividades de administración, operación y mantenimiento conforme al tamaño, complejidad y necesidades de cada sistema.

En síntesis, se habla de lineamientos porque:

•	Establecen una base común de criterios técnicos y de gestión para orientar la implementación de AOM en las Comunidades Energéticas.

•	Reconocen la autonomía comunitaria y territorial, permitiendo la adaptación del marco general a condiciones locales.

•	Articulan los aspectos técnicos con los sociales y económicos, promoviendo una gestión integral y sostenible.

•	Sirven como guía de acción para los diferentes actores (comunidades, operadores de red, entidades gubernamentales, aliados técnicos y financieros), sin sustituir las obligaciones regulatorias ni las normas técnicas específicas como el RETIE o las resoluciones de la CREG.

El Ministerio de Minas y Energía en aras de respaldar el desarrollo de la Transición Energética Justa busca fortalecer las capacidades locales, asegurar la correcta gestión de los activos y establecer protocolos estandarizados para la operación y el mantenimiento de los sistemas, promoviendo la eficiencia energética, la seguridad eléctrica, la participación comunitaria y la transparencia en la gestión.

Además, de la participación activa de las comunidades y el diseño e implementación de los lineamientos de Administración Operación y Mantenimiento, reconoce el papel estratégico de los Operadores de Red legalmente constituidos, cuya trayectoria en la gestión de infraestructura eléctrica en Colombia resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Estos operadores cuentan con experiencia consolidada en la ejecución de actividades de AOM tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

Un Operador de Red (OR) es una entidad habilitada por la regulación vigente para operar, mantener y expandir las redes de distribución eléctrica dentro de un área determinada. Su rol dentro de la cadena de valor del servicio energético se adapta según el contexto territorial. En el SIN, los OR se concentran principalmente en la etapa de distribución, garantizando la entrega segura y continua de energía desde el sistema de transmisión hasta los usuarios finales.

En las ZNI, los OR asumen funciones más integrales, que abarcan no solo la distribución, sino también la generación aislada (mediante sistemas solares, híbridos o diésel) y la comercialización del servicio (incluyendo facturación, atención al usuario y gestión de subsidios). Esta ampliación de responsabilidades responde a la necesidad de adaptar el modelo energético a territorios sin infraestructura interconectada.

Por su posición estratégica, los operadores actúan como puente técnico e institucional entre el sistema eléctrico nacional y las comunidades, y constituyen actores clave para:

•	Asegurar el cumplimiento de la normatividad técnica, regulatoria y de seguridad.

•	Proveer servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo.

•	Realizar diagnósticos técnicos, actualizaciones y mejoras de los sistemas energéticos.

•	Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica.

•	Transferir conocimiento técnico a las comunidades en operación básica, seguridad eléctrica, gestión administrativa y monitoreo de los sistemas, contribuyendo a fortalecer las capacidades locales en pro de la sostenibilidad de las soluciones energéticas.

Su participación activa es esencial para alcanzar soluciones energéticas sostenibles, adaptadas a las condiciones territoriales y alineadas con las políticas públicas del sector. Además, su conocimiento del entorno regulatorio y operativo permite que las intervenciones sean viables técnica y legalmente, incluso en contextos de difícil acceso o en territorios sin infraestructura consolidada.

Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía busca articular las actividades de AOM mediante una interacción entre las comunidades energéticas y las empresas de AOM, fomentando alianzas que permitan una operación segura, eficiente y sostenible de las soluciones energéticas comunitarias.

Es así como estos lineamientos de AOM pretenden:

•	Definir una estructura de AOM clara y estandarizada para sistemas fotovoltaicos comunitarios.

•	Establecer roles y responsabilidades para todos los actores involucrados (comunidades, operadores de AOM, autoridades, gestores, implementadores).

•	Promover la participación comunitaria, la apropiación del sistema energético y el fortalecimiento de capacidades locales.

•	Asegurar la operación eficiente, segura y confiable de los Sistemas Fotovoltaicos (SFV).

•	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria de la energía.

•	Establecer protocolos técnicos, de seguridad, administrativos y de gestión, diferenciados según las escalas de capacidad de los sistemas energéticos ya referenciados.

•	Promover la interacción entre las comunidades y los operadores de AOM, articulando esfuerzos para garantizar la sostenibilidad técnica y operativa de los proyectos.

Alcance y Aplicabilidad

•	Comunidades Energéticas beneficiarias de soluciones energéticas con SFV.

•	Gestores, administradores y operadores de SFV comunitarios.

•	Empresas legalmente constituidas en Colombia para operar infraestructura energética en el SIN y en las ZNI, prestadoras de servicios de operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica.

•	Entidades de financiamiento, ejecutoras e implementadoras de proyectos de soluciones energéticas con SFV.

Los lineamientos aplican a todas las etapas del ciclo de vida de un SFV, desde su implementación hasta la operación diaria, el mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión comunitaria y la mejora continua.

POLÍTICA PÚBLICA

# Colombia Solar

# Garantía de abastecimiento de energía eléctrica

# Costos de la Energía

# Subsidios de la energía

# Interconexiones eléctricas

# FONENERGÍA

1.9 OTROS TEMAS QUE EL ÁREA CONSIDERE

# CAPÍTULO 2. PIVOTE DE MINERÍA

“XXXX”

EMPEZAR CAPITULO CON PARRAFO INTRODUCTORIO.

## 2.1 Distritos Mineros para la Paz (Resoluciones delimitadas, y demás avances en cada distrito)

## 2.2 Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa Justa (todos los distritos pensando y el Corredor de Vida del César)

## 2.3 Empresa pública para el sector minero

## 2.4 Nuevo Marco Regulatorio de Minería (Nueva Ley Minera y decretos reglamentarios)

## 2.4 Plan nacional de Conocimiento Geocientífico

## 2.6 Minerales estratégicos

## 2.7 Política Pública Minera

2.8  OTROS TEMAS QUE EL ÁREA CONSIDERE

# CAPÍTULO 3 . PIVOTE DE HIDROCARBUROS

“XXXX”

EMPEZAR CAPITULO CON PARRAFO INTRODUCTORIO.

# 3.1 Garantizar el abastecimiento de gas natural combustible en el país

# 3.2Subsidios de gas (GLP CILINDROS, Por redes)

# 3.3 Combustibles Líquidos

# 3.4 Nuevos energéticos: Electromovilidad

# 3.5 Nuevos energéticos: Hidrógeno

# 3.6 Nuevos energéticos: Eólica offshore

# 3.7 Nuevos energéticos:  Geotermia

# 3.8 Nuevos energéticos:  Biogás

# 3.9 Pacto social de los hidrocarburos: Por un sector de la gente y para la gente.

3.10 OTROS TEMAS QUE EL ÁREA CONSIDERE

# CAPÍTULO 4. TRANSVERSAL

# 4.1 Regalías

# 4.2 Cooperación Internacional para la TEJ

# 4.3 Trabajo decente (suscripción del acuerdo sindical)

# 4.4 Fortalecimiento territorial, ambiental y participación social (OAAS)

4.5 OTROS TEMAS QUE SECRETARÍA GENERAL CONSIDERE.

https://www.funcionpublica.gov.co/-/diez-entidades-publicas-ganan-el-premio-nacional-de-alta-gerencia-2024