Bogotá D.C.

SEÑORES:

FONDO DE ENERGIAS NO CONVENCIONALES Y GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA

FENOGE

BRAYAN GIRALDO RUIZ

Director Ejecutivo

CARLOS ANDRÉS SIERRA TAMARA

Supervisor del Convenio 116231-389-2025

ASUNTO:	Solicitud de modificación No. 1 a la AFPEI Comunidades Energéticas Educativas: Energía que ilumina el futuro - Convenio Interadministrativo No. 116231-389-2025.

Cordial saludo.

Por medio del presente, nos permitimos poner a su consideración, la solicitud de modificación No. 1 a la AFPEI “Comunidades Energéticas Educativas: Energía que ilumina el futuro” – en adelante la AFPEI-, con el propósito de ajustar los lineamientos a través de los cuales se realiza la validación jurídico-predial, de conformidad con lo establecido en los Componentes 1 y 2 de la AFPEI. Lo anterior, con el fin de ampliar la posibilidad de acreditar la propiedad, posesión o tenencia de los predios objeto de intervención, en donde se encuentran ubicadas las instituciones educativas que, a la fecha, se están en etapa de revisión y validación jurídico-predial.

- Antecedentes:

- El Ministerio de Minas y Energía a través de radicado de entrada FENOGE No. 20252600043812 del 23 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual Operativo del FENOGE, Capítulo V, Sección 5.08, cuyo objeto y características iniciales se detallan a continuación:

Tabla 1. Antecedentes AFPEI Comunidades Energéticas Educativas: Energía que ilumina el futuro.

| Objeto | Implementar Sistemas Solares Fotovoltaicos - SSFV y realizar la adecuación de redes eléctricas internas en Instituciones Educativas Públicas - IEP a nivel nacional, enmarcadas en el esquema de Comunidades Energéticas Educativas |
| --- | --- |
| Solicitante: | MME |
| Valor: | $ 73.907.985.074,00 COP |
| Plazo de ejecución estimado: | 33 meses aproximadamente (incluyendo cada uno de los componentes y los hitos de arranque y cierre para la correcta implementación de la iniciativa). |
| Usuarios beneficiarios estimados: | 450 sedes de IEP aproximadamente que representan igual número de usuarios del servicio de energía eléctrica |
| Resultados esperados: | − Indicador energético: se estima la generación de 9.360,54 MWh/año en el año uno y un total de 178,57 GWh, en el ciclo de vida de los SSFV. − Indicador ambiental: se estima dejar de emitir 1.656,81 TonCO2eq/año en el año uno y 31.608,56 TonCO2eq/año en el ciclo de vida útil de los SSFV. − Indicador económico: se estima generar ahorros por aproximados de $ 9.656.888.037 por año en el año 1 y de $ 254.709.914.534 en el ciclo de vida de los SSFV |
| Ejecutor: | Esta Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo - AFPEI será ejecutada por el Equipo Ejecutor del FENOGE, de acuerdo con su experiencia y conocimiento en el desarrollo de esta clase de actividades. |

- El Comité Directivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, aprobó la financiación y ejecución de esta iniciativa, el 23 de diciembre de 2025, como consta en el acta de la sesión extraordinaria No. 72 de la misma fecha.

- En el marco de la ejecución de esta iniciativa el 29 de diciembre de 2025, se suscribió Convenio Interadministrativo No. 116231-389-2025 entre el Consorcio PACC FENOGE 2023, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fideicomiso FENOGE con NIT 830.053.105-3, como ejecutor y el Ministerio de Minas y Energía con NIT 899.999.022-1, en calidad de solicitante.

- Que una vez iniciado el desarrollo de los componentes 1 y 2 de la AFPEI correspondientes a la Pre-caracterización de sedes de instituciones educativas públicas - IEP, a cargo del Ministerio de Minas y Energía y su validación a cargo de FENOGE y la Caracterización y prefactibilidad de la implementación de los SSFV y de la adecuación de redes eléctricas internas– FENOGE respectivamente, se identificó por parte de FENOGE que el “02. ANEXO 2 - Lineamientos de documentación y criterios mínimos requeridos para validaciones jurídicas de inmuebles” de la AFPEI estaría generando algunas demoras respecto de la validación, en atención a los documentos básicos allí solicitados; para el efecto, desde FENOGE se enviaron los informes 1, 2 y 3 de validación jurídico-predial evidenciando que documentos como el Certificado de Tradición y Libertad -CTL- y ficha o certificado catastral representaban más del 80% de devoluciones generadas por no cumplir, de manera estricta, con el lineamiento del FENOGE y considerando que dichos lineamientos no contemplaban opciones o alternativas adicionales para la acreditación de lo allí solicitado.

- Que el 28 de mayo de 2026, mediante radicado No.20263000000883 , una vez evidenciada dicha situación, al interior de FENOGE se modificaron los lineamientos de documentación y criterios mínimos requeridos para validaciones jurídicas de inmuebles expedidos en diciembre de 2025, reflejando la situación presentada de manera particular y buscando optimizar y dinamizar la revisión jurídico-predial sin afectar la legalidad de esta.

- Que, en atención a lo anterior, se hace necesario modificar el listado de Anexos de la AFPEI, así como la mención sobre el anexo 2 en la descripción de los componentes de la iniciativa, en el sentido de incorporar los lineamientos actualizados por parte del FENOGE y que hagan parte íntegra de la iniciativa desde el componente jurídico-predial. Es importante precisar que las instituciones educativas que ya han sido validadas conforme a los lineamientos anteriores mantendrán dicha validación. No obstante, aquellas que aún se encuentren en proceso deberán evaluarse de acuerdo con los lineamientos actualizados incorporados mediante la presente solicitud en la AFPEI.

- Contexto y justificación de la solicitud:

Desde el inicio de la ejecución de los componentes 1 y 2 de la AFPEI, se evidenciaron diversos cuellos de botella que han incidido de manera directa en la eficiencia y oportunidad de los procesos de validación. Estas dificultades fueron oportunamente puestas en conocimiento de la mesa técnica del Convenio Interadministrativo No. 116231-389-2025 en las sesiones realizadas los días 25 de marzo y 6 de mayo de 2026, por parte de los equipos del FENOGE y del Ministerio de Minas y Energía.

En desarrollo de dichas instancias, y con fundamento en los hallazgos identificados durante la ejecución, el 6 de mayo de 2026 se sometió a consideración de la mesa técnica la alternativa de flexibilizar los requisitos asociados a la validación jurídico-predial establecidos en el Anexo 2 de la AFPEI, como medida orientada a optimizar los tiempos de revisión y mitigar las restricciones operativas evidenciadas. No obstante, dicha propuesta no logró consenso entre los participantes, en tanto que se advirtió que la modificación de los lineamientos y/o documentos que integran la AFPEI desbordaba el ámbito competencial de la mesa técnica.

En efecto, de conformidad con la estructura de gobernanza del Convenio, este tipo de ajustes constituye una atribución propia del Comité Directivo, órgano competente para aprobar modificaciones de fondo a la iniciativa, razón por la cual la adopción de cualquier medida en este sentido debe ser elevada a su consideración para decisión.

En virtud de lo expuesto, y considerando las dificultades operativas evidenciadas durante la ejecución de los componentes 1 y 2 de la AFPEI, se hace necesario ajustar sus textos descriptivos con el fin de incorporar de manera expresa los lineamientos actualizados en materia de validación jurídico-predial. Esta modificación resulta fundamental para garantizar la coherencia interna del documento, asegurar la correcta aplicación de los criterios vigentes y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica a los procesos de validación en curso.

En este sentido, la actualización de los componentes permitirá armonizar la estructura de la AFPEI con las disposiciones adoptadas por FENOGE, optimizando los tiempos de revisión, reduciendo los reprocesos y fortaleciendo la eficacia en la ejecución de la iniciativa, sin que ello implique alteración del objeto, alcance o resultados esperados. Por el contrario, estos ajustes contribuyen a la adecuada implementación del proyecto y a la consecución oportuna de los objetivos planteados en el marco del Convenio Interadministrativo No. 116231-389-2025.

- Solicitud.

Con fundamento en lo anterior, a través del presente documento, se recomienda a la Dirección Ejecutiva poner a consideración del Comité Directivo del Fondo la presente solicitud de modificación No. 1 de la AFPEI Comunidades Energéticas Educativas: Energía que ilumina el futuro como a continuación se detalla, aclarando que las modificaciones propuestas en el documento de la AFPEI se entenderán efectuadas a la carta de presentación de esta:

- En línea con lo dispuesto en el capítulo I y II de la presente solicitud, se propone modificar inciso 4 del Componente 1: Pre-caracterización de sedes de instituciones educativas públicas - IEP, a cargo del Ministerio de Minas y Energía y su validación a cargo de FENOGE, en el sentido de armonizar el nuevo lineamiento de FENOGE respecto de las validaciones jurídico-prediales, así:

“Componente 1: Pre-caracterización de sedes de instituciones educativas públicas - IEP, a cargo del Ministerio de Minas y Energía y su validación a cargo de FENOGE

(…)

Adicional a la pre-caracterización, el MME entregará a FENOGE como mínimo, lo dispuesto en el ANEXO 2 - Lineamientos de documentación y criterios mínimos requeridos para validaciones jurídicas de inmuebles o aquel que lo modifique, aclare o sustituya, previo a la realización de cada visita a la correspondiente sede de IEP y las autorizaciones expedidas por las entidades territoriales a cargo de las sedes de las IEP propuestas, para el ingreso por parte del equipo contratado por el Fondo para el levantamiento de información requerida en el marco de la visita de que trata el siguiente componente, es decir que FENOGE podrá iniciar las actividades de caracterización y pre-factibilidad en la medida en que se surta la entrega de la pre-caracterización completa y con la documentación requerida en dicha etapa por parte del MME para cada sede de IEP (…)”

En subrayado las modificaciones y/o adiciones correspondientes

- En línea con lo dispuesto en el capítulo I y II de la presente solicitud, se propone modificar inciso 7 del Componente 2: Caracterización y prefactibilidad de la implementación de los SSFV y de la adecuación de redes eléctricas internas– FENOGE, en el sentido de armonizar el nuevo lineamiento de FENOGE respecto de las validaciones jurídico-prediales, así:

“Componente 2: Caracterización y prefactibilidad de la implementación de los SSFV y de la adecuación de redes eléctricas internas– FENOGE

(…)

Como resultado de las visitas se obtendrá, como mínimo, la siguiente información y/o documentación de cada una de las sedes de IEP con el fin de evaluar la prefactibilidad de implementación de SSFV y adecuación de redes eléctricas internas:

(…)

Jurídica:

• Documentación descrita en el ANEXO 2 - Lineamientos de documentación y criterios mínimos requeridos para validaciones jurídicas de inmuebles o aquel que lo modifique, aclare o sustituya.

• Compromiso por parte de las entidades territoriales a ser beneficios, de garantizar la sostenibilidad de los SSFV (…)”

- En línea con lo dispuesto en el capítulo I y II de la presente solicitud, se propone modificar el listado de anexos de la AFPEI, en el sentido de armonizar el nuevo lineamiento de FENOGE respecto de las validaciones jurídico-prediales, así:

“12. Relación de anexos:

A continuación, se relacionan los anexos mencionados a lo largo del documento:

(…) ANEXO 2 - Lineamientos de documentación y criterios mínimos requeridos para validaciones jurídicas de inmuebles o aquel que lo modifique, aclare o sustituya.

En subrayado las modificaciones y/o adiciones correspondientes

En ese sentido, las modificaciones propuestas se sustentan en necesidades operativas debidamente identificadas durante la ejecución de la iniciativa y se encuentran alineadas con los objetivos, componentes, productos e indicadores definidos en la AFPEI, sin que ello implique alteración del objeto, incremento del valor ni desmejora de los resultados esperados. Por el contrario, los ajustes solicitados permiten asegurar la continuidad, eficiencia y oportunidad en el desarrollo de las actividades previstas, garantizando así el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio Interadministrativo 116231-389-2025 y la consecución de los objetivos pactados entre las partes.

Finalmente, se comparte la carpeta de anexos que acompaña la presente solicitud:

- Anexos

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Nombre: Elkin Leonardo Pérez Zambrano

Cedula de Ciudadanía No. 1.024.485.975

Actuando en calidad de Secretario General como representante del

Solicitante: Ministerio de Minas y Energía con NIT 899.999.022-1.

Victor Jose Paternina Novoa

Supervisor MME - Convenio Interadministrativo 116231-389-2025

Se incorporan dentro de la carpeta de anexos al presente documento.

Se incorpora dentro de la carpeta de anexos al presente documento.