
MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar
 y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la
 ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a 
ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por
 implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que
 se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza 
El monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	 G general
	 Interno
	 Ejecución 
	 Económico
	Insipiencia de o mala gestión del plan de inversión 
	 Ampliación del plazo inicial del  contrato 
	

3 
	 3
	 6
	 Riesgo Alto
	 Contratista
	 Verificar los valores, e identificar las variables que afecten la liquidez del contratista
	 1
	 1
	 2
	 Riesgo bajo 
	 Si
	 Supervisor 
	 Cuando se dé el riesgo
	 Tiempo en el cual se produce el riesgo 
	 Con el informe
	 Mensual

	2
	 General
	 Interno
	 Ejecución 
	 Operacional
	 Retrasos en la obra ocasionados por el clima (lluvia o Inundaciones)
	Suspensión o prorroga al contrato 
	3 
	 3
	 6
	 Riesgo Alto
	 Contratista
	 Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo 
	 1
	 1
	 2
	 Riesgo bajo 
	 Si
	 Supervisor 
	 Cuando se del riesgo
	 Tiempo en el cual se produce el riesgo 
	 Visitas
	 Mensual

	3
	 General
	 Interno
	 Ejecución 
	 Operacional
	suministro de materiales defectuosos por falta de supervisión
	Suspensión del contrato
	3 
	 3
	 6
	 Riesgo Alto
	 Contratista
	 Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo 
	 1
	 1
	 2
	 Riesgo bajo 
	 Si
	 Supervisor 
	 Cuando se del riesgo
	 Tiempo en el cual se produce el riesgo 
	 Con el informe
	 Mensual

	4
	 General
	 Interno
	 Ejecución 
	 Operacional
	 accidentes laborales ocasionados por la falta de seguridad industrial
	suspensión actividades programadas
	3 
	 3
	 6
	 Riesgo Alto
	 Contratista
	 Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo 
	 1
	 1
	 2
	 Riesgo bajo 
	 Si
	 Supervisor 
	 Cuando se del riesgo
	 Tiempo en el cual se produce el riesgo 
	 Con el informe
	 Mensual

	5
	 General
	 Interno
	 Ejecución 
	financiero
	 Fluctuación de precios de los materiales a suministrar
	Incremento de valores y posible desfinanciacion el contratista 
	3 
	 3
	 6
	 Riesgo Alto
	 Contratista
	 Compra de materiales con tiempo y verificación de fluctuaciones del mercado
	 1
	 1
	 2
	 Riesgo bajo 
	 Si
	 Supervisor 
	 Cuando se dé el riesgo
	 Tiempo en el cual se produce el riesgo 
	 Con el informe
	 Mensual
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