MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza El monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G general | Interno | Ejecución | Económico | Insipiencia de o mala gestión del plan de inversión | Ampliación del plazo inicial del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar los valores, e identificar las variables que afecten la liquidez del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Cuando se dé el riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Con el informe | Mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la obra ocasionados por el clima (lluvia o Inundaciones) | Suspensión o prorroga al contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Cuando se del riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Visitas | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | suministro de materiales defectuosos por falta de supervisión | Suspensión del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Cuando se del riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Con el informe | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | accidentes laborales ocasionados por la falta de seguridad industrial | suspensión actividades programadas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Cuando se del riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Con el informe | Mensual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | financiero | Fluctuación de precios de los materiales a suministrar | Incremento de valores y posible desfinanciacion el contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Compra de materiales con tiempo y verificación de fluctuaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Cuando se dé el riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Con el informe | Mensual |