Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Riesgos regulatorios | Que ningún oferente presente propuesta. | Retroceso en análisis del proyecto y volver a montar el cronograma del proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Supervisor del contrato-apoyo técnico | Verificar que el valor del Estudio mercado corresponde a los precios del mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Rol Técnico | abril 2026 | Actualizando el conocimiento del mercado | semanal |
| 2 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación y la certificación del personal capacitado. | Demoras en el proceso de contratación. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Claridad desde los estudios previos de la totalidad de los requisitos |  |  |  |  |  | Rol técnico - Área Jurídica | abril 2026 | Actualizando el conocimiento del mercado | semanal |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Que no se encuentren los repuestos para realizar las acciones de mantenimiento correctivo de sistemas de bombeo | Demoras en el proceso de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | habilitantes para el proceso | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Contratista- rol técnico | abril 2026 | Actualizando el conocimiento del mercado | semanal |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes de los trabajadores a cargo de realizar el manteamiento correctivo y preventivo de sistemas de bombeo | Demoras en el proceso de cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Identificar la necesidad de repuestos y verificar en la existencia en el mercado | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Contratista- rol técnico | Terminación del contrato | Visitas técnicas de verificación de normas de seguridad | mensual |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución |  | Servicio de mala calidad por la intervención de los empleados o subcontratistas del Contratista, esto es, que no utilicen bien la herramienta, que no conozcan el procedimiento de mantenimiento, que no sigan los protocolos de rutina para el mantenimiento, que se utilicen productos químicos no idóneos para el mantenimiento y que no tengan los conocimientos técnicos suficientes para realizar procedimientos de urgencia, entre otros. | Mala calidad en la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas eléctricas | 3 | 3 | 6 | Riego Alto | Contratista | Realizar reuniones de trabajo mensuales con el supervisor del contrato, y revisar oportunamente los informes mensuales de ejecución del contrato, con un formato tipo bitácora de control, previamente acordado con el supervisor, por los servicios objeto del contrato donde se indique y verifique la realización diaria de actividades | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Supervisión y/o Interventoría, Apoyo a la supervisión y/o Enlace de interventoría- Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Terminación del contrato | Reuniones mensuales de verificación |
| 6 | Especificó | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incremento en los precios de los insumos que afecte la ecuación económica del contrato. | Incumplimiento del objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista / Contratante | Se obliga desde el contrato al contratista a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes al personal a su cargo o de terceros. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista – Supervisor y/o interventor | Terminación del contrato | Velar por una ejecución sin dilaciones que permita aplicar actas de reajustes de precios | mensual |
| 7 | Legal / Corrupción | Procesos internos | Planeación / Ejecución | Reputacional | Riesgo de corrupción en adjudicación o ejecución | Pérdida de confianza, sanciones y afectación reputacional | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad / Contratista | Aplicación del pacto de transparencia, verificación de requisitos habilitantes, supervisión contractual, trazabilidad documental y publicación de la información en SECOP | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor / interventor | Ejecución del contrato | Revisión de informes de supervisión y control de ejecución. | Mensual |