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1. OBJETO DEL PROCESO 

CONSULTORÍA PARA LA TOMA FÍSICA, IDENTIFICACIÓN, CONCILIACIÓN, CÁLCULO DEL DETERIORO Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES MUEBLES ALMACENADOS EN LA TERMINAL DE CARGA NUEVA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA


El futuro contrato del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla:   

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	80131802
	Servicio de avalúos de inmuebles

	80141503
	Previsión de precios de las mercancías

	84111507
	Servicio de contabilidad de inventario






1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
2. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y demás documentos del proceso.
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, cuando corresponda.
4. Presentar para aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión, el cronograma de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
5. Presentar para aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión, las hojas de vida del equipo de trabajo, conforme a los requerimientos establecidos en el anexo técnico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo a la suscripción del acta de inicio.
6. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
7. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
8. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
9. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
10. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
11. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
12. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
13. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
14. Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE (Salud, Seguridad, Seguridad Física y Medio Ambiente) para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
15. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
16. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
17. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
18. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.
19. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
20. El contratista deberá proveer la totalidad de los equipos logísticos (montacargas de combustión o eléctricos, estibadores manuales, equipos de protección para alturas y herramientas de pesaje) que identifique como necesarios tras la realización de la visita técnica, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad
21. Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo de la ejecución contractual.
22. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante el plazo de ejecución del contrato sus prórrogas y adiciones. En ningún momento podrá facturar precios por encima de lo ofertado. 
23. Presentar para aprobación del supervisor del contrato los entregables establecidos en el Anexo Técnico, en la forma y tiempos allí señalados.
24. Cumplir todas y cada una de las normas que regulen el proceso de valoración y avalúo de bienes muebles e inmuebles de las Entidades Públicas.
25. Participar en todas las reuniones y/o mesas técnicas convocadas por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. 
26. Entregar los informes requeridos por la supervisión y/o apoyo a la supervisión que se generen en la ejecución del contrato.
27. Dar las respuestas a las diferentes peticiones con relación al desarrollo del contrato, solicitadas por la Supervisión y/o apoyo a la supervisión.  
28. [bookmark: _Int_75VVKi0i]Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las especificaciones definidas por la Secretaria General - Dirección Administrativa – Grupo de Almacén y Activos fijos, siempre que hagan referencia a las obligaciones derivadas del contrato y que surjan del cumplimiento de la oferta presentada por el Contratista.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Del Concurso de Méritos Abierto: 

3.1 Requisitos de Habilitación y Adherencia Obligatoria al Marco Normativo y Técnico
 
Para el presente proceso de selección, el proponente y su equipo de trabajo deberán garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la actividad del avaluador en Colombia.

En tal sentido, el contratista seleccionado deberá garantizar que los avalúos sean realizados por profesionales que cuenten con Registro Abierto de Avaluadores (RAA) vigente, de conformidad con la Ley 1673 de 2013 y el Decreto 556 de 2014.

Para tal fin, se establecen las siguientes condiciones:

Inscripción en el RAA: El personal profesional designado para la ejecución del contrato deberá estar debidamente inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en la(s) categoría(s) específica(s) requerida(s) para el objeto contractual (ej. Maquinaria fija, equipos y maquinaria móvil y/o Muebles y enseres, según corresponda).

Verificación de Idoneidad: En cumplimiento de los principios de transparencia y economía, y atendiendo la naturaleza del servicio de consultoría, la verificación de los certificados del RAA y las hojas de vida del equipo de trabajo se realizará en la etapa de ejecución por parte de la supervisión del contrato, previo al inicio de las actividades de valoración.

Por otra parte, para el desarrollo del objeto contractual y la entrega de los productos requeridos, el contratista debe basar la totalidad de su trabajo y sus informes en el siguiente marco normativo y técnico de estricto cumplimiento:

A. Marco Contable, Reversión y Administración de Bienes:

Régimen de Contabilidad Pública (RCP): Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación (CGN) y sus modificatorias, por la cual se incorporó al Régimen de Contabilidad Pública el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno (MNC). Dicho marco comprende: el Marco Conceptual, las Normas de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, los Procedimientos y Guías Contables, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Manual de Administración de Bienes: El Manual de Administración de Bienes y/o políticas de operación contable vigentes de la Aeronáutica Civil, así como los procedimientos internos aplicables para el manejo y control de propiedad, planta y equipo de la Entidad.

Marco de Reversión y Entrega: Los lineamientos establecidos en el Manual de Reversiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) vigente, así como las disposiciones de la Guía de Entrega y Recibo de Aeropuertos Concesionados de la AEROCIVIL.

B. Normativa Técnica de Avalúos y Calidad del Peritaje: El desarrollo de la valoración técnica, económica y el cálculo de deterioro debe sujetarse estrictamente a las metodologías reconocidas y autorizadas en Colombia para la Propiedad, Planta y Equipo e Infraestructura, observando el siguiente marco:

Ley del Avaluador: Ley 1673 de 2013 y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015, garantizando que los dictámenes periciales sean emitidos exclusivamente por profesionales con inscripción vigente en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), en las categorías específicas que demande la naturaleza de los bienes (Ej. Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Especiales).
Estándares Internacionales: Todas las valoraciones deben estar diseñadas, soportadas y elaboradas en estricta concordancia con las Normas Internacionales de Valuación (IVS - International Valuation Standards) vigentes.
Normativa Sectorial: Aplicación de las normas técnicas específicas y lineamientos emitidos por la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria (USN) en Colombia, adecuadas al objeto de cada medición en el sector público.
Nota final: La Aeronáutica Civil, a través de la supervisión del contrato y el Grupo de Almacén y Activos Fijos, garantizará el acompañamiento institucional de funcionarios de la Entidad para facilitar el desarrollo de las actividades del contratista.

3.2 Finalidad y Alcance del Objeto Contractual  

El propósito del presente contrato de consultoría es realizar las siguientes actividades técnicas y operativas enfocadas de manera exclusiva en bienes muebles:

1. Toma Física e Identificación: Realizar el inventario físico exhaustivo, la identificación, clasificación y verificación del estado del cien por ciento (100%) de los bienes muebles encontrados en sitio.

2. Medición Posterior: Efectuar la valoración técnica y económica actualizada de la totalidad de los bienes muebles inventariados, determinando su valor razonable y su vida útil remanente proyectados al cierre del ejercicio contable en el cual se realice la entrega de los productos, garantizando la actualización de los saldos de Propiedad, Planta y Equipo (PP&E)

3. Cálculo de Deterioro: Determinar y calcular de manera detallada la pérdida de valor (deterioro) aplicable a todos los bienes muebles (Propiedades, Planta y Equipo - PP&E) identificados en la toma física, garantizando que el 100% del inventario quede debidamente valorizado en estricta concordancia con el Manual de Políticas Contables vigente de la AEROCIVIL y la normativa de la Contaduría General de la Nación (CGN), proyectados al cierre del ejercicio contable en el cual se realice la entrega de los productos, garantizando la actualización de los saldos de Propiedad, Planta y Equipo (PP&E)

4. Registro y Conciliación en Formatos de Reversión: Diligenciar, conciliar con el inventario físico y entregar los informes técnicos exigidos para formalizar el proceso de reversión, específicamente:

4.1. Formato No. GCSP-F-283: Informe de Propiedades Planta y Equipo entregada, construida o desarrolladas por el concesionario.
4.2. Formato No. GCSP-F-284: Informe de Inversiones en Bienes de Uso Público, Propiedades, Planta y Equipo e Intangibles concesionados del modo aeroportuario.

5. Acompañamiento, Entrega y Soporte Técnico: Acompañar presencial y técnicamente a la AEROCIVIL durante el proceso de identificación material de los bienes. Para esto, el contratista deberá asignar y fijar una identificación inicial o marcación provisional a cada uno de los bienes inventariados. Esta identificación previa servirá como insumo para que el personal técnico de las diferentes áreas o subsistemas de la Entidad pueda confrontar los avalúos en sitio, validar los materiales y, posteriormente, realizar la instalación de la placa oficial de inventario de la AEROCIVIL. Adicionalmente, el contratista deberá sustentar los informes y acompañar a la Entidad en las mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), respondiendo a observaciones hasta lograr la aceptación y cierre contable definitivo del proceso.

3.2.1. Ámbito de Aplicación: 

Estas actividades se aplicarán de manera exclusiva e integral a todos los bienes muebles almacenados o ubicados en la Nueva Terminal de Carga (Zona Única de Inspección). Lo anterior, como alcance definitivo a los hechos económicos derivados del proceso de reversión y liquidación del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015 del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

3.3. Detalle de Actividades

3.3.1. Toma Física, Identificación y Actualización de Registros: la Toma Física tiene como objetivo fundamental verificar, identificar y conciliar la existencia real y el estado de conservación de los bienes muebles objeto del contrato. Esta labor permitirá confrontar las existencias físicas contra los reportes de la etapa de reversión, garantizando la confiabilidad y veracidad de la información que será incorporada a los estados financieros de la Entidad.

Documentos de Referencia: La ejecución de esta fase se acogerá a los lineamientos del "MANUAL DE REVERSIONES" (Código GSCP-M-001, Versión 004 o vigente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI), la Resolución 03084 de 2015 (Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de la UAE Aeronáutica Civil), y el Manual de Políticas Contables (V7) de la AEROCIVIL.

Planificación y Cronograma: Previo al inicio de la toma física en la Nueva Terminal de Carga del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, el contratista elaborará y presentará, para el visto bueno de la supervisión, un cronograma detallado de ejecución que informe los tiempos de inventario, marcación inicial (provisional) y conciliación de los bienes muebles.

3.3.2. Medición Posterior (Valoración Técnica y Contable): En cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno (Resolución 533 de 2015 de la CGN) y el Manual de Políticas Contables de la AEROCIVIL, el contratista deberá efectuar la medición posterior de los bienes muebles inventariados, lo cual implica revisar, actualizar y determinar, para cada activo, los siguientes parámetros técnicos y contables:

· Estimación de la vida útil remanente.
· Determinación del método de depreciación aplicable.
· Cálculo del valor residual (si aplica según la política institucional).
· Identificación de indicios de deterioro.

El resultado de esta medición posterior será el insumo principal para el diligenciamiento y conciliación de los Formatos No. GCSP-F-283 y No. GCSP-F-284 de la ANI.

3.3.3. Determinación y Cálculo del Deterioro del Valor de los Activos: El cálculo del deterioro se regirá estrictamente por la Resolución 533 de 2015 de la CGN y las directrices del Manual de Políticas Contables (V7) de la AEROCIVIL para "Propiedades, Planta y Equipo" (PP&E).

3.3.3.1. Materialidad y Alcance del Deterioro: Atendiendo al requerimiento de la Entidad de valorar la totalidad de los activos revertidos, el cálculo detallado del deterioro se realizará sobre el cien por ciento (100%) de los bienes muebles identificados en la toma física. (Nota: De conformidad con las directrices de la CGN, no es procedente establecer deterioro para bienes históricos y culturales, evaluándose solo su condición física evidente).

3.3.3.2. Evaluación de Indicios de Deterioro: Para determinar la existencia de deterioro, el contratista deberá basar su juicio profesional en el análisis de fuentes de información externas (factores económicos, tecnológicos, obsolescencia de mercado) e internas (daño físico, inactividad prolongada u ociosidad de los bienes revertidos), documentando los hallazgos en sus informes técnicos.

3.3.3.3. Impacto de la Evaluación: Si del análisis técnico no se reconoce un deterioro cuantificable, el contratista deberá documentar y soportar técnicamente si es necesario ajustar la vida útil restante o el valor residual del activo.

3.3.4. Clasificación Técnica de Bienes para Posible Disposición Final: El contratista, en concordancia con la Resolución 03084 de 2015, deberá presentar un informe que clasifique los bienes inventariados para facilitar la toma de decisiones por parte de la AEROCIVIL sobre su destinación:

· Bienes Servibles No Utilizables: Bienes funcionales, pero afectados por obsolescencia tecnológica o no requeridos para la operación inmediata. Susceptibles de alta, traslado o enajenación.
· Bienes Inservibles: Bienes que no pueden ser reparados o cuyo costo de recuperación es antieconómico debido a su mal estado (daño total, desgaste extremo por inactividad). Susceptibles de baja y disposición final.

3.4.  Características y condiciones técnicas de los servicios a contratar

3.4.1. Alcance Cuantitativo y Cualitativo de la Toma Física: La Toma Física, identificación, plaqueo (etiquetado) y conciliación se realizará de manera exclusiva y exhaustiva sobre la totalidad de los bienes muebles que constituyen la Propiedad, Planta y Equipo (PP&E) e insumos ubicados en la Nueva Terminal de Carga (Zona Única de Inspección). Estos bienes corresponden al proceso de reversión y liquidación del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015 – Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
A. Complejidad Técnica del Inventario: El inventario objeto de este contrato presenta un alto nivel de heterogeneidad y complejidad técnica, lo que exige la participación de profesionales especializados. Se advierte que una parte significativa de los bienes, tales como el sistema de bandas transportadoras y otros equipos electromecánicos, no se encuentran ensamblados, presentándose como componentes, piezas individuales o módulos desagregados. Esta condición de desensamble debe ser considerada obligatoriamente por el contratista para la identificación técnica y la determinación del valor razonable y estado de conservación del activo en su conjunto.
Los bienes por inventariar y valorar se agrupan principalmente en las siguientes categorías críticas: 
1. Equipos Aeroportuarios Especializados y de Alta Tecnología: Incluye máquinas escáner de rayos X (ej. 620XRW), elementos y repuestos de puentes de abordaje, y componentes del sistema de manejo de equipajes.
2. Sistemas Electromecánicos y de Potencia: Comprende componentes de sistemas de transporte vertical (ascensores), centros de control de motores, sistemas contra incendios (bombas, tanques, gabinetes) y sistemas de refrigeración industrial (ductos, difusores).
3. Infraestructura de TI, Telecomunicaciones y Eléctrica: Abarca volúmenes significativos de cableado estructurado, fibra óptica, elementos de transmisión de datos, tableros eléctricos y accesorios.
4. Inventario de Consumibles y Ferretería: Representa el mayor volumen físico del inventario, compuesto por miles de unidades de tornillería, accesorios metálicos, amarres y piezas de ensamblaje industrial.
B. Distribución Cuantitativa: La cantidad total estimada de bienes muebles y elementos a inventariar asciende aproximadamente a ciento veintiocho mil ochocientos cincuenta (128.850) unidades. Estas unidades se encuentran agrupadas en aproximadamente mil quinientos sesenta (1.560) ítems o referencias distintas. las cuales se encuentran distribuidas según su tipo y clasificación general de la siguiente manera:
[image: ]
Nota: Las cantidades son estimadas con base en levantamientos previos y son de referencia para el dimensionamiento del esfuerzo del contratista; la obligación del contratista es realizar el inventario al 100% de los bienes hallados en sitio
Nota técnica: Para efectos de la toma física y valoración, el contratista deberá identificar y catalogar tanto los bienes que cuentan con registros previos como aquellos equipos y componentes que, encontrándose en estado de desensamble o sin inventariar, deban ser incorporados y conciliados como nuevas referencias dentro de la base de datos final. 
C. Estado de Conservación de los Bienes: De acuerdo con los levantamientos preliminares que sirven de base para el presente proceso, el contratista deberá tener en cuenta para su metodología de medición posterior que la gran mayoría de los bienes presenta un nivel de conservación óptimo, distribuyéndose el estado físico de la siguiente manera:
· Buen Estado General: Representa la mayor proporción del inventario (aprox. 54,8%).
· Nuevo: Constituye la segunda categoría más representativa (aprox. 41,6%).
· Perfecto Estado / Poco Uso: Abarca una porción menor pero significativa (aprox. 1,6%).
· El porcentaje restante (menos del 2%) corresponde a bienes que requieren mantenimiento preventivo, están fuera de uso o presentan necesidad de reparación.
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Nota técnica y salvedad sobre el estado actual: Es de suma importancia que el contratista tenga en cuenta que la cantidad, los porcentajes y estados de conservación aquí descritos corresponden a un levantamiento preliminar previo, suministrado de buena fe y únicamente como información de referencia para el dimensionamiento del esfuerzo técnico. Dado el paso del tiempo, las condiciones ambientales propias de la zona y la dinámica de almacenamiento, las condiciones físicas, operativas y tecnológicas de los bienes pueden haber sufrido variaciones, obsolescencia o un deterioro natural. Por consiguiente, será responsabilidad exclusiva y obligación ineludible del contratista verificar, documentar y certificar el estado de conservación real y actual de cada uno de los elementos durante la ejecución de la toma física al 100%, constituyéndose este levantamiento en sitio como el único insumo válido para el respectivo cálculo de deterioro, valoración y diligenciamiento de los formatos de reversión.

3.4.2. Ubicación y Características de la Locación:

La zona objeto de la consultoría corresponde a la infraestructura de la Nueva Terminal de Carga (Zona Única de Inspección - ZUI) del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Se trata de una edificación moderna de tipo industrial, la cual cuenta con una gran bodega o almacén central de planta libre, caracterizada por una cubierta de gran altura y pisos de concreto de alta resistencia, diseñados para el soporte de cargas pesadas.
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Distribución de los Bienes Muebles Para Inventariar: Es de crítica importancia que el contratista tenga en cuenta que al interior de este gran almacén y sus zonas de servicio se encuentran distribuidos y almacenados la totalidad de los bienes muebles que constituyen la Propiedad, Planta y Equipo (PP&E) objeto de la toma física al 100%. Esta distribución se encuentra dispuesta directamente a nivel de piso, lo que representa un reto logístico operativo, ya que el equipo de campo encontrará:

· Bienes y Elementos de Almacén: Volúmenes significativos de repuestos, elementos de TI, cableado y consumibles organizados en el área de bodega.
· Elementos en Bulk o Paletizados: Grandes cantidades de tornillería, accesorios metálicos y materiales de ferretería dispuestos sobre estibas a nivel de piso, requiriendo metodologías de conteo como por ejemplo por pesaje para su inventario masivo.
· El contratista deberá prever la logística y el personal operativo suficiente para desplazarse por el área y garantizar el levantamiento exhaustivo de la información.

[image: ]
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3.4.3. Especificaciones de las Etiquetas Provisionales de Identificación (Marcación Inicial): El contratista, como parte de la actividad de Toma Física y actualización de inventarios, deberá suministrar y fijar etiquetas provisionales de identificación para todos los bienes muebles sujetos a inventario. Esta marcación inicial servirá como enlace temporal para el cruce de información entre el inventario físico, el avalúo y el posterior proceso de recibo e instalación de las placas definitivas por parte del personal de la AEROCIVIL.

Estas etiquetas provisionales deben cumplir con las siguientes características técnicas genéricas para garantizar su permanencia y legibilidad durante la etapa de transición:

· Material de la Etiqueta: Material sintético, vinilo o polipropileno, resistente al desgarro, a la humedad y a la manipulación continua.
· Tamaño Estándar: Dimensiones proporcionales que permitan su fácil lectura sin afectar la estética o funcionamiento del bien (Ej. 2,5 cm x 5,0 cm o similar).
· Impresión y Color: Impresión en tinta indeleble negra o de alto contraste, resistente a la decoloración, fricción y rayaduras (no debe despintarse ni borrarse al tacto).
· Terminado (Adhesivo): Adhesivo de contacto de alta fijación que asegure su adherencia al bien, pero que permita ser removido posteriormente por la Entidad sin causar daños estructurales ni dejar residuos severos en la superficie del equipo.
· Durabilidad Mínima: un (1) año bajo condiciones normales de almacenamiento en sitio.
· Acción Obligatoria: El contratista fijará la etiqueta provisional en un lugar visible para facilitar la posterior confrontación. Por ningún motivo el contratista deberá retirar, cubrir o alterar las placas de características del fabricante, números de serie originales, ni sellos de garantía de los equipos.

3.5. Plazo de Ejecución del Contrato:  El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías: contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
 
Tener en cuenta que, el adjudicatario deberá cumplir con obligaciones previas al inicio de ejecución, diferentes a las de legalización del contrato. Entre estas: la verificación de hojas de vida.  
 Las actividades se distribuirán internamente de la siguiente manera:
Fases de ejecución del proyecto: Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá desarrollar las 
actividades divididas en las siguientes tres (3) fases:

3.5.1. FASE I: Planeación, Toma Física y Conciliación Inicial. Plazo: Hasta DOS (02) MESES

· Revisión de Información Base: Analizar la documentación existente (planos de equipos, listados, actas de reversión, bases de datos y demás información de la ANI y AEROCIVIL) que resulte útil para la planificación de las actividades subsiguientes.
· Disposición de Recursos: Garantizar la total disponibilidad de la infraestructura logística, equipos, herramientas y el personal profesional y técnico capacitado para la ejecución del trabajo de campo.
· Reconocimiento de la Locación: Realizar visitas previas a las instalaciones para identificar la distribución de los bienes y estimar los recursos, elementos de seguridad y herramientas necesarias para el desarrollo del inventario.
· Definición de Metodología de Campo: Establecer los procedimientos técnicos y operativos para la identificación, conteo y recolección de datos de los activos e insumos.
· Clasificación Documental Inicial: Realizar una clasificación preliminar del inventario de forma documental, separando los elementos correspondientes a activos fijos (Propiedades, Planta y Equipo) de los bienes de consumo.
· Planificación y Cronograma: Previo al inicio de la toma física, el contratista elaborará y presentará para visto bueno de la Coordinación del Grupo de Almacén y Activos Fijos, un cronograma detallado de ejecución que defina los tiempos de inventario en la Nueva Terminal de Carga.
· Inventario Físico: Ejecutar la toma física de los bienes muebles ubicados en la Nueva Terminal de Carga (Zona Única de Inspección), concernientes al proceso de reversión del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015 del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla.
· Registro Fotográfico y Etiquetado Provisional: Fijar etiquetas de identificación provisional a los bienes inventariados (conforme a las características técnicas definidas en este documento) y levantar el correspondiente registro fotográfico individualizado o por lote homogéneo, según aplique.
· Revisión y Conciliación Documental: Identificar y documentar las diferencias (sobrantes o faltantes) encontradas en campo frente al inventario base entregado por la ANI, preparando el inventario físico definitivo conciliado.
· Clasificación Física por Estado: Realizar la clasificación del inventario de acuerdo con su nivel de deterioro físico evidente (ej. Servibles no utilizables, Inservibles).

3.5.2. FASE II: Valoración Contable, Generación de Informes y Acompañamiento Hasta DOS (02) MESES

· Medición y Valoración Técnica: Medir y valorar la Propiedad, Planta y Equipo (PP&E) de acuerdo con la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los estándares legales y técnicos. Los datos de medición y valoración (incluyendo el cálculo de deterioro) deberán quedar actualizados al último cierre fiscal, acorde con la fecha de terminación del contrato.
· Metodología Contable: Aplicar el procedimiento técnico para establecer la vida útil, la vida útil remanente, el cálculo del deterioro y el valor residual de los bienes, en estricta observancia de la Resolución 04286 (Manual de Políticas Contables de la AEROCIVIL) y la Resolución 533 de 2015 de la CGN.
· Condición Especial para Bienes Electromecánicos: Para aquellos bienes de carácter electromecánico o sistemas complejos que, para un diagnóstico de funcionamiento al 100% requieran ser ensamblados, energizados o instalados previamente, la validación y valoración se realizará única y exclusivamente sobre su estado físico real observable al momento de la toma física. El contratista deberá dejar expresa constancia de esta limitación técnica en las fichas de valoración.
· Diligenciamiento de Formatos ANI: Elaborar la lista valorada de bienes muebles entregando, totalmente diligenciados y ajustados al inventario físico, los formatos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):
GCSP-F-283: Informe de Propiedades Planta y Equipo entregada, construida o desarrolladas por el concesionario.
GCSP-F-284: Informe de Inversiones en Bienes de Uso Público, Propiedades, Planta y Equipo e Intangibles concesionados. (Esta información debe guardar estricta coherencia con el Manual de Reversiones de la ANI, Código GSCP-M-001, Versión 004).

3.5.3. FASE III: Acompañamiento Técnico y Cierre Administrativo Plazo: Hasta UN (01) MES 
· Soporte Técnico y Consultoría: Brindar apoyo técnico presencial o virtual durante reuniones, auditorías y requerimientos de entes de control relacionados con los productos entregados.
· Acompañamiento en Plaqueteo: Acompañar al personal de la AEROCIVIL durante el proceso posterior de plaqueteo oficial definitivo, con el fin de resolver dudas sobre la identificación inicial de los bienes y asegurar la trazabilidad del inventario.
· Gestión Documental para Pagos: Para la autorización de los pagos correspondientes, el contratista deberá entregar al supervisor los archivos generados organizados en una carpeta digital en el repositorio establecido por la Entidad.
· Reporte Final de Novedades: Reportar al supervisor cualquier riesgo o anomalía detectada tras la entrega de informes y cumplir con las demás actividades inherentes que se deriven del objeto contractual.
· Cierre Técnico-Administrativo: El cumplimiento de esta fase y la procedencia del pago final estarán supeditados a la entrega de los productos en su versión técnica definitiva, incorporando de manera integral la totalidad de los ajustes y observaciones realizados durante el proceso de validación por parte de la AEROCIVIL y la ANI, conforme a lo establecido en la Condición de Cierre Técnico del numeral 3.5.4.3.
3.5.4 Cronograma y condiciones técnicas de los entregables

3.5.4.1 FASE I (Planeación, Toma Física y Conciliación Inicial): Plazo máximo de entrega: DOS (02) MESES contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

ENTREGABLE 1:
· Cronograma y metodología de campo aprobada.
· Base de datos del inventario físico realizado al 100% de los bienes muebles.
· Registro fotográfico individualizado o por lote y constancia de la instalación de la marcación (etiquetado) provisional en sitio. Nota: Por ningún motivo el contratista deberá retirar, cubrir o alterar las placas de características del fabricante, números de serie originales, ni sellos de garantía de los equipos.
· Informe técnico de diferencias, identificando sobrantes y faltantes frente al inventario base de la etapa de reversión (ANI).

La entrega y recibo a satisfacción de este entregable constituye el soporte técnico para autorizar el pago de la Fase I, conforme a la forma de pago pactada en el contrato

3.5.4.2. FASE II (Valoración Contable y Generación de Informes): Plazo máximo de entrega:  DOS (02) MESES contados a partir de la aprobación técnica y entrega a conformidad del Entregable 1.

ENTREGABLE 2:
· Informe técnico de medición posterior, valoración y cálculo de deterioro del 100% de los bienes muebles inventariados.
· Informe de clasificación técnica de bienes para posible disposición final (Servibles No Utilizables e Inservibles).
· Formatos Oficiales de Reversión: Entrega a la AEROCIVIL de los Formatos No. GCSP-F-283 y GCSP-F-284 totalmente diligenciados, conciliados con el inventario físico y formulados bajo los parámetros de la Resolución 533 de 2015, así como en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Reversiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y en la Guía de Entrega y Recibo de Aeropuertos Concesionados de la AEROCIVIL. Los documentos deberán entregarse listos para ser radicados formalmente ante la ANI

La entrega y recibo a satisfacción de este entregable constituye el soporte técnico para autorizar el pago de la Fase II, conforme a la forma de pago pactada en el contrato

3.5.4.3 FASE III (Etapa de Acompañamiento y Cierre Técnico): Plazo máximo de entrega: UN (01) MES contado a partir de la aprobación técnica y entrega a conformidad del Entregable 2.

Nota de cumplimiento: Dentro de este plazo de un (01) mes, el contratista deberá ejecutar las actividades de acompañamiento y cumplir integralmente con la Condición de Cierre Técnico definida en el presente documento.

Se desarrollará de manera posterior a la radicación de los formatos ante la ANI y hasta la terminación del contrato. Estará sujeto a la entrega y aprobación de los siguientes productos y al cumplimiento de la condición de cierre técnico:

ENTREGABLE 3:
· Actas y memorias de acompañamiento y sustentación: Documentos que evidencien el acompañamiento técnico a la AEROCIVIL y la asistencia obligatoria del equipo valuador a las mesas de trabajo, comités de conciliación técnica y espacios de sustentación formal de los resultados obtenidos ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o entes de control, actuando como tercero experto independiente para la resolución de observaciones técnicas.
· Constancia de acompañamiento en sitio al personal técnico de la AEROCIVIL durante la confrontación de los bienes para la instalación de la placa oficial definitiva y revisión técnica de la valoración realizada a los bienes muebles.

CONDICIÓN DE CIERRE TÉCNICO DE LA FASE III: Los entregables correspondientes a los Formatos No. GCSP-F-283 y GCSP-F-284 deberán cumplir estrictamente con las condiciones técnicas del Manual de Reversiones de la ANI y la Guía de Entrega y Recibo de Aeropuertos Concesionados de la AEROCIVIL. Para efectos de cierre, el contratista se obliga a atender y subsanar de manera integral todas las observaciones o ajustes técnicos que surjan durante el proceso de validación por parte de la AEROCIVIL y/o la ANI, por lo que se considerará cumplida esta condición una vez se radiquen las versiones finales que incorporen la totalidad de los requerimientos realizados por estas entidades, previa verificación de la supervisión.

La entrega y recibo a satisfacción de este entregable constituye el soporte técnico para autorizar el pago de la Fase II, conforme a la forma de pago pactada en el contrato
3.6 Otras especificaciones técnicas y operativas

3.6.1 Manejo de Cargas y Protección de los Bienes

· Uso de equipos mecánicos: Al momento de requerir el uso o alquiler de equipos mecánicos para el movimiento de cargas (montacargas, estibadores manuales, etc.), el contratista debe garantizar que dichos equipos cuentan con sus certificados de mantenimiento preventivo al día. Asimismo, el personal operador debe contar con la certificación o licencia vigente exigida para la operación de cada equipo específico.

· Integridad de los bienes: Todo movimiento, inspección o reubicación de los bienes muebles objeto de inventario y avalúo deberá realizarse empleando técnicas y equipos adecuados que garanticen su total integridad física y funcional. El contratista será el único responsable económico por cualquier daño, avería, caída o pérdida que sufran los equipos, mobiliario, maquinaria o la infraestructura de la Terminal de Carga durante su manipulación.

· Manejo manual de cargas: En estricto cumplimiento del Estatuto de Seguridad Industrial (Resolución 2400 de 1979), el contratista garantizará que el levantamiento y manipulación manual de cargas por parte de su equipo de trabajo no exceda los límites máximos permisibles (25 kg para hombres y 12.5 kg para mujeres). Para la movilización de bienes cuyo peso exceda estos límites, será de carácter obligatorio la provisión y uso de ayudas mecánicas.

3.6.2 Permisos y Normativa Aeroportuaria

· El contratista y los vehículos que requieran ingresar a las áreas restringidas del aeropuerto deben tramitar y contar con el respectivo permiso expedido por la administración del aeropuerto o el operador aeroportuario vigente.

· Desde el momento del ingreso y durante toda su permanencia en las áreas restringidas, el personal del contratista y sus vehículos deberán exhibir los permisos en un lugar visible, conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y el Manual de Operaciones Aeroportuarias.

· El contratista y sus vehículos solo podrán ingresar o transitar por las áreas específicamente autorizadas en el permiso. El ingreso a zonas no autorizadas será causal de las sanciones estipuladas en las normas de seguridad aeroportuaria.

· Los costos derivados de la expedición de permisos y carnés serán asumidos en su totalidad por el contratista durante el tiempo de ejecución del proyecto. Si durante el periodo de liquidación o revisión el contratista requiere ingresar nuevamente al aeropuerto para mejorar, subsanar o corregir la información entregada, deberá asumir a su cuenta y riesgo los costos de ingreso y desplazamiento.

· Todos los permisos y carnés deberán ser devueltos por el contratista a la administración al término del contrato, o de manera inmediata cuando un empleado sea retirado del servicio. El contratista responderá directamente por el mal uso que sus empleados den a los permisos.

· Los retrasos en la ejecución de las actividades causados por la violación a las normas de seguridad y operaciones aeroportuarias son de exclusiva responsabilidad del contratista, así como las multas y sanciones derivadas de dichos incumplimientos.

3.6.3 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

El contratista deberá dar cumplimiento a los requisitos de Elementos de Protección Personal (EPP), identificación e imagen, dotando a su personal con los elementos necesarios (botas de seguridad, chalecos reflectivos, guantes, casco si aplica) durante la permanencia en las instalaciones del Aeropuerto y la ejecución de los trabajos.

· Trabajo en alturas: En caso de que la toma física del inventario requiera el acceso a bienes almacenados a más de 2.0 metros de altura, el contratista deberá suministrar equipos de acceso seguro (como escaleras certificadas tipo avión o plataformas elevadoras) y garantizar que únicamente el personal que realice dicha labor en altura cuente con el certificado de capacitación vigente, dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo. No será exigible este certificado para el personal administrativo o peritos valuadores que permanezcan y operen a nivel de piso.

Adicionalmente, el contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones vigentes (y todas aquellas normas que las reemplacen, adicionen o modifiquen):

· Procedimiento Interno AEROCIVIL: Dar estricto cumplimiento a todos los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que determine la Entidad para la mitigación de riesgos asociados a las actividades contratadas, acorde al Procedimiento de Requisitos de Cumplimiento para Contratistas Jurídicos (Código: GDIR-2.3-06-033) vigente. Esto incluye la asistencia obligatoria a la inducción del Sistema de Gestión de SST y la entrega de los formatos institucionales exigidos (matriz de cumplimiento y carta de compromiso).

· Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional): Especialmente lo dispuesto en su Título III (Salud Ocupacional), Artículo 80, garantizando la prevención de todo daño a la salud derivado de las condiciones de trabajo; la protección contra riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos y mecánicos; y la eliminación o control de agentes nocivos en los lugares de trabajo.

· Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

· Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales.

· Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

3.7 Fundamentos técnicos de la definición del tipo de concurso a desarrollar

El proceso de selección a desarrollar corresponde a un Concurso de Méritos, cuya tipología contractual aplicable es el Contrato de Consultoría. Esta definición se fundamenta técnica y jurídicamente en la naturaleza eminentemente intelectual, especializada y científica del objeto a contratar.

La labor de realizar la toma física, identificar, conciliar, calcular el deterioro y emitir la valoración técnica y económica de los bienes muebles y de la infraestructura aeroportuaria correspondiente a la Terminal de Carga Nueva, no corresponde a la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes ni a una actividad estandarizada. Por el contrario, exige la aplicación de conocimientos altamente especializados en ingeniería, valuación de activos especiales, y el dominio integral del Régimen de Contabilidad Pública (Resolución 533 de 2015) y de las Normas Internacionales de Valuación (IVS).

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los servicios de consultoría son aquellos referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

En este sentido, la estructuración de la valoración económica de los activos exige un avalúo profesional que, bajo la ley colombiana, compromete la responsabilidad civil y disciplinaria de peritos inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA). Dada la complejidad del proceso de reversión y las necesidades de conciliación técnica entre las entidades involucradas, este dictamen pericial se constituye como el concepto técnico, objetivo e independiente, necesario para dirimir diferencias, dotar de certeza financiera a la Entidad y permitir el correcto diligenciamiento de los formatos oficiales. Por lo tanto, la selección del contratista idóneo no puede estar supeditada al ofrecimiento del menor precio, sino que requiere la evaluación objetiva de factores técnicos, tales como:

1. La experiencia específica demostrada por la firma consultora en proyectos de similar complejidad normativa.

2. La conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario y con perfiles altamente calificados (coordinadores, avaluadores e ingenieros).

3. La solidez, coherencia y rigor de la metodología de trabajo y el plan de cargas propuesto.

La modalidad de Concurso de Méritos garantiza que la Entidad seleccione la propuesta que ofrezca la más alta calidad técnica e intelectual, mitigando los riesgos de reprocesos, glosas contables o rechazo de los informes finales por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o los entes de control durante el proceso de reversión.

3.8 Independencia, Objetividad y Ausencia de Conflicto de Interés Dada la naturaleza del proceso de reversión y la necesidad de contar con un dictamen pericial irrefutable, el contratista y su equipo de trabajo actuarán en todo momento como terceros técnicos independientes. Por consiguiente, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna causal de conflicto de interés que pueda comprometer su objetividad, imparcialidad o juicio profesional frente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), o el Concesionario saliente del Aeropuerto de Barranquilla. Cualquier actuación que comprometa dicha independencia será considerada causal de incumplimiento grave.


1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	Director Perito del Proyecto y Perito Avaluador 
	1
	80%

	2
	Coordinador del Proyecto
	1
	100%

	3
	Profesional Avaluador de Infraestructura y Obras Civiles
	1
	100%

	4
	Profesional Avaluador Especialista en Equipos Eléctricos y Electromecánicos
	1
	100%

	5
	Profesional Especialista Contable
	1
	70%

	6
	Auxiliar Técnico de Toma Física y Etiquetado
	4
	100%



Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	Director del Proyecto y Perito Avaluador (Especialista en Maquinaria, Equipos Especiales y Electromecánicos)
	Título profesional en Ingeniería (Industrial, Mecánica, Electromecánica, Civil, Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública, Inscripción vigente en el RAA en Categoría 4,7, 8, 11.
 
 
	Mínimo seis (6) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	[bookmark: _Int_eh3XFnFN]Mínimo cuatro (4) años como Director o Coordinador en proyectos que hayan incluido al menos una (1) o varias de las siguientes actividades: inventarios físicos técnicos, conciliación contable o avalúos bajo Normas Internacionales, ya sea para el sector público o en infraestructura de transporte. Tener Registro Abierto de Avaluador - RAA con las categorías exigidas para firmar los avalúos requeridos
 

	Coordinador del Proyecto
	Título profesional en Ingeniería Industrial, Mecánica, Mecatrónica, Electromecánica, Eléctrica o Electrónica. 
 
Inscripción vigente en el RAA en Categoría 4,7, 8, 11.
	Mínimo un (1) año contado a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Mínimo cuatro (4) años en la realización de proyectos de inventarios, conciliaciones y valoraciones técnicas; que incluya uno o más de los siguientes componentes: cálculo de vida útil, vida útil remanente y medición posterior de equipos industriales, sistemas electromecánicos o maquinaria especializada

	Profesional  Avaluador de Infraestructura y Obras Civiles
	Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines
 
Inscripción vigente en el RAA en Categoría 4, 11.
 
 
	Mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Mínimo tres (3) años en la realización de avalúos comerciales o de costo de reposición en cualquiera de los siguientes tipos de activos: infraestructura comercial, bodegas, terminales de transporte o bienes industriales para entidades estatales.

	Profesional Avaluador Especialista Equipos Eléctricos y Electromecánicos.
	Título profesional en Ingeniería Electricista, Mecánico o Industrial, con Tarjeta Profesional vigente.
 
Inscripción vigente en el RAA en Categoría 7, 8, 11.
	Mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Mínimo cinco (5) años de experiencia en el mantenimiento, operación o avalúo técnico de equipos industriales o electromecánicos.  


	Profesional Especialista Contable
	Título profesional en Contaduría Pública, con Tarjeta Profesional vigente y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
	Mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Mínimo tres (3) años en depuración, saneamiento, conciliación de PP&E, y/o aplicación de la Resolución 533 de 2015. Se valora experiencia en consolidación de informes para liquidaciones, avalúos o entrega de bienes estatales

	Auxiliar Técnico de Toma Física y Etiquetado
	Título de Técnico o Tecnólogo en áreas de logística, administración de inventarios, electricidad, electrónica, o afines.
	Mínimo dos (2) años contados a partir de la obtención del título correspondiente.
	Mínimo un (1) año de experiencia en procesos de toma física de inventarios, plaqueteo, levantamiento de bases de datos de activos fijos y clasificación de bienes.



Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.
· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

i. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
ii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

1. Funciones mínimas para cada ROL: 
Director del Proyecto y Perito Avaluador
· Marco Normativo Principal: Ley del Avaluador (Ley 1673 de 2013 y Decreto 1074 de 2015), Normas Internacionales de Valuación (IVS) y Normas Técnicas de la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria (USN).
· Definir y aplicar las metodologías de valuación pertinentes bajo las IVS y la USN para la maquinaria, equipos aeroportuarios, sistemas electromecánicos y de protección contra incendios.
· Determinar técnicamente el estado de conservación, la vida útil remanente y el cálculo de la depreciación o deterioro de los equipos especializados, emitiendo y suscribiendo el dictamen pericial con plena responsabilidad civil y disciplinaria bajo la Ley 1673 de 2013.
· Participar obligatoriamente en las mesas de trabajo técnicas actuando como perito experto para sustentar sus metodologías y cálculos ante la AEROCIVIL y la ANI.
Coordinador del Proyecto
· Marco Normativo Principal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (Estatuto General de Contratación), Manual de Reversiones de la ANI y directrices institucionales de la Aeronáutica Civil.
· Liderar, articular y supervisar la ejecución integral del contrato, garantizando que todas las actuaciones, metodologías y entregables cumplan estrictamente con las normativas legales, contables y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.
· Actuar como el representante principal y canal de comunicación oficial del Contratista ante la supervisión de la AEROCIVIL y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
· Diseñar, estructurar y presentar para aprobación la metodología de trabajo, el plan de cargas y el cronograma general del proyecto.
· Liderar las mesas de trabajo interinstitucionales y comités de conciliación técnica para la defensa de los resultados, revisando, consolidando y avalando con su firma el Informe Final de Consultoría.
Avaluador Profesional de Infraestructura y Obras Civiles
· Marco Normativo Principal: Ley del Avaluador (Ley 1673 de 2013 y Decreto 1074 de 2015), Normas Internacionales de Valuación (IVS) y Normas Técnicas de la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria (USN). 
· Realizar la identificación técnica y verificación física de los materiales de construcción y acabados arquitectónicos (como pisos de alta resistencia, perfilería, elementos de fachada, cubiertas, entre otros), mediante inspección visual y técnica de cada activo, validando especificaciones técnicas, dimensiones, calidades de material y cumplimiento de normas técnicas para asegurar su correcta individualización frente a los listados de inventario.
· Clasificar los bienes muebles e insumos según su aplicación técnica en la infraestructura (ej. acabados de piso, redes hidráulicas y sanitarias, sistemas de fachada, cerramientos), facilitando su análisis técnico y la conciliación contable dentro del rubro de Propiedad, Planta y Equipo (PP&E).
· Diagnosticar el estado físico y nivel de conservación de los insumos almacenados en la Terminal de Carga, evaluando factores como fisuras en acabados, deformaciones en tuberías, corrosión en elementos metálicos u obsolescencia por condiciones ambientales, con el fin de determinar su aptitud técnica para uso futuro..
· Ejecutar el diagnóstico técnico del estado de conservación, integridad física y condición aparente de los materiales de construcción y acabados arquitectónicos (como pisos de alta resistencia, perfilería, elementos de fachada, cubiertas, entre otros) evaluando signos de deterioro natural, patologías de materiales, obsolescencia técnica o daños por uso, con el propósito de determinar su aptitud técnica y soportar el cálculo de la vida útil remanente.
Profesional Especialista en Equipos Eléctricos y Electromecánicos
· Marco Normativo Principal: Ley del Avaluador (Ley 1673 de 2013 y Decreto 1074 de 2015), Normas Internacionales de Valuación (IVS) y Normas Técnicas de la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria (USN).
· Realizar la identificación técnica y verificación física de los equipos inventariados, mediante la inspección visual y documental de cada activo, validando su correspondencia con listados de inventario, placas de identificación, referencias, seriales, fabricante, capacidad, características eléctricas/mecánicas y demás datos técnicos relevantes, con el fin de establecer su trazabilidad y correcta individualización. 
· Clasificar los activos conforme a su naturaleza funcional, especialidad técnica, sistema de pertenencia y criticidad operativa, organizándolos según su aplicación dentro de la infraestructura aeroportuaria (por ejemplo: distribución eléctrica, respaldo energético, automatización, control, HVAC, bombeo, movilidad, seguridad, entre otros), de manera que se facilite su análisis técnico, priorización y futura integración dentro de la operación del aeropuerto. 
· Ejecutar el diagnóstico técnico del estado de conservación, integridad física y condición aparente de los equipos, evaluando aspectos como almacenamiento, embalaje, protección, posibles signos de deterioro, corrosión, contaminación, humedad, deformaciones, faltantes, obsolescencia visible, compatibilidad técnica y condiciones generales previas al montaje, con el propósito de determinar su aptitud preliminar para instalación y uso futuro. 
· Emitir un concepto técnico preliminar sobre la viabilidad de incorporación de los activos a la operación, incluyendo observaciones, restricciones, necesidades de adecuación, requerimientos de pruebas previas, recomendaciones de conservación, validaciones documentales pendientes y criterios para su aceptación, reposición, reacondicionamiento o descarte técnico antes de su instalación y puesta en servicio.
Profesional Especialista Contable
· Marco Normativo Principal: Régimen de Contabilidad Pública (Resolución 533 de 2015 de la CGN), Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Manual de Políticas Contables de la Aeronáutica Civil.
· Diseñar la matriz de la base de datos del inventario asegurando que la captura de información en campo cumpla integralmente con los requerimientos y parámetros de la Resolución 533 de 2015.
· Validar la correcta asignación de las cuentas contables, la aplicación de políticas de materialidad y el registro del deterioro financiero de los bienes, garantizando el cumplimiento de las políticas contables de la Aeronáutica Civil.
· Consolidar y diligenciar en su totalidad los formatos oficiales exigidos por el Manual de Reversiones de la ANI (como el Formato GCSP-F-283 o análogos), asegurando su coherencia matemática y elaborando el informe técnico contable de saneamiento.
Auxiliar Técnico de Toma Física y Etiquetado
· Marco Normativo Principal: Estatuto de Seguridad Industrial (Resolución 2400 de 1979), SG-SST de la entidad y Procedimiento de Requisitos de Cumplimiento para Contratistas Jurídicos (GDIR-2.3-06-033).
· Ejecutar el barrido físico, conteo y verificación presencial del 100% de los bienes muebles en estricto cumplimiento de los límites de manejo de cargas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
· Realizar la labor operativa de identificación, limpieza superficial y fijación de placas/etiquetas en los activos, garantizando la integridad de los bienes durante su manipulación.
· Levantar la información primaria en las matrices de captura de datos y realizar el registro fotográfico individual y panorámico, asegurando la trazabilidad operativa y visual exigida por la supervisión.

1. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.


	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.


	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.


	Título posgrado
	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado.
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

	Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: 
· Cargo 
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior
	Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

iii. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas   dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo a la suscripción del acta de inicio, las cuales una vez verificadas, en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) nuevamente dentro de tres (3) días hábiles siguiente a la comunicación de la entidad, para una nueva revisión y la respectiva aprobación.
iv. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
v. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vi. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
vii. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

viii. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
ix. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
x. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
xi. [bookmark: _Hlk13645572]En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. 
· [bookmark: _Hlk15978868]El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xii. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
xiii. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 


Una vez aprobadas las hojas de vida, el Contratista deberá remitir a la supervisión los contratos suscritos con cada persona del equipo de trabajo establecido en el presente documento y mensualmente deberá presentar las cuentas de cobro y comprobantes de pago de cada uno. 
 
NOTA 1. La vinculación de las personas al presente contrato NO representará relaciones laborales con la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil 
 
NOTA 2. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no cualifique sus acciones con la calidad requerida para el cumplimiento de las metas del contrato, hecho en el cual el contratista evaluará el desempeño del profesional y se concertaran las medidas a aplicar.
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Etiquetas de fila CANTIDAD. % Part

Accesorios y tornilleria 43,707 33.93%
Elementos T 28531 22.15%
Accesorios Varios 1565 12.15%
Cableado 14,226 11.04%
(en blanco) 9527 7.39%
Pisos 4479 3.48%
Elementos Banda Transportadora 3939 3.06%
Elementos Sistema de enfriamiento 259 201%
Mbiliario 2518 195%
Elementos Ascensor 1527 119%
Perfileria 630 0.49%
Elementos Sistema Electrico 499 0.39%
Torre de enfriamiento 306 0.24%
Elementos fachada terminal 259 0.20%
Elementos puente de abordaje 227 0.18%
Banda Transportadora Provicional % 0.07%
Elementos sistema contra incendios 68 0.05%
Sistemas de RX 48 0.04%

Total general 128,833 100.00%
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ESTADO

2. Buen estado general 70681 54.86%
1.-Nuevo 53671 41.66%
1.5 Perfecto estado, poco uso 2138 166%
3.5 Necesita mantenimiento preventivo 1119 087%
2.5 buen estado operativo, estado medio acabados 752 0.58%
4,5 Fuera de uso, necesita reparacion 183 0.14%
3. Funciona bien, algunos imperfectos acabados y rayones 109 0.08%
5. Pérdida total 106 0.08%
4. Necesita mantenimiento correctivo 74 0.06%

Total general 128,833 100.00%
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