Apartadó, Antioquia, 24 de abril de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
Secretaría de Infraestructura Física
Apartadó – Antioquia

Asunto: Solicitud de suspensión del Contrato Interadministrativo No. 149 de 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de representante de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT – EDUH del Municipio de Apartadó, me permito solicitar la suspensión temporal del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 149 de 2026, cuyo objeto es el mejoramiento del estadio municipal de fútbol del municipio de Apartadó.

La presente solicitud se fundamenta en lo siguiente:

- Mediante comunicación emitida por la Secretaría de Infraestructura Física, en ejercicio de sus funciones de supervisión, se impartió instrucción expresa a esta entidad para abstenerse de adelantar procesos contractuales derivados del mandato, hasta tanto se surtan las revisiones técnicas correspondientes y se definan con claridad los aspectos estructurales del proyecto.

- De acuerdo con dicha instrucción, actualmente el proyecto se encuentra en etapa de revisiones técnicas, aclaraciones y ajustes, los cuales resultan indispensables para garantizar su viabilidad integral, coherencia técnica y adecuada ejecución.

- En ese sentido, continuar con la ejecución del contrato en las condiciones actuales podría generar riesgos de carácter técnico, contractual y financiero, así como posibles inconsistencias frente al alcance, presupuesto y condiciones reales del proyecto.

- En aplicación de los principios de planeación, responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, se hace necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato hasta tanto se cuente con la claridad técnica requerida.

- De conformidad con la cláusula de suspensión del contrato, las partes pueden acordar la suspensión de la ejecución cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen.

En consecuencia, respetuosamente solicitamos:

PRIMERO: Autorizar la suspensión temporal del Contrato Interadministrativo No. 149 de 2026, mientras se culminan las revisiones técnicas y se definen los aspectos necesarios para su correcta ejecución.

SEGUNDO: Suscribir el acta de suspensión correspondiente, dejando constancia de las razones técnicas y administrativas que la motivan.

TERCERO: Reanudar la ejecución contractual una vez se cuente con las definiciones técnicas oficiales que garanticen la adecuada estructuración del proyecto.

Reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera articulada con la supervisión del contrato, con el fin de dar cumplimiento adecuado al objeto contractual.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO GUERRA NEGRETE

GERENTE EICE EDUH APARTADO.

| NOMBRE: |  | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectó: | Kendy Juliana Mena Perea – Abogada Externa de la EDUH APARTADÓ |  | 24/04/2026 |
| Aprobó: | Luis Alfredo Guerra Negrete – Gerente de la EDUH APARTADÓ |  | 24/04/2026 |
|  | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |  |  |