- OBJETIVO

Establecer los lineamientos, actividades y responsables para adelantar los trámites internos de modificaciones de contratos, convenios y cualquier negocio contractual suscrito por la Secretaría Distrital de Hábitat, con el fin de que se realicen de manera oportuna y con el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

- ALCANCE

Inicia con la solicitud de modificación contractual, por parte del supervisor e interventor del contrato y/o convenio, continua con la revisión y realización de modificación por parte de la Dirección de Contratación y termina con la aprobación y publicación en la plataforma donde se inició el proceso contractual esto es,  SECOP I SECOP II o TVEC según corresponda.

- BASE LEGAL

Para verificar la normatividad aplicable a este procedimiento diríjase el normograma institucional el cual se encuentra en el Mapa Interactivo Web/Documentos/Reportes/Normograma

- DEFINICIONES

ADICIÓN: Una adición contractual es una modificación que se realiza de común acuerdo entre las partes involucradas en un contrato para aumentar o modificar los términos y condiciones del mismo. Esto puede incluir la adición de nuevos ítems, la ampliación del alcance del contrato, o la inclusión de nuevos plazos o condiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la adición no debe exceder el límite establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe la adición de más del 50% del valor inicial del contrato

CESIÓN: En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato,

sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados intuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido.

PRÓRROGA: La modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo”

TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada de contrato es la modificación contractual que se produce cuando las partes acuerdan dar por finalizado el contrato antes del vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado.

SUSPENSIÓN: La suspensión, es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico.

ORDEN DE COMPRA: Es la manifestación de la voluntad de la entidad compradora de adquirir bienes o servicios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC-, y es el soporte documental de la relación contractual entre la entidad compradora y el proveedor o el gran almacén

SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

- LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Al momento de la realización de modificaciones contractuales, además de cumplir con lo definido en el presente procedimiento, se deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación vigente en la Secretaría Distrital de Hábitat.

- Si durante la ejecución del contrato y/o convenio se adviertan situaciones que afecten la ejecución y que ameriten modificar el alcance, obligaciones, condiciones técnicas, valor y plazo entre otras, el interventor o supervisor deberá justificarlo durante la vigencia del contrato y antes de su vencimiento, ante la Dirección de Contratación, para lo cual deberá remitir la documentación soporte para el trámite que corresponda. De la misma forma lo hará cuando dicha solicitud provenga del contratista.

- La modificación contractual es competencia exclusiva del Ordenador del gasto, por tanto, la supervisión ni la interventoría pueden autorizar modificaciones contractuales, ni permitir al contratista la ejecución del contrato en condiciones distintas a las pactadas en el contrato, sin embargo es importante precisar que la carga de la justificación, y viabilidad previa, es de la supervisión o interventoría.

- Cuando el objeto de la modificación suponga la adición del valor deberá tenerse en cuenta la restricción contenida en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir que la misma no podrá ser superior al 50% del valor inicial expresado este en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de suscripción del contrato, así como las disposiciones presupuestales vigentes y deberá exigirse al contratista, en la respectiva minuta, la ampliación del valor asegurado en las garantías que amparan la ejecución del contrato, cuando estas sean procedentes. La justificación de adición debe contener el porcentaje de ejecución del contrato.

- En caso de que la modificación suponga una prórroga del plazo de ejecución deberá solicitarse la ampliación de la vigencia de las garantías que amparan el contrato, cuando el contrato inicial las haya estipulado.

- Los demás lineamientos de acuerdo con las diferentes modificaciones contractuales serán las establecidas en el manual de contratación vigente en la entidad.

- REQUISITOS SEGÚN TRÁMITE CONTRACTUAL.

- CESIÓN:

- Memorando de radicación del trámite. SIGA

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- Certificado de Idoneidad.

- Reporte experiencia.

- Solicitud del contratista.

- Estado de pagos emitido por la Dirección Financiera.

- Documentos del cesionario que conforman los documentos relacionados en la lista de chequeo “ Modalidad selección contratación directa”

- ACLARACIÓN:

- Memorando radicación del trámite. SIGA

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- Anexos que soporten el trámite. Cuando aplique.

- ADICIÓN:

- Memorando radicación del trámite. SIGA

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- CDP.

- Documentos que conforman la carpeta 2 “Documentos sensibles del contratista”, carpeta 3 “Formación académica y experiencia del contratista”, y carpeta 4 “Documentos del contratista” de la lista de chequeo “MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA”, o la que se encuentre vigente en la entidad. Esto solo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestión.

- Para los casos de contratos con persona jurídica se deberá anexar los documentos de consulta de antecedentes correspondientes a la persona jurídica y al representante legal.

- Anexos que soporten el trámite. Cuando aplique.

- PRÓRROGA:

- Memorando de radicación del trámite. SIGA

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- Documentos que conforman la carpeta   4 de la lista de chequeo -de la lista de chequeo “MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA”, o la que se encuentre vigente en la entidad.  Aplica solo  para  contratos de prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión.

- Para los casos de contratos con persona jurídica se deberá anexar los documentos de consulta de antecedentes en el punto anterior correspondientes a la persona jurídica y al representante legal.

- Anexos que soporten el trámite. Cuando aplique.

- SUSPENSIÓN:

- Memorando de radicación del trámite.

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- Solicitud del contratista ( en los casos que aplique),  justificando las razones de la suspensión.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA:

- Memorando de radicación del trámite.

- Solicitud de trámite formato PS07-FO479

- Solicitud del contratista en los casos que aplique):

- Estado de pagos emitido por la Dirección financiera.

En cualquiera de los casos de modificación, la supervisión o interventoría del contrato o convenio, deberá adjuntar los documentos actualizados del contratista o asociado y en general de los documentos que soporten la modificación (certificado de existencia de representación legal, certificado de pago parafiscal, pagos al sistema de seguridad social, Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), el Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría), el Certificado de RNMC, y el Certificado de antecedentes judiciales, entre otros); si el contratista es persona jurídica o integra a su vez algún consorcio o unión temporal, también se deberá consultar los antecedentes disciplinarios y fiscales de las personas jurídicas que lo integran. Lo anterior, para que hagan parte integral de la solicitud una vez se radique el trámite ante la Dirección de Contratación

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO Y/O DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar la necesidad y radicar la solicitud de la modificación contractual. Se identifica la necesidad y el tipo de modificación contractual que se requiere mediante el formato PS07-FO634- “Solicitud de Trámite”, adjuntado los documentos requeridos acorde al tipo de modificación establecidos en este procedimiento. Así mismo se elabora el memorando mediante la plataforma SIGA a la Dirección de contratación NOTA: Esta solicitud se deberá realizar con mínimo 5 días hábiles con anterioridad a la suscripción y ejecución de la modificación | Supervisor y/o Interventor | No aplica | Formato PS07-FO634 -Solicitud de Trámite SIGA |
| 2 | Asignar el proceso en la base de seguimiento de la Dirección de Contratación. Se realizará la asignación al abogado que llevará a cabo la modificación contractual. | Director de contratación y/o profesional asignado por la Dirección de contratación | No aplica | Formato PS07-FO634 -Solicitud de Trámite SIGA |
| 3 | Verificar y revisar la solicitud. Una vez se realiza la asignación, el abogado encargado verificará que la solicitud realizada por el Supervisor y/o interventor cuente con todos los documentos de acuerdo al tipo de modificación a realizar, mediante la plataforma SIGA. Si la modificación cuenta con todos los requisitos, se elabora la minuta en los casos de modificación, terminación anticipada, cesión, adición y prórroga; la cual se envía con los respectivos soportes por correo electrónico al abogado revisor asignado por la Dirección de Contratación. ¿Cumple con los documentos requeridos? SI: continúe con la actividad No. 4. NO: Remitir al supervisor mediante correo electrónico para que se subsane en un término no mayor a un (1) día hábil, si pasado este tiempo no se cuenta con la documentación completa y correcta se devolverá la solicitud de trámite por la plataforma SIGA indicado las razones de la devolución, una vez se subsane se deberá realizar un alcance al radicado por SIGA en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Continúe con la actividad No. 1. | Abogado asignado para la adelantar la modificación contractual | Ver actividad 3 | SIGA Correo electrónico |
| 4 | Revisar proyecto de minuta. El abogado revisor asignado por la Dirección de Contratación, realizará la respectiva revisión con su Vo Bo y se remitirá al abogado responsable de la modificación, para que proceda con el cargue aprobación y publicación en SECOP I, II y/o TVEC ¿La minuta de modificación cumple con los requisitos? SI: Continúa con la actividad No. 5. NO: Se remite en los casos que aplique al abogado responsable de la modificación las observaciones para ajustes mediante correo electrónico. NOTA: La minuta de modificación contractual no aplica a todas las modificaciones se tendrá en cuenta solo las minutas aprobadas en el proceso de gestión contractual, las demás modificaciones se realizarán solamente de manera transaccional en la plataforma correspondiente sin que medie minuta. Continúa con la actividad No. 3. | Abogado asignado por la Dirección de contratación | Ver actividad 4. | Minuta de modificación Correo electrónico |
| 5 | Aprobar y publicar la modificación contractual en SECOP II. El abogado responsable de la modificación realizará la gestión transaccional en la Plataforma SECOP II siguiendo los lineamientos establecidos en “Instructivo de cargue, aprobación publicación y ejecución gestión contractual en SECOP II” | Abogado asignado para la adelantar la modificación contractual Responsables flujos de aprobación Ordenador del gasto Contratista | No aplica | SECOP II |
| 6 | Aprobar y publicar la modificación contractual en SECOP I y TVEC Para las modificaciones de contratos/ órdenes de compra se deberá contar con el documento de modificación firmado por las partes (contratista- ordenador gasto), para su publicación en la plataforma correspondiente | Abogado asignado para la adelantar la modificación contractual Contratista/ordenador del gasto | No aplica | SECOP I y/o TVEC |
| 7 | Solicitar Registro presupuestal en las modificaciones que aplique Se deberá solicitar a la Dirección Financiera la expedición del registro presupuestal, mediante la plataforma JSP7. | Profesional asignado por la Dirección contratación | No aplica | Solicitud de expedición Registro Presupuestal |
| 8 | Realizar el seguimiento de la expedición del registro presupuestal. Se deberá realizar el seguimiento y verificación de la expedición del registro presupuestal dentro de los 3 dias calendario siguientes a la suscripción de la modificación. | Supervisor y/o Interventor | No aplica | Registro presupuestal |
| 9 | Solicitar la expedición y publicación de la modificación y / o ampliación de garantías. Se deberá solicitar al contratista, la actualización o ajuste (si aplica) de la póliza, acorde a la modificación contractual realizada, dentro del término establecido en la minuta de modificación contractual | Supervisor y/o Interventor | No aplica | Publicación de póliza actualizada |
| 10 | Realizar el seguimiento a la expedición de la póliza y notificar al abogado responsable de la modificación Se deberá realizar el seguimiento respectivo para que el contratista cargue la póliza actualizada dentro de los términos establecidos en la minuta de modificación y deberá notificar al abogado responsable por el SIGA, para proceder a la revisión y aprobación por parte de la Dirección de Contratación. | Supervisor y/o Interventor | No aplica | Expedición de pólizas SIGA |
| 11 | Revisar la modificación de las pólizas. El abogado responsable de la modificación deberá revisar la póliza cargada por el contratista en la plataforma SECOP II y posterior envío para revisión a los flujos de revisión correspondientes y continuar con la aprobación del Director de contratación. ¿Las pólizas cumplen con los requisitos para aprobación? SI: Continuar con la actividad 12. NO: Se rechazará las pólizas presentadas y notificará al contratista las razones de rechazo mediante la plataforma SECOP II observaciones para ajustes. | Abogado responsable de la modificación Director de Contratación | Ver actividad 11 | SECOP II |
| 12 | Aprobar las pólizas. El director de contratación aprobará las garantías a través de la plataforma transaccional SECOP II. | Director de contratación o quien haga sus veces | No aplica | SECOP II |
| 13 | Aprobación de pólizas de procesos mediante SECOP I y/o TVEC Se deberá imprimir en físico la póliza con su respectiva validación y posterior entrega en físico al Director de Contratación para aprobación. Una vez que se cuente con aprobación se deberá publicar en la respectiva plataforma. | Abogado responsable de la modificación | No aplica | Aprobación y Publicación póliza SECOP I TVEC |
| 14 | Gestionar Afiliación y/o ampliación ARL (cuando aplique). Siempre que se haya suscrito y aprobado modificaciones contractuales de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (adición, prorroga, cesión de contrato, suspensión) Se deberá registrar la novedad y actualizar o solicitar la afiliación según corresponda a la Oficina de Talento Humano. | Supervisor y/o Interventor | No aplica | Actualización o afiliación ARL |

- CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha de Modificación ( dd/mm/aaaa) | Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 03/12/2024 | 1 | Creación del procedimiento con finalidad de establecer el lineamiento para realizar el trámite de las modificaciones contractuales requeridas por las diferentes áreas que integran la Entidad, con el fin de garantizar la ejecución contractual con estricto cumplimiento de la normativa vigente |
|  | 2 | Se modifica el nombre del procedimiento de “Trámites contractuales” a “Modificaciones Contractuales” y se ajusta le redacción del objeto y el alcance del procedimiento, dando mayor precisión y claridad del procedimiento; se precisa o incluyen algunas definiciones, entre ellas: Adición, modificación, SDHT, SECOP, SECOP II; en Lineamientos, se actualizan los lineamientos o políticas de operación del procedimiento y se incluye el título 5.1 Requisitos Según Modificación Contractual; Se simplifica la descripción de las actividades a desarrollar en la gestión de las modificaciones, precisando las actividades a realizar y se crean e incluyen los formatos de: Minuta Modificación Contractual-Adición Prorroga y/o Modificación y Minuta Cesión. |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento relacionado 1: PS07-FO634 - Solicitud de Trámite

Documento relacionado 2: PS07-FO479 - Lista de chequeo - contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Documento relacionado 3: PS07-FOXXX Minuta Modificación Contractual-Adición Prorroga y/o Modificación

Documento relacionado 6: PS07-FOXXX Minuta Cesión

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Luis Alberto Conde Alonso | Nombre: Hernán David Sánchez Arias | Nombre: Camilo Andrés Orozco Paternina |
| Cargo: Contrato 035-2026, vigencia 09 enero al 08 de diciembre de 2026, Dirección de Contratación. | Cargo: Profesional Especializado, Dirección de Contratación. | Cargo: Director de Contratación |
| Nombre: Edna Vanessa Núñez Ordoñez |  |  |
| Cargo: Contrato No 037-2026, Vigencia 09 enero al 8 de diciembre de 2026. Dirección de Contratación |  |  |
| Nombre: Diego Edison Roldan Solano |  |  |
| Cargo: Contrato 376-2026, vigencia 09 enero al 23 de mayo de 2026, Dirección de Contratación |  |  |

Articulo 887 Código de comercio

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (2024). Concepto C-303 de 2024: Modificación del contrato – Noción de prórroga – límites. Relatoría ANCP-CCE.

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (2024). Instructivo de lineamientos para la organización de las órdenes de compra (C-303 de 2024). Relatoría ANCP-CCE

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.