| Número del contrato: | Contrato de Prestación de servicios GGC-1723-2025 |
| --- | --- |
| Contratista: | INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. |
| N° de identificación | 900.119.778-9 |
| Fecha suscripción: | 15 de septiembre de 2025 |
| Objeto: | “REALIZAR OBRAS DE MEJORAS Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA” |
| Valor Inicial del contrato: | OCHOCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE ($801.034.020) |
| Valor total de las adiciones | CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($105.843.175) |
| Valor final del contrato: | NOVECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($906.877.195) |
| Plazo inicial del contrato: | 2 MESES SIN EXCEDER 31/12/2025 |
| Plazo final del contrato | 2 MESES Y 17 DIAS |
| Fecha de inicio: | 24 de septiembre de 2025 |
| Supervisor (es): | Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa - ANGÉLICA MARÍA BERMÚBEZ RODRÍGUEZ |
| Otrosíes | Se suscribieron 2 otrosíes |
| Suspensiones | No se suscribieron suspensiones al contrato |
| Fecha de terminación | 10 de diciembre de 2025 |

Entre los suscritos a saber: PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117 expedida en Bogotá D.C actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución de nombramiento No. 40102 del 21 de marzo de 2025, y acta de posesión No. 17 del 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024; ANGÉLICA MARÍA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.425.995 expedida en Bogotá D.C., actuando como supervisora del contrato GGC-1723-2025, quienes en adelante se denominarán EL MINISTERIO por una parte y por la otra MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.189.973, expedida en Sogamoso, actuando en nombre y representación de INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S con Nit  900.119.778-9, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal y en calidad de representante legal, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y que conjuntamente se denominarán LAS PARTES, por medio de la presente procedemos a suscribir de común acuerdo, el acta de Liquidación Bilateral del Contrato GGC No. 1723-2025, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Se entienden como consideraciones lo establecido en el cuadro inicial del presente documento.

- Que, según lo establecido en el contrato, el valor del mismo, se estableció en la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE ($801.034.020) incluido IVA suma amparada y comprometida así:

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 53225 | 2025-01-15 | 950.162.639,00 |
| Registro Presupuestal | 558025 | 2025-09-15 | 801.034.020,00 |

- RELACIÓN DE GARANTÍAS SUSCRITAS

Que, EL CONTRATISTA, presentó las garantías exigidas las cuales fue(on expedidas por, seguros del estado y aprobadas por el MINISTERIO el (22 de septiembre de 2025) así:

| Relacionar a que oportunidad corresponde Ej: Suscripción, otrosí 1, suspensión etc. Según aplique) | PÓLIZA |  | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | Fecha de aprobación SAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Decreto 1082 de 2015) |  | DESDE | HASTA |  |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |  | 14-44-101244627 | 1 | 19-09-2025 | CUMPLIMIENTO | $160.206.804 | 15/09/2025 | 20/05/2028 | 22/09/2025 |
|  |  |  |  |  | CALIDAD DEL SERVICIO | $160.206.804 | 15/09/2025 | 20/11/2026 |  |
|  |  |  |  |  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $160.206.804 | 15/09/2025 | 20/11/2026 |  |
|  |  |  |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $40.051.701 | 15/09/2025 | 20/11/2028 |  |
|  |  |  |  |  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $160.206.804 | 15/11/2025 | 15/11/2030 |  |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |  | 14-40-101075872 | 1 | 19-09-2025 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $284.700.000 | 15/09/2025 | 20/11/2025 | 22/09/2025 |
| Otrosí 1 |  | 14-44 101244627 | 4 | 14-11-2025 | CUMPLIMIENTO | $181.375.439 | 24/09/2025 | 29/05/2028 | 19/11/2025 |
|  |  |  |  |  | CALIDAD DEL SERVICIO | $181.375.439 | 24/09/2025 | 29/11/2026 |  |
|  |  |  |  |  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $181.375.439 | 24/09/2025 | 29/11/2026 |  |
|  |  |  |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $45.343.859.75 | 24/09/2025 | 29/11/2028 |  |
|  |  |  |  |  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $181.375.439 | 24/11/2025 | 24/11/2030 |  |
| Otrosí 2 |  | 14-44 101244627 | 5 | 26-11-2025 | CUMPLIMIENTO | $181.375.439 | 24/09/2025 | 29/05/2028 | NO TUVO APROBACION |
|  |  |  |  |  | CALIDAD DEL SERVICIO | $181.375.439 | 24/09/2025 | 10/12/2026 |  |
|  |  |  |  |  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $181.375.439 | 24/09/2025 | 10/12/2026 |  |
|  |  |  |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $45.343.859.75 | 24/09/2025 | 10/12/2028 |  |
|  |  |  |  |  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $181.375.439 | 24/11/2025 | 24/11/2030 |  |

- RELACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Que, durante la ejecución del contrato, se adelantaron las siguientes modificaciones contractuales:

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión, prórroga a la suspensión etc.) | Descripción de la modificación | N° Certificado de disponibilidad presupuestal y fecha (Si aplica) | N° Registro Presupuestal y fecha (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha de suscripción modificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrosí1 | ADICION | se adiciona el valor del contrato por la suma de ($105.843.175) | 53225 del 15/01/2025 | 688725 del 07/11/2025 | $105.843.175 | 06-11-2025 |
| Otrosí 2 | PRORROGA | se prorroga el contrato por 17 dias es decir desde el veinticuatro (24) de noviembre de 2025 hasta el diez (10) de diciembre de 2025, | no aplica | no aplica | no aplica |  |

- Que, en los estudios previos del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía, que hacen parte integral del contrato GGC-1723-2025 en el numeral 3.2.9 se estableció la siguiente forma de pago así:

“(…)El Ministerio de Minas y Energía pagará al contratista el valor del contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, de carácter MENSUAL, el cual, se realizará hasta el noventa por ciento (90%), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Supervisión. Para estos pagos, el contratista deberá entregar a la supervisión actas parciales de obra, e informe de cada una de las actividades ejecutadas, de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo de cada una de las tres (03) actividades, de acuerdo con los precios establecidos en la oferta económica del contratista. Lo anterior, debe estar aprobado por parte de la supervisión del contrato

El diez por ciento (10%) restante, se pagará con la entrega y aprobación del informe final de actividades y acta de recibo final de la obra, revisada y aprobada por la supervisión.

Se pagará por el valor establecido en el contrato de acuerdo con el valor adjudicado para cada una de las actividades, las cuales fueron ofertadas en la propuesta económica por parte del contratista.(…)”

- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS: Que, dando cumplimiento a la Cláusula Tercera del Contrato GGC-1723-2025, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de EL CONTRATISTA de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2085525 | 18639726 | SIIF | 2026-01-30 | $801.034.020,00 | $105.843.175,00 |
| 2085425 | 18645526 | SIIF | 2026-01-30 | $15.155.455,26 | $90.687.719,74 |
| 58826 | 84051926 | SIIF | 2026-03-24 | $90.687.719,74 | $0,00 |
| TOTAL |  |  |  | $906.877.195,00 | $0,00 |

- ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Que, de acuerdo con lo plasmado en el formato certificación final de cumplimiento para la liquidación

de contratos, NO existe saldo pendiente por liberar del contrato GGC-1723-2025.

El siguiente Balance Financiero, se elabora a partir del informe de relación de pagos SIIF y SPGR

remitido por el Grupo de Tesorería:

BALANCE FINANCIERO:

| CONTRATO GGC-1723-2025 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR INICIAL CONTRATO |  | $ 801.034.020,00 |  |
| VALOR ADICIONES |  | $ 105.843.175,00 |  |
| VALOR FINAL CONTRATO |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR PAGADO MME |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME |  | $0,00 |  |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) |  | $0,00 |  |

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL: NO APLICA

- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO: NO APLICA

| CONTRATO No. | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| GGC-1723-2025 | INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. | $906.877.195,00 | $ 0,00 |

- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  NO APLICA

Que, la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato de fecha 24 de abril de 2026, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA.

- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de EL CONTRATISTA durante toda su vigencia, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el revisor fiscal, y allegadas por este último para el trámite de cada pago.  así mismo el revisor fiscal, del EL CONTRATISTA certifica que está al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción de este documento.

- Que, para realizar los desembolsos por parte de EL MINISTERIO, EL CONTRATISTA prestó el servicio y presentó los productos exigidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago establecida, y que reposan de forma física y digital en el expediente contractual.

- Que, la Supervisión remitió la siguiente documentación para dar trámite a la liquidación del Contrato en comento: i. certificación final de cumplimiento e informe financiero, en la cual se detalló el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, para lo cual adjuntó las evidencias correspondientes, y ii. relación de los pagos realizados al Contrato. GGC-1723-2025.

- Que, conforme a lo anteriormente expuesto, es procedente liquidar de común acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios GGC-1723-2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar bilateralmente el Contrato de Prestación de servicios GGC-1723-2025, suscrito entre EL MINISTERIO y INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer y aprobar el siguiente balance financiero, basado en el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento a satisfacción emitido por la supervisión del contrato GGC-1723-2025:

| CONTRATO GGC-1723-2025 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR INICIAL CONTRATO |  | $ 801.034.020,00 |  |
| VALOR ADICIONES |  | $ 105.843.175,00 |  |
| VALOR FINAL CONTRATO |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR PAGADO MME |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME |  | $0,00 |  |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) |  | $ 906.877.195,00 |  |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  | $0,00 |  |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) |  | $0,00 |  |

CLÁUSULA TERCERA: De acuerdo con el anterior balance financiero, NO existe un valor pendiente por liberar o reintegrar.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto y obligación adquirida en virtud del Contrato de Prestación de servicios Número GGC-1723-2025.

CLÁUSULA QUINTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S se obliga a mantener indemne a EL MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato GGC-1723-2025, Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió EL MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se derive y que tenga origen en la ejecución del Contrato de obra Número GGC-1723-2025, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

CLÁUSULA SEXTA: Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Formato certificación final de cumplimiento para la liquidación de contratos.

- Balance financiero.

- Relación de pagos SIIF.

- Certificados parafiscales.

- Certificación de existencia y representación legal del contratista.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Aprobar la liquidación descrita en la presente Acta.

# Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día

POR EL MINISTERIO

_______________________________________

PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

_______________________________________

ANGÉLICA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa Supervisora Contrato GGC-1723-2025

POR EL CONTRATISTA

_______________________________________

MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ

Cédula de Ciudadanía No. 74.189.973, expedida en Sogamoso, Representante Legal

INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

Elaboró Luis Miguel Saavedra / Abogado Contratista GGA

Revisó: Karen Ortiz/ / Contratista GGA

Aprobó: Angélica María Bermúdez Rodríguez / Coordinadora GGA