MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada planeación de la ejecución del contrato | No cumplimiento de metas debido al desconocimiento geográfico de la ciudad, inadecuada distribución del personal de campo, baja cobertura a situaciones de riesgo, insuficiente estandarización del personal, formatos incompletos, mala distribución del transporte, incorrecta consolidación de la información de campo en el sistema, inadecuados informes de Supervisión | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar una planeación adecuada siguiendo las especificaciones técnicas y conforme a la experiencia de la Supervisión | 2 | 2 |  | 4 | Bajo |  |  | No |  | Director de obra | A partir del momento que inicia el contrato | Dos semanas después de iniciar el contrato | Evaluación permanente de la planeación y ejecución |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Omisión por parte del contratista de informar hallazgos y/o inconsistencias que afecten el proyecto | Posibles defectos en la obra que ejecuta el contratista con impacto en la calidad y estabilidad de la obra | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Informes periódicos al supervisor del contrato | 3 | 2 |  | 5 | Medio |  |  | No |  | Director o residente de obra | Segunda semana de ejecución del contrato | Dos semanas antes de terminar la ejecución del contrato | Revisiones permanentes de la ejecución en campo y evaluaciones a los informes parciales de avance de obra |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inejecución de actividades dentro de los tiempos programados | Eventos que ponen en riesgo la ejecución de la obra dentro del cronograma | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evaluación y seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma | 2 | 2 |  | 4 | Bajo |  |  | No |  | Director de obra | A partir del momento que se detecte el evento | Durante toda la ejecución | Control permanente a la ejecución de visitas de acuerdo a las metas |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Problemas de orden público que impedirían el acceso del contratista al lugar de la obra. | Impedimento o truncamiento en la ejecución de la obra en zonas que presenten alteración del orden público. | 4 | 3 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo | Informar a la Supervisión para suspensión del contrato | 2 | 3 |  | 5 | Medio |  |  | No |  | Director o residente de obra | Día que se informa el evento | Una vez se realicen las visitas de verificación por parte de la supervisión | Por medio de comunicación telefónica, e informes de la Supervisión |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de informes de avance de obra | Poca oportunidad para la adecuada toma de decisiones por parte del Municipio de San Miguel Putumayo, freno en los procesos internos como adiciones presupuestales e informes de supervisión | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Consolidar oportunamente la información generada en la ejecución de la supervisión, que permitan la entrega de informes en el tiempo establecido | 2 | 2 |  | 4 | Bajo |  |  | No |  | Director de obra | A partir del momento que inicia el contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte de la supervisión al tiempo de entrega de informes |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal vinculado por el contratista o Personal insuficiente para la ejecución del contrato de obra | Incumplimiento de las metas propuestas en las Especificaciones Técnicas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista ha de contar con un equipo de respaldo | 2 | 2 |  | 4 | Bajo |  |  | No |  | Director o residente de obra | A partir del momento que inicia el contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Seguimiento permanente te por parte de la supervisión |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los precios de los insumos respecto del sector de la construcción, especialmente acero y concreto | Rompimiento del equilibrio económico del contrato de obra e incumplimiento del alcance de las actividades contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo | Evaluación de costos por parte de la supervisión y comité técnico | 3 | 4 |  | 5 | Alto |  |  | No |  | supervisión | A partir del momento que inicia el contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Seguimiento permanente te por parte de la supervisión y revisión de precios del mercado |
| 8 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Posibilidad de declarar desierto el proceso de selección | No habría ejecución por parte del contratista e insatisfacción de la necesidad del presente proceso de selección | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo | Iniciar nueva convocatoria pública por Selección Abreviada | 1 | 1 |  | 2 | Bajo |  |  | No |  | Municipio de San Miguel Putumayo. | A partir del momento en que se declare desierto el proceso | Durante toda la etapa precontractual | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. | Incumplimiento parcial de la prestaciones debidas del contrato, específicamente incumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Iniciar proceso de imposición de multas y afectación de la garantía | 3 | 3 |  | 4 | Medio |  |  | Si |  | Supervisor de Obra y Jefe de la Oficina de Contratos | A partir del momento en que se presente la solicitud por la supervisión | Durante toda la ejecución | Seguimiento permanente por parte de la supervisión |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Posibles perjuicios derivados de inversión indebida de los recursos desembolsados por parte del Municipio al Contratista | Posible inejecución al existir desfinanciamiento para la ejecución de las actividades contractuales e incumplimiento del cronograma | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo. | La forma de pago debe restringirse a desembolsos parciales | 3 | 2 |  | 4 | Medio |  |  | Si |  | Jefe Oficina de Contratos Municipal | A partir del Proyecto de Pliego de Condiciones | Durante toda la fase de selección | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable |
| 10 | Específico | Interno | Selección | Financiero | Posibles actos de corrupción, entendida como el abuso de un poder delegado en detrimento del interés colectivo | Posible direccionamiento del proceso en favor de un proponente y que conduzca posteriormente a la adición injustificada del valor del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo. | La aplicación irrestricta del Pliego Tipo | 1 | 2 |  | 4 | Alto |  |  | Si |  | Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Municipal y Secretario de Planeación Municipal | A partir del Proyecto de Pliego de Condiciones | Durante toda la fase de selección | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable y Control Interno |
| 11 | Específico | Interno | Selección | Legal y Reputacional | Posibles actos de corrupción, entendida como el abuso de un poder delegado en detrimento del interés colectivo y la imagen del Municipio | Se evidencie la concertación entre un funcionario y un proponente que termine con la declaratoria de desierto del proceso de selección | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel putumayo. | La aplicación irrestricta del Pliego Tipo y denuncia en el evento de comprobarse algún acto de corrupción | 1 | 2 |  | 4 | Alto |  |  | Si |  | Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Municipal y Secretario de Planeación Municipal | A partir del Proyecto de Pliego de Condiciones | Durante toda la fase de selección | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable y Control Interno |
| 12 | Específico | Interno | Selección | Legal y Reputacional | Colusión por parte de oferentes del proceso con funcionarios del Municipio | Ejecución de demandas en contra de la entidad, inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente de manera irregular | 2 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel Putumayo. | La aplicación irrestricta del Pliego Tipo y denuncia en el evento de comprobarse algún acto de corrupción | 1 | 2 |  | 4 | Alto |  |  | Si |  | Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Municipal y Secretario de Planeación Municipal | A partir del Proyecto de Pliego de Condiciones | Durante toda la fase de selección | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable y Control Interno |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Afectación por inundaciones, lluvias y otras afectaciones climáticas | Retrasos en la ejecución de las obras de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión | 5 | 4 | 7 | Alto | Municipio de San Miguel de Putumayo. | Revisión y ajuste del cronograma y adición del presupuesto oficial | 1 | 2 |  | 4 | Alto |  |  | Si |  | Jefe Oficina Jurídica y de Contratación Municipal y Secretario de Planeación Municipal e supervisión | A partir de la firma del Acta de Inicio | Durante toda la fase de ejecución | Seguimiento permanente por parte de la Secretaría responsable e supervisión |