ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos /controles a ser implementadas | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo’ |
| 1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presente ningún oferente | Se declara desierto el proceso | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Ministerio | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos durante el proceso de selección acorde con las condiciones del mercado y el sector. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Cierre del Proceso | Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. | Durante el proceso |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de equipos / o suministros a cargo del contratista | Mayores tiempos para lograr el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante y Contratista | Contar con un plan contingencias para atender las eventualidades del riesgo y sopesar el cumplimiento de los cronogramas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación. | Reuniones de seguimiento | Semanal |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | No recibo a satisfacción de las obras | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento y verificación durante la entrega | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación | Reuniones de seguimiento | Reuniones de seguimiento |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo económico y social | Daños a terceros por parte del personal del contratista al momento del desarrollo de los trabajos | Posibles demoras en la entrega | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación | Reuniones de seguimiento | Permanentemente. |