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ANEXO N° 4
OFERTA ECONÓMICA

El presente proceso cuenta con el siguiente objeto Contractual:

Contratar los servicios necesarios para la actualización gráfica y rediseño visual de la plataforma Aprender Salud, con el fin de mejorar e innovar en la experiencia de aprendizaje, garantizar la accesibilidad a recursos educativos, y fortalecer el posicionamiento institucional de la Secretaría Distrital de Salud en el ámbito educativo virtual.

A continuación, se presenta el formato mediante el cual se solicitó la necesidad a contratar:

	INFORMACIÓN SOLICITUD OFERTA ECONÓMICA
	VALOR UNITARIO (VALORES MAXIMOS A PAGAR POR LA ENTIDAD IVA INCLUIDO)
	VALORES PROPONENTE

	NÚMERO
(Ítem, etapa o proceso)
	ACTIVIDAD
(Describa las especificaciones técnicas del ítem, etapa o proceso a contratar. Coherentes con el anexo técnico o con las fichas técnicas del proceso)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR
TOTAL
IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO
	I.V.A
	VALOR TOTAL

	1
	Fase 1: Planeación técnica y alistamiento:

a) Evaluación del estado actual de la plataforma Moodle, su infraestructura y los cursos existentes.
b) Definición del plan de trabajo, cronograma, responsables y recomendaciones preliminares para el rediseño y la arquitectura pedagógica.
c) Definición del alcance funcional del proyecto, los módulos a desarrollar y los entregables, conforme a las especificaciones del contrato.
d) Configuración del entorno de desarrollo y del repositorio de código.
e) Entrega del documento marco del proyecto y del plan de implementación, aprobado por el CDEIS.
	Proyecto
	1
	$ 12.493.810
	
	
	

	2
	Fase 2: Rediseño visual y experiencia de usuario (UX/UI):
  
a) Implementación de un tema Moodle personalizado conforme a la identidad institucional.
b) Rediseño del dashboard y simplificación de la navegación de la plataforma Aprender Salud.
c) Implementación de modo claro/oscuro, microinteracciones y diseño responsive para dispositivos móviles, tabletas y escritorio.
d) Integración de secciones institucionales (noticias, testimonios y calendario de eventos).
	Proyecto
	1
	$ 15.468.810
	
	
	

	3
	Fase 3: Accesibilidad y pruebas funcionales:
           
a) Implementación de estándares de accesibilidad WCAG 2.2 (contraste, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla).
b) Adaptación de contenidos (cursos) a lectura fácil y validación técnica de accesibilidad.
c) Configuración del entorno de pruebas y ejecución de pruebas funcionales previas al paso a producción.
	Proyecto
	1
	$ 22.608.810
	
	
	

	4
	Fase 4: Arquitectura pedagógica y diseño instruccional:

a) Diseño de una arquitectura pedagógica y plantilla escalable para cursos nuevos, con secuencias didácticas y rutas formativas.
b) Adaptación de 8 cursos existentes de máximo 5 módulos, a la nueva arquitectura pedagógica.
c) Integración de criterios de diseño instruccional para el soporte de rutas de aprendizaje y cuestionarios adaptativos.
	Proyecto
	1
	$ 180.344.500
	
	
	

	5
	Fase 5: Personalización y analítica

a) Configuración de perfiles personalizables, historial de aprendizaje y recomendaciones básicas según desempeño.
b) Implementación de herramientas analíticas y dashboards para el seguimiento del avance de estudiantes y docentes.
c) Implementación de un asistente virtual de aprendizaje con IA conversacional, definiendo su alcance e integración externa. (Personalización media)
	Proyecto
	1
	$ 44.625.000
	
	
	

	6
	Fase 6: Documentación final y cierre del proyecto:

a) Entrega del código fuente correspondiente al desarrollo, mejoramiento, mantenimiento y actualización de la plataforma Aprender Salud.
b) Actualización final a Moodle 4.x y entrega de manuales de usuario y administración.
c) Elaboración del plan de migración a producción y soporte inicial.
	Proyecto
	1
	$ 13.683.810
	
	
	

	TOTALES
	$ 289.224.740
	
	
	

	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
	90 DÍAS
	Si
	
	
	
	





NOTA 1: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, ni los techos presupuestales especificados, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos fijos y variables que con lleve la ejecución del contrato. 

NOTA 3. En caso de que los servicios prestados no causen IVA, el proponente establecerá la debida justificación legal.
21
La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.
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