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	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-047

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA
	VERSIÓN No.
	01

	
	
	VIGENCIA:
	13-03-2026



	1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

	Unidad y/o Dependencia
	GRUTA -CATAM

	Fecha del informe
	Dia:      05     Mes:      06      Año:  2026 

	Tipo de informe
	Parcial:        X        Final:  

	Periodo evaluado
	Mes:     MAYO     Año: 2026

	Número de Contrato/Convenio
	050-00-L-CATAM-GRUTA-2025

	Contratista/Cooperante
	LASA S.A

	Objeto
	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

	Valor del Contrato/Convenio
	114.992.352,13 (CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS)

	Fecha Suscripción
	Dia:   10      Mes:       10      Año:   2025

	Plazo de Ejecución
	Dia:  30       Mes:     04        Año:   2026

	Forma de Pago
	[image: ]



2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

	Registro Presupuestal 
	No.:   826025      Dia:   10    Mes:      10       Año:   2025

	Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)
	No.:   N-A      Dia:       Mes:             Año:   

	Registro Presupuestal VF
	No.:   926      Dia:  05     Mes:   01          Año:   2026

	Aprobación Garantía de Cumplimiento
	Dia:       Mes:             Año:   

	Aprobación Garantía RCE
	Dia:       Mes:             Año:                           

	Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)
	Dia:       Mes:             Año:   

	Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)
	Dia: 10       Mes:     12        Año:   2025




3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES


	PRIMER MODIFICATORIO
	

	Fecha firma Modificatorio
	Dia:   23    Mes:     12        Año:   2025

	Objeto de la Modificación
	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN EL AMARRE POR UN VALOR DE
$12.000.000

	Valor Adicionado / reducción (Si aplica)
	$12.000.000

	Nuevo Valor Contrato
	$ 88.992.352,13

	Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:    No aplica

	Registro Presupuestal Ajustado
	No.     826025      Día:   10    Mes:    10         Año:   2025

	Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobación - Otras Garantías 
	Dia:       Mes:             Año:   

	SEGUNDO MODIFICATORIO
	

	Fecha firma Modificatorio
	Dia:   06    Mes:     04        Año:   2026

	Objeto de la Modificación
	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN EL AMARRE POR UN VALOR DE
$26.000.000

	Valor Adicionado / reducción (Si aplica)
	$26.000.000

	Nuevo Valor Contrato
	$ 114.992.352,13

	Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:      No aplica

	Registro Presupuestal Ajustado
	No.     926     Día:   05    Mes:  01           Año:   2026

	Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobación - Otras Garantías 
	Dia:       Mes:             Año:   

	TERCER MODIFICATORIO
	

	Fecha firma Modificatorio
	Dia:   28    Mes:     05        Año:   2026

	Objeto de la Modificación
	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN TIEMPO HASTA EL 31-07-2026

	Valor Adicionado / reducción (Si aplica)
	[bookmark: _GoBack]N-A

	Nuevo Valor Contrato
	$ 114.992.352,13

	Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:      No aplica

	Registro Presupuestal Ajustado
	No.     926     Día:   05    Mes:  01           Año:   2026

	Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobación - Otras Garantías 
	Dia:       Mes:             Año:   



	PRIMERA SUSPENSIÓN
	

	Fecha firma 
	Día:       Mes:             Año:   No aplica

	Objeto de la Suspensión
	(Conforme justificación) No aplica

	Reinicio
	Día:       Mes:             Año:   No aplica

	Observaciones 
	   



4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)


	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

	N-A
	N-A
	N-A

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Se han realizado las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos.
De acuerdo al contrato, Se realiza prorroga hasta el 31 de julio para maximizar el presupuesto asignado.

	Avance Físico
	[81] %

	Avance en Tiempo
	[79] %

	Estado del Contrato/Convenio
	En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido:       [Marque con una X]

	Cumplimiento general
	Sí  X   No   



6. ESTADO FINANCIERO

	Valor del Contrato/Convenio
	$[114.992.352.13]

	Valor y Porcentaje de Pagos realizados
	$[ 57.533.855,28]  ([51] %)

	Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar
	$[57.458.496.85]  ([49] %)




	Pago No.
	Fecha Acta Recibo a Satisfacción
	No Factura y Fecha
	Valor Tramitado
	No Orden de Pago y fecha
	Valor Pagado

	1
	30-DIC-2025
	
	$21.992.352.13
	2918226 DEL 16/01/2026
	$21.992.352.13

	2
	30-ENE-2026
	
	$11.632.598.66
	43167926 DEL16/01/2026
	$11.632.598.66

	3
	05-MAR-2026
	
	$ 8.016.410.66
	85865526 DEL 25/03/2026
	$ 8.016.410.66

	4
	05-ABR-2026
	
	$ 15.892.493.83
	142707126 29/04/2026
	$15.892.493.83

	Total Pagos
	$57.533.855.28



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN 

NO APLICA. 


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)



	Objeto contractual
	Cumple: X       No cumple:          No aplica:

	Cronograma (Adjuntar)
	Cumple:        No cumple:          No aplica: X

	Especificaciones técnicas
	Cumple: X      No cumple:          No aplica: 

	Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II
	Cumple:        No cumple:   X       No aplica:

	Obligaciones contractuales generales y especificas
	Cumple:  X      No cumple:          No aplica:

	Clausula Catalogación 
	Cumple:        No cumple:          No aplica: X

	Clausula Offset 
	Cumple:        No cumple:          No aplica: X


	Cargue facturas en Plataforma SECOP II
	Cumple:  X      No cumple:          No aplica:

	Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).
	Cumple:        No cumple:          No aplica: X

	Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación
	Cumple:        No cumple:          No aplica: X

	Otros
	Explicar



7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Se realizaron las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos entre el 1 de Mayo y el 31 de Mayo del presente año, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos.


7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se han realizado las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos, quedando pendiente el termino de los recursos para culminar con el contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)


	Contratista
	Sí: ____No: __x__

	Entidad
	Sí: ____No: __x__



9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


	¿Riesgos materializados?
	Sí:        No:    x

	¿Posible materialización de riesgos?
	Sí:        No:   x



Observaciones: ___________________


10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

	Ingreso a Almacén 
	Sí       No __   

	No. soporte y fecha (SAP)
	No. soporte        Fecha Dia:       Mes:             Año:   

	Dependencia destino final del bien o servicio
	

	Observaciones
	



11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

12. FIRMA (S)



	Nombre del Supervisor
(Indicar si Principal o Suplente)
	ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE
Principal
	C.C. 1.032.494.689

	Acto Administrativo Nombramiento
	RESOLUCION NO 001 DEL 09 DE ABRIL DE 2025

	Acta entrega fecha
	

	Tipo Novedad
	

	Dependencia:
	GRUPO DE TRANSPORTE 81

	Firma
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Valor vigencia 2025. $10.000.000 por concepto de amarre.
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