Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Marzo, 2026

Informe Trimestral 2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL. ENERO 2026

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	METAS GENERALES DEL PROGRAMA	4

2.1.	Metas Plan Nacional de Desarrollo	4

3.	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	6

4.	SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2000 – 2017 (Periodo de otorgamiento Banco Agrario de Colombia – BAC)	11

4.1.	Gestión Presupuestal Vigencias 2000-2017	11

4.2.	Subsidios de Vivienda Rural Otorgados del 2000 al 2017	12

4.3.	Regionalización de Beneficiarios Otorgados y Avance de Entregas	14

4.4.	Indexaciones 2000 – 2017 Banco Agrario de Colombia – BAC	14

4.5.	Auditoría realizada al programa de vivienda de interés social rural	16

5.	SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2018 – 2019 (FIDUAGRARIA)	19

6.	AUTOGESTIÓN	26

7.	SUSTITUCIÓN DE BENEFICIARIOS	30

7.1.	Resumen General de las Sustituciones	30

7.1.1.	Antecedentes	30

7.1.2.	Cifras Generales	31

8.	GESTIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES	32

9.	COMISION INTERSECTORIAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL	33

10.	DIALOGO SOCIAL	35

11.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	36

# INTRODUCCIÓN

CATALINA

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -  en adelante MADR tiene a su cargo el seguimiento de las metas trazadas en el marco del cierre del Programa de Subsidios de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural - PVISR el cual tiene como propósito principal  gestionar en debida forma la indexación, cierre financiero y la materialización de los subsidios de vivienda que fueron otorgados con anterioridad al 1 de enero de 2020, actuando de forma articulada con las entidades participantes en el programa.

Desde la vigencia 2000 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha financiado el Programa VISR y dirigió la política en esta materia. Desde el año 2000 hasta el año 2017, el Ministerio transfería los fondos del programa de subsidios de vivienda rural al Banco Agrario de Colombia S.A., entidad que ese periodo ejerció el rol de entidad otorgante. A partir del año 2018, con la entrada en vigor del Decreto 890 de 2017, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del MADR adoptó el rol de entidad otorgante de los subsidios de vivienda rural.

Gráfico 1 Entidades operadoras del PVISR según vigencias

Rol Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural

Rol Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural

Giro de recursos y seguimiento

Otorgamiento, Contratante del operador y seguimiento

Fuente: DGBPR-MADR

A partir del 1 de enero de 2020, en el marco del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad), el cual señala que “El Gobierno Nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de vivienda rural”, la formulación y ejecución estaría de la política de vivienda se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en adelante MVCT, por lo que será esa entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramientos de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional rural”. Por lo anterior el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el 1 de enero de 2020 dejó de ejercer el rol de otorgante y a través de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales adoptó un esquema de seguimiento para el cierre del programa de vivienda con una estimación de aproximadamente 46.000 Subsidios pendientes de materialización cuya materialización se proyectó con un horizonte hasta el año 2032.

En armonía con la disposición anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, mantuvo el cierre del programa de vivienda a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario de Colombia S.A. y estableció como deber, la realización de auditorías que permitieran verificar el estado actual del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural.

Sin perjuicio de la gestión relacionada con las auditorías ordenadas, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del MADR aplica herramientas de análisis de la ejecución del programa, que permiten identificar las situaciones de impacto, conocer los avances y resultados en la entrega y materialización de subsidios de vivienda nueva y mejoramiento, así como desplegar acciones de mejora y facilitar la toma de decisiones mediante la recopilación y análisis de la información disponible en las diferentes gestiones.

En este marco, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales elabora este informe trimestral, para documentar en debida forma el avance anual y considerar puntos de partida para nuevas acciones tendientes a superar el rezago del programa, es preciso aclarar que los datos se procesan el siguiente trimestre del reportado a fin de lograr la consolidación de información. Este informe incluye un análisis con relación al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, el seguimiento frente a las metas anuales y recomendaciones frente a las mismas.

Este informe se elabora para que los diferentes actores relacionados con el Programa de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural (entidades otorgantes, operadoras, promotoras, oferentes y ejecutoras) cuenten con información que permita realizar un análisis de este y emprender las acciones de mejora para garantizar la materialización de los subsidios en trámite.

Es preciso tener en cuenta que a la fecha de elaboración de este informe, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio actúa en calidad de Ministra de Agricultura y Desarrollo Riral a partir de la expedición del decreto 1419 de 2024, y el desarrollo de las actividades de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales se rige a las instrucciones recibidas.

# METAS GENERALES DEL PROGRAMA

# Metas Plan Nacional de Desarrollo

FREDDY APOYO ESNEYDER

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, la meta trazada para el cuatrienio está encaminada a gestionar el rezago de los subsidios otorgados a lo largo de los años 2000 a 2019, en esa medida, la primera acción verificable desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la indexación o cierre de subsidios, la cual fue objeto de modificación el 28 de octubre de 2025 a través del ajuste del proyecto de inversión quedando así:

Tabla 1 Ajuste a la Meta 2025

| Objetivo específico | Producto | Indicador Secundario | Meta corte sep. 2025 | Meta ajustada octubre 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019 | Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural | Subsidios otorgados indexados | 414 | 1.365 |

Fuente: DGBPR-MADR

Se solicita el aumento de la meta del indicador secundario; teniendo en cuenta que, con las gestiones a realizar se indexará 1.365 subsidios a 31 de diciembre de 2025, discriminados así:

Tabla 2 Detalle meta 2025

| Operador | N° subsidio |
| --- | --- |
| Fiduagraria | 190 |
| Banco Agrario | 1.115 |
| Autogestión | 60 |
| Total | 1.365 |

Teniendo en cuenta que la meta horizonte del proyecto es de 48.382 subsidios otorgados indexados, se solicita la modificación de la meta de la vigencia 2032 de 5.901 a 11.066; ya que el aumento realizado en la vigencia 2025 se disminuye para la vigencia 2032; cabe señalar que, no se modifica el presupuesto 2032 teniendo en cuenta que hasta que no se tenga una certeza de la asignación presupuestal para esa vigencia, no se evidencia la necesidad de modificar el presupuesto total del proyecto, y sigue siendo un estimado de acuerdo con la formulación del proyecto de inversión.

Ahora bien, se contempla como parte de la identificación de metas, las que corresponden a la materialización de subsidios otorgados por parte del Banco Agrario de Colombia S.A., en adelante BAC, pues corresponde a esta cartera ministerial realizar continuo seguimiento, no solo al trámite dado a los recursos indexados sino también a la materialización anual, esta entidad fque a corte 31 de diciembre de 2025 presentó como meta 1616 subsidios.

CATALINA

Esta cantidad de subsidios (1616) fueron programados inicialmente con algunas propuestas de modificación a lo largo del 2025, sin embargo como quiera inicialmente programados, en espera del resultado de la auditoría contratada con el Consorcio Audiviv, el cual determinará el estado del programa y la verificación de la indexación o cierre financiero aplicable, lo cual permitirá la adopción de nuevas decisiones administrativas para avanzar en el programa; en esa medida se mantiene la meta inicial, así:

Fuente. Banco Agrario de Colombia Oficio GV - 4630

De los 1.616 subsidios programados para su materialización en 2025 se identifican, 53 subsidios del programa de Restitución de Tierras – URT, 577 subsidios de víctimas de conflicto (191 victimas + 261 Distribución Departamental Victimas + 125 Desplazados), 61 subsidios de Dialogo Social de la comunidad CRIC y los 925 subsidios restantes perteneces a diferentes subprogramas de entidades promotoras. De los 1.616 subsidios, se encuentran en las entregas 285 subsidios que corresponden a acciones de Tutela.

En la siguiente gráfica se detalla la cantidad de subsidios materializados por mes durante el año 2025.

HARRISON

Gráfico  2. Resultados Generales del Programa VISR PND

Fuente: DGBPR-MADR

Así entonces a continuación se presentan los subsidios materializados.

Fuente. Banco Agrario de Colombia Oficio GV - 0054

GLADYS (ESNEYDER – apoyo WENDY – CLAUDIA)

Para el caso de los subsidios otorgados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante las vigencias 2018-2019 y operado por FIDUAGRARIA S.A. se identifica que durante el último periodo, estos últimos tres meses no registraron materialización alguna, por tanto, se mantiene el dato anual en 140 SFVISR reportados en el mes de febrero.

ADICIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS METAS POR AUTOGESTIÓN (JOHANA Y MARIA JULIANA)

# PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

FREDDY (APOYO MARLA)

El presupuesto de rentas de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025 fue adoptado por el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política, formuló el proyecto de ley y lo presentó al Congreso de la República, el cual fue registrado como Proyecto de Ley N° 090 de 2024 en la Cámara de Representantes y 060 en el Senado de la República.

El artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en concordancia con el artículo 348 de la Constitución Política, señala: "Si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate".

El Congreso de la República no expidió la ley por la cual se debía decretar el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de enero al 31 de diciembre del año 2025, dentro del plazo y términos previstos en la normativa vigente. En ese sentido, la expedición del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 se efectuó a través de decreto con fuerza de ley, no solo obedece a la obligación del gobierno nacional por la omisión del Congreso de la República, sino que, conforme el artículo 113 de la Constitución Política, es un deber del Gobierno colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado Social de Derecho, garantizando la ejecución de políticas públicas en aras del correcto funcionamiento del Estado y de proteger los sectores más vulnerables.

De conformidad con lo anterior, y dado que el Congreso no expidió el Presupuesto General de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año 2024, regirá el proyecto presentado por el Gobierno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 de la Constitución Política y el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Así las cosas, de acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025", al Programa de Vivienda – soluciones de vivienda rural – Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural para la población rural nacional, al proyecto le fue asignada una apropiación inicial de $40.000.000.000, la cual, al inicio de la vigencia se distribuyó en cuatro (4) actividades y a partir del 28 de octubre, en seis (6) actividades.

De conformidad con el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se reducen apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, el proyecto de inversión “Consolidación cierre del programa de subsidios para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural para la población rural nacional”, identificado con el código BPIN 202400000000186, presenta una reducción presupuestal de $44.216.350 la cual afectó a la actividad 1.1.1

En consecuencia, el presupuesto inicialmente asignado de $40.000.000.000 se reduce a un presupuesto vigente de $39.955.783.650 y se distribuye, así:

Tabla 3 Distribución de Recursos Para la Vigencia 2025

| OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | VALOR ACTUAL | VALOR AJUSTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019 | Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) | 1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR | $2.615.270.799,00 | $2.151.781.726 | Se realiza reducciones de saldos de contratos de prestación de servicios; teniendo en cuenta que se realizaron terminaciones de contratos anticipadas y reducciones por prorrateos de las contrataciones que iniciaron posteriormente a lo planeado. Por lo tanto, $419.272.723,47 se trasladarán a la actividad "1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre"; con el fin de financiar dicha actividad y de acuerdo con el decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, se presenta una reducción presupuestal de $44.216.350 |
|  |  | 1.2 Realizar mantenimiento de plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de | $ 192.772.171,00 | $ 0 | No se encontró el personal con el perfil adecuado para realizar dicha actividad; por lo tanto, no se realizará contratación del personal a cargo de la plataforma tecnológica; ante lo cual, se solicitó el apoyo a la oficina de TICs para realizar el mantenimiento de la plataforma. Por Io anterior, $192.772.171,00 se enviará a la actividad "1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre"; con el fin de financiar dicha actividad. |
|  |  | 1.3 Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados | $28.191.957.030,00 | $ 0 | Se reduce el recurso de esta actividad por un valor de $28.191.957.030,00, con el objetivo de ser trasladado a las actividades "1.5 Realizar pagos de pasivos exigibles Vigencias Expiradas' ($25.134.673.891,54) y "1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada y otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre" 3.057.283.138,46). |
|  |  | 1.4 Realizar auditoría externa o evaluación del Programa de vivienda de interés social rural | $ 9.000.000.000,00 | $ 9.000.000.000 | Sin observaciones. |
|  |  | 1.5 Realizar pagos de pasivos exigibles vigencias expiradas | $o,oo | $ 25.134.673.892 | Se realiza la adición de $25.134.673.891,54, proveniente de la actividad "1.3 Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados", esto con el fin de dar cumplimiento al pago de las vigencias expiradas y con ello aumentar el indicador secundario. |
|  |  | 1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada y otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre | $0.00 | $ 3.669.328.033 | se realiza la adición $3.669.328.032,93, provenientes de las actividades "1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR" ($419.272.723,47), "1.2 Realizar mantenimiento de plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de BI" ($192.772.171,00) y "1.3 Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados" ($3.057.283.138,46); lo anterior, con el fin de implementar soluciones de vivienda mediante otras modalidades, encaminadas al cierre del programa de subsidio de VISR. |
| TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | $40.000.000.000,00 | $39.955.783.650 |  |

Fuente: DGBPR -MADR 31 de diciembre de 2025

La ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con las actividades desarrolladas por parte de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales es la siguiente:

Tabla 4 Ejecución Presupuestal

| ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN VIGENTE | OBLIGACIONES | PAGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR | $2.151.781.726 | $1.695.072.054 | $1.695.072.054 |
| 1.1.2 Realizar mantenimiento de plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de BI | $ - |  |  |
| 1.1.3 Indexación y Cierre de Subsidios Adjudicados | $ - |  |  |
| 1.1.4 Realizar Auditoría externa o evaluación del Programa de Vivienda de interés social rural | $ 9.000.000.000 | $5.400.000.000 | $5.400.000.000 |
| 1.1.5 Realizar pagos de pasivos exigibles - Vigencias Expiradas | $25.134.673.892 | $25.134.673.892 | $25.134.673.892 |
| 1.1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada y otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre | $3.669.328.033 |  |  |
| TOTAL | $39.955.783.650 | $32.229.745.946 | $32.229.745.946 |

Fuente: DGBPR -MADR 31 de diciembre de 2025

Ahora bien, se constituyó reserva presupuestal por valor de $6.154.143.537 verificadas al mes de febrero 2026, se registra el cierre de la vigencia 2025, así:

Tabla 5 – Reserva Presupuestal

| ACTIVIDADES | RESERVA | OBLIGACIONES | PAGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR | $ 253.694.293 | $ 253.694.293 | $ 253.694.293 |
| 1.1.4 Realizar Auditoría externa o evaluación del Programa de Vivienda de interés social rural | $ 3.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 3.600.000.000 |
| 1.1.6 Implementar soluciones de vivienda mediante autogestión, construcción delegada y otras modalidades habilitadas normativamente, para el cierre | $ 2.300.449.244 | $ 2.300.449.244 | $ 2.300.449.244 |
| TOTAL | $ 6.154.143.537 | $ 6.154.143.537 | $ 6.154.143.537 |

A corte 31 de diciembre se ejecutaron $32.229.745.946 de los $ 39.955.783.650 que es la apropiación vigente del año 2025, no obstante, en los meses de enero y febrero de 2026 se constituyeron reservas presupuestales, las cuales se obligaron y pagaron por un valor de $6.154.143.537, en este sentido la ejecución presupuestal de la vigencia 2025 fue de $ 38.383.889.483 lo que equivale a un 96% de ejecución.

Tabla 6 de regionalización del proyecto

| Departamento | PPTO Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Avance meta en el periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | 2.424.456.324,13 | 2.424.456.324,13 | 2.424.456.324,13 | 2.424.456.324,13 | 89 |
| Magdalena | 1.262.927.315,96 | 1.262.927.315,96 | 1.262.927.315,96 | 1.262.927.315,96 | 48 |
| Nariño | 525.605.971,11 | 525.605.971,11 | 525.605.971,11 | 525.605.971,11 | 42 |
| Huila | 279.008.615,82 | 279.008.615,82 | 279.008.615,82 | 279.008.615,82 | 17 |
| Tolima | 2.219.743.521,11 | 2.219.743.521,11 | 2.219.743.521,11 | 2.219.743.521,11 | 199 |
| Bolívar | 404.234.824,20 | 404.234.824,20 | 404.234.824,20 | 404.234.824,20 | 19 |
| Cesar | 920.709.609,84 | 920.709.609,84 | 920.709.609,84 | 920.709.609,84 | 52 |
| Córdoba | 1.107.789.364,77 | 1.107.789.364,77 | 1.107.789.364,77 | 1.107.789.364,77 | 37 |
| Meta | 98.908.795,53 | 98.908.795,53 | 98.908.795,53 | 98.908.795,53 | 5 |
| Arauca | 4.320.067.065,34 | 4.320.067.065,34 | 4.320.067.065,34 | 4.320.067.065,34 | 333 |
| Cauca | 3.983.554.183,45 | 3.983.554.183,45 | 3.983.554.183,45 | 3.983.554.183,45 | 133 |
| Chocó | 2.937.180.283,01 | 2.937.180.283,01 | 2.937.180.283,01 | 2.937.180.283,01 | 106 |
| Caldas | 93.553.989,21 | 93.553.989,21 | 93.553.989,21 | 93.553.989,21 | 5 |
| Cundinamarca | 74.258.040,70 | 74.258.040,70 | 74.258.040,70 | 74.258.040,70 | 4 |
| Putumayo | 1.081.410.761,48 | 1.081.410.761,48 | 1.081.410.761,48 | 1.081.410.761,48 | 53 |
| Risaralda | 294.809.296,00 | 294.809.296,00 | 294.809.296,00 | 294.809.296,00 | 11 |
| Norte de Santander | 532.740.446,36 | 532.740.446,36 | 532.740.446,36 | 532.740.446,36 | 21 |
| Santander | 377.835.240,64 | 377.835.240,64 | 377.835.240,64 | 377.835.240,64 | 10 |
| Sucre | 578.225.002,02 | 578.225.002,02 | 578.225.002,02 | 578.225.002,02 | 33 |
| Valle del Cauca | 1.617.655.240,86 | 1.617.655.240,86 | 1.617.655.240,86 | 1.617.655.240,86 | 88 |
| Por regionalizar | 3.669.328.032,92 | 2.300.449.244,00 | 0,00 | 0,00 | 38 |
| Subtotal Departamentos | 28.804.001.924,46 | 27.435.123.135,54 | 25.134.673.891,54 | 25.134.673.891,54 | 1.343 |
| Nacional | 11.151.781.725,53 | 10.948.766.347,00 | 7.095.072.054,00 | 7.095.072.054,00 | 0 |
| Total | 39.955.783.649,99 | 38.383.889.482,54 | 32.229.745.945,54 | 32.229.745.945,54 | 1.343 |

Tabla 7 de focalización del proyecto

| Descripción de la focalización realizada | Valor focalizado para la vigencia | Valor ejecutado | Breve descripción de las acciones realizadas | Número de beneficiarios directos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de Paz | $28.191.957.030 | $27.435.123.135,50 | Al cierre de la vigencia, se comprometieron recursos por $27.435.123.135,5 | 1.343 |
| Equidad de la mujer | $12.593.230.980 | $12.593.230.980,00 | Al cierre de la vigencia, se comprometieron recursos por $12.593.230.980,00 | 706 |
| Víctimas | $28.191.957.030 | $18.217.973.825,00 | Al cierre de la vigencia, se comprometieron recursos por $18.217.973.825,00 | 921 |

# SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2000 – 2017 (Periodo de otorgamiento Banco Agrario de Colombia – BAC)

HARRISON

# Gestión Presupuestal Vigencias 2000-2017

A continuación, se presenta la gestión presupuestal del Banco Agrario de Colombia para la vigencia 2000 a 2017 indicando que los subsidios de vivienda de interés social rural pendientes por terminar ascienden a 35.690 con corte al 30 de noviembre de 2025.

Tabla 8 Ejecución Presupuestal del Banco

| Vigencia | Beneficiarios | Valor Proyecto | Soluciones Terminadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sep-25 | Nov-25 | Feb-26 |
| 2000 | 12,345 | $ 64.724.691.075 | 12,341 | 12,341 | 12,341 |
| 2001 | 12,582 | $ 78.150.921.194 | 12,555 | 12,555 | 12,555 |
| 2002 | 9.65 | $ 63.651.577.204 | 9,496 | 9,496 | 9,496 |
| 2003 | 9.37 | $ 65.996.760.479 | 8,754 | 8,754 | 8,754 |
| 2004 | 14,979 | $ 130.076.360.723 | 12,509 | 12,509 | 12,509 |
| 2005 | 12,935 | $ 101.866.747.251 | 10,284 | 10,334 | 10,334 |
| 2006 | 13,507 | $ 116.616.218.168 | 10,107 | 10,057 | 10,057 |
| 2007 | 12,499 | $ 114.080.264.223 | 7,385 | 7,385 | 7,385 |
| 2008 | 9,459 | $ 88.052.796.198 | 5,915 | 5,915 | 5,915 |
| 2009 | 1224 | $ 14.196.691.816 | 904 | 904 | 904 |
| 2010 | 5,247 | $ 71.724.421.942 | 3,134 | 3,134 | 3,134 |
| 2011 | 10,842 | $ 146.722.472.538 | 10,492 | 10,492 | 10,492 |
| 2012 | 11,298 | $ 185.198.671.085 | 9,751 | 9,754 | 9,767 |
| 2013 | 19,301 | $ 308.820.396.046 | 16,667 | 16,656 | 16,596 |
| 2014 | 29,776 | $ 532.698.795.371 | 27,217 | 27,162 | 27,163 |
| 2015 | 17,891 | $ 594.779.249.342 | 8,826 | 9,176 | 9,519 |
| 2016 | 8,406 | $ 196.348.790.317 | 3,563 | 3,584 | 3,599 |
| 2017 | 10,146 | $ 323.570.862.277 | 4,577 | 4,603 | 4,667 |
| Total general | 221,457 | $ 3.197.276.687.248 | 174,477 | 174,811 | 175,187 |

Fuente. Elaboración propia a partir del maestro de proyectos enviado por BAC corte Diciembre 2025

# Subsidios de Vivienda Rural Otorgados del 2000 al 2017

    - Subsidios Otorgados en el Periodo 2000 a 2010.

De conformidad con lo establecido en los Decretos 1133 de 2000, 1042 de 2003, 973 de 2005 (modificado por los Decretos 4427 de 2005, 2299 de 2006, 3200 de 2006 y 4545 de 2006) los recursos destinados a la materialización de las soluciones de vivienda, eran entregados directamente por el Banco a las entidades oferentes (principalmente ente territoriales como alcaldías municipales), quienes formulaban los proyectos, contrataban al constructor de las obras y el trabajo social, siendo las responsables de ejecutar los recursos del subsidio y la contrapartida de dichos proyectos.

En este modelo, el Banco Agrario de Colombia desempeñó el rol de interventor mediante la contratación de profesionales en la Gerencia de Vivienda.  A lo largo del periodo objeto de reporte, no se evidencia modificación en los datos reportados en el informe anterior, manteniéndose que en la vigencias 2000-2010 el Banco Agrario de Colombia otorgó 113.797 SFVISR, de los cuales se retiraron del programa 8.099 beneficiarios en el marco de lo normado para el programa VISR, y se materializaron en soluciones de vivienda 93.383 SFVISR; por tanto, en este periodo se siguen registrando 12.315 SFVISR no materializados conforme base de información que reposa en el archivo del Banco, así:

Estado de ejecución SFVISR 2000-2010

Tabla 9 Otorgamientos vigencia 2000 – 2010 (Banco Agrario de Colombia – BAC)

| Descripción | Mejoramiento | Vivienda Nueva | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| No materializadas | 668 | 1459 | 2127 |
| Ejecución parcial (0% a 20%) | 152 | 334 | 486 |
| Ejecución parcial (21% a 40%) | 222 | 261 | 483 |
| Ejecución parcial (41% a 60%) | 314 | 748 | 1.062 |
| Ejecución parcial (61% a 80%) | 803 | 1.621 | 2.424 |
| Ejecución parcial (81% a 99%) | 1.473 | 2.336 | 3.809 |
| Superior al 95% | 822 | 1102 | 1.924 |
| Total | 4.454 | 7.861 | 12.315 |

Fuente. Oficio GV 0054 de fecha 16 de enero de 2025 – Informe de gestión acumulado noviembre y diciembre 2025.

    - Subsidios Otorgados en el Periodo 2011 a 2017.

Para las vigencias 2011 a 2017, el Banco Agrario de Colombia S.A., como Entidad Otorgante adoptó un modelo diferente de administración de los recursos y ejecución de los subsidios, el cual imponía el deber de contratar a una persona jurídica, denominada Entidad Operadora, para adelantar actividades de administración y pagos de los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural, realizar diagnósticos y estructuración de proyectos, así como realizar la suscripción de los contratos de ejecución de obra, interventoría de obra y de trabajo social y ambiental, seguimiento a la ejecución física de las obras, los avances del proyecto y la inversión de los recursos, entregas de vivienda, entre otras. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 63 del Decreto 1160 de 2010, así como el artículo 35 del Decreto 900 de 2012, que modificó el Decreto 1160 así como el respectivo Reglamento Operativo del Programa de Vivienda de Interés Social Rural.

CATALINA

Para el presente bimestre se informa que, de los 107.662 SFVISR otorgados por parte del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. durante las vigencias 2011 a 2017, 81.841 subsidios reportan como materializados, lo cual corresponde al 76.02%, así mismo 2.889 subsidios se registran como retirados, lo cual permite concluir que a la fecha se encuentran 22.932 SFVISR no materializados lo cual corresponde al 21.3% pendientes.

| Estado | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVISR Viviendas por ejecutar | 23.800 | 23,694 | 23.520 | 23,323 | 23.267 | 22.932 |

Fuente propia a partir del informe de gestión BAC GV-0054

Es preciso informar que el Banco ha manifestado que el esquema de administración, contratación y ejecución es complejo y ello dificulta la misión final de entrega del subsidio al beneficiario, por tanto, este aspecto se tendrá en cuenta para efectos del plan de acción derivado de los resultados de la auditoría que se encuentra en ejecución al momento de elaborar este informe con el contrato 20250707.

En cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, durante esta vigencia ha sido prioridad la contratación de la auditoría, por tanto, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos rurales logró la celebración del contrato 20250707 con el Consorcio Audiviv cuyo objeto fue “Realizar una auditoría externa para verificar el estado actual del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural otorgado y operado por el Banco Agrario de Colombia S.A, correspondiente al periodo 2000 a 2017, conforme lo previsto en el artículo 295 de la ley 2294 de 2023, "cierre programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario”, el contrato en mención se ejecutó desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta la fecha de presentación de este informe, el Consorcio Audiviv cumplió la etapa de registro de visitas y análisis financiero y jurídico.

# Regionalización de Beneficiarios Otorgados y Avance de Entregas

De conformidad con las bases de datos preparadas por el Banco Agrario de Colombia Para las vigencias 2000-2017 fueron asignados 221.459 subsidios para vivienda de interés social rural (74.685 mejoramientos – reparaciones, 146.760 viviendas nuevas y 14 pendientes de categorizar) a lo largo de las vigencias 2000 al 2019 de los cuales fueron retirados 11.008 subsidios.

En el siguiente cuadro, se identifica la distribución porcentual de los subsidios asignados por departamento; se observa que el departamento de Cauca es el departamento con mayor representación, seguido de Antioquia y Córdoba::

Gráfico 3 Distribución de los Subsidios Asignados

# Indexaciones 2000 – 2017 Banco Agrario de Colombia – BAC

HARRISON

A continuación, se presenta la totalidad de indexaciones efectuadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante actos administrativos desde el año 2021 y 2023:

Tabla de tesorería del Banco Agrario de Colombia

| Concepto |  | A. Saldo inicial | B. Ingreso (Valor Girado MADR) | C. Valor otros ingresos | D. Reclasificación/ | E. Valor pagado (Ejecutado) | F. Saldo corte 31 de diciembre 2025 | G. Porcentaje (%) de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hogares Retirados |  | (A+B+C+D-E) | (E/(A+B+C+D)) |
| indexación de subsidios | Subtotal Indexación de subsidios | 64,522.7 | 24,147.6 | 0.0 | 0.0 | 58,337.0 | 30,333.3 | 66% |
|  | Resolución No. 459 de diciembre 2022 | 1,871.8 | 483.1 | 0.0 | (42.0) | 2,312.5 | 0.4 | 100% |
|  | Resolución No. 165 y 288 de 2020 | 16,474.0 | 0.0 | 0.0 | (164.9) | 6,077.6 | 10,231.5 | 37% |
|  | Resolución No. 91 de 2021 | 26,184.5 | 0.0 | 0.0 | (700.8) | 25,480.0 | 2.9 | 100% |
|  | Resolución No.415 de 2021 | 404.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.3 | 202.4 | 50% |
|  | Resolución No. 226 de 2022 | 19,587.7 | 0.0 | 0.0 | (12.4) | 19,574.9 | 0.4 | 100% |
|  | Resolución No. 273 de 2023 | 0.0 | 21,302.6 | 0.0 | (118.4) | 3,738.1 | 17446.1 | 18% |
|  | Resolución No. 017 de 2023 | 0.0 | 2,361.9 | 0.0 | 0.0 | 950.8 | 1,411.1 | 40% |
|  | Hogares Retirados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,038.5 | 0.0 | 1,038.5 | 0% |

Fuente. Certificación del Banco Agrario de Colombia de fecha 3 de agosto de 2025

Gestión de pago de vigencia expirada. (HARRISON)

Se hace necesario presentar en este informe la gestión adelantada por la Dirección de Gestión de Bienes Público Rurales en la presente anualidad para realizar el pago de la vigencia expirada correspondiente a la Resolución 273 de 2023.

- Mediante la Resolución 365 de 2025, la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Como resultado un compromiso presupuestal al Banco Agrario de Colombia la suma de $19.299.308.42.28.

- Como se reportó en el informe periódico anterior, el Banco Agrario de Colombia aclaró el valor a girar, el cual se confirma en el siguiente cuadro resumen:

De acuerdo con lo anteriormente mencionado a continuación, se presenta el cuadro resumen de la Resolución 273 de 2023:

Una vez determinado este valor, la Ministra de Agricultura y Desarrollo AD-HOC emitió la Resolución Administrativa 365 de 2025, mediante la cual aclaró el valor a girar al Banco Agrario de Colombia y a la fecha de elaboración del presente informe, se radicó ante Secretaría General el proyecto de Resolución mediante la cual se reconoce el valor a pagar, lo anterior una vez surtido todo el trámite de revisión de la Subgerencia Financiera registrado en debida forma a través del oficio 2025-440-010793-3.

# Auditoría realizada al programa de vivienda de interés social rural

El consorcio Audiviv presentó el informe final ante la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Banco Agrario de Colombia S.A. y Departamento Nacional de Planeación, entidades que hacen parte integral del programa de vivienda de interés social rural y requieren, según sus competencias, conocer de primera mano los resultados de dicha auditoría.

A continuación, se presenta un breve resumen del ejercicio realizado indicando que al momento de la contratación de la auditoria se planteaba una base general de 36.506 subsidios por materializar distribuidos en vigencias comprendidas entre el año 2000 al 2017; sobre este universo se realizaron 12.089 visitas de forma aleatoria, estimando un valor del rezago con valores actualizados a la vigencia 2025 de esas obligaciones.

Desde el punto de vista técnico, La auditoría técnica tuvo como alcance la verificación del estado físico y condiciones de habitabilidad de las viviendas, mediante inspección visual apoyándose en el reporte de información inicial entregada por el Banco Agrario a fin de generar estudios generales de las condiciones técnicas estructurales o diseños de intervención.

La auditoría se basó en un enfoque integral con los siguientes componentes técnicos:

1. Muestreo Estratificado: Se proyectaron 1,232 visitas para la Fase II (2011-2017) y 10,479 visitas para la Fase III (2000-2010), basadas en los reportes de subsidios pendientes de materialización del Banco Agrario.

2. Evaluación Técnica:  Se generaron diagnósticos visuales y patológicos de humedad, fisuras, corrosión bajo las normativas NSR-10 y RETIE.

3. Protocolo de Campo: Clasificación de predios y consolidación de datos en una matriz de daños.

4. Entrega de hallazgos técnicos

5. Conclusiones y recomendaciones enmarcadas en 3 escenarios generales, a fin de generar una solución puntual e individualizada para cada uno de los hogares visitados.

Se formuló una proyección de visitas técnicas a nivel nacional, definida mediante criterios de cobertura territorial, vigencias del subsidio y representatividad estadística, considerando la dispersión geográfica de los predios.

Como parte de los hallazgos la auditoría técnica evidenció que una proporción significativa de las soluciones habitacionales presenta ejecución parcial, incompleta o inexistente. Se identificaron viviendas con avances físicos mínimos, limitados a cimentaciones o estructuras básicas, así como obras inconclusas que no alcanzaron condiciones de habitabilidad. En múltiples casos, las viviendas no cumplen con los estándares mínimos de funcionalidad, estabilidad y uso seguro, evidenciando abandono prolongado de las obras y falta de cierre técnico. Asimismo, se identificaron predios clasificados como lotes sin construcción, pese a la asignación formal de subsidios, lo que confirma la no materialización de la solución habitacional prevista.

Así como el incumplimiento normativo reiterado de la normativa aplicable, particularmente de los lineamientos de la NSR-10 y de criterios técnicos básicos de diseño y construcción. Se evidenciaron deficiencias en elementos estructurales y no estructurales, tales como fisuración no controlada, recubrimientos insuficientes, deficiente calidad de materiales y ausencia de soluciones constructivas adecuadas frente a condiciones de humedad y cargas.

Estas falencias indican que las obras ejecutadas no se ajustaron a los requisitos técnicos exigibles para garantizar seguridad estructural, durabilidad y habitabilidad, configurando un incumplimiento técnico-normativo sistemático y fallas de supervisión y control técnico evidenciado deficiencias estructurales en los procesos de supervisión, seguimiento y control técnico durante la ejecución de las obras. Se constató la ausencia de controles efectivos que permitieran verificar avances físicos reales, calidad constructiva y cumplimiento normativo.

La persistencia de obras inconclusas, viviendas con ejecución mínima y soluciones sin servicios básicos demuestra que no existieron mecanismos oportunos de corrección, suspensión o liquidación técnica de los contratos. Estas fallas de supervisión facilitaron la permanencia de incumplimientos técnicos sin acciones correctivas, afectando la correcta ejecución del programa y la protección del interés público.

Finalmente se concluye que existe un fracaso técnico en la materialización de las soluciones habitacionales ya el Programa SFVISR no logró materializar de manera efectiva un número significativo de soluciones habitacionales. Se evidenció una alta proporción de viviendas con ejecución parcial, inconclusa o inexistente, lo que demuestra fallas graves en la planeación técnica, ejecución de obra y cierre constructivo de los proyectos, así como habitabilidad ineficiente a nivel de ejecución, presentan deficiencias técnicas que impiden cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad.

La presencia de patologías constructivas, deficiencias en servicios básicos y deterioro prematuro compromete el uso seguro de las soluciones entregadas,  incumplimiento sistemático de la normativo técnica, deficiencias estructurales en la supervisión técnica y limitaciones técnicas para el cierre del programa dado el estado físico de las viviendas y la inexistencia de soluciones en numerosos predios dificultan el cierre técnico del programa, al no contar con obras terminadas, funcionales y conformes a los estándares mínimos exigidos.

En resumen, el informe concluye que la entrega real de viviendas presenta rezagos críticos y que la deuda social acumulada durante más de 15 años requiere una intervención estatal inmediata para realizar estudios estructurales, demoliciones controladas en casos de riesgo y la indexación de recursos para poder finalizar dignamente las viviendas pendientes.

La auditoría cumplió con los requisitos exigidos a nivel técnico y genero la entrega eficiente de la información solicitada, así como la visualización actual de las 11.711 visitas.

Se concluye que existe un incumplimiento técnico-normativo sistemático debido a que una proporción significativa de las soluciones habitacionales presenta una ejecución parcial, incompleta o inexistente, evidenciando incluso predios que permanecen como lotes sin construcción a pesar de la asignación de subsidios. Las obras ejecutadas no garantizan la seguridad estructural, durabilidad ni habitabilidad, ya que presentan deficiencias graves como fisuraciones no controladas y materiales de baja calidad que vulneran los lineamientos de la normativa NSR-10 y RETIE.

Esta situación es el resultado de una ausencia de controles efectivos y fallas críticas en los procesos de supervisión y seguimiento, lo que impidió la materialización real de las viviendas y el cumplimiento de los estándares mínimos de funcionalidad y uso seguro para los beneficiarios.

La auditoría presenta la estimación consolidada de los recursos financieros requeridos para el cierre del programa de vivienda, este ejercicio buscó detallar el valor total necesario para atender los subsidios pendientes de materialización, de acuerdo con los supuestos técnicos y financieros definidos para la planeación del gasto. Esta estimación constituye un insumo para la programación presupuestal en el marco del horizonte de cierre del programa. Se determina que el valor total de recursos requeridos desde el MADR para la materialización de los 36.506 subsidios pendientes, con corte a marzo de 2025, asciende a $1.795.228.334.409, cifra que refleja la magnitud del esfuerzo presupuestal necesario para garantizar el cierre del programa lo cual tomará varias vigencias para culminar el proyecto, en principio debe sujetarse al límite impuesto en el proyecto de inversión al año 2032.

Conforme el análisis que se ha realizado sobre los resultados de la auditoría, se tiene que el cierre del programa implica la materialización de los subsidios pendientes dentro del horizonte de planeación definido, lo cual supone un esfuerzo institucional significativo en dos dimensiones complementarias. En primer lugar, se requiere un esfuerzo presupuestal sostenido que permita garantizar la disponibilidad y programación de los recursos necesarios en el marco de los instrumentos de planeación fiscal de mediano plazo, con el fin de asegurar la financiación progresiva de las soluciones habitacionales pendientes.

En segundo lugar, se hace necesario fortalecer los mecanismos de coordinación, gestión administrativa, capacidad operativa de seguimiento y control, de manera que sea posible materializar de forma efectiva el volumen de soluciones requerido. En este sentido, el plan de cierre proyectado hasta 2032 implica la ejecución aproximada de 5.771 soluciones de vivienda por año a partir de la vigencia 2027 (pues para el presente año fiscal 2026, los recursos destinados al programa (vigencias 2000 al 2017) fueron el resultado de la aplicación del artículo 300 del PND en el margen de la reinversión). Éstos resultados esperados demandan una adecuada articulación entre las entidades responsables, los operadores y los instrumentos de implementación, con el propósito de avanzar de manera ordenada y sostenible en el cumplimiento de los compromisos del programa.

La auditoría técnica tuvo como propósito evaluar el estado físico y las condiciones de habitabilidad de las soluciones de vivienda rural pendientes de materialización correspondientes a vigencias comprendidas entre los años 2000 y 2017. Para ello, se desarrolló un proceso de visitas técnicas a nivel nacional mediante un esquema de muestreo estratificado y representativo, apoyado en la información suministrada por el Banco Agrario de Colombia.

El ejercicio incluyó inspecciones visuales, diagnósticos técnicos y patológicos, clasificación de predios, consolidación de hallazgos y formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a definir posibles alternativas de intervención para los hogares visitados. La auditoría se desarrolló bajo criterios técnicos asociados a las condiciones estructurales, funcionales y de habitabilidad de las viviendas, tomando como referencia la normativa vigente, especialmente la NSR-10 y RETIE.

Como resultado, se evidenció que una proporción significativa de las soluciones habitacionales presenta ejecución parcial, inconclusa o inexistente, identificándose viviendas con avances mínimos, obras abandonadas y predios sin construcción pese a contar con asignación de subsidios. Asimismo, se observaron deficiencias constructivas relevantes, tales como fisuras, problemas de humedad, deterioro prematuro y fallas en materiales y elementos estructurales, lo que compromete las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las viviendas.

La auditoría también concluyó que existieron debilidades en los procesos de supervisión, seguimiento y control técnico durante la ejecución de los proyectos, evidenciando ausencia de mecanismos efectivos para verificar avances, calidad constructiva y cumplimiento normativo, así como falta de acciones correctivas oportunas frente a los incumplimientos detectados.

En términos generales, el informe concluye que persiste un rezago significativo en la materialización efectiva de las soluciones habitacionales del Programa SFVISR, configurándose un incumplimiento técnico-normativo sistemático y limitaciones para el cierre técnico del programa. En este sentido, se recomienda adelantar acciones institucionales orientadas a evaluar técnicamente las soluciones existentes, definir intervenciones estructurales y establecer mecanismos que permitan garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y cierre efectivo de los proyectos pendientes.

Teniendo en cuenta que el informe de auditoría ya se encuentra publicado

# SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2018 – 2019 (FIDUAGRARIA)

GLADYS

La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales adelanta el seguimiento de la materialización de los subsidios otorgados ´por el MADR durante las vigencias 2018 y 2019, cuya operación fue contratada con Fiduagraria a través de 2 contratos de fiducia (201804712 de 2018 y No. 20190418 de 2019) sobre los cuales se resolvió terminar la relación contractual a partir del 1 de diciembre de 2025, lo cual impuso el deber de adoptar la gestión de liquidación de esos contratos en los términos como fue requerido por parte de la Dra. Helga María Rivas Ardila, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural AD-HOC para los temas del programa de vivienda de interés social rural.

Vigencia 2018 – Contrato 20180472

Objeto del contrato. FIDUAGRARIA S.A., se obliga con EL MINISTERIO, a constituir un patrimonio autónomo de administración y pagos, del proyecto de vivienda de interés social rural para que actúe como su operador de conformidad con las facultades establecidas en el Decreto 1071 de 2015 y/o la normatividad legal vigente.

Valor Inicial $ 183.921.392.660

Fecha de inicio:

26 de enero 2018

Fecha de terminación:

1 de diciembre de 2025

Supervisor y/o Interventor: Cesar Orlando Clavijo Silva Supervisor Contrato Fiduciario 20180472 / componente técnico, Coordinador Grupo Hábitat / DGBPR-MADR Supervisor Contrato Fiduciario 20180472 / componente técnico, Coordinador Grupo Hábitat / Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Mediante la prórroga No. 8 y modificación No. 6 del Contrato No. 20180472, se adicionó un parágrafo a la cláusula séptima, estableciendo lo siguiente:

“(…) PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo decidido por el Comité Fiduciario, se ajusta el alcance del contrato para 2.368 subsidios, que, adicionados a los ya terminados corresponden a un total de 3.260 subsidios de la vigencia 2018. En caso de haberse reconocido valores superiores, estos se ajustarán conforme al balance final al momento de la liquidación contractual.”

Luego de esta modificación contractual, el total de beneficiarios según su modalidad de intervención se distribuye de la siguiente manera:

Se identificó entonces el siguiente estado de contrato para determinar un corte de cuentas nos remitiremos a la última prórroga para analizar la materialización de los subsidios; de acuerdo con el informe de avance parcial presentado por Fiduagraria S.A. con corte a octubre de 2025, de manera resumida, el siguiente es el listado de viviendas terminadas, tanto en modalidad vivienda nueva como mejoramiento de vivienda:

| Alcance Vigencia 2018 | 3260 SFVISR |
| --- | --- |
| Terminados | 1209 SFVISR |
| Pendiente Materializar | 2051 SFVISR |

A continuación, se desagrega el estado de los subsidios que aún se encuentran pendientes de materialización:

Con fundamento en lo expuesto, se llevó a cabo el Comité Fiduaciario de fecha 4 de noviembre de 2025 en el cual se analizó la solicitud de prórroga radicada por Fiduagraria a través del oficio VNO-VISR-29745, y en él se analizaron las siguientes recomendaciones:

“(…)

- Recomendación técnica

A la fecha, del total de viviendas contratadas para la vigencia 2018, que corresponde a 5.444 SVISR, se han terminado 1208 viviendas que corresponde al 22,18%, avance poco significativo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

- Las vicisitudes presentadas en la operación del programa, tales como demoras en la contratación y desistimiento de contratistas, han sido recurrentes durante el último tiempo y no se vislumbra acciones que garanticen la superación de dichas dificultades, por lo que es otro factor a tener en cuenta para no considerar la solicitud de prórroga.

- Las razones expuestas por Fiduagraria, ola invernal y condiciones de seguridad no se pueden considerar como justificación de la prórroga, pues no se logra demostrar la real incidencia de estos factores en la materialización de las viviendas”

De acuerdo con lo expresado por el supervisor técnico se recomendó a los miembros del comité fiduciario no prorrogar el contrato.

(…)

- Recomendación Financiera:

- Anticipos y cuentas por cobrar: Se presenta en los dos contratos de fiducia un alto porcentaje de anticipos sin recuperar y de cuentas por cobrar.

- Bajo saldo operativo del fideicomiso: Al corte de julio de 2025, el flujo de caja disponible en los dos contratos de fiducia es bajo, lo que limita la operatividad.

- Restricción de recursos: Existen limitaciones en las apropiaciones presupuestales.

- Baja ejecución: Existe un alto porcentaje de subsidios sin materializar.

De acuerdo con lo expresado por el supervisor financiero se recomendó a los miembros del comité fiduciario no prorrogar el contrato.”

Vigencia 2019 – Contrato 20190418

GLADYS

Objeto del contrato. FIDUAGRARIA S.A., se obliga con EL MINISTERIO, a constituir un patrimonio autónomo de administración y pagos, para la administración de los recursos de subsidios de vivienda de interés social rural otorgados por EL MINISTERIO con el fin de que actué como su operador, de conformidad con las facultades establecidas en el Decreto Ley 890 de 2017, el Decreto 1071 de 2015 y/o la normatividad legal vigente.

Valor Inicial $208.657.407.487

Mediante la prórroga 5 y modificación 3 del contrato, en noviembre de 2023 se redujo el alcance del objeto, de manera que se excluyeron 3.897 subsidios VISR.

| Alcance inicial | Alcance actual |
| --- | --- |
| 7.081 | 3.184 |

A continuación, se presenta el nivel de avance del contrato 20190418

| Alcance Vigencia 2018 | 3184 SFVISR |
| --- | --- |
| Terminados | 1604 SFVISR |
| Pendiente Materializar | 1580 SFVISR |

Se desagregará el estado en el que se encuentra el programa bajo el contrato 20190418

En relación a este contrato, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales registró las siguientes conclusiones:

• A julio de 2025 se han materializado 1.139 SFVISR del universo general de 7.081* se han pagado recursos a la fiducia por valor de $54.383.105.425 y se adeudan $153.251.880.765,41.

• Restricción de recursos / bajo saldo operativo del fideicomiso.

• Baja Ejecución respecto del alcance vigente

• Reducción formal del alcance sin ajuste proporcional pleno

• Existencia de cuentas por cobrar y riesgos asociados

•  Relación recursos desembolsados vs. valor total y obligaciones pendientes

En consideración a lo expuesto, la recomendación final es:

Por las razones anteriormente expuestas, se recomienda a las directivas del MADR NO PRORROGAR el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 20190418 e iniciar su cierre y liquidación.

Considerando, además, que el contrato ya acumula múltiples prórrogas con vigencia extendida hasta el 1 de diciembre de 2025, no es procedente una nueva prórroga y se recomienda avanzar en la liquidación con conciliación técnico-financiera y plan de recuperación de saldos.

De igual manera se recomienda iniciar la planificación de la liquidación del convenio, con los pasos adecuados para poder resolver los procesos en los tiempos y calidades contractuales adecuadas

Sin perjuicio de lo expuesto se aprobó el pago de unas facturas, las cuales a la fecha de elaboración del informe se están tramitando ante la Secretaria General bajo el concepto de pagos exigibles-vigencias expiradas.

Así entonces la Ministra e Agricultura Rural AD-HCo en virtud del Decreto 1419 de 2024 resolvió emitir la ruta de trabajo que debe ser adoptada conforme las recomendaciones recibidas en el radicado 2025EE0076850, así:

Ruta de trabajo para el cierre del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural - Recomendaciones y conclusiones

“En atención a la culminación del contrato de fiducia y a la imposibilidad jurídica y operativa de continuar con el modelo actual, se recomienda que el Ministerio inicie formalmente el proceso de identificación, evaluación y selección de un nuevo operador que pueda asumir, con capacidad técnica, financiera y administrativa, la ejecución de las obligaciones remanentes del Programa de Vivienda Rural.”

Adicionalmente indica que dependiendo de la capacidad operativa y financiera, se debe desarrollar un plan de trabajo, teniendo en cuenta que la liquidación debe desarrollarse por fases, asegurando un plan de gestión de documentación, dando aplicación a las tablas de retención documental, asegurando un equipo de trabajo acorde con la necesidad de cada fase.

Así las cosas, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales dio inicio a la liquidación adoptando una metodología a partir de las recomendaciones realizadas por parte de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural AD-HOC.

A continuación se presenta un resumen de los hitos clave en el proceso de liquidación de los contratos de fiducia No. 201804712 de 2018 y No. 20190418 de 2019, según la línea de tiempo

institucional:

• Terminación de los contratos de fiducia: (1 de diciembre de 2025): Finalización del plazo pactado sin contar con la ejecución ni la entrega total de las viviendas proyectadas.

• Articulación técnica (2 al 9 de diciembre de 2025): Se realizaron las primeras mesas de trabajo (No. 1 y No. 2) entre FIDUAGRARIA y el MADR. En estas sesiones se definieron pares para los componentes técnico, jurídico, financiero y documental, y se clasificaron los grupos para la entrega de información física y digital (casos judiciales, sin contratación, terminados y en ejecución activa).

• Remisión de Metodología (19 de diciembre de 2025): El MADR remitió la metodología estructurada en cuatro fases: alistamiento, mesa de gestión documental, mesa financieratécnica

y mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

• Gestión Documental y Custodia (22 de diciembre de 2025): En la Mesa No. 3 se determinó el uso de tablas de retención documental y se estableció la custodia actual de 100 metros lineales de archivo físico y digital, con un plazo de entrega de 2 meses.

Se estima para avanzar en la liquidación la siguiente línea de tiempo:

  - Acciones específicas en materia de gestión documental:

CLAUDIA

| Fase | Actividades Críticas |
| --- | --- |
| I. Alistamiento y Diagnóstico | Consolidación de mesas de trabajo (2 y 12 de feb) y validación de sitios de almacenamiento. |
| II. Presentación Plan de Trabajo de Intervención | El equipo de archivo proyectará un plan de trabajo para ser presentado a la Directora DGBPR y ser avalado para posteriormente iniciar su ejecución (primera semana de marzo) |
| II. Intervención Técnica (Fondo Acumulado) | Limpieza, revisión documental, ordenación y foliación de los expedientes físicos. |
| III. Integración y Depuración | Depuración de duplicados (sin eliminación), rotulación y creación de referencias cruzadas digitales. |
| IV. Registro y Cierre | Diligenciamiento de los FUID y validación jurídica de cláusulas contractuales de entrega. |
| V. Transferencia Documental | Entrega formal a la oficina de contratos y traslado al archivo central para custodia. |

Fuente: Elaboración Propia. Equipo Técnico Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales- DGBPR

  - Acciones específicas en materia jurídica:

GLADYS

Solicitudes de información a Fiduagraria sobre proyecto de acta de liquidación, estados financieros de los contratos de fiducia mercantil e informe final de ejecución contractual.

Solicitudes de concepto a la oficina asesora jurídica sobre la procedencia de solicitar la ampliación del plazo de liquidación de mutuo acuerdo, sobre pronunciamiento de Fiduagraria frente al reintegro de los recursos correspondientes a la categoría de comisión fiduciaria. A la fecha de elaboración de este informe, no se ha recibido respuesta.

  - Acciones específicas en materia técnica:

Con base en el reporte de ejecución suministrado por Fiduagraria, y tras el análisis de la información realizado durante la revisión documental finalizada el 2 de marzo de 2026, a la fecha se cuenta con 9.677 subsidios sin materializar, lo cual equivale al 77% del total de los subsidios otorgados.

  - Acciones específicas en materia financiera:

En el mes de diciembre de 2025, se inició la mesa contable y financiera con el fin de establecer la ejecución de los patrimonios autónomos 2019-2019, entregando en el mes de enero, Fiduagraria entrega un anexo en Excel, con el título “consolidado de ingresos y egresos del fideicomiso del bimestre” Anexo 2. Detalle de pagos al contratista del bimestre, Anexo 3. Extracto FI600 901081 Noviembre de 2025; Anexo 5 extracto cuenta de ahorros no. 0045420115221 Banco Colpatria, Cuenta de ahorros No. 256-96540-1.

Banco de Occidente noviembre, Anexo 6 Estados Financieros con corte al mes de noviembre de 2025, certificación de saldos patrimonio autónomo PA.VISR-MADR 2018 – NOV.25.

Una vez revisados los documentos, se encuentra que no se aportaron los estados financieros de los patrimonios autónomos y no se encuentran certificados por el representante legal y el contador público, como lo establece la normatividad vigente, de igual manera no están dictaminados por el revisor fiscal; del cual se realizó solicitud a Fiduagraria mediante el radicado No. 2026-440-002916-1 de fecha 18 de febrero de 2026.

Así las cosas, como resultado preliminar de la gestión de liquidación de los contratos de Fiduagraria, se tiene lo siguiente:

- La estipulación contractual de dos meses para la entrega de archivos, prevista originalmente para contratos pactados, resulta inaplicable de forma estricta para las vigencias 2018 y 2019, las cuales fueron extendidas mediante modificaciones contractuales hasta el 1 de diciembre de 2025. Esta extensión generó un volumen documental (físico y digital) que desborda la capacidad de revisión inmediata y exige un cotejo riguroso contra inventarios para evitar la ruptura de la cadena de custodia.

- El plazo de entrega no puede darse por cumplido dado que la DGBPR advierte inconsistencias e incongruencias en el acta de entrega, toda vez que el principio de responsabilidad y la Ley 594 de 2000 obligan a las entidades a recibir únicamente archivos que cumplan con los principios de organización y fidelidad. Una recepción automática de información defectuosa viciaría el proceso de liquidación, impidiendo el perfeccionamiento de la entrega y trasladando una responsabilidad indebida al MADR por omisiones del contratista o la fiduciaria.

- Actualmente, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales (DGBPR) ya ha procedido a informar formalmente sobre las incongruencias detectadas en la información entregada, asegurando que el proceso de liquidación no se vea comprometido por datos inexactos o expedientes incompletos. Bajo esta premisa, la Dirección continúa adelantando de manera rigurosa las labores de organización documental sobre los 100 metros lineales identificados, lo cual permitirá consolidar un acervo íntegro y confiable.

- Esta intervención técnica es el paso previo indispensable para contar con los soportes técnicos y financieros definitivos que sustenten el ajuste de cuentas pretendido en la etapa de liquidación. Solo mediante la estabilización y depuración del archivo de gestión, el MADR podrá garantizar que el cruce de obligaciones con la fiduciaria refleje la realidad de la ejecución ejecutada entre 2018 y 2025, blindando así la responsabilidad fiscal y administrativa de la entidad

# AUTOGESTIÓN

YAMILE – JOHANNA – MARIA JULIANA

Las actividades que desarrolla el equipo de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales para culminar la materialización de los subsidios de vivienda en la modalidad de autogestión para URT por las órdenes judiciales del año 2022, se presentan a continuación:



| DATOS GENERALES DE AUTOGESTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO DEL SUBSIDIO | HISTORICO | GESTION 2024 | GESTION 2025 | OBSERVACIONES |
| ADJUDICADOS | 670 | 0 | 39 | REPORTE DE AUTOGESTION |
| VIVIENDAS TERMINADAS Y ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE RESTITUCION |  | 155 | 279 | REPORTE DE AUTOGESTION |
| VIVIENDAS SIN TERMINAR |  | 466 | 342 | REPORTE DE AUTOGESTION |
| NO ADJUDICADOS |  |  |  | REPORTE DE AUTOGESTION |
| SUBSIDIOS RETIRADOS |  | 41 | 41 | REPORTE DE AUTOGESTION |

Se aclara que dentro del programa han existido  algunas circunstancias que han impedido el proceso de gestión de desembolsos lo cual imposibilito tener un mayor avances de obra en las 135 viviendas que actualmente se encuentran en avance del 50% de ejecución, así como la entrega de las 279 viviendas con obra finalizada al 100% de ejecución ya que solo 158 cuenta actualmente con ultimo desembolso.

Durante el periodo reportado, la Dirección de Gestión de Bienes recibió el informe de la Contraloría General de la Nación, la cual con relación al proceso de autogestión formuló 7 hallazgos identificados como se relacionan a continuación:

DIANA BOBADILLA (centrar la información a 2026)

| RELACIÓN DE OBSERVACIONES / HALLAZGOS DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO BANAGRARIO Y MADR PROYECTO VIVIENDA - VISR VIGENCIA 2025 |  |
| --- | --- |
| OBSERVACIONES | HALLAZGOS |
| Observación No.3- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Pago para adelantar la protocolización de los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural- SFVISR. Administrativa (A) con presunta connotación fiscal (F) y disciplinaria (D) | Hallazgo No. 8 MADR Pago para adelantar la protocolización de los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural- SFVISR. Administrativo (A) con connotación fiscal (F8) y posible alcance disciplinaria (D7).1 |
| Observación No. 8- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Estrategia Autogestión- Diseños, requisitos para el primer pago- Anexo técnico. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). | Hallazgo No. 9 - MADR- Estrategia Autogestión- Diseños, requisitos para el primer pago- Anexo técnico. Administrativo (A) con posible incidencia disciplinaria (D8). |
| Observación No. 9- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estrategia Autogestión, Anexo técnico, Garantías contractuales- Requisito para el primer pago. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). | Hallazgo No. 10 MADR. Estrategia Autogestión, Anexo técnico, Garantías contractuales- Requisito para el primer pago. Administrativo (A) con posible incidencia disciplinaria (D9). |
| Observación No.10- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Vinculación de los entes parafiscales agropecuarios en la implementación de la política de datos abiertos y la gobernanza sectorial de datos. Administrativa (A) | Hallazgo No. 14 -MADR-. Vinculación de los entes parafiscales agropecuarios en la implementación de la política de datos abiertos y la gobernanza sectorial de datos. Administrativo (A). |
| Observación No. 12- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Programa de Autogestión. Plazo de ejecución, seguimiento y supervisión. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). | Hallazgo No. 11 MADR- Programa de Autogestión. Plazo de ejecución, seguimiento y supervisión. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D10). |
| Observación No. 13- MADR – Programa de Autogestión – Construcción de Viga Cinta. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). | Hallazgo No. 12 MADR – Programa de Autogestión – Construcción de Viga Cinta. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D11). |
| Observación No. 14 - MADR - Programa de Autogestión - Columnas de confinamiento. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D) y Fiscal (F). | Hallazgo No. 13 MADR - Programa de Autogestión - Columnas de confinamiento. Administrativo (A) con connotación fiscal (F9) y presunta incidencia disciplinaria (D12). |

Se registra como recomendación adoptar el plan de acción dirigido a optimizar la gestión y superar las deficiencias identificadas por la Contraloría.

Asi las cosas mediante el radicado 2026-440-00742-3 del 16 de enero de 2026, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales presentó ante la Dra. Sandra Milena Ruano Reyes  Jefe (e ) de la Oficina de Control Interno Disciplinario el Plan de Mejoramiento adjuntado el archivo Excel denominado “ 53_000000081_202512048(4).xlsx-400 F14.1 PLANES DE MEJORA”

Dentro del plan de mejoramiento antes mencionado se indicaron las  siguientes acciones de mejora  con su correspondiente actividad asociadas, tal como se detalla a continuación:

| Hallazgo | Acción de mejora | Actividad | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Hallazgo No. 8 -MADR- Pago para adelantar la protocolización de los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural- SFVISR. Administrativo (A) con connotación fiscal (F) y posible alcance disciplinaria (D). | Determinar los conceptos que con fundamento en la norma pueden o no ser cobrados e informar estos datos a los beneficiarios, por esa razón en los contratos no debe registrarse ese concepto. | Realizar solicitud de concepto a la Superintendencia de Notariado y Registro con el propósito de establecer cuáles conceptos son susceptibles de no cobro por parte de las notarías y determinar qué otro costo si debe ser pagado. G11 | Se remitio la correspondiente consulta a la Superintendencia de Notariado y Registro solicitando la información. |
| Hallazgo No. 9 - MADR- Estrategia Autogestión- Diseños, requisitos para el primer pago- Anexo técnico. Administrativa (A) con posible incidencia disciplinaria (D). | Reestructurar el esquema normativo de validación técnica de vivienda rural basado en la capacidad operativa real y el rol rector del Ministerio, en relación con los diseños y documentos soporte. | Sustentar mediante estudio de cargas la actualización normativa de los Anexos Técnicos para sustituir la verificación unitaria de diseños por la aprobación de tipologías estandarizadas; esto permitirá radicar la responsabilidad de la adaptación en terreno exclusivamente en el Ejecutor y circunscribir el rol del Ministerio a una supervisión estratégica por muestreo, garantizando la concordancia entre la capacidad operativa instalada y el principio de eficiencia administrativa | Se están iniciando las labores necesarias para lograr la materialización de la acción de mejora. |
| Hallazgo No. 10- MADR. Estrategia Autogestión, Anexo técnico, Garantías contractuales- Requisito para el primer pago. Administrativo (A) con posible incidencia disciplinaria (D) | Actualizar las disposiciones normativas, creando un acápite de excepción de garantías, que condicione la validez de la "certificación de no constitución" a la presentación obligatoria de soportes de debida diligencia por parte del contratista, asegurando la aplicación restrictiva del inciso segundo del numeral 5.3.4 de la Resolución 428 de 2022. | Realizar la Reglamentación del acápite de Excepción de garantías para la aplicación del inciso segundo del numeral 5.3.4 de la Resolución 428 de 2022. Esto implica que, para aceptar la "certificación de no constitución" (negativa de la aseguradora), el contratista debe aportar una prueba sumaria que demuestre la debida diligencia (ej. negativa formal de al menos dos compañías aseguradoras), evitando que la excepción se convierta en la regla general por mera liberalidad. | Se están iniciando las labores necesarias para lograr la materialización de la acción de mejora. |
| Hallazgo No. 11 MADR- Programa de Autogestión. Plazo de ejecución, | Modificar el Reglamento Operativo del programa para redefinir el parámetro de ejecución de las obras, sustituyendo el plazo rígido de cuatro (4) meses por un esquema de plazos variables y ajustables fundamentados en criterios técnicos. | La actividad consiste en la actualización del Reglamento Operativo con el fin de suprimir la limitación temporal rígida de cuatro meses, estableciendo en su lugar un mecanismo flexible que permita fijar los cronogramas de ejecución o conceder prórrogas fundamentadas en el diagnóstico técnico de las condiciones específicas de cada predio | La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales en la actualización del Reglamento Operativo y lograr materializar la acción de mejora. |
| Hallazgo No. 12 MADR – Programa de Autogestión – Construcción de Viga Cinta. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D11). | Modificar el Reglamento Operativo y los instrumentos normativos del programa SFVISR para incorporar un acápite denominado 'Protocolo de Activación de Rutas Disciplinarias y Sancionatorias', el cual defina el procedimiento para la compulsa de copias ante los entes de control frente a presuntos incumplimientos de los ejecutores de obra. | La acción de mejora se basa en que los ejecutores (aunque sean privados) manejan recursos públicos (subsidios) y por tanto entran en el radar de la Procuraduría. Artículo 25 (Destinatarios de la Ley Disciplinaria): Establece que son destinatarios no solo los servidores públicos, sino también "los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales". Artículo 53 (Sujetos disciplinables - Particulares): Este es el artículo clave. Señala taxativamente que el Código se aplica a los particulares que:"Ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; (...) administren recursos públicos...". Explicación: Al crear el acápite de "Activación de Rutas", estás reglamentando cómo el Ministerio va a aplicar este Artículo 53 para reportar al ejecutor que no cumplió con la NSR-10. | Se están iniciando las labores necesarias para lograr la materialización de la acción de mejora. |
| Hallazgo No. 13 MADR - Programa de Autogestión - Columnas de Confinamiento. Administrativo (A) con connotación fiscal (F9) y presunta incidencia disciplinaria (D12). | Actualizar el Reglamento Operativo y los instrumentos normativos del programa SFVISR para incorporar un acápite denominado 'Protocolo de Activación de Rutas Disciplinarias y Sancionatorias', el cual defina el procedimiento para la compulsa de copias ante los entes de control frente a presuntos incumplimientos de los ejecutores de obra. | La creación del acápite de 'Activación de Rutas Disciplinarias' se fundamenta en el Artículo 53 de la Ley 1952 de 2019, el cual extiende la potestad disciplinaria a los particulares que administran recursos públicos (ejecutores de vivienda). Con esta acción, el Ministerio instrumentaliza su deber de vigilancia y evita incurrir en la falta prevista en el Artículo 72 (omisión en el control de calidad y normas técnicas), garantizando que ante un incumplimiento de la NSR-10, se proceda compulsar copias a la Procuraduría conforme al deber de denuncia del Artículo 38, trasladando así la responsabilidad al verdadero ejecutor material de la falta | Se están iniciando las labores necesarias para lograr la materialización de la acción de mejora. |
| Hallazgo No. 14 MADR-. Vinculación de los entes parafiscales Agropecuarios en la implementación de la política de datos abiertos y la gobernanza sectorial de datos. Administrativo (A). | Fortalecer la articulación institucional con los entes parafiscales agropecuarios para su vinculación efectiva al modelo de gobernanza sectorial de datos y a la implementación de la política de datos abiertos del MADR. | Solicitar a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesquera y Acuícolas la identificación y remisión de la información de los entes parafiscales agropecuarios publicada en la página oficial del MADR, para su publicación en el portal de datos abiertos, a cargo de la Oficina TIC. | Se remite a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesquera y Acuícolas la solicitud de la información |

# SUSTITUCIÓN DE BENEFICIARIOS

# MARTHA Y NICOLAS

Este apartado realiza un recuento de la gestión de sustitución y exclusión de beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural – PVISPR con respecto a las solicitudes de sustitución presentadas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como Entidad Otorgante de los subsidios de vivienda para las vigencias 2018 y 2019, por parte de Fiduagraria S.A., antigua entidad operadora.

# Resumen General de las Sustituciones

# Antecedentes

El Reglamento Operativo del otorgamiento del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural, contempla la posibilidad de realizar sustituciones de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.5.3.3 del Decreto 1071 de 2015, “la sustitución o exclusión de beneficiarios podrá efectuarse en cualquier momento, desde la fase de otorgamiento y hasta antes de haberse iniciado la ejecución de la obra de la vivienda al hogar beneficiario” por las siguientes causales:

- Inviabilidad en la ejecución de la obra, informado a la Entidad Otorgante por la Entidad Operadora con soporte en el diagnóstico integral realizado por ésta última.

- La renuncia voluntaria e irrevocable del Subsidio de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural expresada oficiosamente por el jefe de hogar y su cónyuge o compañero permanente.

- Que el hogar presente alguna de las siguientes circunstancias: haber sido beneficiario de otro Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural, no encontrarse ubicado en el Municipio de intervención en el cual fue otorgado o incumplir alguno de los requisitos exigidos para iniciar la ejecución del proyecto, entre otros, y se generen por un hecho imputable a dicho hogar beneficiario.

- La imprecisión o inconsistencia en la documentación aportada por la Entidad Oferente respecto de la situación y/o condición de los hogares beneficiarios. En estos eventos, en caso de ser necesario se deberán poner en conocimiento de la autoridad competente.

- Las demás que determine la ley o el presente reglamento.

# Cifras Generales

Como cierre de la vigencia 2025 Para el periodo de 2025 se realizaron los siguientes avances con respecto a los subsidios de 2018 y 2019 en casos prioritarios requeridos por FIDUAGRARIA a través de oficios de radicación.

Para los subsidios otorgados en el año 2018 se realizaron las gestiones pertinentes de elaboración de fichas técnicas, revisión de expedientes y proyección a respuestas de requerimientos realizados por FIDUAGRARIA, como soporte se acompañan 83 procesos revisados y contestados.

Para los subsidios otorgados durante la vigencia 2019 se elaboración fichas técnicas, revisión de expedientes y proyección a respuestas de requerimientos realizados por FIDUAGRARIA y como soporte se acompaña la tabla de 22 procesos revisados y debidamente contestados.

A la fecha de elaboración del presente informe, se registraron en este último periodo los siguientes actos administrativos de sustitución y exclusión:

| Resolución | Numeración | Fecha | Asunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Renuncia / Exclusión | 006 | 1/09/2025 | “Por medio de la cual se excluye a la señora JOHANA GUEVARA ANDRADE C.C. 1121918333 del otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural de que trata la Resolución 247 de 2019 por renuncia voluntaria” |
| Venta de predio/ Exclusion | 007 | 03/10/2025 | Por medio de la cual se excluye a la señora LUZ MARIA MANRIQUE VILLADA identificada con C.C. 41.381.241 del otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural de que trata la Resolución 591 de 2019 por venta de predio |
| Renuncia / Exclusión | 010 | 04/11/2025 | “Por medio de la cual se excluye a la señora ALIS LIRDEY ARISMENDY RUIZ, identificada con la cedula de ciudadanía número No. 23.726.192 otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural de que trata la Resolución 597 de 2019 por renuncia voluntaria” |
| Renuncia / Exclusión | 013 | 02/12/2025 | “Por medio de la cual se excluye al señor JORGE TRUJILLO MARTINEZ identificado con C.C. 1.083.912.598 del otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural de que trata la Resolución 934 de 2019 por renuncia voluntaria” |

# GESTIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES

LORENA

Durante el último trimestre del año 2025, el equipo jurídico enfocó sus esfuerzos en la estabilización de los procesos judiciales y administrativos, logrando un cierre de año con 351 actuaciones gestionadas para el trimestre reportado. El periodo se caracterizó por una alta carga en la etapa inicial de procesos y un avance significativo en el seguimiento post-fallo y cumplimiento efectivo de órdenes judiciales, con entrega en tiempos a la OAJ.

Análisis de Actuaciones Jurídicas

De acuerdo con el consolidado del periodo, la distribución de las cargas de trabajo se detalla a continuación:

Transición al Modelo de Autogestión

Bajo la dirección estratégica del equipo jurídico, se lideró la transición del Modelo en Especie hacia el nuevo Modelo de Autogestión. Este cambio representa una optimización en la entrega de soluciones y una mayor autonomía para los beneficiarios.

Resultados de la implementación:

- Actos Administrativos Expedidos: 20 instrumentos legales emitidos bajo el nuevo marco normativo.

- Población Impactada: 37 beneficiarios directos que ya han iniciado su tránsito bajo el esquema de autogestión.

Este logro no solo agiliza el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino que reduce la dependencia DE OPERADORES, mitigando riesgos de incumplimiento y posibles incidentes de desacato.

El trimestre cerró con un control efectivo sobre las acciones de tutela y una gestión proactiva de los fallos. Para el primer trimestre de 2026, el objetivo será escalar el modelo de autogestión para cubrir el remanente de los procesos en etapa de seguimiento post-fallo.

# COMISION INTERSECTORIAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL

CATALINA Durante el último trimestre, la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural fue convocada para el 18 de noviembre de 2025, con el siguiente propósito, después de hacer realizado 4 mesas preparatorias:

3.1. Presentación de informe de gestión y emisión de recomendaciones frente a la distribución de recursos de operación del programa vivienda a cargo del Banco Agrario de Colombia.

3.2. Socialización y recomendaciones sobre el acto administrativo “Por la cual se reduce el valor de los recursos a transferir al Banco Agrario de Colombia S.A. destinados a la indexación del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural de que trata la resolución administrativa 00273 de 2023”.

3.3. Presentación del esquema operativo para los subsidios otorgados en la vigencia 2018 – 2019 en la modalidad de autogestión y recomendaciones frente a la distribución de recursos para la vigencia 2025 y 2026.

Lo anterior, de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas por parte el Decreto 2243 de 2005, en cuyo artículo 3 establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. Son funciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural: 1. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como entidad responsable de dirigir la ejecución de la política de vivienda de interés social rural, la priorización y distribución de los recursos de la Bolsa Sectorial para cada convocatoria, según la demanda de recursos que exista en cada uno de los programas sectoriales y atendiendo las prioridades del Gobierno Nacional". 2. Orientar la ejecución de la política de vivienda de interés social rural y recomendar los ajustes pertinentes para el logro de sus metas y objetivos."  (Negrilla fuera de texto).

En dicha sesión se ajustó el orden del día quedando el numeral: “3.1. Presentación de informe de gestión y emisión de recomendaciones frente a la distribución de recursos de operación del programa vivienda a cargo del Banco Agrario de Colombia.” El cual recibió una recomendación favorable y el punto “3.3. Presentación del esquema operativo para los subsidios otorgados en la vigencia 2018 – 2019 en la modalidad de autogestión y recomendaciones frente a la distribución de recursos para la vigencia 2025 y 2026.” Sobre el cual la Comisión se dio como informada.

Como propuestas para la próxima sesión se recibieron las siguientes en el punto de proposiciones y varios:

· Informe Ejecutivo Subsidios 2018 y 2019. Presentar el estado general de los subsidios otorgados durante las vigencias 2018 y 2019 en un informe ejecutivo. Es necesario que se presente un énfasis sobre el universo de las víctimas que fueron objeto de la auditoría y que no recibieron el subsidio, con el fin de avanzar en la definición de posibles rutas a futuro.

· Se solicitó ver en la sesión de enero, presentar los avances de la auditoría frente a los subsidios de 2000 a 2017 para articular una ruta de trabajo en la materialización de subsidios y recomendaciones en la materia.

· Aclaración de Recursos de la vigencia 2025: Aclarar la destinación del valor disponible (un poco más de $1.000 millones de pesos) de la diferencia entre lo autorizado y lo relacionado con los 60 subsidios y los 2.300 millones de pesos presentados, indicando si se reintegra o se le da otra destinación en la próxima sesión.

# DIALOGO SOCIAL

SERGIO – CATALINA A lo largo de la vigencia 2025, la Dirección de Gestión de Bienes públicos rurales enfocó sus esfuerzos en el recaudo de información consolidada diálogo social, para asegurar que se de cumplimiento a la programación y los compromisos adquiridos con las diversas comunidades en materia de vivienda de interés social rural. Sobre el particular se identifican las siguientes comunidades, en las cuales se enfocará gestión específica de seguimiento y planeación a lo largo de la vigencia 2026.

Para el caso de las vigencias de 2000 al 2017 se tiene lo siguiente:

- CRIC, la asignación de subsidios VISR para esta comunidad es de 1.997 SFVISR, de los cuales se encuentran terminadas 1.504 SFVISR, en trámite de para ejecución 6 SFVISR, 1 SFVISR en conciliación y por cierre financiero 486 SFVISR.

De las anteriores 486 SFVISR, se realiza la priorización para 323 SFVISR que se encuentran inmersas en la Resolución 490 de 2023 como programación presupuestal.

Del saldo correspondiente a 163, se realiza proyección de recursos para 150 SFVISR que se encuentran ubicados en zona del cañón del Micay en tipología de Mejoramientos de vivienda para los cuales y adicional a las situaciones de Orden Público, la Gerencia Integral No.265 en la que se encuentran asignadas identifico las siguientes situaciones para 150 SFVISR (19 beneficiarios fallecidos, 42 predios inviables, 45 no localizados, 20 renuncias, 24 sin cierre financiero por transporte.

Adicionalmente, se han presentado 13 SFVSIR retiros del programa autorizados por el ADR (11 aprobados mediante comité de validación de noviembre de 2023 y (2) realizados en la etapa de evaluación) actualmente y en espera de la financiación de los subsidios y del aporte documental por parte del CRIC y ADR, para la sustitución de los beneficiarios.

- COMUNIDAD ANUC, La asignación en esta comunidad es de 737 SFVISR, de las cuales se cuenta con 729 SFVISR y 8 SFVISR por cierre financiero. Así mismo, la asociación de Usuarios Campesinos, realizan el seguimiento de un proyecto del programa Victimas y en mesas de trabajo y de concertación, realizan el requerimiento de la materialización de 14 SFVISR en un proyecto mixto, para un total de 22 SFVISR para dar cierre a los compromisos con esta comunidad.

A la fecha, las 22 SFVISR, se encuentran asignadas en contrato C-GV-2015-019 - Fiduagraria, contrato con vencimiento contractual el 30 de junio de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación. Durante la ejecución de los proyectos, se presentaron situaciones que impidieron su ejecución como sustituciones no realizadas por predios inviables o beneficiarios no localizados que a la fecha se han realizado las postulaciones para las sustituciones sin embargo se encuentran pendientes de legalizar.

De las 22 SFVISR3, se ha realizado el desembolso para 8 SFVISR a la Entidad Operadora Fiduagraria y en el marco de las reclamaciones y liquidación contractual, se deberá surtir el trámite de devolución de los

recursos, sin embargo, es necesario materializar las viviendas para dar el cierre a los compromisos con esta comunidad y por ello se realiza la solicitud de recurso de estas.

- COMUNIDAD PASTOS Y QUILLASINGAS se cuenta con un rezago de 168 SFVISR de las cuales se solicitó el cierre financiero mediante GV-694 de 14 de marzo de 2024 a la Dirección de Gestión de Bienes Públicos  Rurales como compromiso adquirido en la mesa preparatoria de la sesión XXVI Mesa Regional Permanente de Concertación para el Desarrollo de los pueblos Pastos y Quillasingas convocada por Ministerio de Interior de la cual, se espera el análisis por parte del MADR y el proceso de auditoria determinada en el Artículo 295 del PND para gestión y apropiación presupuestal según marco de gasto y fiscal de mediano plazo. por lo cual no hacen parte de la solicitud.

- COMUNIDAD AWA, el rezago presentado es de 585 subsidios familiares de vivienda de interés social en sitios lejanos sin acceso carreteable con transporte mular y en casos con transporte a través de tarabita una tasación para transporte entre $230.000.000 hasta $340.000.000 por vivienda. Adicional a esto, la comunidad requiere un prototipo que sea de 60 m2 con cubierta a cuatro aguas sistema constructivo en madera sin permiso de Corponariño para uso de maderables de la región y en estructura palafítica por razón de uso y costumbre de la comunidad. Ante lo anteriormente expuesto, la gerencia integral solicitar retirarlos del contrato sin que aún se presente una solicitud formal. Por lo anterior no hacen parte de la presente solicitud.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - Al Banco Agrario de Colombia – BAC (Vigencias 2000 – 2017)

CATALINA

- Culminar las actividades de la auditoría adelantada por el Consorcio AUDIVIV con el propósito de establecer las acciones a seguir con los dos periodos de análisis: a: 2000 a 2010 y b. de 2011 a 2017.

- Solicitar aclaraciones al Consorcio Audiviv sobre el informe de auditoría para asegurar claridad en las acciones a adoptar.

- Una vez realizados todos los trámites para proceder con el pago de las vigencias expiradas conforme la solicitud de la Secretaría General y el Ministerio de Hacienda.

- Suministrar y apoyar al equipo auditor en la documentación y soportes de los documentos necesarios para desarrollar la auditoría.

- Priorizar los subsidios de vivienda relacionados con actuaciones judiciales y diálogo social, para presentarlo ante el Comité Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural

- Al margen de las priorizaciones, adoptar un plan de acción que pemita recoger las recomendaciones realizadas por la auditoría al programa de vivienda durante el periodo 2000 a 2017, encaminados al fin último de indexación y cierre financiero.

  - A FIDUAGRARIA y al MADR entidad operadora de las vigencias 2018 y 2019.

GLADYS

- Se requiere documentar en debida forma la etapa de liquidación de los contratos de fiducia celebrados con Fiduagraria para las vigencias 2018 y 2019 desde el componente técnico, jurídico y financiero.

- Hacer seguimiento a la solicitud efectuada a la oficina Asesora Jurídica sobre los lineamientos adoptar en el marco de la liquidación con Fiduagraria. Entre las cuales se encuentra, el trámite de sustituciones y exclusiones, respuestas a peticionarios, seguimiento a las reclamaciones, entre otras.

- Dar aplicación a las pautas metodológicas metodología remitidas por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Definir las estrategias requeridas por el MADR para definir las sustituciones o exclusiones a que haya lugar, considerando las acciones a tomar.

- Continuar con la participación de los diferentes espacios que se generen con comunidades indígenas y campesinas, para la articulación del proceso de materialización de los subsidios que estén en el alcance y por fuera del alcance de los contratos celebrados con Fiduagraria.

- Definir una estrategia de fortalecimiento de la participación de beneficiarios del PVISR desde el acompañamiento virtual y presencial a los comités para blindar el procedimiento de liquidación.

- De acuerdo con el dimensionamiento de los subsidios que quedan en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se requiere construir una metodología encaminada a planear con detalle la siguiente vigencia y hasta el cierre del proyecto de vivienda.

  - Gestión encaminada a la materialización de los subsidios bajo las diversas modalidades que se habilitan a partir de la liquidación de los contratos con Fiduagraria S.A.

JOHANA WENDY

- Teniendo en cuenta que el ajuste en el alcance del contrato de con Fiduagraria y la entrada en la etapa de liquidación, conlleva a enfocar los primeros esfuerzos del año 2026 a materializar los subsidios a los cuales se les cambió la metodología. En línea con lo expuesto, se requiere medir con detalle el avance en dicha labor.

- Preparar la información solicitada por los miembros de la Comisión Intersectorial consolidados en este informe, con miras a adoptar la política en debida forma.

- Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República emitió un informe de hallazgos y recomendaciones, se solicita elaborar el plan de acción dirigido a optimizar la gestión y superar las deficiencias identificadas por la Contraloría.

- Se requiere consultar el normograma periódicamente para establecer las modificaciones y actualizaciones a adoptar que afecte transversalmente el programa de vivienda.

  - RECOMENDACIONES SOBRE EL NUEVO OPERAADOR

JOHANA – WENDY

  - RECOMENDACIONES DE DIÁLOGO SOCIAL

CESAR – SERGIO - CATALINA

Catalina teniendo en cuenta que no pusiste el nombre de Sebastián ni el mío en donde colocar nuestros comentarios dejamos aquí al final las siguientes ideas:

De acuerdo con comunicación oficial remitida por el Banco Agrario de Colombia, se establecen necesidades concordantes con la Auditoría ejecutada por un tercero en todo el marco de atención de las vigencias comprendidas entre el 2000 y 2017, así como de procesos internos de análisis que dan como resultado escenarios de atención, los cuales se convierten en criterios de priorización y atención por parte del BAC, estos escenarios responden a compromisos sociales, pero también a ordenanzas jurídicas, estos escenarios para 2027 se detallan a continuación:

Restitución

Mesas de participación ciudadana

Victimas

Tutela

Proyectos de especial seguimiento órganos de control

Dialogo social

Ungrd. Proyecto Mocoa nucleado y comunidad Musurrunakuna

Las cifras y metas operativas son definidas anualmente por el Banco Agrario de Colombia (BAC) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), así mismo se define un plan de trabajo y el esquema de priorización derivados de los resultados de auditoría. Estos lineamientos incorporan componentes estratégicos como diálogo social, cumplimiento de sentencias judiciales y gestión de riesgos. Su validación y control se realizan acorde con las recomendaciones que realiza la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1071 de 2015

De manera complementaria, y un poco más enfocada en el detalle el MADR adelanta seguimiento mensual al cumplimiento del plan formulado por el BAC, contrastando los resultados e insumos derivados de la auditoría, los informes de los entes de control y las diversas sesiones de seguimiento. Este seguimiento implica la verificación sistemática de metas frente a avances reales.

En relación con las sustituciones, estas deben gestionarse bajo criterios de oportunidad y eficiencia, garantizando su cierre en plazos definidos. En este sentido, la Dirección debe establecer lineamientos claros y unificados sobre el tratamiento de estos casos, con un horizonte máximo que no supere el cierre de la vigencia 2027. Para ello, es indispensable estructurar y formalizar protocolos robustos que permitan la adecuada gestión de beneficiarios que, por diversas razones, no se les pueda materializar el subsidio asignado.

En este contexto, se reconoce que el protocolo vigente para la modalidad de autogestión se encuentra formalmente constituido; no obstante, es susceptible de actualización permanente, dada su dependencia de variables dinámicas propias del entorno institucional y normativo.

De igual forma, el BAC dispone de protocolos orientados a regular los procesos constructivos, en función de las condiciones particulares de asignación de los subsidios a los beneficiarios a lo largo de las distintas vigencias. Sin embargo, estos instrumentos, al igual que el esquema de autogestión del MADR, requieren revisión y ajuste para alinearse con las condiciones actuales del país. A manera de ejemplo, el proceso contempla actualmente tres instancias de sustitución, lo cual resulta ineficiente frente al objetivo de cierre del programa; por tanto, se hace necesario simplificar y optimizar este esquema para garantizar una planeación efectiva de los recursos.

Finalmente, en el marco de las sustituciones y exclusiones correspondientes a las vigencias 2000–2010, se tiene una serie de subsidios familiares de vivienda de interés social rural (SFVISR) que requieren revisión integral del BAC para ser excluidos o sustituidos con la finalidad de tener un universo exacto de los SFVISR a realizar; Los hallazgos de auditoría evidencian deficiencias significativas en la trazabilidad y seguimiento de estos beneficiarios, con vacíos críticos de información. En consecuencia, aun en presencia de recursos y capacidades logísticas, la materialización de estos subsidios resulta altamente improbable, dada la imposibilidad de identificar con precisión elementos clave como el beneficiario, el predio o las condiciones habilitantes.

de caja con el BAC  para el cierre del programa

Sobre el documento PROCEDIMIENTO MADR cierre del programa de vivienda : Sebastián  y Jaime

Establecer el procedimiento para el cierre del Programa de Vivienda de Interés Social Rural desde la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales (DGBPR), incorporando los aspectos técnicos, administrativos, financieros y documentales de los subsidios de las vigencias (2000 a 2010) y (2011 a 2017) del Banco Agrario De Colombia  y de las vigencias (2018-2019) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , con el fin de garantizar la consolidación, validación y trazabilidad de la información; la depuración y conciliación de saldos; el cierre técnico, administrativo y financiero de los subsidios; así como el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada gestión documental del programa.

Los alcances de este cierre del programa son los siguientes:

Generar un procedimiento para el cierre del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, comprendiendo los subsidios familiares de vivienda otorgados por el Banco Agrario de Colombia (BAC) durante las vigencias 2000 a 2010 y 2011 a 2017, así como aquellos asignados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) correspondientes a las vigencias 2018 y 2019.

Lo anterior comprende desde la identificación, verificación, depuración y consolidación de la información técnica, jurídica, financiera y social asociada a los subsidios, independientemente de su estado de ejecución, modalidad de operación (autogestión o nuevos operadores) o situación contractual. Así mismo, contempla las actividades necesarias para la validación del cumplimiento de los requisitos, el análisis de inconsistencias, la adopción de acciones de cierre y la generación de los soportes documentales requeridos, con el fin de garantizar la finalización ordenada, transparente y trazable del programa.

Así mismo, involucra la articulación con las diferentes dependencias internas, entidades otorgantes, administradoras de recursos, operadores y demás actores vinculados al programa por aplicación de la ley o por convenio, con el fin de asegurar la consistencia de la información, el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada finalización de las obligaciones derivadas de los subsidios.

Ley 2294 de 2023. ARTÍCULO 295. CIERRE PROGRAMA DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO RURAL. Con el fin de verificar el estado actual del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural, correspondiente a los años 2000 a 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará de manera directa una auditoría que tenga como fin determinar el número de subsidios que están otorgados pendientes de ser materializados, el estado de avance de ejecución y los valores que se requieren para su respectivo cumplimiento.

Como resultado de la auditoría que se lleve a cabo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, indexará los subsidios familiar de vivienda de interés social y prioritario rural de las vigencias 2000 al 2019, que no hayan culminado la fase de obra a la entrada en vigencia de la presente ley, su monto será actualizado al valor del subsidio máximo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el artículo 2.1.10.1.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, o cualquier disposición que lo sustituya, modifique o derogue.

Para este efecto el Gobierno nacional realizará la apropiación presupuestal y los ajustes correspondientes respetando tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Fuente. Plantilla Ajustes y Actualizaciones Proyectos de Inversión fecha 28 de octubre de 2025.

Nota. Es preciso tener en cuenta que, durante el periodo de selección del proveedor y ejecución del contrato de auditoría se materializaron subsidios y el número ha variado en relación al momento de contratar.