Informe de Avance Semanal

Semana del 20 al 24 de abril de 2026 · Entregado el viernes 24 de abril de 2026

Dirigido a: Claudia Liliana Blanco Santillana – Directora DPDC · Proyecto Tayana · Versión v2.12 en desarrollo

RESUMEN DE LA SEMANA

| Solicitudes atendidas ~20 Correo gestiontayana@sena.edu.co | Reuniones 13+ Internas y con áreas | Versión en desarrollo v2.12 Lanzamiento: 28 de abril | Tickets GLPI Varios Validados y gestionados |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Durante la semana el equipo funcional de Tayana brindó soporte técnico y funcional continuo a la plataforma, gestionó formularios institucionales estratégicos, participo en reuniones de revisión con diferentes dependencias de la entidad y avanzó en procesos de apropiación y transferencia de conocimiento a usuarios internos del SENA. |
| --- | --- |

ACTIVIDADES POR DIA

Lunes   20 de abril de 2026   · Soporte · Gestión · Reunión

- Reunión con Dora Alba y Luz Fernanda de SST para seguimiento a solicitud de visualización segmentada de formularios por grupo responsable; se propuso nombrar los formularios con el nombre del grupo al inicio.

- Reunión con Johana Catalina Prieto para transferencia de conocimientos de formularios y listas de colección, orientada a la creación del formulario GMO - PTEP 2025-2026 1er Cuatrimestre.

- Reunión con German Sarmiento Mora, Dinamizador SIGA de DG, para evaluar la viabilidad de migrar formatos de CompromISO a formularios en Tayana.

- Soporte funcional y atención de requerimientos a usuarios de diferentes dependencias a través de la mesa de servicios aplicativo GLPI, correo institucional, WhatsApp y Microsoft Teams.

- Creación y habilitación de nuevos usuarios solicitados por el Grupo de Mejoramiento Organizacional (GMO): verificación de perfiles, coordinación de scripts y asignación de roles y permisos.

- Cargue y estructuración de base de datos para formulario dirigido a centros de formación por regionales: revisión de estructura y validación de campos.

- Actualización de asesores en las áreas con la nueva distribución en el tablero de Power BI.

- Avance en el registro de justificaciones y observaciones del seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Atención a la articuladora Regional Boyacá - gestión de credenciales.

- Respuesta a solicitud de información sobre proyectos cafetería Centro Minero Regional Boyacá (Código 9111), vigencias 2024-2025 – Contraloría General de la República.

- Transformación de las Bases de Datos para entregar el Informe Concepto Interno SENA 16-04-2026.

- Seguimiento y análisis de incidencia sobre dificultades en descarga de información desde formularios del sistema, mediante sesión de acompañamiento remoto.

Martes   21 de abril de 2026   · Reunión · Gestión

- Acompañamiento en reunión organizada por la coordinadora Carmen Virginia Garcia y el Ing. Julio César Arroyave sobre seguimiento al Plan de Acción 2026.

- Orientación funcional a usuarios sobre registro y justificación del seguimiento al Plan de Acción en Tayana.

- Validación y seguimiento con Juan Carlos Lame y Diego Gonzalez de GMO sobre el avance de listas de colección necesarias para la creación de formularios.

- Revisión funcional del formulario de verificación de condiciones inseguras e inspecciones planeadas: estructura, lógica de campos y pertinencia de la información.

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica para identificar oportunidades de implementación y mejora de funcionalidades, particularmente del módulo de defensa jurídica.

- Revisión funcional de formularios de grupos de valor e interes y de seguimiento al PAMM.

- Avance en el registro de justificaciones y observaciones del seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Asignación de rol Responsable de Control PA y centros de la Regional Valle al Director de esa Regional.

- Participación en reunión de GPO: explicación de las actividades correspondientes a seguimiento y registro de la observación a través del rol Asesor – Responsable de Control Plan de Acción.

- Gestión módulo Acuerdos de Gestión: validación en Tayana de 83 registros de usuarios de nivel directivo cambiando en el perfil de cada usuario, el nombre que tenía por el directivo actual.

- Solicitud enviada a la fábrica como incidente para duplicar formulario de parámetros de semáforos del informe estadístico 2026.

Miércoles   22 de abril de 2026   · Soporte · Gestión

- Seguimiento al proceso de creación de formularios.

- Validación con Julian Fonseca de base de datos para cargue de lista de colección; se identificaron fallas en el documento y se solicitó una nueva base para continuar con las pruebas.

- Seguimiento a bases necesarias para cargue de listas de colección por parte de Diego Gonzalez (GMO), para proceder con el formulario solicitado por Dora Alba.

- Seguimiento a solicitud de ampliación de capacidad de cargue de archivos superiores a 5 MB: articulación con equipo técnico y participación en pruebas de validación.

- Soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa mediante correo institucional y Microsoft Teams.

- Avance en el registro de justificaciones y observaciones del seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Análisis del documento DE-P-009 Procedimiento Plan de Acción (CompromISO, Vers. 6, 2024).

- Creación de usuario Tayana para la Coordinadora Laila; asignación de rol Acuerdos de Gestión a Ligia Marisol y la coordinadora Laila.

- Validación de usuarios: Keyla Karina Gonzalez (Subdirectora 9551 y 9508), Enith Yadira Ramirez (Subdirectora 9110) y Directora Regional Boyacá (Cod. 15).

- Propuesta de contenido actualizado para la Cartilla Conoce Tayana.

- Duplicación del formulario de parámetros de semáforos del informe estadístico 2026 como prueba para validar el incidente presentado.

Jueves   23 de abril de 2026   · Reunión · Soporte · Desarrollo

- Seguimiento a listas de colección pendientes de cargar para continuar con el formulario solicitado.

- Acompañamiento en la sesión de análisis de oportunidades para generación de datasets institucionales para exportación en Power BI.

- Reunión con Claudia Juliana Torres (área de calidad) para explorar la migración de CompromISO a formularios Tayana; se acordó transferencia de conocimiento el lunes 27 de abril.

- Revisión funcional del módulo de defensa jurídica en Tayana: análisis de estructura, funcionalidades actuales y oportunidades de fortalecimiento.

- Participación en espacios de trabajo para integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Energía en la plataforma.

- Capacitación en Adobe Acrobat para fortalecimiento de capacidades de gestión documental digital.

- Reunión con la Direccion Jurídica.

- Avance en el registro de justificaciones y observaciones del seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Reunión de validación de justificaciones y observaciones del seguimiento Trimestre I 2026.

- Aportes al documento BULLETS LOGROS SENA.

- Proyección de respuesta: revisión comparativa de formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 PEI (ajustes) según solicitud de la Coordinadora Olga. Referencia: GTI-P-002 Procedimiento Gestión de los Sistemas de Información.

- Orientación con justificaciones y observaciones para DPDC.

- Revisión de Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 Seguimiento PEI (ajustes devueltos por el grupo).

- Desarrollo y mantenimiento de script de inserción de usuarios.

- Atención, revisión y solución a problemas técnicos con flujos de aprobaciones.

Viernes   24 de abril de 2026   · Reunión · Soporte · Apropiación

- Reunión previa con Dora Alba para alinear la presentación de la jornada de apropiación Tayana con GMO y acordar una actividad dinámica tipo quiz.

- Segunda reunión con Dora Alba para revisión y ajuste de la presentación, incorporando las recomendaciones recibidas.

- Jornada de apropiación de Tayana con GMO: transferencia de conocimiento sobre formularios en Tayana y actividad evaluativa tipo quiz con los asistentes. Registro de recomendaciones y sugerencias de mejora planteadas por los usuarios.

- Atención y cierre de solicitudes de la semana: restablecimiento de contraseñas, ajustes de acceso y validaciones de formularios vía correo gestiontayana@sena.edu.co.

- Participación en el espacio institucional viernes de aplicativo TAYANA: experiencias que suman para el Grupo de Mejoramiento Organizacional.

- Avance en el registro de justificaciones y observaciones del seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Contacto a Carlos Alberto Morales Florido y Niria Janith Guerrero Guerrero para registro de observaciones en el seguimiento trimestral (Direccion Jurídica y Oficina de Control Interno).

- Solicitud de reportes SIIF Nación (CEN CDP y CEN COMP, corte 24/04/2026) para generar el informe de concepto interno SENA.

- Reunión de privacidad y seguridad de la información sobre activos GPO con Marisol Pinilla.

- Asignación del rol de Coordinadora GPF a Alba Yadira.

- Correo a fábrica para actualización de información de ejecución en el módulo de metas con corte al 20 de abril de 2026.

- Envío de proyección de correo: revisión comparativa formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 PEI (ajustes).

- Construcción del documento Glosario Consolidado TAYANA: definición y explicación de abreviaturas y términos técnicos usados en la plataforma.

- Asistencia a daily del equipo funcional.

- Atención de aperturas de formularios Tayana.

TEMAS TRANSVERSALES DE LA SEMANA

Reuniones sostenidas durante la semana

- Daily equipo funcional Tayana - espacio de articulación interna de avances, incidencias y tareas en curso.

- Reunión de seguimiento al Plan de Acción 2026 en Tayana (coordinadora Carmen Virginia Garcia e Ing. Julio César Arroyave).

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica - revisión de oportunidades de implementación de un módulo de defensa jurídica en el aplicativo Tayana.

- Reunión de datasets para implementación de Power BI en respuestas de formularios.

- Jornada de Apropiación Tayana con el Grupo de Mejoramiento Organizacional (GMO).

- Reunión de privacidad y seguridad de la información sobre activos GPO.

- Reunión de articulación con Sistemas de Gestión Ambiental y de Energía.

Soporte y operación continua

- Validación y revisión de incidentes en GLPI: verificación de estado, diagnóstico y gestión de requerimientos.

- Atención de aproximadamente 20 solicitudes por correo institucional: restablecimiento de contraseñas, apertura y habilitación de formularios, gestión de reportes de áreas.

- Acompañamiento a usuarios de la Direccion de Planeacion en consultas operativas sobre el sistema, incluyendo casos escalados por ordenadores del gasto y articuladores.

Informe preparado el viernes 24 de abril de 2026 · Proyecto Tayana · gestiontayana@sena.edu.co

Elaborado por:

Julio César Arroyave Suasa

Abril 2026