Informe de Avance Semanal

Semana del 04 al 08 de mayo de 2026 · Entregado el viernes 08 de mayo de 2026

Dirigido a: Claudia Liliana Blanco Santillana – Directora DPDC · Proyecto Tayana · Versión v2.12 en validación

RESUMEN DE LA SEMANA

| Solicitudes atendidas Varias Correo gestiontayana@sena.edu.co | Reuniones 8+ Internas y con áreas | Versión validada v2.12 Pruebas y corrección de bugs | Tickets GLPI Varios Validados y gestionados |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Durante la semana el equipo funcional de Tayana brindo soporte técnico y funcional continuo a la plataforma, realizo pruebas de validación de la versión v2.12, gestiono formularios institucionales, llevo a cabo transferencias de conocimiento a usuarios de diferentes grupos y participo en reuniones de revisión y articulación con diversas dependencias de la entidad. |
| --- | --- |

ACTIVIDADES POR DIA

Lunes   04 de mayo de 2026   · Soporte · Gestión · Reunión

- Elaboración y apoyo en la capsula informativa solicitada por Maria Piedad Lievano sobre el proceso de creación de formularios en Tayana.

- Reunión con German Sarmiento Mora para presentar la propuesta de transformación de formatos CompromISO a formularios Tayana: explicación del proceso y visualización del resultado esperado.

- Acompañamiento a Johana Catalina Prieto y Maria Piedad Lievano para resolver dudas sobre el uso de formularios en la plataforma.

- Soporte funcional y atención de requerimientos a usuarios a través de GLPI, correo institucional, WhatsApp y Microsoft Teams.

- Creación y habilitación de nuevos usuarios en el aplicativo: verificación de perfiles, coordinación de scripts y asignación de roles y permisos.

- Validación de documentos BPGI - sesión reprogramada por agenda de las compañeras del Grupo de Planeación Financiera.

- Informe Concepto Interno SENA 30 de abril de 2026 (07:30 am).

- Actualización tablero Power BI - Asesores Regionales.

Martes   05 de mayo de 2026   · Reunión · Gestión · Soporte

- Atención de solicitud de Maria Piedad Lievano para verificar formularios y proceder con las aperturas requeridas.

- Acompañamiento en reunión con el equipo ambiental para evaluar la viabilidad de convertir procesos de CompromISO a formularios Tayana; identificación de procesos viables para la transformación.

- Atención de inquietud de Jefferson Faruk del área de seguridad de la información sobre un formulario en Tayana; se agenda sesión para el miércoles.

- Orientación funcional sobre cargue y uso de colecciones personalizadas en Tayana: resolución de inquietudes y estructuración correcta de la información.

- Revisión funcional del formulario de Aspectos Ambientales: estructura, lógica de campos y pertinencia de la información.

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica para revisión de oportunidades de implementación y mejora del módulo de defensa jurídica.

- Validación de metas y ejecución con corte al 20 de abril de 2026.

- Correo de validación de indicadores de certificación de competencias laborales.

- Pruebas funcionales en ambiente de preproducción.

- Construcción de base de datos de usuarios en Tayana.

Miercoles   06 de mayo de 2026   · Soporte · Desarrollo · Validación

- Cruce de base de datos compartida por Maria Piedad Lievano para identificar usuarios activos, usuarios a crear en Tayana e inactivos por cada formulario; informe compartido a gestiontayana@sena.edu.co para gestión.

- Validación con Maria Piedad Lievano de usuarios que no aparecían en el formulario por falta de asociación a la dependencia reportada en la apertura.

- Acompañamiento en reunión con Jefferson Faruk del área de seguridad de la información para atender solicitud pendiente del día anterior.

- Validación técnica del parche v2.11.1: seguimiento al requerimiento de cambio de locación de colecciones, articulación con el equipo de fábrica de software y revisión de parámetros del sistema.

- Validación técnica de la versión v2.12: pruebas de ingreso con correo institucional, validación de permisos, revisión de funcionalidades de Formularios, identificación de bugs y reporte de ubicación de botones para mejorar la experiencia del usuario.

- Soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa vía correo institucional y Microsoft Teams.

- Envío de reportes de ejecuciones presupuestales SIIF Nación 2026 solicitados por la fábrica.

- Repuesta a la solicitud de activación de Formularios de Evaluación de Auditores.

- Respuesta ciudadana 01-9-2026-037769 / No. 9-2026-036095 sobre la publicación del seguimiento Trimestre I en la página del SENA.

- Desagregación de ejecución de indicadores DFP y OC solicitada por la fábrica.

- Proyección de correo al grupo SIIES sobre la actualización del Seguimiento a Metas semanal del 20 de abril en Tayana.

- Validación de comentarios en la Circular construcción Plan de Acción 2027 - Plantilla.

- Validación de usuario con rol Formulador Líder para responder formularios.

- Envío de correo al equipo funcional sobre las notas del parche Tayana v2.11.3

- Respuesta a la solicitud de apertura del formulario Parámetros de evaluación (semaforización) de informe estadístico Abril 2026.

- Creación y envío del Informe Concepto Interno SENA 30042026 - CIERRE.

Jueves   07 de mayo de 2026   · Reunión · Validación · Soporte

- Reunión para evaluar la conversión de un formato de solicitud de formularios en formulario Tayana: revisión de opciones y acuerdo de validar con Dora Alba el proceso a seguir según las alternativas planteadas.

- Reunión con Jefferson Faruk para finalizar el formulario de seguridad de la información: indicaciones sobre el proceso de cierre, el usuario confirma dominio del proceso.

- Cruce de datos solicitado por Johana Catalina Prieto para identificar usuarios que requieren creación en Tayana y proceder con la solicitud correspondiente.

- Continuación de pruebas de validación de la versión v2.12: revisión de limitantes, funcionalidades de Formularios, identificación de bugs y validación de la nueva capacidad de cargue de colecciones hasta 10 MB; se realizó cargue de una base de datos de 5.8 MB y se midieron tiempos de respuesta.

- Soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa.

- Asesoría a Yenny Lorena del grupo SIIES sobre formularios con colecciones personalizadas.

Viernes   08 de mayo de 2026   · Reunión · Soporte · Apropiación

- Sesión 3 de revisión del formulario de Oportunidades Estratégicas: ajustes al formulario, transferencia de conocimiento sobre el uso de dependencias con lógica 'igual que' y 'diferente que', y validación de expectativas frente al aplicativo.

- Participación en el espacio institucional Viernes de aplicativo TAYANA: experiencias que suman para GMO - retroalimentación de formularios en Tayana y transferencia de conocimiento sobre la creación y opciones de formularios; atención de inquietudes de los asistentes.

- Seguimiento de usuarios necesarios para la solicitud de creación en Tayana por parte de Maria Piedad Lievano.

- Seguimiento de formularios en proceso de creación para brindar apoyo en lo que se requiera.

- Atención y cierre de solicitudes de la semana: restablecimiento de contraseñas, ajustes de acceso y validaciones de formularios vía gestiontayana@sena.edu.co.

- Devolución de flujo aprobado por error y requerimiento de mejora funcional en Tayana.

- Gestión formulario Parámetros de evaluación (semaforización) de informe estadístico 2026.

- Envío de proyección de correo: revisión comparativa formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 PEI (ajustes) para la Coordinadora Olga.

- Respuestas al guion del Podcast Tayana.

- Proyección de correo sobre Restablecimiento del último paso del flujo en Tayana para Ana Matilde Juvinao.

- Solicitud CEN CDP y CEN COM 08052026 (07:30 am), insumos para la creación del informe de Concepto Interno SENA del 08 de mayo de 2026.

- Consolidación del informe semanal sobre las actividades realizadas por el equipo funcional

TEMAS TRANSVERSALES DE LA SEMANA

Reuniones sostenidas durante la semana

- Daily equipo funcional Tayana - articulación interna de avances, incidencias y tareas en curso.

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica - revisión de oportunidades de mejora del módulo de defensa jurídica.

- Reunión con equipo ambiental - viabilidad de migración de procesos CompromISO a formularios Tayana.

- Sesiones de trabajo con GMO (Johana Catalina, Diego Gonzalez) - formularios y colecciones.

- Sesiones de trabajo con seguridad de la información (Jefferson Faruk) - formulario de seguridad.

- Sesión 3 - Formulario Oportunidades Estratégicas.

- Viernes de aplicativo TAYANA - retroalimentación y apropiación con GMO.

Soporte y operación continua

- Validación y revisión de incidentes en GLPI: verificación de estado, diagnóstico y gestión de requerimientos.

- Atención de solicitudes por correo institucional: restablecimiento de contraseñas, apertura y habilitación de formularios y gestión de reportes de áreas.

- Transferencias de conocimiento a usuarios de GMO, calidad, ambiental y seguridad de la información.

- Revisión infraestructura Tayana.

- Actualización de credenciales de usuarios.

- Revisión y gestión de información de usuario dinamizador SIGA que no diligencio formulario.

- Revisión y resolución de campos faltantes en formulario GMO.

- Revisión formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 ajustes PEI.

- Revisión y resolución de problemas con reporte formulario BPGI.

- Remisión de formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 ajustados del desarrollo catálogo de indicadores.

Informe preparado el viernes 08 de mayo de 2026 · Proyecto Tayana · gestiontayana@sena.edu.co

Elaborado por:

Julio César Arroyave Suasa

Mayo 2026