Informe de Avance Semanal

Semana del 11 al 15 de mayo de 2026 · Entregado el viernes 15 de mayo de 2026

Dirigido a: Claudia Liliana Blanco Santillana – Directora DPDC · Proyecto Tayana · Versión v2.12 desplegada

RESUMEN DE LA SEMANA

| Usuarios creados 161 Inserción masiva vía script | Reuniones 10+ Internas y con áreas | Versión desplegada v2.12 Desplegada el 12 de mayo | Tickets GLPI Varios Validados y gestionados |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Durante la semana el equipo funcional de Tayana apoyó el despliegue de la versión v2.12, creó 161 usuarios mediante inserción masiva, brindó soporte técnico y funcional continuo a la plataforma, gestionó formularios institucionales, realizó transferencias de conocimiento a usuarios de SST, GMO, ambiental y seguridad de la información, y participó en reuniones de revisión y articulación con diversas dependencias de la entidad. |
| --- | --- |

ACTIVIDADES POR DIA

Lunes   11 de mayo de 2026   · Soporte · Gestión · Reunión

- Se realizaron varios encuentros con Andrea Martinez Ayala para explicar los procesos necesarios para la creación de formularios y el cargue de listas de colección en Tayana.

- Se llevó a cabo un encuentro con Cristhian Daniel Garzón y Julian David Fonseca para explicar el funcionamiento de las listas de colección, escuchar sus requerimientos y proponer una opción de formulario que les pueda servir; el formulario quedo en proceso de validación y próxima ejecución.

- Se realizó seguimiento a solicitud de Maria Piedad Lievano para identificar la razón por la que la lista de colección no cargaba en ciertos casos.

- Se realizó reunión de seguimiento con Maria Piedad Lievano para aclarar sus dudas y llegar a una conclusión sobre la solicitud.

- Se brindó soporte funcional y atención de requerimientos a usuarios de diferentes dependencias a través de GLPI, correo institucional, WhatsApp y Microsoft Teams.

- Se creó y habilitó nuevos usuarios en el aplicativo a solicitud del Grupo de Mejoramiento Organizacional: verificación de perfiles, coordinación de scripts y asignación de roles y permisos.

- Se validó la documentación de Activos de Información 2025 en sesión reprogramada por agenda de la coordinadora del Grupo de Planeación Estratégica.

- Se actualizó el documento Glosario Consolidado de Abreviaturas y Términos Técnicos.

- Se remitió a la fábrica los formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 - Requerimientos Módulo de Políticas Públicas en Tayana.

- Se solicitó la inactivación temporal del formulario Parámetros de evaluación (semaforización) de informe estadístico 2026.

- Se atendieron solicitudes de regionales sobre los formularios de auditores.

- Se participó en reunión con Fábrica y Sistemas para migración de infraestructura.

- Se avanzó en el Informe Concepto Interno SENA Homologado 08052026.

Martes   12 de mayo de 2026   · Reunión · Capacitación · Despliegue

- Se realizó transferencia de conocimiento con el grupo de SST sobre introducción a formularios y buenas prácticas en Tayana.

- Se atendió la inquietud de Johana Catalina Prieto sobre el formato de solicitud para creación de usuarios en Tayana.

- Se participó en la reunión con Dora Alba y el equipo de Gestión Ambiental para validar la viabilidad de generar formularios según los requerimientos del área; se tomaron posibles mejoras para escalar a la fábrica de software.

- Se elaboró el informe solicitado por Dora Alba sobre el proceso de creación del formulario con Jefferson Faruk y el estado actual del mismo; se compartió la información con las evidencias correspondientes.

- Se brindó orientación funcional sobre el cargue y uso de colecciones personalizadas en la versión 2.12 de Tayana.

- Se realizó revisión funcional del formulario de Auditores: estructura, lógica de campos y pertinencia de la información.

- Se participó en mesa de trabajo con la Dirección Jurídica para identificar oportunidades de implementación y mejora del módulo de defensa jurídica.

- Se abrió el formulario de verificación de condiciones inseguras.

- Se participó en la validación de hitos de Planeación (Wilson Ramirez Zuluaga, Santiago Porres, Daniel Lopez y Julio Cesar Arroyave S.).

- Se evaluó técnicamente la solicitud de priorización de desarrollo de indicadores de austeridad en Tayana (Yurany); se proyectó iniciar desarrollo en agosto por compromisos previos del equipo.

- Se elaboró el Informe Concepto Interno SENA del 08 de mayo de 2026.

- Se participó en el despliegue de la versión 2.12 en Tayana.

Miercoles   13 de mayo de 2026   · Soporte · Validación · Reunión

- Se brindó apoyo y acompañamiento en la resolución de inquietudes de Johana Catalina Prieto sobre la nueva versión de Tayana y el proceso de asignación de rol a nuevos usuarios.

- Se acompañó la mesa técnica del formulario de activos de información.

- Se asistió a la transferencia de conocimiento realizada por la fábrica de software sobre las actualizaciones de Tayana en la versión 2.12.

- Se atendieron solicitudes e inquietudes de usuarios relacionadas con la nueva actualización de Tayana.

- Se realizó seguimiento al requerimiento de cambio de locación de colecciones del sistema, articulando con el equipo de fábrica de software la revisión de parámetros técnicos.

- Se participó en la revisión funcional del formulario de inventario de plantas de tratamiento (Migración y Validación de Infraestructura - SIGA): estructura, lógica de campos y pertinencia de la información.

- Se brindó soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa vía correo institucional y Microsoft Teams.

- Se atendió al asesor Jose Andres Huerfano sobre una respuesta de la Oficina de Sistemas visible desde su rol en la plataforma.

- Se revisó la Circular Plan de Acción 2027.

- Se solicitó la apertura del formulario Tayana - Banco de Proyectos para el proceso SAS de la Oficina de Sistemas.

- Se participó en la reunión con el equipo de Desarrollo de la Fábrica para la socialización de las mejoras de la versión 2.12.

- Se presentó el Informe de Empalme Tayana Mayo 2026 V2 con información sobre módulos en producción, en desarrollo activo y pendientes.

- Se solicitó la activación del formulario SIGA - Oportunidades Estratégicas.

- Se enviaron por correo las notas de la versión Tayana v2.12.0 al equipo funcional.

Jueves   14 de mayo de 2026   · Reunión · Validación · Soporte

- Se realizó acompañamiento en el encuentro para validar el formato GTI-F-017 para datasets de Power BI con los datos alojados en Tayana, con participación del grupo de Mejoramiento Organizacional.

- Se realizó acompañamiento en el encuentro de oportunidades de integración de Tayana con Laura Cecilia Camargo.

- Se atendió la solicitud de Jonatan Giraldo del equipo de GPO sobre la búsqueda de formularios antiguos mediante la nueva versión de Tayana.

- Se atendió la solicitud de explicación a Alba Yanira del grupo financiero de DPDC sobre el uso de formularios con la nueva versión de Tayana.

- Se brindó apoyo a Johana Catalina Prieto sobre la creación de una dependencia específica de usuarios para asignación de formularios; se indicó el conducto regular y los pasos para dar solución a su solicitud.

- Se continuó con la exploración y revisión de limitantes de la versión v2.12: pruebas de ingreso con correo institucional, validación de permisos, revisión de funcionalidades de Formularios e identificación de bugs.

- Se brindó soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa.

- Se participó en la reunión Tayana - Formato F-17 para Datasets Power BI con el grupo de Mejoramiento.

- Se solicitó la apertura del formulario Diagnóstico Optimización de Documentos.

- Se revisó el flujo de aprobaciones de la coordinadora GPF.

- Se realizó el cargue del avance de ejecución del proyecto Tayana en el aplicativo Senavance.

- Se participó en la revisión del aplicativo Tayana y la oportunidad de integración con el Seguimiento de Proyecto de Inversión bajo metodología BIM.

Viernes   15 de mayo de 2026   · Reunión · Soporte · Apropiación

- Se realizó acompañamiento al encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vinculación de SST con Tayana: revisión y ajustes de formularios, validación de ingresos con correo institucional y transferencia de conocimiento sobre el uso de dependencias con lógica 'igual que' y 'diferente que'.

- Se brindó soporte a la solicitud de Johana Catalina Prieto sobre el conducto necesario para agregar un usuario adicional en una dependencia y asociar un formulario.

- Se elaboró el informe de cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo, con cargue del GC y GF al drive con las respectivas evidencias.

- Se participó en el encuentro semanal Viernes de aplicativo TAYANA con GMO, donde se explicó la nueva versión v2.12 para creación de formularios y se compartieron experiencias de acompañamiento, implementación de formularios y gestión de incidencias de la semana.

- Se atendió y cerró diversas solicitudes de la semana recibidas por gestiontayana@sena.edu.co: restablecimiento de contraseñas, ajustes de acceso y validaciones de formularios.

- Se atendió la incidencia TAYANA - CDTI Valle.

- Se socializó el entendimiento de Servicios Personales Indirectos en Tayana con Alba Sofía Monroy.

- Se finalizó el registro de la ejecución física y financiera del proyecto Tayana en el aplicativo Senavance.

- Se respondió el correo de solicitud de creación de dependencia Delegados Mesa Técnica del PTEP - Formulario PTEP TAYANA.

- Se reenvió a la Fábrica de Software el correo de solicitud de publicación del informe estadístico de abril 2026 en Tayana.

TEMAS TRANSVERSALES DE LA SEMANA

Reuniones sostenidas durante la semana

- Daily equipo funcional Tayana - articulación interna de avances, incidencias y tareas en curso.

- Reunión Fábrica y Sistemas para migración e implementación de infraestructura Tayana en OCI.

- Mesa de trabajo con la Dirección Jurídica - fortalecimiento del módulo de defensa jurídica.

- Mesa técnica formulario Activos de Información.

- Reunión con equipo Ambiental - viabilidad de formularios para procesos de gestión ambiental.

- Transferencia de conocimiento fábrica de software - actualizaciones versión v2.12.

- Reunión Tayana - Formato GTI-F-017 para Datasets Power BI con GMO.

- Reunión oportunidad de integración Tayana con Seguimiento Proyecto de Inversión - metodología BIM.

- Encuentro SST - vinculación del área a la plataforma Tayana.

- Viernes de aplicativo TAYANA - apropiación y retroalimentación con GMO sobre la versión v2.12.

Soporte y operacion continua

- Creación de 161 usuarios mediante script de inserción masiva.

- Planteamiento y resolución sobre migración e implementación de la infraestructura de Tayana en OCI.

- Apoyo al despliegue de la versión 2.12 de Tayana.

- Validación y revisión de incidentes en GLPI: verificación de estado, diagnóstico y gestión de requerimientos.

- Atención de solicitudes por correo institucional: restablecimiento de contraseñas, apertura y habilitación de formularios y gestión de reportes de áreas.

- Revisión de informes de seguimiento al proyecto Tayana.

- Asistencia y diagramación de flujos de modificaciones presupuestales en diferentes áreas.

- Asistencia y guía sobre formato GTI-F-017 e implementación de dashboards de GMO en Tayana.

- Resolución de inquietudes, peticiones y errores a nivel funcional del aplicativo.

Informe preparado el viernes 15 de mayo de 2026 · Proyecto Tayana ·  gestiontayana@sena.edu.co

Elaborado por:

Julio César Arroyave Suasa

Mayo 2026