Informe de Avance Semanal

Semana del 27 al 30 de abril de 2026 · Entregado el jueves 30 de abril de 2026

Dirigido a: Claudia Liliana Blanco Santillana – Directora DPDC · Proyecto Tayana · Versión v2.12 lanzada

Nota: el viernes 1 de mayo de 2026 es festivo.

RESUMEN DE LA SEMANA

| Solicitudes atendidas ~15 Correo gestiontayana@sena.edu.co | Reuniones 10+ Internas y con áreas | Versión lanzada v2.12 Lanzamiento: 28 de abril | Tickets GLPI Varios Validados y gestionados |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Durante la semana el equipo funcional de Tayana brindo soporte técnico y funcional continuo a la plataforma, gestiono la implementación de nuevos formularios institucionales, realizo transferencias de conocimiento a usuarios de diferentes grupos, participo en reuniones de revisión con diversas dependencias y consolido entregables de seguimiento al trimestre I 2026. |
| --- | --- |

ACTIVIDADES POR DIA

Lunes   27 de abril de 2026   · Soporte · Gestión · Reunión

- Sesión grabada con Johana Catalina de GMO para explicar el proceso de respuesta de formularios y visualización de respuestas generadas en la plataforma.

- Revisión y validación del acta de seguimiento enviada por German Sarmiento Mora (Dinamizador SIGA DG) sobre la viabilidad de convertir formatos de CompromISO en formularios Tayana; gestión de firma del acta.

- Validación de formularios y funcionalidades para identificar posibles mejoras a incorporar en próximas versiones del módulo de formularios.

- Soporte funcional y atención de requerimientos a usuarios a través de GLPI, correo institucional, WhatsApp y Microsoft Teams; validación de accesos, solución de incidencias y garantía de continuidad operativa.

- Creación y habilitación de nuevos usuarios solicitados por el Grupo de Mejoramiento Organizacional: verificación de perfiles, coordinación de scripts y asignación de roles y permisos.

- Revisión funcional del formulario de Evaluación de Auditores: se evaluó la información a recolectar para el proceso de evaluación por parte del ordenador del gasto; se habilitaron 4 formularios para actividades evaluativas.

- Generación del último informe de avance al seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Reunión con Paola Isabel Vergara y Daniel Lopez sobre el módulo de Instructores.

- Consolidación del informe de seguimiento de indicadores Trimestre I.

- Proyección de correo para solicitar la publicación del informe de seguimiento de indicadores Trimestre I a la Oficina de Comunicaciones.

- Envío de correo a la fábrica para incorporar la modificación en las metas de los centros de la Regional Quindío.

- Atención a articuladora Susana del Centro de Formación de La Dorada sobre duda en modificación de fecha de cierre del formulario SIGA - Grupos de Valor e Interes.

- Atención a usuario German Sarmiento Mora para responder formulario Grupos de Valor e Interes.

- Proyección de correo para confirmar cambios identificados en el indicador Programa de Bilingüismo Presencial para cuatro regionales.

- Atención a Ana Juvinao para verificación del flujo de aprobación en el formulario BPGI Sistemas.

- Proyección de correo para enviar el informe de Concepto Interno SENA 2404-2026.

Martes   28 de abril de 2026   · Reunión · Gestión · Capacitación

- Transferencia de conocimiento a Claudia Juliana Torres del área de calidad sobre el proceso de formularios y todas sus funcionalidades en Tayana.

- Pruebas de dependencias en todas las funcionalidades de formularios.

- Asesoría de funcionalidades a Johana Catalina de GMO para mejora del formulario creado.

- Orientación sobre flujos de aprobación a cargo del Ing. Daniel Lopez y el Ing. Julio Cesar Arroyave: identificación del uso correcto y apropiación de la herramienta.

- Revisión funcional del formulario de Migración y Validación del Inventario de Infraestructura en Tayana (SIGA): estructura, lógica de campos y pertinencia de la información.

- Acompañamiento y retroalimentación sobre necesidades de activos de la información: manejo, creación y custodia.

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica para identificar oportunidades de implementación y mejora del módulo de defensa jurídica.

- Mesa de trabajo sobre Aspectos Ambientales Tayana: revisión funcional del formulario correspondiente y verificación de coherencia de campos.

- Envío del Informe de Concepto Interno SENA 2404-2026 a Camila Andrea Reyes, Lina Yurany Gomez, Karen Giselle Alvarez, Edwin Alejandro Caicedo y Adriana Patricia Paz.

- Acta de reunión BPGI 1504-2026.

- Compartir formatos GTI-F-017 y GTI-F-018.

- Correo con la Apertura Presupuestal 2024 para la fábrica.

- Correo para enviar formato de recolección de información para creación de indicadores de proceso en el SIGA a la fábrica.

- Envío de correo sobre revisión comparativa formatos F-017 y F-018 - PEI (ajustes).

Miércoles   29 de abril de 2026   · Soporte · Gestión · Desarrollo

- Pruebas en el módulo de formularios para identificar novedades en el aplicativo y documentar en el informe del 30 de abril para la Coordinadora Carmen Garcia.

- Transferencia de conocimientos sobre formularios y listas de colección al Ing. Jonathan Faruk; apoyo en la creación de un formulario y dos listas de colección asociados a seguridad de la información.

- Atención de solicitud de Johana Catalina de GMO para verificar mejoras en las respuestas de un formulario, con múltiples pruebas de validación.

- Validación técnica de la documentación del Banco de Proyectos de Gestión Institucional (BPGI): análisis de brechas y posibles vacíos de información.

- Procedimiento en el aplicativo Senavance sobre la programación del proyecto Tayana, en respuesta a correo sobre ejecución física de planes y proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.

- Solicitud de apertura de formularios: Parámetros de evaluación (semaforización) de informe estadístico Abril 2026 y Parámetros de semáforos de informe estadístico 2026.

- Solicitud apertura: Cargue de Seguimiento a Ejecución de las metas ABRIL 2026 - Indicadores Informe Estadístico y Proyectos de Inversión (PIIP) en Tayana.

- Identificación de 7 indicadores y metas para la vigencia 2026 CampeSENA y Full Popular, solicitado por German Sarmiento Mora.

- Validación del usuario de la doctora Claudia Liliana Blanco (asignación de nombres y apellidos en el usuario de la dependencia 3030 – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo).

- Reporte Seguimiento Trimestre I Plan de Acción 2025 - Oficina de Control Interno.

- Validación y unificación de usuarios duplicados en Tayana: Enith Yadira Ramirez y Keyla Karina Gonzalez.

- Soporte funcional permanente: restablecimiento de contraseñas, acceso a formularios y orientación operativa por correo institucional y Microsoft Teams.

Jueves   30 de abril de 2026   · Reunión · Soporte · Entregables

- Reunión con SST para confirmar como se procederá a asociar esta área con Tayana: revisión de requerimientos para el traslado de los procesos de SST a la plataforma.

- Reunión con el Ing. Jefferson Faruk (seguridad de la información) para finalizar el formulario iniciado el miércoles: contextualización general y presentación del resultado final.

- Reunión con Diego Gonzalez de GMO para acompañamiento en la estructuración, creación, cargue y configuración de listas de colección y confirmación de funcionamiento del formulario.

- Reunión con Johana Catalina de GMO para corrección del formulario creado: adición de la opción de nueva respuesta en cada sección del formulario.

- Atención a solicitud de Maria Piedad Lievano para corregir información sobre quienes deben diligenciar los formularios.

- Participación en espacios de trabajo para la integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Energía en la plataforma Tayana.

- Sesión de revisión de oportunidades y mejoras en el módulo de Formularios con la fábrica de software (Risaralda).

- Sesión de entendimiento y trabajo para el formulario de Oportunidades Estratégicas: transferencia de conocimiento y apropiación de herramientas.

- Construcción y entrega del informe solicitado por la Coordinadora Carmen Garcia sobre evidencias y sugerencias en formulario Tayana.

- Proyección de correo para solicitar la firma de la doctora Claudia en los Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 del módulo de seguimiento PEI.

- Solicitud CEN CDP y CEN COM 3004-2026 (07:30 am).

- Atención a Yenny Lorena Rodriguez Polania sobre el formulario parámetros de evaluación (semaforización) de informe estadístico Abril 2026; asignación de dependencia en la pregunta con colección personalizada.

- Creación y actualización de usuarios en el aplicativo Tayana.

TEMAS TRANSVERSALES DE LA SEMANA

Reuniones sostenidas durante la semana

- Daily equipo funcional Tayana - espacio de articulación interna de avances, incidencias y tareas en curso.

- Orientación sobre flujos de aprobación - Ing. Daniel Lopez e Ing. Julio Cesar Arroyave.

- Mesa de trabajo con la Direccion Jurídica - fortalecimiento del módulo de defensa jurídica.

- Mesa de trabajo Aspectos Ambientales Tayana.

- Reunión SST - viabilidad de incorporación a la plataforma.

- Revisión de oportunidades y mejoras modulo Formularios con la fábrica de software (Risaralda).

- Reunión sobre viabilidad técnica modulo Activos de Información (GMO) - CompromISO.

- Sesión Oportunidades Estratégicas - formulario y transferencia de conocimiento.

Soporte y operación continua

- Validación y revisión de incidentes en GLPI: verificación de estado, diagnóstico y gestión de requerimientos.

- Atención de solicitudes por correo institucional: restablecimiento de contraseñas, apertura y habilitación de formularios, gestión de reportes de áreas.

- Transferencias de conocimiento a usuarios de GMO, calidad y seguridad de la información sobre formularios y listas de colección.

- Revisión y repaso sobre funcionamiento de flujos de aprobación.

- Revisión técnica formato F-017 modulo BPGI.

- Revisión y definición de parámetros del proyecto Tayana en Senavance.

- Revisión, atención y resolución de inconvenientes al subir insumos en el módulo de instructores.

Informe preparado el jueves 30 de abril de 2026 · Proyecto Tayana · gestiontayana@sena.edu.co