EVIDENCIA OBLIGACION  5

| 5 | Brindar apoyo técnico y profesional a los responsables designados por la Entidad en los procesos de supervisión de contratos de obra, interventoría y servicios asociados a la intervención de la infraestructura física, sin asumir funciones de supervisión, dirección, control contractual ni toma de decisiones administrativas. | En estricto cumplimiento de los límites de la obligación, se brindó apoyo técnico y profesional permanente a la supervisión designada por la entidad para el proyecto de ambientes no convencionales, participando activamente en las reuniones de seguimiento técnico, mesas de trabajo y jornadas de socialización de las actividades constructivas programadas junto con los rectores de las instituciones educativas beneficiadas, el Secretario de Educación Departamental del Tolima y el contratista del SENA. Asimismo, se elaboró el informe técnico de respuesta dirigido a la Secretaría de Educación respecto a las actividades sectoriales adelantadas en el marco del convenio de asociación vigente, y se asistió en calidad de soporte técnico a la reunión de alta gerencia convocada con la Gobernadora Departamental del Tolima, el Secretario de Educación y el Director Regional del SENA; en dicho espacio se sustentó la necesidad técnica de agilizar las obras estructurales a cargo del departamento (contratista de la Gobernación), cuyas demoras y retrasos considerables venían impactando de forma directa la ruta crítica y la continuidad del cronograma propuesto para las intervenciones del SENA. | El soporte documental de este acompañamiento técnico y articulación institucional se compone del informe técnico detallado de respuesta oficial remitido a la Secretaría de Educación Departamental, las actas de las reuniones de seguimiento y socialización técnica suscritas con los rectores y el contratista del proyecto de ambientes no convencionales, la ayuda de memoria o memorando técnico de la reunión de concertación sostenida con la Gobernación del Tolima (donde se relacionan los retrasos de la estructura y la afectación al cronograma del SENA), junto con el correspondiente registro fotográfico de las mesas técnicas y las listas de asistencia firmadas por las partes. |
| --- | --- | --- | --- |