| 7 | Brindar acompañamiento técnico en actividades de análisis, planeación, programación, ejecución, y seguimiento de proyectos, recursos o contratos relacionados con infraestructura física, incluyendo etapas postcontractuales, cuando estas sean necesarias para el óptimo desarrollo del objeto contractual | En cumplimiento de las actividades de planificación y control, se brindó acompañamiento técnico especializado en las fases de análisis, programación y seguimiento de los proyectos y recursos de infraestructura física de la regional; esto abarcó el soporte en la estructuración de la ruta crítica y el análisis del impacto en el cronograma general del proyecto de ambientes no convencionales debido a las interferencias externas detectadas. De igual manera, se realizó el seguimiento técnico permanente durante la planeación y programación de los procesos contractuales de mantenimiento de las redes eléctricas, el sistema de bombas eyectoras, el mantenimiento de ascensores, cuartos de almacenamiento y tanques de agua, garantizando la articulación técnica necesaria para el óptimo desarrollo de los objetos contractuales de la entidad. | El soporte técnico y documental de estas actividades de planificación, análisis y control se respalda mediante las actas y listados de asistencia firmados que constan de mi participación en las mesas técnicas programadas y reuniones de seguimiento de los diferentes proyectos de infraestructura; los documentos con las respuestas técnicas estructuradas frente a los requerimientos e interferencias detectadas en la ejecución contractual; y las matrices de programación junto con los cronogramas en formato Excel proyectados para el control de la ruta crítica de los procesos de mantenimiento de la regional. |
| --- | --- | --- | --- |

EVIDENCIA 7