# INFORME REUNIÓN

Sesión No. 27 del Comité Técnico de Energía – FTSP

Ciudad:                      Bogotá D.C.

Modalidad:                 Virtual

Instancia:                   Comité Técnico de Energía – Fondo Todos Somos PAZcífico (FTSP)

Fecha:	   9 de diciembre del 2025

Secretaría Técnica:  Fondo Todos Somos PAZcífico

# OBJETO DE LA REUNION

Analizar y discutir la presentación y eventual aprobación del proyecto de implementación de sistemas de generación de energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicos unifamiliares en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, así como resolver inquietudes técnicas, financieras y normativas planteadas por los miembros del Comité Técnico.

# VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA

La Secretaría Técnica realizó el llamado a lista de las entidades integrantes del Comité, confirmando la presencia de delegados del:

- Ministerio de Minas y Energía

- Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

- Departamento Nacional de Planeación – DNP

- Equipo Ejecutor del Fondo Todos Somos PAZcífico

Verificado el quórum reglamentario, se dio inicio formal a la sesión, conforme al reglamento operativo del Comité Técnico de Energía.

# APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aclaró que la sesión correspondía al Comité Técnico de Energía y no al Comité Directivo. Una vez realizada la precisión, los miembros manifestaron su conformidad y se aprobó el orden del día propuesto.

# PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El equipo técnico del Fondo presentó el proyecto denominado:

Implementación del sistema de generación de energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicos unifamiliares en el municipio de Unguía, Chocó.

Aspectos generales del proyecto:

- Usuarios beneficiarios: 592

- Tipo de solución: Sistemas solares individuales

- Potencia efectiva por vivienda: 1,22 kWp

- Valor total del proyecto: $17.934.820.918 COP (incluye interventoría)

- Valor de la interventoría: $920.071.429 COP

- Plazo de ejecución: 6 meses

Se explicó que la referencia “6.1” en el nombre del proyecto obedece a decisiones administrativas para evitar la modificación integral de documentos ya firmados, aclarando que la potencia real instalada corresponde a kits individuales de menor capacidad, conforme a los documentos aclaratorios.

# ANÁLISIS TÉCNICO Y NORMATIVO

Se expuso el rol de la UPME en la evaluación técnica, financiera, ambiental y social del proyecto, detallando las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad y emisión del concepto técnico favorable.

Durante la sesión se discutieron, entre otros, los siguientes puntos:

- Costo por usuario beneficiado, cercano a $30 millones COP, frente al límite histórico de USD 5.000 por usuario.

- Justificación de costos por condiciones geográficas, logísticas y de transporte propias del norte del Chocó.

- Aplicación de la figura de proyectos de connotación especial, conforme a precedentes del Fondo y lineamientos del BID.

- Alcance de la interventoría, aclarando que se encuentra dentro del porcentaje máximo permitido por la guía metodológica (hasta el 7 %).

- Sostenibilidad y funcionalidad del proyecto, garantizando que las soluciones instaladas sean operativas por entregables completos y no por fases inconclusas.

# DISCUSIÓN SOBRE VOTACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Se aclaró que:

- Los delegados presentes cuentan con voz y voto, siempre que exista delegación expresa.

- La votación puede realizarse de manera oral durante la sesión, quedando registrada en el acta y en la grabación.

- En caso de aprobación, el proyecto deberá ser sustentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dada la superación del umbral de costo por usuario, bajo una aprobación condicionada o con declaratoria especial, según lo determine el Comité.

# ESTADO DE LA DECISIÓN

Al cierre del espacio analizado en la transcripción, no se registró votación definitiva, quedando pendiente la resolución final una vez culminadas las aclaraciones técnicas y normativas planteadas por los miembros del Comité.

# OBSERVACIONES FINALES

La sesión permitió un análisis amplio y técnico del proyecto, evidenciando la necesidad de articular criterios normativos históricos con las realidades territoriales actuales, especialmente en zonas de alta complejidad como el Chocó.

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Martha Stephany Barreto | Coordinadora del Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector |  |

Elaboró informe: Juan Manuel Infante – Contratista