# ACTA REUNIÓN

REUNIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN FONENERGÍA – ESTRUCTURACIÓN Y ALCANCE

Ciudad:                   Bogotá D.C.

Lugar:                     Bogotá D.C. (Virtual)

Fecha:	11 de diciembre del 2025

Hora:	De las 8:30 a.m. a las 9:25 a.m.

# ASISTENTES:

Martha Stephanny Barreto Mantilla, Carlos Andrés Garzón Valderrama, Libardo Olmedo Murillo Vallejo, Erika Johana Flórez Chala, César Augusto Pedraza Urrego, Johanna Méndez Niño, Otros participantes del equipo técnico.

# OBJETO DE LA REUNION:

Analizar y discutir el alcance del Proyecto de Inversión FONENERGÍA, particularmente en lo relacionado con la estructuración de proyectos energéticos, la posible inclusión de estudios de uso de tierras y estudios de preinversión, y la viabilidad de incorporar la compra de predios dentro del proyecto, con el fin de fortalecer su sostenibilidad técnica y operativa.

# DESARROLLO:

La sesión inició con la intervención de Martha Stephanny Barreto Mantilla, quien dio la bienvenida a los participantes y contextualizó la reunión en el marco del próximo decreto reglamentario del sector energía y del manual operativo de FONENERGÍA, señalando la necesidad de revisar con mayor profundidad el componente de estructuración del proyecto.

Posteriormente, Carlos Andrés Garzón Valderrama expuso que, si bien el proyecto contempla actualmente asistencias técnicas para la estructuración, se ha identificado un vacío frente a aspectos críticos como los estudios de uso del suelo y estudios de tierras, los cuales resultan determinantes para la viabilidad real de los proyectos de energía en territorio. Indicó que, sin dichos estudios, los proyectos podrían quedar únicamente en formulaciones teóricas sin posibilidad de ejecución.

Asimismo, planteó la discusión sobre la compra de predios, aclarando que, aunque no considera conveniente su inclusión, este tema ha sido mencionado en el marco del manual operativo y requería análisis técnico por parte de la mesa.

En su intervención, Libardo Olmedo Murillo Vallejo manifestó que la compra de predios y licenciamientos no debería formar parte del alcance del proyecto de inversión, dado que el objetivo central de FONENERGÍA es la universalización del servicio y la mejora en la calidad, no la adquisición de terrenos. Destacó que, históricamente, los proyectos de energía —tanto públicos como privados— no incluyen la compra de predios dentro de su cadena de valor, y enfatizó la importancia de que exista una corresponsabilidad entre el Estado, los municipios, operadores de red y comunidades para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

Por su parte, Erika Johana Flórez Chala propuso que los criterios relacionados con la disponibilidad de predios y estudios de tierras se incluyan en un manual de estructuración de proyectos, más que en el proyecto de inversión como tal. Indicó que estos elementos pueden considerarse herramientas o requisitos para la estructuración, sin que necesariamente se conviertan en productos financiables del proyecto.

El debate continuó con la intervención de Nini Johanna Méndez Niño, quien sugirió analizar la inclusión de los estudios de preinversión dentro del marco metodológico existente, señalando que estos ya hacen parte del catálogo de productos, lo que permitiría su habilitación sin necesidad de modificar sustancialmente la estructura del proyecto.

César Augusto Pedraza Urrego reforzó esta postura, aclarando que los estudios de preinversión pueden manejarse como un producto independiente, distinto a las asistencias técnicas, y que metodológicamente es viable incorporarlos sin incluir la compra de predios como producto financiable.

Finalmente, Carlos Andrés Garzón Valderrama concluyó que existe consenso en no incluir la compra de predios dentro del Proyecto FONENERGÍA, pero sí avanzar en la inclusión de estudios de preinversión y uso de tierras como un nuevo producto dentro de la cadena de valor. Propuso elaborar una nueva versión de la cadena de valor y convocar una nueva sesión técnica, con el acompañamiento de Camila, para revisar integralmente la propuesta.

La reunión finalizó agradeciendo la participación de los asistentes y reiterando la disposición de continuar el trabajo conjunto para fortalecer la estructuración y viabilidad del Proyecto de Inversión FONENERGÍA.

La reunión finalizó a las 9:25 p.m.

# ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- No incluir la compra de predios dentro del alcance del Proyecto de Inversión FONENERGÍA.

- Avanzar en la incorporación de estudios de preinversión y estudios de uso de tierras como un producto diferenciado dentro de la cadena de valor del proyecto.

- Elaborar una nueva versión de la cadena de valor que contemple dichos estudios.

- Programar una nueva sesión técnica de revisión, con participación del equipo técnico correspondiente, para analizar la propuesta actualizada de la cadena de valor.

- Carlos Andrés Garzón Valderrama se compromete a contactar a Martha Stephanny Barreto Mantilla para actualizar la reunión y coordinar la agenda con Camila.

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Martha Stephany Barreto | Coordinadora del Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector |  |

Elaboró acta: Juan Manuel Infante – Contratista