| Secretaría / Oficina | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD |  |  |  | Pago No. |  | 02 | Fecha Informe | 30/06/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres y Apellidos | Karen Yofadis Gutiérrez Ibarguen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo y No. Identificación | CC: 1.077.464.417 |  |  | No. Celular |  |  | 3122816766 |  |  |  |
| Correo Electrónico | harbinibarguen@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto del Contrato/Convenio | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO QUE SIRVA DE APOYO TÉCNICO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 020 DE 2025, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD, GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato/Convenio No. | GDCH-SIVM-V-147-2026 | CDP No. | 1533 |  |  | RP No. |  |  |  | 1888 |
| Fecha de Suscripción | 29/01/2026 | Fecha de Iniciación | 02/02/2026 |  |  | Fecha de Terminación |  |  |  | 01/07/2026 |
| Plazo de Ejecución | 6 MESES |  | Período a Pagar: |  |  |  |  | 01/06/2026 – 30/06/2026 |  |  |
| Póliza No. | N/A | No. Planilla Aportes Salud y Pensión: 9504982728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago/Desembolso No. 1; Pago/Desembolso No. 2; Pago/Desembolso No. 3; Pago/Desembolso No. 4; Pago/Desembolso No. 5; Pago/Desembolso No. 6. $ 3.000.000; $; $; $; $; $. Pago/Desembolso No. 7; Pago/Desembolso No. 8; Pago/Desembolso No. 9; Pago/Desembolso No. 10; Pago/Desembolso No. 11; Pago/Desembolso No. 12. $; $; $; $; $; $. Valor total Contrato/Convenio; $30.000.000; Valor total pagado; $3.000.000. Valor Autorizado a Pagar (en letras): CINCO MILLONES PESOS M/CTE. Valor Autorizado a Pagar (en números); $ 5.000.000. Avance Físico (%); 43%; Avance Financiero (%); 10%. |

| - ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES |  |
| --- | --- |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | ACCIONES |
| Dar respuesta a requerimientos del supervisor y participar en reuniones. | Participación activa en reuniones virtuales y presenciales de coordinación y seguimiento con el Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Chocó, y el gestor ACISANP. Elaboración de actas de reunión e informes de visita. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO: 1 |
| Apoyar la supervisión y control técnico-arquitectónico de los mejoramientos de vivienda | Asistencia a reuniones técnicas y de coordinación; revisión de planos arquitectónicos y documentación técnica de viviendas; emisión de observaciones y requerimientos de corrección; participación en visitas de supervisión a la oficina del gestor. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO:2 |
| Revisar y validar diseños arquitectónicos. | Revisión de 3 mejoramientos de vivienda, con ficha técnica, fotos y planos entregados por profesionales del gestor (ACISANP), emisión de observaciones técnicas detalladas por vivienda, y seguimiento a correcciones solicitadas. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO:3 |
| Aprobar o rechazar por escrito los diseños. | Se ha realizado la revisión y se han emitido observaciones. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO: 4 |
| Apoyar la consolidación de informes técnicos. | Elaboración de actas de reunión, informes de visita técnica, y notas técnicas con observaciones detalladas de los planos revisados. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO: 5 |
| Dar respuesta a requerimientos del supervisor y participar en reuniones. | Participación en reunión virtual de revisión de planos con el Consejo Comunitario ACISANP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el equipo de supervisión y coordinación de la Gobernación del Chocó. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO: 6 |
| Apoyar la supervisión y control técnico-arquitectónico de los mejoramientos de vivienda. | Visita a campo para la revisión y seguimiento técnico del proyecto, con verificación del estado de avance de los diseños y la documentación. DURACIÓN: 1 DÍA ESTADO: EJECUTADO ANEXO: 7 |

_________________ Firma Contratista

NOTA: A continuación, se adjuntan evidencias o anexos que soporten lo descrito en el presente formato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 1: Reunión virtual de revisión de planos con el Concejo comunitario ACISANP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el equipo de supervisión y coordinación de parte de la Gobernación del Chocó.

ANEXO 2: Visita a campo para verificar la organización y metodología de trabajo del equipo técnico del gestor.

ANEXO 3: Visita a campo para la revisión y seguimiento realizadas con el equipo técnico y el gestor.

ANEXO 4: Revisión de planos, fichas técnicas.

ANEXO 5: Elaboración de acta de obra e informes.

ANEXO 5: Visita a campo para la revisión y seguimiento realizadas con el equipo técnico y el gestor.

ANEXO 6: Reunión virtual de revisión de planos con el Concejo comunitario ACISANP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el equipo de supervisión y coordinación de parte de la Gobernación del Chocó para revisar avance de diseños y presupuestos.

ANEXO 7: Visita a campo para la revisión y seguimiento realizadas con el equipo técnico y el gestor.