### ESTUDIO Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

#### (CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía para la Elaboración del Estudio de Sector” expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo análisis del sector teniendo en cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.

En cumplimiento de lo anterior la entidad estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación.

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Centro Agropecuario La Granja Sena - Espinal presenta a continuación el estudio del sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, relativo al objeto de la presente contratación:

Objeto: “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026”.

### DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social.  El SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza con el Gobierno, empresarios, trabajadores, productores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas, sin dejar a un lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas, proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización y transferencia de conocimientos.

El "SENA", para promover e impulsar el desarrollo y prosperidad del país, se alinea a los parámetros formulados en su Plan de Desarrollo, en el cual se plantean cinco estrategias transversales enfocadas a la infraestructura y competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y un buen gobierno. Con lo anterior se busca avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y educado, donde hace un aporte muy importante en este proceso. En consecuencia, del plan de desarrollo nacional, el SENA ejecuta su plan estratégico, donde busca el mejoramiento de la calidad, con cobertura y pertinencia. Además de lo anterior, guía sus acciones a través del sistema integrado de gestión.

La Tienda Zajuna Campo del SENA se perfila como un escenario emblemático dentro del Centro Agropecuario La Granja Regional Tolima. Representa un ecosistema único de aprendizaje, producción y conexión con el entorno rural. No se trata únicamente de un espacio físico para la comercialización de productos agroindustriales, sino de un escenario vivo de formación integral, es un puente entre el conocimiento técnico y la realidad del campo colombiano; un espacio donde los aprendices aplican lo aprendido, enfrentan retos del mundo productivo real, desarrollan competencias para emprender y, sobre todo, entienden el valor del trabajo colaborativo, la innovación y la calidad.

En tal caso, el Centro Agropecuario “La Granja” se siente comprometido con brindar una formación profesional integral y de calidad a sus aprendices, busca generar y proporcionar condiciones óptimas que permitan fortalecer el servicio y la disposición logística en las instalaciones de la Tienda de Carretera Zajuna Campo Tolima.

Para ello, se proyecta la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación en las instalaciones del punto comercial MercaSENA 1, con el propósito de habilitarlo como bodega y punto de venta de productos de consumo masivo de la Tienda Zajuna. Estas acciones contemplan el mejoramiento de su infraestructura física, con el fin de garantizar espacios adecuados, funcionales y seguros que permitan una óptima prestación del servicio de comercialización de productos.

Para ello se presenta la necesidad de “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026”.

De acuerdo con lo antes descrito, se determina que a través del presente proceso se proyectan las obras de mantenimiento y adecuación de acuerdo con lo identificado en el punto comercial de MercaSENA 1 que se muestra a continuación:

Se entiende por Mantenimiento la necesidad de conservar todos los equipos con sus características técnicas en el estado en el cual se reciben para su uso. No habría otra forma distinta para conservarlos a través del tiempo sino es por su periódica intervención y correcto uso, respetando todas sus características originales y protegiéndolos de factores y agentes externos que puedan deteriorarlos.

La adecuación de la infraestructura física comprende las obras de mantenimiento, reparación y acondicionamiento necesarias para adaptar las instalaciones del punto comercial MercaSENA 1, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para su operación como bodega y punto de venta de productos de consumo masivo.

El mantenimiento y adecuación del punto de venta MercaSENA 1 responde a las necesidades de intervención oportuna y acertada de las mismas, ofreciendo espacios con condiciones de asepsia, confort y bienestar a los aprendices, el resto de comunidad educativa y visitantes de la Granja.

### CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Dentro de la gestión de las acciones relacionadas a la infraestructura es importante considerar las actividades de mejoramiento de las edificaciones, con la finalidad de prestar un servicio óptimo, eficiente y coherente con la normatividad vigente.

Razón por la cual se relacionan las especificaciones técnicas del objeto a contratar de acuerdo con los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC- Decreto 1082 de 2015

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASES | CODIGO PRODUCTO | Nombre del producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS |
| 72 | 15 | 26 | 05 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELORRASOS |
| 40 | 10 | 17 | 01 | AIRES ACONDICIONADOS |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ESENCIALES DEL SERVICIO

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas administrar y ejecutar todos los procesos de contratación del Centro. Con estas justificaciones el Centro Agropecuario La Granja, desarrolló su plan de acción el cual contempla: “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026”.

Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja SENA del El Espinal Tolima, para garantizar y simular los servicios de formación profesional integral que se imparten por el Centro a la población rural y urbana de los diferentes municipios del departamento del Tolima y del país, se propone desarrollar la estrategia Tienda Zajuna Campo como un instrumento técnico y comercial orientado al fortalecimiento de los procesos de transformación, exhibición y comercialización de productos frescos, de panadería, agrícolas y agroindustriales provenientes del Centro y de las asociaciones del departamento del Tolima. Esta iniciativa tiene como propósito consolidar un modelo de operación comercial que además garantice condiciones adecuadas de calidad, inocuidad, presentación y trazabilidad de los productos, mediante la implementación de espacios funcionales, organizados y adecuados que permita la instalación correcta de equipos especializados y mobiliario para garantizar la adecuada manipulación y oferta de productos de calidad.

Por ende, se requiere realizar las obras de mantenimiento y adecuación del punto comercial MercaSENA 1 para que funcione como punto de venta y almacenamiento de productos masivos como huevos, pescado, frutas y verduras de cosecha, las cuales incluyen la ejecución de las actividades de acuerdo con las siguientes especificaciones:

CANTIDADES DE OBRA

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 72101507 | DESMONTE DE PUERTA | UN | 1,00 |  |  |
| 1.2 | 72101507 | DESMONTE DE VENTANAS ENROLLABLES | UN | 2,00 |  |  |
| 1.3 | 72101507 | DESMONTE REJA METALICA | UN | 2,00 |  |  |
| 1.4 | 72101507 | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INTERNOS SUPERFICIALES | UN | 4,00 |  |  |
| 1.5 | 72101507 | REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACION DE TUBERÍA ELÉCTRICA | ML | 37,84 |  |  |
| 1.6 | 72101507 | CARGUE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 30 KM | M3 | 14,64 |  |  |
| 2. |  | CIELO RASO |  |  |  |  |
| 2.1 | 72152605 | SUMINISTRO E CIELO RASO EN DRYWALL , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MASILLADO, ENCINTANDO, LIJADO Y PINTURA VINILO A 2 MANOS | M2 | 19,74 |  |  |
| 3. |  | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3.1 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE No. 5, INCLUYE REFORZAMIENTO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 22,80 |  |  |
| 3.2 | 72101507 | RESANE SOBRE REGATAS | ML | 37,84 |  |  |
| 3.3 | 72101507 | PAÑETE SOBRE MURO | M2 | 49,38 |  |  |
| 3.4 | 72101507 | LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO I 2 MANOS | M2 | 42,66 |  |  |
| 4. |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 4.1 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO DE 0,86 X 2M, INCLUYE MONTAJE Y/O AJUSTE DE ELEMENTOS DE SOPORTE FIJACIÓN GARANTIZANDO LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA | UN | 1,00 |  |  |
| 4.2 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO ALUMINIO | M2 | 11,31 |  |  |
| 5. |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 5.1 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELÉCTRICOS L= 3,5 M. | UN | 6,00 |  |  |
| 5.2 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS LED 0,60 X 0,60 | UN | 4,00 |  |  |
| 5.3 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES DOBLES | UN | 4,00 |  |  |
| 5.4 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE | UN | 1,00 |  |  |
| 5.5 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER DOBLE BIPOLAR DE 20 AMPERIOS | UN | 1,00 |  |  |
| 5.6 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ELECTRICA 3/4". INCLUYE CURVAS, ADAPTADORES, TERMINALES, SOLDADURAS ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION | ML | 14,60 |  |  |
| 5.7 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO CALIBRE 12 AWG (TRES LINEAS: FASE, FASE, TIERRA) | ML | 14,60 |  |  |
| 5.8 | 72101507 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 220V/20A | UN | 1,00 |  |  |
| 6. |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 6.1 | 40101701 | SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU | UN | 1,00 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD |  |  |  |  |
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  |  |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |

#### Unidades de medida:

- UN: Unidad

- M2: Metro Cuadrado

- M3: Metro Cúbico

- ML: Metro Lineal

### ANALISIS DEL SECTOR:

4.1 EL SECTOR CONSTRUCCION

4.1.1 COSTOS DIRECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Son todos los recursos que se incorporan físicamente a la obra, incluyen materias primas, sub productos, consumibles, materiales y todos los equipos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesarios para procesarlos y transformarlos en el producto final requerido en el proyecto.

El costo directo de las partidas se calcula en la planilla de análisis de precios unitarios, que permite formular de manera ordenada y sistemática todos los elementos del costo directo; materiales, equipos y mano de obra que se precisan para construir la obra descrita en una partida. La repetición del mismo formato y procedimiento para todas las partidas, facilita la comprensión, revisión, documentación de la información y normalización del proceso.

Ahora, cuando tenemos un proyecto de obra, debemos estudiar estos costos directos.

El estudio de los costos directos se basa en procedimiento estructurado, formulado de manera lógica, que combina diferentes tipos de razonamientos que permiten llegar a una conclusión racional sobre el costo de la partida. Se realiza mediante un método de ejecución secuenciado que tiene por finalidad obtener un resultado similar, cuando se ejecuta bajo los mismos criterios o condiciones.

Para obtener el costo directo de una partida:

- En primer lugar, se debe determinar el procedimiento general de construcción que se aplicará en la ejecución de la partida, describiendo las operaciones y actividades principales que se deberán llevar a cabo.

- En segundo lugar, se debe realizar un análisis de las variables más importantes o las que influyen en mayor magnitud en el costo de la partida, ya sean los materiales, el sistema de construcción, la mano de obra disponible, los equipos y el rendimiento.

- Luego se procede a determinar el tipo de insumos que serán utilizados conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y de contratación y a calcular los consumos y rendimientos por unidad de obra. Primero los materiales, luego los equipos, la mano de obra y por último el rendimiento de la actividad. Todo ello conforme a las condiciones de obra esperadas.

- Por último, se deben combinar los análisis de costos de las diversas actividades que componen la partida, tomando en cuenta que una actividad representa un conjunto de operaciones que se deben realizar. Por ejemplo: preparar, imprimir, trasladar o instalar. Que requieren recursos humanos y materiales diferentes y que tienen distintos rendimientos.

# 4.1.2 COSTOS INDIRECTOS

# Los costos indirectos son los que sostienen la operación de la obra como empresa, sin poder asignarse a un concepto específico.

# EL AIU

Figura 1.  Composición AIU

Fuente: https://dev.actualicese.com/aiu/

El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente, pero es utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de mantenimiento de obra (Administración, Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo.

## Estos son los elementos del AIU:

    - Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del proyecto.

Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos, entre otros.

    - Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato. Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc.

    - Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales.

Para el presente estudio se ha estimado el AIU en un 29% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo hace parte de la propuesta económica del oferente, sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública.

ADMINISTRACIÓN= 24%;  UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad.

NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado

#### CONTEXTO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO GENERAL

#### Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED)

#### En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,75%, en comparación con febrero de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (0,77%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,72%).

#### Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,75%): Administración pública (0,90%), Bodegas (0,89%) y Apartamentos al igual que Educación (0,77% cada uno).

#### Por otra parte, los destinos: Otros destinos (0,70%), Comercio al igual que Hoteles (0,68%), Hospitales y centros asistenciales (0,64%) y Oficinas (0,63%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, el destino Casas presentó la misma variación que el promedio nacional (0,75%).

#### 4.1.4 EL MERCADO DE VIVIENDA EN 2025: VENTAS VS. INICIACIONES

Durante 2025, el mercado de vivienda en Colombia experimentó lo que los analistas llaman una "recuperación comercial sin reactivación productiva". Las ventas de vivienda nueva crecieron un 12,4%, alcanzando aproximadamente 167.000 unidades. Sin embargo, este optimismo en las salas de ventas no se tradujo inmediatamente en ladrillos y cemento: las iniciaciones de obra cayeron un 23,9%. Esta brecha se debe a que los constructores se enfocaron en evacuar inventarios terminados y en esperar condiciones de tasas de interés más favorables antes de dar el "primer palazo" en nuevos proyectos.

#### Tabla 2. Dinámica del Mercado de Vivienda (Unidades y Variación)

| Indicador | Cifra 2025 (Aprox.) | Variación Anual | Observación Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventas Totales | 167.000 unidades | 12,40% | Impulsado por No VIS |
| Lanzamientos | 152.000 unidades | 13,80% | Retorno de la confianza |
| Iniciaciones | 104.000 unidades | -23,90% | El punto más crítico |
| Ventas No Residentes | ~20.000 unidades | Creciente | Peso de las remesas |

#### 4.1.5 SEGMENTACIÓN: LA CRISIS DE LA VIS Y EL RESURGIMIENTO NO VIS

El comportamiento del sector estuvo marcado por una profunda división entre segmentos. La Vivienda de Interés Social (VIS) continuó sufriendo por la incertidumbre en los cupos del programa nacional "Mi Casa Ya" y por costos de construcción que se mantienen entre un 18% y 25% por encima de los niveles históricos, apretando los márgenes de utilidad al tener precios de venta topados por ley. En contraste, el segmento No VIS (clase media y alta) mostró mayor resiliencia, beneficiándose de la reducción de las tasas hipotecarias (que bajaron al rango del 9% - 12%) y del fuerte flujo de remesas desde el exterior, que incentivó la compra de vivienda como inversión o para familiares.

#### Tabla 3. Comparativa de Segmentos: VIS vs. No VIS

| Factor | Vivienda de Interés Social (VIS) | Vivienda No VIS / Clase Media |
| --- | --- | --- |
| Principal Impulsor | Subsidios (Nacionales/Locales) | Tasas de interés y Remesas |
| Estado de Márgenes | Crítico (Costos vs. Tope de precio) | Saludable (Ajuste vía precio) |
| Dependencia Bancaria | Muy Alta | Media-Alta |
| Perfil del Comprador | Familias primerizas | Inversionistas y No residentes |

#### 4.1.6 COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN DEL CEMENTO GRIS

#### En marzo de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de toneladas, lo que representó una variación de 3,8% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025.

#### En el período enero – marzo 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 3.319,0 miles de toneladas, presentando un aumento de 2,8% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 3.125,4 miles de toneladas dando como resultado una variación positiva de 5,7% con respecto al periodo enero - marzo 2025.

#### 4.1.7 ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESAFÍOS OPERATIVOS

La rentabilidad de los proyectos en 2025 estuvo bajo presión constante. Aunque los precios de los materiales de construcción (acero, cemento, PVC) se estabilizaron tras los choques de años anteriores, la mano de obra se convirtió en el principal factor inflacionario debido a los incrementos en el salario mínimo y la escasez de personal calificado en ciertas regiones. Además, la carga financiera de los constructores, aunque en descenso, siguió siendo un reto para el flujo de caja de los proyectos de largo aliento.

#### Tabla 4. Composición de Costos en la Construcción

| Componente | Participación | Presión en 2025 | Impacto en 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiales | ~50% - 55% | Estable pero alta | Moderado |
| Mano de Obra | ~20% - 25% | Muy Alta | Crítico (Salario Mínimo) |
| Costos Financieros | ~10% - 15% | En descenso | Favorable |
| Otros (Lote, Licencias) | ~10% | Estable | Depende de gestión local |

#### 4.1.8 PERSPECTIVAS PARA 2026: HACIA UNA NORMALIZACIÓN LENTA

Para el año 2026, se proyecta que el sector construcción en Colombia entre en una fase de normalización. Se espera que las ventas mantengan un crecimiento de entre el 5% y el 12%, pudiendo superar las 200.000 unidades en un escenario optimista. El gran reto será reactivar las iniciaciones de obra para que el PIB de edificaciones vuelva a terreno positivo. La consolidación de la recuperación dependerá de tres factores: la estabilidad en la política de subsidios (especialmente el fortalecimiento de los programas regionales), la continuidad en la baja de tasas hipotecarias hacia niveles de un solo dígito, y la ejecución de las obras civiles que seguirán siendo el "ancla" del empleo sectorial.

#### Tabla 5. Proyecciones Sectoriales 2026

| Variable | Proyección 2026 | Estado del Ciclo |
| --- | --- | --- |
| Ventas de Vivienda | 154.000 - 207.000 u. | Crecimiento sostenido |
| Iniciaciones de Obra | ~135.000 unidades | Recuperación desde el piso |
| Tasas Hipotecarias | 10% - 12% E.A. | Normalización |
| PIB Construcción | Positivo (Leve) | Fin de la recesión |

- Punto de Inflexión: 2025 fue el año donde el sector tocó fondo y comenzó a rebotar en términos comerciales. La crisis de ventas de 2023-2024 ha quedado atrás, pero la crisis de producción (obras físicas) aún persiste.

- Dualidad Sectorial: Las obras civiles salvaron las cifras del sector en 2025. Sin la inversión en infraestructura, la caída del PIB de la construcción habría sido catastrófica para la economía nacional.

- Nuevos Motores de Demanda: El comprador de vivienda en Colombia ha cambiado. Hoy, el inversionista que busca rentas cortas y el colombiano en el exterior (remesas) son actores fundamentales que sostienen el segmento No VIS.

- El Reto de la VIS: La vivienda social requiere una reingeniería. La dependencia excesiva de un solo subsidio nacional la hace vulnerable. El éxito en 2026 dependerá de la capacidad de las regiones para aportar recursos propios.

- Horizonte 2027: Aunque 2026 será un año de mejores cifras, la "época dorada" o reactivación plena del sector solo se verá en 2027, cuando los altos volúmenes de ventas actuales se conviertan finalmente en edificios en construcción.

# ASPECTOS ECONOMICOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con el manual de Colombia Compra Eficiente, “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector” se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual.

El cual se considera parte de uno de los sectores de la economía colombiana, específicamente del sector Terciario o factor servicios, el cual dentro de las clases de servicios que lo integran se encuentra el COMERCIAL en donde hace referencia a todas las actividades relacionadas con la compra y venta de productos y servicios.

Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, político, ambiental, regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual, en este sentido las variables macroeconómicas describen cómo está siendo la actividad económica de un país, su análisis permite a los expertos prever cómo va a evolucionar la economía y su incidencia en diferentes sectores, determinando cuáles tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas. Los indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de competitividad y hacia dónde se dirige. La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

    - Sector primario o sector agropecuario.

    - Sector secundario o sector industrial.

    - Sector terciario o sector de servicios.

##### Sector Primario.

Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal.

##### Sector secundario o sector industrial.

El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial.

Por lo tanto, para llevar a cabo su actividad el sector secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas, y del sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares.

Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía, textil, metalúrgica, entre otros más.

##### Sector terciario o sector de servicios.

En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de ello tenemos el comercio, restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de educación, servicios profesionales, etc. construye la formación del PIB.

De estos sectores en Colombia, se derivan actividades económicas independientes y especializadas:

- Sector agropecuario

- Sector de servicios

- Sector industrial

- Sector de transporte

- Sector de comercio

- Sector financiero

- Sector de la construcción

- Sector minero y energético

- Sector de comunicaciones

En ese orden de ideas podemos definir que el objeto contractual de presente proceso pertenece al Sector de la Construcción.

Figura 2.  Clasificación sectorial de la economía

### ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU REV.4 A.C

La prestación de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles, que se consideran contratar por parte de la entidad en el presente proceso, hace parte del sector económico terciario o de Servicios y se enmarca dentro de los MACROSECTORES señalados en la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4 A.C.) (F) CONSTRUCCIÒN:

## 4220 – Construcción de proyectos de servicio público

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

Una vez identificado el sector de la economía al que pertenece el servicio con el que se pretende satisfacer la necesidad requerida y la actividad comercial CIIU, se procede a realizar un análisis de datos de aspectos tales como:

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles.

El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades empresas pertenecientes a la industria de la construcción.

De esta forma, la industria de la construcción es un subconjunto del sector (Figura 1). La industria agrupa solo a quienes producen las obras, mientras que el sector considera también a quienes colaboran en las actividades.

Figura 3.  Integrantes de la industria de la construcción

##### 4.4 PRINCIPALES INTEGRANTES

Empresas constructoras: Son quienes conciben y definen los objetivos del proyecto de construcción. Generalmente seleccionan el terreno, proveen o consiguen financiamiento, gestionan los permisos, administran los contratos y establecen requerimientos de plazos, costos y calidad. Pueden construir para sí o ser “propietario primer vendedor”.

Diseñadores: Son quienes transforman las concepciones e ideas del mandante en un proyecto detallado. Este debe enmarcarse dentro de los reglamentos y normas legales existentes y ser construible por los contratistas.

Constructores: Son los responsables de convertir los proyectos de los diseñadores en obras físicas, es decir, de materializar el proyecto. Ellos se encargan de gestionar y administrar los recursos humanos, financieros, materiales, equipos y otros en el proceso de construcción.

Fuerza laboral: Son los encargados de transformar los proyectos descritos en los planos en una realidad concreta y tangible. A través de sus habilidades y esfuerzos individuales y colectivos, y haciendo uso de los recursos que les son propiciados, ellos erigen físicamente la obra.

Otros: Además de los cuatro actores descritos, en el sector de la construcción participan otros organismos, empresas o personas. Tal es el caso de organismos normativos, de salud e higiene, asociaciones gremiales, instituciones financieras, proveedores, comunidad, empresas de inspección, entre otros.

Figura 4.  Estructura del sector

Fuente: https://camacol.co/nuestro-sector/informacion-economica

4.5 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

| Gremio o Asociación Enlace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sociedad Colombiana de Ingenieros |  | www.sci.org.co |
| Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas |  | www.sac.org.co |
| Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros |  | www.protic.org |
| Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos |  | www.aciem.org |
| Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas |  | www.acis.org.co |
| Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental |  | www.acodal.org.co |
| Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería |  | www.acofi.edu.co |
| Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica |  | www.asosismica.org.co |
| Asociacion de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC |  | www.sotecc.org.co |
| Gremio o Asociación Enlace |  |
| Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI | www.infraestructura.org.co |
| Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL | www.acodal.org.co |
| Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL | www.camacol.co |
| Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeración, ACAIRE | www.acaire.org |
| Cámara de Fedemetal de la ANDI | www.metalmecanica.com |
| Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES | www.acies.org.co |
| Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS | www.ais.org.co |
| Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS | www.acis.org.co |
| Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV |  |
| Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS | www.acis.org.co |
| Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA |  |
| Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG | www.scg.org.co |
| Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector | www.corasfaltos.com |
| Gremio o Asociación Enlace |  |
| Transporte e Industrial, CORASFALTOS |  |
| Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS | www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org |
| Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT | www.sct.org.co |
| Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF | www.acif.org.co |
| Cámara de Fedemetal | www.andi.com.co/cf |
| Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT | www.prousta.com |
| Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE | www.ccee.org.co |
| Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC |  |
| Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, FEDESTRUCTURAS |  |
| Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC |  |
| Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción,ANEIAP |  |
| Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI |  |
| Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, UNIANDINOS |  |
| Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN |  |
| Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA |  |
| Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ |  |
| Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, UNIGRANADINOS |  |
| Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional de Colombia, AIMUN |  |
| Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas, |  |
| Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de Colombia, AICUC |  |
| Asociación de Ingenieros Grancolombianos |  |
| Asociación de Ingenieros Lasallistas |  |

Fuente: https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones

### 4.6 INDICADORES ECONÓMICOS

4.6.1 IPC

En abril de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,87% y la anual 5,68%.

En abril de 2026 la variación anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,51%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,06%).

Variación y contribución anual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registró una variación de 5,68% en comparación con abril de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud (8,21%), Educación (7,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,91%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71%), Bienes y servicios diversos (6,11%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones Transporte (4,95%), Información y comunicación (4,88%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado (2,67%) y por último, Recreación y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

4.6.2 PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ENERO DE 2026

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%).

4.6.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 2026 I

##### En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr.

En relación con la actividad económica de la construcción, el Producto Interno Bruto (PIB) evidencia una contracción en 2026 frente a 2025, registrando una disminución del 5,4%. De igual manera, al comparar el primer trimestre de 2026 con el cuarto trimestre de 2025, se observa una reducción del 4,6%, lo que refleja una desaceleración de la actividad constructora y una menor dinámica del sector durante el período analizado.

4.6.4 MIPYMES COLOMBIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). Esta exclusión sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones y las confecciones al interior de la vivienda.

El Universo Mipyme

#### Figura ¿Cómo se define una mipyme en Colombia?

Distribución Geográfica Microestablecimientos

Interpretación para el departamento del Tolima:

- El Tolima concentra el 3,5 % del total de microestablecimientos del país, ubicándose entre los departamentos con una participación intermedia en la estructura empresarial nacional.

- Este porcentaje sitúa al departamento por encima de entidades territoriales como Huila (2,2 %), Meta (2,3 %) y Caquetá (0,7 %), pero por debajo de departamentos con mayor dinámica económica como Antioquia (13,7 %), Cundinamarca (6,7 %) y Valle del Cauca (5,5 %).

- En términos absolutos, según la escala del mapa, el Tolima se ubica en el rango aproximado de 40.001 a 60.000 microestablecimientos, lo que evidencia una importante presencia de unidades productivas de pequeña escala en el territorio.

- La participación del 3,5 % refleja que la economía departamental tiene una base empresarial conformada principalmente por microempresas dedicadas al comercio, servicios y pequeñas actividades manufactureras y agroindustriales.

- Este comportamiento demuestra que el Tolima posee una capacidad significativa para la generación de empleo y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, aunque aún presenta una concentración empresarial menor frente a los principales centros económicos del país.

### ANÁLISIS DEL MERCADO

### 5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizó el análisis necesario para conocer el sector relativo, en este caso se revisó condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, se acopio información a través de la plataforma SECOP relacionada con procesos anteriores y similares al objeto a contratar que se adelantaron por otras entidades estatales y por el SENA así:

Adquisiciones previas de la entidad: Para analizar el presente sector se tuvo en cuenta los procesos de contratación que el Centro Agropecuario La Granja ha realizado en el sector de la Construcción y Mantenimiento en las vigencias del 2021 al 2025:

| # Proceso | # Contrato | Objeto | Modalidad de Selección | Valor del Contrato | Contratista | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-TLM-CAG-008-2021 | CO1.PCCNTR.2589560 | CONTRATAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-8239 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA – SENA REGIONAL TOLIMA | Mínima Cuantía | 22.254.800,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2021 |
| MC-TLM-CAG-021-2021 | CO1.PCCNTR.2759916 | CONTRATAR LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PERMANENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BLAPTICA DUBIA, PARA SU BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA SGPS 8207 DEL CENTRO AGROECUARIO LA GRANJA-SENA REGIONAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 19.644.234,57 | GILBERTH SENDOYA SANCHEZ | 2021 |
| SAMC- TLM-CAG- 015-2022 | CO1.PCCN TR.3703346 | CONTRATAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS INTERNADOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA - ESPINAL TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía |  | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2022 |
| MC-TLM-CAG- 028-2022 | CO1.PCCNTR.375 3447 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGROINDUSTRIA Y EL CASINO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA (SPTAP)-SENA REGIONAL TOLIMA - VIGENCIA 2022 | Mínima cuantía | 27.335.000 | FREDY EBERTO MARTINEZ MERCADO | 2022 |
| MC-TLM-CAG- 042-2022 | CO1.PCCNTR.389 7676 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL POZO PROFUNDO DE 53 MTS DE PROFUNDIDAD Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - SENA ESPINAL - TOLIMA. | Mínima cuantía | 58.898.175 | DUBER RIAÑO ROJAS | 2022 |
| SAMC-TLM-CALG-017-2023 | CO1.PCCNTR.5293541 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES FISICAS Y MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACION: CASINO DE APRENDICES Y FUNCIONARIOS - LOTE 1, COMPLEJO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y AMBIENTES DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA - LOTE 2, CENTRO DE CONVIVENCIA, AMBIENTES DE BIENESTAR APRENDICES Y BATERIAS SANITARIA DE APRENDICES - LOTE 3, AMBIENTES DE FORMACION DEL ÁREA AGRICOLA BLOQUE N -LOTE 4, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía | 625.175.424,95 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG-017-2023 | CO1.PCCNTR.5293541 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES FISICAS Y MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACION: CASINO DE APRENDICES Y FUNCIONARIOS - LOTE 1, COMPLEJO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y AMBIENTES DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA - LOTE 2, CENTRO DE CONVIVENCIA, AMBIENTES DE BIENESTAR APRENDICES Y BATERIAS SANITARIA DE APRENDICES - LOTE 3, AMBIENTES DE FORMACION DEL ÁREA AGRICOLA BLOQUE N -LOTE 4, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía | 625.175.424,95 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2023 |
| MC-TLM- CALG-041- 2023 | CO1.PCCNTR. 5440266 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE CULTURA FISICA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL - TOLIMA | Mínima Cuantía | 109.848.761,92 | GARSE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG-046- 2023 | CO1.PCCNTR.5571733 | CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES PECUARIOS DE FORMACION: (LOTE 1.- GANADERIA); (LOTE 2.- AMBIENTES AVICOLA, OVINOS Y PORCINOS); (LOTE 3.- AMBIENTES ESPECIES MENORES) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – TOLIMA. | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 326.565.789,46 | GARSE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | 2023 |
| MC-TLM-CALG-050- 2023 | CO1.PCCNTR.56430 14 | CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA PLANTA PILOTO DE PRODUCCIÓN DE INSECTOS BLAPTICA DUBIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SGPS 10905, UBICADA EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA EN EL ESPINAL, TOLIMA | Mínima Cuantía | 20.865.129,44 | JULIAN ANDRES BENITEZ OSORIO | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG- 036-2024 | CO1.PCCNTR.67384 32 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | Selección abreviada - menor Cuantía | 277.500.000,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG- 045-2024 | CO1.PCCNTR.678 3015 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FÍSICAS Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024 | Mínima Cuantía | 129.994.434,64 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| SAMC-TLM-CALG- 036-2024 | CO1.PCCNTR.67384 32 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | Selección abreviada - menor Cuantía | 277.500.000,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG- 045-2024 | CO1.PCCNTR.678 3015 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FÍSICAS Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024 | Mínima Cuantía | 129.994.434,64 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM- CALG-061- 2024 | CO1.PCCNTR. 7076701 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL. | Mínima Cuantía | 92.332.900,38 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM- CALG-054- 2024 | CO1.PCCNTR. 6944674 | CONTRATAR LA COMPRA DE UNAS BOMBAS HIDRAULICAS PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS EN LA PTAP Y PTAR EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA ESPINAL SENA REGIONAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 28.702.277 | COMERCIALIZA DORA CDT SAS | 2024 |
| MC-TLM- CALG-020- 2024 | CO1.PCCNTR. 6365293 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 95.552.500 | CONSORCIO I&I SENA PTAR 2024 | 2024 |
| SAMC-TLM-CALG-011-2025 | CO1.PCCNTR. 7946970 | CONTRATAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, EL CASINO DE ALIMENTACIÓN, EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, LAS CUBIERTAS, LAS BATERÍAS SANITARIAS Y EL AMBIENTE DE TRABAJO SEGUROS EN ALTURAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL ESPINAL - REGIONAL TOLIMA VIGENCIA 2025. | Menor Cuantía | 868.907.232,65 | CONSORCIO AGROPERUCIARIO 2025 | 2025 |

##### 5.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA A TRAVES DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

De acuerdo con la herramienta de Modelo Abastecimiento Estratégico que dispone la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se realizó la consulta de Análisis de la Demanda con la entidad SENA REGIONAL TOLIMA 1 (Centro Agropecuario La Granja, Centro de Comercio y Servicios y Centro de Industria y la Construcción) con la categoría 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, arrojando los siguientes resultados en relación con los contratos celebrados en las vigencias del 2023 al 2025 que se describen en las siguientes gráficas:

Grafico 1 General

Gráfico 2: Año 2023

Gráfico 3 Año 2024

Gráfico 4 Año 2025

Se observa en los gráficos 1 al 4 del MAE de la demanda que la vigencia 2023 registró el mayor valor de contratación requerido por la entidad SENA Regional Tolima 1, alcanzando un monto de $1.177.588.745, correspondiente a la suscripción de 25 contratos. Este comportamiento evidencia que durante dicho período se concentró el mayor nivel de demanda contractual en comparación con las demás vigencias analizadas.

Dado lo anterior, a continuación se analiza la vigencia 2023, considerando que es el año de mayor dinámica contractual durante los periodos revisados:

Grafico 5 Valor por Proveedores vigencia 2023

Del análisis realizado se evidencia que, durante la vigencia 2023, el proveedor Oscar Moreno Rojas registró el mayor valor contratado, alcanzando un monto total de $141.906.240, correspondiente a la suscripción de dos contratos. Este resultado lo posiciona como el proveedor con la mayor participación económica dentro de la contratación analizada para dicho período.

Gráfico 6 Origen de Proveedores vigencia 2023

Se observa que, para la vigencia 2023, el departamento del Tolima concentró el mayor monto de contratación, alcanzando aproximadamente $1.060 millones, lo que representa una participación del 98,84% del valor total contratado. Asimismo, registró el mayor número de contratistas para la ejecución de obras de mantenimiento, con 14 proveedores, equivalentes al 87,5% del total. Estos resultados evidencian una marcada participación del departamento del Tolima frente a los demás departamentos involucrados, como Bogotá D.C. y Huila.

Gráfica 7: Valor estimado por Familia vigencia 2023

Se observa que la familia 7210 – Servicios de Mantenimiento y Reparación de Construcciones e Instalaciones registra el mayor monto de contratación dentro del período analizado, con un valor total de $8.383.413.508 y la suscripción de 16 contratos. Este comportamiento evidencia una mayor concentración de recursos en esta categoría, superando significativamente a las demás familias de bienes y servicios evaluadas.

# 5.2 ANALISIS DE LA OFERTA:

#### 5.2.1 CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2025

Según los Registros del RUES de las cámaras de comercio del país, en la primera mitad de 2025 se crearon 173.907 nuevas empresas, un 1,9% más que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compañías en el mismo periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades. En comparación con 2024, las matrículas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que el de las sociedades disminuyeron en 0,1%.

En 2025, la creación de empresas alcanzó su mayor nivel en marzo y el más bajo en abril. Se resalta que, al cierre del semestre, se evidenció un repunte en la creación de empresas en comparación con el mismo periodo de 2024.

#### Creación de empresas por tamaño Primer Semestre 2025

Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el tamaño definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de microempresas, que además explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminución del 12,6% en la creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentró en el segmento de las microempresas, que siguen representando la principal vía de emprendimiento en el país.

#### Creación de empresas por organización jurídica Primer Semestre 2025

Durante el primer semestre de 2025, se constituyeron 44.859 empresas bajo la figura de sociedades, lo que representa una disminución del 0,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 44.892 sociedades. De las sociedades creadas, 44.441 corresponden a microempresas, 421 a pequeñas, 11 a medianas y 7 a grandes.

Nuevas sociedades por tamaño

En cuanto a las empresas constituidas por personas naturales, durante el primer semestre de 2025 se crearon 129.048, lo que representa un aumento del 2,5% frente a las 125.849 registradas en el mismo periodo de 2024. Este incremento se debió principalmente al crecimiento del 2,6% en las microempresas, que pasaron de 125.760 a 129.009. La constitución de empresas pequeñas pasó de 79 a 36 en el primer semestre de 2025, las empresas medianas pasaron de 9 a 3 y no se creó ninguna grande.

Nuevas empresas de personal naturales por tamaño

Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores de comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registró una variación positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una disminución en la creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior.

Empresas creadas por sector económico

Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el principal motor de la creación de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribución de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de servicios y el de alojamiento y servicios de comida. El primero registró un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que el segundo creció un 2,2%, con un aumento de 28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las contribuciones relativas al crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Empresas creadas por subsectores económicos

En contraparte, el sector construcción presentó la mayor caída, con una reducción del 8,2%, al pasar de 7.486 a 6.869 nuevas empresas, lo que se tradujo en una contribución negativa de -0,4 puntos porcentuales al crecimiento total. Le siguió el subsector de industrias manufactureras, que pasó de 17.037 a 16.498 unidades, con una variación de -3,2% y una contribución de -0,3 puntos porcentuales. Por su parte, las actividades de servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 1,8%, con 7.872 empresas creadas frente a 8.014 en 2024, mientras que el subsector de transporte y almacenamiento redujo su número  de nuevas empresas en un 2,2%,

De acuerdo con el RUES, el 43,8% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de estas, el 39% pertenece al subsector del comercio al por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicios de comida, 10% al subsector de industrias manufactureras, 6% al subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas y 5% al subsector de otras actividades de servicio.

Subsectores económicos con mayor creación de empresas empleadora

De cara a 2025, las perspectivas económicas son positivas. La OCDE proyecta un crecimiento del 2,7% para Colombia, mientras que se espera que la inflación converja hacia el rango meta del Banco de la República (2%-4%) en el segundo trimestre. Asimismo, se prevé una reducción de la tasa de interés de intervención al 6% hacia finales de año, creando condiciones clave para estimular el consumo y la inversión privada.

### 5.2.2 TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Según datos actualizados a 2025 – 2026 del  directorio empresarial de Informacolombia – sector F Construcción, en el departamento del Tolima hay alrededor de 2.600 empresas del sector Construcción (Código F).

El Tolima se ubica en el grupo intermedio de departamentos por número de empresas constructoras, por debajo de grandes centros como Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander, pero por encima de departamentos más pequeños. Dentro del Tolima, la mayor concentración empresarial se da en:

- Ibagué (capital) con más de 14.000 empresas de todos los sectores, y una parte importante dedicada a construcción y actividades conexas.

- Otros municipios con presencia menor pero relevante de empresas constructoras: Espinal, Melgar, Chaparral, Mariquita, Honda, Líbano, Purificación, Guamo, entre otros.

5.2.2.1 Tipos de empresas de construcción en el  Tolima

El tejido empresarial de construcción en Tolima es muy diverso y se puede agrupar, a grandes rasgos, en:

- Constructoras de edificaciones

  - Empresas dedicadas a:

    - Proyectos de vivienda (VIS y No VIS),

    - Locales comerciales,

    - Dotación institucional (colegios, clínicas, sedes públicas).

- Empresas de obras civiles y vialidad

  - Enfocadas en:

    - Vías urbanas y rurales,

    - Puentes,

    - Estructuras civiles y soporte de infraestructura.

  - En el departamento del Tolima hay varias firmas de ingeniería y contratistas viales, muchas de ellas de tamaño mediano y pequeño, listadas en directorios de empleo y empresas.

- Empresas de mantenimiento, acabados y servicios especializados

  - Se dedican a:

    - Mantenimiento de infraestructura física,

    - Adecuaciones locativas,

    - Obras menores (pintura, impermeabilización, redes, cubiertas),

      - Servicios técnicos en altura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

        - Este grupo es muy numeroso y esencial para la contratación pública recurrente (colegios, SENA, hospitales, alcaldías, etc.).

- Fabricantes y comercializadores vinculados a la construcción

  - Productores y distribuidores de:

    - Pinturas,

    - Materiales ligeros,

    - Prefabricados, etc.

  - Ejemplos en Tolima: empresas de pinturas, yesos y acabados

### 5.2.2.2 Características clave del tejido empresarial de construcción en el Tolima

Alta concentración en Ibagué:  La mayoría de empresas constructoras y de obras se ubican en la capital, donde está la mayor demanda de vivienda nueva; la infraestructura institucional principal (gobernación, SENA regional, universidades, clínicas, centros comerciales). Melgar y otros municipios con actividad turística también tienen empresas de construcción dinámicas (hoteles, urbanizaciones campestres, etc.).

Predominio de empresas micro, pequeñas y medianas:  Aunque hay constructoras consolidadas, buena parte del tejido constructor son pymes especializadas en obras concretas (acabados, mantenimientos, pequeñas edificaciones), fuertemente conectadas con la contratación pública local (alcaldías, gobernación, SENA, colegios).

Relación directa con la contratación pública:  Gran parte de la demanda de estas empresas proviene de:

    - Mantenimiento de infraestructura educativa (SENA, colegios),

    - Salud (hospitales, ESE),

    - Obras viales de escala municipal y departamental,

    - Proyectos urbanos (espacio público, parques, plazas).

##### 5.2.3 ANALISIS DE LA OFERTA A TRAVES DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

De acuerdo con la herramienta de Modelo Abastecimiento Estratégico que dispone la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se realizó la consulta de Análisis de la Oferta con los proveedores que ofertaron en la entidad SENA REGIONAL TOLIMA 1 (Centro Agropecuario La Granja, Centro de Comercio y Servicios y Centro de Industria y la Construcción) en la categoría 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, arrojando los siguientes resultados con relación a la suscripción de contratos celebrados en las vigencias del 2023 al 2025 que se describen en las siguientes gráficas:

Gráfico 8 Gasto Mensual x Año

Se observa que, de las tres vigencias analizadas (2023, 2024 y 2025), el mayor valor de contratación se registró en el mes de octubre de 2023, alcanzando un monto de $369.430.096. Este resultado evidencia una concentración significativa de la ejecución contractual durante dicho período, superando los valores registrados en los demás meses y vigencias analizadas. Asimismo, se identifica octubre como el mes de mayor dinámica contractual, lo que podría estar asociado con la programación y ejecución de proyectos, así como con la disponibilidad de recursos presupuestales al cierre de la vigencia.

Grafica 9 Cantidad de Contratos

Se evidencia que la vigencia 2023 registró el mayor número de contratos suscritos dentro del período analizado, con un total de 21 contratos. Esta cifra supera significativamente las registradas en las demás vigencias, reflejando una mayor dinámica contractual durante dicho año. Por su parte, las vigencias 2020 y 2024 presentaron 14 contratos cada una, mientras que 2025 registró 11 contratos y las vigencias 2021 y 2022 reportaron 7 contratos respectivamente.

Gráfica 10: Valor por proveedor y numero de contratos

El análisis por proveedor evidencia que Armando Monsalve Osorio registró el mayor valor contratado dentro del período analizado, con un monto total estimado de $302.845.003, lo que refleja una alta participación económica en la ejecución de los contratos. Por otra parte, Consergecol SAS se destaca como el proveedor con el mayor número de contratos suscritos, alcanzando un total de 12 contratos, lo que evidencia una participación recurrente en los procesos contractuales de la entidad. Estos resultados permiten identificar que, aunque Armando Monsalve Osorio concentra el mayor valor de contratación, Consergecol SAS presenta la mayor frecuencia de contratación, lo que sugiere dinámicas diferentes en la distribución de los recursos y la asignación de contratos entre los proveedores.

5.3   ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado para el presente proceso se efectuó a través de la ejecución de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, el cual hace parte integral del presente documento.  Este procedimiento permite establecer de manera ordenada y sistemática todos los componentes del costo directo —materiales, equipos, herramienta, transporte y mano de obra— necesarios para la ejecución de la obra definida en cada partida. La aplicación uniforme del mismo formato y procedimiento en todas las partidas favorece la claridad en la interpretación, la revisión y el registro de la información, además de contribuir a la estandarización del proceso. Para ello se toman y analizan los precios comerciales vigentes de productos y servicios (herramienta, equipo, materiales, transportes y mano de obra), determinando el precio por unidad de medida de cada actividad constructiva

Se determina que en el mercado existen entidades con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, plazos de ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección. Cualquier entidad que se encuentre en la capacidad de prestar los servicios requeridos, puede participar en el presente proceso de selección.  En general todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas actividades que desarrollan, con talento humano calificado, responsable, comprometido con la calidad y procurando la satisfacción del cliente, son partícipes esenciales de la compra y la contratación pública.

Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que entidades de diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución.

### ANÁLISIS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL

La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en el Estudio Previo y que ofrezca las condiciones técnicas, legales, financieras y demás dentro del proceso de Selección de Mínima Cuantía, para cumplimiento del objeto contractual.

El objeto que se requiere contratar corresponde a “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026” por ende, la escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Mínima Cuantía, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, por tratarse de un proceso cuyo presupuesto oficial no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad.

Conforme lo anterior, la Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que haya cumplido con los requisitos de la Invitación Pública y que haya ofrecido el menor valor de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015.

### ANÁLISIS DE PRECIO

Para identificar el precio del servicio a contratar se elaboró el presupuesto de las obras de mantenimiento y adecuación de la Tienda MercaSENA 1 con base en los siguientes Análisis de Precios Unitarios:

| LAVA |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,1 |  | DESMONTE DE PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  | UN | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 338 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 338 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 171.315 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,29 |  | $ 11.276 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 11.276 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 11.614 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 3.478 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15.092 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15.092 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAVA |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,2 |  | DESMONTE DE VENTANAS ENROLLABLES |  |  |  |  |  |  |  |  | UN | 2,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 630 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 630 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 171.315 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,54 |  | $ 20.996 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 20.996 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 21.626 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 6.477 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 28.103 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 56.206 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAVA |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,3 |  | DESMONTE REJA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 2,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 1.400 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.400 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 171.315 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 1,2 |  | $ 46.658 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 46.658 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 48.058 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 14.393 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 62.451 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 124.903 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAVA |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,4 |  | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INTERNOS SUPERFICIALES |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 4,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 467 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 467 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 171.315 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,4 |  | $ 15.553 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15.553 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 16.019 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 4.798 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 20.817 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 83.267 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAVA |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,5 |  | REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACION DE TUBERÍA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 37,84 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | $ 525 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 525 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 171.315 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,27 |  | $ 10.498 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 10.498 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 11.023 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 3.301 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 14.324 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 542.035 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 1,6 |  | CARGUE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 30 KM |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 14,64 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 292 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 292 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| Volqueta 7 m3 |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 1,32495 |  | 1200 | $ 47.698 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 47.698 |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | $ 171.314,64 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,25 |  | $ 9.721 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 9.721 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 57.710 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 17.284 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 74.994 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.098.088 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 2,1 |  | CONSTRUCCION CIELO RASO EN DRYWALL , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MASILLADO, ENCINTANDO, LIJADO Y PINTURA VINILO A 2 MANOS |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 19,74 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CARGA CERTIFICADO T-4M |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.500,00 |  | 0,08 $/H | $ 440 |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 1.979 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.419 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| CANAL BASE 9 X244 M CAL. 26 |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,35 | $ 4.455 |  | $ 1.559 |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16 X |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 1,61 | $ 391 |  | $ 630 |
| CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM |  |  |  |  |  |  | RL. |  | 0,07 | $ 8.600 |  | $ 602 |
| IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO - CONCRETO MASTER |  |  |  |  |  |  | KG. |  | 0,07 | $ 4.549 |  | $ 318 |
| LIJA DE AGUA 150 SUPER |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,42 | $ 1.029 |  | $ 432 |
| MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,09 | $ 34.989 |  | $ 3.149 |
| PARAL BASE 9 (244M) CAL. 26 |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,71 | $ 4.659 |  | $ 3.308 |
| PLACA DE YESO ST 1/2 1,22 X 2,44 M 12,7 MM KNAUF |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,355 | $ 22.125 |  | $ 7.854 |
| TONILLO 7 X 7/16 |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 2,82 | $ 99 |  | $ 279 |
| TORNILLO GRABBER 6 X 1 |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 27,22 | $ 22 |  | $ 588 |
| VINILO TIPO 1 |  |  |  |  |  |  | GAL |  | 0,04 | $ 143.980 |  | $ 5.759 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 24.479 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA GG - DRYWALL |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 1 |  | $ 65.971 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 65.971 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 92.869 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 27.814 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 120.683 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.382.867 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 3,1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE No. 5, INCLUYE REFORZAMIENTO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 22,80 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| SOLDADOR ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 32.000,00 |  | 0,03 | $ 960 |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 910 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.870 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| BLOQUE No. 5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23 |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 14 | $ 2.100 |  | $ 29.400 |
| MORTERO 1:4 |  |  |  |  |  |  | M3 |  | 0,01 | $ 406.808 |  | $ 4.068 |
| SELLADOR DE POLIURETANO ELÁSTICO |  |  |  |  |  |  | KG |  | 0,01 | $ 46.900 |  | $ 469 |
| ANCLAJE RESINA EPOXICA |  |  |  |  |  |  | GL |  | 2 | $ 1.500 |  | $ 3.000 |
| CONECTORES EN L EN PLATINA DE 1 X 3/16 |  |  |  |  |  |  | ML |  | 0,06 | $ 31.900 |  | $ 1.914 |
| SOLDADURA |  |  |  |  |  |  | KG |  | 0,05 | $ 29.900 |  | $ 1.495 |
| ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  | KG |  | 0,6 | $ 4.125 |  | $ 2.475 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 42.821 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | $ 171.314,64 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,78 |  | $ 30.328 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 30.328 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 75.019 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 22.468 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 97.487 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.222.708 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 3,2 |  | RESANE SOBRE REGATAS |  |  |  |  |  |  |  |  | ml | 37,84 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 105 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 105 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| LIJA DE AGUA SUPER |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 0,01 | $ 1.029 |  | $ 10 |
| ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL) |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,03 | $ 84.900 |  | $ 2.547 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.557 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | $ 171.314,64 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,09 |  | $ 3.499 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 3.499 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 6.162 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 1.846 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.008 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 303.005 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |  |
| 3.3 |  | PAÑETE SOBRE MURO |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 49,38 |  |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |  |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 467 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 467 |  |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |  |
| MORTERO 1:3 |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,02 | $ 406.808 |  | $ 8.136 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.136 |  |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |  |
| HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA |  |  |  |  | $ 171.314,64 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 0,4 |  | $ 15.553 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15.553 |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 24.156 |  |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 7.235 |  |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 31.391 |  |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.550.199 |  |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 3,4 |  | LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO I 2 MANOS |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 42,66 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 291 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 291 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL) |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,02 | $ 84.900 |  | $ 1.698 |
| LIJA DE PINTURA GRANO 180 |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,06 | $ 1.600 |  | $ 96 |
| VINILO TIPO 1 |  |  |  |  |  |  | GAL |  | 0,04 | $ 143.980 |  | $ 5.759 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 7.553 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA CC - PINTURAS |  |  |  |  | $ 35.569,80 | 1,8157 |  | $ 64.584 |  | 0,15 |  | $ 9.688 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 9.688 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 17.531 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 5.251 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 22.782 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 971.951 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 4,1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y PUERTA EN VIDRIO ALUMINIO DE 0,86 X 2,2 M, INCLUYE MONTAJE Y/O AJUSTE DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN GARANTIZANDO LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| SUBCONTRATO A TODO COSTO CARPINTERIA EN ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO DE 0,9 METROS DE ANCHO POR 2,2 METROS DE ALTO, INCLUYE MONTAJE Y/O AJUSTE DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 1 | $ 1.150.000 |  | $ 1.150.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.150.000 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.150.000 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 344.425 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.494.425 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.494.425 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 4,2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 11,31 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| SUBCONTRATO A TODO COSTO CARPINTERIA EN ALUMINIOSUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO ALUMINIO |  |  |  |  |  |  | M2 |  | 1 | $ 214.732 |  | $ 214.732 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 214.732 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 214.732 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 64.312 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 279.044 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 3.155.655 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  | DE FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELÉCTRICOS L= 3,5 M. |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 6,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CARGA CERTIFICADO T-4M |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.500,00 |  | 0,08 $/H | $ 440 |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 1.163 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.603 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4 |  |  |  |  |  | Unidad |  | 2 | $ 308 |  | $ 616 |
| ALBAMBRE DOBRE SUAVE Y DURO DESNUTO 12 AWG |  |  |  |  |  | ML |  | 4 | $ 1.980 |  | $ 7.920 |
| CABLE DE COBRE THHN/THWN - 2 90° C 600 V 12 AWG |  |  |  |  |  | ML |  | 10 | $ 2.787 |  | $ 27.870 |
| CAJA DOBEL GALVANIZADA 22400 |  |  |  |  |  | Unidad |  | 1 | $ 3.100 |  | $ 3.100 |
| CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,05 | $ 12.900 |  | $ 645 |
| CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10 AWG |  |  |  |  |  | Unidad |  | 3 | $ 2.350 |  | $ 7.050 |
| LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL) |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,01 | $ 45.900 |  | $ 459 |
| SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.) |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,01 | $ 47.900 |  | $ 479 |
| SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA |  |  |  |  |  | Unidad |  | 1 | $ 1.000 |  | $ 1.000 |
| TUBO CONDUIT PVC 3/4 |  |  |  |  |  | ML |  | 3,5 | $ 1.733 |  | $ 6.066 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 55.205 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA CC - PINTURAS |  |  |  | $ 35.569,80 | 1,8157 |  | $ 64.584 |  | 0,6 |  | $ 38.750 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 38.750 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 95.557 |
| AU CONT 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 28.619 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 124.176 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 745.058 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  | DE FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED 0,60 X 0,60, INCLUYE DESMONTE LÁMPARAS EXISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | 4,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CARGA CERTIFICADO T-4M |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.500,00 |  | 0,08 $/H | $ 440 |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 990 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.430 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| LAMPARA LED 60 X 60 |  |  |  |  |  | UN. |  | 1 | $ 99.900 |  | $ 99.900 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 99.900 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,5 |  | $ 32.986 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 32.986 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 134.315 |
| AU CONT 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 40.227 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 174.542 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 698.169 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES DOBLES |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 4,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 396 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 396 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| TOMA DOBLE |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 1 | $ 17.850 |  | $ 17.850 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 17.850 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,2 |  | $ 13.194 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 13.194 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 31.440 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 9.416 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 40.856 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 163.425 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 396 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 396 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| TOMA DOBLE |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 1 | $ 17.980 |  | $ 17.980 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 17.980 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,2 |  | $ 13.194 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 13.194 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 31.570 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 9.455 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 41.025 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 41.025 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER DOBLE BIPOLAR DE 20 AMPERIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 297 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 297 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| BREAKER BIPOLAR DE 20 AMPERIOS |  |  |  |  |  |  | UN. |  | 1 | $ 55.850 |  | $ 55.850 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 55.850 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,15 |  | $ 9.896 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 9.896 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 66.043 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 19.780 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 85.823 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 85.823 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ELECTRICA 3/4". INCLUYE CURVAS, ADAPTADORES, TERMINALES, SOLDADURAS ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 14,60 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 198 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 198 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL) |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,01 | $ 45.900 |  | $ 459 |
| SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.) |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,01 | $ 47.900 |  | $ 479 |
| TUBO CONDUIT PVC 3/4 |  |  |  |  |  |  | ML |  | 1,05 | $ 1.733 |  | $ 1.820 |
| ELEMENTOS DE FIJACION |  |  |  |  |  |  | GL |  | 1 | $ 154 |  | $ 154 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.912 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,1 |  | $ 6.597 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 6.597 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 9.707 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 2.907 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 12.614 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 184.168 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO CALIBRE 12 AWG (TRES LINEAS: FASE, FASE, TIERRA) |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 14,60 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 257 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 257 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO CALIBRE 12 AWG |  |  |  |  |  |  | ML. |  | 1,05 | $ 11.850 |  | $ 12.443 |
| CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 0,05 | $ 12.900 |  | $ 645 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 13.088 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,13 |  | $ 8.576 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.576 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 21.921 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 6.565 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 28.486 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 415.901 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  |  | DE |  | FECHA INICIO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 5,8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 220V/20A |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 257 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 257 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| TOMACORRIENTE 220 V / 20 A |  |  |  |  |  |  | UN |  | 1 | $ 51.200 |  | $ 51.200 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 51.200 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | $ 290.669,16 | 1,8157 |  | $ 65.971 |  | 0,13 |  | $ 8.576 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.576 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 60.034 |
| AU CONT | 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 17.980 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 78.014 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 78.014 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | GIL-F-061 V.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: |  | DE FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. DATOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |
| 6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  | UN. | 1,00 |
| 1. Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  | Marca | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | ndimien | Vr. Unitario |
| ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CARGA CERTIFICADO T4M |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.000,00 |  | 0,15 | $ 750 |
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | $ 7.582 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.332 |
| 2. Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  | Vr Unitario |
| AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU |  |  |  |  |  | un. |  | 1 | $ 2.500.000 |  | $ 2.500.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.500.000 |
| 3. Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa | Vr. Unitario |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  |  |  | Jornal | Prestac. |  | hc |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario |
| HORA CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  | $ 171.314,64 | 1,8157 |  | $ 38.882 |  | 6,5 |  | $ 252.733 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 252.733 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.761.065 |
| AU CONT 29,95% |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 826.939 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 3.588.004 |
| VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 3.588.004 |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en el Espinal Tolima a los cinco (5) días, del mes mayo del año 2026. Firma: ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Con base en los anteriores Análisis de Precios Unitarios se estructuró el siguiente presupuesto:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | DESMONTE DE PUERTA | UN | 1,00 | $ 11.614 | $ 11.614 |
| 1.2 | DESMONTE DE VENTANAS ENROLLABLES | UN | 2,00 | $ 21.626 | $ 43.252 |
| 1.3 | DESMONTE REJA METALICA | UN | 2,00 | $ 48.058 | $ 96.116 |
| 1.4 | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INTERNOS SUPERFICIALES | UN | 4,00 | $ 16.019 | $ 64.076 |
| 1.5 | REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACION DE TUBERÍA ELÉCTRICA | ML | 37,84 | $ 11.023 | $ 417.110 |
| 1.6 | CARGUE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 30 KM | M3 | 14,64 | $ 57.710 | $ 845.008 |
| 2. | CIELO RASO |  |  |  |  |
| 2.1 | SUMINISTRO E CIELO RASO EN DRYWALL , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MASILLADO, ENCINTANDO, LIJADO Y PINTURA VINILO A 2 MANOS | M2 | 19,74 | $ 92.869 | $ 1.833.680 |
| 3. | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE No. 5, INCLUYE REFORZAMIENTO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 22,80 | $ 75.019 | $ 1.710.433 |
| 3.2 | RESANE SOBRE REGATAS | ML | 37,84 | $ 6.162 | $ 233.170 |
| 3.3 | PAÑETE SOBRE MURO | M2 | 49,38 | $ 24.156 | $ 1.192.920 |
| 3.4 | LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO I 2 MANOS | M2 | 42,66 | $ 17.531 | $ 747.943 |
| 4. | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO DE 0,86 X 2M, INCLUYE MONTAJE Y/O AJUSTE DE ELEMENTOS DE SOPORTE FIJACIÓN GARANTIZANDO LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA | UN | 1,00 | $ 1.150.000 | $ 1.150.000 |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS EN VIDRIO ALUMINIO | M2 | 11,31 | $ 214.732 | $ 2.428.361 |
| 5. | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELÉCTRICOS L= 3,5 M. | UN | 6,00 | $ 95.557 | $ 573.342 |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS LED 0,60 X 0,60 | UN | 4,00 | $ 134.315 | $ 537.260 |
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES DOBLES | UN | 4,00 | $ 31.440 | $ 125.760 |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE | UN | 1,00 | $ 31.570 | $ 31.570 |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER DOBLE BIPOLAR DE 20 AMPERIOS | UN | 1,00 | $ 66.043 | $ 66.043 |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ELECTRICA 3/4". INCLUYE CURVAS, ADAPTADORES, TERMINALES, SOLDADURAS ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION | ML | 14,60 | $ 9.707 | $ 141.722 |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO CALIBRE 12 AWG (TRES LINEAS: FASE, FASE, TIERRA) | ML | 14,60 | $ 21.921 | $ 320.047 |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 220V/20A | UN | 1,00 | $ 60.034 | $ 60.034 |
| 6. | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU | UN | 1,00 | $ 2.761.065 | $ 2.761.065 |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | $ 15.390.526 |
|  | ADMINISTRACION | 24% |  |  | $ 3.693.726 |
|  | UTILIDAD | 5% |  |  | $ 769.526 |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | $ 146.210 |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | $ 19.999.989 |
|  | AREA DE INTERVENCION |  |  |  | 19,74 |
|  | VALOR INTERVENCION POR METRO CUADRADO |  |  |  | $ 1.012.924 |

En ese orden de ideas, el Análisis de Precio realizado a valores unitarios, se obtuvo como presupuesto oficial para “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026” por un valor total de DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($19.999.989) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.

Este valor incluye todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada, pago de impuestos y descuentos de Ley a que haya lugar, teniendo en cuenta el estudio del promedio de mercado a costo unitario.

### PRESUPUESTO

El presupuesto disponible para la presente contratación es la suma de “CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TIENDA MERCASENA 1 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA – VIGENCIA 2026” y todos los gastos y costos en que incurra el oferente; con cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8626 del 13 de abril de 2026.

NOTA 1. Los bienes por adquirir se pagarán con recursos del presupuesto del Centro Agropecuario La Granja, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que antecede.

NOTA 2. La propuesta que supere el presupuesto oficial establecido para cada uno de los ítems o la totalidad de los ítems para el presente proceso será RECHAZADA.

NOTA 3. el proponente deberá tener en cuenta que el SENA Centro Agropecuario La Granja El Espinal, adjudicará el proceso por la totalidad del presupuesto disponible, por lo tanto, el adjudicatario deberá aceptar el contrato por el 100% del presupuesto disponible.

### ASPECTOS PRESUPUESTALES

| RUBRO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | Indique con X | RUBRO | VALOR |
| Inversión | X | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | $20.000.000 |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDP o Vigencia Futura | Fecha de vencimiento del CDP | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8626 | 13/04/2026 | No aplica | 912366 | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | PROPIO S | VEINTE MILLONES DE PESOS | $20.000.000 |

### ANALISIS DEL SECTOR PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 establece el deber de las Entidades Estatales, de incluir en los Documentos del Proceso, de acuerdo con el análisis de sector, requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las Mipyme al mercado de Compras Públicas. De manera análoga, el artículo 32 ibidem señala que, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, las Entidades Incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión contractual el Estatuto General de Contratación Administrativa, como medidas de acción afirmativa, para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

### TECNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes entidades que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades planteados por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en cuenta los parámetros establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente.

### LISTA DE FUENTES DE INFORMACIÓN

- DANE: www.dane.gov.co

- ANIF: www.anif.gov.co

- ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co

- Banco de La República: www.banrep.gov.co

- Cámaras de Comercio –

- Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

- Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co

- Confecámaras: www.confecamaras.org.co

- Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co

- Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com

- Ministerio de Industria y Comercio

- Secop II, www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para- compradores/content/secop-ii-2

Dado en el Espinal, en el mes de junio de 2026.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CERVERA GONZÁLEZ

Dinamizador de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo

Centro Agropecuario La Granja

Proyectó: Leonardo Bonilla Tello – Administrador Tienda Zajuna