El/la Director Administrativo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato y/o convenio Nro. 4233000-781-2025 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

| - INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | CONSTRUCTORA G E D SAS |  |  |
| Objeto: | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C |  |  |
| Valor inicial del contrato: | $ 274.299.000 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | $ 137.149.500 |
| Valor total del contrato: | $ 411.448.500 | Valor ejecutado: | $ 195.401.928 $141.447.761 en trámite |
| Plazo inicial del contrato: | 5 MESES | Prórroga (si se llevó a cabo): | 4 MESES |
| Plazo final del contrato: | 9 MESES | Fecha de suscripción: | 17/07/2025 |
| Fecha de iniciación: | 29/07/2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 30/04/2025 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, los estudios previos, invitación pública y el contrato. | Se ejecutan los suministros e instalaciones en las sedes de la Entidad | Se realizan los suministros e instalaciones de conformidad con lo revisado en las visitas de verificación de necesidades de la Entidad, tales como dimensiones de elementos y materiales. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 2. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean convocadas por la supervisión del contrato o por quien él designe. | Se asiste a las sedes requeridas por la Entidad | Se realiza visita a las sedes Liévano y archivo distrital para verificar condiciones técnicas de instalación de los elementos requeridos por la Entidad | Acta visita Liévano y archivo 17-09-2025.pdf |
| 3. Elaborar y enviar al supervisor del contrato o a quien este designe, el cronograma de trabajo y dar cumplimiento al mismo. El cronograma podrá ser actualizado en el transcurso de la ejecución del contrato. | Se elabora el cronograma de ejecución del contrato. | Se realiza la programación inicial de las actividades aprobadas en el acta de presupuesto aprobado No.1 | Cronograma presupuesto aprobado 1.pdf |
| 4. Suministrar al supervisor o a quien este designe, cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto del contrato. De igual manera, entregar al finalizar el contrato, un informe ejecutivo sobre las actividades realizadas adjuntando los debidos soportes. | Se realiza entrega del informe correspondiente al corte del contrato. | El informe técnico de corte se realiza de conformidad con las actividades adelantadas en el periodo certificado. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 5. Entregar al supervisor las fichas técnicas de los materiales y/o elementos utilizados e instalados, así como los manuales de mantenimiento y/o limpieza, en caso tal de ser requeridos. | Al finalizar el suministro e instalación se entregarán manuales de uso y mantenimiento. | No se ha realizado la instalación total de los elementos requeridos por la Entidad. No obstante en el informe técnico, se remite las fichas técnicas de los materiales utilizados hasta el momento. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 6. Ejecutar las actividades con mano de obra y personal idóneos con los equipos necesarios, señalización y demarcación del área de trabajo. Así mismo, El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas e implementos mecánicos y eléctricos, para la ejecución del contrato, aplicando las medidas que eviten el daño a terceros o cualquier otra afectación. En caso de daños en el inmueble o muebles, el contratista debe reparar a su costa todos los daños causados a la infraestructura, el mobiliario o elementos de la Entidad adyacentes que le sean imputables. | El contratista ha dispuesto del personal necesario para las visitas. | En el informe técnico se describen las tareas realizadas, el soporte de pago de parafiscales del personal utilizado y registro fotográfico de la ejecución de las actividades. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 7. Realizar la limpieza del área intervenida al finalizar la jornada, así mismo, establecer con el supervisor o con quien él designe, los sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con las actividades de las Sedes de la Secretaría General, ni el espacio público. | Se realiza el aseo y el acopio al terminar cada instalación. | De conformidad con lo establecido con cada profesional de zona, se realiza el aseo de la instalación y se acopian los sobrantes en las zonas indicadas. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 8. Teniendo en cuenta que los elementos a contratar, serán instalados en los muros y placas de las sedes de la Entidad, el contratista deberá garantizar la conservación de los elementos constructivos que la componen, sin modificar la estructura de la misma, En caso de algún daño deberá reparar y entregar a la Entidad bajo las condiciones de calidad existentes. Para los bienes que sean catalogados como Bienes de Interés Cultural, se deberá contar con el acompañamiento del profesional de zona previo a su intervención, e incluso durante su intervención. | Hasta la fecha no se ha realizado requerimiento alguno por la afectación de la infraestructura a cargo de la Entidad. | Hasta la fecha no se ha realizado requerimiento alguno por la afectación de la infraestructura a cargo de la Entidad. | N/A |
| 9. El contratista deberá responder por la calidad de los elementos suministrados e instalados, garantizando que estos sean nuevos y de la mejor calidad, cumplimiento con las especificaciones técnicas (en los casos que aplique). De igual manera, producto de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, así como la del servicio (cuando aplique), deberá hacer el cambio, reparaciones y ajustes pertinentes en caso de ser requerida corrección alguna. | Hasta la fecha no se ha realizado requerimiento alguno por la calidad de los elementos suministrados e instalados. | Hasta la fecha no se ha realizado requerimiento alguno por la calidad de los elementos suministrados e instalados. | N/A |
| 1. Dar cumplimiento a la política cero papel, establecida por la Secretaría General. Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital. De acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso. | Se realiza la entrega de documentación del contrato en medio digital. | La radicación del informe se realiza a través de radicación virtual. | Radicado de informe inicial a través del SIGA 1-2026-10841 |
| 2. Suministrar los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Catálogo, ficha técnica de los repuestos o verificación visual y aprobación por parte del supervisor. Cada vez que se suministren insumos durante la ejecución del contrato. | Los materiales se han transportado con el mínimo de embalaje. | Los materiales se han transportado sin ningún embalaje o en su defecto con embalaje tipo cartón reciclable y película tipo vinipel para evitar rayones. | INFORME TECNICO 6 4233000-781-2025.PDF |
| 3. En caso de que se generen residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el contratista deberá realizar el manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición de estos, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, demás normas ambientales relacionadas con este tema o la normativa que lo modifique o sustituya. En consecuencia debe, presentar alianza comercial con una empresa gestora de residuos peligrosos y/o residuos eléctricos y/o electrónicos, que cuente con licencia ambiental que aplique de acuerdo con su actividad. La copia de la alianza comercial y licencia ambiental se deberán entregar antes de la firma del acta de inicio y mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato | Hasta la fecha no se han generado residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Hasta la fecha no se han generado residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | N/A |
| 4. En caso de que se generen residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el contratista deberá realizar la entrega de las certificaciones de disposición al gestor externo autorizado en el plazo señalado por la supervisión, después de entregados los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (Lo anterior, teniendo en cuenta, que al soldar generan: partículas y polvos metálicos, restos de metales y varillas de electrodos). | Hasta la fecha no se han generado residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Hasta la fecha no se han generado residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | N/A |

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado pagos a la fecha 30/04/2026, por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 358.895.034), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en el contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

| PAGO Nro. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA No. 1081 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | INFORME INICIAL DEL CONTRATO | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 29/07/2025 AL 08/09/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | RADICADO SIGA 1-2025-35651 | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3000986502 | N/A |

| PAGO Nro. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA No. 1082 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | INFORME DEL CONTRATO | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 09/09/2025 AL 08/10/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | RADICADO SIGA 1-2025-40608 | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3001128026 | N/A |

| PAGO Nro. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA No. 1085 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | INFORME DEL CONTRATO | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 09/10/2025 AL 08/11/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | RADICADO SIGA 1-2025-45971 | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3001238105 | N/A |

| PAGO Nro. 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA No. 1087 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | INFORME DEL CONTRATO | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 09/11/2025 AL 15/12/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | RADICADO SIGA 1-2025-49841 | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3001391882 | N/A |

| PAGO Nro. 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA No. 1090 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | INFORME DEL CONTRATO | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 16/12/2025 AL 9/03/2026 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | RADICADO SIGA 1-2026-10865 | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3000255290 | N/A |

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 24/07/2025, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 33-44-101265195 | Cumplimiento del contrato | $ 132.434.550,00 | 17/07/2025 | 30/10/2026 |
|  | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 22.072.425,00 | 17/07/2025 | 30/04/2029 |
|  | Calidad del servicio | $ 132.434.550,00 | 28/02/2025 | 30/04/2028 |
| 33-40-101086386 | RCI | $ 350.181.000,00 | 17/07/2025 | 30/04/2026 |

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADICIÓN | 31/10/2025 | $137.149.500 | N/A | N/A |
| PRÓRROGA 1 | 26/12/2025 | N/A | 2 MESES | N/A |
| PRÓRROGA 2 | 27/02/2026 | N/A | 1 MES | N/A |
| PRÓRROGA 3 | 30/03/2026 | N/A | 1 MES | N/A |

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
|  | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | X |
|  | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
|  | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X |
|  | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

El presente contrato no contiene obligaciones post contractuales

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la matriz de riesgos ni siniestro alguno.

8. OBSERVACIONES

N/A

FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Mauro Palta Cerón | Director Administrativo y Financiero |  |

Elaboró: 	Jahir Guerrero – Contratista DAF

Revisó:

Revisó: 	Carolina Moreno – Abogada Contratista DAF.