EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que en mi condición de supervisor designado en virtud de la CLAÚSULA DÉCIMA del contrato No. 150.25.3.0027 del 21 de octubre de 2025 celebrado entre la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y la contratista MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ con Nit. 30.313.619-1, con el objeto “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC”, conforme con las obligaciones descritas en el PARAGRAFO PRIMERO de la CLAUSULA TERCERA, dejo constancia que el contratista cumplió con los requisitos de ejecución del contrato No. 150.25.3.0027 con fecha de suscripción del 21 de octubre de 2025, para el giro de los recursos. El contratista presenta certificación suscrita por el Contador o Revisor Fiscal en la que costa que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato No. 150.25.3.0027                    	$ 50.592.647,00

Valor adición 1 contrato No. 150.25.3.0027                    	$ 12.976.152,00

Valor total del contrato  No. 150.25.3.0027                    	$ 63.568.799,00

Primer pago según factura M-80			       	$ 20.915.646,00

Segundo pago según factura M-81		$ 17.843.769,00

Presente Pago según factura M-87		$ 18.155.497,00

Presente Pago según factura M-88		$ 4.593.128,00

Saldo pendiente de ejecutar                                	       $ 2.060.759,00

EVALUACION DEL PROVEEDOR:

X

X

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI                    NO

El contratista ha cumplido con los plazos de ejecución o de entrega pactados en el contrato:

X

X

SI 	            NO

X

X

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad:   SI                    NO

Evaluación final de proveedor.

Califique 0, 3 o 5 el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con los siguientes atributos:

| ATRIBUTO | CALIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Calidad del trabajo realizado o producto entregado | 3 |
| Cumplimiento de plazos y tiempos de entrega | 3 |
| Cumplimiento de los lineamientos institucionales | 3 |
| PROMEDIO GENERAL | 3 |

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

Sin observaciones

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Teniendo en cuenta que se han cumplido a cabalidad con las obligaciones del mencionado contrato No. 150.25.3.0027 con fecha de suscripción del 21 de octubre de 2025, según lo establecido en la cláusula QUINTA, avalo que se gire la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($4.593.128,00)., VALOR QUE INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Dado en Manizales a los {{avalpago1Fecha}}

FIRMA ELECTRONICA

___________________________________

{{avalpago1Usuario}}

Supervisor

C.C

Anexos:

Vo Bo Oficina de contratación: _____________________________________________

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________