Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | LAS CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTAS POR MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO VALOR Y PLAZO NO SON SUFICIENTES PARA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALESPRÓRROGAS AL CONTRATO SUSCRITO.DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | REVISIÓN POR PARTE DE LA SECREARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS | 2 | 2 | 3 | MENOR | NO | SECRETARIO DE ONRAS PUBLICAR | AL INICIO DEL PROCESO | REVISIÓN ADECUADA ENTRE EL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS DOCUMENTOS PREVIOS | PERMANENTE |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | SELECCION | OPERACIONAL | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO CUANDO POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, POR NO CUMPLIR LOS OFERENTES CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | DECLARATORIA DE DESIERTA NO CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 2 | 1 | 3 | BAJA | OFERENTE | REVISION DE LOS CRITERIOS HABILITANTES ESTABLECIDOS Y APICACION DE PLIEGOS TIPO | 1 |  | 3 | MENOR | SI | COMITÉ EVALUADOR | DURANTE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS | REVISIÓN ADECUADA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN |
| 3 | GENERAL | EXTERNA |  |  | NO FIRMARSE EL CONTRATO POR EL HECHO DE SOBREVENIR INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA | SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA AL SEGUNDO HABILITADO UNA VEZ EL PROPONENTE RENUNCIE A LA ADJUDICACION | 1 | 1 | 2 | BAJA | OFERENTE | - SE DEBEN REALIZAR REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA E INICIAR EL TRAMITE DE EFECTIVIDADAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO | ANTES DE LA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO | CONSULTA DE ANTECEDENTES ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | EL CONTRATISTA NO PRESENTE O PRESENTE TARDÍAMENTE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS DEL CONTRATO | REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | BAJA | CONTRATISTA | SE DEBEN REALIZAR REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA E INICIAR EL TRAMITE DE EFECTIVIDADAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA | 1 | 1 | 2 | MENOR | SI | INTERVENTOR Y ENTIDAD | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | REQUIRIENDO AL CONTRATISTA EN EL MOMENTO PERTINENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS GARANTÍAS. | PERMANENTE |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS, YA SEA POR CAMBIO DE VIGENCIA Y/O FACTOTRES EXTERNOS QUE SUPEREN EL 20% DE VARIACION Y AFECTE LA ECUACION CONTRRACTUAL | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO, POSIBLES MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD (LA ENTIDAD ASUME EL RIESGO DE MANERA CONJUNTA SIEMPREQUE LA VARIACION SUPERE EL 20% AL ALZA) | REVSION DE LAS FLUCTIUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR Y VERIFICACION DE POSIBLES MODIFICACIONES CONTRACTUALES | 1 | 1 | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA, INTERVENTOR Y ENTIDAD | EN LA EJECUCIÓN | DURANTE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS SE PREVÉ QUE LOS PRECIOS UNITARIOS SON SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | PERMANENTE |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PAROS HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SE REVISARAN LAS CONDICIONES DE LAS ACCIONES OCURRIDOS CON EL FIN DE ADELANTAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O LAS DECLARACIONES CORRESPPONDIENTES | 1 | 1 | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA, INTERVENTOR Y ENTIDAD | EN LA EJECUCIÓN | DURANTE LOS COMITÉS DE OBRA SOLICITARÁ INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES QUE PUEDAN INCIDIR DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO. | PERMANENTE |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | MODERADO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTOR | EN LA EJECUCIÓN | DURANTE LOS COMITÉS DE OBRA SE REALIZARÁ MONITOREO RESPECTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PERMANENTE |
| 8 | GENERAL | EXTERNA |  |  | DIFICULTAD PARA CONSEGUIR RECURSOS FINANCIEROS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL CONTRATO, ASI COMO EL VALOR ADICIONAL QUE REPRESENTEN PLAZOS, TASAS, GARANTÍAS, REFINANCIACIÓN CAUSADOS CON OCASIÓN DE LOS MISMOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE L CONTRATO Y EN LOS AVANCES DE OBRA | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | MODERADO | SI | INTERVENTOR | EN LA EJECUCIÓN | DURANTE LOS COMITÉS DE OBRA SE REALIZARÁ EL AVANCE DEL CONTRATO VS LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES AFECTACIONES A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. | PERMANENTE |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | JURIDICOS Y/O LEGALES | ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, ANEXOS TÉCNICOS, OPERACIONES ARITMÉTICAS, UNIDADES, SALARIOS, ESPEIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DEL PROYECTO ETC. PUBLICADOS POR LA ENTIDAD. | POSIBLES ALTERACIONES EN LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS, DESBALANCE FINANCIERO, ALTERACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO, INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | MUNICPIO | PARA ESTA SITUACION SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA MODIFIACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL A TRAVÉS DE ADENDA SI ES NECESARIO | 1 | 1 | 2 | MENOR | SI | EQUIPO ESTRUCTURADOR | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | REVISION DE LOS DOCUMENTOS SOLICTUDES Y/U OBSERVACIONES QUE SE PRESENTEN | PERMANENTE |
| 10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | PAROS OCASIONADOS POR LOS TRABAJADORES Y PERSONAL DEL CONTRATISTA POR LA NO CANCELACIÓN OPORTUNA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO | CESE DE ACTIVIDADES O BAJO RENDIMIENTO, INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY EN CUANTO A BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS | 3 | 2 | 5 | POSIBLE | CONTRATISTA | SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA DE MANERA ESCRITA EN UNA PRIMERA INSTANCIA, EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO SE SE DA INICIO AL RESPECTIVO PROESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. | 1 | 2 | 3 | MEDIO | NO | INTERVENTOR | EL TIEMPO QUE SEA REQUERIDO HASTA QUE EL CONTRATISTA SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO DIRECTO POR PARTE DEL INTERVENTOR DE CONTRATO DE CONTRATO | QUINCENAL |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | PROBLEMAS PRESENTADOS ENTRE SOCIOS Y/O CONSORCIOS Y/O INTEGRANTES DE UNIONES TEMPORALES Y/O FAMILIARES DE LAS EMPRESAS Y/O FIRMAS QUE CONFORMAN EL CONTRATISTA Y QUE CONTRATAN CON EL ESTADO. | POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO, INCUMPLIMIENTO EN LOS PRODUCTOS Y CONTROL OPORTUNO. CESE DE ACTIVIDADES, GENERACION DE POSIBLES INHABILIDADES. | 3 | 4 | 7 | POSIBLE | CONTRATITSTA | REQUERIMIENTOS E INICIO DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO (APLICACIÓN DE MULTAS Y SI ES EL CASO LA RECLAMACIÓN DE PERJUCIOS) | 2 | 4 | 6 | PODIBLE | NO | INTERVENTOR | UNA VEZ SE HAYA CLARIFICADO LA DIFICULTAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y QUE NO EXISTA INHABILIDAD ALGUNA | SEGUIMIENTO DIARIO POR PARTE DEL INTERVENTOR DE CONTRATO DURANTE LA SITUACIÓN. POSTERIOR SEGUIMIENTO | QUINCENAL. |
| 12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN. | POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE OBRA POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 4 | 2 | 6 | PROBABLE | CONTRATISTA | SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y PRESION A TRAVES DEL INTERVENTOR DE CONTRATO, EN CASO DE RE INCIDENCIA SE PROCEDERA A REALIZAR OFICIOS FORMALES DE NORMALIZACION DE LA SITUACION | 3 | 1 | 4 | MEDIO | NO | INTERVENTOR | HASTA LA FINALIZACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR DE CONTRATO | CADA VEZZ QUE SE REQUIERA |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA | NO CUMPLIMIENTO A TIEMPO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL REQUERIMIENTO O SOLUCION A LA NECESIDAD EXISTENTE | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SE SOLICITA DE INMEDIATO EXPLICACION AL CONTRATISTA DE OBRA, EN CASO DE NO CONTAR CON UNA RAZON SATISFACTORIA SE INICIARA EL RESPECTIVO PROCESO SANCIONATORIO. EN CASO DE QUE LA INTERVENTORIA NO HAYA REPORTADO EL INCIDENTE TAMBIEN SE LE INICIARA PROCESO SANCIONATORIO | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR Y ENTIDAD | CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO | SEGUIMIENTO DIRECTO POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO CON EL APOYO DEL GRUPO JURÍDICO DE LA SUBCUENTA | PERMANENTE |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DISCREPANCIAS ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA | GENERACION DE RETRASO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OBRA. PUEDE GENERAR INCUMPLIMIENTOS EN TIEMPOS DE ENTREGA. GENERACION DE SOBRE COSTOS POR LOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD EN MAQUINARIA Y PERSONAL. | 4 | 2 | 6 | POSIBLE | CONTRATISTA E INTERVENTOR | GENERACION DE MESAS DE TRABAJO EN COMPAÑÍA DE LOS ESPECIALISTAS DE CADA UNA DE LAS PARTES Y ASESORES POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ELLO CON EL FIN DE PODER LOGRAR CONCENSOS MAS RAPIDOS. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN SEMANAL; DEBE DARLE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA. | CADA VEZ QUE SE REQUIERA |
| 15 | ESPCIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIÓNAL | MODIFICACIONES DE ALGUNAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y/O MODIFICACIONES DE ALGUNAS DE LAS CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO, AUTORIZADAS POR LA INTERVENTORIA Y QUE CONTRADICEN LOS DISEÑOS INICIALMENTE APROBADOS | PUEDE GENERAR MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO POR HABER CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, MODIFICACION DE PRESUPUESTO Y POSIBLE MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DE OBRA ESTABLECIDA. CAMBIOS EN ESPECIFIACIONES TECNICAS. | 5 | 3 | 8 | CASI CIERTO | INTERVENTOR Y ENTIDAD | SOMETER A APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE. PUEDE GENERAR INCUMPLIMIENTOS Y LA NECESIDAD DE HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE CALIDAD TANTO A CONTRATISTAS COMO INTERVENTORES. SIN QUE NECESARIAMENTE GENERE CAMBIOS EN EL VALOR DEL CONTARTO | 3 | 1 | 4 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | A LA FINALIZACION DEL CONTRATO | REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN SEMANAL; DEBE DARLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA | SEMANAL |
| 16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | NO PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, O PRESENTAR SIN QUE CUMPLA REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 4 | 2 | 6 | POSIBLE | CONTRATISTA | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA LA APROBACIÓN DEL PERSONAL | REALIZANDO LA REVISIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA | CUANDO SE REUIERA |
| 17 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | GENERACION DE PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE REPARACIONES, REHABILITACIONES E INDEMNIZACIONES. | 4 | 2 | 6 | POSIBLE | CONTRATISTA | REALIZAR CONCILIACIONES Y ACUERDOS CON LOS IMPLICADOS. SOLICITAR INTERVENCIÓN DE TERCEROS DE SER REQUERIDO. (ORGANISMOS ESTATALES) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA EL RECIBO FINAL DE LA OBRA | SE REALIZARAN MESAS DE TRABAJO Y/O CONCILIACIONES | CADA VEZ QUE SE REQUIERA |
| 18 | ESPECIFICO | INTERNO | POSCONTRACTUAL | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN LA ESTABILIDAD DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA | NCUMPLIMIENTO, PRODUCTO NO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NESECIDAD EXISTENTE Y QUE PRESENTA PROBLEMAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD QUE COMPROMETEN LA OBRA | 3 | 3 | 6 | POSIBLE | CONTRATISTA | INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTOR Y ENTIDAD | HASTA QUE SE FINALICE LA VIGENCIA DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA | SEGUIMIENTO DIRECTO POR PARTE DEL INTERVENTOR Y LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO | CADA VEZ QUE SE REQIERA |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL MERCADO: POSIBLE SALIDA DEL MERCADO DE INSUMOS O MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS | RETRASOS DE LAS OBRAS, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA DE OBRA. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ IDENTIFICAR, CUANTIFICAR Y COSTEAR LAS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR Y ENTIDAD | HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO | ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL MERCADO. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA QUE PERMITA DETECTAR SEÑALES DE DESABASTECIMIENTO O ESCASEZ DE MATERIAS PRIMAS Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS | MENSUAL |
| 20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO JUSTIFICADA: SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA DE OBRA DEBA INCURRIR EN MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO JUSTIFICADA, DEBIDO A DEFICIENTES CÁLCULOS Y PROGRAMACIÓN INDEBIDA Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS. | RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTROLAR OBRAS AUTORIZADAS, MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS , AJUSTADOS A LAS OBRAS REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | MENSUAL |
| 21 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL, AMBIENTAL | MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES DE MATERIALES Y/O LUGARES DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Hace referencia al desconocimiento o variación de las condiciones ambientales, sociales, técnicas o logísticas asociadas a las fuentes de materiales y a los sitios de disposición final previstos para los sobrantes producto de las actividades propias de ejecución del proyecto, tales como materiales de excavación, descapote, cortes, rellenos y demás excedentes de obra. Estas variaciones pueden afectar la calidad, cantidad, disponibilidad, explotación y distancias de acarreo de materiales, así como las condiciones de transporte y disposición de los sobrantes | IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Le corresponde al interesado verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y los lugares de disposición de sobrantes a emplear para la ejecución de las obras propuestas. En caso de requerirse la modificación de los lugares de disposición inicialmente previstos, deberá realizar la revisión, ajuste y seguimiento correspondiente, verificando conjuntamente con la Interventoría y el Supervisor del Contrato la idoneidad técnica, ambiental, social y operativa del nuevo sitio, así como el cumplimiento de los permisos y autorizaciones aplicables, previo a su utilización en el proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTORIA | HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA | COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES, DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES EN LOS SITIOS AUTOR IZADOS, VERIFICACIÓN DE PAGOS CON PRECIOS CONTRACT UALES, SIN REAJUSTES POR DISTANCIAS DE ACARREO DE MATERIALES. INFORMES DE INTERVENTORÍA. | MENSUAL |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | EXPEDICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS. | AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO PREVISTO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 3 | 3 | 6 | CASI CIERTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE APLIQUE AL PROYECTO, Y A LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR SU EFECTO EN EL CONTRATO. INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTORIA Y ENTIDAD | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE APLIQUE AL PROYECTO, Y A LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR SU EFECTO EN EL CONTRATO. INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS. | MENSUAL |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | INDEBIDA GESTIÓN SOCIAL: SE REFIERE A LA POSIBILIDADES DE QUE LA COMUNIDAD PRESENTE INCONFORMIDADES FRENTE AL ALCANCE ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO. RIESGO ASOCIADO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN SOCIAL QUE REALICE EL CONTRATISTA Y QUE ESTÉ EN CABEZA DE ESTE. | INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD EN PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL POR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUEDE GENERAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTOR Y ENTIDAD | SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. SOCIALIZACIÓN DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE AFECTADAS. ATENCIÓN A LAS INCONFORMIDADES DE LA COMUNIDAD. SEGUIMIENTO AL PROCESO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, CUANDO SEA REQUERIDO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTOR Y ENTIDAD | DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS. SOCIALIZACIÓN DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE AFECTADAS. SEGUIMIENTO AL PROCESO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, CUANDO SEA REQUERIDO. | SEMANAL SE EJECUTE LA GESTIÓN SOCIAL< |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | FUERZA MAYOR ASEGURABLE. SON LAS RELACIONADAS CON LOS IMPACTOS ADVERSOS DEBIDO A LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES, QUE AFECTEN LOS BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA, PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES, ETC. DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. RIESGO QUE ASUME EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. SE EXCLUYEN DAÑOS EN BIENES DE LA NACIÓN QUE ESTARÁN A CARGO DE LA ALCALDÍA. | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | POSIBLE | CONTRATISTA | RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, SOBRE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES EN LA REGIÓN DEL PROYECTO, PARA ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A MITIGAR SU IMPACTO SOBRE BIENES DEL CONTRATISTA, TALES COMO UBICACIÓN DE AMPAMENTOS Y OFICINAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, ACOPIOS DE MATERIALES, PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN DICHOS EVENTOS, ETC. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | REVISIONES DE EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | DIARIO CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO Y HASTA QUE CESE EL MISMO. |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | CORRUPCION | GESTIÓN INDEBIDA Y DOLOSA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE INSUMOS Y OBRAS. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA DE LAS OBRAS, DE LA INTERVENTORÍA Y DE FUNCIONARIOS DEL MUNICPIO, PROMUEVAN Y PARTICIPEN DE ACCIONES FRAUDULENTAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS TANTO EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS (ANTICIPOS), FACTURACIÓN, CALIDAD Y CANTIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, DISEÑOS Y OBRAS SIN JUSTIFICAR. | GRAVES DAÑOS PERSONALES E INSTITUCIONALES. DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE RECURSOS Y DAÑOS SOCIALES. | 2 | 3 | 5 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | VIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LAS OBRAS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTOR Y ENTIDAD | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | VIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LAS OBRAS. | PERMANENTE |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EPLANEACION Y EJECUCION | REPUTACIONAL | COMPORTAMIENTO CORPORATIVO: SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO DEL MUNICIPIO, EN SU CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA Y ACTUANDO DE MANERA INDEPENDIENTE, EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SEA DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO, SE ENCUENTRE INMERSO EN SANCIONES FISCALES, FINANCIERAS O PENALES ASOCIADAS A HECHOS DE CORRUPCIÓN EN OTRO PAÍS Y QUE DE DICHAS SANCIONES SE PUDIERA IMPEDIR, LIMITAR O PONER EN RIESGO EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL O EMPRESARIAL EN COLOMBIA Y ESPECÍFICAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL ACTUAL CONTRATO. | IMPEDIR, LIMITAR O PONER EN RIESGO EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL O EMPRESARIAL EN COLOMBIA, AFECTANDO DRÁSTICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO HASTA SU POSIBLE PARALIZACIÓN. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA EN LA SITUACIÓN EXPUESTA EN EL RIESGO REPUTACIONAL DENOMINADO COMPORTAMIENTO CORPORATIVO, DEBERÁ ABSTENERSE DE PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. SI EL PROPONENTE SE CONVIERTE EN CONTRATISTA Y EL RIESGO REPUTACIONAL SE MANIFIESTA DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DE DICHA MANIFESTACIÓN SE LLEGASE A OCASIONAR DAÑOS AL CONTRATO Y AL MUNICIPIO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO Y A LAS NORMAS COLOMBIANAS VIGENTES QUE RIJAN PARA LA SITUACIÓN ACAECIDA. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO | REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, PARA TOMAR LAS MEDIDAS A QUE HAYA LUGAR | PERMANENTE EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y EN LA CONTRACTUAL CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO. |