MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | - No aplicar correctamente el marco normativo - Desconocimiento al momento de dar aplicación al nuevo marco normativo del Decreto 1082/15 | Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida | 3 | 5 | 8 | Extremo extremo | MUNICIPIO | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | MUNICIPIO | Hasta la adjudicación | Seguimiento de los conceptos y observaciones del equipo jurídico | En la planeación hasta su adjudicación |
| 2 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | REGULATORIO | - Cambios en la reglamentación de la contratación estatal - Cambios sustanciales en los manuales y en las normas que deben adoptar las entidades | Retrasos en el cronograma de planeación, Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | MUNICIPIO | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | MUNICIPIO | Hasta la adjudicación | Atención permanente de la formalización y las publicaciones que sobre el tema realice Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación hasta su adjudicación |
| 3 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONALES | - Revocatoria del acto administrativo de adjudicación - Revocatoria de acto administrativo por parte de la Entidad o de alguno de los organismos de control por vicios del adjudicatario, o en el proceso de contratación | No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | MUNICIPIO | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | MUNICIPIO | Hasta la adjudicación | Seguimiento del comité de evaluación, atención y análisis de las observaciones que se presenten en el proceso de contratación | Desde la planeación hasta su adjudicación |
| 4 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONALES | - * Declaratoria de desierto el proceso de contratación - * No se presenten oferentes debido a definición inapropiada de requisitos habilitantes, desinterés de participar de los posibles oferentes, o cualquier otra razón. | - No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos. - Se dificulta la medición de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las metas establecidas en la fase de planeación | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | MUNICIPIO | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | MUNICIPIO | Hasta el término legal para presentar cambios en el pliego de condiciones | Revisión diaria de las observaciones que se presenten. | Desde la planeación hasta su adjudicación |
| 5 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONALES | - Declaratoria de desierto el proceso de contratación - Presentación de ofertas que no cumplan con los requisitos habilitantes | No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos | 3 | 5 | 9 | EXTRREMO | MUNICIPIO | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | MUNICIPIO | Desde el inicio de la evaluación hasta terminar la evaluación | Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso. | Desde el inicio de la evaluación hasta la finalización de la evaluación |
| 6 | GENERAL | INTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | - Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de Contratación - Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente | Demoras en el perfeccionamiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTA | MUNICIPIO | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | MUNICIPIO | Hasta el término legal para presentar cambios en el pliego de Condiciones | Revisión de las observaciones que se presenten. | Desde la planeación hasta el termino legal para presentar cambios en el pliego de condiciones |
| 7 | GENERAL | INTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | - Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación - No firma del contrato | Demora la ejecución del contrato e incumplimiento | 2 | 4 | 6 | ALTO | MUNICIPIO | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Hasta la firma del contrato | Seguimiento del contrato | Desde la selección hasta la firma del contrato |
| 8 | GENERAL | INTERNA | CONTRATACIIÓN | OPERACIONALES | - Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación - No presentación de las garantías exigidas, o que se presenten tardías | Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento | 2 | 5 | 7 | ALTO | MUNICIPIO | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Hasta la firma del contrato | Seguimiento del contrato | Desde la selección hasta la firma del contrato |
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | - Deterioro de los estados financieros del contratista - *Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista | Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Fallas o errores en los conceptos que emita el contratista - Uso de la información errada o desactualizada, u omisión de información por causas atribuibles al contratista | Errores en toma de decisiones por parte de la entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del amparo de calidad de los servicios prestados | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del amparo de calidad de los servicios prestados |
| 11 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | - Mayores costos en servicios y en el recurso humano necesarios para ejecutar la obra - Aumento de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y servicios requeridos en ejecución del contrato | Mayores costos en servicios y recurso humano necesarios para ejecutar la obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | - Reducción del flujo de caja del contratista. - No considerar dentro del presupuesto del contrato los valores derivados de las obligaciones con cargo al contratista | Expectativas de ingresos diferentes | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | (e) Reducir las consecuencias | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Antes de la suscripción | N/A | Estudio previo antes de la suscripción |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Dificultades para acceder al municipio - Escasa o no disponibilidad de medios de transporte necesarios para atender los requerimientos de materiales y personal necesarios para cumplir con el objeto del contrato | Retrasos en la ejecución del cronograma de la obra | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | (e) Reducir las consecuencias | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Desde su inicio hasta la terminación del plazo del contrato |
| 14 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - Accidentes laborales | Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 15 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros - Eventos derivados de las actividades que ejecuta el contratista | Daños a equipos y bienes de terceros | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 16 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Accidentes laborales menor - Eventos derivados de las actividades que ejecuta el contratista | Lesiones de terceros o personal del contratista | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRAISTA | b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del seguimiento | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 17 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Accidentes laborales - Eventos derivados de las actividades que ejecuta el contratista | Lesiones o muerte de terceros o personal del contratista | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 18 | ESPEC´FICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Terminación anormal del contrato de obra - Caducidad o terminacion | Disminución o terminación del contrato de obra por cualquier razon | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTAS | (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |
| 19 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | - Terminación anormal del contrato de obra - Caducidad o terminación del contrato de obra por cualquier razón. | Riesgo de corrupción, financiero, legal y reputacional, es la posibilidad de perdida por ser sancionado, multado u obligado a pagar daños cómo resultados del incumplimiento de normas o regulaciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Hasta la terminación del plazo del contrato | Seguimiento del contrato | Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato |