ACTA REUNIÓN

Coordinación interinstitucional Sentencia 03 de 2025. Comunidad Jitoma

Ciudad:                  Bogotá

Lugar:	          Reunión vía Teams

Fecha:		13 de mayo de 2026

Hora:			De las 8:00 am a 9:30 am

Asistentes:

Luz Marina Espinosa – IPSE

Dora Tatiana Reina Acosta – Ministerio de Minas y Energía

Octavio Bonett – Ministerio de Minas y Energía

Wilton Ortega – Gobernación del Putumayo

Elizabeth Dayana Peña – Gobernación del Putumayo

María Alejandra Pérez – Unidad de Restitución de Tierras

Sergio Martín – IPSE

Representantes de la comunidad Monaide Jitoma

Invitados:

Luz Marina Espinosa – IPSE

Dora Tatiana Reina Acosta – Ministerio de Minas y Energía

Octavio Bonett – Ministerio de Minas y Energía

Wilton Ortega – Gobernación del Putumayo

Elizabeth Dayana Peña – Gobernación del Putumayo

María Alejandra Pérez – Unidad de Restitución de Tierras

Sergio Martín – IPSE

Representantes de la comunidad Monaide Jitoma

Ausentes:

N/A

DESARROLLO:

- Desarrollo de la reunión

1.1 Coordinación interinstitucional

Se realizó articulación entre las entidades presentes para coordinar acciones orientadas al cumplimiento de la Sentencia 003, enfocadas en la construcción de la hoja de ruta, fortalecimiento de capacidades comunitarias y definición de mecanismos para la legalización de recursos destinados a la comunidad Monaide Jitoma.

1.2 Presentación de la hoja de ruta

Luz Marina Espinosa presentó la hoja de ruta construida con la comunidad, la cual contempla:

- Acercamientos iniciales

- Fortalecimiento de capacidades para autodiagnóstico

- Caracterización de necesidades energéticas

- Análisis de alternativas

- Estructuración del proyecto

- Socialización

Se estableció un cronograma de ejecución entre los meses de febrero y diciembre.

1.3 Definición y distribución de recursos

Se informó que la comunidad Monaide Jitoma solicitó:

- $6.330.000 para el proceso de autodiagnóstico (incluye transporte, alimentación y capacitación)

- $680.000 por persona para capacitación en legalización de recursos en Puerto Asís

1.4 Legalización de recursos

Tatiana Reina y Octavio Bonett explicaron los requisitos necesarios para la legalización, entre ellos:

- Facturas

- Listas de asistencia

- Permisos de transporte para menores

- Formatos de satisfacción

- Registros fotográficos

Se aclaró que la capacitación presencial permitirá orientar a la comunidad en el diligenciamiento adecuado de estos documentos.

1.5 Distribución de responsabilidades financieras

Se acordó lo siguiente:

- Ministerio de Minas y Energía: cubrir alimentación y hospedaje ($220.000 por líder)

- Gobernación del Putumayo: cubrir transporte ($1.060.000 para cuatro líderes)

1.6 Definición de fechas y logística

Se estableció realizar la capacitación y desplazamiento los días 9 y 10 de junio, teniendo en cuenta condiciones de orden público y contexto electoral.

2. AVANCES EN OTRAS COMUNIDADES

2.1 Autodiagnóstico en Tsenene y Alto Danubio

El IPSE presentó avances en la caracterización energética mediante:

- Talleres de árbol del problema

- Mapas sociales

- Participación comunitaria amplia

2.2 Resultados de encuestas

- Tsenene: 18 encuestas

- Alto Danubio: 58 encuestas

Se cuenta con evidencias fotográficas y georreferenciación de viviendas.

2.3 Cobertura de caracterización

Las encuestas incluyen:

- Viviendas

- Instituciones

- Lugares sagrados

- Cocinas comunitarias

- Unidades productivas

2.4 Solución a inconvenientes financieros

El IPSE asumió un costo adicional de $440.000 para garantizar la finalización del proceso en Alto Danubio.

3. ENTREGA DE RECURSOS

Se acordó que la Gobernación del Putumayo realizará la entrega directa de recursos a la comunidad Monaide Jitoma, coordinando con el gobernador local.

Se contemplan dos opciones:

- Entrega durante la capacitación

- Consignación previa para facilitar desplazamiento

4. CIERRE

Se concluye la reunión con acuerdos claros sobre la distribución de responsabilidades, fechas de ejecución y mecanismos de entrega y legalización de recursos, garantizando el avance en el cumplimiento de la Sentencia 003 con la comunidad Monaide Jitoma.

5. COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Confirmar con el gobernador Christian la fecha (9 y 10 de junio) y coordinar el mecanismo de entrega de recursos. | Dayana Peña |  |
| Gestionar recursos para transporte de líderes ($1.006.000 aprox.) | Dayana Peña |  |
| Garantizar recursos para alimentación y hospedaje | Ministerio de Minas y Energía |  |
| Realizar la capacitación del autodiagnóstico al momento de recibir los recursos. | IPSE |  |

Anexos: xx fólios

Elaboró acta: nombre y cargo