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TÍTULO DEL DOCUMENTO
_______________________________________________________________________________

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SECTOR INSTITUCIONAL SERVICIO PUBLICO

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO 

La entidad ajustara el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.
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Entre el Director Seccional de Administración Judicial de Pereira Marcelo Giraldo Álvarez en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, ______________________________ (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. ______ del __ de ______ de 2026 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número SA-MC-03-2026.

II. Que mediante Resolución No. ______ del __ de ______ de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es:
Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira

ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-MC-03-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PLAZO DEL CONTRATO
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la aprobación de las garantías solicitadas y demás requisitos previstos en el Pliego de Condiciones.

No obstante, en atención a las restricciones propias de la vigencia fiscal, cuando la fecha resultante del plazo estimado supere el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, el plazo inicial de ejecución será hasta dicha fecha.

En tal evento, con el fin de completar el término inicialmente previsto, y siempre que el contrato se encuentre vigente, la ejecución así lo requiera, exista concepto favorable de la interventoría y se cuente con los soportes técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos correspondientes, la Entidad podrá evaluar y, si a ello hubiere lugar, tramitar la respectiva prórroga mediante otrosí, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones del contrato.

Cada orden de trabajo tendrá un plazo particular propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría y la supervisión, de acuerdo con su alcance, complejidad, localización y condiciones de ejecución, sin que en ningún caso exceda el plazo contractual vigente.

VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M-cte. (1.750.000.000), equivalentes a 999.5 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera de acuerdo con la tabla de retenciones de la Dirección Seccional Pereira que se aplicaran a los pagos para la vigencia 2026: 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado


APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP No. 3826 del 12 de mayo de 2026, por valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000). 
  

FORMA DE PAGO


La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.


Parágrafo 2. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, mínimo el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. Estar en permanente comunicación con el interventor y/o supervisor del contrato.
18. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
19. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
21. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
22. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
23. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades: 	Comment by Apoyo Dirección Administrativa - Risaralda - Pereira: Se diligencia con la adjudicación del contrato

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base]
24. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 	Comment by Apoyo Dirección Administrativa - Risaralda - Pereira: Se diligencia con la adjudicación del contrato
25. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
26. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
27. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
28. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan
[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:	Comment by Apoyo Dirección Administrativa - Risaralda - Pereira: Se diligencia con la adjudicación del contrato
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el número de días] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El Contratista, además de las obligaciones generales previstas en la Cláusula 9 y de las derivadas de la naturaleza del contrato, se obliga específicamente a:

1. Suscribir junto con la Interventoría el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría, lo siguiente:

a. Los Análisis de Precios Unitarios (APU) que soportan la oferta económica presentada.
b. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de obra.
c. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.
d. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones SST del contrato de obra.

3. Procedimiento para la ejecución de actividades:

a. El contratista deberá realizar visitas técnicas conjuntas con la interventoría y la supervisión para identificar las necesidades puntuales de intervención en cada sede y determinar el alcance, cantidades y condiciones de las actividades a ejecutar.
b. Para cada intervención, el contratista elaborará un informe técnico detallado que incluirá: descripción de actividades, ubicación, cantidades estimadas, cronograma, costos basados en los ítems contractuales ofertados y registro fotográfico del área a intervenir.
c. Dicho informe será revisado por la interventoría, quien validará su pertinencia, concordancia técnica y correspondencia con los ítems ofertados por el contratista. Solo después de su aprobación formal se podrá proceder con la ejecución.
d. La ejecución de las actividades deberá realizarse con base en el listado de ítems ofertados por el contratista. Solo en caso de que una actividad requerida no esté contemplada en dichos ítems y exista una justificación técnica adecuada, se podrá gestionar la ejecución de un ítem no previsto, siguiendo el procedimiento establecido más adelante en este documento.
e. El contratista deberá llevar un balance acumulado mensual del contrato que incluya: actividades ejecutadas, valor físico y financiero ejecutado, valor restante del contrato y proyecciones de ejecución, el cual será revisado y validado en los comités de obra correspondientes.

4. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, de manera previa a la expedición de cada orden de trabajo, la información técnica, diagnósticos, esquemas de rutas de evacuación o planos arquitectónicos suministrados por la Entidad aplicables a la intervención específica.	Comment by Apoyo Dirección Administrativa - Risaralda - Pereira: Obligación especifica modificada específicamente para monto agotable, tener en cuenta de no replicar en contratos que no son monto agotable por ordenes de trabajo

5. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajustes o complementaciones que, a criterio del constructor, requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

6. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, la normatividad vigente, la calidad acordada y el tiempo pactado, de acuerdo con el cronograma de obra, de conformidad con los diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Interventoría del contrato y a las condiciones señaladas en las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer del personal, equipos, maquinaria e implementos necesarios para la correcta y oportuna ejecución del contrato.

7. Programar y realizar la adquisición de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, previendo los correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, según se requiera, con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y a la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, si a ello hay lugar.

8. Presentar para su correspondiente aprobación las muestras físicas y fichas técnicas de los equipos (planta eléctrica, paneles solares, motobombas, etc.), así como de los sistemas y soluciones estructurales de los mismos que, a criterio de la interventoría y de la supervisión de la interventoría, requieran verificación previa al inicio de su fabricación y/o suministro. Una vez aprobados los equipos y previo a la entrega e instalación, deberá coordinar con la interventoría la fecha de entrega.

Parágrafo: En el evento en que no sea posible la entrega de muestras físicas por razones de complejidad de estas, se deberá presentar a la Interventoría los planos, las fichas técnicas de los equipos requeridos y una muestra del material del acabado, según se requiera, previo a su adquisición y/o fabricación.

9. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra; disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato; proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra; y realizar revisiones periódicas del estado de su equipo (mantenimiento preventivo), tomando todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra, con la calidad y el plazo pactados, y asumir por su cuenta el transporte, custodia y bodegaje de estos.

11. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos en los sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.

12. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras o instalaciones de redes de servicios, entre otros, dentro del área de trabajo o adyacentes, siendo de su exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley.

13. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad todos los trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos entregados y las especificaciones respectivas, por mala calidad o por defectos de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

14. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de la misma a la Interventoría y a la Entidad.

15. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en un plazo máximo de 30 días calendario contados desde la firma del acta de inicio, conforme a los Decretos 1443 de 2014, 1072 de 2015 y 052 de 2017, la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y el Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. Los documentos serán revisados por la Interventoría y enviados junto con el primer informe mensual.

16. Obtener para la Entidad, previo concepto de la Interventoría, las licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran para ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, incluyendo, entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtención de materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, y aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del proyecto, garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo del Contratista.

17. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.

18. Ejecutar los cambios, modificaciones y mejoras que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira requiera, siempre que cuenten con el visto bueno técnico de la Interventoría y siguiendo las especificaciones técnicas generales y particulares acordadas.

19. Presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de estas, para lo cual deberá adjuntar:

a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.
b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán tener una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia de revistas o plataformas de precios de insumos de construcción tales como "construdata", "revista constructora" o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano "datos abiertos", listas de precios y APU de las gobernaciones actualizados, o listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública.
c. Especificaciones técnicas.
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o actividades no previstas.
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.
f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la inclusión de las actividades no previstas en el contrato.

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría será responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y comparación de los precios teniendo en cuenta las variables que intervienen, como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades e impuestos, entre otros, considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlas y devolverlas a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.

Parágrafo 2: En caso de que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría deberá conseguir al menos tres (3) cotizaciones comparables u otras fuentes de información, según se relacionan en el literal b) de esta misma obligación, que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra. Esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría, acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.

Parágrafo 3: Una vez definidos y acordados los precios de las actividades no previstas según el procedimiento de los parágrafos anteriores, la inclusión de dichos ítems no contemplados en el contrato inicial deberá realizarse obligatoriamente mediante modificación contractual. De conformidad con el Manual de Contratación, no será suficiente la suscripción de un acta de fijación de precios, ni un acta de mayores o menores cantidades para autorizar su ejecución. En dicha modificación contractual deberá pactarse el ítem específico (descripción, valor, Análisis de Precios Unitarios – APU, cantidad) y, de ser necesario, la ampliación de plazo y adición presupuestal. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de actividades no previstas que impliquen ítems nuevos sin que se haya legalizado previamente la correspondiente modificación del contrato (otrosí) ante la Entidad.

20. Realizar reuniones quincenales con la interventoría para evaluar el estado y avance de las órdenes de trabajo activas en las diferentes sedes del distrito, revisando la ejecución presupuestal frente al monto agotable y las eventuales dificultades logísticas o técnicas.

21. Elaborar quincenalmente un Informe Ejecutivo para la interventoría, el cual debe relacionar el estado de avance de cada orden de trabajo en ejecución, los frentes activos, el personal dispuesto en cada sede y las alertas tempranas de la programación.

22. Elaborar mensualmente un informe técnico y financiero detallado del estado del contrato, para ser entregado a la interventoría dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Al ser un contrato a monto agotable, este informe debe incluir: a) El balance financiero acumulado (valor ejecutado y saldo restante del monto agotable); b) Relación de actas parciales tramitadas; c) Avance y registro fotográfico por cada orden de trabajo; d) Reporte de cumplimiento de indicadores ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo constancias de disposición de RCD/RAEE, eficiencia energética y control de impactos en las sedes.

23. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital como anexo del informe mensual a la interventoría.

24. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que esté obligado, que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato, incluidos los cortes e informes mensuales previamente aprobados por la Interventoría y el Coordinador del proyecto.

25. Realizar a su costo las pruebas de calidad de los materiales utilizados, de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoría, presentando los resultados a esta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregando una copia de estos en el informe mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no sea satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas hasta obtener la aprobación de la interventoría.

26. En caso de retraso en la ejecución de la obra, presentar a la Interventoría un plan de contingencia, entendido como el conjunto de medidas orientadas a mitigar el atraso y cumplir con los plazos contractuales, sin que ello implique modificación del plazo de ejecución del contrato. El plan, suscrito por el contratista, será evaluado por la Interventoría en un plazo de dos (2) días calendario, quien podrá aprobarlo o hacer observaciones. En caso de observaciones, el Contratista deberá atenderlas en un máximo de dos (2) días calendario, repitiendo este proceso hasta obtener su aprobación.

27. Informar a la interventoría las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato, determinado por los costos indirectos de la oferta económica. En caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.

28. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de control, con sus respectivos soportes.

29. Suscribir junto con la Interventoría las actas de recibo parcial por cada orden de trabajo culminada, y al finalizar el plazo o el presupuesto, el acta de recibo final del contrato, en la cual debe quedar constancia de que los ítems ejecutados cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad y demás pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.

30. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación durante la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura; estos trabajos no generan costos para la Entidad.

Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, de instalación, de construcción o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá generar un informe detallado y registro fotográfico de las intervenciones realizadas.

31. Prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo integral, sin costo adicional para la Entidad, durante un período mínimo de un (1) año posterior a la firma del acta de recibo final de la obra, para todos los equipos y sistemas especiales suministrados en el marco del contrato. Esto incluye, entre otros: equipos de presión y redes hidrosanitarias, sistemas de extinción de incendios, planta eléctrica, sistemas fotovoltaicos y cualquier otro equipo o sistema técnico entregado e instalado como parte del contrato. El contratista deberá presentar a la interventoría, para su aprobación, un Plan de Mantenimiento Preventivo con cronograma detallado de visitas, especificando periodicidad, condiciones del servicio y los requerimientos técnicos mínimos según los manuales del fabricante. El plan debe incluir el suministro e instalación de insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra especializada, así como la ejecución de mantenimientos correctivos en caso de fallas o defectos de funcionamiento.

Parágrafo: El Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma deben ser entregados a la interventoría al momento de la firma del acta de recibo final, junto con el cronograma de visitas. Por cada visita, el contratista deberá presentar un informe detallado.

32. Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.

Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de encontrarse al día en las obligaciones de pago correspondientes, de los contratistas y proveedores con los cuales se ejecutó el contrato.

33. Entregar a la interventoría, para cada pago y en la liquidación del contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de servicios, se deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

34. Contar, para el desarrollo del contrato, con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en la "Tabla 2 – Cuadro requisitos del personal del contratista" incluida en el Anexo 1 – Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto. Esta obligación debe ser revisada por la Interventoría en cada una de las etapas contractuales.

35. Contar, adicionalmente al personal mínimo requerido, con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como con todo el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.

36. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar las intervenciones en la sede, garantizando la ejecución de actividades de manera simultánea conforme con los tiempos y la disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.

37. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y bajo responsabilidad exclusiva del Contratista; por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.

38. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la normatividad legal vigente.

39. Dar cumplimiento, durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato el certificado que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo. Solo si aplica.

40. Cumplir, para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo; contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas, así como cumplir todos los demás requisitos definidos en esta norma.

Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato en el evento en que este realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra.

41. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y la salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso, estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación, en los términos definidos por las autoridades competentes.

42. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones de la Resolución N.º 4386 del 9 de octubre de 2018, "Por la cual se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia – RUTEC", expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.

43. Informar con cinco (5) días de antelación a la Coordinación Seccional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) sobre la programación y ejecución de actividades que involucren riesgos, especialmente las consideradas de alto riesgo como trabajos en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico o trabajos en caliente. Las tareas de alto riesgo únicamente podrán ejecutarse una vez dicha Coordinación haya validado el cumplimiento de los requisitos.

44. Garantizar la identificación visible de todo el personal contratista mediante carnet o uniforme, mecanismo que permita reconocer plenamente su vinculación contractual y el alcance de las actividades autorizadas durante su ingreso y permanencia en las sedes judiciales.

45. Aplicar de manera obligatoria la "Guía de eficiencia energética para sistemas de iluminación y climatización en edificios pertenecientes a la Rama Judicial", en cumplimiento de la Circular DEAJC26-16. El contratista deberá asegurar el uso de equipos de aire acondicionado con clasificación energética mínima clase B y luminarias con tecnología LED que cumplan con RETIE y RETILAP.

46. Dar estricto cumplimiento a la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), priorizando la separación en la fuente y entregando las constancias de disposición final emitidas por gestores autorizados. Asimismo, gestionar la disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) conforme a la normatividad ambiental.

47. Ejecutar los trabajos bajo el principio de no afectación del servicio de administración de justicia. Las actividades de mayor impacto, como cortes de energía, demoliciones o trabajos que generen ruido y polvo excesivo, deberán programarse en horarios y jornadas que minimicen la afectación a usuarios y servidores, pudiendo acordarse jornadas nocturnas o en fines de semana sin costo adicional para la Entidad.

48. Elaborar para cada intervención un Informe de Diagnóstico y Solicitud de Orden de Trabajo. Este documento deberá incluir la descripción de actividades, ubicación, cantidades estimadas, cronograma, costos basados en los ítems contractuales ofertados y un registro fotográfico del área a intervenir, como requisito previo para la aprobación de la interventoría.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal].	Comment by Apoyo Dirección Administrativa - Risaralda - Pereira: Favor área legal incluir información

RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

14. INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne, proteger, defender y exonerar de toda responsabilidad a la ENTIDAD, así como a sus servidores públicos, contratistas, interventores y asesores, frente a cualquier reclamación, demanda, acción administrativa, judicial, fiscal o extrajudicial, sanción, multa, condena, conciliación, perjuicio, daño o costo que se origine con ocasión de: 
a) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato de Obra. 
b) La ejecución defectuosa, tardía o imperfecta de la obra, incluida la inobservancia de los estudios, diseños, especificaciones técnicas, normas de calidad, seguridad industrial, ambientales y laborales. 
c) Los daños o perjuicios causados a la ENTIDAD, a terceros o a bienes públicos o privados, con ocasión de la ejecución del contrato. 
d) Las reclamaciones de carácter laboral, prestacional o de seguridad social del personal vinculado por el CONTRATISTA o de sus subcontratistas. 
e) Las sanciones administrativas, fiscales o judiciales que se impongan a la ENTIDAD por hechos u omisiones imputables al CONTRATISTA. 
f) Las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, estabilidad y calidad de la obra. 
En virtud de esta cláusula, el CONTRATISTA asumirá de manera exclusiva y a su propio costo la defensa jurídica de la ENTIDAD frente a las reclamaciones anteriormente descritas, así como el pago de todas las indemnizaciones, condenas, multas, sanciones, costas, honorarios y gastos que se generen, sin que en ningún caso pueda trasladar dicha responsabilidad a la ENTIDAD. 
La presente cláusula de indemnidad no se extingue con la terminación, liquidación o vencimiento del contrato, y se mantendrá vigente durante todo el término en que puedan surgir responsabilidades derivadas de la ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de la exigibilidad de la garantía única de cumplimiento y de los demás amparos contractuales. 
El ejercicio de esta cláusula no limita ni excluye las demás acciones, sanciones, cláusulas penales, multas o facultades excepcionales que la ENTIDAD pueda ejercer conforme al Estatuto General de Contratación Estatal y las normas civiles, comerciales y administrativas aplicables. 
 
15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].] 
 
 
 
3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, 14 y 18 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y las normas civiles y comerciales aplicables, en caso de incumplimiento total o parcial, cumplimiento tardío, defectuoso o imperfecto, mora, retardo injustificado, paralización o abandono de la obra, ejecución contraria a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cronograma o normas de calidad, o inejecución de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato de Obra, así como en caso de declaratoria de caducidad administrativa, la ENTIDAD podrá imponer al CONTRATISTA, sin necesidad de previo requerimiento y previa observancia del debido proceso, una cláusula penal pecuniaria hasta por un valor equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato. 
La imposición y pago de la cláusula penal no libera ni exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, legales y reglamentarias a su cargo, ni limita el ejercicio de las facultades excepcionales de la ENTIDAD, ni excluye el derecho de esta a exigir el cumplimiento forzado del contrato o su terminación, en ambos casos con la correspondiente indemnización integral de los perjuicios causados, cuando estos superen el valor de la pena, de conformidad con los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio. 
La cláusula penal aquí pactada no constituye límite ni estimación anticipada exclusiva de perjuicios, y deja a salvo el derecho de la ENTIDAD a reclamar los daños derivados, entre otros, de la corrección de defectos constructivos, terminación de la obra por terceros, mayores costos, afectación a la finalidad pública del contrato, daños a bienes de la ENTIDAD o de terceros, y sanciones o responsabilidades administrativas, fiscales o judiciales que se originen con ocasión de la ejecución contractual. 
El CONTRATISTA autoriza expresa, previa e irrevocablemente a la ENTIDAD para compensar, descontar o deducir el valor de la cláusula penal de los saldos que llegaren a adeudársele por cualquier concepto, ya sea en virtud del presente contrato o de cualquier otro vínculo contractual o legal existente entre las partes, previo a la aplicación de las retenciones tributarias a que haya lugar. En ausencia de saldos a favor del CONTRATISTA, la ENTIDAD podrá, a su elección, hacer efectiva la garantía única de cumplimiento y los demás amparos exigidos (calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual), sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. 
 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de los conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa. 
 
17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
18. GARANTÍAS  
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
	Característica 
	Condición  

	Clase 
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

	Asegurado/ beneficiario 
	RAMA JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACCION DE JUSTICIA PEREIRA identificada con NIT 800165940-9 

	Amparos vigencia y valores asegurados 
	 

	
		Amparo 
	Vigencia  
	Valor Asegurado 

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. 
	Por el término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción. 
	20% del valor del contrato   


 

	Tomador  
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

	Información necesaria dentro de la póliza 
	· Número y año del Contrato  
· Objeto del Contrato 
· Firma del representante legal del contratista 
· En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 


 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
	Característica 
	Condición  

	Clase 
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

	Asegurado/ beneficiario 
	RAMA JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACCION DE JUSTICIA PEREIRA identificada con NIT 800165940-9 

	Amparos, vigencia y valores asegurados 
	 
	Amparo 
	Vigencia  
	Valor Asegurado 

	Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 
	Hasta la liquidación del Contrato y seis (6) meses mas 
	10% del valor del contrato   

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del Contrato 
	Plazo del Contrato y tres (3) años más. 
	10% del valor del contrato    

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción 
	Plazo del Contrato y cinco (5) años más 
	20% del valor del contrato   


 

	Tomador  
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

	Información necesaria dentro de la póliza 
	· Número y año del Contrato  
· Objeto del Contrato 
· Firma del representante legal del contratista 
· En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 


 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
     ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  
 
El Contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira y Terceros Afectados, conforme con los artículos 2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente amparo:  
 
En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente. Tratándose de un proponente plural, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, así como indicando su porcentaje de participación en el Vehículo Asociativo. 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
	Característica 
	Condición 

	Clase 
	Contrato de seguro contenido en una póliza  

	Asegurados 
	RAMA JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACCION DE JUSTICIA PEREIRA identificada con NIT 800165940-9 y el contratista 

	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

	· Valor 
	· 200 SMMLV 

	Vigencia 
	Igual al período de ejecución del Contrato. 

	Beneficiarios 
	RAMA JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACCION DE JUSTICIA PEREIRA identificada con NIT 800165940-9 

	Amparos 
	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.  

	Información necesaria dentro de la póliza 
	· Número y año del Contrato  
· Objeto del Contrato 
· Firma del representante legal del contratista 
· En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 


 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
REGLAS GENERALES PARA TODAS LAS GARANTÍAS. 
 
En relación con todas las garantías requeridas durante el proceso de selección y para la ejecución del contrato, se deben atender las siguientes reglas:  
 
Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedición de la póliza.  
 
El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados.  
 
El régimen aplicable a la constitución, vigencia, modificación y en general las condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantía de Seriedad de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la de Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde al previsto en el Decreto No. 1082 de 2015 o en el de la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto No. 1082 de 2015, para lo cual contará con un término de tres (3) días hábiles para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en la División de Contratos de la DEAJ, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

LIQUIDACIÓN


El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

El presente contrato se ejecutará en cada una de las cabeceras municipales de los municipios adscritos al distrito judicial de Pereira, a excepción del palacio de Justicia de Pereira ubicado en la carrera 7-8 con calles 41-42 toda la  manzana

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripción]



Por la Entidad,		 	  	Por el Contratista,
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[image: ]
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