ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°01

| CONTRATO DE OBRA | : | 4916-25 |
| --- | --- | --- |
| CONTRATANTE | : | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA |
| NIT | : | 890.201.900-6 |
| CONTRATISTA DE OBRA |  |  |
| CONTRATISTA | : | CONSORCIO MAQUINARIA BCA |
| NIT | : | 902.011.236 |
| REP. LEGAL | : | NELSON SILVA SERRANO |
| CEDULA | : | 91.180.560 de Girón |
| OBJETO | : | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANCABERMEJA |
| VALOR | : | NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (9.532.680.700) |
| ANTICIPO | : | $ 1.429.902.105 |
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO | : | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO | : | COMÚN |
| DURACIÓN | : | El plazo de duración del presente contrato será de VEINTISEIS (26) MESES |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : | 2.3-24-2402-0600-2402107-19-2.3.2.02.02.008; fuente de financiación RECURSOS PROPIOS, CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | : | 25-07215 DEL 24 DE SPTIEMBRE DE 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | : | 22-12201 DE DICIEMBRE 16 DE 2022 ($1,962,755,741.36) |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO |  | CO1.WRT.18495361 del 27 de noviembre de 2025 |
| BANCO DE PROYECTOS |  | BPPID 20250680810088 BPIN 202500000033197 |
| ACTA DE INICIO | : | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | : | 26 DE ENERO DE 2028 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | : | 10.42% |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | : | $ 1.429.902.105 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | : | FEBRERO 26 DE 2026 |

En Barrancabermeja, a los 26 días del mes de febrero del 2026, se reunieron las partes a saber: La Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cedula de ciudadanía No 37. 713.409, en calidad de secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, que mediante Acto Legislativo 01 de Julio de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT Nº. 890. 20 l. 900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto número 106 de marzo de 202; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos  Reglamentarios y quien para los efectos de esta acta se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE, NELSON SILVA SERRANO con cedula de Ciudadanía N° 91.180.560 de GIRÓN, representante legal de CONSORCIO MAQUINARIA BCA con el fin de elaborar y suscribir el ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1 del contrato de obra 4916-25:

CONSIDERANDO QUE:

- Que por medio de la solicitud de suministro de minicargador y bulldozer para atención de emergencias y mantenimiento vial enviadas por el Distrito contratante, el día 24 de febrero de 2026, se evaluó el suministro de maquinaria que en mayor cantidad se tiene pactado aprobar para su ejecución.

- Que en la solicitud del el Distrito contratante manifestó la necesidad de suministrar maquinaria que no fueron incluidas en el contrato de suministro inicial, las cuales se exponen a continuación y que son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

- Que en virtud de lo anterior, Distrito contratante expone una serie de circunstancias que se requieren aprobar de carácter urgente y cuya necesidad es la de suministro en mayor cantidad de equipos de maquinaria, no previstos para favorecer el proceso del proyecto.

- Que el contratista recibió la solicitud para el suministro y el Distrito contratante realizo la revisión y aprobación de las diferentes máquinas y precios unitarios no previstos y reviso que los mismos estén de acuerdo con los precios básicos de maquinaria y equipos.

- Que se hace necesario pactar los precios unitarios de los siguientes ítems:

| 1 | ÍTEMS NO PREVISTOS | UND | VR PARCIAL HORA | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | SUMINISTRO DE MINICARGADOR modelos superior a 2010 con un peso operacional de 3.160 kg y una potencia mínima de 74 hp | HORA | $ 200.000 | • El equipo se entrega con operario. • El alquiler incluye suministro de combustible. • Tarifa por hora: $ [valor por hora] + IVA. • La tarifa no incluye el transporte y movilización del equipo al sitio de labor el modelo de vehículo no debe ser inferior a 2010 deben contar con ficha técnica del seguro y/o póliza, run, revisión tecnicomecanica (si aplica), tarjeta de propiedad o documento de importación o factura legal o leasing o carta venta donde conste que la persona con la cual celebrara el alquiler es propietaria de los mismos debe encontrarse en óptimas condiciones de mantenimiento y operación en caso de daño de la maquina por causa imputable al prestador del servicio, este se obliga a poner a disposición de la secretaria de infraestructura otra máquina de iguales o superiores características, y en ningún caso dejara de prestar el servicio contratado. debe realizar esta reposición en un tiempo no mayor a 5 horas después del suceso siempre y cuando las condiciones de tiempo y lugar lo permitan el prestador del servicio responderá por las multas, partes, sanciones y demás penas pecuniarias que apliquen a las características, y en ningún caso dejara de prestar el servicio contratado el prestador del servicio se hará cargo del suministro de combustible, mantenimiento preventivos o correctivos del vehículo según sea el caso con sus respectivos insumos y repuestos el conductor será proveído por el prestador del servicio los gastos generados por la contratación del conductor será asumidos por el prestador del servicio los vehículos con sus respectivos conductores deben estar disponibles para prestar el servicio a la fecha, hora y lugar indicado por el supervisor del contrato, quien presentara la programación de servicios con 24 horas de anticipación, y en el caso de emergencias con un máximo de tres horas. PESO OPERACIONAL; POTENCIA MINIMA. 3.160 KG; 74HP. |
| 1,12 | SUMINISTRO DE BULLDOZER CATERPILLAR modelo superior a 2010 con un peso operacional mínimo de 1179 kg , una potencia mínima de 159 kw y un cilindraje mínimo de 8.8 | HORA | $ 425.000 | • El equipo se entrega con operario. • El alquiler incluye suministro de combustible. • Tarifa por hora: $ [valor por hora] + IVA. • La tarifa no incluye el transporte y movilización del equipo al sitio de labor el modelo de vehículo no debe ser inferior a 2010 deben contar con ficha técnica del seguro y/o póliza, run, revisión tecnicomecanica (si aplica), tarjeta de propiedad o documento de importación o factura legal o leasing o carta venta donde conste que la persona con la cual celebrara el alquiler es propietaria de los mismos debe encontrarse en óptimas condiciones de mantenimiento y operación en caso de daño de la maquina por causa imputable al prestador del servicio, este se obliga a poner a disposición de la secretaria de infraestructura otra máquina de iguales o superiores características, y en ningún caso dejara de prestar el servicio contratado. debe realizar esta reposición en un tiempo no mayor a 5 horas después del suceso siempre y cuando las condiciones de tiempo y lugar lo permitan el prestador del servicio responderá por las multas, partes, sanciones y demás penas pecuniarias que apliquen a las características, y en ningún caso dejara de prestar el servicio contratado el prestador del servicio se hará cargo del suministro de combustible, mantenimiento preventivos o correctivos del vehículo según sea el caso con sus respectivos insumos y repuestos el conductor será proveído por el prestador del servicio los gastos generados por la contratación del conductor será asumidos por el prestador del servicio los vehículos con sus respectivos conductores deben estar disponibles para prestar el servicio a la fecha, hora y lugar indicado por el supervisor del contrato, quien presentara la programación de servicios con 24 horas de anticipación, y en el caso de emergencias con un máximo de tres horas. PESO OPERACIONAL MINIMO; POTENCIA MINIMA; CILINDRAJE. 1179.0KG; 159.0 KW; 8.8 L.. |

- Especificaciones técnicas de los ítems no previstos

# 1. Ítems no previstos

## 1.11 SUMINISTRO DE MINICARGADOR modelos superior a 2010 con un peso operacional de 3.160 kg y una potencia mínima de 74 hp

Alcance

El suministro DE MINICARGADOR modelos superior a 2010 con un peso operacional de 3.160 kg y una potencia mínima de 74 hp con operador y suministro de combustible.

Descripción y método

Este ítem consiste en el suministro DE MINICARGADOR modelos superior a 2010 con un peso operacional de 3.160 kg y una potencia mínima de 74 hp con operador y suministro de combustible.

1	suministro de maquinaria.

2	Operador.

3	suministro de combustible.

4	cumplimiento de actividades previstas por el distrito contratante.

5           Reparaciones y mantenimientos generales.

Unidad de medida

El suministro del minicargador se medirá para el pago en horas (h), según los controles de horómetro tanto del equipo como del operador. En el precio por horas de suministro incluye el operador, suministro de combustible, reparaciones y mantenimientos generales.

Forma de pago

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro de maquinaria.

Ítem de pago

| 1 | ÍTEMS NO PREVISTOS | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1,11 | SUMINISTRO DE MINICARGADOR modelos superior a 2010 con un peso operacional de 3.160 kg y una potencia mínima de 74 hp | HORA |

## 1.11 SUMINISTRO DE BULLDOZER modelo superior a 2010 con un peso operacional mínimo de 1179 kg , una potencia mínima de 159 kw y un cilindraje mínimo de 8.8

Alcance

## SUMINISTRO DE BULLDOZER modelo superior a 2010 con un peso operacional mínimo de 1179 kg , una potencia mínima de 159 kw y un cilindraje mínimo de 8.8 con operador y suministro de combustible.

Descripción y método

SUMINISTRO DE BULLDOZER modelo superior a 2010 con un peso operacional mínimo de 1179 kg , una potencia mínima de 159 kw y un cilindraje mínimo de 8.8 con operador y suministro de combustible.

Procedimiento de ejecución

1	suministro de maquinaria.

2	operador.

3	suministro de combustible.

4	cumplimiento de actividades previstas por el distrito contratante

5           reparaciones y mantenimiento generales

Unidad de medida

El suministro del bulldozer se medirá para el pago en horas (h), según los controles de horómetro tanto del equipo como del operador. En el precio por horas de suministro incluye el operador, suministro de combustible, reparaciones y mantenimientos generales.

Forma de pago

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro de maquinaria.

Ítem de pago

| 1 | ÍTEMS NO PREVISTOS | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | SUMINISTRO DE BULLDOZER modelo superior a 2010 con un peso operacional mínimo de 1179 kg , una potencia mínima de 159 kw y un cilindraje mínimo de 8.8 | HORA |

- Que este suministro de maquinaria no previstos se incluirá en el valor del contrato mediante acta de modificación de maquinaria e ítems no previstos, sin que se modifique el valor inicial del contrato.

### ACUERDAN:

- Pactar las nuevas máquinas no previstas y aprobar sus costos mediante los precios unitarios no previstos presentados, revisados, ajustados y avalados por el distrito contratante, de acuerdo con lo presentado por el consorcio que suministra y teniendo en cuenta que los mismos se hacen necesarios para dar cumplimiento del objeto contractual y que no modificaran el valor inicial del contrato.

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el día 26 de febrero de 2026.

| ________________________________________ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY Cargo: Jefe de la dependencia | ________________________________________ CONTRATISTA Nombre: NELSON SILVA SERRANO. Rep. Legal de CONSORCIO ALQUILER MAQUINARIA BCA |
| --- | --- |
| ________________________________________ SUPERVISOR Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY Cargo: Jefe de la dependencia |  |