| N o | OBLIGACI ÓN (solo las específica s) | ACTIVIDAD Y EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar en la organización de espacios de trabajo para las actividades de seguimiento a los procesos de relacionamiento social de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas en las comunidades priorizadas. | - Los días 11 y 12 de junio de 2026 se desarrolló un espacio de carácter formativo y de transferencia metodológica, en el cual se abordaron temáticas relacionadas con la implementación de la Escuela de Transición Energética Justa (TEJ). Esta implementación responde a una solicitud por parte del operador GENSA S.A., quien en oportunidades anteriores había solicitado apoyo para dicha acción, en el marco de la aplicación de la misma para todas las comunidades con quienes el operador trabaja. Durante la jornada se destacó la importancia de socializar los productos y evidencias requeridos para la certificación de las acciones adelantadas, facilitando así los procesos de validación y aprobación necesarios para la ejecución de los desembolsos posteriores. Asimismo, el espacio permitió resolver inquietudes y fortalecer las capacidades de los participantes frente a los lineamientos metodológicos y operativos de la estrategia. |
| 2 | Apoyar las acciones de transferencia de conocimiento sobre la implementación del componente social territorial de la Escuela de Transición Energéticas Justa para Comunidades Energéticas (Escuela TEJ) hacia entidades y cooperantes en el desarrollo de comunidades energéticas. | 2.1. El día 19 de junio de 2026 se llevó a cabo un espacio de transferencia metodológica dirigido al operador DISPAC, responsable de la implementación de proyectos en el departamento de Bolívar, con el propósito de fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la Escuela para la Transición Energética Justa. La jornada contó con la participación del operador, el contratista y la interventoría, quienes desempeñan funciones relacionadas con la generación y comercialización de energía en el departamento. Durante el espacio se socializaron los lineamientos metodológicos de la Escuela para la Transición Energética Justa, se resolvieron inquietudes sobre su implementación y se brindaron orientaciones para garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco de los proyectos de Comunidades Energéticas. Esta actividad permitió fortalecer la articulación entre los diferentes actores del proceso, promoviendo una comprensión homogénea de la metodología y facilitando su implementación en el territorio. |
| 3. | Apoyar la gestión y consolidación de actas e informes producto del desarrollo de escenarios de diálogo y articulación con organizaciones sociales, comunitarias, autoridades locales y entes territoriales para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. | 3.1. He consolidado la documentación solicitada desde la supervisión del contrato relacionada con la comisión desarrollada los días 11 y 12 de junio del 2026. Dicha comisión tuvo como objeto la implementación la transferencia metodológica de la escuela TEJ para comunidades para AIR – E, empresa de energía del departamento de Atlántico, Barranquilla. El objetivo de la comisión fue realizar la transferencia de la escuela para la transición energética para todas las comunidades de Barranquilla, ubicada en el departamento del Atlántico. La escuela TEJ tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades técnicas de las comunidades para gestionar, mantener y apropiarse de soluciones energéticas renovables en la comunidad mencionada. |
| 4. | Apoyar de manera transversal en la caracterización social de las comunidades priorizadas, orientando la identificación de sus necesidades, expectativas y capacidades para la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. | 4.1. En atención a la solicitud del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), se llevó a cabo un espacio de reunión con el propósito de revisar el estado de las comunidades que actualmente se encuentran pendientes dentro del proceso liderado por la entidad y que se proyectan para su consolidación como Comunidades Energéticas en fase de operación. Durante la reunión se realizó un diálogo técnico orientado a la revisión documental de la información allegada por cada una de las comunidades, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la emisión del certificado de implementación de la Escuela para la Transición Energética Justa. Este certificado constituye un requisito indispensable para la consolidación de las Comunidades Energéticas en su fase de operación, razón por la cual la revisión permitió identificar observaciones, aclaraciones y acciones requeridas para avanzar en el proceso de certificación y posterior formalización de las comunidades. Dicha reunión tuvo espacio el día 03 de junio del 2026. |
| 5. | Apoyar la proyección de respuestas a solicitudes de información y derechos de petición relacionados con la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. | 5.1. El día 30 de junio del 2026, se ha consolidado y enviado un reporte de los avances en lo relacionado con las acciones integradas a la supervisión de los contratos de los fondos FAZNI e IPSE. Dicha información está en el marco de un reporte que de manera mensual se envía al Departamento Nacional de Planeación. El cumplimiento del envío del reporte supone una adecuada planeación en los tiempos y garantiza el oportuno envío de dicha información a las entidades requeridas. |
| 6. | Apoyar el proceso de caracterización y planificación de la ejecución de los momentos de la Escuela de Transición Energética Justa del componente de relacionamiento social de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. | 6.1. El 7 de junio de 2026 se participó en una jornada de formación sobre el proceso de consulta previa, abordado como un mecanismo fundamental para la garantía del derecho a la participación y la toma de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas. Durante el espacio se desarrollaron contenidos de carácter jurídico y técnico relacionados con el marco normativo, el procedimiento y los principales aspectos de implementación de la consulta previa. Asimismo, se generó un espacio para la resolución de inquietudes de los participantes respecto a la aplicación de este mecanismo. La jornada fue orientada por servidores públicos del Ministerio del Interior, en calidad de autoridad competente y referente institucional en la materia. 6.2. El 17 de junio de 2026 se participó en una mesa de trabajo entre el equipo jurídico y el equipo social de Comunidades Energéticas del Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de analizar el marco regulatorio aplicable a la implementación y operación de las comunidades energéticas en los territorios. Durante la sesión se abordaron aspectos normativos relacionados con la cadena de la energía, precisando el alcance de la regulación vigente y resolviendo inquietudes frente a su aplicación. Los lineamientos y aclaraciones expuestos constituyen un insumo técnico fundamental para el desarrollo de las acciones de acompañamiento e implementación que adelanta el equipo social en los diferentes territorios. |
| 7. | Apoyar las acciones de implementación y seguimiento de los abordajes de la Escuela de Transición Energéticas Justa para Comunidades Energéticas especiales como comunidades energéticas educativas, comunidades energéticas de salud y comunidades energéticas penitenciarias. | 7.1. El día 26 de junio de 2026 se consolidó un informe de las acciones desarrolladas en la vigencia 2026, en el marco de la supervisión de los contratos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) y de las actividades adelantadas de manera articulada con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). El objetivo de este informe fue consolidar la información requerida por la supervisión para la elaboración de los diferentes documentos de empalme solicitados por la Presidencia de la República al Ministerio de Minas y Energía. Para ello, se recopiló, organizó y sistematizó la información relacionada con el estado de avance de los contratos, las acciones de seguimiento realizadas y los principales resultados obtenidos, con el fin de suministrar insumos técnicos que permitieran soportar el proceso de empalme institucional. |
| 8. | Participar y contribuir en reuniones, eventos, visitas y mesas de trabajo, elaborando actas, memorias, listas de asistencia, informes, matrices y/o registros fotográficos de conformidad con los formatos requeridos por el supervisor. | 8.1. Los días 2 y 30 de junio de 2026 se llevaron a cabo reuniones de coordinación con los líderes de las estrategias que integran el componente social de Comunidades Energéticas, con el propósito de realizar seguimiento al avance de las actividades programadas, revisar el estado de implementación de cada estrategia y definir acciones para el fortalecimiento de su ejecución. Durante estos espacios se desarrollaron mesas de trabajo orientadas a la planeación del evento para la consolidación de la Federación de Comunidades Energéticas del país, abordando aspectos metodológicos, operativos y de articulación interinstitucional necesarios para su desarrollo. Asimismo, se revisaron las actividades derivadas de las solicitudes formuladas por un ente de control, relacionadas con las visitas de verificación a los procesos implementados en los diferentes territorios durante la presente vigencia. De igual manera, se realizó seguimiento a las acciones que requieren acompañamiento prioritario, se establecieron compromisos para su implementación y se definieron lineamientos de trabajo para orientar la gestión del componente social durante los meses siguientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y fortalecer la coordinación entre las diferentes estrategias. |
| 9. | Gestionar el soporte documental que se produzca en el marco de la ejecución de los procesos y procedimientos de la Dirección de Energía Eléctrica y de acuerdo con las directrices impartidas por el supervisor. | 9.1. El 26 de junio de 2026 se efectuó el cargue de la documentación correspondiente a la transferencia metodológica desarrollada con DISPAC, en cumplimiento de los compromisos y lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. La documentación fue incorporada como soporte de las actividades ejecutadas y para efectos de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este proceso incluyó la organización, consolidación y carga de los soportes requeridos para evidenciar las actividades ejecutadas en territorio, garantizando la trazabilidad de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la estrategia. Asimismo, la documentación fue cargada de conformidad con las directrices emitidas por la supervisión del contrato y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. |
| 10. | Las demás que designe el supervisor, que correspondan a la naturaleza del contrato y que sean necesarias para la consecución del fin del objeto contractual. | 10.1. Se ha cargado la información relacionada con la implementación del presente contrato, cargando la planilla de seguridad social, el informe de gestión mensual contractual debidamente aprobado desde la coordinación del equipo y los documentos generados a partir del Neón. |

Cordialmente,

Contratista: William Fernando Pardo Sánchez

No. Contrato: GGC-1385-2026