| CONTRATO | 410-2026 |
| --- | --- |
| OBLIGACIÓN 1 | Apoyar la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la entidad, de conformidad con la programación establecida y en cumplimiento de las asignaciones e instrucciones impartidas por la supervisión |

0106/2026

- Arreglo puerta de vidrio se quita y se instala nuevamente recepción piso 5 costado oriental.

- Instalación puestos de trabajo piso 5 nuevos puestos

02/06/2026

- Terminación instalación puestos de trabajo piso 5 costado oriental.

- Desinstalación y mantenimiento de puerta de vidrio recepción costado occidental piso8.

03/06/2026

- Arreglo y mantenimiento de sillas para nuevos puestos de trabajo piso 5 costado oriental.

- Se quita vidrio fisurado piso8 costado oriental

04/06/2026

- Mantenimiento y arreglo de silla   cambio también de hidráulico puesto 437 solicitud 38559 piso 8

- Mantenimiento silla puesto 434 número placa 20624 piso 8

- Se le cambia hidráulico y mantenimiento general silla oficina de desarrollo social piso 2 supercade número de placa 30693 incidencia 38702

05/06/2026

- Arreglo muro resanes y pintura tres manos despacho de la secretaria Ursula incidencia no 38589

- Cambio llave tipo push baño hombres piso 8 costado occidental

09/06/2026

- Se reubica multitoma, gaveta para puesto fijo y arreglo y mantenimiento silla liberación para los pies puesto 58 A incidencia 38541 Placa no silla 20593

- Incidencia solucionada 38779 archivador cajonera con superficie oficina nueva subdirección de planeamiento rural sostenible.  Placa cajonera nro2376. Placa superficie nro12903

10/06/2026

- Solicitud solucionada se dejan dos sillas giratorias sector 166 piso 5  nro 38775 oficina subdirectores de ecourbanismo y construcción

- Cambio de canaleta subdirección de planeamiento local noroccidente piso5 incidencia 38718 solucionado

- Independicen luminaria e interruptor bodega piso 5 incidencia 38576 solucionada

11/06/2026

- En atención a la incidencia 38748se hace el arreglo de dos luminarias en la sala b piso 2 super cade

- Atendiendo la incidencia 38689 se hace el ajuste a la base del televisor de la sala b piso 13 el día

- En atención a la incidencia 3877 se instala archivador de dos cajones con placa 9622 y superficie en la oficina de la subsecretaría de eco urbanismo y construcción sostenible sector 166 piso 5 hoy

- En atención a la incidencia 38625 se hace el arreglo de luminaria del puesto 641 piso 2 el día

12/06/2026

Levantamiento de sillas, Piso vinisol, lamina en superboar, para reforzamiento estructura

13/06/2026

- Pintura de estrutura metalica.

- Corte e instalada de la mina en superboa.

- Instalacion de piso vinisol. Supercade piso 2 auditorio

- metálica piso surpecade   piso 2 auditorio.

16/06/2026

- Se hace remates en piso vinisol

- Instalacion de guardaescoba.

- Instalacion de sillas Supercade piso 2 auditorio

17/06/2026

- Terminacion de remates piso visol supercade piso 2 auditor

18/06/2026

- Contingencia de trasiego de cajas en archivo central piso 2 a bodega

19/06/2026

- Arreglo de luminarias  para tener y cambiar.

- Arreglo y mantenimiento de puerta vidrio recepcion piso 13 costado oriental

22/06/2026

- Adecuación puestos de trabajo bodega 2 piso 1 archivo central atención al usuario

23/06/2026

- Mantenimiento e instalada de cajoneras piso 2 archivo central queda por instalar 2 cajoneras 2 piso

24/06/2026

- Terminación instalación de cajoneras piso dos archivo central

25/06/2026

- Instalación de cinta antideslizante bodega 1 segundo piso, quedando pendiente escalera en bodega dos primer piso.

- Instalación de telón 2 piso bodega 2

- Arreglo y ajustes de sillas fijas piso 2 auditorio bodega 2 archivo central

26/06/2026

- Terminación, arreglo y ajustes de sillas fijas piso 2 auditorio bodega 2 archivo central.

- Desinstalada e instalada de chapas cajoneras atención a la ciudadanía piso 1 bodega 2

Proyección días 30 de junio.

- Terminación cambio chapas cajoneras.

- Pintura muros.

- Arreglo de sillas giratorias.

- Archivo central