Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de secretaria General, nombrado según 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultado para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, de una parte y de la otra JAIRO GUSTAVO LOPEZ URREA identificado con la cédula de Nro. 79.446.297, en su condición de Representante Legal de KA S.A.S., identificada con NIT: 830.141.859-5, se ha convenido suscribir la presente acta de liquidación del Contrato Obra Nro. 4272 de 2024 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Contrato:

| Número de Contrato | 4272-2024 |
| --- | --- |
| Tipo de Contrato | Contrato de Obra |
| Objeto del Contrato | Realizar las reparaciones locativas, instalación de pisos y accesibilidad arquitectónica a la sala permanente 16, del Museo Nacional de Colombia. |
| Fecha de suscripción del contrato: | 13 de noviembre de 2024 |
| Fecha del acta de inicio o Inicio en plataforma Secop: | 18 de noviembre de 2024 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | Hasta el 15 de diciembre |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 27 de diciembre de 2024 |
| Prórroga Uno (1) | Doce días (12) |
| Plazo total | Treintainueve días (39) |

  - Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | N/A |
| --- | --- |
| Reinicio Uno | N/A |
| Suspensión Dos | N/A |
| Reinicio Dos | N/A |

  - Valor del contrato

| Valor inicial: | $89.933.024,00 |
| --- | --- |
| Adición No 1 | N/A |
| Adición No 2 | N/A |
| Valor total: | $89.933.024,00 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | Seguros del Estado S.A |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | 16/12/2024 |  |  |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 21-44-101455800 anexo 1 |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | 21-40-101243505 anexo 1 |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos | Vigencia final hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Cumplimiento del contrato | 27/06/2025 | 20% |  | $ 17.986.604,80 |
|  | Calidad del servicio | 27/06/2024 | 20% |  | $ 17.986.604,80 |
|  | Pagos salarios y prestaciones sociales | 27/12/2027 | 5% |  | $ 4.496.651,20 |
|  | Estabilidad y calidad de la obra | 27/06/2030 | 20% |  | $ 17.986.604,80 |
|  | Responsabilidad civil extracontractual | 30/12/2024 | Mínimo 1 SMMLV |  | $260.000.000,00 |

- Relación de Pagos:

Que en la cláusula Nro. 4 se estableció de la siguiente manera:

El valor del contrato será cancelado por el MINISTERIO previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público así:

- Un primer pago del 40% del valor del contrato, una vez el contratista hubiese llevado a cabo el Suministro, transporte y entrega en sitio de la perfilería metálica y vidrios.

- Un segundo pago del 60% del valor del contrato, a la terminación del 100%de los trabajos, y sean recibidos a entera satisfacción por la supervisión designada por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, mediante la correspondiente acta de recibo.

Que el supervisor del contrato certifico los pagos de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera. La relación de los efectuados es la siguiente:

| No. de pagos | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74918125 | 20/03/2025 | $35.973.209,00 |
| 2 | 74918225 | 20/03/2025 | $53.959.815,00 |
| Valor total de pagos realizados: |  |  | $89.933.024,00 |

- Relación de Saldos:

Mediante certificado expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona los saldos presupuestales del contrato así:

| N° de Contrato | Nombre completo de Contratista | Valor Total del Contrato | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4272-2024 | KA S.A.S. | $89.933.024,00 | $89.933.024,00 | $0,00 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor inicial del contrato: | $89.933.024,00 |
| Valor total adiciones del contrato: | $0,00 |
| Valor total más adiciones | $89.933.024,00 |
| Valor total ejecutado por el contratista: | $89.933.024,00 |
| Valor total pagado de conformidad con el certificado de pagaduría. | $89.933.024,00 |
| Saldo a favor del Contratista | $0,00 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO | $0,00 |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO | $0,00 |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades:

Describir las situaciones especiales que representen alguna novedad en la ejecución del contrato, como liberación o reintegro de saldos, y eventos tales como procesos de incumplimiento, multas impuestas o clausula penal, en el caso que aplique.

Contratista

N/A

Supervisión.

Si el contratista presenta salvedades sobre el acta de liquidación, las mismas deben ser plasmadas en el presente numeral. Es de tener en cuenta que estás deben ser resueltas por la supervisión del contrato en el informe final de supervisión, el cual es parte integral de la presente acta de liquidación.

N/A

- Consideraciones Finales:

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el contratista se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa o indirectamente de las relaciones surgidas del contrato de obra 4272 de 2024, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.

- Que el recibo a satisfacción del objeto del contrato no exime al contratista, ni a la supervisora de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.

- Que el contratista con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el contrato, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne a la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil.  (Sólo aplica para transacción en caso de litigio).

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Contrato N° 4272-2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato de Obra n°. 4272-2024 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el contratista de acuerdo con la parte motiva de la presente acta especialmente en el acápite 5 liquidación definitiva.

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Contrato que se menciona en la presente acta, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento referida en el presente documento. y renuncian a cualquier reclamación futura.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato.

CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

SUPERVISOR		CONTRATISTA

Katia Cecilia González			       Jairo Gustavo López Urrea

Directora (E)					       Representante Legal

U.A.E. MUSEO NACIONAL                           KA S.A.S.

__________________

SECRETARIA GENERAL

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Proyectó: Andrés Mauricio Sánchez Ortega – Arquitecto – U.A.E. Museo Nacional

Revisó: María Paula Peña Gómez –Abogada Museo Nacional área técnica

Revisó: xxxxxxxxxx- Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas- Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios