# Información General del Proyecto

| Campo | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha del informe | 22/04/2026 |  |  |
| Código del proyecto (REQ-NO.) | 77249 |  |  |
| Nombre del proyecto | Sancionatorio (1MVP) |  |  |
| Dependencia solicitante | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) |  |  |
| Subdirector / Jefe de Oficina | Tomas Restrepo |  |  |
| Grupo | Actuaciones Sancionatorias |  |  |
| Coordinador | Juliana Ferro |  |  |
| Colaboradores | José Daniel Monroy |  |  |
| Tipo de iniciativa | ☐ Hallazgo ☐ Normativo | ☐ seguridad ☐ Mejora de aplicativo | ☐ Proyecto nuevo ☐ Contingencia |
| Proceso BPM asociado | Actuaciones Sancionatorias Ambientales |  |  |
| Macroproceso | Misional |  |  |
| Proceso | Actuaciones Sancionatorias Ambientales |  |  |
| Objetivo (síntesis) | Implementar una solución que permita identificar, transcribir y validar los cargos contenidos en el Auto de Cargos y en el Concepto de Evaluación de Cargos y/o Descargos, generando un documento consolidado con los cargos correctos y vigentes para la elaboración de la sanción ambiental. |  |  |
| Alcance (síntesis) | La solución abarcará el análisis de los documentos de entrada (Auto de Cargos y Concepto de Evaluación de Cargos y/o Descargos), la identificación y validación de los cargos aplicables, y la generación de un documento de salida consolidado que sirva como insumo para el proceso sancionatorio ambiental. |  |  |
| PMV evaluados | 1 |  |  |
| Cronograma estimado En horas x semana x semanas | Diseño y Análisis | Desarrollo | Total estimado |
|  | 40 | 120 | 190 |
| Elaborado por | GAITIeIA: |  |  |
|  | Equipo Técnico: Dirleny Yiseth Varela Agudelo |  |  |
| Diagnóstico Funcional | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Diagnóstico Técnico | ☐ Sí ☐ No ☐ No aplica |  |  |
| Concepto Factibilidad | ☐ Rechazar ☐ Programar ☐ Priorizar |  |  |
| Justificación |  |  |  |
| Puntaje Evaluación |  |  |  |

El presente Informe de Factibilidad tiene como objetivo evaluar de manera integral y objetiva la iniciativa tecnológica propuesta, consolidando los resultados del Diagnóstico Funcional y del Diagnóstico Técnico (cuando aplique), con el fin de determinar si el proyecto es institucionalmente factible, bajo criterios de claridad del requerimiento, cumplimiento BPM y normativo, impacto institucional, complejidad técnica, riesgos y capacidad operativa de la OTI.

Este informe orienta la toma de decisión institucional sobre el compromiso de recursos, capacidades y horas, y define la ruta de atención del proyecto dentro de la gobernanza de ANLA, sin iniciar ejecución.

# Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La iniciativa propone una solución basada en procesamiento de documentos con IA para automatizar la identificación y validación de cargos en el proceso sancionatorio ambiental.

Fortalezas:

- Claridad del problema y objetivo funcional

- Reducción de reprocesos y mejora en calidad de datos

- Arquitectura desacoplada y escalable

- Baja dependencia de sistemas externos

Limitaciones / Condicionantes:

- Dependencia de la calidad documental

- Posible variabilidad en textos jurídicos complejos

Conclusión:
Proyecto viable técnica e institucionalmente, con alto valor estratégico para la OAJ.

# Insumos Analizados

El análisis de factibilidad se fundamenta en los siguientes insumos institucionales:

| INSUMO | ANALIZADO | EQUIPO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato DT-FO-33 – Solicitud de Proyecto TI | X | OAJ | Solicitud Inicial |
| Diagrama BPM | X | OTI |  |
| Diagnóstico Funcional | X | OAJ – OTI | DT-FO-49 |
| Diagrama Flujo (BPMs) | X | OAJ - OTI |  |
| Mockup |  |  | No Requerido |
| Diagnóstico Técnico (cuando aplique) | X | OTI |  |
| Sustento normativo aplicable |  |  |  |
| Cronograma de proyectos y capacidades | X | OTI |  |

# Alcance Funcional

| No. | Producto Mínimo Viable - PMV | Tipo Desarrollo (BPM, Interoperabilidad, SILA, ORFEO, etc) | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesamiento de documentos sancionatorios | Interoperabilidad / IA | Extracción, validación y generación de cargos estructurados |

# Riesgos y Exclusiones

| No. | Riesgo o Exclusión |
| --- | --- |
| 1 | Dependencia de la calidad de documentos de entrada |
| 2 | Complejidad del lenguaje jurídico |
| 3 | Variabilidad en formatos de archivos |
| 4 | Precisión del modelo de IA |

# Cronograma y Capacidades Estimadas

| Etapa | Recurso Especializado | Horas por semana | Semanas | Total, horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño funcional | Analista Funcional | 10 | 2 | 20 |
| Análisis (historias de usuario) | Analista Técnico | 10 | 2 | 20 |
| desarrollo | Backend + Frontend | 20 | 6 | 120 |
| Pruebas funcionales | QA Funcional | 10 | 2 | 20 |
| Puesta en operación y estabilización | DevOps | 10 | 1 | 10 |
| Total |  |  | 13 | 190 |

# Modelo de Evaluación Objetiva de Factibilidad

La factibilidad del proyecto se evalúa mediante criterios objetivos alineados con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE v3), la disciplina BPM y la capacidad operativa de la OTI.

| Dominio MRAE | Aspecto evaluado (descripción orientadora) | Calificación (1–5) | Brecha identificada | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negocio (MAE) | 1. Claridad de la necesidad y objetivo – El problema de negocio está claramente definido, separado de la solución tecnológica y con objetivos verificables. | 5 | No se identifican brechas relevantes | Mantener la definición clara del problema y validar continuamente con OAJ |
| Negocio (MAE) | 2. Alineación Arquitectura institucional – El proyecto se encuentra factible dentro de la arquitectura TI planeada. | 5 | No se evidencian brechas | Asegurar cumplimiento de lineamientos de arquitectura en fases de diseño |
| Negocio (MAE) | 3. Alcance funcional y definición de PMV – El alcance está delimitado, es controlable y divisible en Productos Mínimos Viables claramente definidos. | 5 | No se identifican brechas | Controlar alcance para evitar expansión no controlada (scope creep) |
| Negocio (MAE) | 4. Cumplimiento y madurez del proceso BPM – Existe proceso BPM aprobado, con nivel de madurez suficiente y coherente con la iniciativa. | 4 | Posible falta de actualización o formalización completa del BPM | Validar y formalizar el BPM con la OAJ antes del desarrollo |
| Información (MAE) | 5. Datos requeridos y trazabilidad – Los datos necesarios están identificados, con fuentes claras, trazabilidad y responsables definidos. | 4 | Trazabilidad de datos y responsabilidades aún no completamente formalizadas | Definir modelo de datos, responsables y trazabilidad en diseño |
| Información (MAE) | 6. Calidad, clasificación y uso de la información – La información cuenta con criterios de calidad, clasificación (pública, reservada, clasificada) y reglas de uso. | 4 | No se han definido formalmente reglas de calidad y clasificación | Establecer clasificación de información (reservada/sensible) y reglas de calidad |
| Sistemas (MGGTI) | 7. Integraciones y dependencias – Las integraciones con otros sistemas están claramente identificadas y su complejidad es conocida y gestionable. | 4 | Integraciones futuras (ORFEO, SILA, BPM, EDW) no definidas a detalle | Documentar posibles integraciones y definir estándares de interoperabilidad |
| Sistemas (MGGTI) | 8. Compatibilidad con el ecosistema institucional – La solución es compatible con aplicaciones, plataformas y estándares tecnológicos institucionales. | 5 | No se identifican brechas | Definir estrategias de manejo de errores y validaciones de documentos |
| Tecnología (MGGTI) | 9. Restricciones técnicas y complejidad – Se conocen las restricciones técnicas, la complejidad de la solución y los riesgos tecnológicos asociados. | 4 | Dependencia de calidad documental y variabilidad del lenguaje jurídico | Definir estrategias de manejo de errores y validaciones de documentos |
| Tecnología (MGGTI) | 10. Infraestructura requerida y disponibilidad – La infraestructura requerida está disponible o su provisión es viable en los tiempos institucionales. | 5 | No se identifican brechas | Validar disponibilidad de infraestructura en ambiente productivo |
| Gobierno TI (MGGTI) | 11. Capacidad operativa, roles y decisión – La OTI cuenta con capacidades especializadas, roles definidos y decisión institucional para atender el proyecto. | 5 | No se evidencian brechas | Asegurar asignación formal de roles y disponibilidad del equipo |
| Seguridad (MGGTI) | 12. Sensibilidad de la información y controles – Se identificó la sensibilidad de la información y existen controles de seguridad adecuados o definibles. | 5 | Controles definidos a nivel general, falta detalle técnico | Implementar controles específicos (cifrado, logs, control de acceso por IP) |
| Total, Puntos |  | 54 | Sobre 60 puntos posibles |  |
| Promedio |  | 4.5 |  |  |

Nota: 1 = Muy bajo / insuficiente – 5 = Alto / adecuado

Con base en la calificación asignada, se construye un gráfico radar que permite visualizar de manera objetiva el nivel de factibilidad del proyecto frente a los mínimos institucionales definidos.

Diagrama:

Se puede definir un umbral mínimo institucional (ej. ≥3) para considerar el proyecto factible.

Interpretación institucional

- Dimensiones MAE bajas → Proyecto no factible institucionalmente, aunque sea técnicamente viable.

- Dimensiones MGGTI bajas → Proyecto factible solo con condiciones o sujeta a capacidad.

- Equilibrio MAE + MGGTI → Proyecto factible.

# Recomendación Factibilidad

Con fundamento en la evaluación realizada, el Informe de Factibilidad establece una de las siguientes recomendaciones:

| ☐ No avanzar (Rechazar) | Cuando no se cumplen condiciones mínimas de BPM, madurez institucional, alineación estratégica o sustento normativo |
| --- | --- |
| ☐ Programar el proyecto | Cuando corresponde a hallazgo normativo, mejora de aplicativo o requerimiento de seguridad, de acuerdo con la capacidad de la OTI. |
| ☐ Priorizar el proyecto | Cuando involucra más de un proceso BPM transversal o estructural, definiendo su orden de atención institucional. |

# Conclusión

El proyecto cumple criterios de arquitectura, factibilidad técnica, claridad funcional y alineación institucional. Su implementación generará eficiencia operativa en el proceso sancionatorio, siendo candidato para priorización dentro del portafolio TI.