# Información del Proyecto TI

| Campo | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha del Diagnostico | 14/04/2026 |  |  |
| Código del proyecto (REQ-NO.) | 80138 |  |  |
| Fecha del Requerimiento | 13/04/2026 |  |  |
| Nombre del proyecto | Reporte Regalías |  |  |
| Dependencia solicitante | Oficina Asesora de Planeación |  |  |
| Subdirector / Jefe de Oficina | Jesús Cristobal Ruiz Torres |  |  |
| Grupo | Oficina Asesora de Planeación |  |  |
| Coordinador |  |  |  |
| Colaboradores | María Alejandra Hoyos Arango |  |  |
| Tipo de iniciativa | ☐ Hallazgo ☐ Normativo | ☐ seguridad ☐ Mejora de aplicativo | ☐ Proyecto nuevo ☐ Contingencia |
| Proceso BPM asociado | Direccionamiento, Planeación e Innovación |  |  |
| Macroproceso | Direccionamiento, Planeación e Innovación |  |  |
| Proceso | Procedimiento formulación, registro y seguimiento a proyectos de inversión |  |  |
| Objetivo (síntesis) | Consolidar, analizar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos institucionales mediante la organización y análisis de la información financiera proveniente de diferentes fuentes. |  |  |
| Alcance (síntesis) | Inicia con la recepción de archivos de ejecución presupuestal y finaliza con la generación de reportes consolidados por dependencia o proyecto para análisis y seguimiento institucional. |  |  |
| PMV evaluados | 1 |  |  |
| Cronograma estimado En horas x semana x semanas | Diseño y Análisis | Desarrollo | Total estimado |
| Elaborado por | OTI / Grupo |  |  |
|  | Equipo Técnico |  |  |
|  | Personas |  |  |
| Concepto Factibilidad | ☐ Rechazar ☐ Programar ☐ Priorizar |  |  |
| Justificación |  |  |  |

# Alcance del Diagnóstico Técnico

El diagnóstico técnico se limita a evaluar la factibilidad técnica de la solución propuesta para automatizar el procesamiento y consolidación de información presupuestal de Regalías y PGN, tomando como insumo el diagnóstico funcional y el alcance definido del proyecto. No redefine el problema de negocio ni modifica el alcance funcional ya documentado.

El análisis se enfoca en la viabilidad de la arquitectura de solución, las integraciones requeridas, los controles mínimos de seguridad, la disponibilidad de infraestructura, la compatibilidad con estándares tecnológicos institucionales, las restricciones técnicas relevantes y la capacidad operativa de la OTI para atender el proyecto como un único MVP.

# Acercamiento a la Arquitectura de Solución

Desde una perspectiva técnica, la solución puede soportarse en una arquitectura web desacoplada compuesta por una capa de presentación para cargue y consulta, un componente de procesamiento encargado de aplicar reglas de negocio sobre archivos Excel y una capa de almacenamiento para manejar insumos y productos del procesamiento. Este enfoque es coherente con el alcance del proyecto, que parte de la recepción de archivos y culmina con la generación de reportes consolidados.

La arquitectura propuesta es viable para un MVP único porque concentra en una sola solución los flujos de procesamiento de información presupuestal provenientes de diferentes fuentes, manteniendo una salida homogénea y unificada para análisis institucional. Desde el punto de vista del diagnóstico técnico, esta aproximación es escalable y sostenible siempre que se formalicen lineamientos de operación, almacenamiento, seguridad y soporte.

# Interoperabilidades e Integraciones

A nivel funcional, el proyecto toma como origen archivos exportados desde sistemas institucionales como SIIF y SPGR, pero no contempla integración en línea con dichos sistemas; la interoperabilidad se da mediante el intercambio de archivos Excel que luego son procesados por la solución.

Adicionalmente, la solución requiere componentes de apoyo para almacenamiento y trazabilidad del procesamiento, lo que sugiere la necesidad de validar técnicamente mecanismos institucionales para repositorio de archivos, trazabilidad de ejecuciones y descarga de resultados. Estas integraciones son factibles siempre que se definan condiciones de operación y gobierno sobre la información procesada.

# Seguridad de la Información

La solución manipula información financiera y presupuestal y, por tanto, debe aplicar controles mínimos de seguridad orientados a proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad de los archivos de entrada y salida. El diagnóstico técnico recomienda validar controles sobre acceso al servicio, restricciones por entorno, trazabilidad de solicitudes y manejo de archivos procesados.

También se debe considerar la protección del intercambio entre frontend y backend, así como la validación de formatos permitidos y manejo controlado de errores. Los lineamientos específicos de autenticación, autorización, clasificación de información y auditoría institucional deben ser confirmados por OTI y Seguridad de la Información antes de pasar a una fase de factibilidad definitiva.

# Infraestructura Tecnológica

La solución requiere infraestructura suficiente para soportar una aplicación web de cargue, procesamiento y descarga de archivos, así como almacenamiento de objetos o repositorio para insumos y productos generados. Desde el punto de vista del diagnóstico técnico, la infraestructura no representa una limitación conceptual para el MVP, pero sí requiere definición formal del ambiente objetivo y de las condiciones de despliegue, persistencia y monitoreo.

Se considera técnicamente factible operar la solución en un entorno controlado institucional, siempre que se validen recursos mínimos de ejecución, almacenamiento, red y soporte operativo. La decisión entre operación on-premise, híbrida o con componentes especializados debe quedar a cargo de la arquitectura institucional y del equipo técnico competente.

# Compatibilidad Tecnológica

La iniciativa es compatible con una arquitectura modular de servicios y con el tratamiento de archivos de entrada y salida en formatos estándar de oficina, lo cual reduce riesgos de obsolescencia a corto plazo. Desde el diagnóstico técnico, no se identifican incompatibilidades conceptuales con el ecosistema institucional, siempre que se adopten tecnologías, frameworks, componentes y mecanismos de despliegue alineados con los estándares vigentes de la Entidad.

La compatibilidad debe ser confirmada a detalle por OTI en función de las plataformas oficialmente soportadas, políticas de desarrollo y lineamientos de operación. A esta etapa, el concepto es favorable desde el punto de vista técnico preliminar.

# Restricciones Técnicas

Las principales restricciones técnicas identificadas son:

- Variabilidad en la estructura y calidad de los archivos fuente, lo que puede afectar el procesamiento automatizado.

- Necesidad de definir formalmente el mecanismo de almacenamiento de archivos de entrada y salida, así como su retención operativa.

- Necesidad de definir lineamientos institucionales de acceso, publicación del servicio y control de uso.

- Dependencia de la capacidad disponible de la OTI para acompañar el ciclo de vida técnico del proyecto, especialmente si comparte recursos con otras iniciativas activas.

Estas restricciones no hacen inviable la iniciativa, pero sí condicionan la priorización y la forma de ejecución técnica del MVP.

# Capacidad Operativa Especializada de la OTI

| Etapa | Especialista | Nota |
| --- | --- | --- |
| Diseño funcional | Analista funcional / líder técnico | Validación de alcance y flujo del MVP |
| Análisis (historias de usuario) | Analista funcional / arquitecto de solución | Definición de historias, reglas y criterios |
| Desarrollo | Desarrollador backend / frontend | Implementación del flujo de procesamiento y entrega del resultado |
| Pruebas funcionales | Analista funcional / QA | Verificación de resultados y consistencia del procesamiento |
| Puesta en operación y estabilización | OTI / soporte técnico |  |

# Estimación Técnica Preliminar

| Etapa |  | Especialista | PMV | Horas por semana | Semanas | Total, horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño funcional |  | Analista funcional | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Análisis (historias de usuario) |  | Analista funcional / arquitecto | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Desarrollo |  | Analista | 1 | 6 | 4 | 24 |
| Pruebas funcionales |  | Analista Funcional / QA | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Puesta en operación y estabilización |  | OTI | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | Total |  |  |  |  | 76 |

# Conclusión del Diagnóstico Técnico

Desde la perspectiva técnica preliminar, el proyecto es viable como un único MVP orientado al procesamiento y consolidación presupuestal de recursos de Regalías y PGN. La necesidad funcional está claramente delimitada, la solución propuesta es coherente con el alcance del proyecto y no se identifican impedimentos técnicos conceptuales que impidan su avance.

No obstante, el avance a factibilidad definitiva debe condicionarse a la validación formal de:

- Lineamientos de despliegue y operación

- Controles de seguridad y acceso

- Estrategia de almacenamiento y retención de archivos

- Disponibilidad de capacidad operativa de la OTI

- Priorización frente a otras iniciativas institucionales

En consecuencia, se recomienda continuar el proyecto dentro del ciclo de factibilidad, manteniendo el alcance como un MVP único y evitando fragmentar funcionalmente la solución en entregas separadas por fuente presupuestal.

# Sugerencias para el Diseño y Análisis (No vinculantes)

- Mantener la solución bajo un enfoque modular, con separación clara entre cargue, procesamiento, almacenamiento y entrega de resultados

- Estandarizar reglas de validación sobre archivos fuente para reducir riesgo operativo ante variaciones de estructura.

- Definir tempranamente lineamientos de almacenamiento, trazabilidad y política de retención de archivos.

- Gestionar el proyecto como una única entrega funcional de valor, priorizando estabilidad y calidad de la salida sobre crecimiento prematuro del alcance.