# Información General del Proyecto

| Campo | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha del informe | 22/05/2026 |  |  |
| Código del proyecto (REQ-NO.) | 80137 |  |  |
| Nombre del proyecto | Reporte Regalías |  |  |
| Dependencia solicitante | Oficina Asesora de Planeación |  |  |
| Subdirector / Jefe de Oficina | Jesús Cristobal Ruiz Torres |  |  |
| Grupo | Oficina Asesora de Planeación |  |  |
| Coordinador | Jesús Cristobal Ruiz Torres |  |  |
| Colaboradores | María Alejandra Hoyos Arango |  |  |
| Tipo de iniciativa | ☐ Hallazgo ☐ Normativo | ☐ seguridad ☐ Mejora de aplicativo | ☐ Proyecto nuevo ☐ Contingencia |
| Proceso BPM asociado | Direccionamiento, Planeación e Innovación |  |  |
| Macroproceso | Direccionamiento, Planeación e Innovación |  |  |
| Proceso | Procedimiento formulación, registro y seguimiento a proyectos de inversión |  |  |
| Objetivo (síntesis) | Consolidar, analizar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos institucionales mediante la organización y análisis de la información financiera proveniente de diferentes fuentes. |  |  |
| Alcance (síntesis) | Inicia con la recepción de archivos de ejecución presupuestal y finaliza con la generación de reportes consolidados por dependencia o proyecto para análisis y seguimiento institucional. |  |  |
| PMV evaluados | 1 |  |  |
| Cronograma estimado En horas x semana x semanas | Diseño y Análisis | Desarrollo | Total estimado |
|  | 32 | 24 | 76 |
| Elaborado por | GAITIeIA: |  |  |
|  | Equipo Técnico: Dirleny Yiseth Varela Agudelo |  |  |
| Diagnóstico Funcional | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Diagnóstico Técnico | ☐ Sí ☐ No ☐ No aplica |  |  |
| Concepto Factibilidad | ☐ Rechazar ☐ Programar ☐ Priorizar |  |  |
| Justificación |  |  |  |
| Puntaje Evaluación |  |  |  |

El presente Informe de Factibilidad tiene como objetivo evaluar de manera integral y objetiva la iniciativa tecnológica propuesta, consolidando los resultados del Diagnóstico Funcional y del Diagnóstico Técnico (cuando aplique), con el fin de determinar si el proyecto es institucionalmente factible, bajo criterios de claridad del requerimiento, cumplimiento BPM y normativo, impacto institucional, complejidad técnica, riesgos y capacidad operativa de la OTI.

Este informe orienta la toma de decisión institucional sobre el compromiso de recursos, capacidades y horas, y define la ruta de atención del proyecto dentro de la gobernanza de ANLA, sin iniciar ejecución.

# Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El proyecto Regalías presenta una necesidad funcional clara, un objetivo definido y un alcance controlable, orientado a automatizar el procesamiento de archivos presupuestales y la generación de reportes consolidados para análisis institucional. La iniciativa está alineada con el proceso de Direccionamiento, Planeación e Innovación y con capacidades institucionales asociadas al seguimiento de la ejecución presupuestal, control de recursos y apoyo a la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de factibilidad, la iniciativa es favorable porque parte de una necesidad real documentada, describe con claridad los productos esperados y no busca modificar los formatos fuente ni intervenir directamente los sistemas externos que originan los archivos. La solución se puede plantear como un MVP único, lo que simplifica la gobernanza del proyecto, reduce fragmentación funcional y permite enfocar el esfuerzo técnico y operativo en una sola entrega inicial de valor.

Las principales condiciones para avanzar están asociadas a la validación formal de lineamientos técnicos de despliegue, seguridad, retención de archivos, gobierno de datos y capacidad operativa de la OTI. En consecuencia, el informe orienta a priorizar el proyecto dentro de la gobernanza institucional, sujeto a confirmación de condiciones técnicas y operativas mínimas.

# Insumos Analizados

El análisis de factibilidad se fundamenta en los siguientes insumos institucionales:

| INSUMO | ANALIZADO | EQUIPO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato DT-FO-33 – Solicitud de Proyecto TI | SI | OTI /OAP | Documento base del proyecto. Contiene nombre, dependencia solicitante, objetivo, alcance, necesidad, productos esperados y justificación institucional. |
| Diagrama BPM | NO |  |  |
| Diagnóstico Funcional | SI | OTI / OAP | Sirve como insumo para validar madurez del requerimiento, alcance funcional, usuarios, datos y riesgos funcionales. |
| Diagrama Flujo (BPMs) | NO |  |  |
| Mockup | SI | OTI / OAP | Se dispone de evidencia funcional del frontend y del flujo de carga, procesamiento y descarga revisado durante el análisis del proyecto. |
| Diagnóstico Técnico (cuando aplique) | SI | OTI | Permite analizar viabilidad técnica, condiciones, restricciones y capacidad operativa especializada. |
| Sustento normativo aplicable | SI | OTI / OAP | El proyecto se relaciona con procedimientos institucionales de seguimiento financiero y generación de reportes de ejecución presupuestal. |
| Cronograma de proyectos y capacidades | SI | OTI / OAP | Debe validarse contra disponibilidad real de recursos y priorización vigente del portafolio. |

# Alcance Funcional

| No. | Producto Mínimo Viable - PMV | Tipo Desarrollo (BPM, Interoperabilidad, SILA, ORFEO, etc) | alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesamiento y consolidación presupuestal de recursos Regalías y PGN | Aplicativo web / procesamiento de archivos / interoperabilidad por archivo | Incluye la recepción de archivos Excel de ejecución presupuestal, aplicación de reglas de filtrado, agrupación y cálculo, generación de subtotales y total general, aplicación de formatos definidos y producción de archivo estructurado de salida para análisis y seguimiento institucional. |

# Riesgos y Exclusiones

| No. | Riesgo o Exclusión |
| --- | --- |
| 1 | Variación en la estructura y calidad de los archivos fuente, lo que puede afectar la consistencia del procesamiento automatizado. |
| 2 | El proyecto no contempla modificación de los formatos financieros fuente ni intervención directa sobre los sistemas externos que originan los archivos. |
| 3 | Dependencia de la validación técnica de almacenamiento, retención de archivos, seguridad y condiciones de operación del servicio. |
| 4 | Posible afectación de tiempos de atención por disponibilidad limitada de capacidad operativa especializada en OTI. |

# Cronograma y Capacidades Estimadas

| Etapa | Recurso Especializado | Horas por semana | Semanas | Total, horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño funcional | Analista Funcional | 4 | 4 | 16 |
| Análisis (historias de usuario) | Analista Funcional / Arquitecto | 4 | 4 | 16 |
| desarrollo | Desarrollador | 6 | 4 | 24 |
| Pruebas funcionales | OTI | 4 | 4 | 16 |
| Puesta en operación y estabilización | OTI | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  |  | 76 |

Nivel de riesgo estimado: Medio

El nivel se considera medio porque la necesidad y la solución están claramente delimitadas, pero existen condicionamientos técnicos y operativos que deben validarse antes de ejecución.

# Modelo de Evaluación Objetiva de Factibilidad

La factibilidad del proyecto se evalúa mediante criterios objetivos alineados con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE v3), la disciplina BPM y la capacidad operativa de la OTI.

| Dominio MRAE | Aspecto evaluado (descripción orientadora) | Calificación (1–5) | Brecha identificada | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negocio (MAE) | 1. Claridad de la necesidad y objetivo – El problema de negocio está claramente definido, separado de la solución tecnológica y con objetivos verificables. |  |  |  |
| Negocio (MAE) | 2. Alineación Arquitectura institucional – El proyecto se encuentra factible dentro de la arquitectura TI planeada. |  |  |  |
| Negocio (MAE) | 3. Alcance funcional y definición de PMV – El alcance está delimitado, es controlable y divisible en Productos Mínimos Viables claramente definidos. |  |  |  |
| Negocio (MAE) | 4. Cumplimiento y madurez del proceso BPM – Existe proceso BPM aprobado, con nivel de madurez suficiente y coherente con la iniciativa. |  |  |  |
| Información (MAE) | 5. Datos requeridos y trazabilidad – Los datos necesarios están identificados, con fuentes claras, trazabilidad y responsables definidos. |  |  |  |
| Información (MAE) | 6. Calidad, clasificación y uso de la información – La información cuenta con criterios de calidad, clasificación (pública, reservada, clasificada) y reglas de uso. |  |  |  |
| Sistemas (MGGTI) | 7. Integraciones y dependencias – Las integraciones con otros sistemas están claramente identificadas y su complejidad es conocida y gestionable. |  |  |  |
| Sistemas (MGGTI) | 8. Compatibilidad con el ecosistema institucional – La solución es compatible con aplicaciones, plataformas y estándares tecnológicos institucionales. |  |  |  |
| Tecnología (MGGTI) | 9. Restricciones técnicas y complejidad – Se conocen las restricciones técnicas, la complejidad de la solución y los riesgos tecnológicos asociados. |  |  |  |
| Tecnología (MGGTI) | 10. Infraestructura requerida y disponibilidad – La infraestructura requerida está disponible o su provisión es viable en los tiempos institucionales. |  |  |  |
| Gobierno TI (MGGTI) | 11. Capacidad operativa, roles y decisión – La OTI cuenta con capacidades especializadas, roles definidos y decisión institucional para atender el proyecto. |  |  |  |
| Seguridad (MGGTI) | 12. Sensibilidad de la información y controles – Se identificó la sensibilidad de la información y existen controles de seguridad adecuados o definibles. |  |  |  |
| Total, Puntos |  |  | Sobre 60 puntos posibles |  |
| Promedio |  |  |  |  |

Nota: 1 = Muy bajo / insuficiente – 5 = Alto / adecuado

Con base en la calificación asignada, se construye un gráfico radar que permite visualizar de manera objetiva el nivel de factibilidad del proyecto frente a los mínimos institucionales definidos.

Diagrama:

Se puede definir un umbral mínimo institucional (ej. ≥3) para considerar el proyecto factible.

Interpretación institucional

- Dimensiones MAE bajas → Proyecto no factible institucionalmente, aunque sea técnicamente viable.

- Dimensiones MGGTI bajas → Proyecto factible solo con condiciones o sujeta a capacidad.

- Equilibrio MAE + MGGTI → Proyecto factible.

# Recomendación Factibilidad

Con fundamento en la evaluación realizada, el Informe de Factibilidad establece una de las siguientes recomendaciones:

| ☐ No avanzar (Rechazar) | Cuando no se cumplen condiciones mínimas de BPM, madurez institucional, alineación estratégica o sustento normativo |
| --- | --- |
| ☐ Programar el proyecto | Cuando corresponde a hallazgo normativo, mejora de aplicativo o requerimiento de seguridad, de acuerdo con la capacidad de la OTI. |
| ☐ Priorizar el proyecto | Cuando involucra más de un proceso BPM transversal o estructural, definiendo su orden de atención institucional. |

# Conclusión