Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | No |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General | General |  | General |  | Especifico |  | General |  | General |  | Clase |  |
| Externo | Externo |  | Externo |  | Externo |  | Interno |  | Interno |  | Fuente |  |
| Ejecución | Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Etapa |  |
| Operacional | Operacional |  | Operacional |  | Operacional |  | Operacional |  | Operacional |  | Tipo |  |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Servicios adicionales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. |  | Entrega tardía del servicio |  | Uso indebido de información |  | Uso o recolección de información errada |  | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad |  | Descripción (Que pude pasar y como puede ocurrir) |  |
| No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur | No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de San Pablo de Borbur |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  |
| 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Probabilidad |  |
| 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | Impacto |  |
| 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | Calificación Total |  |
| Bajo | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Categoría |  |
| Contratista | Contratista |  | Contratista |  | Contratista |  | Contratista |  | Municipio |  | ¿A quién se le asigna? |  |
| Afiliación a ARL de todos de los empleados a cargo del contratista | Falta de planeación por parte del contratista |  | Verificar la publicación e inicio de actuaciones administrativas sancionatorias |  | Garantizar confidencialidad, firma de acuerdo de confidencialidad |  | Solicitar información certificada |  | Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto del contrato |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |
| Improbable | Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Probabilidad |  | Impacto después del tratamiento |
| Insignificante | Insignificante |  | Insignificante |  | Insignificante |  | Insignificante |  | Insignificante |  | Impacto |  |  |
| 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Valoración del riesgo |  |  |
| Bajo | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Categoría |  |  |
| No | No |  | No |  | No |  | No |  | No |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |
| Supervisor | Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |
| Fecha inicio del contrato | Fecha inicio del contrato |  | Fecha inicio del contrato |  | Fecha inicio del contrato |  | Fecha inicio del contrato |  | Fecha inicio del contrato |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  |
| Fecha final del contrato | Fecha final del contrato |  | Fecha final del contrato |  | Fecha final del contrato |  | Fecha final del contrato |  | Fecha final del contrato |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  |
| Revisión informes de ejecución | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Monitoreo y revisión |
| Según lo establecido en el contrato | Según lo establecido en el contrato |  | Según lo establecido en el contrato |  | Según lo establecido en el contrato |  | Según lo establecido en el contrato |  | Según lo establecido en el contrato |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |  |
| 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | No |  |  |  |
| General |  | General |  | Especifico |  | General |  | General |  | Clase |  |  |  |
| Interno |  | Interno |  | Interno |  | externo |  | Externo |  | Fuente |  |  |  |
| Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Ejecución |  | Etapa |  |  |  |
| Financiero |  | Financiero |  | Financiero |  | Operacional |  | Económicos |  | Tipo |  |  |  |
| No se satisface la necesidad requerida por el municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el municipio de San Pablo de Borbur |  | No se satisface la necesidad requerida por el municipio de San Pablo de Borbur |  | Falta de planeación por parte del contratista |  | No se satisface la necesidad requerida por el municipio de San Pablo de Borbur |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Probabilidad |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | Impacto |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | Calificación Total |  |  |  |
| Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Categoría |  |  |  |
| Municipio |  | Municipio |  | Contratista |  | Contratista |  | Contratista |  | ¿A quién se le asigna? |  |  |  |
| Solicitud previa de CDP y CRP |  | Sometida al PAC |  | Estimación de costos y necesidad de la entidad |  | Verificación de riesgos |  | Proyección anual y socialización de posibles incrementos en los impuestos |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |  |  |
| Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Improbable |  | Probabilidad |  | Impacto después del tratamiento |  |
| Menor |  | Menor |  | Insignificante |  | Insignificante |  | Insignificante |  | Impacto |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Valoración del riesgo |  |  |  |
| Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Categoría |  |  |  |
| No |  | No |  | No |  | No |  | No |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  |
| Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Supervisor |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |  |  |
| Fecha de inicio del contrato |  | Fecha de inicio del contrato |  | Fecha de inicio del contrato |  | Fecha de inicio del contrato |  | Fecha de inicio del contrato |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  |  |  |
| fecha final del contrato |  | fecha final del contrato |  | fecha final del contrato |  | fecha final del contrato |  | fecha final del contrato |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  |  |  |
| Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | Revisión informes de ejecución |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Monitoreo y revisión |  |
| Según lo establecido en el contrato |  | según lo establecido en el contrato |  | según lo establecido en el contrato |  | según lo establecido en el contrato |  | según lo establecido en el contrato |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |  |  |