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[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Corresponde a los alcaldes, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo, disposición igualmente consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, así como dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.
La Constitución Política establece en su artículo 2° como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política dispone que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Así mismo, la Ley 489 de 1998, en su artículo 4°, establece que la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, conforme a los principios, finalidades y cometidos señalados en la Constitución Política.
En cumplimiento de dichas disposiciones constitucionales y legales, y con el propósito de dar ejecución al Plan de Desarrollo Municipal “Ciudad de Oportunidades 2025–2027”, en la línea estratégica “Construyendo la Ciudad de las Oportunidades”, sector Transporte, programa “Infraestructura Red Vial Regional”, proyecto “Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas del Municipio de Apartadó”, código BPIN/Proyecto 202500000046523, la Administración Municipal requiere adelantar acciones orientadas al mejoramiento y conservación de la infraestructura vial del municipio.
El Municipio de Apartadó presenta dificultades significativas en materia de movilidad y conectividad, especialmente en las zonas rurales, donde gran parte de la red vial terciaria se encuentra conformada por vías en afirmado o sin pavimentar, las cuales presentan deterioro progresivo debido a la acción de agentes atmosféricos, el tránsito constante de vehículos y la insuficiencia de mantenimientos periódicos.
Durante las temporadas de lluvia, las aguas de escorrentía generan erosión superficial, formación de cárcavas, pérdida de material granular y deterioro general de la banca vial, afectando gravemente la transitabilidad de vehículos y peatones, así como el acceso de las comunidades rurales a servicios esenciales como educación, salud, comercio y transporte.
De igual manera, en la zona urbana existen múltiples sectores con vías no pavimentadas que presentan afectaciones funcionales derivadas del desgaste natural, las condiciones climáticas y el uso continuo, impactando negativamente la movilidad de los habitantes y el desarrollo ordenado del territorio.
La no ejecución de actividades de mantenimiento sobre la red vial no pavimentada incrementaría el deterioro de la infraestructura existente, elevaría los costos futuros de intervención y pondría en riesgo la seguridad de los usuarios, además de generar afectaciones económicas y sociales para las comunidades del área de influencia.
En consecuencia, la Administración Municipal de Apartadó requiere adelantar el presente proceso de selección con el fin de contratar el MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, garantizando la adecuada conservación de la infraestructura vial y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad, conectividad y desarrollo socioeconómico del municipio. 
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Durante las temporadas de lluvia, las aguas de escorrentía generan erosión superficial, formación de cárcavas, pérdida de material granular y deterioro general de la banca vial, afectando gravemente la transitabilidad de vehículos y peatones, así como el acceso de las comunidades rurales a servicios esenciales como educación, salud, comercio y transporte.
De igual manera, en la zona urbana existen múltiples sectores con vías no pavimentadas que presentan afectaciones funcionales derivadas del desgaste natural, las condiciones climáticas y el uso continuo, impactando negativamente la movilidad de los habitantes y el desarrollo ordenado del territorio.
La no ejecución de actividades de mantenimiento sobre la red vial no pavimentada incrementaría el deterioro de la infraestructura existente, elevaría los costos futuros de intervención y pondría en riesgo la seguridad de los usuarios, además de generar afectaciones económicas y sociales para las comunidades del área de influencia. 











a.  Localización:
El Mantenimiento rutinario se realizará en vías de la zona urbana y rural del municipio de APARTADÓ, y el reparcheo se realizará en las siguientes direcciones de la zona urbana.
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía. 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
Las actividades a desarrollar están orientadas a la ejecución del mantenimiento de las vías urbanas y rurales no pavimentadas del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia.
El objeto contempla mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y desarrollo de la población urbana y rural, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rutinario sobre aproximadamente 20.000 metros de vías terciarias y urbanas no pavimentadas, así como la realización de actividades de reparcheo por un volumen estimado de 147 m³.  
a. Ítems de pago: 
	Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

	 

	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	Conformación de la calzada existente
	M2
	136,800.00
	$ 2,644 
	$ 361,638,406

	1.2
	 
	 
	 
	Afirmado (incluye compactación).
	M3
	600.47
	$ 175,192 
	$ 105,197,336

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 466,835,742

	2
	 
	 
	 
	REPARCHEO DE VÍAS URBANAS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	Re parcheo de vías urbanas y/o rurales en concreto hidráulico inc. Limpieza, demolición y disposición final de material sobrante. 
	M3
	147.27
	$ 1,596,081
	$ 235,054,866

	Subtotal
	
	
	
	
	
	 
	 
	$ 235,054,866

	SUBTOTAL OBRAS 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
	 $701,890,608

	
	
	
	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)
	 $ 18,109,392

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	 $ 720,000,000 

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACIÓN
	 A= 
	31.83%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	0%

	 
	
	 
	 
	 
	UTILIDAD
	 U= 
	5%

	 
	
	
	
	 
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	36.83%



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El contrato tendrá un término de ejecución CUATRO (04) MESES. 
5. FORMA DE PAGO
El valor total del contrato asciende a la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L. ($720.000.000).
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El cinco por ciento (5%) restante se pagará contra la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte de la interventoría y del supervisor del contrato.
PARÁGRAFO 1: Para la presentación de los informes escritos se deben traer un (1) original y una (1) copia, así mismo, se deberá entregar en formato digital (USB) con el registro fotográfico de todos los avances del proyecto.
PARÁGRAFO 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
PARÁGRAFO 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Para las obras del “MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ” Se realizará en cumplimiento de las siguientes normas y sus respectivas exigencias técnicas:

•	Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR – 10.
•	Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS, aprobadas por la Resolución Nro. 0001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio del Transporte
•	Norma Técnica Colombiana NTC 4143. ICONTEC. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas. 1998.
•	Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Redes de Servicios de Las Empresas Públicas de Medellín. Año 1997
•	Presupuesto – Anexo técnico

a. Materiales
· Cemento
· Arena
· Triturado
· Agua
· Subbase
· Acero
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Civil
· Un (1) [Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de obra (Dedicación 100%) 

	Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. 

	Mínimo Tres (3) años, como residente de obra de contratos cuyo objeto o alcance sea la construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones. 


	Profesional Área SST (Dedicación 100%) 

	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación de cincuenta (50) horas vigentes. Con Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma. (Aplica para los profesionales que no tengan estudios de pregrado en SST) 
	Mínimo dos (2) años, como profesional área SST en contratos cuyo objeto o alcance sea la construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones. 




b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Motoniveladora
2. Vibro compactador
3. Concretadora
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 


9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El presente contrato no requiere autorizaciones o permisos especiales para su ejecución, toda vez que su objeto corresponde a actividades de mantenimiento de infraestructura existente, sin que se contemple ampliación, modificación estructural, intervención que implique variación del área construida o cambio de uso del bien inmueble.
En ese sentido, las actividades previstas no se enmarcan dentro de aquellas que exigen licencia urbanística, por tratarse de intervenciones de conservación y mantenimiento, conforme a la normativa urbanística vigente.
En cuanto a la competencia para la celebración del contrato, esta es inherente al Alcalde Municipal en su calidad de representante legal del ente territorial.
La Ley 80 de 1993, en su artículo 2º, incluye a los municipios dentro de las entidades estatales sometidas a dicho estatuto, y en el artículo 11, literal b), establece que la competencia para dirigir procesos de selección y celebrar contratos en el nivel territorial radica en el representante legal de la entidad, esto es, el Alcalde Municipal.
De igual manera, la Ley 1551 de 2012, en su artículo 29 literal d) numeral 5°, que modificó el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, dispone que corresponde al Alcalde:
“…Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico y social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables…”
Analizado el objeto contractual en el presente estudio previo, se concluye que no se configura ninguna de las causales en las cuales el Alcalde Municipal deba solicitar autorización previa al Honorable Concejo Municipal para contratar, conforme a lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en los Acuerdos Municipales No. 021 del 14 de noviembre de 2017 y No. 031 del 30 de noviembre de 2016.
En consecuencia, el Alcalde Municipal cuenta con plena competencia legal para adelantar el proceso contractual y suscribir el respectivo contrato.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones generales de construcción del INVÍAS vigentes
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Para el presente proyecto se anexa los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU´S) de cada una de las actividades. 
La entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJES Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2026.


______________________________________________
LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura


[Objeto del Proceso de Contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
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