INFORME

ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA 002

VEEDURÍA MANEJO DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

EMILIO ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ

Personero delegado para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales

MONICA ALEJANDRA MUNCA CARDOZO

Personera Local Engativá II

DIANA MARCELA GUZMÁN OLIVEROS

Profesional Universitario 219 – 01

MARÍA INÉS SIERRA PINEDA

Profesional Contratista

Bogotá D.C., mayo 2026

# TABLA DE CONTENIDO

# |

- INTRODUCCIÓN3

- MARCO LEGAL Y NORMATIVO4

  - Normativa Nacional4

  - Normativa Distrital4

  - Normativa Local4

- METODOLOGÍA6

  - Recolección y revisión documental6

  - Análisis de la información8

  - Comprobación en terreno8

  - Evaluación y consolidación de resultados8

  - Elaboración del informe final9

- ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO9

- OBJETIVOS14

  - Objetivos específicos 14

- DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS15

- CONCLUSIONES33

- ANEXOS 35

- INTRODUCCIÓN

La adecuada gestión de los residuos sólidos y el manejo de los puntos críticos de acumulación de basuras constituyen un aspecto fundamental para la protección del ambiente, la salubridad pública y la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este contexto, resulta indispensable fortalecer el control preventivo a la gestión de las entidades del orden local, con el fin de promover el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

En desarrollo de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Personería de Bogotá como órgano del Ministerio Público, y en especial de su función preventiva orientada a anticipar riesgos y advertir posibles afectaciones al patrimonio público y a los derechos colectivos, la Personería Local de Engativá II adelantó la Acción de Prevención y Control a la Función Pública 002 – Veeduría Manejo de Basuras y Residuos Sólidos.

La presente acción se enmarca en los lineamientos del Plan de Gestión y en lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 978 de 2025, y tiene como propósito verificar la gestión desarrollada por las entidades competentes durante las vigencias 2025 y 2026 para la atención de la problemática relacionada con los residuos sólidos en la localidad de Engativá, así como evaluar el impacto de los procesos de capacitación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje implementados por el Fondo de Desarrollo Local.

De esta manera, el presente documento consolida los resultados del ejercicio preventivo adelantado, por el equipo de trabajo de la Personería Local de Engativá II.

- MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Normas de carácter constitucional:

Constitución Política de Colombia de 1991:

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (…) Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

- Normas de carácter nacional:

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Ley 472 de 1998: Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Ley 1931 de 2018: Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático

- Normas de carácter distrital:

Acuerdo 19 de 1996: Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

Acuerdo Distrital 013 de 2000: Por medio del cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Decreto 575 de 2011: Por el cual se reglamenta la organización y conformación de las Comisiones Ambientales Locales.

Decreto 374 de 2019. Delegó en los alcaldes locales la facultad de contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, según las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a esos Fondos.

Acuerdo 740 de 2019: Por medio del cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C.

Decreto 768 de 2019. Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 para el desarrollo de las competencias y el ejercicio de las funciones de cada alcaldía Local.

Decreto 555 de 2021: Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Acuerdo 927 de 2024: Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”.

- Normas de carácter local

Acuerdo Local No. 01 de 2024: Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 “Engativá camina segura”

Decreto Local No. 019 de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Engativá, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2026”

- METODOLOGÍA

La metodología aplicada para el desarrollo del presente informe, se estructuró con fundamento el Plan de Gestión de la acción de Prevención y Control a la Función Pública 002 - Veeduría Manejo de Basuras y Residuos Sólidos, y se ejecutó de la siguiente manera:

  - Recolección y revisión documental

El recaudo de la información se efectuó mediante actuaciones de carácter administrativo y documental, orientadas a la obtención de insumos técnicos para el desarrollo del presente informe.

En ese sentido, se realizó requerimiento formal de información a la Alcaldía Local de Engativá, mediante oficio de la Personería de Bogotá No. E-2026-0025051, de fecha 18 de marzo de 2026, el cual fue radicado en dicha entidad bajo el No. 20266020194261.

En el citado oficio se solicitó dar respuesta al cuestionario formulado, el cual comprendió los siguientes aspectos:

- Identificación de los puntos críticos de basuras en la localidad.

- Relación de los contratos suscritos durante las vigencias 2025 y 2026, asociados a la implementación de la Meta No. 53 del Plan de Desarrollo Local, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 01 de 2024.

- Descripción del proceso de selección de la población beneficiaria de las capacitaciones en separación en la fuente y reciclaje ejecutadas en las vigencias 2025 y 2026.

- Relación de las capacitaciones y procesos de capacitación adelantados durante las vigencias 2025 y 2026.

- Identificación de los temas objeto de inversión de los recursos destinados a mitigar el impacto generado por la problemática asociada a basuras y residuos sólidos en las vigencias 2025 y 2026.

- Metodología adoptada para evaluar el impacto de los recursos empleados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá en materia de separación en la fuente y reciclaje durante la vigencia 2025.

Asimismo, en la misma comunicación se solicitó la remisión de la información documental y/o digital de soporte, correspondiente a los aspectos anteriormente relacionados, con el fin de contar con los insumos necesarios para el análisis y verificación de la gestión adelantada.  Ver Anexo 1.

- Práctica de visita administrativa en las instalaciones de la Alcaldía Local de Engativá, ante la no recepción de respuesta al requerimiento cursado con el oficio E-2026-0025051.  Se expide comisorio No. 005 de 2026, con el propósito de obtener de manera directa la información requerida y verificar aspectos relevantes para el ejercicio de control preventivo. Ver anexo 2.

- Recepción de la información remitida por la Alcaldía Local de Engativá en el correo electrónico personeriaengativados@personeriabogota.gov.co, el 10 de abril de 2026, y debidamente radicada ante la Personería de Bogotá con el No. R-2026-0038585 de fecha 14 de abril de 2026. Anexo 3.

- Práctica de visita administrativa a las instalaciones de la Alcaldía Local de Engativá, adelantada en atención a que la información publicada en el aplicativo SECOP II relacionada con el Contrato No. 618 de 2025, suscrito entre la Alcaldía Local de Engativá y el Consorcio BIOEDUCACIÓN, resultó insuficiente para realizar una verificación integral de su ejecución. En consecuencia, se hizo necesaria la verificación física y documental in situ del referido contrato, con el fin de constatar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones pactadas, los soportes de ejecución y los aspectos administrativos, técnicos y financieros asociados. Para tal efecto, se expidió el comisorio No. 008 de 2026, y la visita administrativa se materializó el 5 de mayo de 2026.  Ver Anexo 4.

- Recepción de la información remitida por la Alcaldía Local de Engativá en el correo electrónico misierra@personeriabogota.gov.co,  el 6 de mayo de 2026 y acceso al drive, autorizado el 7 de mayo de 2026.

En el orden descrito, se constituyó el soporte documental para el análisis de la presente acción de prevención.

  - Análisis de la información

El análisis de la información se llevó a cabo a partir del examen detallado de los documentos digitales aportados por la Alcaldía Local de Engativá, en el marco del ejercicio de veeduría adelantado por este organismo de control.

Igualmente, se realizó la consulta y verificación del proceso de contratación 618 de 2025 registrado en la plataforma SECOP II, relacionado con el objeto de la veeduría, con el propósito de identificar las actuaciones administrativas y contractuales adelantadas para la capacitación de la población beneficiaria en separación en la fuente y reciclaje

De manera complementaria, se efectuó el análisis de los actos administrativos, contratos suscritos, estudios previos, informes de supervisión y demás soportes documentales relevantes, con el fin de verificar su coherencia, pertinencia y correspondencia con las obligaciones legales, contractuales y programáticas asumidas por la administración local.

  - Comprobación en terreno

Para la verificación de los puntos críticos, se tomó como insumo el archivo en formato Excel entregado por la Alcaldía Local de Engativá, correspondiente al registro de puntos críticos de basuras y residuos sólidos, en el cual se identificaron un total de 153 puntos críticos.

Sobre este universo, se seleccionó una muestra equivalente al 10 %, de manera aleatoria y condicionando la selección para asegurar cobertura en toda la localidad, procediéndose a realizar visita de inspección física a cada uno de los puntos escogidos.

  - Evaluación y consolidación de resultados

Una vez analizada la información suministrada por la Alcaldía Local de Engativá y aquella obtenida mediante la consulta de la plataforma SECOP II, se procedió a evaluar el grado de cumplimiento de las metas previstas en el marco de la ejecución del Contrato No. 618 de 2025.

Como resultado de dicho ejercicio, fue posible identificar los avances alcanzados, así como las situaciones relevantes derivadas de la ejecución contractual, lo que permitió formular las observaciones correspondientes. Estas se consolidan de manera sistemática en el presente informe, con el fin de aportar elementos objetivos para el seguimiento, análisis y control de la gestión adelantada por la administración local frente a la atención de la problemática objeto de veeduría.

  - Elaboración de informe

Bajo la dirección de la Personera Local de Engativá II, y con el apoyo del equipo de profesionales, el presente informe expone los resultados del análisis documental, presupuestal y contractual adelantado al Proyecto No. 2363 “Caminos Sostenibles en Engativá”, en el marco de la ejecución del Contrato No. 618 de 2025, en desarrollo de las funciones constitucionales y legales de prevención, vigilancia y control de la gestión pública que le asisten al Ministerio Público en el ámbito territorial.

- ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

La ciudad de Bogotá desde hace más de 2 décadas presta el servicio público de aseo bajo un esquema concesionado por Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). En este modelo, cinco concesionarios son responsables de la prestación integral del servicio por zonas definidas, a saber, Proambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., los cuales cuentan con el siguiente esquema concesionado:

| ESQUEMA CONCESIONAD DE ASEO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE | Prestador | Contrato | Localidades en las que operan |
| 1 | Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. | Contrato 283 del 18 de enero de 2018 | 1 Usaquén - 2 Chapinero - 3 Santa Fe - 4 San Cristóbal - 5 Usme - 17 La Candelaria - 20 Sumapaz |
| 2 | Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. | Contrato 284 del 18 de enero de 2018 | 6 Tunjuelito - 7 Bosa - 13 Teusaquillo 14 Los Mártires - 15 Antonio Nariño - 16 Puente Aranda - 18 Rafael Uribe Uribe – 19 Ciudad Bolívar |
| 3 | Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. | Contrato 285 del 18 de enero de 2018 | 8 Kennedy - 9 Fontibón |
| 4 | Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. | Contrato 286 del 18 de enero de 2018 | 10 Engativá - 12 Barrios unidos |
| 5 | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. | Contrato 287 del 18 de enero de 2018 | - Suba |

En este esquema, la UAESP garantiza la atención de los puntos críticos de basuras y residuos sólidos por medio de los cinco (5) concesionarios del servicio de aseo y el operador Aguas de Bogotá S.A E.S.P. (contratos interadministrativos), los cuales realizaron más de 76.647 atenciones, durante el 2025:

| LOCALIDAD | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| CANDELARIA | 1 | 1 |
| CHAPINERO | 9 | 7 |
| SAN CRISTOBAL | 33 | 31 |
| SANTA FE | 21 | 16 |
| USAQUEN | 9 | 7 |
| USME | 11 | 10 |
| ANTONIO NARIÑO | 19 | 18 |
| BOSA | 60 | 56 |
| CIUDAD BOLIVAR | 44 | 37 |
| LOS MARTIRES | 21 | 20 |
| PUENTE ARANDA | 21 | 9 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 33 | 30 |
| TEUSAQUILLO | 14 | 6 |
| TUNJUELITO | 14 | 10 |
| FONTIBON | 34 | 34 |
| KENNEDY | 71 | 71 |
| BARRIOS UNIDOS | 56 | 17 |
| ENGATIVA | 153 | 56 |
| SUBA | 42 | 42 |
| TOTAL | 666 de los que 623 estaban ACTIVOS | 478 |

No obstante, según datos de Greenpeace Colombia, para el año 2023 la ciudad de Bogotá generaba más de 9000 toneladas de residuos diarios, de los cuales 3000 toneladas constituían material potencialmente aprovechable. Sin embargo, solo el 17% de esta cifra se llegaban a aprovechar, mientras que el 84% terminaba en rellenos sanitarios, ríos, humedales y otros ecosistemas.

Esto, pese a que Bogotá cuenta con 9.073 contenedores instalados y operando, de los cuales 4.177 están destinados a residuos no aprovechables y 4.896 a residuos aprovechables.

| Localidad | Número de contenedores No aprovechables | Número de contenedores Aprovechables | Cantidad total de contenedores por localidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTONIO NARIÑO | 0 | 43 | 43 |
| BARRIOS UNIDOS | 29 | 318 | 347 |
| BOSA | 133 | 229 | 362 |
| CANDELARIA | 0 | 79 | 79 |
| CHAPINERO | 2 | 58 | 60 |
| CIUDAD BOLIVAR | 379 | 175 | 554 |
| ENGATIVA | 1.092 | 1.117 | 2.209 |
| FONTIBON | 199 | 384 | 583 |
| KENNEDY | 583 | 612 | 1.195 |
| LOS MARTIRES | 0 | 97 | 97 |
| PUENTE ARANDA | 136 | 131 | 267 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 320 | 150 | 470 |
| SAN CRISTOBAL | 61 | 110 | 171 |
| SANTA FE | 0 | 93 | 93 |
| SUBA | 921 | 850 | 1.771 |
| SUMAPAZ | 0 | 9 | 9 |
| TEUSAQUILLO | 30 | 143 | 173 |
| TUNJUELITO | 98 | 128 | 226 |
| USAQUEN | 51 | 115 | 166 |
| USME | 143 | 55 | 198 |
| Cantidad total de contenedores instalados por tipo de residuo | 4.177 | 4.896 | 9.073 |

En este contexto, dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, se ha establecido que una de las estrategias que se adoptarán para aumentar la resiliencia climática y la reducción de la vulnerabilidad, consiste en implementar un nuevo modelo de aseo, con el cual se incrementen los porcentajes de aprovechamiento y tratamiento de residuos, para así mitigar los efectos ambientales nocivos de la disposición de desechos sobre el territorio.

De conformidad con el Acuerdo Distrital 927 de 2024, por el cual se adopta el referido plan, lo que se busca con este nuevo esquema es impulsar cambios en el comportamiento de los usuarios, promoviendo la separación en la fuente y la recolección selectiva, lo que a su vez repercutirá en un beneficio para los recicladores de oficio, al permitirles acceder a los materiales de forma más eficiente, mejorando y dignificando las condiciones de su labor.

Ahora bien, verificada la destinación de recursos en los planes de desarrollo de las 20 localidades, se encontró que se fijaron los siguientes valores para el cuatrienio:

| RECURSOS PDL MANEJO DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS (MILLONES DE PESOS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | META | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL |
| 1. USAQUÉN | Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 517 | $ 647 | $ 756 | $ 668 | $ 2.589 |
| 2. CHAPINERO | Capacitar 4800 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 419 | $ 1.676 |
| 3. SANTAFE | Capacitar 3000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 604 | $ 572 | $ 588 | $ 606 | $ 2.370 |
| 4. SAN CRISTOBAL | Capacitar 6000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.358 | $ 1.398 | $ 1.439 | $ 1.481 | $ 5.676 |
| 5. USME | Capacitar 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 877 | $ 903 | $ 929 | $ 956 | $ 3.667 |
| 6. TUNJUELITO | Capacitar 3000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 664 | $ 611 | $ 688 | $ 705 | $ 2.669 |
| 7. BOSA | Capacitar 10000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.224 | $ 1.329 | $ 2.182 | $ 2.637 | $ 7.372 |
| 8. KENNEDY | Capacitar 7200 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.371 | $ 1.413 | $ 1.454 | $ 1.497 | $ 5.736 |
| 9. FONTIBÓN | Capacitar 2800 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 614 | $ 628 | $ 646 | $ 665 | $ 2.553 |
| 10. ENGATIVÁ | Capacitar 8000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.272 | $ 1.335 | $ 1.374 | $ 1.414 | $ 5.396 |
| 11. SUBA | Capacitar 5000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.854 | $ 1.979 | $ 2.036 | $ 2.096 | $ 7.965 |
| 12. BARRIOS UNIDOS | Capacitar 1500 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 584 | $ 601 | $ 619 | $ 637 | $ 2.443 |
| 13. TEUSAQUILLO | Capacitar 4000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 441 | $ 454 | $ 467 | $ 481 | $ 1.844 |
| 14. MARTIRES | Capacitar 1200 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 300 | $ 304 | $ 313 | $ 322 | $ 1.241 |
| 15. ANTONIO NARIÑO | Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 348 | $ 358 | $ 369 | $ 379 | $ 1.454 |
| 16. PUENTE ARANDA | Capacitar 8000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 715 | $ 736 | $ 758 | $ 780 | $ 2.989 |
| 17. CANDELARIA | Capacitar 5000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 325 | $ 334 | $ 344 | $ 354 | $ 1.356 |
| 18. RAFAEL URIBE | Capacitar 25000 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.415 | $ 1.468 | $ 1.511 | $ 1.555 | $ 5.951 |
| 19. CIUDAD BOLIVAR | Capacitar personas en 8 acciones en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.623 | $ 1.671 | $ 1.719 | $ 1.770 | $ 6.783 |
| 20. SUMPAZ | Capacitar 500 personas en separación en la fuente y reciclaje | $ 408 | $ 420 | $ 433 | $ 445 | $ 1.708 |
| TOTAL |  | $ 16.933 | $ 17.580 | $ 19.044 | $ 19.867 | $ 73.438 |

En ese orden, atendiendo a las funciones de veeduría y de prevención y control a la función pública que corresponden a la Personería de Bogotá de conformidad con el Acuerdo Distrital 978 de 2025, resulta pertinente hacer una revisión a la gestión realizada por las Alcaldías Locales y las entidades del orden local y/o responsables, para atender la problemática de puntos críticos de basuras y residuos sólidos en cada localidad, así como evaluar el impacto de los programas de capacitación de personas en separación en la fuente y reciclaje, implementados por los Fondos de Desarrollo Local.

- OBJETIVOS

  - Objetivo General

Verificar la gestión realizada por las entidades del orden local y/o responsables, durante las vigencias 2025 y lo corrido 2026, para atender la problemática de puntos críticos de basuras y residuos sólidos en cada localidad, y evaluar el impacto de los programas de capacitación de personas en separación en la fuente y reciclaje, implementados por los Fondos de Desarrollo Local en la vigencia 2025.

  - Objetivos específicos

    - Determinar si en la localidad se tienen identificado los puntos críticos de basuras y residuos sólidos y verificar cual ha sido la gestión por parte de las entidades del orden local para mitigar su impacto.

    - Determinar si para las vigencias 2025 y lo corrido del 2026, existen recursos para mitigar el impacto de las basuras y residuos sólidos en la localidad y en qué temas se están invirtiendo.

    - Verificar que impacto tuvieron los recursos empleados por los Fondos de Desarrollo Local en la separación en la fuente y reciclaje en la vigencia 2025, determinando:

- Número de personas vinculadas a los programas /o metas.

- Criterios para la selección de las personas vinculadas a los programas (validar si fueron incluidos recicladores de la localidad)

- Qué temas fueron tenidos en cuenta en las capacitaciones.

- Cuál fue el impacto y disminución de puntos de basuras, residuos sólidos y/o incremento del reciclaje en la localidad.

- DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos específicos definidos en la presente acción de prevención se desarrollaron con fundamento en la información suministrada por la Alcaldía Local de Engativá, la cual fue remitida al correo institucional de la Personería Local de Engativá II el 10 de abril de 2026 y posteriormente radicada ante la Personería de Bogotá bajo el número R-2026-0038585.  Así mismo, sobre la información entregada por la Alcaldía Local de Engativá, el 6 de mayo de 2026.

Las verificaciones en campo fueron adelantadas directamente por la Personería Local de Engativá II, en el ejercicio de sus funciones de prevención y control a la gestión pública, permitiendo complementar la información documental y contrastar los datos suministrados por la entidad requerida.

Así mismo, se precisa que la información contractual y las cifras analizadas en el desarrollo de la presente acción de prevención corresponden exclusivamente a la información entregada por la Alcaldía Local de Engativá. En consecuencia, el análisis y la verificación efectuados se realizan por parte de la Personería Local de Engativá II, en el marco de sus competencias constitucionales y legales de prevención y control a la función pública.

    - Determinar si en la localidad se tienen identificado los puntos críticos de basuras y residuos sólidos y verificar cual ha sido la gestión por parte de las entidades del orden local para mitigar su impacto.

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Local de Engativá y luego de la revisión del archivo, identificado como puntos críticos residuos (Excel), reportaron 153 puntos críticos y cuya verificación en terreno, se realizó el martes 21 de abril de 2026.

Sobre este universo, se seleccionó una muestra equivalente al 10 %, de manera aleatoria y condicionando la selección para asegurar cobertura en toda la localidad, procediéndose a realizar visita de inspección a los siguientes puntos:

| PUNTOS CRÍTICOS MUESTRA (10%) |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 5 | Calle 66 Carrera 69i |
| 14 | Avenida Calle 80 Carrera 69q |
| 34 | Calle 73A Carrera 119b |
| 37 | Carrera 105f Calle 69 |
| 53 | Carrera 91 Calle 97 |
| 73 | Carrera 95 Calle 95 |
| 76 | Calle 70 Carrera 101 |
| 82 | Calle 73 Carrera 105a |
| 91 | Calle 78a Carrera 102 |
| 111 | Calle 90a Carrera 95h |
| 114 | Carrera 96 Calle 69b |
| 120 | Calle 66a Transversal 96 |
| 129 | Carrera 120 Avenida Calle 80 |
| 149 | Carrera 70 Calle 77a |
| 152 | Avenida Carrera 68 Avenida Calle 80 |

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de radicado Orfeo 20266020194261

ZONA ORIENTAL

| RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 5 | Calle 66 Carrera 69i |
| 149 | Carrera 70 Calle 77a |
| 152 | Avenida Carrera 68 Avenida Calle 80 |
| 14 | Avenida Calle 80 Carrera 69q |

| Calle 66 Carrera 69i |  |
| --- | --- |
| Carrera 70 Calle 77a | Avenida Calle 80 Carrera 69q |

| Avenida Carrera 68 Avenida Calle 80 |  |
| --- | --- |

ZONA ENGATIVÁ

| RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 114 | Carrera 96 Calle 69b |
| 76 | Calle 70 Carrera 101 |
| 37 | Carrera 105f Calle 69 |
| 82 | Calle 73 Carrera 105a |
| 91 | Calle 78a Carrera 102 |

| Carrera 96 Calle 69b | Calle 70 Carrera 101 |
| --- | --- |
| Carrera 105f Calle 69 | Calle 73 Carrera 105ª |
| Calle 78a Carrera 102 |  |

ZONA INTERMEDIA OCCIDENTE

| RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 34 | Calle 73A Carrera 119b |
| 129 | Carrera 120 Avenida Calle 80 |

| Calle 73A Carrera 119b |  |
| --- | --- |
| Carrera 120 Avenida Calle 80 |  |

ZONA NORTE

| RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 73 | Carrera 95 Calle 95 |
| 53 | Carrera 91 Calle 97 |
| 111 | Calle 90a Carrera 95h |

| Carrera 95 Calle 95 |  |
| --- | --- |
| Carrera 91 Calle 97 |  |
| Calle 90a Carrera 95h |  |

- PUNTO FINAL

| RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS |  |
| --- | --- |
| PUNTO | DIRECCIÓN |
| 120 | Calle 66a Transversal 96 |

Calle 66a Transversal 96

En cuanto a la gestión adelantada en el orden local, la Junta Administradora Local de Engativá, mediante el Acuerdo Local No. 01 del 29 de agosto de 2024, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025–2028 ‘Engativá Camina Segura’”, definió lineamientos estratégicos orientados al fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental en el territorio.

En desarrollo del objetivo estratégico del citado Plan, el artículo 42, literal d) establece como una de las líneas de acción:

“Avanzar en la construcción de cultura ambiental en Engativá para la gestión de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con énfasis en la separación en la fuente y el consumo responsable, a través de acciones educativas y pedagógicas.”

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía Local de Engativá formuló el proyecto de inversión No. 2363 – Caminos sostenibles en Engativá, identificado con la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_AL No. 54, orientado a fortalecer la sostenibilidad ambiental y la resiliencia territorial en la localidad.

El objetivo general del proyecto consiste en:

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático mediante la ejecución de un programa que promueva el mantenimiento del arbolado urbano y las zonas ajardinadas, la construcción de una cultura ambiental enfocada en la separación en la fuente, el reciclaje y el consumo responsable, con el fin de generar territorios ambientales.

Así mismo, el proyecto establece como objetivo específico:

Implementar campañas educativas que sensibilicen a la comunidad sobre la importancia de la separación en la fuente, el reciclaje y el consumo responsable.

El proyecto se enmarca en la línea de inversión “Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático”, e incluye como componente la capacitación de ocho mil (8.000) personas en temas de separación en la fuente y reciclaje, teniendo como indicador de resultado “Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje”.

Por su parte, la Alcaldía Local de Engativá, reportó la suscripción del Contrato No. 618 de 2025, celebrado con el Consorcio Bioeducación, bajo la modalidad de Licitación Pública.

De acuerdo con la información consultada en la plataforma SECOP II, el objeto del contrato es:

“Prestar servicios para fomentar la sostenibilidad ambiental en la localidad de Engativá, mediante la capacitación comunitaria en separación en la fuente y reciclaje, la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental orientados a la conservación de la biodiversidad y el agua, y la generación de áreas renaturalizadas.”

    - Determinar si para las vigencias 2025 y lo corrido del 2026, existen recursos para mitigar el impacto de las basuras y residuos sólidos en la localidad y en qué temas se están invirtiendo.

De acuerdo con la verificación realizada al Contrato 618 de 2025, suscrito entre la Alcaldía Local de Engativá y el consorcio Bioeducación, se evidenció el CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Número: 2323 de 2025:

De la revisión efectuada al Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, en lo correspondiente al Proyecto No. 2363 “Caminos Sostenibles en Engativá”, se analizó el comportamiento de los rubros presupuestales asociados, así como el estado de los compromisos, obligaciones y pagos derivados del Contrato de Prestación de Servicios No. 618 de 2025.

En relación con los rubros presupuestales, se evidenció que los recursos asignados al proyecto se encuentran debidamente registrados dentro del presupuesto de inversión de la vigencia correspondiente, lo que permitió la suscripción del contrato y la formalización del compromiso presupuestal respectivo.

Ahora bien, el contrato fue suscrito y cuenta con acta de inicio debidamente suscrita, configurándose así el compromiso presupuestal, no se observan registros de obligaciones causadas ni de pagos efectuados con cargo a dicho contrato durante el periodo de ejecución comprendido entre el 7 de noviembre de 2025 y el 6 de mayo de 2026.

Informe con corte al mes de diciembre de 2025:

| PROYECTO | NOMBRE | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| O230117459920242363 | Caminos sostenibles en Engativá | 2.566.702.000 | 2.234.600.925 |

Informe con corte al mes de marzo de 2026:

| PROYECTO | NOMBRE | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| O230117459920242363 | Caminos sostenibles en Engativá | 2.399.000.000 | 2.399.000.000 |

Alcaldía Local de Engativá. (s. f.). Ejecución presupuestal. https://www.engativa.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal

El Decreto Local No. 019 de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Engativá, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2026” contempla:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | PRESUPUESTO VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| O230117 | Bogotá Camina Segura | O230117459920242363 Caminos sostenibles en Engativá | 2.399.000.000 |

https://www.engativa.gov.co/content/presupuesto-general-2026-0

En cuanto a los pagos, la revisión permite concluir que, a la fecha de terminación contractual, no se evidencia ejecución financiera mediante desembolsos al contratista, por lo tanto, da cuenta de la existencia de los recursos destinados para mitigar el impacto de las basuras y residuos sólidos en la localidad de Engativá para lo corrido del año 2026.

Ahora bien, en cumplimiento de las funciones de supervisión relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y documental de la ejecución contractual, se llevó a cabo la verificación de la información suministrada por la Alcaldía Local de Engativá, a través de la revisión en la plataforma SECOP II y de la información obtenida de la visita administrativa realizada.

Se evidenció que el contratista presentó solicitud de prórroga por un término de setenta y cinco (75) días, mediante radicado 2026-601-008646 de fecha 5 de mayo de 2026.

En la revisión de la información disponible en la plataforma SECOP II y de la información obtenida de la visita administrativa realizada el 5 de mayo de 2026, no se evidenciaron soportes documentales físicos que acrediten la ejecución del contrato del contrato 618 de 2025.

Al verificar el incumplimiento del cronograma de actividades presentado por el operador Consorcio BIOEDUCACIÓN, y entregado por la Alcaldía Local de Engativá en el marco de la visita administrativa practicada el 5 de mayo de 2026, no se evidenció la ejecución de ninguna de las fases programadas, lo cual impacta directamente el cumplimiento del objeto contractual y evidencia debilidades en el seguimiento oportuno a los tiempos de ejecución.

Durante la visita no se pudo evidenciar las hojas de vida de los profesionales que están participando en el proceso de la contratación.

Durante la visita administrativa no se evidenciaron las hojas de vida del personal vinculado al contrato, ni en el soporte documental entregado por la Alcaldía Local de Engativá, lo cual impidió verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos en los documentos contractuales, lo cual constituye un incumplimiento en el control de la idoneidad del recurso humano requerido para la ejecución.

De otro lado, en cuanto a la presentación del proyecto asociado al Contrato No. 618 de 2025 ante la Junta Administradora Local de Engativá, se encontró un documento tipo power point fechado del 4 de diciembre de 2025 que posiblemente corresponde a la socialización ante la Junta Administradora Local (JAL).

No obstante, realizada la verificación de la sesión No. 70 del 4 de diciembre de 2025 y publicada en la red social YouTube (04/12/2025| Sesión Ordinaria. Acta No. 70. Presupuesto Local y Hacienda Pública) en el orden del día no estuvo prevista dicha presentación. https://www.youtube.com/watch?v=SXqvAojsA_c&t=8494s

CONCLUSIONES TÉNICAS FRENTE AL CONTRATO

    - Verificar que impacto tuvieron los recursos empleados por los Fondos de Desarrollo Local en la separación en la fuente y reciclaje en la vigencia 2025, determinando:

- Número de personas vinculadas a los programas /o metas.

- Criterios para la selección de las personas vinculadas a los programas (validar si fueron incluidos recicladores de la localidad)

- Qué temas fueron tenidos en cuenta en las capacitaciones.

- Cuál fue el impacto y disminución de puntos de basuras, residuos sólidos y/o incremento del reciclaje en la localidad.

Para efectos de la verificación del impacto de los recursos ejecutados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá en materia de separación en la fuente y reciclaje, durante la vigencia 2025, se toma como referente el Acuerdo Local 01 de 2024, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de la Localidad de Engativá 2025-2028 Engativá Camina Segura”.

En particular, el artículo 46 – Metas e indicadores del programa, dentro de la línea de inversión Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático, establece como concepto de gasto los cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje, fijando como meta capacitar a 8.000 personas para el cuatrienio y como indicador de seguimiento, personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje.

En coherencia con lo anterior, para la vigencia 2025, a través del Contrato 618 de 2025, cuyo Anexo Técnico contempla como meta del plan anual la capacitación de 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje, en el marco de la verificación realizada, se estableció que dicha meta no fue cumplida.

Así mismo, el citado anexo estructura la ejecución contractual en cuatro (4) fases, a saber:

i) Capacitación puerta a puerta de 2.000 personas en la UPZ Santa Cecilia;
ii) implementación de ruta selectiva de reciclaje en la UPZ 31 Santa Cecilia;
iii) desarrollo del Carnaval “Separa y Recicla por la Vida”; y
iv) estrategia de intervención de puntos críticos de residuos.

En la revisión del plan de trabajo correspondiente al año 2025, reportado por la Alcaldía Local de Engativá, se evidencia que, si bien se incorporan las fases previstas contractualmente, durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 las actividades programadas corresponden principalmente a procesos de formulación, aprobación y socialización del plan operativo, así como a actividades de aprestamiento, sin que se observe la ejecución material y sostenida de las acciones que inciden directamente en el cumplimiento del indicador de personas capacitadas.

De manera específica, se identifica que el componente de capacitación puerta a puerta en separación en la fuente para 2.000 personas de los barrios priorizados de la UPZ Santa Cecilia, asociado al producto “Identificadas las características más relevantes de la presentación, recolección y transporte de los residuos aprovechables en la UPZ Santa Cecilia”, fue programado para el mes de diciembre de 2025.

Igualmente, el componente correspondiente a la ruta selectiva de reciclaje “Conoce a tu recuperador” fue planeado para las semanas tercera y cuarta del mes de diciembre de 2025, lo que limita su capacidad de impacto efectivo dentro del periodo objeto de verificación.

En cuanto al Carnaval “Separa y Recicla por la Vida”, el plan de trabajo contempla, para la vigencia 2025, únicamente actividades relacionadas con el diseño de piezas comunicativas, la convocatoria a la participación, la definición de lugar, fecha y hora de realización de los talleres y la determinación de incentivos, sin que se evidencie la ejecución del evento como tal en dicha anualidad.

Finalmente, se constata que la estrategia de intervención de puntos críticos de residuos fue programada para la vigencia 2026, por lo cual no genera impacto alguno en la evaluación del uso de los recursos durante el año 2025.

En la verificación del impacto de los recursos destinados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá destinados para la separación en la fuente y reciclaje durante la vigencia 2025, se realizó el cruce de la información contenida en el plan de trabajo reportado por la Alcaldía Local de Engativá con las actas presentadas como evidencia de las reuniones del Comité Operativo del Contrato 618 de 2025.

Como resultado de dicho análisis, se identificó que la única acta aportada para la vigencia 2025 corresponde al Primer Comité Técnico del Contrato 618 de 2025, realizado el 21 de noviembre de 2025, en modalidad telefónica. De la revisión de esta acta se evidencian únicamente actividades de carácter preparatorio, coherentes con las acciones previstas en el plan de trabajo para los meses de noviembre y diciembre de 2025, tales como procesos de planeación, ajuste y alistamiento inicial de la estrategia.

No se evidenció, a partir de la información aportada, la ejecución material de actividades orientadas a la capacitación efectiva de la población, ni la implementación de acciones que impactaran de manera directa el indicador de personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje, definido en el artículo 46 del Acuerdo Local 01 de 2024, dentro de la línea de inversión Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que para la ejecución de la Meta No. 53 del Plan de Desarrollo Local, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 01 de 2024, la Alcaldía Local de Engativá suscribió el Contrato No. 618 de 2025, derivado del proceso de selección FDLE-LP-618 de 2025, adelantado bajo la modalidad de Licitación Pública, se establece que dicho contrato se constituye en el principal y único instrumento de ejecución presupuestal para el cumplimiento de la meta relacionada con la separación en la fuente y reciclaje durante las vigencias 2025 y 2026.

En consecuencia, el Contrato No. 618 de 2025 concentra la responsabilidad administrativa, técnica y financiera para la materialización de las acciones orientadas al cumplimiento de la citada meta del Plan de Desarrollo Local, razón por la cual su programación, ejecución y resultados adquieren especial relevancia para la verificación del impacto del uso de los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Para efectos del análisis y seguimiento, a continuación, se describe el alcance general del contrato, de conformidad con la información contractual y los documentos aportados como soporte de su ejecución.

El contrato FDLE-LP-618-2025 es celebrado entre el contratista CONSORCIO INEDUCACIÓN y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.

El objeto: “Prestar servicios para fomentar la sostenibilidad ambiental en la localidad de Engativá mediante la capacitación comunitaria en separación en la fuente y reciclaje, la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental orientados a la conservación de la biodiversidad y el agua y la generación de áreas re naturalizadas".

Datos del contratista

CONSORCIO BIOEDUCACIÓN con N.I.T.902003137, valor inicial del contrato $1.179.792.655,00, la fecha de suscripción 29/10/2025, fecha de inicio 7/11/2025 y el plazo de ejecución inicial seis (6) meses.

Durante la revisión del contrato no se evidencio la suficiente información para poder evaluar el cumplimiento del proceso contractual. Ya que no se encuentra actualizada la información relacionada con este proceso en la Plataforma SECOP II, ni en la visita administrativa de los cuales se evidencian dos documentos,

  - Con solidado de la evaluación preliminar

  - Resolución de adjudicación de la licitación

De acuerdo a la evidencia, no  se observa lista de oferentes

En el Aplicativo SECOP no reposa la información requerida para hacer el análisis del Contrato. Por tal razón; se realizó Visita Administrativa, el día 5 de mayo de 2026; donde se solicitó la información requerida para el Análisis del Contrato en mención. En esta visita los contratistas encargados del proceso informan que no reposan los archivos físicos del contrato ni los soportes de la ejecución del mismo, que estos son digital es por tal razón; se hace la solicitud del envió de estos archivos.

El día 6 de mayo se remite correo con los archivos solicitados donde se evidencia lo siguiente:

En cuanto a los pagos, la revisión permite concluir que, a la fecha de terminación contractual, no se evidencia ejecución financiera mediante desembolsos al contratista, por lo tanto, da cuenta de la existencia de los recursos destinados para mitigar el impacto de las basuras y residuos sólidos en la localidad de Engativá para lo corrido del año 2026.

Durante la revisión de la información suministrada por parte de la Alcaldía Local de Engativá se observa que la prórroga por 75 días fue solicitada por el operador el día 5 de mayo del presente año, mediante radicado 2026-601-008646.

Se observa que el cronograma de actividades presentado por parte del operador Consorcio BIOEDUCACIÓN no se cumplió en ninguna de las fases.

En la revisión del recurso humano que debía ser contratado por el Contratista; se evidencia que no reposan hojas de vida de los profesionales que deben participando en el proceso de la formación y cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Durante la visita administrativa no se pudo evidenciar el cumplimiento de las fases para el desarrollo de la Capacitación y Educación; procesos adquiridos por el Consorcio BIOEDUCACIÓN en sus obligaciones.

No se evidencia el impacto que tuvieron los recursos empleados por los Fondos de Desarrollo Local en la separación en la fuente y reciclaje en la vigencia2025

No se evidencia acta de la presentación del Proyecto ante la JAL por parte del Contratista; una de las obligaciones de este.

- CONCLUSIONES

En el marco de la acción de prevención adelantada por la Personería Local de Engativá II y de acuerdo con los lineamientos del Plan de Gestión diseñado para revisar los resultados de la gestión y de la ejecución contractual de la Veeduría Manejo de Basuras y Residuos Sólidos, se concluye:

- Se incumple la materialización de los resultados contractuales y por consiguiente, las metas contempladas en el Plan de Desarrollo de la Localidad de Engativá, toda vez que para la vigencia 2025, no se cumplió con la capacitación de dos mil (2.000) personas en temas de separación en la fuente y reciclaje, tal como se pactó en el Contrato No. 618 de 2025, situación que impacta directamente el indicador establecido en el Artículo 45 del Acuerdo Local 01 de 2024 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025 - 2028 “Engativá camina segura”; a la fecha de revisión del Contrato no se evidencia ni en el aplicativo SECOP ni en la información compartida por la Alcaldía; que se halla realizado esta obligación; no se realizó la capacitación objeto de este Contrato.

- Las deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución repercuten en la implementación de acciones correctivas oportunas por parte de la supervisión, por lo tanto, se pierde el control de los tiempos de las etapas contractuales y la gestión del riesgo.

- El ejercicio de la supervisión contractual evidencia falencias, contrario a los lineamientos del Subproceso de Gestión Contractual, que exigen un control permanente, documentado y orientado a resultados.

- La información en la plataforma SECOP II no da cuenta de los documentos que resultan relevantes del proceso de contratación, lo cual limita el principio de publicidad y transparencia en el proceso contractual.

- Se identificó que el Contrato No. 618 de 2025, es el único instrumento contractual asociado al cumplimiento de la Meta del Plan de Desarrollo Local, generando un riesgo alto en caso de incumplimiento.

- La información revisada de las vigencias establecidas, no permite determinar resultados en términos de impacto, tales como la disminución de puntos críticos de residuos, mejores en la separación en la fuente o incremento en el reciclaje en la Localidad de Engativá.

- La verificación de los puntos críticos, refleja la necesidad de implementar acciones integrales, oportunas y sostenidas en el territorio, de manera prioritaria e inmediata en los sectores colindantes con los puntos que limitan con el Río Juan Amarillo, Barrio Luis Carlos Galán, ronda del Humedal Jaboque, Canal de los Ángeles.  En este contexto, se determina que la intervención, no solo es operativa y evidencia la necesidad de intervenir el territorio de manera articulada con estrategias de educación ambiental.

HACER UN RECUENTO DE LAS SOLICITUDES Y RESPUESTA ADEMAS DEL RESULTADO DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA PERSONERIA ENGATIVÁ

- ANEXOS

- Oficio de la Personería de Bogotá No. E-2026-0025051 del 18 de marzo de 2026

- Comisorio No. 005 de 2026

- R-2026-0038585 de fecha 14 de abril de 2026

- Comisorio No. 008 de 2026

- Correo electrónico misierra@personeriabogota.gov.co,  el 6 de mayo de 2026 y acceso al drive, autorizado el 7 de mayo de 2026.

Tomado de Documento de Trabajo #1, Transición y sostenibilidad del modelo de aseo en Bogotá (2026-2027). Personería Delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales. Bogotá D.C., Febrero de 2026.

Ídem.

Ver Greenpeace Colombia realiza un sondeo sobre la problemática del manejo de las basuras en Bogotá, disponible en el siguiente enlace: https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/campanas/contaminacion/greenpeace-colombia-realiza-un-sondeo-sobre-la-problematica-del-manejo-de-las-basuras-en-bogota/

Op cit, Personería Delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales.

Disponible para consulta en el siguiente enlace: https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=155699