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Entre los suscritos a saber ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS, mayor de edad y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No.78.024.672 de Cereté, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería y debidamente facultado para suscribir contratos en nombre y representación de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispuesto en la Ley 270/96, Modificada por la Ley Estatutaria 2430 del 9 de Octubre de 2024, Acuerdo No. PCSJA24-12228 de Noviembre 29 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, y Resolución No.8909 del 09 de diciembre de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que en el texto de este documento se denominará CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NIT.800165860-8, por una parte; y por la otra parte  el señor, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de Contratación número SA005 DE 2026

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:
 
DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS SEDES JUDICIALES DE MONTELÍBANO Y MONTERÍA, INMUEBLES A CARGO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DE ACUERDO CON EL ALCANCE TÉCNICO DEFINIDO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO OFICIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO CONTRACTUAL.

ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.SA005 DE 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

El alcance general del contrato comprende el suministro, transporte, instalación, integración, mantenimiento, pruebas, puesta en funcionamiento, capacitación y entrega documental de los sistemas contra incendios y obras complementarias requeridas en las sedes judiciales de Montería y Montelíbano, conforme a los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, fichas técnicas, manuales y demás documentos que integran el proceso contractual.

El contratista deberá ejecutar las actividades necesarias para garantizar la funcionalidad de los sistemas implementados, incluyendo los componentes de detección, alarma, notificación, extinción, red seca, unidades automáticas de supresión, integración con sistemas existentes, canalizaciones, redes eléctricas asociadas, obras civiles complementarias, protección de áreas intervenidas, pruebas finales, capacitación al personal designado por la Entidad y entrega de planos récord, manuales, fichas técnicas y protocolos de operación y mantenimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO. ALCANCE TÉCNICO POR SEDE. 

Sede Palacio de Justicia de Montería.

En la sede Palacio de Justicia de Montería, la intervención se enfoca principalmente en la implementación de un sistema de detección y alarma contra incendios para una edificación en altura, conformada por catorce (14) niveles, en la cual funcionan despachos judiciales, oficinas administrativas, archivos, circulaciones verticales y horizontales, zonas de atención al público y demás áreas de apoyo institucional.

El sistema proyectado contempla una cobertura masiva de detección, mediante la instalación de más de ciento cincuenta (150) puntos inteligentes, estaciones manuales direccionables ubicadas estratégicamente, cableado certificado, canalizaciones, panel de control, fuentes auxiliares y una red de notificación compuesta por treinta y dos (32) sirenas estroboscópicas, de acuerdo con el alcance definido en los documentos técnicos.

Adicionalmente, el contratista deberá realizar el mantenimiento de la red contra incendios existente en la sede de Montería y efectuar la integración funcional de dicha red con el nuevo sistema de detección y alarma a instalar, de manera que los componentes existentes y los nuevos elementos proyectados operen de forma compatible, coordinada y verificable.

La ejecución en esta sede exigirá especial planeación logística, intervención controlada de cielos rasos, tránsito de redes, instalación de dispositivos, protección de mobiliario, archivos y equipos de cómputo, así como la implementación de medidas de seguridad para trabajos en altura y actividades desarrolladas en una edificación institucional en funcionamiento.

Sede Palacio de Justicia de Montelíbano.

En la sede Palacio de Justicia de Montelíbano, la intervención contempla la implementación de un sistema híbrido de protección contra incendios, compuesto por una red seca interna, unidades automáticas de extinción y sistema de detección y alarma, conforme a los documentos técnicos del proyecto.

La red seca interna deberá construirse en tubería de acero SCH 40 de 4” y 2½”, diseñada para que el Cuerpo de Bomberos pueda presurizar el sistema desde el exterior mediante conexiones siamesas. Esta solución deberá incluir los accesorios, tomas de bombero, soportes, válvulas, uniones, señalización y demás componentes requeridos para su correcta operación.

La ejecución de la red seca implica actividades de obra civil y acabados, tales como regateo de muros, instalación de tuberías, restauración de superficies intervenidas, adecuación de acabados y coordinación de trabajos en áreas ocupadas, procurando reducir afectaciones sobre la operación normal de los despachos judiciales.
Complementariamente, se instalarán unidades de extinción automática tipo Ceasefire, entre ellas modelos CFP1100, CFP80, CFP3375 y demás referencias definidas en los documentos técnicos, destinadas a proteger áreas de alto valor documental, cuartos eléctricos, cuarto de planta eléctrica, cuarto de UPS, archivos y otros espacios sensibles en los cuales el uso de agua podría generar daños colaterales sobre equipos, documentación o continuidad operativa.

Así mismo, se implementará una central de detección digital con capacidad de expansión, diseñada para cubrir las áreas administrativas, judiciales, de archivo, circulación y espacios técnicos mediante detectores de humo, termo-velocímetros, estaciones manuales direccionables, sirenas estroboscópicas, cableado certificado, canalizaciones y demás elementos requeridos para la detección temprana, sectorización del evento, notificación audible y visual, y articulación con los protocolos de evacuación y respuesta institucional.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cantidades y actividades principales del objeto contractual.

Las actividades, unidades de medida y cantidades relacionadas a continuación hace parte integral de los documentos del proceso y deberá ser interpretado de manera armónica con los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, fichas técnicas, manuales y demás documentos soporte. En consecuencia, el contratista deberá ejecutar las actividades conforme a las cantidades, especificaciones, unidades, precios y condiciones establecidas en dicho presupuesto, sin perjuicio de las verificaciones técnicas que deban realizarse durante la ejecución y de los procedimientos contractuales que resulten aplicables en caso de requerirse ajustes debidamente justificados.

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	
	

	SISTEMA DETECCION PALACIO JUSTICIA MONTELIBANO

	1
	 
	 
	 

	1.1
	Suministro E instalación De Central Detección Digital Con Alarma De Incendio De 127 Puntos, Ampliable A 792 Puntos, Multi-Bucle Direccionable, Compensación De Deriva, Alarma De Mantenimiento. Certificada Ul.
	UND
	1.00

	1.2
	Suministro E instalación De Cableado Fplr 2X18 Certificado Ul.
	ML
	377.34

	1.3
	Suministro E instalación De Cableado Fplr 2X16 Certificado Ul.
	ML
	136.04

	1.4
	Suministro E instalación De Detector De Humo Inteligente Direccionable Y Programable, Tipo Bosh Fap-425-Dotc- O Similar, Certificado Ul. (Incluye Base Certificada).
	UND
	40.00

	1.5
	Suministro E instalación De Detector De Termo velocímetro Rango Intermedio Inteligente Direccionable Y Programable, Tipo Bosh Fah-425-T-R O Similar, Certificado Ul. (Incluye Base Certificada).
	UND
	1.00

	1.6
	Suministro E instalación De Estacion Manual Direccionable Tipo Bosh O Similar. Certificado Ul.
	UND
	5.00

	1.7
	Suministro E instalación De Sirena Estrobo Para Montaje De Pared Spsrk System Sensor. Certificado Ul.
	UND
	6.00

	1.8
	Suministro E instalación De tubería Emt 3/4".
	ML
	213.92

	1.9
	Suministro E instalación De Caja Tipo Rawelt 5800 Salida 3/4" O Similar Para Estaciones Manuales Y Estrobos.
	UND
	11.00

	2
	 
	 
	 

	2.1
	Protección Con Cartón Y Cinta En Superficie De Muebles Madera, Equipos, Desarmado Y Reinstalación De Mueblería Y Estantes En Los Pisos Intervenidos.
	UND
	1.00

	2.2
	Desmonte De Cielo Raso Intervenido.
	M2
	49.00

	2.3
	Suministro E instalación De Cielo Raso Tipo Drywall, (Incluye: Laminas En Drywall Y/O Superboard, Estructura metálica, Elementos De fijación, Y Todos Los Equipos, Herramientas Necesarios Para Cumplir Con La Seguridad Y Ejecución Correcta De La Actividad).
	M2
	49.00

	2.4
	Regateo De Muro (Incluye Protección De Personal, Equipos Y Archivos).
	ML
	45.00

	2.5
	Restauración Y/O adecuación De Muros, Paredes En Los Plantas Donde Se Realice Regateo Para Inclusión De tubería Y/O Accesorios.
	ML
	45.00

	SISTEMA EXTINCION PALACIO JUSTICIA MONTELIBANO 

	3
	 
	 
	 

	3.1
	S/I tubería 4" Sch40
	ML
	18.00

	3.2
	S/I Union Ranurada 4" 
	UND
	15.00

	3.3
	S/I Codo Ranurado 4" 
	UND
	4.00

	3.4
	S/I Tee Ranurada 4" 
	UND
	3.00

	3.5
	S/I Reducción Ranurada 4"X 2-1/2" 
	UND
	3.00

	3.6
	S/I Siamesa 4" X 2-1/2" X 2-1/2"
	UND
	1.00

	3.7
	S/I tubería 2-1/2" Sch40
	ML
	16.00

	3.8
	S/I Union Ranurada 2-1/2" 
	UND
	11.00

	3.9
	S/I Codo Ranurado 2-1/2" 
	UND
	4.00

	3.10
	S/I Toma Bombero
	UND
	3.00

	3.11
	S/I Ceasefire Cfp1100Lp
	UND
	5.00

	3.12
	S/I Ceasefire Cfp80Lp
	UND
	1.00

	3.13
	S/I Ceasefire Cfp3375Lp
	UND
	2.00

	3.14
	S/I Ceasefire Cfp640
	UND
	2.00

	3.15
	S/I Ceasefire Cfp1700
	UND
	4.00

	4
	 
	 
	 

	4.1
	Protección Con Cartón Y Cinta En Superficie De Muebles Madera, Equipos, Desarmado Y Reinstalación De Mueblería Y Estantes En Los Pisos Intervenidos.
	UND
	1.00

	4.2
	Desmonte De Cielo Raso Intervenido
	M2
	42.00

	4.3
	Suministro E instalación De Cielo Raso Tipo Drywall, (Incluye: Laminas En Drywall Y/O Superboard, Estructura metálica, Elementos De fijación, Y Todos Los Equipos, Herramientas Necesarios Para Cumplir Con La Seguridad Y Ejecución Correcta De La Actividad)
	M2
	42.00

	4.4
	Regateo De Muro (Incluye Protección De Personal, Equipos Y Archivos)
	ML
	176.00

	4.5
	Restauración Y/O adecuación De Muros, Paredes En Los Plantas Donde Se Realice Regateo Para Inclusión De tubería Y/O Accesorios.
	ML
	176.00

	SISTEMA DETECCION PALACIO JUSTICIA MONTERIA 

	5
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro E Instalación De Central Detección Digital Con Alarma De Incendio De 127 Puntos, Ampliable A 792 Puntos, Multi-Bucle Direccionable, Compensación De Deriva, Alarma De Mantenimiento. Certificada Ul.
	UND
	1.00

	5.2
	Suministro E Instalación De Cableado Fplr 2X18 Certificado Ul.
	ML
	1,758.48

	5.3
	Suministro E Instalación De Cableado Fplr 2X16 Certificado Ul.
	ML
	1,280.05

	5.4
	Suministro E Instalación De Detector De Humo Inteligente Direccionable Y Programable, Tipo Bosh Fap-425-Dotc- O Similar, Certificado Ul. (Incluye Base Certificada).
	UND
	152.00

	5.5
	Suministro E Instalación De Detector De Termo Velocímetro Rango Intermedio Inteligente Direccionable Y Programable, Tipo Bosh Fah-425-T-R O Similar, Certificado Ul. (Incluye Base Certificada).
	UND
	1.00

	5.6
	Suministro E Instalación De Estación Manual Direccionable Tipo Bosh O Similar. Certificado Ul.
	UND
	22.00

	5.7
	Suministro E Instalación De Sirena Estrobo Para Montaje De Pared Spsrk System Sensor. Certificado Ul.
	UND
	32.00

	5.8
	Suministro E Instalación tubería Emt 3/4".
	ML
	1,045.81

	5.9
	Suministro E Instalación De Caja Tipo Rawelt 5800 Salida 3/4" O Similar Para Estaciones Manuales Y Estrobos.
	UND
	56.00

	5.1
	Suministro E Instalación De Fuente Auxiliar Nic 24V 5A.
	UND
	2.00

	6
	 
	 
	 

	6.1
	Protección Con Cartón Y Cinta En Superficie De Muebles Madera, Equipos, Desarmado Y Reinstalación De Mueblería Y Estantes En Los Pisos Intervenidos.
	UND
	1.00

	6.2
	Desmonte De Cielo Raso Intervenido.
	M2
	208.00

	6.3
	Suministro E Instalación De Cielo Raso Tipo Drywall, (Incluye: Laminas En Drywall Y/O Superboard, Estructura Metálica, Elementos De Fijación, Y Todos Los Equipos, Herramientas Necesarias Para Cumplir Con La Seguridad Y Ejecución Correcta De La Actividad).
	M2
	208.00

	6.4
	Regateo De Muro (Incluye Protección De Personal, Equipos Y Archivos).
	ML
	107.00

	6.5
	Restauración Y/O Adecuación De Muros, Paredes En Las Plantas Donde Se Realice Regateo Para Inclusión De Tubería Y/O Accesorios.
	ML
	107.00

	7
	 
	 
	 

	7.1
	Pruebas del Sistema
	UND
	3.00

	7.2
	Aseo Y Entrega Final.
	UND
	3.00



PARÁGRAFO TERCERO. Condiciones generales de ejecución de la obra

Las presentes condiciones hacen parte integral de las especificaciones del objeto contractual y se orientan a definir las características mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, instalación, entrega y recibo de las obras, sistemas, equipos o instalaciones objeto de intervención. En ese sentido, las especificaciones dan mayor énfasis a la calidad de la obra terminada, a la funcionalidad de los sistemas instalados y al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la ausencia de una descripción detallada de cada procedimiento constructivo o de instalación exonere al contratista de aplicar las buenas prácticas de ingeniería, construcción, montaje, seguridad industrial, control de calidad y operación de sistemas especializados, según corresponda.

1. El contratista deberá tener en cuenta lo ofrecido en su propuesta, en cuanto a los costos, las herramientas, equipos, implementos mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, equipos de acceso, instrumentos de medición, elementos de seguridad, instalaciones provisionales, apoyos logísticos, cerramientos, señalización, almacenamiento, campamentos, servicios provisionales, construcciones temporales y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, previa coordinación con la supervisión cuando corresponda.
2. Harán parte de las especificaciones aplicables las normas técnicas vigentes para la actividad de la construcción, instalación, prueba, mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos u obras objeto de contratación, las normas ICONTEC, la NSR-10, el RETIE, la NTC 2050 y las demás normas técnicas aplicables según la naturaleza del contrato, así como las recomendaciones de los fabricantes para la instalación, uso, operación y mantenimiento de sus productos.
3. El contratista tendrá en cuenta los valores ofertados dentro de su oferta, donde incluyó todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial, señalización, protección de áreas, aseo, retiro de residuos, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.
4. Cuando en planos, presupuestos, especificaciones o documentos técnicos se indiquen marcas, modelos, referencias, fabricantes o sistemas específicos, dicha mención se entenderá como referencia técnica para fijar calidad, desempeño, capacidad, compatibilidad o funcionalidad. El contratista podrá presentar productos equivalentes o superiores para aprobación de la supervisión, siempre que cumplan las condiciones exigidas y no impliquen variación del valor contractual, plazo, alcance o funcionalidad prevista.
5. Para la iniciación de actividades que lo requieran, el contratista deberá ejecutar muestras, prototipos, tramos de prueba o presentar procedimientos de instalación, indicando el proceso constructivo o técnico a emplear, para obtener el visto bueno de la supervisión. 
6. La entrega final deberá hacerse ante la supervisión del contrato y, en caso de que exista, ante la interventoría, acompañada de los soportes, pruebas, certificaciones, garantías, registros de capacitación, informes finales y demás información que la Entidad considere necesaria para el recibo a satisfacción, cuando aplique según la naturaleza del contrato.
7. Solicitar por escrito a la supervisión del contrato, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles, las autorizaciones internas requeridas para ingreso de personal, horarios de trabajo, áreas de intervención, protección de espacios, programación de actividades y demás condiciones operativas necesarias para la ejecución dentro de las sedes judiciales.
8. Abstenerse de ejecutar solicitudes de actividades, modificaciones, acabados, suministros, intervenciones adicionales o cambios de programación formulados directamente por servidores judiciales, usuarios, terceros o dependencias distintas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería y/o la supervisión del contrato, sin autorización previa y escrita de la Entidad. Toda solicitud de esta naturaleza deberá informarse a la supervisión para su evaluación. Las actividades ejecutadas sin autorización no generarán reconocimiento económico, no serán objeto de recibo contractual y podrán constituir incumplimiento del contratista

Demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y la documentación técnica de estudios y diseños.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PLAZO DEL CONTRATO
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera: 

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales aplicables al contrato] 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado


APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

	N° CDP
	Fecha
	Rubro presupuestal
	Fuente
	Valor

	5726
	2026-06-18
	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL   NACIONAL
	Presupuesto General de la Nación
Inversión
	$1.330.193.300


El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, con cargo al rubro de inversión que corresponda, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para el presente proceso.

FORMA DE PAGO

La primera acta parcial de pago solo podrá tramitarse cuando el contrato alcance como mínimo el veinte por ciento (20%) de ejecución física debidamente soportada y aprobada por la supervisión y/o interventoría, según corresponda.

Las actas parciales posteriores podrán tramitarse conforme al avance de ejecución física efectivamente ejecutado, soportado y aprobado, siempre que cada acta represente como mínimo un veinte por ciento (20%) adicional de avance físico, hasta completar un máximo del noventa por ciento (90%) de ejecución física total acumulada del contrato.

El diez por ciento (10%) restante se pagará una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto contractual, se hayan recibido a satisfacción todos los trabajos y se suscriba el acta de recibo final de obra, previa aprobación de la supervisión del contrato y/o de la interventoría, en caso de que exista.

Para el trámite de los pagos parciales, el contratista deberá presentar la factura electrónica o documento equivalente, informe de ejecución, soporte de avance físico, registro fotográfico, acta o documento de recibo parcial cuando aplique, balance de actividades ejecutadas, certificación de cumplimiento expedida por la supervisión, acreditación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar, RUT, certificación bancaria y demás documentos exigidos por la Entidad, el contrato, SECOP II, SIIF Nación y la normativa aplicable.

Para el pago final, además de los requisitos anteriores, se requerirá la suscripción previa del acta de recibo final de obra, en la cual conste que las actividades fueron ejecutadas conforme a las condiciones de calidad, funcionalidad, cantidad y entrega exigidas por la Entidad. Así mismo, cuando aplique y según concepto de la supervisión, el contratista deberá entregar planos récord, información récord, diagramas, guías, manuales, fichas técnicas, protocolos de prueba, garantías, certificaciones, especificaciones, registros de capacitación y demás documentos técnicos necesarios para la operación, mantenimiento, trazabilidad y cierre contractual.

La entrega completa y aprobada de la documentación técnica y contractual requerida será condición para el trámite del pago final, cuando así se establezca en los documentos del proceso o sea requerida por la supervisión y/o interventoría, en caso de que exista.

Para cada pago, el contratista deberá crear previamente el respectivo plan de pagos en la plataforma SECOP II, cargar la factura electrónica en la plataforma SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando aplique, y allegar a la Entidad los soportes administrativos, financieros, técnicos y contractuales requeridos para el trámite correspondiente.

El contratista estará obligado a allegar con cada factura o cuenta de cobro la información que acredite el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

Cualquier pago estipulado en el contrato quedará sujeto a la disponibilidad de los recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC que la Dirección General, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección del Tesoro Nacional sitúen a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería. Los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que indique el contratista, conforme al formulario o certificación bancaria que allegue a la Entidad.

Los proponentes deberán tener en cuenta, al momento de formular sus propuestas, las deducciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería esté obligada a efectuar por concepto de impuestos, retenciones, estampillas, tasas, contribuciones y demás descuentos a que haya lugar, de conformidad con la normativa tributaria vigente.

De igual manera, el contratista asumirá los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones o deducciones que sean creados, modificados o exigibles durante la ejecución contractual, de conformidad con la normativa vigente. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
	
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 
4. Estar en permanente comunicación con el supervisor o interventor del contrato. 
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
11.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 
14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
15. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades: 

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base].

17. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.
18. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
19. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, deberá incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
20. En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, deberá incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres [3] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres [3] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

22.Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento, sobre el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exterior contra sus directivos, representantes legales, accionistas, socios o integrantes, cuando ello pueda incidir en la ejecución integral del contrato o en las condiciones de habilitación, integridad o cumplimiento del contratista.
23.Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, sobre el inicio de procesos concursales, de reorganización, liquidación o cualquier situación de insolvencia del contratista o de alguno de sus integrantes, en caso de proponentes plurales.
24. Responder por la adquisición de materiales, equipos y dispositivos, por los contratos o negocios que celebre con sus proveedores, por los tiempos de entrega pactados con estos, por la calidad de los suministros y por la vinculación de su personal, sin que los errores, retrasos u omisiones de su personal, subcontratistas o proveedores puedan trasladarse a la Entidad.
25. Implementar un adecuado plan de gestión de comunicaciones, informando por escrito y con oportunidad cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato, y respondiendo dentro de los términos aplicables los requerimientos efectuados por la Entidad, la supervisión o la interventoría
26. Atender los comités de seguimiento, visitas de obra, reuniones técnicas y demás espacios de coordinación convocados por la Entidad, la supervisión o la interventoría, y suscribir las actas que se deriven de dichas reuniones.
27. Entregar la obra, los sistemas, equipos, instalaciones y documentos de cierre dentro del plazo contractual, con las características técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones exigidas en los documentos del proceso.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
Obligaciones técnicas esenciales del contratista.
El contratista deberá cumplir las obligaciones técnicas esenciales orientadas a garantizar la correcta planeación, ejecución, control, seguimiento y entrega de la obra contratada, así:
a. Revisar integralmente, antes del inicio de la ejecución, los estudios, diseños, planos, presupuesto, cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos suministrados por la Entidad, con el fin de identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, omisiones, incompatibilidades o condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato.
b. Verificar en sitio las condiciones físicas, técnicas, funcionales, operativas, ambientales y de seguridad del área o inmueble objeto de intervención, antes de iniciar actividades, dejando constancia de dicha verificación mediante acta, informe, registro fotográfico o el documento que defina la supervisión.
c. Ejecutar la obra bajo un enfoque de gerencia de proyectos, garantizando la adecuada planificación, programación, coordinación de recursos, control de tiempos, gestión de costos, gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, control de calidad, gestión documental y seguimiento permanente al cumplimiento del alcance contractual.
d. Disponer durante la ejecución del contrato del personal profesional, técnico, administrativo y operativo idóneo, suficiente y competente, así como de mano de obra calificada y suficiente, conforme a las exigencias del proceso, la oferta presentada y la naturaleza de las actividades a ejecutar.
e. Suministrar materiales, equipos, herramientas, elementos, accesorios, dispositivos e insumos nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles con las especificaciones técnicas y respaldados con fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales o documentos equivalentes, cuando aplique.
f. Someter a revisión de la supervisión y/o interventoría, antes de su utilización o instalación, los materiales, acabados, equipos, muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, catálogos, manuales, procedimientos constructivos y demás soportes técnicos requeridos para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
g. Abstenerse de modificar diseños, especificaciones, materiales, cantidades, procedimientos, actividades, alcance, cronograma o condiciones técnicas aprobadas, sin contar previamente con la autorización o trámite contractual que corresponda, de conformidad con la normativa aplicable y los documentos del proceso.
h. Informar por escrito y de manera sustentada a la supervisión y/o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su conocimiento, cualquier situación que pueda afectar la calidad, plazo, costo, alcance, continuidad o correcta ejecución del contrato, o que pueda requerir una modificación contractual. En los casos que comprometan la integridad u operación de la sede o la continuidad del servicio, deberá informarlo de manera inmediata por el medio más expedito, sin perjuicio del soporte escrito posterior.
i. Presentar informes de avance físico, técnico, administrativo, financiero y documental del contrato con una periodicidad máxima quincenal, o con la periodicidad menor que defina la supervisión según las características, criticidad o dinámica de la ejecución. Dichos informes deberán contener, como mínimo, avance de actividades, registro fotográfico, estado del cronograma, novedades, riesgos, personal en obra, equipos, materiales, actividades ejecutadas, medidas de seguridad implementadas, soportes de calidad, evidencias fotográficas, bitácora de obra y demás información que requiera la supervisión.
j. Coordinar adecuadamente los frentes de trabajo, personal, equipos, materiales, suministros, subcontratistas y proveedores, de manera que la ejecución se desarrolle de forma ordenada, segura, eficiente y sin generar retrasos imputables al contratista.
k. Ejecutar las pruebas, ensayos, verificaciones, ajustes, limpieza, puesta en funcionamiento y demás actividades necesarias para garantizar que la obra, sistemas, equipos o instalaciones contratadas sean entregadas en condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y operación.
l. Corregir, reconstruir, reemplazar o ajustar los trabajos, materiales, equipos, acabados, instalaciones o actividades que no cumplan con las especificaciones, normas aplicables, instrucciones de la supervisión o condiciones pactadas en los documentos del proceso, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliación automática del plazo o modificación del alcance contractual.
m. Capacitar al personal designado por la Entidad para la operación básica, uso, cuidado, mantenimiento preventivo, verificación o gestión inicial de los sistemas, equipos o instalaciones entregadas, cuando el objeto contractual así lo requiera.
n. Entregar, cuando aplique y según concepto de la supervisión, los documentos de cierre técnico y contractual, incluidos informes finales, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros fotográficos, memorias de actividades ejecutadas, actas, soportes de calidad, planos récord, información récord, manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas y demás documentos técnicos requeridos para acreditar la correcta ejecución, recibo, operación, mantenimiento y trazabilidad de la obra o sistema intervenido. La entrega completa y aprobada de dicha documentación será condición para el trámite del pago final, cuando así se establezca en los documentos del proceso o sea requerida por la supervisión.
Obligaciones sobre personal, vigilancia, aseo y protección de áreas intervenidas.
 Personal.
a. El contratista se obliga, desde el perfeccionamiento del contrato y durante toda su ejecución, a cumplir la legislación laboral vigente, el Sistema General de Seguridad Social Integral, la normativa de seguridad industrial y salud en el trabajo, así como las demás disposiciones aplicables al personal a su cargo o subcontratado para labores específicas.
b. La presencia de supervisión o interventoría no exime al contratista de sus responsabilidades laborales, administrativas, técnicas, operativas y de seguridad respecto del personal vinculado directa o indirectamente a la ejecución del contrato.
c. El contratista deberá disponer de personal idóneo, capacitado y competente para las actividades asignadas, mantener actualizada la información del personal vinculado al proyecto y contar con los soportes laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que sean exigibles conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso.
 Vigilancia, custodia y protección.
a. Correrá a cargo del contratista la vigilancia, protección y custodia de sus instalaciones provisionales, almacenes, equipos, herramientas, materiales, dispositivos, sistemas, elementos antes y después de su instalación y demás bienes bajo su responsabilidad hasta el recibo final de la obra.
b. El contratista será responsable por la pérdida, daño, hurto o deterioro de materiales, equipos, herramientas o elementos ubicados dentro de las zonas de trabajo o áreas bajo su control, sin que pueda formular reclamaciones a la Entidad por tales conceptos, salvo que exista causa imputable debidamente demostrada a esta.
c. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos o causas imputables al contratista se ocasionen daños a terceros, bienes de la Entidad, usuarios, servidores judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura física, el contratista será responsable de su reparación, reposición o compensación, sin perjuicio de las acciones contractuales y legales a que haya lugar.

 Aseo y protección de áreas intervenidas.
a. El contratista deberá mantener diariamente organizadas, aseadas, señalizadas, delimitadas y seguras las áreas de trabajo, circulaciones, accesos, zonas internas y externas intervenidas, con el fin de garantizar condiciones de higiene, seguridad, movilidad y operación para su personal, servidores judiciales, usuarios, visitantes, supervisión e interventoría cuando exista.
b. A medida que las actividades produzcan desperdicios, residuos, empaques, escombros o desechos, el contratista deberá retirarlos del sitio de obra y mantener las áreas libres de acumulaciones, obstáculos o condiciones que puedan generar riesgos, interferencias o afectaciones a la operación normal de las sedes.
c. La supervisión podrá exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza, orden, señalización, cerramiento, protección o aseo cuando se observen condiciones inadecuadas, eventos especiales, negligencia del contratista o afectaciones a la seguridad, movilidad, operación o presentación de las áreas intervenidas.
Obligaciones de gestión integral: calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y social.
Para la adecuada ejecución del contrato, el contratista deberá implementar los instrumentos, planes, programas, controles y soportes requeridos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la calidad de la obra, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental y social, el manejo de residuos, la protección de áreas intervenidas y demás componentes aplicables al objeto contractual.
Aunque estos componentes guardan relación operativa entre sí y pueden ser reportados de manera consolidada, cada uno tiene un alcance específico, conforme se resume a continuación:
	Componente
	Finalidad principal
	Aspectos que comprende

	Gestión de calidad
	Verificar que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones y acabados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables y condiciones de recibo.
	Plan de calidad, fichas técnicas, certificados, muestras, ensayos, protocolos de prueba, listas de chequeo, control de no conformidades, garantías, manuales, planos récord e información de cierre, cuando aplique.

	Seguridad y salud en el trabajo
	Prevenir accidentes, incidentes, enfermedades laborales y riesgos para trabajadores, servidores judiciales, usuarios, visitantes y terceros.
	SG-SST, matriz de peligros, valoración de riesgos, EPP, trabajo seguro en alturas, inducciones, capacitaciones, permisos de trabajo, plan de emergencias, ARL, reportes de incidentes y accidentes.

	Gestión ambiental y social
	Prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales y afectaciones a la operación normal de las sedes intervenidas.
	PGAS o instrumento aplicable, manejo de residuos, RCD, residuos ordinarios, residuos peligrosos, RAEE cuando aplique, control de polvo, ruido, escombros, orden, aseo, protección de áreas, circulaciones y usuarios.


El contratista podrá presentar planes, informes y soportes consolidados de seguimiento, siempre que en ellos se identifique de manera clara, separada y verificable el cumplimiento de cada componente. La presentación consolidada no exime al contratista de cumplir integralmente las obligaciones técnicas, administrativas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambientales, sociales y documentales exigidas por la normativa aplicable, los acuerdos institucionales de la Rama Judicial y los documentos del proceso.
Las medidas, recursos, profesionales, equipos, insumos, planes, programas, controles y soportes requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos, protección de áreas intervenidas y demás sistemas de gestión aplicables deberán estar previstos dentro de la oferta económica y la estructura de costos del contratista, sin perjuicio de su obligación de cumplir integralmente la normativa vigente y los documentos del proceso contractual.
Gestión de calidad y control documental.
El contratista deberá implementar controles de calidad durante la ejecución de las actividades contratadas, garantizando que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones, acabados y demás componentes ejecutados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables, documentos del proceso, instrucciones de la supervisión y condiciones de recibo establecidas por la Entidad.
Cuando se exija en los documentos del proceso, el contratista deberá presentar e implementar el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, dentro del término establecido por la Entidad.
Para tal efecto, deberá presentar, cuando aplique, fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales, catálogos, muestras, procedimientos constructivos, protocolos de prueba, registros de inspección, listas de chequeo, ensayos, evidencias fotográficas, control de no conformidades y demás soportes requeridos por la supervisión y/o interventoría.
La supervisión podrá rechazar materiales, equipos, actividades, instalaciones, acabados o trabajos que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, caso en el cual el contratista deberá corregir, ajustar, reemplazar o reconstruir lo correspondiente, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliación automática del plazo o modificación del alcance contractual
Seguridad y salud en el trabajo.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería propenderá por el cumplimiento del Acuerdo No. PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 y demás normas aplicables.
El oferente deberá presentar con su propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, antes del inicio de las actividades presentará ante la Entidad el Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los requerimientos mínimos de prevención, identificación de peligros, valoración de riesgos, medidas de control, capacitaciones, medidas activas de protección y demás componentes aplicables al objeto contractual.
El Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será presentado, adoptado y ejecutado bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idóneo en la materia, e incluirá, cuando aplique, política y reglamento de seguridad, plan de emergencias, procedimientos de trabajo seguro, matriz de peligros, valoración de riesgos, cronograma del SG-SST, soportes de inducción, capacitación, entrega de elementos de protección personal, permisos de trabajo, reportes de incidentes y accidentes, y demás documentos requeridos por la normativa aplicable, la Entidad, la supervisión y/o interventoría.
Cuando se ejecuten actividades de trabajo en alturas o tareas de alto riesgo, el contratista deberá presentar los certificados vigentes de formación correspondientes, conceptos de aptitud médica ocupacional, certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas, tales como andamios, escaleras, arneses, líneas de vida, conectores, anclajes y demás elementos requeridos, así como la designación del coordinador de trabajo en alturas cuando la actividad lo exija.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las normas laborales aplicables, acreditar el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y parafiscales cuando haya lugar, garantizar que la información entregada a la Entidad sea veraz, completa y verificable, y asegurar que su personal acate las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
El contratista deberá garantizar que el personal a su cargo use adecuadamente los elementos de protección personal, participe en inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad y actividades de prevención, se abstenga de ejecutar actividades sin condiciones mínimas de seguridad, y no incurra en conductas que afecten a las personas, bienes, equipos, instalaciones o infraestructura de la Entidad.
El contratista deberá reportar incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales en el momento de ocurrencia del evento e informar inmediatamente al supervisor del contrato y/o al responsable del SG-SST que corresponda.
Gestión ambiental, social y manejo de residuos.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, la supervisión, la interventoría cuando exista y el contratista propenderán por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, así como de la normativa ambiental aplicable al objeto contractual.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las obligaciones ambientales y sociales aplicables, incluyendo las medidas de manejo ambiental exigidas por la normativa colombiana, por la Rama Judicial y por los documentos del proceso, así como las obligaciones relacionadas con residuos de construcción y demolición, residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando se generen, y demás residuos aplicables.
En las actividades de desmonte, regateo, demolición menor, retiro de elementos existentes, adecuación de muros y demás actividades generadoras de residuos, el contratista deberá realizar separación en la fuente, procurar el aprovechamiento cuando sea posible, garantizar transporte, almacenamiento temporal y disposición final autorizada, y abstenerse de disponer residuos, escombros, empaques, sobrantes o elementos retirados en lugares no autorizados o en condiciones que puedan afectar a la Entidad, a terceros o al ambiente.
El contratista deberá implementar medidas de manejo y control de material particulado, ruido, emisiones, residuos, orden, aseo, protección de áreas ocupadas, señalización, control de circulaciones, mitigación de impactos sobre usuarios y servidores judiciales, y demás acciones necesarias para reducir afectaciones a la operación normal de las sedes.
Cuando resulte aplicable, el contratista deberá implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física, o el instrumento ambiental y social que la Entidad defina para el seguimiento del contrato. Así mismo, deberá obtener, cuando haya lugar, los permisos, autorizaciones o aprobaciones ambientales que resulten aplicables.
El contratista deberá entregar a la supervisión, cuando se requiera, los soportes de disposición final, certificados, registros fotográficos, manifiestos, actas o documentos que acrediten la adecuada gestión ambiental de los residuos generados

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. Ejercer la supervisión del contrato por medio del servidor público designado para tal efecto, quien representará a la Entidad en lo relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y operativo de la ejecución contractual, conforme a las competencias asignadas.
5. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato, directamente o con apoyo de la interventoría cuando exista, verificando el cumplimiento del objeto, plazo, calidad, cantidades, especificaciones, obligaciones y demás condiciones pactada.
6. Revisar, aprobar o formular observaciones a los planes de trabajo, cronogramas, planes de calidad, planes de seguridad y salud en el trabajo, planes ambientales, informes, fichas técnicas, muestras, protocolos de prueba y demás documentos que deba presentar el contratista, dentro del marco de sus competencias.
7. Solicitar al contratista, en cualquier momento, información relacionada con la ejecución del contrato, cumplimiento de obligaciones, avance de actividades, personal, equipos, materiales, pruebas, riesgos, novedades o cualquier aspecto necesario para el seguimiento contractual.
8. Facilitar, dentro de sus competencias, la coordinación interna necesaria para el ingreso del personal autorizado, programación de actividades, definición de horarios, protección de áreas y demás aspectos operativos requeridos para la ejecución en sedes judiciales en funcionamiento.
9. Ejercer las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato, de los documentos del proceso y de la normativa aplicable.


RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

INDEMNIDAD

El Contratista mantendrá indemne al CONSEJO SUPERIOR contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto de este contrato.

MULTAS
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1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes al un SMLMV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo del 5% de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al un SMLMV por cada día de incumplimiento.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

Se causarán multas equivalentes a un SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a un SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato

Se causarán multas equivalentes a un SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a un SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a un SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento.
	
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión o la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un salarios mínimos legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez (10%). La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Los mecanismos de resolución de los conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución del contrato se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la  contratación estatal y función administrativa.

1. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

GARANTÍAS 

18. 
19. 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá cargar la garantía de cumplimiento en la plataforma del SECOP II dentro de los dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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	CONDICIÓN 

	CLASE
	CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA PARA ENTIDADES ESTATALES, (II) PATRIMONIO AUTÓNOMO, (III) GARANTÍA BANCARIA.

	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA - IDENTIFICADO CON NIT. No. 800165860-8

	AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS
		AMPARO
	VIGENCIA 
	VALOR ASEGURADO

	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
	HASTA LA CUATRO (4) MESES MÁS UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO.
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO. 

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN
	CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.
	
DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.

	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
	PLAZO DEL CONTRATO DOS (2) AÑOS MÁS
	VEINTE (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO  




	TOMADOR 
	· PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA.
· NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
· PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA. 

	INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA
	· NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO 
· OBJETO DEL CONTRATO
· FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
· EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421



El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
 
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

	[bookmark: _Hlk163460943]CARACTERÍSTICA
	CONDICIÓN

	CLASE
	CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA 

	ASEGURADOS
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA - IDENTIFICADO CON NIT. No. 800165860-8

	TOMADOR
	· PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA.
· NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
· PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, PARA LO CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA. 

	VALOR
	EQUIVALENTE A DOSCIENTOS (200) SMMLV AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SE OTORGARÁ POR TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y DEBERÁ OTORGARSE EN LAS CONDICIONES DEL DECRETO 1082 DE 2015

	VIGENCIA
	IGUAL AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	BENEFICIARIOS
	TERCEROS AFECTADOS, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA - IDENTIFICADO CON NIT. No. 800165860-8

	AMPAROS
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. 
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

	INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA
	· NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO 
· OBJETO DEL CONTRATO
· FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
· EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421



En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.


INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

LIQUIDACIÓN
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses una vez finalice el contrato. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en:

	SEDE
	DIRECCIÓN
	MUNICIPIO

	Palacio de Justicia de Montería
	Calle 27 No. 02-06
	Montería, Córdoba

	Palacio de Justicia de Montelíbano
	Calle 17 No. 03-144
	Montelíbano, Córdoba



La ejecución deberá desarrollarse teniendo en cuenta que se trata de sedes judiciales en funcionamiento, por lo cual el contratista deberá coordinar la programación de actividades con la supervisión del contrato, implementar medidas de protección de áreas intervenidas y evitar afectaciones injustificadas a la prestación del servicio público de administración de justicia.

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Montería, Córdoba, a los --------------- días del mes de  --------------- del año 2026



Por la Entidad,		 	  	                      Por el Contratista,
[image: ]
[image: ]
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
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