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MATRIZ 1 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

Asignación y tratamiento
	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia de la evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría

	1
	General
	Externo
	Precontractual
	Económico
	Variaciones o incrementos en los precios de servicios y/o elementos 

	Desmejoramiento de la calidad del servicio y suministros 

	Posible (3)

	Moderado (3)

	Moderado

	Alto


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
Bajo


	2
	Especifico

	interno

	Planeación

	Financiero

	Estimación inadecuada de costos y presupuesto de la necesidad a proveer 

	Desequilibrio Económico del contrato 

	Raro (1)

	Menor (2)

	Menor

	

	3
	General

	Externo

	Ejecución

	operacional

	Deficiencia en la Calidad en la prestación del servicio 

	Poca o nula mitigación de situaciones de siniestralidad y de prevención 

	Posible (3)

	Moderado (3)

	Moderado

	Alto




Formas de Mitigarlo.
	No. 
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	Secretaria General 

	Estudios previos, condiciones técnicas, obligaciones del contratista 

	Raro (1)

	Menor (2)

	bajo

	bajo

	No 

	Dependencia donde surge la necesidad de contratación 

	Rigurosidad en el estudio de mercado 

	.
Cuando se requiera en cualquier etapa del proceso. 


	2
	Secretaria General 

	Adecuada Elaboración de un estudio de mercado 

	Raro (1)

	Menor (2)

	Bajo

	Bajo

	No 

	Dependencia en donde surge la necesidad 

	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen 

	Cuando se presente la necesidad.

	3
	Secretaria General 

	Proceder con póliza de cumplimiento por calidad 

	Raro (1)

	Insignificante (1)

	Bajo

	Bajo

	SI 

	Supervisor del contrato 

	Verificación de evidencias presentadas en la supervisión 

	De acuerdo a lo estipulado en la supervisión. 
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