ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA

“REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS Y ACTUALIZACIONES TOPOGRÁFICAS DE LOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO QUE SEAN REQUERIDOS".

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA CONSULTORÍA

La Constitución Política de Colombia define en su artículo 67 la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…)”, y consagra en el artículo 44 la educación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes.

La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, establece en su artículo 4° que, corresponde al Estado, a la sociedad y la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo. Así mismo, define la educación como un proceso integral orientado al desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, sociales, éticas y espirituales, subrayando la importancia de promover el pleno desarrollo de la personalidad y la formación integral de los estudiantes, lo cual implica la necesidad de implementar estrategias de educación formativa que permitan a los educandos desarrollar competencias y habilidades necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI (Art. 5).

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y  financiera, que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y a la formación integral, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

En este marco, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del decreto único sectorial 650 de 2025, esta Dirección debe gestionar la infraestructura educativa y adelantar las actuaciones correspondientes de acuerdo con las siguientes funciones:

“(…)

- Dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para la construcción, ampliación, adecuación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaría de Educación del Distrito.

- Adelantar los trámites necesarios para la compra de lotes, la contratación del diseño, ejecución e interventoría de las obras civiles, conforme a los planes, programas y proyectos aprobados.

- Supervisar la ejecución de las obras e intervenciones dirigidas a la conservación de la estructura y carácter de los inmuebles de patrimonio urbano -intervenciones de emergencia, reparaciones locativas, mantenimiento correctivo, restauración, liberación y consolidación - y permitir el uso de los inmuebles.

- Mantener actualizados y dar a conocer los manuales, normas de diseño, construcción e interventoría de obras, a las cuales deberán someterse los consultores, constructores e interventores contratados por la SED.

- Coordinar con las Curadurías Urbanas los trámites para obtener las Licencias de Construcción y la instalación de los servicios públicos.

- Realizar los trámites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Catastro para legalizar las plantas físicas asignadas a la SED.

- Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la identificación de las necesidades de infraestructura escolar en cada una de las localidades y proponer programas y proyectos para atenderlas.

- Garantizar la interventoría técnica y administrativa a los contratos que celebre la Secretaría con terceros para la ejecución de obras e intervenciones.

- Organizar, coordinar, controlar y realizar la actualización del inventario de los inmuebles de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera y conservar en medio impreso como magnético los planos, estudios técnicos y memorias de las obras que emprenda la SED.

- Dar asesoría técnica a las Direcciones Locales de Educación en todo lo relacionado con las plantas físicas, y coordinar la correcta ejecución del programa de mantenimiento preventivo a cargo de los colegios distritales.

- Dirigir y controlar la prestación de los servicios de seguro, mantenimiento, conservación y reparación de los bienes inmuebles de la Secretaría. (…)”

Ahora bien, los servicios educativos distritales se prestan en predios ubicados en las diferentes localidades de Bogotá D.C. donde operan las Instituciones Educativas y Sedes Administrativas necesarias para el funcionamiento del servicio. A la fecha, la SED es la administradora mediante actas de entregas por parte del  Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP  de 1.292 predios destinados al desarrollo de su operación, respecto de los cuales se han identificado necesidades de actualización de la información predial disponible.

En ejercicio de sus funciones, esta Dirección ha evidenciado que en algunos de los predios administrados por la SED se presentan inconsistencias entre la información física existente y la información catastral disponible, ausencia de levantamientos topográficos actualizados, y diferencias de cabida y linderos, situaciones que limitan la disponibilidad de insumos técnicos confiables para la gestión predial y el desarrollo de actuaciones administrativas y técnicas asociadas a la planificación, intervención y administración de la infraestructura educativa.

En consecuencia, se identifica la necesidad de adelantar un proceso de selección que permita la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de levantamientos y actualizaciones topográficas en los predios administrados por la Secretaría de Educación del Distrito que sean priorizados.

1.1 NECESIDAD

A la fecha, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) cuenta con un conjunto de predios donde operan servicios misionales y educativos, los cuales han sido priorizados en atención a la necesidad de contar con información predial actualizada y técnicamente confiable.

Conforme a los resultados del análisis jurídico y técnico realizado por la Entidad, se ha identificado que varios de estos predios requieren levantamientos topográficos que permitan soportar actuaciones asociadas a procesos de legalización, actualización y/o formalización catastral, urbanística y jurídica que adelanta la SED en el marco de sus competencias, toda vez que algunos de ellos requieren la generación de información topográfica actualizada como insumo técnico para actuaciones que adelanta la Entidad conforme con la normatividad exigida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad Administrativa de Catastro Distrital.

La realización de los levantamientos topográficos tiene como propósito obtener información precisa, confiable y actualizada que permita establecer la localización, delimitación y características físicas de los predios, constituyéndose en un insumo técnico fundamental para la planificación, formulación y ejecución de proyectos de infraestructura educativa y misional, así como para el soporte técnico de los trámites que adelante la Entidad en el marco de sus competencias.

En este sentido, la disponibilidad de información topográfica estandarizada y actualizada permite identificar y superar limitaciones derivadas de la ausencia o desactualización de datos técnicos, garantizando que los predios cuenten con condiciones adecuadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa y para la adecuada administración de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría.

De igual forma, esta información permitirá a la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, iniciar la ruta de saneamiento técnico y jurídico correspondiente y establecer las acciones para intervención integral de los predios.

En ese sentido es importante señalar que actualmente la Secretaría de Educación del Distrito, administra mil doscientos noventa y dos (1.292) predios de los cuales se tienen priorizados para el presente proceso de contratación, cincuenta y ocho (58) predios correspondientes a veintiún y un (21) establecimientos educativos con un área aproximada de 262.703.02 m2. Los cuáles serán objeto de verificación mediante levantamientos topográficos.

Finalmente se ha evidenciado que, en algunos casos, las actuales condiciones catastrales, urbanísticas y jurídicas dificultan la obtención de licencias urbanísticas y la ejecución de actuaciones administrativas relacionadas con la regularización y gestión predial. Por esta razón, se hace necesario actualizar la información topográfica de los predios y armonizarla con la información alfanumérica existente en los archivos de la DCCEE. Este insumo permitirá a la Secretaría de Educación del Distrito realizar las modificaciones, actualizaciones o formalizaciones de las escrituras públicas, de modo que estas se reflejen adecuadamente en el folio de matrícula inmobiliaria cuando aplique.

  - CONVENIENCIA

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) considera conveniente adelantar la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de los levantamientos y actualizaciones topográficas en los predios administrados por la Entidad, en la medida en que se requiere obtener información técnica precisa, actualizada y georreferenciada de cada inmueble, relacionada con áreas, linderos, localización y configuración física, conforme a los estándares técnicos vigentes, que permita soportar la gestión predial y la planificación de intervenciones en infraestructura educativa.

Lo anterior se justifica además en que la Entidad no cuenta actualmente con la capacidad operativa, el personal técnico especializado ni los equipos topográficos necesarios para atender de manera oportuna la totalidad de los levantamientos requeridos, razón por la cual se hace necesario acudir a la contratación de servicios de consultoría que garanticen la calidad técnica de la información y la cobertura de las necesidades identificadas de conformidad con la normatividad vigente.

Permitiendo que la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, de inicio la ruta de saneamiento técnica y jurídica correspondiente y establecer las acciones para intervención integral de los predios.

La ejecución de este tipo de actividades demanda capacidad técnica especializada, personal idóneo y el uso de equipos especializados que garanticen el cumplimiento de los estándares establecidos por la normatividad vigente, así como calidad y confiabilidad de la información obtenida. En este sentido, la dimensión de los predios a intervenir, su distribución territorial y la complejidad técnica de estos levantamientos hacen necesaria la contratación de un consultor externo que pueda atender de manera oportuna y eficiente estas necesidades, contribuyendo a optimizar los tiempos de ejecución y fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión predial.

Por lo anterior, la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de los levantamientos topográficos de los predios ocupados por los colegios y sus sedes administrativas se constituye en una medida necesaria para su adecuada identificación técnica y como soporte para las actuaciones y trámites que la Entidad adelante en ejercicio de sus funciones.

  - OPORTUNIDAD

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) requiere adelantar la contratación de los servicios de consultoría para la ejecución de los levantamientos y actualizaciones topográficas en los predios administrados por la Entidad, en atención a la necesidad de contar con la información técnica que permita soportar las actuaciones administrativas, técnicas y de planificación asociadas a la gestión de la infraestructura educativa.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha identificado la necesidad de intervenir los predios entregados por el DADEP en administración, los cuales han sido priorizados, de acuerdo con el estado actual de la información topográfica disponible, y las necesidades relacionadas con la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura educativa. De igual manera, esta información resulta fundamental para adelantar de manera eficiente, los trámites ante las entidades competentes relacionados con  el saneamiento y correcta administración de los bienes inmuebles.

Así las cosas, la contratación resulta oportuna en la medida en que permitirá disponer de información técnica actualizada fundamentalmente para la toma de decisiones y la ejecución de actuaciones administrativas, así mismo, contribuirá a optimizar los tiempos en la gestión predial, mitigar riesgos asociados a la información y evitar retrasos en los procesos de estructuración y ejecución de proyectos, garantizando así una gestión más eficiente y efectiva de la infraestructura educativa.

En el desarrollo del presente proceso se tuvo en cuenta la información derivada de levantamientos topográficos realizados en procesos anteriores, los cuales permitieron establecer una base técnica para la identificación y delimitación de los predios objeto de estudio. Como resultado de dichos procesos, se obtuvo un inventario preliminar debidamente georreferenciado, que sirvió como insumo para las actividades actuales.

Posteriormente, se llevaron a cabo actualizaciones a partir de nuevas verificaciones en campo y ajustes cartográficos, con el fin de mejorar la precisión de la información y reflejar posibles cambios en las condiciones físicas y jurídicas de los predios. Estas actualizaciones incluyeron la validación de linderos, áreas y localización, así como la incorporación de información más reciente disponible.

Adicionalmente, se implementaron mecanismos de control y validación de la base de datos, mediante cruces de información y revisión de identificadores únicos, lo cual permitió evidenciar que no existe duplicidad en el registro de los predios. De esta manera, se garantiza la consistencia, integridad y confiabilidad de la información consolidada en el presente documento.

- ALCANCE DEL OBJETO

La Secretaría de Educación del Distrito requiere la prestación de servicios de consultoría para la realización de levantamientos topográficos en los predios bajo su administración, con el fin de obtener los insumos técnicos para que la Entidad adelante los procesos de saneamiento jurídico, urbanísticos o catastral a que haya lugar. Dichos procesos serán responsabilidad exclusiva de la Entidad y no harán parte del objeto contractual.

Los levantamientos topográficos se llevarán a cabo en los predios entregados por el DADEP en administración a la SED conforme a la priorización efectuada por la Entidad, la cual contempla cincuenta y ocho (58) predios. No obstante, esta cantidad podrá ser objeto de ajustes, inclusiones o exclusiones conforme a las necesidades técnicas, administrativas o jurídicas que se identifiquen durante la ejecución del contrato y de acuerdo con la programación que establezca la supervisión, sin que en ningún caso se exceda el presupuesto oficial asignado.

El proponente adjudicatario deberá ejecutar los levantamientos topográficos, realizar el procesamiento y análisis de la información obtenida, y elaborar los productos técnicos requeridos los cuales servirán como soporte para la gestión predial y la toma de decisiones de la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente del IGAC y UAECD y de acuerdo con las actividades y especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso.

2.1. ACTIVIDADES PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.

Tabla No. 1 – Actividades

| ETAPA | ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | Actividad 1. Priorización de levantamiento topográfico por parte de la Secretaría de Educación Distrital. |
|  | Actividad 2. Elaboración levantamiento topográfico de cada uno de los predios priorizados por la Secretaría de Educación Distrital. |
|  | Actividad 3. Elaboración de propuesta por parte del contratista para radicación de trámite de Cabida y Linderos por parte de la Entidad, cuando corresponda de conformidad con la Resolución 0073 de 2020 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD (si se requiere). |
|  | Actividad 4. Realizar los ajustes y modificaciones requeridos por la Secretaría de Educación Distrital |

Actividad 1. Priorización de levantamiento topográfico, recolección documental y verificación de linderos y áreas.

El contratista deberá realizar los levantamientos topográficos de los predios, de acuerdo con la priorización definida por la Secretaría de Educación del Distrito.

Dicha priorización podrá ajustarse durante la ejecución del contrato cuando así lo requieran las condiciones del servicio, la programación de las actividades, la disponibilidad de los predios o las necesidades técnicas, administrativas o jurídicas de la Entidad, previa instrucción de la supervisión, sin que ello implique reconocimiento de costos adicionales.

Actividad 2. Elaboración levantamiento topográfico de cada uno de los predios priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito.

Previo al inicio de los levantamientos topográficos de cada predio, el contratista deberá contar con la aprobación de la supervisión de la actividad No 1.

Una vez aprobada la actividad, el contratista elaborará el levantamiento topográfico conforme a los parámetros técnicos establecidos en el presente documento, incluyendo la demarcación del lindero jurídico de cada construcción, así como la realidad en campo, empleando el Sistema de Referencia DATUM MAGNA SIRGAS, coordenadas planas cartesianas, origen Bogotá, cuadro de coordenadas y distancias entre mojones. Esto con el objeto de generar el polígono general de la planta física, el cual será empleado en el análisis de la sumatoria de los linderos y la determinación del área de cada predio.

Para el desarrollo de esta actividad es necesario la materialización de los mojones (mínimo 2) al interior de la planta física o contigua a la misma, para la ejecución de la metodología de traslado de coordenadas de los puntos oficiales por planta física. Estos deben construirse conforme a la especificación IGAC, los que deben ser verificados y recibidos por la supervisión.

Los trabajos topográficos estarán georreferenciados al sistema de referencia MAGNA SIRGAS como datum horizontal oficial, época 20180.0 o a la época oficial vigente actualizada en su momento por la autoridad geodésica oficial, en coordenadas cartesianas locales, origen Bogotá, y emplear los datos normalizados por las entidades regentes a la fecha. Todos los datos de navegación y medición GNSS deberán procesarse utilizando efemérides precisas y épocas de referencia.

Se deberán materializar dos (2) puntos GPS con mojones en concreto y placa de aluminio en zonas blandas, y con placa incrustada en zonas duras, estos no se deben ubicar sobre pavimentos flexibles, semirrígidos o articulados. Estas placas estarán marcadas con el centro punto guía para el centrado instrumental, numero de contrato, año, proyecto, entidad contratante, entidad consultora y código del punto. Se debe garantizar la perdurabilidad de este, un horizonte despejado, la Inter visibilidad, tiempos de rastreo, estabilidad y accesibilidad. La georreferenciación debe garantizar una precisión absoluta de la posición <0.02m.

Para el componente planimétrico, se empleará el método de poligonal cerrada por ángulos internos o externos y debe tener una precisión mínima de 1:25.000. La materialización de los puntos de la poligonal se hará con puntilla, con dos (2) referencias para el replanteo posterior, en sitios fácilmente accesibles y ubicables a distancias no superiores a 15 metros. Se tendrá especial cuidado en la toma en campo de detalles que permitan un dibujo veraz.

Todos los elementos deben estar georreferenciados y dibujados, dentro de los detalles se deben tomar linderos, paramentos, cercas, vías, pozos, postes de energía, postes de teléfono, cajas de energía, cajas de teléfonos, gradas, cuerpos de agua, cunetas, canchas deportivas, puentes, zonas verdes, rampas, bolardos, ciclo rutas, bancas, canales, semáforos, líneas de ferrocarril, límites de cada unidad predial indicando una referencia básica para cada predio sea unidad residencia o de otro tipo, y demás detalles físicos del lugar que representen afectación importante al predio o Institución donde se efectúe la intervención topográfica, todo, en cien metros (100 m.) a la redonda ubicado en el espacio pública.

La presentación de datos crudos, procesados, cartera de campo de poligonal, cartera de ajuste de la poligonal, formatos GPS, certificados de calibración de los equipos, archivos RINEX, Cálculos y ajustes del proceso GPS, cálculo de detalles, fuente de los datos geodésicos de los puntos de amarre, registro fotográfico e informe acorde a los requerimientos, son de carácter OBLIGATORIO, ya que hacen parte de la documentación para posteriores consultas e investigaciones técnicas. Igualmente se debe garantizar que el personal técnico encargado de la topografía pueda realizar la verificación de las labores topográficas de campo y oficina, cuando sea requerido por la SED.

Es de carácter obligatorio para todos los equipos empleados en el desarrollo del trabajo verificar que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas; estación total con precisión angular igual a 2” o mejor, equipo GPS multifrecuencia o de doble frecuencia, presentar especificaciones técnicas de cada equipo y el certificado de calibración expedido por un laboratorio debidamente acreditado por el ONAC o el organismo de acreditación vigente, documentación que será requerida previa a la suscripción del acta de inicio, no obstante lo anterior dichas certificaciones deberán ser allegadas y estar vigentes para cada uno de los levantamientos topográficos.

Cada levantamiento deberá contar con un informe topográfico el cual debe incluir la metodología de los trabajos topográficos adelantados y las fechas en las cuales se llevan a cabo, y demás ítems descritos en la cartilla de lineamientos básicos para el diseño de construcciones escolares con las actualizaciones pertinentes a la normatividad o descritos anteriormente. Se debe dejar registro de los integrantes de la comisión topográfica, anexar la tarjeta profesional y vigencia de esta del profesional a cargo; acorde con lo dispuesto en la Ley 70 de 1979 y la normatividad actualizada por la autoridad competente. Además, se deberá incluir:

  - Registro fotográfico del levantamiento, de los puntos materializados en el predio y de los puntos geodésicos base.

  - Para cada predio levantado se debe entregar el informe del levantamiento según las especificaciones antes descritas y la normatividad del artículo 11 de la resolución 073 del 2020 de la UAECD.

  - Entregar el informe en medio físico y en digital versión pdf.

  - Planos físicos (dos copias) debidamente plegados según Norma Técnica Icontec NTC-1687 8. CD o DVD con los archivos digitales CAD o SHP del levantamiento, con el contenido mínimo exigido en la normatividad vigente.

El levantamiento topográfico de los predios deberá incluir la cabida y linderos y demás requerimientos contenidos en el artículo 10 de la Resolución No. 0073 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.

El consultor deberá tomar como marco de referencia para el desarrollo de sus actividades, los manuales de procedimientos de la SED, el manual de procedimiento del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales - Instructivo Código 127- INSIG-05 del DADEP y/o el que resulte aplicable según la naturaleza de las actividades. Esto se aplicará únicamente en las actividades que así lo requieran. Asimismo, deberá considerar los manuales y procedimientos de otras entidades cuando sea necesario, así como los de las entidades que intervengan en el proceso.

Las especificaciones técnicas de los levantamientos topográficos iniciales están regidas por la resolución 073 del 2020 de la UAECD (“artículo 11. i) El levantamiento planimétrico o topográfico, debe ser expresado en el Sistema Internacional de Unidades (SI). ii) El levantamiento debe estar referido al sistema coordenado cartesiano local para la ciudad de Bogotá, Datum Magna Sirgas. iii) Los puntos base y de levantamiento topográfico, deben ser expresados en el sistema de referencia indicado en el literal anterior, así mismo los puntos del levantamiento topográfico deben estar materializados mediante mojón, estaca o marca sobre un elemento o superficie estable. iv) El área debe expresarse en letras y números, con aproximaciones a la segunda posición decimal. v) La medición controlada del levantamiento, así como la obtención de los puntos base y de levantamiento topográfico, deben cumplir con los requisitos, especificaciones y criterios establecidos en la Resolución IGAC N.° 643 del 30 de mayo 2018 o la norma que la modifique, adicione, aclare o sustituya, según el equipo utilizado. En forma magnética Plano topográfico en formato digital dwg con el contenido mínimo descrito en el numeral 11.° del anexo 2 de la Resolución N.° 643 del 30 de mayo de 2018 del IGAC. Layer del polígono del topográfico denominado “lindero topográfico”. Layers de detalles a 100 metros a la redonda del área objeto de levantamiento. Cuadro de coordenadas y distancia entre mojones y sistema de referencia MagnaSirgas. Datos crudos. Datos Rinex. Registro fotográfico de puntos y linderos…”).

Así mismo, se deberá entregar la demás información que en el desarrollo de la actividad contratada se obtenga.

NOTA: Los planos de los levantamientos se entregarán así: Dos (2) copias en formato análogo papel bond tamaño pliego (ISO B1), la escala del plano de acuerdo con las características del inmueble. El formato de los planos será presentado por el contratista y avalado por el supervisor del contrato.

Actividad 3: Elaboración de propuesta para radicación de trámite de Cabida y Linderos cuando corresponda de conformidad con la Resolución 0073 de 2020 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD (si se requiere)

Una vez se obtengan los levantamientos topográficos, se deberán verificar las áreas y linderos del predio de interés frente a las manzanas catastrales. Para tal efecto, el contratista deberá presentar, dentro del informe del levantamiento topográfico en medio físico y digital, el comparativo de linderos entre el levantamiento realizado y la manzana catastral correspondiente:

Tabla No. 2 – Comparativo de áreas y Linderos – Cuadro propuesto

| COMPARATIVO DE ÁREAS Y LINDEROS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPF |  | Nombre de la Sede: |  | Localidad |  | UPZ |  |
|  |  | Manzana Catastral | Plano Topográfico | OBSERVACIÓN |  |  |  |
| Predio CHIP AAA0000LLLL CÓDIGO DE LOTE 00123548564646 | Área |  |  |  |  |  |  |
|  | L. N. |  |  |  |  |  |  |
|  | L. S |  |  |  |  |  |  |
|  | L.OR |  |  |  |  |  |  |
|  | L.OCC |  |  |  |  |  |  |

En caso de encontrar diferencias a nivel catastral frente al levantamiento realizado, el contratista deberá presentar la propuesta del proceso para aclaración de cabida y linderos de los predios que lo requieran, de conformidad con lo estipulado en la Resolución Conjunta IGAC No. 1101 SNR No. 11344 de 2020 expedida entre el Instituto Geográfico Austin Codazzi – IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR que “Establece los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias.”, los levantamientos topográficos se deben elaborar de acuerdo con los parámetros técnicos de la Resolución No. 643 del 30 de mayo de 2018 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y Resolución 073 de 2020 expedida por la UAECD, o norma que la sustituya.

Nota: Es preciso aclarar que, de requerir proceso de Cabida y Linderos, será la Secretaría de Educación del Distrito la responsable de adelantar el trámite ante las entidades correspondientes.

Actividad 4. Realizar los ajustes y modificaciones requeridos por la Secretaría de Educación Distrital

El contratista deberá realizar, sin costo adicional y dentro de los plazos establecidos, todos los ajustes, correcciones y modificaciones que sean requeridos por la Secretaría de Educación del Distrito, derivados de observaciones técnicas, administrativas o normativas, hasta la aprobación final de los productos entregados.

  - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Durante la ejecución del contrato, en desarrollo de los levantamientos topográficos de los predios el contratista debe cumplir las siguientes obligaciones específicas:

Ejecutar y entregar los levantamientos topográficos de cada uno de los predios priorizados por la SED, referidos al sistema de coordenadas cartesianas local para la ciudad de Bogotá D.C., Datum Magna Sirgas.

- Procesar la información obtenida en campo y generar los productos técnicos derivados de los levantamientos topográficos, de conformidad con la normatividad vigente del IGAC, la UAECD y demás disposiciones aplicables, asi como con las especificaciones y requerimientos definidos en el anexo técnico que hace parte integral del proceso.

- Entregar el plano topográfico de cada predio en formato digital .dwg  y shape y en físico (2 ejemplares) con el contenido mínimo descrito en el numeral 11.° del anexo 2 de la Resolución No. 643 del 30 de mayo de 2018 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Decreto 148 de 2020 expedido por la Presidencia de la República,  Resolución Conjunta IGAC No. 1101 SNR No. 11344 de 2020 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y la Resolución 0073 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UADCD o la norma que la modifique, adicione, aclare o sustituya, según corresponda, de cada predio.

Los planos físicos de los levantamientos topográficos se entregarán así: Dos (2) copias en formato análogo papel bond tamaño pliego (ISO B1), la escala del plano de acuerdo con las características del inmueble. El formato de los planos será presentado por el contratista y avalado por el supervisor del contrato.

- Generar y entregar para cada predio, los documentos e insumos técnicos necesarios (levantamiento topográfico y propuesta de cabida de linderos cuando aplique) para que la Entidad adelante, cuando proceda, los tramites de actualización de linderos con efectos registrales, rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales y rectificación de linderos, conforme a la normatividad vigente. Dichos trámites serán responsabilidad exclusiva de la Entidad.

- Entregar un (1) informe técnico por cada levantamiento topográfico ejecutado, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente información:

- Registro fotográfico impreso y digital del levantamiento, incluyendo los puntos materializados en el predio y/o de los puntos geodésicos utilizados como control.

- Registro fílmico, si por condiciones topográficas, de cobertura vegetal, acceso o complejidad del predio así lo requieran, como soporte del proceso de levantamiento y verificación en campo.

- Informe documental del levantamiento topográfico por cada predio intervenido en formato digital (.pdf), que contenga la descripción de actividades realizadas, metodología aplicada y resultados obtenidos.

- Al finalizar cada levantamiento topográfico, el contratista deberá entregar una (1) carpeta física en pasta argolla, junto con su respectivo soporte digital, que contenga como mínimo la siguiente información:

  - Nombre del predio.

  - Cédula catastral y matrícula inmobiliaria, código de identificación del SED y coordenadas geográficas.

  - Dirección del CPF.

  - Certificado de calibración de Equipos con vigencia no superior a seis (6) meses, incluyendo referencia y número serial del equipo empleado.

  - Informe de cálculo de coordenadas de los puntos del levantamiento topográfico.

  - Origen de coordenadas y datum utilizado

  - Planos físicos debidamente plegados conforme a la Norma Técnica Icontec NTC-1687 8.

  - Medio digital (CD o DVD o dispositivo equivalente con los archivos digitales CAD o SHP del levantamiento y registro fotográfico.

  - Actas de colindancia y vecindad de conformidad con los requisitos establecidos por el IGAC.

- Participar en reuniones periódicas con la Entidad para seguimiento de actividades, control de avances y validación técnica de los productos.

- Atender en el plazo establecido por la Supervisión o quien este designe las solicitudes de aclaración efectuadas por la SED y realizar los ajustes que resulten procedentes.

- Garantizar el buen estado de todos los equipos y/o elementos tecnológicos y/o técnicos y/o topográficos o los necesarios para la ejecución del contrato, mediante la presentación de los documentos de calibración y cumplimiento de las normas vigentes.

Nota 1: En caso de presentarse colindancias con lotes baldíos y/o propietarios fallecidos o privados de la libertad, se dejará constancia con mínimo tres (3) testigos y registros fotográficos en la zona de la imposibilidad de hacer el trámite de firma del acta de colindancia y demás información que en el desarrollo de la actividad contratada se obtenga.

- LUGAR DE EJECUCIÓN

La ubicación de los predios objeto del presente proceso de selección se dará en las en el sector urbano y rural de la ciudad de Bogotá D.C.

Para la ubicación de cada uno de los predios objeto del presente proceso, deben remitirse al Anexo denominado “Listado_predios_Topografía.”

- CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS:

El contrato de interventoría objeto del presente proceso de contratación esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81:

| ITEM | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | Código UNSPSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (81) Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | (10) Servicios profesionales de ingeniería | (15) Ingeniería civil | (00) Ingeniería civil | 81101500 |
| 2 | (81) Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | (15) Servicios de ciencias de la tierra | (16) Cartografía | (04) Topografía | 81151604 |

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos establecidos para el presente proceso de selección.

- FORMA DE PAGO.

Los valores de los servicios ejecutados durante el plazo de ejecución del contrato corresponderán a los ofertados por el proponente seleccionado en su propuesta económica, la cual hace parte integral del contrato.

La Secretaría de Educación del Distrito pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con el avance efectivo de las actividades ejecutadas y debidamente certificadas, conforme a las siguientes condiciones:

La SED pagará mensualmente el valor correspondiente a los levantamientos topográficos recibidos a satisfacción por la supervisión de la DCCEE, liquidado por metro cuadrado del polígono objeto de levantamiento y del levantamiento de detalle perimetral, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución 073 de 2020 de la UAECD, hasta alcanzar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato.

El cinco por ciento (5%) restante, correspondiente al valor final del contrato, será pagado una vez se suscriba el acta de liquidación bilateral.

Cada pago estará sujeto a la verificación del cumplimiento por parte del Supervisor designado por la SED, quien emitirá el respectivo visto bueno para el trámite de la cuenta de cobro, factura o documento equivalente. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales y contractuales exigidos para el pago.

NOTA 1º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. Lo anterior en concordancia del artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020.

NOTA 2º: La SED no reconocerá valores correspondientes a trámites que no generan costos para las entidades públicas y que debían ser gestionadas a través de la SED, de acuerdo con las obligaciones específicas del contratista.

NOTA 3º: En el eventual caso que se requiera una adición presupuestal, el valor que se adicionará al contrato de Consultoría será estimado como se describe a continuación:

EL Contratista elaborará la propuesta económica que sustente el valor de la adición, para lo cual deberán tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, los precios oficialmente ofertados y actividades que generen costos adicionales para la Consultoría. La propuesta económica del valor a adicionar deberá ser verificada y avalada por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. La revisión y aprobación se realizará conforme a la propuesta económica contractual.

En el eventual caso que se requiera una adición, se estructurará y pagará de conformidad con las condiciones iniciales del contrato.

NOTA 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor del contratista ni de terceros, siendo un procedimiento especial cuyos términos son considerablemente mayores a los establecidos para los pagos convencionales.

El contratista deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS –FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

NOTA 5º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta.  El contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

NOTA 6º: En el evento que el contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

NOTA 7º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 37 del 6 de marzo de 2019 o la que se encuentre vigente.

NOTA 8º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión de Consultoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar.

NOTA 9:  En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

NOTA 10º:  El CONTRATISTA deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.

NOTA 11º: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.

NOTA 12º. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución 191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

7.1 ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Las especificaciones técnicas y ambientales contenidas en el presente proceso, tienen como objetivo definir los lineamientos para la ejecución de los levantamientos topográficos en los predios objeto del mismo, así como los criterios para la generación de los productos técnicos derivados de dicha actividad, con el fin de obtener información precisa, actualizada y georreferenciada sobre áreas, linderos, localización y demás características físicas relevantes, conforme a los estándares técnicos y normatividad vigente aplicable.

Como resultado de los levantamientos topográficos, el contratista deberá generar y entregar la información técnica necesaria que permita la elaboración, corrección, actualización o incorporación cartográfica correspondiente, la cual constituirá en insumo para la gestión predial y para los trámites que adelante la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en el marco de sus competencias.

Nota 1: Los levantamientos topográficos se realizarán sobre los predios priorizados por la SED y relacionados en el presente proceso, de conformidad con el alcance del contrato y atendiendo la disponibilidad de los recursos asignados.

Nota 2: En el desarrollo de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, y cuando la Secretaría de Educación del Distrito (SED) lo requiera, podrá solicitar al Contratista ajustes, precisiones o complementaciones a los productos técnicos generados, siempre que estas actividades se encuentren dentro del objeto contractual, y no impliquen la incorporación de actividades nuevas no previstas en el alcance ni la modificación de este.

Nota 3: El desarrollo del contrato deberá sujetarse al cumplimiento a las etapas definidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), orientadas exclusivamente a la ejecución y entrega de los productos derivados de los levantamientos topográficos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el presente documento y sus anexos.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO

8.1 Requisitos Personal del Contratista

El personal corresponde al siguiente:

Un (1) director de Consultoría

Un (1) topógrafo

Dos (2) cadeneros

Un (1) dibujante

El Personal mínimo requerido debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Tabla No. 4 – Requisitos del personal distinto al personal clave evaluable.

| No. Cantidad de Profesionales requeridos | Cargo | Título profesional | Título de posgrado | Experiencia general (años mínimos) | Experiencia específica (años mínimos) | Dedicación % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | Topógrafo y/o ingeniero topográfico y/o ingeniero catastral | N/A | Seis (6) años de experiencia contada a partir de la expedición de la matrícula profesional. | Debe certificar Dos (2) años de experiencia profesional como director y/o coordinador y/o gerente y/o líder de proyectos relacionados con la consultoría y/o interventoría de procesos de levantamiento topográficos | 50% |
| 1 | TOPÓGRAFO | topógrafo o ingeniero topográfico | N/A | Cuatro (4) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional y/o matrícula profesional | Dos (2) años de experiencia profesional relacionada con levantamientos topográficos, georreferenciado de predios públicos o privados. | 100% |
| 2 | CADENERO | N/A | N/A | 2 años de experiencia laboral | Un (1) año de experiencia como cadenero en contratos de topografía | 100% |
| 1 | DIBUJANTE | Tecnólogo en delineantes de arquitectura e ingeniería, y/o Tecnólogo en topografía | N/A | 2 años contabilizados a partir de la expedición de la matrícula profesional. | Un (1) año de experiencia como Dibujante calculista para trabajos de topografía | 100% |

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata personal adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.

Los profesionales deberán realizar las obligaciones y/o funciones propias de la naturaleza de su profesión y cargo a desempeñar. No obstante, las actividades y obligaciones de cada profesional serán las siguientes:

DIRECTOR DE CONSULTORÍA:  Responsable de la gestión del proyecto, el control y el liderazgo de equipos orientados hacia la entrega satisfactoria de los productos que hacen parte de la presente consultoría, planteada en el alcance de proyecto, debe tener los suficientes conocimientos, entendimiento y experiencia como para sacar adelante el proyecto en sus diferentes fases, cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Coordinar la ejecución técnica del contrato y la organización del equipo de trabajo.

- Elaborar el plan de trabajo y cronograma del proyecto.

- Verificar la calidad técnica de los levantamientos topográficos y de los productos entregados.

- Atender reuniones técnicas y presentar avances del proyecto.

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

- Validar la precisión y calidad de los datos obtenidos.

- Supervisar el uso correcto de equipos (GPS, estación total, dron, nivel, etc.).

- Verificar la correcta georreferenciación y control de puntos.

- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional.

- Revisar y aprobar planos topográficos, modelos digitales de terreno y reportes técnicos.

- Gestionar permisos y autorizaciones cuando sea necesario.

- Validar que los entregables cumplan con los requerimientos contractuales.

TOPÓGRAFO: Profesional encargado de elaborar, complementar y actualizar los levantamientos topográficos de acuerdo con las siguientes obligaciones:

- Realizar levantamientos topográficos conforme a la metodología aprobada y a los lineamientos técnicos del proyecto.

- Operar adecuadamente los equipos como estación total, GPS/GNSS, y demás instrumentos técnicos.

- Establecer y verificar puntos de control, bancos de nivel y sistemas de referencia.

- Ejecutar mediciones de distancias, ángulos, cotas y coordenadas con precisión técnica requerida.

- Aplicar las normas técnicas vigentes y especificaciones definidas en el proyecto.

- Realizar cálculos topográficos básicos (poligonales, nivelaciones, ajustes y demás que se requieran).

- Procesar información obtenida en campo para la elaboración de planos, curvas de nivel y modelos digitales.

- Detectar y reportar oportunamente inconsistencias o errores en las mediciones realizadas.

- Entregar informes técnicos preliminares al Director de Consultoría sobre las actividades desarrolladas.

- Coordinar actividades de campo con cadeneros y personal de apoyo.

- Cumplir los lineamientos técnicos impartidos por el Director de Consultoría.

- Asistir a reuniones técnicas cuando sea requerido

- Cumplir las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo aplicables a la ejecución de las actividades en campo.

CADENERO: Personal de apoyo en cargado de asistir en la ejecución de los levantamientos topográficos, bajo la dirección del topógrafo y de Director de consultoría. El cadenero deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Asistir al Topógrafo en la ejecución de levantamientos topográficos conforme a las instrucciones técnicas impartidas.

- Seguir instrucciones técnicas del Topógrafo y del Director de Consultoría.

- Manipular y posicionar correctamente prismas, jalones, cintas métricas y demás implementos requeridos para las mediciones.

- Colocar estacas, clavos, mojones o marcas físicas según las indicaciones técnicas.

- Mantener la alineación y señalización adecuada durante las mediciones.

- Sostener y nivelar jalones o prismas conforme a las instrucciones del Topógrafo.

- Medir distancias con cinta cuando sea requerido.

- Apoyar las actividades de nivelación y levantamientos poligonales.

- Señalizar puntos de control y referencias temporales en el área intervenida.

- Cumplir las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo aplicables a la ejecución de las actividades en campo.

DIBUJANTE: Tecnólogo encargado de la elaboración y edición de los planos y productos cartográficos derivados de los levantamientos topográficos, conforme a la información suministrada por el Topógrafo y el Director de Consultoría, y de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. El Dibujante deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Elaborar los planos topográficos con base en la información proporcionada por el Topógrafo y el Director de Consultoría.

- Representar curvas de nivel, linderos, construcciones, vías, cuerpos de agua y demás elementos identificados en el levantamiento.

- Aplicar las escalas, simbología convenciones gráficas y formatos establecidos en el proyecto.

- Incorporar coordenadas, cotas, cuadros de construcción, notas técnicas y demás información requerida en los planos.

- Manejar programas de dibujo y diseño asistido por computadora (CAD u otros equivalentes).

- Organizar adecuadamente capas, estilos, referencias externas y formatos de impresión.

- Aplicar normas técnicas y cartográficas vigentes, así como las especificaciones contractuales.

- Ajustarse a los estándares gráficos requeridos por la Entidad contratante.

- Respetar sistemas de coordenadas y proyecciones establecidos.

- Participar en reuniones técnicas cuando sea requerido.

Nota 1: Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, el personal requerido deberá realizar las funciones propias de la naturaleza de su profesión y cargo a desempeñar.

Nota 2: El valor del contrato incluye todo el personal técnico, profesional, administrativo y/o auxiliar indispensable para la correcta ejecución del contrato sin que ello ocasione valores adicionales para la SED.

- EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA

Es responsabilidad del Proponente Adjudicatorio conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

Además, la Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el título “Examen del sitio de la obra” por parte del Contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.

- SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR}

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMOS DEL PROYECTO.

Los Equipos y herramientas mínimos requeridos para la ejecución de los levantamientos topográficos son los siguientes:

- Equipos de Precisión.

Estación Total: El Contratista deberá presentar el certificado de calibración con fecha de expedición no mayor a seis (6) meses expedidos por IGAC el cual debe incluir referencia y el número de serial del equipo, y en el que se indique además que el equipo se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones técnicas para su uso.

- G.P.S.: El Contratista deberá presentar el certificado de calibración con fecha de expedición no mayo a un (1) año el cual debe incluir referencia y el número de serial del equipo, y en el que se indique además que el equipo se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones técnicas para su uso.

- Nivel de Precisión Automático o electrónico: El Contratista deberá presentar el certificado de calibración con fecha de expedición no mayor a seis (6) meses el cual debe incluir referencia y el número de serial del equipo, y en el que se indique además que el equipo se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones técnicas para su uso.

- Herramientas

  - Trípodes, bastones, prismas, flexómetros, decámetros, baterías, y todos los que se requieran para la correcta ejecución de los levantamientos topográficos.

  - Maceta, tachuelas, puntillas de acero, flexómetro, plomadas, pintura, radios de comunicación con su correspondiente permiso, chalecos reflectivos, conos de seguridad vial y demás elementos que se requieran para la correcta ejecución de los levantamientos topográficos.

- Equipos de Oficina.

- Computador con programa o software específico para el cálculo y dibujo.

- Software procesamiento de datos G.P.S.

- Software ArcGis y Autocad

- Cámara fotográfica digital, para presentación de informes fotográficos a color.

- Carteras de topografía del proyecto.

- Impresora

- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecución del objeto contractual, no se requiere licencias, permisos o autorizaciones, por tratarse de la ejecución de un contrato de consultoría.

- CUMPLIMIENTO DE LOS CODIGOS Y NORMATIVAS

Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la supervisión y/o Contratista:

- Se debe tener en cuenta los lineamientos de la Resolución Conjunta IGAC No. 1101 SNR No. 11344 de 2020 expedida entre el Instituto Geográfico Austin Codazzi – IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR

- Resolución 073 del 2020 de la UAECD

- Decreto 148 de 2020 expedido por la Presidencia de la República

- Resolución 0073 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UADCD

- Resolución IGAC N.° 643 del 30 de mayo 2018 o la norma que la modifique, adicione, aclare o sustituya,

Resolución N° 643 del 30 de mayo de 2018 del IGAC.

- OBLIGACIONES AMBIENTALES.

- Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos/programas ambientales del PIGA de la SED.

- Realizar un diagnóstico y emitir un concepto ambiental en el cual presente las consideraciones relevantes en relación a las determinantes ambientales como: silvicultura (arbolado presente en el predio con posibilidad de intervención, rondas ambientales, ocupación de cauce y restricciones por zonificación de manejo ambiental, en los casos en que aplique.

- El contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas, susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las actividades propias del presente proceso, queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de las labores.

- Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA de la SED en la ejecución del contrato.

- Suministrar los archivos en medio físico y/o magnético que solicite el supervisor de los informes y análisis.

- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales), garantizando las siguientes acciones:

- Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental.

- Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de los colaboradores.

- Desarrollar e Implementar su política en SST y gestionar los riesgos que son objeto del contrato bajo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).

- Cumplir con los Estándares Mínimos Del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y/o las que la modifiquen según normatividad vigente.

- Aportar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio:

- Documento con la identificación de peligro y valores de riesgo vigente.

- Documento que contenga plan anual de trabajo del sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo (SG_SST) firmado por el empleador o contratante en el que se identifique como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual de la vigencia.

Nota: La Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 emitido por el Gobierno Nacional, en su Artículo 2.2.4.6.28. El Contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, y colaboradores durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

- Debe presentar un capítulo SST en el informe mensual que contenga como mínimo:

Componente SST

- Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

- Listado de vehículos. (Si aplica)

- Reporte de las actividades y estadística de accidentalidad (recordar que el reporte estadístico es mes calendario) para todo el contrato.

- Certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios (Del Contratista y de los subcontratistas).

- Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Consultoría en cumplimiento del PSST ofertado.

- Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de contraprestación: cuadro con nombre, cédula, cargo, remuneración, forma de vinculación, y firma del profesional y del colaborador de la Consultoría.

- Escáner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Consultoría.

- Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Consultoría en cumplimiento del PG-SST ofertado.

- Archivo en medio magnético con todos los soportes requeridos.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Mayo de 2026.

______________________________________________

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED

| Aspecto Técnico | NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| REVISÓ: | ZELENIA HERRERA– ABOGADA CONTRATISTA DCCEE – ABOGADO CONTRATISTA DCCEE |  |
| REVISÓ: | MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE – CONTRATISTA DCCEE |  |
| REVISÓ: | GEOVANNA MARCELA PÉREZ YEPEZ– CONTRATISTA DCCEE |  |
| ELABORÓ: | CONSTANZA MARÍA MEDINA ARIZA – CONTRATISTA DCCEE |  |