- RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Inadecuada escogencia del proceso de selección | Nulidad del proceso | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | Previo al inicio del proceso de selección el abogado de la Dirección Técnica de Seguridad, verifica las características de los bienes y/o servicios a adquirir, para determinar la modalidad aplicable al proceso. | 1 | 3 | 4 | B | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD. | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO | SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 2 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. | Nulidad del proceso | 2 | 2 | 4 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable –Dirección Técnica de Seguridad – Abogado responsable de la Dirección de Contratación– revisando los requisitos habilitantes de cada uno de los procesos precontractuales de acuerdo con la modalidad de selección de contratistas establecida | 1 | 1 | 2 | B | SI | ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROCESO | RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Inexistencia de pluralidad de oferentes y/o ausencia de oferentes habilitados por incumplimiento de requisitos de habilitación exigentes o fuera de los parámetros del mercado | Reprocesos o demoras en el proceso de selección | 1 | 5 | 6 | A | Entidad | Estableciendo condiciones de participación que propendan por la pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | B | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD. – DIRECCIÓN DE CONTRARACIÓN | ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | QUE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTEN SUSTENTADOS EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR. | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN |
| 4 | General | Interno | Planeación | De selección | El valor estimado del contrato no este sustentado en los valores del mercado. | Declaratoria desierta del proceso precontractual porque no existan proponentes interesados en ejecutar el contrato por los precios allí establecidos. La adjudicación del contrato con una reducida participación de proponentes que afecta la competencia e incide en el valor y calidad de los bienes y servicios requeridos. Que el contrato se adjudique y su ejecución se vea afectada por controversias contractuales suscitadas alrededor del valor del contrato adjudicado Que el contrato se adjudique por un mayor valor a los precios establecidos en el mercado. | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | Realizar el estudio de mercado con varias cotizaciones de diferentes empresas del sector correspondiente al objeto del contrato que se pretende adjudicar | 1 | 2 | 3 | B | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. | EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR | PREVIO AL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA | LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD, ANTES DE REMITIR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, VERIFICARÁ QUE EL ESTUDIO DEL SECTOR INCLUYA UN ESTUDIO DE MERCADO CON COTIZACIONES ACTUALIZADAS, CORRESPONDIENTES A LOS BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO A ADJUDICAR. ASIMISMO, LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, ANTES DE PUBLICAR EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, VERIFICARÁ QUE DICHO ESTUDIO DE MERCADO ESTÉ DEBIDAMENTE INCLUIDO Y SUSTENTADO DENTRO DEL ESTUDIO DEL SECTOR. | POR CADA PROCESO |
| 5 | General | Interno | Planeación | De selección | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas | Inadecuada satisfacción de la necesidad y generación de controversias contractuales durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | Revisión de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para el Proceso de Selección (estudios previos, Reglas de Participación y anexos) con la consecuente descripción / desarrollo de reglas de participación claras y precisas | 1 | 3 | 4 | B | SI | DIRECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO TÉCNICO | PREVIO AL ÚLTIMO PLAZO DE EXPEDICIÓN DE LAS ADENDAS | LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD VERIFICARÁ LA CLARIDAD DEL ESTUDIO PREVIO Y DEL ANEXO TÉCNICO. ASIMISMO, LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REALIZARÁ ESTA REVISIÓN ANTES DEL PLAZO FINAL ESTABLECIDO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS ADENDAS DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. | POR CADA PROCESO |
| 6 | General | Interno | Planeación | De selección | Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes. | Declaratoria desierta del proceso. La adjudicación del contrato con una reducida participación de proponentes que afecta la competencia e incide en el valor y calidad de los bienes y servicios requeridos. Se solicite la revocatoria del acto administrativo de apertura | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | La Dirección Técnica de Seguridad y la Dirección de Contratación verifican que las condiciones del pliego de condiciones y del estudio previo atienden a los principios de transparencia, equidad y competencia entre oferentes. Publicación del proceso en SECOP II | 1 | 3 | 4 | B | SI | DIRECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES | LA ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO PREVIO Y EL PLEIGO DE CONDICIONES | VERIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE SEGURIDA PREVIO A REMITIR LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN. LA DIRECCIÓN CONTRATACIÓN VERIFICA ANTES DE PUBLICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES. | POR CADA PROCESO |
| 7 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones. | Pérdida de recursos públicos por compras innecesarias, sobrecostos o bienes/servicios de baja calidad. Hallazgos fiscales por parte de entes de control Retrasos en la ejecución de proyectos institucionales Ineficiencia en la gestión contractual y operativa. | 3 | 3 | 6 | A | Entidad | Elaboración rigurosa de estudios previos, análisis de necesidad y estudios de mercado. Validación de documentos por áreas técnicas, jurídicas y de contratación antes de iniciar el proceso. Comparación de ofertas con precios de referencia del mercado (cotizaciones). | 1 | 3 | 4 | B | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD. | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS | POR CADA PROCESO |
| 8 | General | Interno | Selección | Procedimental - Evaluación | Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad. | Nulidad del proceso de selección o del contrato por incumplimiento de requisitos habilitantes. Observaciones y hallazgos por parte de entes de control Incumplimiento contractual o ejecución deficiente del objeto contratado. | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | Conformación de comités evaluadores con perfiles técnicos, jurídicos y financieros. Validación formal del cumplimiento total de requisitos antes de la evaluación y adjudicación. | 1 | 2 | 3 | B | SI | COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | HASTA EL ACTO DE ADJUDICACION | LOS CONTROLES DEBEN REALIZARSE EN LA EVALUACIÓN POR EL COMITÉ EVALUADOR | POR CADA PROCESO |
| 9 | General | Interno | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Observaciones y hallazgos por parte de entes de control. | 2 | 3 | 5 | M | Entidad | Verificar las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, y exigir en el pliego de condiciones los documentos que permitan acreditarlo. Asimismo, validar el RUP, el Boletín de Responsables Fiscales, los antecedentes disciplinarios y judiciales, y el Registro Nacional de Medidas Correctivas, junto con los demás sistemas y certificaciones pertinentes, para asegurar que el proponente no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCIÒN DE CONTRATACIÓN - COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable –Dirección de Contratación– Comité Evaluador en el Componente Jurídico) | POR CADA PROCESO |
| 10 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista previo pactos ilegales entre funcionarios y particulares. | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION DE CONTRATACIÓN – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA ADJUDICACIÓN | PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 11 | General | Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Que se presenten ofertas artificialmente bajas. | Que el valor adjudicado del contrato no sea suficiente para ejecutar la totalidad del contrato bajo las condiciones y obligaciones establecidas en el anexo técnico del contrato y ello conlleve a su paralización | 3 | 3 | 6 | A | Contratista-Entidad | Comparar los precios ofertados con los obtenidos en las cotizaciones del estudio de mercado, para evaluar si el valor ofertado por los proponentes se ajusta o corresponde a los precios mínimos del mercado. En caso de que el Comité evaluador detecte que una oferta tiene precios artificialmente bajos, seguir de forma estricta el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 2 | 3 | B | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y JEFE DEL AREA QUE GENERO LA NECESIDAD | DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS | EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FILTROS INTERNOS (Comité evaluador, Supervisor del Contrato – Jefe del Área que genera la necesidad) | POR CADA PROCESO |
| 12 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato. | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1 | 3 | 4 | B | Proponente Adjudicatario | Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsables- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD – ABOGADO RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA. | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 13 | General | Interna | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato no se expida el registro presupuestal. | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | M | Entidad | Una vez suscrito el contrato, el abogado responsable solicita a la Dirección Corporativa el respectivo CRP, con copia a la Dirección de Seguridad. La Dirección de Seguridad realiza seguimiento a la expedición del CRP. | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 14 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 3 | 6 | A | Contratista | El contratista asume, con la presentación de su oferta económica, los efectos económicos derivados de variaciones en el salario mínimo legal mensual vigente que oscilen entre el 0,01% y el 11,78%. El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 15 | General | Externa | Ejecución | Económico | Efectos cambiarios negativos | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 3 | 6 | A | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 3 | 5 | M | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 16 | General | Externa | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de insumos | Interrupción o afectación en la prestación del servicio. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos contractuales y posibles sanciones | 2 | 3 | 5 | M | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento minucioso a sus proveedores, cadena de suministro o cualquier otro factor determinante aplicable que pueda materializar el evento y a partir de esto mantener informado al supervisor o interventor del contrato-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente. | 1 | 2 | 3 | B | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 17 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios u otras condiciones del Contrato. | Afectación de las condiciones normales de operación contratadas | 2 | 3 | 5 | M | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 3 | 4 | B | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA | EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN |
| 18 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas) | Retrasos en la ejecución de las actividades. | 3 | 3 | 6 | A | Contratista - Entidad | Coordinar con el supervisor del contrato, un plan de contingencia para continuar con la prestación normal del servicio. | 3 | 2 | 5 | M | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 19 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo por Actos terroristas | Retrasos en la ejecución de las actividades | 1 | 3 | 4 | B | Contratista - Entidad | Coordinar con el supervisor del contrato, un plan de contingencia para continuar con la prestación normal del servicio. | 1 | 2 | 3 | B | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 20 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgo de iliquidez | Suspensión parcial o total de actividades contractuales. Disminución de la capacidad operativa por falta de pago a personal técnico o proveedores. Activación de cláusulas de incumplimiento, garantías o aseguramiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | B | Contratista | Supervisión del cumplimiento de obligaciones contractuales y señales de alerta (retrasos, baja respuesta, reducción de personal). Identificación de retrasos en mantenimiento, falta de insumos o disminución de capacidad operativa. Coordinar con el supervisor del contrato, un plan de contingencia para continuar con la prestación normal del servicio. | 1 | 2 | 3 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 21 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios o expedición de normas técnicas que obliguen al contratista a obtener, renovar o actualizar certificados, licencias, requisitos o permisos necesarios para el desarrollo de las obligaciones contractuales. | Retrasos en la ejecución y cumplimiento de metas contractuales. Afectación en la continuidad del servicio o entrega de bienes. | 1 | 3 | 4 | B | Contratista | Coordinar con el supervisor del contrato, un plan de contingencia para continuar con la prestación normal del servicio. | 1 | 2 | 3 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 22 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | No liquidar el contrato cuando hay obligación legal | No determinar finiquitos negociales Pérdida de oportunidad para hacer efectivas garantías o aplicar sanciones Afectación en la trazabilidad y control del proceso contractual | 3 | 2 | 5 | M | Entidad | Fomentar que los supervisores e interventores de la entidad conozcan y apliquen el manual de supervisión e interventoría de la entidad. Seguimiento por parte de la supervisión a la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para efectuar la liquidación oportuna del contrato. | 2 | 1 | 3 | B | NO | SUPERVISOR | ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO |
| 23 | General | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Lluvias, monzones, sequias, heladas, inundaciones, incendios | Posibles retrasos en las actividades del contrato | 3 | 2 | 5 | M | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 24 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones | Interrupción operativa debido a la indisponibilidad para transmitir información, lo que puede causar la inoperatividad temporal. Retrasos en la ejecución de actividades que dependen de conectividad o transmisión de datos | 3 | 3 | 6 | A | Contratista | El contratista deberá mantener los equipos en buen estado, en las condiciones técnicas mínimas detalladas por la Entidad. Disponibilidad de personal técnico capacitado para atención inmediata de incidentes. | 2 | 2 | 4 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |

Nota 1: Será responsabilidad exclusiva del Jefe del Área que genera la necesidad diligenciar en forma adecuada la tabla anterior, para ello si cree necesario, una vez la tenga completa, podrá pedir apoyo en lo pertinente a las Subgerencias Jurídica y/o Económica, caso en el cual autónomamente las citadas dependencias podrán consentir en el apoyo o no, dependiendo de la naturaleza del riesgo y la carga laboral.

Nota 2: Los apartes diligenciados en la tabla anterior podrán ser modificados autónomamente por el Jefe del Área que genera la necesidad

Nota 3: Al diligenciar la tabla anterior, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s) debe implementar las lecciones aprendidas en adquisiciones pasadas.

Nota 4: Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar las filas que crea pertinentes.

Nota 5: Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar los tipos de riesgos que crea pertinentes.

6.1. LINEAMIENTOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA TABLA DE RIESGOS PREVISIBLES

CLASE:

- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

- Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

FUENTE:

- Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).

- Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

- Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:

- La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.

- Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.

- El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.

- La descripción del bien o servicio requerido es clara.

- El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.

- El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.

- El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.

- Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:

- Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.

- Riesgo de colusión.

- Riesgo de ofertas artificialmente bajas.

- Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:

- Riesgo de que no se firme el contrato.

- Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.

- Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.

- Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.

- Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.

En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia, los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.

TIPO:

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

DESCRIPCIÓN:

Describir cada uno de los Riesgos y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:

-Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.

-Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.

-Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.

-Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.

-Opiniones y juicios de especialistas y expertos.

-Estudios técnicos.

La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

| PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALORACION |
| --- | --- | --- |
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3 – IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO

| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (15%) por ciento (30%) |
| PROBABILIDAD | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

TABLA 5 – CATEGORIA

| Valoración del Riesgo | Categoría | Abreviatura |
| --- | --- | --- |
| 8,9,10 | Riesgo Extremo | E |
| 6 y 7 | Riesgo Alto | A |
| 5 | Riesgo Medio | M |
| 2,3,4 | Riesgo Bajo | B |

ASIGNACION Y TRATAMIENTO

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir:

(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.

(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.

(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.

(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.

(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado8.

Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.

La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.

MONITOREAR LOS RIESGOS

La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.

(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.

(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:

| No | Posibles fórmulas de mitigación | Marcar con una “x” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución | X |  |
| 2 | Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial | X |  |
| 3 | Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones técnicas | X |  |
| 4 | Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio. | X |  |
| 5 | Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual | X |  |
| 6 | Previos procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc. | X |  |
| 7 | Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc. | X |  |
| 8 | Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas. | X |  |

9. Área responsable de la adquisición

Aprobó: Jefe de la dependencia Nombre: Natalia Tinjacá Mora Dependencia: Dirección Técnica de Seguridad Elaboró: Aiddy Johana Goyeneche Mogollón – Contratista Dirección Técnica de Seguridad Helber Ivan Romero Lozano – Contratista Dirección Técnica de Seguridad Revisó: Jhonson Rafael Mendoza Galindo – Profesional Grado 3 Dirección Técnica de Seguridad

Fecha de elaboración del estudio (09/06/2026)