Introducción	8

1	Situaciòn de los recursos asignados o bajo responsabilidad	9

1	Política Pública del Sector Energético	9

1.1	Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER	9

1.2	Indicadores de Paz	10

1.2.1	Indicador A29. Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	11

1.2.2	Indicador A29P. Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET	13

1.3	Acciones CONPES	14

1.3.1	CONPES 3988- Política Nacional Para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a Través de las Tecnologías Digitales	14

1.3.2	CONPES 4075 - Política de Transición Energética	15

1.3.3	CONPES 4083 - Políticas para fortalecer el uso y la institucionalidad de las evaluaciones	17

2	Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2023-2026	18

2.1	Indicadores Sectoriales	18

2.1.1	ID 24 - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)	18

2.1.2	ID 172 - Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados	22

2.2	Indicadores Étnicos	27

2.2.1	ID 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI	27

2.3	Fondo de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA	32

2.3.1	Constitución jurídica	32

2.3.2	Manual operativo	32

2.3.3	Manual de Contratación	33

2.3.4	Proyecto de inversión	34

3	Proyectos de inversión	34

3.1	Seguimiento general a la ejecución presupuestal 2023 - 2026	34

3.2	Proyecto: “Mejoramiento del cubrimiento de la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y las ZNI Nacional” BPIN 2020011000141 - DNA	37

3.2.1	Ejecución Presupuestal	40

3.2.2	Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas	41

3.3	Proyecto: “Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional” BPIN 2018011001045 - PRONE	46

3.3.1	Ejecución Presupuestal	48

3.3.2	Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas	51

3.4	Proyecto: “Fortalecimiento de los lineamientos de política pública para lograr la universalización del servicio de energía eléctrica de manera justa y eficiente nacional” BPIN 202300000000359 - PNER	56

3.4.1	Ejecución Presupuestal	57

3.4.2	Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas	60

3.5	Proyecto: “Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas –ZNI en el territorio nacional” BPIN 2022011000082 - FAZNI	61

3.5.1	Ejecución Presupuestal	62

3.5.2	Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas mediante el fondo FAZNI	66

3.6	Proyecto: “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional” BPIN 2018011001048 - FAER	70

3.6.1	Ejecución Presupuestal	71

3.6.2	Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas	75

3.7	Dificultades y/o retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión a cargo del grupo de Fondos y Gestión del Sector	79

4	Presupuesto vigencia 2026	80

5	Vigencias futuras	81

6	Otras acciones	83

6.1	Mecanismos Obras Por Impuestos - OXI	83

6.2	Plan de expansión de Transmisión	88

6.3	Seguimiento a proyectos FNCER	90

6.3.1	Definición del indicador de seguimiento del plan	91

6.3.2	Avance del indicador	91

6.3.3	Puntos Clave en la evolución de la capacidad FNCER	92

6.3.4	Matriz de Generación	93

6.3.5	Logros y avances	94

6.4	Seguimiento a la operación y confiabilidad del sector eléctrico	96

6.4.1	Sesiones del Consejo Nacional de Operación	96

6.4.2	Análisis de las Variables del Sector Eléctrico	97

6.4.3	Tableros de seguimiento a variables del sector eléctrico	98

6.4.4	Monitoreo de alertas y riesgos del sector eléctrico	99

6.4.5	Proyectos de Transmisión y de Generación del Cargo por Confiabilidad	103

6.4.6	Impacto de la integración de energías renovables en el sistema eléctrico colombiano	104

6.5	Preparación del sector energético frente al posible Fenómeno de El Niño 2026-2027	105

6.5.1	Seguimiento técnico a riesgos para la confiabilidad energética	106

6.5.2	Atención de requerimientos institucionales y elaboración de insumos técnicos	106

6.5.3	Análisis y gestión de propuestas sectoriales	106

6.6	PINES: Proyectos estratégicos para el país	107

6.7	Actas Comité de Administración celebrados en las vigencias 2024 - 2026	108

6.8	Trámites	113

6.8.1	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica	114

6.8.2	Fijar la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio entre los municipios afectados por la construcción de centrales de generación eléctrica	115

6.8.3	Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social	118

6.9	Viabilidad técnica en los proyectos de desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER S. A.	124

6.10	Viabilidad técnica en los proyectos de desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER S. A.	125

6.11	Derechos de petición y comunicaciones	127

6.12	Asuntos Jurídicos	129

6.12.1	Cumplimiento de las sentencias	129

6.12.2	Alertas Tempranas	136

6.13	Entes de Control	155

6.13.1	Acciones - Planes de Mejoramiento	155

6.13.2	Solicitudes, Reportes y/o Requerimientos	156

6.14	Procedimientos	156

6.15	Alertas y/o recomendaciones.	158

6.15.1	Gestión del sector Eléctrico Colombiano	158

6.15.2	FAER	159

6.15.3	FAZNI	159

6.15.4	FONENERGÍA	160

6.15.5	PRONE	162

6.15.6	Obras Por Impuestos-OXI	162

6.16	Equipo	162

7	Reportes e Informes	164

- Índice de Figuras

- Índice de Tablas

Tabla 1. Indicadores de Paz a cargo del MME	10

Tabla 2.  - Datos de avance indicador A29	12

Tabla 3 - Datos de avance indicador A29P	14

Tabla 4 - Indicador ID 24	20

Tabla 5 - Datos de avance indicador ID 24	21

Tabla 6 - Indicador ID 172	23

Tabla 7 - Datos de avance indicador ID 172	27

Tabla 8. Contratos suscritos en la vigencia 2023 que benefician usuarios indígenas	29

Tabla 9. Contratos suscritos en la vigencia 2024 que benefician usuarios indígenas	29

Tabla 10. Avance del Indicador 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI	30

Tabla 11 - Datos de avance indicador ID 392	32

Tabla 12 - Ejecución presupuestal 2023 - 2024	35

Tabla 13 - Ejecución presupuestal 2025 - 2026	36

Tabla 14 - Datos de ejecución OXI	83

Tabla 15. Relación de Actas de Comité de Administración de los fondos de Inversión FAZNI, FAER y PRONE	104

Tabla 16 - Indicador DUPIS	114

Tabla 17 - Equipo de trabajo	135

- Datos Generales

| Datos generales del funcionario/a titular saliente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del funcionario/a que entrega | Martha Stephanny Barreto Mantilla |  |
| Tipo y número de identificación | Cedula de Ciudadanía - 1.030.653.908 |  |
| Cargo | Asesora – Coordinadora del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Electrico |  |
| Dependencia | Dirección de Energía Eléctrica – Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico |  |
| Condición de la presentación | ☐ Separación del cargo | ☐ Ratificación |
|  | ☐ Retiro | - Por finalización de la administración |
| Fecha de inicio de gestión | Indique dd/mm/aaaa de inicio de la gestión del funcionario/a |  |
| Fecha de retiro | 19 de Febrero de 2024 |  |
| Correo institucional | msbarreto@minenergia.gov.co |  |
| Correo personal |  |  |
| Ciudad y fecha del acta | Bogotá, XX de Julio de 2026 |  |

- Informe resumido o ejecutivo de la gestión

- Funciones y responsabilidades

3.1

Funciones del cargo

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos relacionados con el desarrollo del sector Minero-Energético en observancia de la normatividad vigente sobre la materia.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Asesorar a la Alta Dirección en las orientaciones y decisiones relacionadas con el entorno de las actividades propias del sector minero - energético. Asesorar a la Alta Dirección en los lineamientos que se requieren para la formulación de los proyectos de las Direcciones Técnicas y de las Entidades adscritas y/o vinculadas del Sector Minero - Energético. Brindar apoyo en la consolidación de los informes de las actividades relacionadas con el sector Minero - Energético para la Alta Dirección, los entes externos y demás instancias que los requieran. Apoyar el uso de información ambiental y social en la toma de decisiones de política pública, en coordinación con las demás direcciones técnicas del Ministerio de Minas y Energía y los organismos y entidades competentes. Elaborar estudios e investigaciones que orienten y articulen planes, programas y proyectos los sectores de minas, hidrocarburos y energía y los demás asuntos asociados, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. Contribuir al fortalecimiento de la cultura energética sostenible en las comunidades, promoviendo estrategias de hábitos sostenibles y sentido de pertenencia social. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES GENERALES

Presentar al jefe inmediato, los informes que le sean requeridos sobre los asuntos que sean de su competencia en la oportunidad y periodicidad requeridas, con el fin de orientar la toma de decisiones estratégicas para el Ministerio y Entidades del Sector. Atender y resolver las consultas, peticiones y demás requerimientos que le sean asignados sobre los asuntos de su competencia en la oportunidad y periodicidad requerida. Asistir y representar al Ministerio, en reuniones nacionales e internacionales, juntas, comités y/o demás instancias relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector. Participar en el desarrollo y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, para contribuir con el logro de los objetivos de la Dependencia. Participar en las actividades relacionadas con la protección y cuidado del medio ambiente conforme a las disposiciones legales. Conocer, cumplir y aplicar con discreción las políticas de seguridad y privacidad de la información vigente en el cumplimiento de sus funciones, reportando cualquier incumplimiento de las mismas a las instancias definidas, de conformidad con los procedimientos establecidos. Conocer y cumplir con las disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, establecido en el Ministerio.

Así mismo durante el periodo de Gestión, las principales actividades y acciones desarrolladas, se describen a continuación:

- Índice de Anexos

Anexo 1: Documento PNER	9

Anexo 2: XXXX	110

# Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia potencia mundial de la vida", establece un enfoque renovado y estratégico para el sector energético del país, alineado con los principios de sostenibilidad, justicia social y equidad en un contexto global que exige la transición hacia modelos de desarrollo más verdes.

De esta manera, el país presenta una apuesta importante para transformar la matriz energética mediante la integración de fuentes renovables no convencionales, como la solar con el fin de reducir la dependencia a los combustibles fósiles y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La misma apuesta nacional procura fortalecer la infraestructura energética, asegurando que la energía llegue de manera eficiente a todas las regiones del país, especialmente aquellas áreas rurales con vulnerabilidades históricas y transversalmente, se busca garantizar la soberanía energética de Colombia, promoviendo un abastecimiento autónomo y sostenible para el desarrollo del país.  Esta transformación de país permitirá a Colombia avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

El Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano en concordancia con las disposiciones de la Resolución Nro. 00631 del 05 Julio 2023 es responsable de apoyar la formulación de la política pública del sector energético, proyectar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, metas e indicadores del subsector, así como, liderar la formulación  e implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER y del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, apoyar la planeación y estructuración del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, liderar los comités de administración de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de apoyo financiero para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica y gestionar los Contratos de energización con la elaboración de estudios previos y minutas de contratos y/o convenios de los fondos que financian.

Así como de monitorear el comportamiento y las situaciones operativas del Sistema Interconectado Nacional-SIN y las Zonas No Interconectadas-ZNI, al igual que de las principales variables indicativas del mercado, viabilizar proyectos del sector gestionados por FINDETER, Obras por impuestos, entre otros, gestionar la asignación de los recursos presupuestales a proyectos de inversión de infraestructura eléctrica, analizar y recopilar de la información del sector eléctrico nacional e internacional, monitorear la planificación del SIN, apoyar los trámites de fijación de la capacidad instalada de centrales hidroeléctricas, fijación del impuesto de Industria y Comercio,  la fecha de entrada en operación comercial de las centrales de generación de energía eléctrica, entre otras.

Bajo este marco funcional, a continuación, se presentan las gestiones y resultados alcanzados durante el periodo del informe:

# Situación de los recursos asignados o bajo responsabilidad

# Política Pública del Sector Energético

La implementación de la política de electrificación se orienta a garantizar el acceso universal y equitativo a la energía, así como a fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución en todo el territorio nacional. Asimismo, promueve la electrificación de las zonas rurales y la integración de nuevas tecnologías, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de los territorios. De este modo, se avanza hacia un futuro energético más inclusivo y soberano, en el que se asegure una energía suficiente, accesible y sostenible para todos los colombianos.

## Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER

La apuesta más importante y representativa en materia de política pública de paz en el sector Minas y Energía ha sido la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER con horizonte de implementación de 2017 a 2031. El MME, líder de las estrategias de Infraestructura Eléctrica ante las apuestas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, realizó revisión del documento de política para actualizar líneas base de viviendas sin servicio e incorporar la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas que aportarán significativamente a la ampliación de cobertura de nuevos usuarios con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable que materializan la Transición Energética Justa con la transformación del sistema eléctrico nacional en los próximos años.

Considerando el aumento de viviendas sin servicio de energía eléctrica respecto a la formulación de este plan en 2017 con la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera frente a la cantidad de viviendas sin servicio en la actualidad, la inclusión de FNCER para la energización del país a través de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y las transformaciones territoriales del país, se hizo necesario iniciar el proceso de actualización del referido plan cuyo objetivo principal se basa en la reducción de la brecha energética entre el campo y la ciudad por el aumento de las viviendas a energizar en esta administración.

Así las cosas, en el 2024 se inició el proceso de actualización del documento técnico del plan para lo cual se realizaron varias mesas de trabajo con la UPME a fin de revisar cálculos de la data de viviendas sin servicio de 2015 a 2023, mesas de trabajo individuales con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la Superintendencia de Servicios- SSPD, Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz para revisar los alcances correspondientes en la actualización. Como resultado de este ejercicio, se cuenta con la propuesta de documento y el soporte de las proyecciones de usuarios a conectar ante la realidad estimada por el ICEE 2023 de las viviendas sin servicio que corresponden a 1.371.394 (146.013 urbanas y 1.225.381 rurales).

Así las cosas, de este ejercicio de actualización se tiene que a través de la Resolución Nro. 40631 del 29 de diciembre de 2025 se adoptó la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER para las zonas no interconectadas-ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional-SIN.

Anexo 1: Documento PNER

## Indicadores de Paz

Alineados al PNER se tienen seis (6) indicadores de paz, de los cuales, dos (2) se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía y son liderados por el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Indicadores de Paz a cargo del MME

| A29 - META 145.000 / A29P META 65.000 Nuevos usuarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA |
| A29 | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales. |  |
| A29P | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales de municipios PDET |  |

Fuente: Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026.

Es necesario resaltar el interés y compromiso de la alta Dirección con el cumplimiento del acuerdo de paz y disminución de la brecha energética, logrando cumplir y sobre ejecutar las metas previstas para el cuatrienio. A continuación, se presentan los resultados alcanzados:

### Indicador A29. Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica

171.978 nuevos usuarios conectados en las vigencias 2023 (50.673), 2024 (59.412), 2025 (50.008) y hasta el 30 de mayo de 2026 (15.437) usuarios al servicio de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional y las zonas no interconectadas con recursos públicos (sectoriales) y privados de los operadores de red.

De 2017 a 2026 se ha logrado conectar 394.441 nuevos usuarios a través del PNER.

| AVANCE INDICADOR A29 |  |
| --- | --- |
| Gráfica 1 - Nuevos usuarios conectados A29 | Gráfica 2 - Cumplimiento de meta A29 |
| Tabla 2. - Datos de avance indicador A29 Fuente: Años 2023 a 2025 Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026 / Año 2025 DEE – Ministerio de Minas y Energía. |  |

### Indicador A29P. Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET

80.021 nuevos usuarios conectados en las vigencias 2023 (25.168), 2024 (30.929), 2025 (19.002) y con corte a mayo de 2026 (4.922) usuarios conectados al servicio de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional y las zonas no interconectadas con recursos públicos (sectoriales) y privados de los operadores de red exclusivamente en municipios PDET.

De 2017 a abril del 2026 se ha logrado conectar 173.092 nuevos usuarios en municipios PDET a través del PNER. Este avance representa un paso significativo en la reducción de brechas energéticas en las zonas más apartadas del país, impulsando el desarrollo social y económico de comunidades históricamente afectadas por la pobreza y el conflicto.

AVANCE INDICADOR A29P

| AVANCE INDICADOR A29P |  |
| --- | --- |
| Gráfica 3 - Nuevos usuarios conectados A29P | Gráfica 4 - Cumplimiento de meta A29P |
| Tabla 3. - Datos de avance indicador A29P Fuente: Años 2023 a 2025 Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026 / Año 2026 DEE – Ministerio de Minas y Energía. |  |

## Acciones CONPES

Desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano se reportan cuatro (4) acciones de política pública que se enmarcan en los CONPES 3988 tecnologías para aprender: Política nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales para “Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, para el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial, que les permita consolidar su proyecto de vida, así como enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la sociedad digital”, CONPES 4075 Política de Transición Energética que busca “Consolidar el proceso de transición energética del país a través de la formulación e implementación de acciones y estrategias intersectoriales que fomenten el crecimiento económico, energético, tecnológico, ambiental y social del país con el fin de avanzar hacia su transformación energética” y CONPES 4083 de “Fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia”

A continuación, se detallan los avances alcanzados en el periodo de gestión

### CONPES 3988- Política Nacional Para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a Través de las Tecnologías Digitales

| Acción | Fecha inicio | Fecha fin | Indicador | % avance inicial | % avance Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 Gestionar la formulación de un proyecto tipo como herramienta indicativa para que las entidades territoriales soliciten el acceso de servicio de energía eléctrica en las sedes educativas públicas identificadas (Línea de acción 2). | 1/01/2021 | 31/12/2024 | Porcentaje de avance en la formulación y divulgación de proyecto tipo. | 0% | 70% |

Fuente: Información reportada en SISCONPES con corte a febrero de 2025.

Si bien el CONPES tenía fecha de inicio en enero de 2021, al momento de recibir la coordinación y en articulación con los equipos técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica y el Grupo de Regalías se avanzó en el cumplimiento de la acción CONPES logrando avance del 70%.

El Ministerio de Educación Nacional estima que existen 3.620 sedes educativas ubicadas en las zonas aisladas o Zonas No Interconectas (ZNI) del país, que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Así mismo, se definieron 7 tipos de sedes educativas (A, B, C, D, E, F, G), teniendo en cuenta el número de estudiantes y el número de equipos de cómputo a conectar. Esta situación conllevo a que el Ministerio de Minas y Energía formulara un proyecto tipo con una solución energética con fuentes no convencionales de energía- FNCE y de tipo Híbrido, de modo que se garantice en estos establecimientos un servicio de calidad, continuo, seguro, asequible, no contaminante, para lo cual se determinaron dos tipos de soluciones fotovoltaicas individuales de las cuales se enfocan en el 90% de este tipo de infraestructuras educativas ubicadas en Zonas No Interconectadas (Tipo A 2.623 sedes y Tipo B 648 sedes).

Así las cosas, durante el primer semestre de la vigencia 2024 el equipo técnico del Ministerio en acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional realizó el diseño técnico del proyecto para las infraestructuras educativas de las ZNI de tipo A y B. Para esto estructuró el documento metodológico de “Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Instituciones Educativas Existentes en Zonas No Interconectadas”, la correspondiente Metodología General Ajustada para cada tipo, presupuesto, memorias de cálculo, planos, esquema de sostenibilidad y cálculo de tarifa, especificaciones técnicas (protecciones, soporte de paneles, cable, batería, panel, inversor, contralor, medidor, cálculos de los sistemas fotovoltaicos, instituciones educativas.

El Ministerio de Minas y Energía complementó la estructuración de los documentos del proyecto tipo y a través del radicado MME Nro. 2-2024-042385 realizó la “Solicitud de estandarización del Proyecto Tipo para la Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Instituciones Educativas Existentes en Zonas No Interconectadas en los establecimientos educativos oficiales” ante la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y complementariamente dado que la estructuración inicial se realizó de acuerdo a los criterios técnicos y metodológicos definidos por el DNP para este tipo de proyectos.

Para el último semestre reportado, se inició un trabajo conjunto con el DNP para el desarrollo final de la Metodología General Ajustada (MGA), y su aprobación por parte de esa entidad. En ese sentido, se adelantó un trabajo de definición y concertación para la versión final del proyecto tipo.

A la fecha el ministerio ha respondido y/o atendido las observaciones del DNP y está atento a sus comentarios para continuar avanzando en el proceso de estandarización de este proyecto.

### CONPES 4075 - Política de Transición Energética

| Acción | Fecha inicio | Fecha fin | Indicador | % avance inicial | % Avance final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Emitir los lineamientos para la creación e implementación del gestor de información de electrificación rural. | 1/06/2022 | 31/12/2024 | Porcentaje de avance en la definición de lineamientos para la creación del gestor de información de electrificación rural. | 0% | 90% |
| 3.2 Diseñar e implementar un programa que incluya la participación del sector privado para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI. | 1/01/2023 | 31/12/2024 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un programa de electrificación rural para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI. | 0% | 100% |

Fuente: Información reportada en SISCONPES con corte a febrero de 2025.

Si bien el CONPES tenía fecha de inicio en enero de 2022, al momento de recibir la coordinación se avanzó en el cumplimiento de las dos acciones referidas (3.1 y 3.2) logrando avance validado por el DNP del 90% y 100% respectivamente. Para avanzar en el cumplimiento de las acciones referidas, se realizó lo siguiente:

Acción: 3.1 “Emitir los lineamientos para la creación e implementación del gestor de información de electrificación rural”

A fin de contar con los lineamientos para la creación e implementación del gestor de electrificación rural, desde el Ministerio se adelantaron las mesas de trabajo en las que se logró contar con la historia de usuario en la que se incluyen los campos y/o funcionalidades para la creación de proyectos que se asociación al Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER junto con la correspondiente descripción de cada una de estas con los criterios de desarrollo y aceptación que los respaldan.

Así mismo, se cuenta con el documento soporte de recolección de información en el que se hace la descripción general de la recolección de información de los proyectos alienados al PNER en los módulos: creación del proyecto en tipificación, creación del proyecto en datos básicos, creación del proyecto en ubicación, creación del proyecto en cronograma, gestión de avance para los proyectos en ejecución, proyecto en ejecución para los avances  y rechazos, modificaciones del proyecto en ejecución, bitácora del proyecto, especificaciones del proyecto en ejecución y finalización del proyecto.

Así las cosas, con el avance reportado se está alcanzando el cumplimiento de lo definido en los hitos 1, 2 y 4 de la acción con lo cual la misma estaría alcanzando un avance total del 90%.

Acción 3.2 “Diseñar e implementar un programa que incluya la participación del sector privado para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI”

se trabajó en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio – ART, el Departamento Nacional de Planeación –DNP, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Las Zonas No Interconectadas – IPSE, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y el Ministerio de Minas y Energía[1], en la actualización de la versión 5.0 del Manual Operativo del Mecanismo Obras por Impuestos adoptado bajo el Acta No. 3 con fecha de actualización de diciembre de 2025 para lograr la incorporación de nuevas tipologías de proyectos bajo la línea de energía y ajuste en los requisitos solicitados.  Dichos ajustes que quedaron consignados en el Anexo 1 Requisitos generales y específico para la viabilidad de proyectos ENC[2].

Dicha necesidad de incorporación inició desde la vigencia 2024 con la actualización de la versión 4.0 del Manual Operativo adoptado bajo el Acta No. 2 con fecha de actualización de diciembre de 2024. Dentro de los ajustes realizados en el Manual, se resalta la incorporación de la iniciativa de Comunidades Energéticas como topología de proyecto a financiar principalmente en la Zonas No Interconectadas del país. Esta iniciativa buscaba fomentar:

- Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER.

- Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

- Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

- Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las comunidades.

Por otra parte, teniendo en cuenta las diferentes iniciativas de este Ministerio para poder fomentar proyectos encaminados en la transición energética que puedan fomentar la diversificación de la matriz energética, se creó la necesidad de ampliar las tipologías de presentación de proyectos de la línea de energía, actualización evidenciada en la versión 5.0, dichas tipologías son:

- Generación de energía eléctrica: Proceso mediante el cual se obtiene energía eléctrica a partir de alguna otra forma de energía.

- Distribución de energía eléctrica: Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica.

- Autogeneración a pequeña escala: Autogenerador con capacidad instalada o nominal igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya (límite máximo 1 MW).

- Generación distribuida: Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra

instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local – SDL.

- Autogeneración Colectiva – AGDC: Actividad realizada por la comunidad energética que produce energía, principalmente, para atender su propia demanda de energía. En el evento en que se generen excedentes de energía a partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

- Generación Distribuida Colectiva – GDC: Es la producción de energía eléctrica realizada por la comunidad energética, cerca de los centros de consumo, conectada a un sistema de distribución local (SDL) o a una microrred. La entrega de la energía al Sistema de Distribución Local (SDL) se rige bajo la regulación que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin, dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la expedición del presente decreto.

Estas nuevas tipologías de proyectos permiten que los contribuyentes interesados puedan optar por proyectos estructurados en las Zonas No Interconectadas del país para aumentar la cobertura del servicio de energía, garantizar el acceso del servicio a las poblaciones más vulnerables; promover la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía en las comunidades y aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER.

[1] Consultar Anexo – Mesa Técnica

[2] Manual Operativo OXI: https://www.renovacionterritorio.gov.co/obras-por-impuestos/manual-operativo-obras-por-impuestos

### CONPES 4083 - Políticas para fortalecer el uso y la institucionalidad de las evaluaciones

| Acción | Fecha inicio | Fecha fin | Indicador | % avance inicial | % Avance final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Minas y Energía en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 1/01/2025 | 31/12/2026 | Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Minas y Energía en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación | 0% | 90%* |

Nota: *Avance final corresponde al reporte realizado por el Grupo de Fondos a la Oficina Asesora de Planeación quien tiene el usuario y es responsable de realizar el reporte institucional.

Al cierre de la vigencia 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó al Ministerio la “Evaluación de operaciones y resultados de los fondos FAZNI, FAER y PRONE”, realizada conjuntamente por el DNP y la firma consultora Econometría S.A. Para este tipo de ejercicios, el DNP cuenta con el CONPES 4083, orientado al fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia. En este contexto, y de acuerdo con lo señalado por la Oficina Asesora de Planeación, la única evaluación sectorial realizada corresponde a la anteriormente mencionada. En consecuencia, el Grupo diseñó un plan de acción con el fin de implementar algunas de las recomendaciones formuladas, atendiendo al contexto de los fondos de apoyo a la energización y su transición hacia el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA). Esta información fue remitida a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional del Ministerio para el respectivo reporte.

# Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2023-2026

A través de la Ley 2294 de 2023, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con el objetivo de posicionar a Colombia como una Potencia Mundial de la Vida. Este plan estratégico  está estructurado en torno a cinco grandes transformaciones estratégicas: El Derecho Humano a la Alimentación, que busca garantizar el acceso a alimentos saludables y suficientes para toda la población, El Ordenamiento del Territorio alrededor del Agua, que enfoca   esfuerzos en la gestión sostenible de los recursos hídricos, esenciales para el bienestar de las comunidades y la biodiversidad, La Seguridad Humana, que apunta a fortalecer la paz y la estabilidad, protegiendo a los ciudadanos de amenazas sociales y económicas, La Economía Productiva para la Vida, la cual promueve un modelo económico basado en la sostenibilidad, la innovación y la generación de empleo digno y la Lucha Contra el Cambio Climático, que incluye acciones decisivas para mitigar los efectos del calentamiento global y promover la adaptación en las comunidades más vulnerables.

Para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2022-2026 y en el marco de la Transición Energética Justa se consolidan como aliados en cuanto ambos mecanismos buscan avanzar hacia un modelo económico más inclusivo, sostenible y resiliente, donde las energías renovables desempeñen un papel fundamental no solo en la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático, sino también en la creación de una economía más justa y equilibrada que beneficie a todas las regiones y comunidades del país.

Así las cosas, desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano ha venido liderando y gestionando el cumplimiento de dos (2) indicadores de los cuatro (4) indicadores PND (https://sinergia.dnp.gov.co/pnd) sectoriales asignados al Ministerio de Minas y Energía y un (1) indicador étnico tal como se presenta a continuación:

## Indicadores Sectoriales

### ID 24 - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

Transformación: Transformación productiva, internacionalización y acción climática.

Sector: Minas y Energía

Clasificación: Sectorial

Entidad responsable: Ministerio De Minas Y Energía

Desagregaciones: Departamento

Meta: 2.297,08 Megavatios

Tabla 3 - Indicador ID 24

| META 2.297.08 MW Capacidad instalada y en operación comercial |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA |
| ID24 | Mide la capacidad de generación eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), debida a nuevos proyectos de generación que entren en operación comercial, para contar con una matriz energética más eficiente y competitiva, que impacte de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos. | Avance %= MW acumuladosMeta cuatrienio*100 |
| Nota: El porcentaje puede superar el 100% cuando el avance acumulado excede la meta programada |  |  |

La Expansión de Generación y Transmisión, desarrollado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y adoptado por el MME, contempla un incremento en la oferta de generación. Este aumento es esencial para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica impulsada por el desarrollo económico del país. Por lo tanto, las proyecciones tanto de oferta como de demanda deben ser ascendentes para alcanzar las metas establecidas. El indicador mide la capacidad de generación eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de FNCER, debido a nuevos proyectos de generación que entren en operación comercial, para contar con una matriz energética más eficiente y competitiva, que impacte de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

| AVANCE INDICADOR ID 24 |  |
| --- | --- |
| Gráfica 5 - Capacidad instalada en operación (MW) | Gráfica 6 - Cumplimiento de meta ID 24 |
| Tabla 4 - Datos de avance indicador ID 24 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 24 “Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)”. Consultado en mayo de 2026. |  |

Respecto a los avances, durante el gobierno han ingresado en operación comercial 2,305.50 MW de energía solar, de los cuales 107,05 MW son de 2022 (desde agosto a diciembre), 211,41 MW son de 2023, 1.355,07 MW en 2024, 336,73 MW de 2025 y 295,25 MW a Mayo de 2026. La información completa de los proyectos se encuentra en el Anexo Indicador 24 PND

Adicionalmente, se identifica que cuarenta (40) proyectos de energía solar, con una capacidad de 850,70 MW, y tres (3) proyectos eólicos, con una capacidad de 41 MW, permanecieron en estado de pruebas durante el período de análisis y no alcanzaron la entrada en operación comercial. En conjunto, estos proyectos representan 891,70 MW de capacidad asociada a Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el Sistema Interconectado Nacional. La información detallada de estos proyectos se presenta en el Anexo Indicador 24 PND.

Actualmente, la meta Plan Nacional de Desarrollo “ID 24-Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)” tiene un avance relativo del 108,72% del total de la meta para el cuatrienio, sin embargo, a la fecha no se ha realizado el cargue del avance correspondiente a Mayo, es así que se presenta el ultimo avance cargado que, de igual manera, presenta una sobre ejecución de 8,48%.

En la siguiente gráfica se presentan los avances anuales alcanzados:

Fuente: Tomado del https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/detalle-indicador/24

### ID 172 - Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados

Transformación: Transformación productiva, internacionalización y acción climática

Nivel: Segundo nivel

Sector: Minas y Energía

Clasificación: Sectorial

Entidad responsable: Ministerio De Minas Y Energía

Meta: 145.000 Número

Desagregaciones: Departamento y Municipio

Tabla 5 - Indicador ID 172

| META 145.000 Nuevos usuarios conectados |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA |
| ID 172 | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales, considerando que de acuerdo con la información del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 2019-2023, 818.119 usuarios carecen del servicio de energía eléctrica y el Gobierno Nacional tiene como meta aumentar el índice de cobertura. | Avance %= Usuarios conectados acumuladosMeta cuatrineio*100 |
| Nota: El porcentaje puede superar el 100% cuando el avance acumulado excede la meta programada. Este indicador corresponde a una meta sectorial del sector minas y energía, utilizada adicionalmente por el DNP para el seguimiento territorial y poblacional de compromisos asociados a la implementación del Acuerdo Final de Paz en municipios PDET y/o zonas priorizadas. |  |  |

El indicador mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales, considerando que de acuerdo con la información del Índice de Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica hay 1.138.937 usuarios que carecen del servicio de energía eléctrica y el Gobierno Nacional tiene como meta aumentar el índice de cobertura.

El cumplimento del indicador depende de la aprobación y asignación de recursos por parte de los operadores de red (privadas) y las diversas fuentes de financiación públicas; así mismo es de tener en cuenta que los proyectos cuentan con una ejecución de entre 18 y 24 meses, por lo cual se tomaran usuarios conectados o usuarios con servicio de energía eléctrica por primera vez. Adicionalmente, el dato cuantitativo puede variar conforme se cuente con el cierre de las actas de los proyectos.

En el año 2023:  Se conectaron 50.673 nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica en el país a través de diferentes fuentes de financiación, así:

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026

Distribuidos así: 11.431 con recursos del Sistema General de Regalías, 24.778 con recursos privados, 643 con recursos del Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, 6.151 del IPSE, 6.747 del Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas – FAZNI y 923 con recursos del Fondo Plan Todos Somos Pazcífico.

Por consiguiente, de los 42.232 usuarios programados en la meta del indicador, se logró conectar 50.673 nuevos usuarios, lo que representó un avance anual de la meta del 120%, es decir, se tuvo una sobre ejecución positiva de lo programado dado que se conectaron 8.441 nuevos usuarios adicionales. Finalmente, es pertinente mencionar que la meta Plan Nacional de Desarrollo a diciembre de 2023 cerró con un avance cuatrienal del 35%.

En el año 2024: se logró conectar 59.412 nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica en todo el país a través de las diferentes fuentes de financiación, así:

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026

Se conectaron 9.183 usuarios a través de los recursos del Sistema General de Regalías, 29.275 con recursos privados de los operadores de red, 5.675 con recursos del IPSE, 6.349 con recursos del FAER, 3.801 con recursos del FAZNI, 5.108 con recursos del Fondo Plan Todos Somos Pacífico y 21 con recursos de Comunidades Energéticas.

Así las cosas, en diciembre 2024 de los 28.249 usuarios programados en la meta del indicador, se logró conectar 59.412 usuarios, lo que representó un avance de la meta del 210%, es decir, se tuvo una sobre ejecución positiva de lo programado dado que se conectaron 31.163 nuevos usuarios adicionales. Finalmente, es pertinente mencionar que la meta Plan Nacional de Desarrollo a diciembre de 2024 cerró con un avance cuatrienal significativo del 75.9%.

En el año 2025: se logró conectar 50.008 nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica en todo el país a través de las diferentes fuentes de financiación, así:

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026

Se conectaron 9.333 usuarios a través de los recursos del Sistema General de Regalías, 33.458 con recursos privados de los operadores de red, 2.705 con recursos del IPSE, 1.251 con recursos del FAER, 1.422 con recursos del FAZNI, 1.188 con recursos del Mecanismo Obras por Impuestos y 651 con recursos de Alcaldías y Gobernaciones.

Así las cosas, en diciembre 2025 de los 26.869 usuarios programados en la meta del indicador, se logró conectar 50.008 usuarios, lo que representó un avance de la meta del 186%, es decir, se tuvo una sobre ejecución positiva de lo programado dado que se conectaron 23.139 nuevos usuarios adicionales. Finalmente, es pertinente mencionar que la meta Plan Nacional de Desarrollo a diciembre de 2025 fue cumplida y cerró con un avance cuatrienal del 107%.

En el año 2026:  con corte al 30 de abril se han conectado 11.885 nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica de los 47.650 programados para la vigencia, lo que representa un avance anual del 25% de la meta de la vigencia

En la siguiente tabla, se detalla el avance anualizado y agregado del indicador del Plan Nacional de Desarrollo:

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cuatrienio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado | 42.232 | 28.249 | 26.869 | 47.650 | 145.000 |
| Avance | 50.673 | 59.412 | 50.008 | 11.885 | 171.978 |
| % Avance | 120% | 210,3% | 186% | 25% | 118,6% |

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026

En la siguiente gráfica de línea sombreada se ilustran las proyecciones de metas respecto de los avances alcanzados con la conexión de nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica, en la que se reflejan los resultados de las acciones empleadas para el cumplimiento de dicho propósito:

Fuente: Tomado de MINENERGIA, mayo 2026.

| AVANCE INDICADOR ID 172 |  |
| --- | --- |
| Gráfica 7 - Nuevos usuarios conectados | Gráfica 8 - Cumplimiento de meta ID 172 |
| Tabla 6 - Datos de avance indicador ID 172 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 24 “Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)”. Consultado en mayo de 2026. |  |

## Indicadores Étnicos

### ID 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI

Transformación: Seguridad humana y justicia social

Sector: Minas y Energía

Clasificación: Étnico - MPC

Entidad responsable: Ministerio De Minas Y Energía

Meta: 20.000 nuevos usuarios

Desagregaciones: Municipio; Departamento

Tabla 7 - Descripción del indicador ID 392

| META 20.000 Nuevos usuarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA |
| ID 392 | Nuevos usuarios indígenas beneficiados mediante proyectos energéticos puestos en operación y con sostenibilidad del servicio en Zonas No Interconectadas (ZNI), en el marco de los acuerdos concertados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC). | Avance %= Núm.usuarios nuevos en ZNIMeta cuatrineio*100 |
| NOTA ACLARATORIA: se precisa que la meta correspondiente a los 20.000 nuevos usuarios se encuentra distribuida en un 25% para la vigencia 2025 y un 75% para la vigencia 2026. Asimismo, se aclara que el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene a su cargo el cumplimiento del 25% de la meta total, mientras que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) es responsable del cumplimiento del 75% restante. |  |  |

Para este indicador se mide el porcentaje de avance en el número de usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en las Zonas No Interconectadas (ZNI) a partir de soluciones energéticas individuales de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) o su equivalente en soluciones energéticas colectivas en la territorialidad indígena para la ampliación de cobertura en ZNI.

El compromiso que se tiene con la Mesa Permanente de Concertación-MPC es que: “El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, garantizará el diseño e implementación de 20.000 proyectos y soluciones energéticas individuales (FNCER) o su equivalente en soluciones energéticas colectivas en la territorialidad indígena para la ampliación de cobertura en zonas no interconectadas (ZNI), progresivamente en un tiempo máximo de cuatro años, lo anterior previa concertación en el marco de la MPC”

Por otro lado, la meta de garantizar 20.000 soluciones energéticas a usuarios indígenas se encuentra distribuida en un 25% durante la vigencia del 2025 y el 75% en la vigencia del 2026. Su cumplimiento está a cargo del Ministerio de Minas y Energías-MME y del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas-IPSE, con una asignación del 25% y 75% respectivamente.

Conforme a lo anterior, la gestión realizada para el cumplimiento de la meta a cargo del MME permitió la financiación de veintiún (21) proyectos que beneficiaran 6.261 usuarios indígenas en el territorio nacional, los cuales fueron previamente validados en la MPC.

En 2023 se firmaron dos (2) convenios financiados por el mecanismo de Obras por Impuestos para la ejecución de dos (2) proyectos ubicados en el departamento del Cesar, que, a su vez, beneficiaran 180 usuarios indígenas. Así mismo, también se realizó la constitución de una (1) fiducia, financiada por el mecanismo de Obras por Impuestos para la ejecución de un (1) proyecto en el departamento de La Guajira, el cual beneficiará 317 usuarios indígenas.

Adicionalmente, se suscribieron cuatro (4) contratos para financiar cuatro (4) proyectos a través del Fondo FAER en el departamento de Nariño, estos beneficiaran a 597 usuarios indígenas. En la Tabla 7 se encuentra la relación de los contratos suscritos en la vigencia 2023.

Tabla 8. Contratos suscritos en la vigencia 2023 que benefician usuarios indígenas

| Departamento | Municipio | Usuarios indígenas | Fondo de financiación | Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nariño | Cumbal | 324 | FAER | GGC-1196-2023 |
| Nariño | Santacruz | 116 | FAER | GGC-1197-2023 |
| Nariño | San Andrés De Tumaco | 23 | FAER | GGC-1206-2023 |
| Nariño | Samaniego | 134 | FAER | GGC-1210-2023 |
| Cesar | Becerril | 92 | Obras por impuestos | GGC-1174-2023 |
| Cesar | La Paz | 88 | Obras por impuestos | GGC-1181-2023 |
| La Guajira | Maicao | 317 | Obras por impuestos | 3-1-113711-004-2023 |

En la vigencia 2024 se realizó la suscripción de tres (3) convenios con ECOPETROL para financiar por medio del mecanismo de Obras por Impuestos tres (3) proyectos en los departamentos del Cauca y La Guajira. Estos van a beneficiar 455 usuarios indígenas. De igual manera, se logró la contratación de once (11) proyectos financiados por el fondo FAZNI, los cuales beneficiaran 4.712 usuarios indígenas ubicados en los departamentos de Chocó, Cauca, Córdoba, La Guajira y Vichada. En la Tabla 8 se encuentra la relación de los contratos:

Tabla 9. Contratos suscritos en la vigencia 2024 que benefician usuarios indígenas

| Departamento | Municipio | Usuarios indígenas | Fondo de financiación | Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesar | Agustín Codazzi | 139 | FAZNI | GGC-1371-2024 |
| Vichada | Cumaribo | 2130 | FAZNI | GGC-1369-2024 |
| Chocó | Riosucio | 22 | FAZNI | GGC-1355-2024 |
| Córdoba | Tierralta | 938 | FAZNI | GGC-1378-2024 |
| Cauca | Balboa | 183 | FAZNI | GGC-1379-2024 |
| Cauca | Bolívar | 58 | FAZNI | GGC-1380-2024 |
| La Guajira | Distracción | 19 | FAZNI | GGC-1359-2024 |
| Chocó | Medio Baudó | 242 | FAZNI | GGC-1351-2024 |
| Cauca | Páez | 516 | FAZNI | GGC-1352-2024 |
| Cauca | Santander De Quilichao | 102 | FAZNI | GGC-1368-2024 |
| Cauca | Suárez | 363 | FAZNI | GGC-1376-2024 |
| Cauca | Santa Rosa | 151 | Obras por impuestos | GGC-1340-2024 |
| La Guajira | Riohacha | 72 | Obras por impuestos | GGC-1341-2024 |
| La Guajira | Maicao | 232 | Obras por impuestos | GGC-1339-2024 |

Si bien las gestiones anteriores permiten el cumplimiento a nivel cualitativo de la meta programada para la entidad, en la Tabla 9, se detalla el avance anualizado y agregado del indicador del Plan Nacional de Desarrollo.

Tabla 10. Avance del Indicador 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cuatrienio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% |
| Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Avance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Si bien hasta la fecha no se tiene un avance cuantitativo con respecto a la meta programada, se han realizado gestiones administrativas que han permitido la suscripción de los contratos anteriormente relacionados, así mismo, de la mano con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional se han propiciado espacios con la MPC, con el fin de hacerle seguimiento a los proyectos contratados que benefician usuarios indígenas.  Estas acciones han incentivado la participación de los representantes de la MPC y su articulación con los ejecutores, contratistas de obra e interventorías; gracias a ello, los representantes indígenas han incidido en la resolución de los inconvenientes de orden público que venían retrasando la correcta ejecución de los contratos.

Por otro lado, aunque el MME solo tiene asignada el 25% de la meta de las 20.000 soluciones energéticas, es la entidad responsable del indicador y de su respectivo reporte  en la plataforma designada (SINERGIA) para hacer seguimiento a los acuerdos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Conforme a esto, a partir de la vigencia 2024 se ha venido realizando el consolidado del reporte cualitativo de periodicidad mensual de todo el horizonte del indicador (2023 – 2026) correspondiente a los avances el MME y del IPSE. Así mismo, el primer reporte de avance cuantitativo se realizó en el primer trimestre de 2026 asociado a la conexión de soluciones energéticas que benefician 376 usuarios indígenas financiadas con recursos propios del IPSE.  Por ende en  las  Graficas  9 , 10 , y en la Tabla  10 se presenta el estado de avance del indicador, conforme a lo reportado en SINERGIA.

| AVANCE INDICADOR ID 392 |  |
| --- | --- |
| Gráfica 9 - Nuevos usuarios conectados | Gráfica 10 - Cumplimiento de meta ID 392 |
| Tabla 11 - Datos de avance indicador ID 392 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 392 - "Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI”. Consultado en junio de 2026. |  |

## Fondo de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA

El Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGÍA es el instrumento financiero del Ministerio de Minas y Energía encargado de coordinar, articular y focalizar recursos para el financiamiento de proyectos de energía eléctrica y gas combustible. Durante el periodo del informe, la gestión se orientó a la reglamentación, estructuración institucional y puesta en operación del fondo.

### Constitución jurídica

El Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGIA fue creado mediante el Artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado a través del Decreto 0375 de 2025. En el marco de su implementación, el Ministerio de Minas y Energía adelantó las acciones administrativas, técnicas y financieras necesarias para garantizar la entrada en operación y el funcionamiento del nuevo esquema de financiación de soluciones energéticas del sector.

El Decreto Nro.0375 de 2025 establece que FONENERGIA funcionará como un fondo cuenta administrado por el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto consiste en coordinar, articular y focalizar los recursos para ejecutar proyectos orientados a la expansión de cobertura de energía eléctrica, mejoramiento en la calidad del servicio, normalización de redes eléctricas y de gas combustible.

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional dispuso la unificación de los recursos asociados al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas Rurales Interconectadas – FAER, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE y el Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN en el Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGIA

### Manual operativo

En el marco de la reglamentación del Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGÍA, se adelantó la elaboración del Manual Operativo como instrumento fundamental para establecer los lineamientos técnicos, administrativos, financieros y procedimentales necesarios para la implementación y funcionamiento del Fondo.

El Manual Operativo tiene como propósito definir los mecanismos para la gestión de los recursos, la presentación, evaluación, viabilización, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos financiados con cargo a FONENERGÍA, garantizando transparencia, eficiencia y trazabilidad en la administración de los recursos.

Durante el periodo de gestión se adelantaron las actividades de estructuración y elaboración del Manual Operativo, incluyendo la definición de procedimientos, roles y responsabilidades de los actores involucrados en la operación del Fondo.

A la fecha, se cuenta con una versión consolidada, el cual fue adoptado mediante la Resolución Nro. 40233 de 2026. Este incorpora los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente de FONENERGÍA y las disposiciones aplicables a las diferentes fuentes de financiación que integran el Fondo. Desde el Grupo de Fondos y Gestión se participó en la construcción de este en lo referente a Disposiciones Generales (Título I) y Energía Eléctrica (Título II).

Entre los principales componentes desarrollados dentro del Manual Operativo se encuentran:

- Estructura organizacional de FONENERGIA

- Recursos Financieros

- Régimen Contractual

- Procedimiento para presentación y radicación de proyectos de Energía y Gas

- Requisitos de evaluación técnica, financiera, jurídica y ambiental de los proyectos

- Criterios de priorización y asignación de recursos

- Procedimientos de ejecución y seguimiento

### Manual de Contratación

El Grupo de Fondos y Gestión del Sector lideró la elaboración del Manual de Contratación del Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGÍA, en coordinación con la Dirección de Hidrocarburos, el Grupo de Gestión Contractual y demás dependencias involucradas, con el propósito de contar con un instrumento de carácter administrativo, orientador y de consulta permanente para los servidores públicos, contratistas, operadores, ejecutores y demás actores que intervienen en la gestión contractual asociada a la administración y ejecución de los recursos del Fondo.

La elaboración de este Manual responde a la necesidad de establecer reglas claras, uniformes y articuladas que permitan orientar el desarrollo de los procesos contractuales financiados con recursos de FONENERGÍA, promoviendo la adecuada planeación, gestión, seguimiento y control de las actuaciones contractuales, así como la correcta administración de los recursos públicos asignados al cumplimiento de sus objetivos misionales.

En este sentido, el Manual tiene por finalidad definir lineamientos, criterios, procedimientos y responsabilidades que garanticen el desarrollo eficiente, transparente, objetivo y coordinado de la actividad contractual, en observancia de los principios que rigen la función administrativa, la gestión fiscal y la contratación estatal, fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas.

De igual manera, la estructuración de este instrumento busca soportar la aplicación del régimen contractual especial previsto en la Ley 142 de 1994, al cual se sujetará una parte significativa de las actuaciones contractuales del Fondo, proporcionando criterios operativos y jurídicos que permitan su adecuada implementación. Asimismo, constituye una herramienta para el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias asignadas al Ministerio de Minas y Energía en calidad de administrador del Fondo, asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2099 de 2021, que modifica y desarrolla la Ley 1715 de 2014 en materia de transición energética, así como de las demás disposiciones que regulan la organización, funcionamiento y destinación de los recursos de FONENERGÍA.

En consecuencia, la adopción del Manual de Contratación se constituye en una medida necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, la estandarización de los procedimientos, la eficiencia administrativa y la adecuada ejecución de los programas, planes y proyectos financiados con recursos del Fondo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de acceso, cobertura, sostenibilidad y transición energética definidos por la normativa vigente.

### Proyecto de inversión

# Proyectos de inversión

El Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano lidera el seguimiento, reporte y monitoreo de cinco (5) proyectos de inversión, tres (3) de ellos asociados a los fondos de energización, uno (1) al Plan Nacional de Electrificación Rural y el restante aborda los temas relacionados con la Demanda No Atendida.

## Seguimiento general a la ejecución presupuestal 2023 - 2026

En las siguientes tablas, se presentan la ejecución presupuestal de los cinco (5) proyectos de inversión con los resultados de la gestión realizada:

Tabla 12 - Ejecución presupuestal 2023 - 2024

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP - DNP

Tabla 13 - Ejecución presupuestal 2025 - 2026

Fu Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP - DNP

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP - DNP

A continuación, se detallan las gestiones realizadas para cada uno de los proyectos de inversión referidos:

## Proyecto: “Mejoramiento del cubrimiento de la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y las ZNI Nacional” BPIN 2020011000141 - DNA

El proyecto de inversión “Mejoramiento del cubrimiento de la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y las ZNI Nacional” está asociado a la Transformación productiva, internacionalización y acción climática, el pilar Transición energética justa, segura, confiable y eficiente, el catalizador Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia del componente Cierre de brechas energéticas.

Con la implementación de este proyecto se busca atender la demanda no atendida percibida por los usuarios del Sistema Interconectado Nacional-SIN y de las Zonas No Interconectadas- ZNI lo que permite mitigar las contingencias operativas y los cortes frecuentes de energía los usuarios de afectados del sin y algunas localidades. Por consiguiente, los esfuerzos realizados desde el equipo buscaron reducir la DNA percibida por los usuarios.

Con la expedición de la Resolución MME Nro. 40014 del 20 de enero del 2021 fue creado el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano – GSEC, bajo la siguiente estructura:

Ilustración 1 - Elaboración MME, 2020. Estructura del GSEC

Dentro de la estructura del GSEC se diseñaron 3 procesos estratégicos:

- Monitoreo del sector eléctrico nacional

- Apoyo a la formulación de políticas y planes del sector

- Procedimiento de gestión de proyectos y convenios especiales

Cabe aclarar que con la Resolución Nro. 00631 de 2023 se reorganizan los grupos internos de trabajo al interior del Ministerio de Minas y Energía y las tareas del GSEC las toma el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano.

El fortalecimiento de la confiabilidad tanto en el Sistema Interconectado Nacional – SIN como en las Zonas No Interconectadas se puede realizar desde distintos enfoques, este proyecto constituye uno de ellos desde lo relacionado con la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y ZNI.

Varias de las entidades adscritas a este Ministerio realizan su aporte al fortalecimiento de la confiabilidad desde sus competencias, por ejemplo, la UPME a través de los planes de expansión y la CREG con las subastas de energía firme. Este proyecto busca la coordinación de esos planes, programas y proyectos de las entidades adscritas y otros planes de especial interés nacional derivados de las necesidades energéticas del país, lo que se transmite al usuario en términos de percepción de la demanda no atendida.

Este proyecto está acorde con el objetivo de este Ministerio según lo señalado en el Decreto 1073 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, el cual en su artículo 1.1.1.1.1. establece:

(…) “El Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía.” (…)

Gráfica 11 - Ejecución presupuestal DNA (en millones de pesos)

Gráfica 12 - Ejecución presupuestal DNA (porcentual)

### Ejecución Presupuestal

| DNA - MEJORAMIENTO DEL CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA NO ATENDIDA QUE PERCIBEN LOS USUARIOS DEL SIN Y LAS ZNI NACIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Reducir la demanda no atendida percibida por los usuarios del SIN y las ZNI |  |  |  |  |  |
| Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromiso | Obligado | Pago |
| 2023 | $ 677.122.097 | $ 677.122.097 | $ 455.132.549 | $ 437.691.215 | $ 437.691.215 |
| 2024 | $ 679.813.338 | $ 679.813.338 | $ 623.701.424 | $ 600.454.428 | $ 600.454.428 |
| 2025 | $ 672.890.022 | $ 656.503.355 | $ 373.801.353 | $ 333.543.327 | $ 333.109.454 |
| 2026 | $800.529.045 | $ 800.529.045 | $ 636.511.377 | $ 14.983.334 | $ 14.983.334 |

Para la vigencia 2023, se puede observar un valor de compromisos por $ 455.132.549 equivalente al 67,2% de los recursos asignados durante la vigencia 2023, así mismo observamos que el valor total pago representa un 64,6% del recurso total vigente, quedando un 1% en reserva presupuestal que fue pagado durante la vigencia 2024.

Los recursos que no fueron utilizados se describen de la siguiente manera:

- Estos no fueron utilizados teniendo en cuenta que se presentaron diferencias en los tiempos de ejecución de los contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades del proyecto de inversión, con respecto a la planeación inicial.

- Además de los saldos no requeridos de compromiso para necesidades adicionales propias del proyecto.

Para la vigencia 2024, se puede observar un valor de compromisos por $ 623.701.424 equivalente al 91,7% de los recursos asignados durante la vigencia 2024, así mismo observamos que el valor total pago representa un 88,3% del recurso total vigente, quedando un 3,4% en reserva presupuestal que será pagado en el primer trimestre del año 2025.

Los recursos que no fueron utilizados se describen de la siguiente manera:

- $ 31.790.000, relacionados a los saldos de las actividades del proyecto de inversión, tanto por liberaciones realizadas por contratos de prestación de servicios conforme a los tiempos de inicio y ejecución de estos, como por saldos no requeridos de compromiso para necesidades adicionales propias del proyecto.

- $ 24.321.914, saldos no comprometidos por concepto de viáticos, toda vez que no se requirieron los desplazamientos que comprometieran estos recursos

Respecto a la reducción presupuestal de 2024 para el proyecto de inversión $ 31.790.000 se relacionan a los saldos de las actividades tanto por liberaciones realizadas por contratos de prestación de servicios conforme a los tiempos de inicio y ejecución de los mismos, como por saldos no requeridos de compromiso para necesidades adicionales propias del proyecto y $ 24.321.914, fueron saldos no comprometidos por concepto de viáticos, toda vez que no se requirieron los desplazamientos que comprometieran estos recursos.

Para la vigencia 2025, se puede observar un valor de compromisos por $ 373.801.353 equivalente al 56,81% de los recursos asignados durante la vigencia 2025, así mismo observamos que el valor total pago representa un 89,11% del recurso total vigente, quedando un 11% en reserva presupuestal que será pagado en el primer trimestre del año 2025.

Los recursos que no fueron utilizados se describen de la siguiente manera:

- El saldo no ejecutado durante la vigencia 2025 se explica, en parte, por la no suscripción de algunos contratos de prestación de servicios inicialmente previstos, debido a ajustes en las necesidades operativas y a los tiempos requeridos para adelantar los respectivos procesos de contratación.

- Asimismo, se registró una menor ejecución en los recursos destinados a viáticos y comisiones, debido a que la programación y desarrollo de las actividades durante la vigencia no demandaron su utilización en la magnitud inicialmente prevista, generando una ejecución inferior a la estimada en la planeación presupuestal.

Para la vigencia 2026, con corte 31 de mayo, se puede observar un valor de compromisos por $ 636.511.377 equivalente al 79,52% de los recursos asignados durante la vigencia 2026, así mismo observamos que el valor total pago representa un 2,35% del recurso total vigente.

### Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas

La DNA de referencia es la presentada en el año 2019 en el Sistema Interconectado Nacional la cuál fue de 51.430 MWh. Sobre esta línea base se previó la reducción del 5% anual de la siguiente manera:

| Indicador | Unidad | Línea Base 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda No Atendida (DNA) | MWh | 48.859 | 46.416 | 44.095 | 41.850 | 39.796 | 37.806 |

En 2023, la Demanda No Atendida (DNA) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó un total de 61.757 MWh, cifra superior a la meta proyectada. A pesar de este incremento, el comportamiento de la DNA se vio afectado por eventos específicos, particularmente en el mes de mayo, cuando incidentes extremos en Córdoba dispararon las cifras. Hasta abril, la tendencia indicaba que la DNA se mantenía dentro del rango de referencia, pero posteriormente eventos climáticos, como el incremento de lluvias debido al Fenómeno de La Niña, provocaron un aumento en la frecuencia y magnitud de fallas en el sistema eléctrico, lo que impactó el cumplimiento de las metas de reducción del 5% anual.

Las cifras ajustadas de DNA para 2023 reflejan este impacto, mostrando que los eventos programados por mantenimiento y los incidentes fortuitos fueron los principales responsables del incremento. En particular, las lluvias intensas en el último trimestre, tradicionalmente seco, generaron interrupciones imprevistas en diversas regiones. No obstante, el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico implementó acciones de seguimiento y coordinación con los distintos actores del sector para agilizar el restablecimiento del servicio. Adicionalmente, el análisis sugiere que la estructura radial de ciertas zonas del SIN sigue siendo un factor crítico en la DNA, resaltando la necesidad de continuar con la expansión de la red para reducir vulnerabilidades y mejorar la confiabilidad del sistema.

A través de las acciones adelantadas durante la vigencia 2024, la DNA se ubicó en 64.567 MWh acumulada, que, aunque se encuentre por encima de las metas establecidas, se tiene que la mayor parte se debió a eventos programados, lo que quiere decir que se están realizando los mantenimientos necesarios para darle mayor calidad y confiabilidad al Sistema Interconectado Nacional. Al desagregar la DNA por áreas y subáreas se obtiene lo siguiente:

Para 2025 la DNA acumulada asciende a 68.516,9 MWh. Para ir realizando control periódico al comportamiento de la DNA, el grupo GSEC realizó una senda de referencia (barras amarillo claro) sobre el cuál mes a mes se realiza la comparación. En términos generales, los meses presentaron un indicador mayor a lo esperado, especialmente en el mes de abril por 7.387 MWh donde la cifra de DNA fue muy superior a lo esperado.

Adicionalmente, de manera acumulada se muestra la demanda mes a mes donde se percibe que siempre se tuvo la DNA por encima de la referencia.

Con respecto a 2026, si bien no se cuenta con un panorama completo, a corte de mayo de 2026 se cuenta con una DNA de 26.262,27 MWh. Para ir realizando control periódico al comportamiento de la DNA, el GSEC realizó una senda de referencia (barras amarillo claro) sobre el cuál mes a mes se realiza la comparación.

Al realizar un análisis mensual de la Demanda No Atendida (DNA), se observa que a partir de marzo de 2026 se presenta un incremento significativo de este indicador. Este comportamiento este asociado, entre otros factores, a condiciones climáticas que han generado aumentos de temperatura en diversas regiones del país durante el periodo analizado.

Las temperaturas elevadas suelen traducirse en un mayor consumo de energía eléctrica por parte de los usuarios, particularmente debido al incremento en el uso de sistemas de ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Como consecuencia, se presentan mayores exigencias operativas sobre la infraestructura eléctrica y sobre la capacidad disponible del sistema, especialmente durante los periodos de máxima demanda. En determinados escenarios, estas condiciones pueden incrementar la probabilidad de restricciones operativas o eventos que impacten la continuidad del suministro, contribuyendo al aumento de la Demanda No Atendida.

En este sentido, los registros observados durante la vigencia 2026 sugieren una correlación entre los incrementos de temperatura registrados en algunas regiones del país y el comportamiento de la DNA, evidenciando la influencia que los factores climáticos pueden ejercer sobre la operación del sistema eléctrico nacional. Esta afirmación cobra fuerza teniendo en cuenta que la DNA no programada es la que mayor porcentaje de participación tiene, con respecto a la DNA total.

￼

Aunado a lo anterior, lo corrido del año el indicador se ha mantenido por encima de la trayectoria esperada para el cumplimiento de la meta establecida, como se muestra en la siguiente figura:

El detalle de la información puede consultarse en el Anexo 2: Datos DNA.

Debe considerarse que el crecimiento sostenido de la demanda nacional, la incorporación de nuevos usuarios, la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la entrada progresiva de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) han transformado de manera significativa la dinámica operativa del sistema eléctrico. Si bien este proceso representa un avance estructural para el sector, también incrementa la complejidad técnica asociada a la gestión de la confiabilidad y la seguridad del suministro, al introducir nuevas exigencias sobre la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

En este contexto, la reducción de la Demanda No Atendida frente a una línea base histórica resulta progresivamente más desafiante, dado que el sistema actual opera bajo condiciones de demanda, cobertura y complejidad significativamente superiores a las existentes al momento de la definición de dicha referencia.

Las acciones desarrolladas en el marco de los programas y estrategias de seguimiento sectorial han contribuido a mitigar riesgos operativos y a preservar niveles adecuados de confiabilidad del sistema. Sin embargo, factores estructurales como el crecimiento de la demanda, la expansión de la infraestructura eléctrica, la integración de nuevas tecnologías de generación y la influencia de variables climáticas continúan representando retos relevantes para el cumplimiento integral de las metas asociadas a este indicador.

En este contexto, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano adelantó diversas acciones orientadas al seguimiento de las condiciones de confiabilidad del sistema y a la identificación temprana de riesgos con potencial impacto sobre la atención de la demanda, cuyo descripción se amplía en otras secciones del documento, pero que entre otras se pueden destacar las siguientes:

- Seguimiento permanente a la operación del Sistema Interconectado Nacional, mediante la participación en 38 sesiones del Consejo Nacional de Operación (CNO) entre 2023 y mayo de 2026, en las cuales se analizaron restricciones operativas, disponibilidad de generación, condiciones de la red de transmisión y eventos con potencial impacto sobre la atención de la demanda.

- Apoyo técnico al proceso de expansión del sistema eléctrico, participando en la elaboración de los proyectos de resolución mediante los cuales se adoptaron 21 proyectos de expansión entre 2023 y 2025, asociados a una capacidad habilitada de 6.219,9 MW y beneficios económicos estimados en USD 6.242 millones por concepto de reducción de Demanda No Atendida y mejora de la confiabilidad del sistema.

- Seguimiento a la incorporación de nueva capacidad de generación, mediante el monitoreo de la Estrategia 6GW+, alcanzando 4.416,57 MW de capacidad FNCER en operación y pruebas a mayo de 2026, equivalente al 147,2 % de la meta establecida, contribuyendo a fortalecer la suficiencia energética y la capacidad de respuesta del sistema frente al crecimiento de la demanda.

- Monitoreo de alertas regionales y riesgos para la prestación del servicio, incluyendo el seguimiento a las situaciones identificadas en la Región Caribe, el sur de La Guajira, la cuenca del Río Lengupá, la Central Hidroeléctrica Porce III y la Central Hidroeléctrica El Quimbo, permitiendo identificar oportunamente riesgos sobre infraestructura estratégica y formular recomendaciones para su seguimiento institucional.

- Seguimiento a la suficiencia energética y preparación frente al Fenómeno de El Niño 2026-2027, mediante el análisis de variables energéticas, disponibilidad de generación, abastecimiento de combustibles y riesgos operativos, apoyando la identificación temprana de posibles afectaciones sobre la capacidad de atención de la demanda y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Anexo 2: Datos DNA

## Proyecto: “Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional” BPIN 2018011001045 - PRONE

El Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE creado mediante la Ley 1117 de 2006, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1123 de 2008 y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa.

Este será financiado hasta con un 20% del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. Estarán a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien recaudará de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- el valor correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, en la cuenta que para tal propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Tiene como objetivo la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. En el caso del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, los Operadores de Red serán los encargados de estructurar proyectos de normalización de redes eléctricas en barrios subnormales y estos serán presentados a las convocatorias PRONE que realice el Ministerio de Minas y Energía. Conforme a esto, el área técnica del Ministerio realizará la evaluación técnica y financiera del proyecto y si cumple con los requerimientos previstos en la resolución de la convocatoria, el proyecto será presentado al comité de administración del fondo PRONE para que determinen la asignación de recursos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia potencia mundial de la vida", establece un enfoque renovado y estratégico para el sector energético del país, alineado con los principios de sostenibilidad, justicia social y equidad. En miras de fortalecer la infraestructura energética, asegurando que la energía llegue de manera eficiente a todas las regiones del país, especialmente a la ruralidad colombiana en las Zonas No Interconectadas aportando así al bienestar social de las comunidades surge el proyecto de inversión “Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional” fomentando acciones que contribuyen a legalización de usuarios, la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN.

El proyecto de inversión se encuentra asociado a la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, Pilar Transición energética justa, segura, confiable y eficiente; Catalizador Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia y el Componente Cierre de brechas energéticas.

### Ejecución Presupuestal

| PRONE - Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Aumentar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromiso | Obligado | Pago | Reserva Vigencia n-1 paga en Vigencia n |
| 2023 | $114,167,800,000 | $114,167,800,000 | $29,242,081,608.00 | $1,188,477,105.00 | $1,188,477,105.00 | $ 50.798.351.214,50 |
| 2024 | $159,314,000,000 | $159,314,000,000 | $36,461,021,693.50 | $3,440,910,324.00 | $3,416,003,025.00 | $ 18.575.703.921,00 |
| 2025 | $222,821,000,000 | $104,072,544,926 | $102,809,629,091.00 | $7,632,674,323.50 | $7,623,774,323.50 | $ 8.304.145.261,50 |
| 2026 | $140,000,000,000 | $140,000,000,000 | $99,220,855,394.00 | $41.148.220.330,00 | $369,075,724.00 | $ 45.506.448.281,00 |

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de Seguimiento PAE Vig 2023, 2024, 2025 y 2026.

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- Para el año 2023 se evidencian compromisos por un valor de $29.242.081.608 equivalente a un 25,61% del valor total vigente, de los cuales $18,508,949,698.00 corresponden a la financiación de los 15 proyectos de Normalización de redes eléctricas aprobados en el comité CAPRONE 36 de 2023 y la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos por $1.301.885.308,00.

- Con respecto a la vigencia 2024 se evidencian compromisos por valor de $36.461.021.693,50 equivalente al 22,89% de los recursos asignados durante la vigencia, de los cuales $7.403.579.879,00 correspondieron a los pagos de los hitos programados para la vigencia en mención de los  contratos suscritos en 2023, debido al no cumplimiento de los hitos de pago de los ejecutores (Operadores de Red) para la vigencia 2024, así mismo $3.525.334.347,00 se comprometieron para la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos.

- Durante la vigencia 2025 se constituyeron compromisos por $102,809,629,091.00, equivalente al 98,79% de los recursos asignados, de los cuales  $ 3.453.033.162,00 corresponden a la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos y $98.324.508.674,00 para la financiación de los proyectos aprobados en las vigencias 2023 y 2025. De estos, $87,219,138,856.00 corresponden a la financiación de los 30 proyectos de Normalización que incluyen sistemas de autogeneración a pequeña escala, aprobados por los comités CAPRONES 40 y 41 de 2025, mientras que $11,105,369,818.00 corresponden a los compromisos de pago de los proyectos aprobados en la vigencia 2023.

- Finalmente, con respecto a la vigencia 2026 se cuenta con un compromiso por $99,220,855,394.00, equivalente al 70,87% de los recursos asignados. De este valor, $96,301,510,773.00 corresponden a los compromisos de pago de los proyectos aprobados en la vigencia 2025 y $2.919.344.621,00 para la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos.

Gráfica 13 - Ejecución presupuestal PRONE (en millones de pesos)

Gráfica 14 - Ejecución presupuestal PRONE (porcentual)

### Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas

Para el año 2023, el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40440 del 29 de junio del 2023 dio apertura a la Convocatoria PRONE 001 de 2023 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas — PRONE, así como para llevar a cabo su desarrollo”, a la cual se presentaron 43 proyectos por las empresas AIR-E, AFINIA y EMSA. De los proyectos presentados 15 proyectos  cumplieron con todos los requisitos dispuestos en la Resolución 40440, los cuales fueron remitidos al comité CAPRONE 36 quienes aprobaron su financiación con cargo a recursos de las vigencias 2023, 2024 y 2025 y por consiguiente fueron contratados con las mismas empresas que los presentaron.

En la siguiente tabla, se relacionan los proyectos contratados en la vigencia 2023 financiados con el Fondo PRONE:

| Contrato | Departamento | Municipio | Usuarios Totales | Valor Total Proyecto | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1207-2023 | Bolívar | Turbana | 167 | $1,356,207,551 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1180-2023 | Meta | Villavicencio | 1920 | $15,179,700,490 | EMSA |
| GGC-1183-2023 | Bolívar | Turbana | 32 | $227,718,726 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1189-2023 | Bolívar | Turbana | 90 | $782,314,150 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1191-2023 | Bolívar | Santa Rosa | 159 | $1,093,120,805 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1193-2023 | Sucre | Sincelejo | 504 | $3,123,858,389 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1195-2023 | Bolívar | Turbana | 66 | $467,036,439 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1200-2023 | Bolívar | Santa Rosa | 47 | $358,015,202 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1201-2023 | Sucre | Sincelejo | 352 | $2,105,932,619 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1202-2023 | Meta | Granada | 774 | $5,899,481,457 | EMSA |
| GGC-1204-2023 | Bolívar | Turbana | 161 | $1,213,428,493 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1205-2023 | Bolívar | Cicuco | 73 | $573,184,300 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1208-2023 | Bolívar | Turbana | 96 | $1,195,522,827 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1211-2023 | Sucre | Sincelejo | 121 | $861,671,499 | Caribemar De La Costa |
| GGC-1212-2023 | Bolívar | Santa Rosa | 290 | $2,580,706,448 | Caribemar De La Costa |

Por otra parte, durante la vigencia 2024 a través de la Resolución Nro. 40310 del 08 de agosto de 2024 “(...) se convocó a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas — PRONE, así como para llevar a cabo su desarrollo”, en esta, se postularon 31 proyectos, los cuales fueron evaluados y el día 16 de septiembre de 2024 se emitió el informe definitivo de evaluación de los proyectos teniendo como resultado que ninguno cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos y financieros solicitados.

Paralelamente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Circular Nro. 023 de 2024 por medio de la cual "Se restringe la recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias futuras con "afectación en la vigencia 2025", hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado el 18 de diciembre de 2024 mediante Decreto 1523 de 2024.

No obstante, atendiendo la importancia del gobierno nacional para normalizar el servicio de los usuarios que se ubican en los barrios subnormales, entendiendo los tiempos y movimientos del proceso de estructuración, convocatoria, evaluación y contratación de proyectos, con la debida celeridad y diligencia,  la entidad procedió con la elaboración de una nueva convocatoria PRONE Nro. 002 de 2024 acorde a los lineamientos emitidos en el Decreto 1023 de 2024 para la incorporación de Sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala-AGPE que aportan a la sostenibilidad de proyectos que atiendan a la normalización de redes, legalización de usuarios y generación de energía mediante fuentes no convencionales de energía y con la que se pretendía comprometer el recurso del fondo destinado para tal fin, para así, posteriormente, proceder con la solicitud de expedición de vigencias futuras para los proyectos que resultaran aprobados con viabilidad técnica y financiera.

Bajo este contexto y considerando que los proyectos susceptibles de financiación con recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE superan la vigencia fiscal, es decir que el plazo de ejecución oscila entre los 18 y 24 meses, la financiación de los mismos implica en todos los casos realizar el trámite presupuestales de solicitud de vigencias futuras ordinarias que pasan por flujo de aprobación interno, posteriormente al Departamento Nacional de Planeación y luego al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, pese a que en el mes de octubre ya se contaba con los documentos soporte de la nueva convocatoria PRONE Nro. 02 de 2024, al considerar el tiempo que implica el trámite de solicitud de vigencias que se ha manejado históricamente y con ocasión  a la expedición de la Circular 023 del MHCP en la que se restringió el trámite de las vigencias futuras que aproximadamente tarda alrededor de tres meses, no era factible iniciar los trámites de convocatoria y contratación en el mismo periodo dado que la solicitud y expedición de vigencias futuras superaban la vigencia fiscal, lo que imposibilitaba apalancar y asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

Con el fin de realizar los trámites presupuestales para el manejo de los recursos del proyecto, el 15 de noviembre de 2024 se envió correo electrónico a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional con la información propuesta de los recursos susceptibles de aplazamiento, para que realizará los trámites con el MHCP para que el CONFIS emitiera la decisión correspondiente para el aplazamiento.

Adicionalmente, durante la vigencia 2024 se realizó seguimiento presupuestal a los proyectos de normalización en ejecución, con corte a 31 de diciembre de 2024 y se trabajó en la reglamentación del Decreto 1023 de 2024 "Por el cual se adiciona la Subsección 3.4. a la Sección 3 del Capítulo 3 del Título I - Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, en cuanto se reglamenta el artículo 1 de la Ley 1117 del 2006” en el que se reglamentan los sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía - AGPE en el programa de normalización de redes eléctricas, publicado el 12 de agosto de 2024, lo anterior, en el marco de lo descrito en el artículo 238 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 en donde indica que “El Ministerio de Minas y Energía, en un término no superior a seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley, reglamentará la incorporación de los sistemas de autogeneración a pequeña escala, a los cuales hace referencia este artículo” como una apuesta alineada a la visión de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente, el “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” , lo que supone que bajo todos los frentes de acción de Ministerio se acelere “(...)la transición hacia un sistema energético asequible, seguro y sostenible al invertir en energías renovables, priorizar la implementación de prácticas de eficiencia energética y adoptar tecnologías e infraestructuras de energía limpia”

Durante el año 2025, se adelantaron todas las gestiones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas necesarias para expedir dos convocatorias públicas de alcance nacional:

| Convocatoria Pública | Acto administrativo |
| --- | --- |
| Convocatoria PRONE 001 de 2025 | Resolución 40243 del 03 de junio de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 001, así como para llevar a cabo su desarrollo” |
| Convocatoria PRONE 002 de 2025 | Resolución 40432 del 25 de septiembre de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctrica incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE 002, así como para llevar a cabo su desarrollo.” |

Fuente: Elaboración propia. Febrero 2025.

Conforme a lo anterior, en el primer semestre de ese año, se lanzó la convocatoria  PRONE 001-2025 expedida a través de la resolución 40243 del 3 de junio de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 001, así como para llevar a cabo su desarrollo”. Una vez finalizada la convocatoria y revisados y verificados los proyectos presentados, el 19 de agosto se publicó el informe final de evaluación especificando los proyectos FAVORABLES, que, para el caso, correspondieron a cinco (5) proyectos, dos (2) de ellos presentados por la Electrificadora del Huila y tres (3) por la empresa Centrales Eléctricas de Nariño. En continuación con las gestiones respectivas, los mismos fueron presentados en el comité de administración del PRONE (CAPRONE) N° 40, realizado el 25 de agosto de 2025 para la aprobación de la contratación de estos.

Aunado a lo anterior, en paralelo al proceso de gestión administrativa para la financiación y contratación de los proyectos favorables de la convocatoria PRONE 001-2025, se realizó una segunda Convocatoria PRONE 002-2025 a través de la Resolución 40432 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 002, así como para llevar a cabo su desarrollo”. Una vez finalizada la convocatoria y revisados y verificados los proyectos presentados, el 20 de octubre de 2025 se publicó el informe final de evaluación especificando los proyectos FAVORABLES, que, para el caso, correspondieron a veinticinco (25) proyectos, uno (1) de ellos presentado por la Electrificadora del Meta y veinte cuatro (24) por la empresa Air-e. En continuación con las gestiones respectivas, los mismos fueron presentados en el comité de administración del PRONE (CAPRONE) N° 41, realizado el 4 de noviembre de 2025 para la aprobación de la contratación de estos.

Gracias a estos esfuerzos institucionales liderados desde la Dirección de Energía Eléctrica, a través de dos Comités de Administración del Fondo (CAPRONE 40 y CAPRONE 41) se aprobó la contratación de 30 proyectos de energización, destinados a la normalización de redes en barrios subnormales, incluyendo la expansión y modernización de infraestructura eléctrica en territorios con rezagos históricos en acceso al servicio público de energía.

Un aspecto especialmente relevante es que estas convocatorias posicionaron al programa como pionero en la incorporación de proyectos de normalización que integran sistemas de autogeneración a pequeña escala, una innovación que permite mejorar la confiabilidad del servicio, avanzar en la diversificación de la matriz energética y promover soluciones sostenibles en comunidades donde la infraestructura tradicional presenta limitaciones.

La inversión total asociada a los proyectos contratados asciende a $183.520.649.629, recursos que permitirán ejecutar obras de alto impacto social y técnico en los territorios priorizados y como resultado, se beneficiarán 10.990 usuarios, quienes podrán acceder a un servicio eléctrico formal, seguro y continuo en el Sistema Interconectado Nacional-SIN, habilitando condiciones para el desarrollo económico, educativo y comunitario de los territorios beneficiados.

En la siguiente tabla, se consolida la información general de los proyectos contratados:

| Contrato | Departamento | Municipio | Barrio | Usuarios | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-2112-2025 | Meta | Puerto Gaitán | Mi Ranchito La Bendicion Semana Santa - Sector Mi Ranchito | 2006 | $35.043.411.741,00 |
| GGC-2138-2025 | Atlántico | Luruaco | Diecinueve De Marzo | 184 | $3.204.574.977,00 |
| GGC-2139-2025 | Atlántico | Repelón | Cien Pesos Rural | 142 | $2.894.664.369,00 |
| GGC-2140-2025 | Atlántico | Malambo | El Espinal | 106 | $2.409.272.960,00 |
| GGC-2141-2025 | Atlántico | Luruaco | El Progreso Etapa 2 | 52 | $854.509.959,00 |
| GGC-2116-2025 | La Guajira | Fonseca | El Retiro Ii | 161 | $2.830.238.030,00 |
| GGC-2128-2025 | La Guajira | Fonseca | Doce De Octubre | 456 | $8.697.237.664,00 |
| GGC-2142-2025 | Atlántico | Manatí | La Inmaculada | 235 | $3.840.255.015,00 |
| GGC-2130-2025 | La Guajira | Uribia | Enrique Ipuana | 237 | $5.603.820.410,00 |
| GGC-2119-2025 | La Guajira | Uribia | Fonseca Siosi | 73 | $1.445.962.067,00 |
| GGC-2143-2025 | Magdalena | Sitionuevo | El Viejo | 304 | $5.107.749.192,00 |
| GGC-2136-2025 | Atlántico | Campo De La Cruz | Ocho De Febrero | 183 | $3.176.256.489,00 |
| GGC-2137-2025 | Magdalena | Ciénaga | Jorge Eliecer Gaitan | 446 | $7.141.183.715,00 |
| GGC-2120-2025 | La Guajira | Maicao | Parrantial Rural Y Villa Sandra | 354 | $7.793.866.288,00 |
| GGC-2133-2025 | Atlántico | Repelón | Las Palmas | 235 | $4.284.929.684,00 |
| GGC-2121-2025 | La Guajira | Maicao | Oscar Mejia | 198 | $3.486.717.488,00 |
| GGC-2134-2025 | Magdalena | El Piñón | Las Pavitas | 134 | $2.917.271.353,00 |
| GGC-2122-2025 | La Guajira | San Juan Del Cesar | Loma Fresca | 109 | $2.086.609.097,00 |
| GGC-2123-2025 | La Guajira | Fonseca | Ocho De Enero | 278 | $4.470.245.528,00 |
| GGC-2124-2025 | La Guajira | Maicao | Simon Bolivar | 156 | $2.594.524.216,00 |
| GGC-2135-2025 | Atlántico | Manatí | Urb La Felicidad | 323 | $5.497.613.899,00 |
| GGC-2125-2025 | La Guajira | Uribia | Patio Bonito | 200 | $3.514.224.914,00 |
| GGC-2126-2025 | La Guajira | Maicao | Urb Zenu Miguel Lora | 174 | $3.079.555.568,00 |
| GGC-2127-2025 | La Guajira | Uribia | Villa Fausta | 347 | $6.464.328.722,00 |
| GGC-2129-2025 | La Guajira | Maicao | Urb Daissy Hernandez | 220 | $3.721.212.418,00 |
| GGC-1954-2025 | Huila | Algeciras | Alamos | 165 | $3.721.780.723,00 |
| GGC-1955-2025 | Huila | Algeciras | Centenario | 179 | $4.942.687.877,00 |
| GGC-1959-2025 | Nariño | Ipiales | Las Americas, Los Chilos, Tusandola, Las Cruces, La Esmeralda, Yerbabuena, El Placer Y El Tejar | 1830 | $23.395.690.054,00 |
| GGC-1957-2025 | Nariño | Pupiales | La Union, San Francisco Y La Granja | 607 | $7.187.907.356,00 |
| GGC-1958-2025 | Nariño | San Andrés De Tumaco | El Triunfo, La Libertad Y Los Angeles | 896 | $12.112.347.856,00 |
| Total |  |  |  | 10.990 | $183.520.649.629 |

Ahora bien, durante la vigencia 2026, los esfuerzos institucionales se orientaron principalmente a la consolidación del marco operativo, normativo y procedimental requerido para la implementación del FONENERGIA, incluyendo la elaboración y ajuste de instrumentos regulatorios, resoluciones, lineamientos y el Manual Operativo del fondo.

De manera paralela, se avanzó en la estructuración de posibles convocatorias en el marco de la normatividad asociada a PRONE y FONENERGIA; sin embargo, estas no surtieron la etapa de publicación para comentarios, por lo que no se generaron compromisos presupuestales asociados durante la vigencia.

Asimismo, una parte importante de los recursos disponibles se encuentra comprometida con proyectos adjudicados y en ejecución de vigencias anteriores, mientras que los recursos no comprometidos se proyectan como fuente de financiación para los instrumentos y mecanismos que serán implementados a través del FONENERGIA.

En este contexto, la gestión de la vigencia estuvo enfocada en garantizar las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para la transición hacia el nuevo esquema institucional de financiación, fortaleciendo las capacidades del sector para la ejecución futura de proyectos de energización y normalización eléctrica.

ANEXO 2: Documento PRONE

## Proyecto: “Fortalecimiento de los lineamientos de política pública para lograr la universalización del servicio de energía eléctrica de manera justa y eficiente nacional” BPIN 202300000000359 - PNER

El Ministerio de Minas y Energía dentro de su visión ha establecido la transición energética justa, segura, confiable y eficiente, permitiendo de esta manera el cierre de brecha, la mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de la implementación de los proyectos. Es por ende parte de la visión estratégica de la Dirección de Energía Eléctrica -DEE.

Así mismo una de las funciones de la Dirección es la elaboración e implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural, articulándose con sus entidades adscritas como el IPSE y la UPME. El proyecto de inversión se hace necesario al tener como parte de sus objetivos el trazar las líneas de política pública que se hacen necesarias para encaminar al sector bajo un mismo objetivo, tener metodologías de focalización y priorización transversales al acceso de energía y dictar las líneas de política necesarias para crear marcos normativos y regulatorios que permitan una participación más activa del sector privado y una formulación más ágil y eficiente de los proyectos de acceso a energía.

El alcance de este proyecto no solo se limita a las metas del Plan Nacional del Desarrollo bajo las cuales el Ministerio a través de la Dirección de Energía Eléctrica busca llevar servicio de energía eléctrica a 145.000 nuevos usuarios con recursos públicos y privados, sino que el fin último es lograr establecer la hoja de ruta para la universalización del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional llegando a las aproximadamente 1.050.000 viviendas rurales que aún no cuentan con el servicio de energía a  2031. Es importante mencionar que a 2023 el proyecto del PNER se asociaba al BPIN 2020011000140, sin embargo, para 2024 se creó un nuevo proyecto de inversión que cuenta con una línea estratégica más amplia alineada con las apuestas nacionales del gobierno de la paz.

### Ejecución Presupuestal

| PNER - MEJORAMIENTO EN LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE ACCESO A ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA A NIVEL NACIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Aumentar la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional |  |  |  |  |  |
| Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromiso | Obligado | Pago | % ejecución |
| $ 250.000.000 | $ 213.770.561 | $ 188.755.181 | $ 188.474.529 | $ 401.132.112 | 85% |

Para la vigencia 2023, se puede observar un valor de compromisos por $ 188.755.181 equivalente al 85,5% de los recursos asignados durante la vigencia 2023, así mismo observamos que el valor total pago representa un 75,5% del recurso total vigente, quedando un 13% en reserva presupuestal que fue pagado durante la vigencia 2023.

Los recursos que no fueron utilizados se describen de la siguiente manera:

- Estos no fueron utilizados teniendo en cuenta que se presentaron diferencias en los tiempos de ejecución de los contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades del proyecto de inversión, con respecto a la planeación inicial.

- Además de los saldos no requeridos de compromiso para necesidades adicionales propias del proyecto.

| PNER - Fortalecimiento De Los Lineamientos De Política Pública Para Lograr La Universalización Del Servicio De Energía Eléctrica De Manera Justa Y Eficiente Nacional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Aumentar la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional |  |  |  |  |  |
| Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromiso | Obligado | Pago | % ejecución |
| $ 650.000.000 | $ 559.410.000 | $ 407.630.052 | $ 401.132.112 | $ 401.132.112 | 72% |

Fuente: Elaboración propia

Para la vigencia 2024, se puede observar un valor de compromisos por $ 407.630.052 equivalente al 72% de los recursos asignados durante la vigencia 2024, luego de la reducción presupuestal así mismo observamos que el valor total pago representa un 88,3% del recurso total comprometido, quedando un 1,6% en reserva presupuestal que será pagado en el primer trimestre del año 2025.

Los recursos que no fueron utilizados se describen de la siguiente manera:

- Relacionados a los saldos de las actividades del proyecto de inversión, tanto por liberaciones realizadas por contratos de prestación de servicios conforme a los tiempos de inicio y ejecución de estos, como por saldos no requeridos de compromiso para necesidades adicionales propias del proyecto.

- Saldos no comprometidos por concepto de viáticos, toda vez que no se requirieron los desplazamientos que comprometieran estos recursos

Gráfica 15 - Ejecución presupuestal PNER (en millones de pesos)

Gráfica 16 - Ejecución presupuestal PNER (porcentual)

### Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas

Bajo este proyecto de inversión se realizaron varias acciones para la reducción de la brecha energética.

- En la vigencia 2023 se realizó la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural para lo cual se expidió la resolución Nro. 40774 de 2023 “Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER para las Zonas No Interconectadas-ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional-SIN”.

- En 2024 como parte de los ejercicios de divulgación y socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER con los diferentes grupos de interés, en la vigencia se realizaron cinco (5) socializaciones a entes territoriales, operadores de red y beneficiarios (Comunidades étnicas) a 184 participantes. En dichos espacios se les realizó la socialización de las diferentes estrategias para la universalización del servicio, los procesos para la asignación de los recursos, criterios para la priorización del recurso, resultados de las fuentes de financiación, operatividad de cada estrategia.

- Considerando la importancia y compromiso del gobierno nacional con la paz y todas las acciones asociadas, en 2024,  las indicaciones del señor Ministro, Director de Energía y el alto nivel directivo, buscaron la actualización integral del Plan, para lo cual,  se realizaron varias mesas de trabajo que buscaban la actualización del PNER desde el componente conceptual y datos (líneas base y proyecciones) de soporte que permitieran contar con la hoja de ruta que reflejara la realidad de cobertura de energía en el territorio nacional, en las que se revisaron los siguientes temas:

- Internas: A nivel sectorial con la Unidad de Planeación Minero-Energética-UPME en diversas mesas de trabajo se revisó la actualización de la línea base de las viviendas sin el servicio de energía eléctrica con la revisión del cálculo del Índice de Energía Eléctrica-ICEE, simultáneamente se realizaron mesas de trabajo con la superintendencia para revisar la medición de las viviendas energizadas.

A nivel Ministerio, se trabajó con varias dependencias internas con las que se revisaron proyección de metas y costeos internos para lograr aumentar la meta de viviendas con servicio de energía.

- Externas: Se revisó con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Departamento Nacional de Planeación, el procedimiento para la actualización del Plan Nacional Sectorial.

A diciembre de 2024 quedó un documento con avances importantes para la actualización del Plan.

Como resultado del ejercicio conjunto, liderado desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano quedó el documento estructurado el cual será enviado a las entidades nacionales competentes y se aprovechará esta actualización para incorporar lo relacionado con el Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

## Proyecto: “Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas –ZNI en el territorio nacional” BPIN 2022011000082 - FAZNI

El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas fue creado en los artículos 81 al 83 de la Ley 633 de 2000 con una vigencia a 31 de diciembre de 2007; posteriormente la Ley 1099 de 2006 prolonga su vigencia hasta 31 de diciembre de 2014 y es reglamentado medio del Decreto Reglamentario 1124 de 2008.

El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas ha determinado el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como los Documentos Conpes 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia potencia mundial de la vida", establece un enfoque renovado y estratégico para el sector energético del país, alineado con los principios de sostenibilidad, justicia social y equidad. En miras de fortalecer la infraestructura energética, asegurando que la energía llegue de manera eficiente a todas las regiones del país, especialmente a la ruralidad colombiana en las Zonas No Interconectadas aportando así al bienestar social de las comunidades surge el proyecto de inversión “Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – ZNI en el territorio Nacional” fomentando el uso de energías no convencionales  con infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI).

El proyecto de inversión se encuentra asociado a la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, Pilar Transición energética justa, segura, confiable y eficiente; Catalizador Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia y el Componente Cierre de brechas energéticas.

### Ejecución Presupuestal

| FAZNI - Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – zni en el territorio nacional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Incrementar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica. |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromiso | Obligado | Pago | Reserva Vigencia n-1 paga en Vigencia n |
| 2023 | $ 166.549.969.000 | $ 166.549.969.000 | $ 14.412.383.314 | $ 14.334.021.246 | $ 10.468.987.178,05 | $ 42.606.396.977,96 |
| 2024 | $ 144.570.000.000 | $ 144.570.000.000 | $ 123.136.784.725 | $ 4.881.371.935 | $ 4.850.930.186 | $ 47.484.561,50 |
| 2025 | $ 240.317.000.000 | $ 240.317.000.000 | $ 234.880.270.472 | $ 6.461.372.850 | $ 6.461.372.850 | $ 118.233.987.480 |
| 2026 | $ 230.000.000.000 | $ 230.000.000.000 | $ 218.425.337.562 | $ 386.262.024 | $ 386.262.024 | $ 163.692.946.364,68 |

Fuente Plataforma Integrada de Inversiones Públicas PIIP 2026

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- Con respecto a la vigencia 2023, el proyecto de inversión inicialmente tenía una apropiación vigente de $123.857.500.000 sin embargo el 31 de julio de 2023 mediante el Decreto 1276 de 2023 "Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira" se incluyen nuevos ingresos al proyecto de inversión por un valor de $42.692.469.000 con el fin de financiar proyectos de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica mediante Fuentes No Convencionales de Energía Renovable a la población de la Guajira. Sin embargo estos recursos no pudieron ser usados debido a que según la Sentencia C-463 del 2 de noviembre del 2023 la corte constitucional Declaró “INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1276 del 31 de julio de 2023, “Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a 16 través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira".

Por otro lado, en el año 2023, el Ministerio adelanto los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos aprobados por los CAFAZNI 85 y 86, por parte de los miembros del comité, sin embargo, estos no fueron viables de contratar antes del 31 de diciembre de 2023, por lo cual no fue posible comprometer los recursos de esa vigencia y dichos proyectos fueron retomados en tema de contratación en el año 2024.

Finalmente, de los $14.412.383.314 que se comprometieron en el año 2023, $12.571.387.192,19 correspondieron al compromiso para pago de proyectos que fueron contratados en el 2019 y 2020 y que por dificultades en el desarrollo del proyecto por temas climáticos, orden público y emergencia pandemia Covid, la programación presupuestal expiró y por lo cual debido al cumplimiento de hitos, solicitaron el recurso mediante CAFAZNI 85 quienes aprobaron la asignación con cargo al año 2023.

- Con respecto a la vigencia 2024, se resaltan los 19 contratos suscritos en la vigencia 2024 generando un compromiso presupuestal sobre la vigencia 2024 por un valor de $112.980.906.284, adicionalmente compromisos por aprobación de vigencias expiradas $5.221.768.821 y la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos por $4.934.109.620.

Con respecto a los recursos obligados y pagados en el año 2024 se resalta que debido al bloqueo del trámite de vigencias futuras, no fue posible realizar el desembolso de los recursos comprometidos para la financiación de los 19 proyectos contratados. El valor de obligado ($4.881.371.935) y pago ($4.850.930.186) registrados en la plataforma corresponde a profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos.

De los compromisos de la vigencia 2024, se evidencia que $118.285.854.539 constituyeron una reserva presupuestal, debido a la restricción de vigencias futuras establecida en la Circular 023 de 2024, de estos recursos, $118.233.987.480 fueron pagadas en el año 2025 de acuerdo al cumplimiento de hitos contractuales.

- Con respecto a la vigencia 2025, se resaltan los 30 contratos suscritos en la vigencia 2025 generando un compromiso presupuestal sobre la vigencia 2025 por un valor de $146.666.076.156, adicionalmente compromisos adquiridos por vigencias futuras de los contratos adjudicados en el 2024 por un valor de $62.446.647.708 aprobación de adición presupuestal para el contrato GGC-417-2015 por un valor de $3.321.719.105,45, aprobación de vigencias expiradas por un valor de $18.828.643.905,68 y la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos por $3.625.416.930.

Con respecto a los recursos obligados y pagados en el año 2025 se resalta que este año también se realizó un bloqueo al trámite de vigencias futuras, por lo cual no fue posible realizar el desembolso de los recursos comprometidos para la financiación de los 30 proyectos contratados. El valor de obligado ($6.461.372.850) y pago ($6.461.372.850) registrados en la plataforma corresponde a profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos y algunas vigencias expiradas que se lograron tramitar en el transcurso del año a partir de su aprobación.

De los compromisos de la vigencia 2025, se evidencia que $228.418.897.622 constituyeron una reserva presupuestal, debido a la restricción de vigencias futuras establecida en la Circular 026 de 2025 y restricciones de PAC. De estos recursos, $163.692.946.364,68 han sido pagadas desde enero hasta mayo del 2026 y se espera que en el transcurso del año se continue con el pago de acuerdo al cumplimiento de hitos contractuales.

- Con respecto a la vigencia 2026, se resalta que los compromisos adquiridos no corresponden a nuevas contrataciones de proyectos, sino que estos recursos son referentes a compromisos presupuestales mediante vigencias futuras de los contratos adjudicados en los años 2024 ($68.677.358.006) y 2025 ($146.666.076.186) y la contratación de profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos por $3.081.903.370.

Con respecto a los recursos obligados y pagados en el año 2026 valor de obligado ($386.262.024) y pago ($386.262.024) registrados en la plataforma corresponde a profesionales, tiquetes y viáticos para hacer el seguimiento a la ejecución de proyectos.

El Grupo de Supervisión mantiene el seguimiento a los contratos adjudicados y relacionados anteriormente, garantizando la verificación del cumplimiento de los hitos contractuales. Una vez dichos hitos sean acreditados durante la presente vigencia, se podrán gestionar los pagos correspondientes, los cuales cuentan con el respectivo respaldo presupuestal conforme a los compromisos previamente descritos.

Gráfica 17 - Ejecución presupuestal FAZNI (en millones de pesos)

Gráfica 18 - Ejecución presupuestal FAZNI (porcentual)

### Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas mediante el fondo FAZNI

En el periodo comprendido entre las vigencias 2024, 2025 y 2026, mediante recursos del fondo FAZNI se ha logrado llevar el servicio de energía eléctrica a 5.223 nuevos usuarios (Viviendas) en las zonas no interconectadas del territorio nacional, distribuidos así:

157 usuarios en el Amazonas en los municipios de Puerto Alegría y La Chorrera; 1.751 usuarios en el Caquetá en los municipios de Puerto rico, Solano y San Vicente del Caguán; 1.380 usuarios en el Chocó en los municipios de Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, Carmen del Darién, El Litoral del San Juan y Medio Baudó; 274 usuarios en Magdalena en el municipio de Fundación; 903 usuarios en el Meta en los municipios de Puerto Gaitán y Uribe; 758 usuarios en Tolima en los municipios de Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero, Ataco, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Fresno, Guamo, Herveo, Icononzo, Líbano, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Purificación, Rioblanco, Rovira, San Antonio, San Sebastián de Mariquita, Suárez, Villahermosa y Villarrica

Por otra parte, Durante la vigencia 2024 se suscribieron contratos con siete (7) operadores de red para fase 1 quienes ejecutaran los diecinueve (19) proyectos priorizados para financiación por el fondo así:

- CEDELCA: Contratos GGC-1368-2024; GGC-1380-2024; GGC-1375-2024 y GGC-1376-2024 en el departamento del Cauca.

- CEDENAR: Contrato GGC-1379-2024 en el departamento del Cauca.

- DISPAC:  Contratos GGC-1355-2024; GGC-1351-2024; GGC-1364-2024 y GGC-1378-2024 en los departamentos de Chocó, Bolívar y Córdoba. ELECTROHUILA: Contratos GGC-1359-2024; GGC-1371-2024; GGC-1360-2024; GGC-1354-2024 yGGC-1352-2024 en los departamentos de La Guajira, Cesar, Huila y Cauca.

- ENELAR: Contrato GGC-1369-2024 en el departamento de Vichada.

En la siguiente tabla, se relacionan los proyectos contratos en la vigencia 2024 financiados con el Fondo FAZNI:

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1371-2024 | Cesar | Agustín Codazzi | 139 | $4,011,316,143 | ElectroHuila |
| GGC-1364-2024 | Bolívar | Arenal | 267 | $ 7,839,612,109 | Dispac |
| GGC-1379-2024 | Cauca | Balboa | 663 | $ 18,433,086,627 | Cedenar |
| GGC-1380-2024 | Cauca | Bolívar | 409 | $ 11,652,774,399 | Cedelca |
| GGC-1375-2024 | Cauca | Cajibío | 460 | $ 12,736,566,134 | Cedelca |
| GGC-1360-2024 | Huila | Colombia | 194 | $ 5,490,880,436 | ElectroHuila |
| GGC-1369-2024 | Vichada | Cumaribo | 2130 | $ 68,421,041,520 | Enelar |
| GGC-1359-2024 | La Guajira | Distracción | 94 | $ 2,711,251,400 | ElectroHuila |
| GGC-1354-2024 | Cauca | El Tambo | 626 | $ 16,435,767,168 | ElectroHuila |
| GGC-1382-2024 | Atlántico | Juan De Acosta | 103 | $ 2,809,262,840 | Gensa |
| GGC-1351-2024 | Chocó | Medio Baudó | 242 | $ 6,819,793,560 | Dispac |
| GGC-1381-2024 | Córdoba | Montería | 301 | $ 8,683,996,160 | Gensa |
| GGC-1353-2024 | Casanare | Nunchía | 92 | $ 2,701,204,578 | Enerca |
| GGC-1352-2024 | Cauca | Páez | 675 | $ 18,209,936,025 | ElectroHuila |
| GGC-1357-2024 | Casanare | Pore | 67 | $ 2,058,560,616 | Enerca |
| GGC-1355-2024 | Chocó | Riosucio | 211 | $ 5,754,355,083 | Dispac |
| GGC-1368-2024 | Cauca | Santander De Quilichao | 104 | $ 3,144,052,618 | Cedelca |
| GGC-1376-2024 | Cauca | Suárez | 590 | $ 16,387,715,028 | Cedelca |
| GGC-1378-2024 | Córdoba | Tierralta | 938 | $ 29,803,739,554 | Dispac |

Esto garantizará la ampliación de la cobertura de energía eléctrica a 8.305 usuarios, con una inversión superior a $244.104 millones de pesos. Todos los contratos celebrados durante la vigencia de 2024 proyectan la conexión de estos nuevos usuarios en zonas no interconectadas, que forman parte de municipios catalogados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Además, 1.865 nuevos usuarios se beneficiarán del servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas ubicadas en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Es menester indicar que con ocasión a lo establecido en la Circular 023 de 2024 del 25 de julio de 2024 se generó la restricción al trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras, lo que afectó el proceso de planeación para la contratación de los proyectos aprobados por los miembros del CAFAZNI, conllevando a la constitución de reservas por valor de $118.255.412.790.

Por lo cual, se evidencian compromisos por valor de $123.136.784.725 equivalente al 85,2% de los recursos asignados durante la vigencia 2024, los cuales serán girados en el primer semestre de la vigencia 2025 acorde al cumplimiento de los hitos de pago, programación y disponibilidad del PAC.

Durante la vigencia 2025 se suscribieron contratos con siete (7) operadores de red para fase 1 quienes ejecutaran los treinta (30) contratos priorizados para financiación por el fondo así:

- Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.: contratos GGC-1824-2025 y GGC-1825-2025 en el departamento del Putumayo.

- Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.: contratos GGC-1829-2025 y GGC-1831-2025 en el departamento del Cauca.

- Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.: contratos GGC-1851-2025, GGC-1854-2025 y GGC-1883-2025 en el departamento del Huila

- Empresa de Energía del Casanare S.A E.S.P.: contrato GGC-1863-2025 en el departamento del Casanare

- Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P.: contratos GGC-1834-2025, GGC-1861-2025 y GGC-1862-2025 en los departamentos de Arauca y Norte de Santander

- Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.: contratos GGC-1845-2025, GGC-1846-2025, GGC-1847-2025, GGC-1853-2025, GGC-1855-2025, GGC-1856-2025, GGC-1857-2025 y GGC-1859-2025 en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

- Gestión Energética S.A. ESP: contratos GGC-1826-2025, GGC-1827-2025, GGC-1828-2025, GGC-1835-2025, GGC-1836-2025, GGC-1838-2025, GGC-1839-2025, GGC-1840-2025, GGC-1848-2025, GGC-1850-2025 y GGC-1852-2025 en el departamento del Atlántico, La Guajira, Magdalena y Santander.

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1853-2025 | Córdoba | San Carlos | 22 | $ 857.545.481 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1834-2025 | Arauca | Saravena | 200 | $ 6.968.563.070 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1828-2025 | La Guajira | San Juan del Cesar | 799 | $ 29.677.904.483 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1855-2025 | Cesar | El Copey | 289 | $ 9.964.191.871 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1827-2025 | Magdalena | Ariguaní | 351 | $ 11.446.464.510 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1827-2025 | Magdalena | Nueva Granada | 210 | $ 6.848.312.100 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1827-2025 | Magdalena | Plato | 227 | $ 7.402.699.269 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1827-2025 | Magdalena | Sabanas de San Ángel | 240 | $ 7.826.642.400 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Cácota | 48 | $ 1.561.176.292 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Chinácota | 33 | $ 1.073.308.701 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Chitagá | 40 | $ 1.300.980.244 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Durania | 7 | $ 227.671.543 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Labateca | 32 | $ 1.040.784.195 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Herrán | 20 | $ 650.490.120 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Gramalote | 26 | $ 845.637.157 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1862-2025 | Norte de Santander | Bochalema | 33 | $ 1.073.308.700 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1859-2025 | Sucre | Galeras | 17 | $ 579.314.043 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1859-2025 | Sucre | La Unión | 34 | $ 1.158.628.085 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1854-2025 | Huila | San Agustín | 103 | $ 3.497.639.456 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1863-2025 | Casanare | Trinidad | 144 | $ 5.043.321.599 | Empresa de Energía del Casanare S.A E.S.P. |
| GGC-1852-2025 | Santander | Coromoro | 84 | $ 2.807.018.506 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1836-2025 | Santander | Encino | 32 | $ 1.067.436.741 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1836-2025 | Santander | El Peñón | 25 | $ 833.934.954 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1836-2025 | Santander | El Carmen de Chucurí | 15 | $ 500.360.972 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1883-2025 | Huila | Pitalito | 65 | $ 2.188.937.423 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1857-2025 | Bolívar | Pinillos | 173 | $ 5.803.862.948 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1845-2025 | Bolívar | Arjona | 42 | $ 1.416.215.399 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1845-2025 | Bolívar | Villanueva | 41 | $ 1.382.495.984 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1861-2025 | Norte de Santander | Salazar | 53 | $ 1.781.286.854 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Nátaga | 21 | $ 686.522.430 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Íquira | 24 | $ 784.597.064 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Campoalegre | 6 | $ 196.149.265 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Gigante | 15 | $ 490.373.165 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Algeciras | 14 | $ 457.681.621 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Acevedo | 40 | $ 1.307.661.772 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | La Plata | 47 | $ 1.536.502.582 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Villavieja | 68 | $ 2.223.025.012 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Guadalupe | 33 | $ 1.078.820.962 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Garzón | 8 | $ 261.532.355 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Tesalia | 24 | $ 784.597.063 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1851-2025 | Huila | Teruel | 6 | $ 196.149.264 | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| GGC-1850-2025 | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | 113 | $ 3.850.862.834 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1846-2025 | Córdoba | Ayapel | 178 | $ 8.579.895.363 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1835-2025 | Atlántico | Palmar de Varela | 55 | $ 1.788.593.036 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1835-2025 | Atlántico | Usiacuri | 12 | $ 390.238.481 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1840-2025 | Magdalena | Santa Marta | 883 | $ 30.068.285.496 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1847-2025 | Bolívar | Norosí | 260 | $ 11.377.974.501 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1848-2025 | Magdalena | Santa Ana | 412 | $ 14.879.968.763 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1856-2025 | Cesar | Chimichagua | 327 | $ 12.430.853.097 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. |
| GGC-1826-2025 | Magdalena | Tenerife | 15 | $ 520.002.326 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1826-2025 | Magdalena | Zapayán | 15 | $ 520.002.326 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1826-2025 | Magdalena | Chivolo | 409 | $ 14.178.730.109 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1829-2025 | Cauca | Almaguer | 400 | $ 13.062.045.767 | Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1839-2025 | Magdalena | Plato | 604 | $ 19.931.057.107 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1839-2025 | Magdalena | Tenerife | 56 | $ 1.847.912.580 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1838-2025 | Magdalena | Pivijay | 368 | $ 12.018.496.188 | Gestión Energética S.A. ESP |
| GGC-1831-2025 | Cauca | Rosas | 160 | $ 5.152.448.411 | Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. |
| GGC-1825-2025 | Putumayo | Orito | 144 | $ 4.666.163.665 | Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. |
| GGC-1824-2025 | Putumayo | Mocoa | 344 | $ 11.238.876.637 | Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. |

Esto garantizará la ampliación de la cobertura de energía eléctrica a 8.466 usuarios, con una inversión superior a $293.332 millones de pesos. Todos los contratos celebrados durante la vigencia de 2025 proyectan la conexión de estos nuevos usuarios en zonas no interconectadas, de estos 1.830 usuarios hacen parte de municipios catalogados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Además, 2.384 nuevos usuarios se beneficiarán del servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas ubicadas en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Es menester indicar que con ocasión a lo establecido en la Circular 026 de 2025 se generó la restricción al trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras, lo que afectó el proceso de planeación para la contratación de los proyectos aprobados por los miembros del CAFAZNI, conllevando a la constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2025.

ANEXO 3: Documento FAZNI

## Proyecto: “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional” BPIN 2018011001048 - FAER

Fue creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y reglamentado con el Decreto 1122 de 2008, permite que los Entes Territoriales con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica. Tiene como objetivo ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los planes de ampliación de cobertura que estructurarán cada uno de los Operadores de Red y que deberá contar con la viabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia potencia mundial de la vida", establece un enfoque renovado y estratégico para el sector energético del país, alineado con los principios de sostenibilidad, justicia social y equidad. En miras de fortalecer la infraestructura energética, asegurando que la energía llegue de manera eficiente a todas las regiones del país, especialmente a la ruralidad colombianas aportando así al bienestar social de las comunidades surge el proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica en las Zonas Rurales del Territorio Nacional” con el propósito de incrementar la capacidad del sistema de distribución eléctrica en las zonas rurales del país.

El proyecto de inversión se encuentra asociado a la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, Pilar Transición energética justa, segura, confiable y eficiente; Catalizador Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia y el Componente Cierre de brechas energéticas.

### Ejecución Presupuestal

| FAER- mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Incrementar la capacidad del sistema de distribución eléctrica en las zonas rurales. |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente |  | Compromiso | Obligado | Pago |
| 2023 | $144.498.700.000 | $144.498.700.000 |  | $89.070.048.863 | $ 4.440.289.952 | $4.425.289.952 |
| 2024 | $176.084.000.000 | $176.084.000.000 |  | $170.803.031.693 | $20.821.734.547 | $20.761.358.845 |
| 2025 | $246.276.000.000 | $164.228.989.850 | $155.310.032.439 |  | $18.058.758.425 | $ 18.051.192.298 |
| 2026 | $200.000.000.000 | $200.000.000.000 | $112.781.527.728 |  | $213.352.109 | $205.792.109 |

Fuente: Plataforma Integrada de Inversiones Públicas PIIP 2026

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

Para la vigencia 2023, el proyecto de inversión se puede observar un valor de compromisos por $ 89.070.048.863 equivalente al 61,64% de los recursos asignados durante la vigencia 2023, así mismo observamos que el valor total de  pagos es de $4.425.289.952 lo que representa un 3,07% del recurso total vigente, quedando un 58% en reserva presupuestal que fue pagado durante la vigencia 2023.

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- De los recursos comprometidos se resaltan los recursos de los contratos suscritos en la vigencia 2023 correspondientes a $84.586.377.962 y pasivos exigibles por un valor de $2.542.073.670,47

- Los recursos pagados en la vigencia 2023 corresponden a $2.542.073.670,47 pasivos exigibles para los contratos GGC-647-2017, GGC-648-2017, GGC-650-2017, GGC-657-2017 y GGC-649-2017

Para la vigencia 2024, se puede observar un valor de compromisos por $ 170.803.031.693 equivalente al 97% de los recursos asignados durante la vigencia 2024, así mismo observamos que el valor total pago es de $ 20.761.358.845 lo que representa un 12,16% del recurso total comprometido.

Es menester indicar que con ocasión a lo establecido en la Circular 023 de 2024 del 25 de julio de 2024 se generó la restricción al trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras, lo que afectó el proceso de planeación para la contratación de los proyectos aprobados por los miembros del CAFAER.

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- De los recursos comprometidos se resaltan los recursos de los contratos suscritos en la vigencia 2023 y 2024 correspondientes a $164.380.783.156 y un valor de $2.398.791.385 para pasivos exigibles.

- Los recursos pagados para la vigencia 2024 se resalta el valor $15.358.239.647 correspondiente a el primer desembolso del contrato GGC-0651-2024 y un valor de $1.527.434.862 para pasivos exigibles del contrato GGC-657-2020.

Para la vigencia 2025, se puede observar un valor de compromisos por $155.310.032.439 equivalente al 94,57% de los recursos asignados durante la vigencia 2025, así mismo observamos que el valor total pago es de $ 18.051.192.298 lo que representa un 11,62% del recurso total comprometido.

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- De los recursos comprometidos se resaltan los recursos de los contratos suscritos en la vigencia 2023, 2024 y 2025 correspondientes a $145.844.274.697 y un valor de $5.344.599.279 para pasivos exigibles.

- Los recursos pagados para la vigencia 2025 se resalta el valor $14.152.778.686 correspondiente a cumplimiento de hitos de pago de los contratos GGC-1214-2023, GGC-1203-2023, GGC-1199-2023, GGC-1197-2023, GGC-1196-2023, GGC-1210-2023 y GGC-1192-2023.

Para la vigencia 2026 con corte a 31 de mayo, se puede observar un valor de compromisos por $ 112.781.527.728,00  equivalente al 56,39% de los recursos asignados durante la vigencia 2026, así mismo observamos que el valor total pago es de $8.914.602.829,00 lo que representa un 4,46% del recurso total comprometido.

Respecto a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión se tiene que:

- De los recursos comprometidos se resaltan los recursos de los contratos suscritos en la vigencia 2024, 2025 y 2026 correspondientes a $109.747.486.654.

- Los recursos pagados para la vigencia 2026 se resalta el valor $7.052.307.409 correspondiente a cumplimiento de hitos de pago del contrato GGC-1637-2026.

Gráfica 19 - Ejecución presupuestal FAER (en millones de pesos)

Gráfica 20 - Ejecución presupuestal FAER (porcentual)

### Análisis de los productos, acciones y gestiones realizadas

Para el período del informe, se conectaron 8.675 usuarios (Viviendas), 556 usuarios en el Departamento de Arauca (Arauquita), 574 usuarios en el Departamento de Boyacá (Pesca), 632 usuarios en el Departamento del Caquetá (San Vicente del Caguán), 576 usuarios en el Departamento de Huila (San Agustin), 98 usuarios en el Departamento de La Guajira (Maicao), 2.654 usuarios en el Departamento de Nariño (Barbacoas – Cumbal – El Rosario – Leiva – Ricaurte – Samaniego – Taminango), 3.585 usuarios en el Departamento de Norte de Santander (Ábrego - Convención - El Carmen – El Tarra - Hacarí - La Esperanza - Ocaña - Sardinata – Teorama - Tibú).

Por otra parte, durante la vigencia 2023 se contrataron un total de nueve (9) proyectos para la ampliación de cobertura de energía eléctrica y el mejoramiento de servicio de la infraestructura eléctrica de 31.05 usuarios (3.927 nuevos usuarios y 27.128 usuarios de mejoramiento) con una inversión superior a $169.172 millones de pesos.

Respecto a los proyectos de ampliación de cobertura, se tiene una inversión superior a los $120.740 millones de pesos que beneficiarán 3.927 nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica, en tres (3) departamentos y doce (12) municipios de las zonas rurales del territorio nacional así:

- 3.927 nuevos usuarios en el departamento del Nariño: 335 Cumbal, 148 Santacruz, 89 Tamatingo, 117 El Rosario, 2582 Roberto Payán, 224 Samaniego y 432 Barbacoas.

Durante la vigencia 2024 se contrataron un total de seis (6) proyectos para la ampliación de cobertura de energía eléctrica y el mejoramiento de servicio de la infraestructura eléctrica de 7.574 usuarios (5.785 nuevos usuarios y 1.789 usuarios de mejoramiento) con una inversión superior a $196.541 millones de pesos.

Respecto a los proyectos de ampliación de cobertura, se tiene una inversión superior a los $175.991 millones de pesos que beneficiarán 5.785 nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica, en cinco (5) departamentos y veintitrés (23) municipios de las zonas rurales del territorio nacional así:

- 1.842 nuevos usuarios en el departamento del Huila: 326 Pitalito, 219 Acevedo, 181 San Agustín, 177 Garzón, 138 La Plata, 130 Colombia, 129 Gigante, 109 Algeciras, 101 Nátaga, 91 Tesalia, 75 Campo Alegre, 72 Iquira, 45 Guadalupe, 35 Teruel y 14 Villavieja.

- 1.770 nuevos usuarios en el departamento del Caquetá: 423 en San José de la Fragua y 1.347 en San Vicente del Caguán.

- 885 usuarios en el departamento del Cauca (Piamonte):  885 son nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional.

- 719 nuevos usuarios en el departamento de Santander: 409 Rionegro, 110 Tona, 100 Charta y 100 Gámbita.

- 569 nuevos usuarios en el departamento del Chocó municipio Medio Atrato.

Durante la vigencia 2025 se contrataron un total de tres (3) proyectos para la ampliación de cobertura de energía eléctrica y el mejoramiento de servicio de la infraestructura eléctrica de 28.255 usuarios (1.882 nuevos usuarios y 26.373 usuarios de mejoramiento) con una inversión superior a $124.701 millones de pesos.

Respecto a los proyectos de ampliación de cobertura, se tiene una inversión superior a los $27.725 millones de pesos que beneficiarán 786 nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica, en dos (2) departamentos y dos (2) municipios de las zonas rurales del territorio nacional así:

- 508 nuevos usuarios en el departamento de Nariño, en el Municipio de Tumaco.

- 278 nuevos usuarios en el departamento de Putumayo, en el Municipio de Puerto Guzmán.

Durante la vigencia 2026 se contrató un (1) proyecto para la ampliación de cobertura de energía eléctrica de 448 usuarios  con una inversión superior a $14.125 millones de pesos en el Departamento del Caqueta, 120 usuarios para el Municipio de Anadaquíes. 36 ususarios en el Municipio de El Doncello, 122 usuarios para el Municipio de Florencia y 170 usuarios para el Municipio de San José de Fragua.

En la siguiente tabla se relacionan los proyectos contratos en las vigencias 2023 - 2026 financiados con el Fondo FAER:

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1192 -2023 | Guaviare | San José Del Gauviare | 18598 | $ 33.203.341.006 | Energuaviare |
|  |  | El Retorno | 3745 | $ 6.686.015.274 |  |
|  |  | Calamar | 1940 | $ 3.463.516.591 |  |
|  | Meta | Puerto Concordia | 2845 | $ 5.079.229.227 |  |
| GGC-1196 -2023 | Nariño | Cumbal | 335 | $ 11,806,864,761 | Cedenar |
| GGC-1197-2023 | Nariño | Santacruz | 148 | $ 4,919,288,090 |  |
| GGC-1199-2023 | Nariño | Taminango | 89 | $ 3,018,119,663 |  |
| GGC-1203 -2023 | Nariño | El Rosario | 117 | $ 4,640,192,260 |  |
| GGC-1206 -2023 | Nariño | Roberto Payán | 2057 | $ 58,461,994,124 |  |
| GGC-1210-2023 | Nariño | Samaniego | 224 | $ 8,817,916,547 |  |
| GGC-1213-2023 | Nariño | Roberto Payán | 525 | $ 16,358,903,894 |  |
| GGC-1214 -2023 | Nariño | Barbacoas | 432 | $ 12,717,374,485 |  |
| GGC-0651-2024 | Cauca | Piamonte | 885 | $ 10,166,074,860 | Empresa de Energia del Putumayo |
| GGC-1361-2024 | Santander | Tona | 110 | $ 2,611,142,605 | Essa |
|  | Santander | Charta | 100 | $ 2,373,766,005 |  |
|  | Santander | Rionegro | 409 | $ 9,708,702,959 |  |
|  | Santander | Gámbita | 100 | $ 2,373,766,005 |  |
| GGC-1362-2024 | Caquetá | San José Del Fragua | 423 | $ 14,001,313,099 | Electrocaqueta |
| GGC-1363-2024 | Huila | Acevedo | 219 | $ 6,672,488,795 | Electrohuila |
|  | Huila | Algeciras | 109 | $ 3,321,010,405 |  |
|  | Huila | Campoalegre | 75 | $ 2,285,098,903 |  |
|  | Huila | Colombia | 130 | $ 3,960,838,098 |  |
|  | Huila | Garzón | 177 | $ 5,392,833,410 |  |
|  | Huila | Gigante | 129 | $ 3,930,370,112 |  |
|  | Huila | Guadalupe | 45 | $ 1,371,059,342 |  |
|  | Huila | Íquira | 72 | $ 2,193,694,946 |  |
|  | Huila | La Plata | 138 | $ 4,204,581,981 |  |
|  | Huila | Nátaga | 101 | $ 3,077,266,522 |  |
|  | Huila | Pitalito | 326 | $ 9,932,563,230 |  |
|  | Huila | San Agustín | 181 | $ 5,514,705,351 |  |
|  | Huila | Teruel | 35 | $ 1,066,379,488 |  |
|  | Huila | Tesalia | 91 | $ 2,772,586,668 |  |
|  | Huila | Villavieja | 14 | $ 426,551,795 |  |
| GGC-1365-2024 | Chocó | Medio Atrato | 569 | $ 22,106,809,608 | Dispac |
| GGC-1366-2024 | Caquetá | San Vicente Del Caguán | 1347 | $ 56,527,424,841 | Electrocaqueta |
| GGC 1910-2025 | Meta | Puerto Concordia | 3657 | $ 12.910.610.043 | Energuaviare |
|  | Meta | Puerto Rico | 2961 | $ 10.453.463.587 |  |
|  | Guaviare | San José Del Guaviare | 20851 | $ 73.612.012.582 |  |
| GGC 1912-2025 | Nariño | Tumaco | 508 | $ 21.708.700.273 | Cedenar |
| GGC 1917-2025 | Putumayo | Puerto Guzmán | 278 | $ 6.016.985.231 | Empresa de Energia del Putumayo |
| GGC 1637-2026 | Caquetá | Anadaquíes | 120 | $ 3.783.502.183 | Electrocaqueta |
|  | Caquetá | El Doncello | 36 | $ 1.135.050.655 |  |
|  | Caquetá | Florencia | 122 | $ 3.846.560.553 |  |
|  | Caquetá | San José Del Fragua | 170 | $ 5.359.961.426 |  |

Dificultades y/o retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión a cargo del grupo de Fondos y Gestión del Sector

Los proyectos de energización de ampliación de cobertura de infraestructura eléctrica tienen un tiempo de ejecución aproximado de 18 a 24 meses, es decir, que exceden la anualidad y, por tanto, la financiación de estos se debe gestionar presupuestalmente con trámites de solicitud de vigencias futuras que pasan por flujo de revisión y aprobación ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP respectivamente.

En la vigencia 2024 el MHCP expidió la Circular 023 de 2024 del 25 de julio de 2024 en la cual:

“(…) Establecer restricción de trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras que afecten el gasto en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por el H. Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025. (…)”

Dicha restricción puso en riesgo la ejecución de los recursos del fondo de energización FAER para la vigencia y retrasó los procesos de contratación de cinco (5) proyectos aprobados por el Comité.

El 21 de agosto de 2024 el Grupo De Fondos y Gestión del Sector junto con Oficina de Planeación y Gestión Internacional- OPGI y la Secretaría General del Ministerio de Minas y Energía asistieron a sesión extraordinaria del CONFIS, en la cual solicitaron retirar la “restricción del trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras” de los fondos de apoyo a la energización, contando con concepto favorable por parte de la instancia el día 30 de agosto de 2024 mediante radicado del MHCP 3-2024-012667 en el cual expresa:

“EXCEPTUAR a los recursos con fuente específica de recaudo para destinación definida por la Ley, para los fondos de apoyo financiero en el sector eléctrico FAZNI y FAER, que financian proyectos de infraestructura eléctrica a mediano plazo, especialmente para proyectos de las comunidades energéticas en zonas rurales”.

Aunado a la solicitud realizada por el Director del DNP acerca de la emisión de informe de gestión y resultados de los fondos FAZNI y FAER, documento que se debería anexar a la solicitud.

El día 10 de septiembre de 2024 el Grupo De Fondos y Gestión del Sector junto con OPGI asistieron a mesa de trabajo en el DNP, con el propósito de conocer las observaciones sobre el documento solicitado por el Director, dejando por compromiso el envío definitivo del documento mediante correo electrónico el día 13 de septiembre de 2024.

El 13 de septiembre de 2024 se remitieron los documentos ajustado acorde a la solicitud del DNP, enviando correo electrónico a la OPGI quienes posteriormente enviaron al DNP.

A través del radicado Nro. 20244300002186 del DNP con fecha del 14 de noviembre de 2024 emitió la “Autorización cupo de vigencias futuras Ordinarias Inversión. Recursos Nación” y con el radicado Nro. 2-2024-063491 del MHCP fechado el 25 de noviembre de 2024 aprobó la “Autorización cupo de vigencias futuras Ordinarias Inversión. Recursos Nación”.

Con el concepto favorable, se iniciaron los trámites de precontractuales para la financiación de los proyectos que fueron aprobados en las sesiones 68 y 69 del Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, y en las sesiones 87 y 88 del Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas-FAZNI, sin embargo, es necesario resaltar que la restricción de las vigencias futuras impactó significativamente en la contratación de los proyectos y en el pago de los recursos comprometidos asociados a estos contratos, lo que afectó la ejecución presupuestal del proyecto.

# Presupuesto vigencia 2026

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1477 de 2025 “por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y como resultado de los ejercicio, se tuvo una asignación presupuestal 2026 a cargo del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano por valor de $ 571.931.767.045 millones de pesos y la distribución presupuestal para los proyecto liderados desde la coordinación quedó de la siguiente manera:

| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BPIN y Proyecto |  | nombre del proyecto | valor asignado 2026 |
| 2018011001048 | FAER | Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional | $200.000.000.000 |
| 2022011000082 | FAZNI | Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – ZNI en el territorio Nacional | $230.000.000.000 |
| 2018011001045 | PRONE | Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional | $140.000.000.000 |
| 202300000000 359 | PNER | Fortalecimiento de los lineamientos de política pública para lograr la universalización del servicio de energía eléctrica de manera justa y eficiente nacional | $1.131.338.000 |
| 2020011000141 | DNA | Mejoramiento del cubrimiento de la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y las ZNI Nacional | $800.429.045 |

Fuente: Elaboración propia.

# Vigencias futuras

Considerando que los proyectos de energización financiados por los fondos (Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas – FAZNI y Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas – FAER) cuentan con un tiempo de ejecución que oscila entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses) , se hace necesario solicitar el trámite presupuestal de vigencias futuras ordinarias para la contratación de todos los proyectos que se financian por estos fondos.

Así las cosas, con corte de 31 de diciembre de 2025 una vez el Ministerio contó con la viabilidad técnica y financiera de los proyectos ampliación de cobertura del servicio de energía de energía eléctrica susceptibles de financiación por los fondos FAZNI y FAER junto con la aprobación del Comité de Administración respectivo, inició el trámite presupuestal de solicitud de vigencias futuras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).

| BPIN | Proyecto | Turno PIIP | Vigencia | Valor | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018011001045 | PRONE | EJ-TP-VFO-210101-0015 | 2025 | $11.105.369.818 | Proyectos priorizados mediante el Comité de Administración del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (CAPRONE) 36 del 11 de septiembre de 2023, para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica, con el propósito de legalizar usuarios del servicio de energía eléctrica y adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, permitiendo normalizar las redes de aproximadamente 4.852 viviendas. |
| 2018011001048 | FAER | EJ-TP-VFO-210101-0013 | 2025 | $35.202.242.897 | Proyectos priorizados en los Comités de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER 62 del 29 de mayo y CAFAER 63 del 10 de julio de 2023, para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitirá ampliar la cobertura en 33.319 usuarios. |
| 2018011001048 | FAER | EJ-TP-VFO-210101-0016 | 2025 | $9.063.806.831 | Proyectos aprobados en el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zona Rurales Interconectadas - CAFAER 64 del 11 de septiembre de 2023, para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitirá ampliar la cobertura 1.236 usuarios. |
| 2022011000082 | FAZNI | EJ-TP-VFO-210101-0017 | 2025 | $63.260.277.698 | Proyectos priorizados mediante los comités de administración del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas – CAFAZNI 87 y 88 del 30 de abril y 20 de junio de 2024. Lo anterior para el desarrollo de 19 proyectos que contemplan la construcción de infraestructura para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas - ZNI, la capacitación sobre el uso eficiente de la energía a las personas beneficiadas y la correspondiente interventoría a la ejecución del contrato, beneficiando a 8.305 usuarios |
|  |  |  | 2026 | $76.799.926.771 |  |
|  |  | EJ-TP-VFO-210101-0023 | 2026 | $146.666.076.186 | Garantizar la disponibilidad de recursos el año 2026 para la financiación de los proyectos de ampliación de cobertura financiados mediante el comité de administración de recursos del Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas (CAFAZNI 91), teniendo en cuenta que este tipo de proyectos tienen un tiempo de ejecución de 10 meses. |
| 2018011001048 | FAER | EJ-TP-VFO-210101-0018 | 2025 | $49.747.486.250 | Proyectos aprobados en el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zona Rurales Interconectadas - (CAFAER) 68 del 02 de agosto de 2024 y (CAFAER) 69 del 22 y 23 de octubre de 2024, para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitirá ampliar la cobertura 4.900 usuarios. |
|  |  |  | 2026 | $33.164.990.833 |  |

Fuente: Elaboración propia.

# Otras acciones

## Mecanismos Obras Por Impuestos - OXI

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) surge como una respuesta innovadora del Estado Colombiano frente a los desafíos históricos del desarrollo desigual y el abandono institucional en territorios marcados por el conflicto armado, la pobreza estructural y la débil presencia estatal. Fue creado mediante la Ley 1819 de 2016, en el contexto de la Reforma Tributaria estructural, como parte de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz firmado ese mismo año. Aunque los recursos invertidos provienen del impuesto de renta de las empresas, siguen siendo fondos públicos del Presupuesto General de la Nación (PGN); sin embargo, su ejecución se transfiere a actores privados, quienes financian y ejecutan directamente obras destinadas a garantizar derechos básicos en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta alternativa surge ante la constatación de que el Estado ha tenido serias limitaciones institucionales, operativas y logísticas para ejecutar con eficacia obras de impacto en estas zonas, por lo cual se busca apalancar la capacidad técnica y administrativa del sector privado para avanzar en el cierre de brechas sociales.

El funcionamiento del mecanismo se da bajo dos modalidades principales: fiducia y convenio, cada una con características distintas. En la modalidad fiducia, los recursos del contribuyente son administrados por un patrimonio autónomo manejado por una sociedad fiduciaria, que se encarga de contratar y ejecutar el proyecto, lo que garantiza una mayor independencia del sector público. En la modalidad convenio, el contribuyente firma un convenio con una entidad estatal (tanto un municipio beneficiario y el ministerio de minas y energía) y participa activamente en la ejecución del proyecto. Esta última modalidad permite una relación más directa con las comunidades y autoridades locales, aunque requiere una mayor gestión administrativa y capacidad financiera del contribuyente. La elección entre ambas modalidades depende del tipo de proyecto, el perfil del contribuyente y el territorio donde se desarrollará la obra.

Entre las generalidades más importantes del mecanismo se destaca que solo pueden presentarse proyectos que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), lo que garantiza su alineación con las políticas públicas y la planificación nacional del desarrollo, especialmente la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”.

Estos proyectos deben contar con el concepto de viabilidad técnica emitido por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) o la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Dirección de Energía Eléctrica (DEE) del Ministerio de Minas y Energía, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), garantizando así su coherencia técnica y su articulación con las metas del acceso universal a la energía.

Para la vigencia 2023, la Dirección de Energía logró dar viabilidad sectorial favorable a 11 proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica, con la implementación de soluciones solares fotovoltaicas, que beneficiaran a 1.423 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Antioquia, Cesar, Cundinamarca, La Guajira y Putumayo. Con una inversión privada de aproximadamente de $45.620 millones de pesos. A continuación, se detallan los proyectos contratados:

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC- 1169-2023 | Cundinamarca | Paratebueno | 106 | $ 3,065,440,010 |
| GGC-0722-2023 | Cundinamarca | Medina | 75 | $ 2,133,681,797 |
| GGC-1172-2023 | La Guajira | Bosconia | 92 | $ 4,063,085,612 |
| GGC-1173-2023 | Antioquia | Bajo Cauca | 245 | $ 7,343,589,679 |
| GGC-1174-2023 | Cesar | Becerril | 92 | $ 3,856,414,215 |
| GGC-1175-2023 | La Guajira | Villanueva | 111 | $ 4,291,558,432 |
| GGC-1177-2023 | La Guajira | La Jagua Del Pilar | 43 | $ 1,939,106,963 |
| GGC-1181-2023 | Cesar | La Paz | 92 | $ 4,095,221,897 |
| 3-1-113943-002- 2024 | Putumayo | Valle de Guamuez | 36 | $1.822.870.899 |
| 3-1-113711-004-2023 | La Guajira | Maicao | 317 | $ 7,094,263,889 |
| 3-1-113929-002-2023 | Antioquia | Amalfil, Anori , Briceño, Ituango, Sergovia, Vañdivia | 214 | $ 5,915,220,216 |

En este sentido, la Dirección de Energía para la vigencia 2024 logró dar viabilidad sectorial favorable a 18 proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica, con la implementación de soluciones solares fotovoltaicas, que beneficiaran a 4.615 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Arauca, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Putumayo y Tolima. Con una inversión privada de aproximadamente de $171.717 millones de pesos. A continuación, se detallan los proyectos contratados:

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Casanare | Paz De Ariporo | 306 | $ 10,286,189,146 |
| N/A | Casanare | Monterrey | 62 | $ 2,106,639,821 |
| GGC-1333-2024 | Cesar | Curumaní | 464 | $ 17,355,589,560 |
| GGC-1335-2024 | Cesar | San Diego | 51 | $ 2,011,565,486 |
| GGC-1336-2024 | Casanare | Támara | 454 | $ 16,510,705,698 |
| GGC-1337-2024 | Putumayo | Valle Del Guamuez | 71 | $ 3,005,233,612 |
| GGC-1338-2024 | Putumayo | Puerto Asís | 492 | $ 18,879,914,995 |
| GGC-1339-2024 | La Guajira | Maicao | 232 | $ 8,764,975,266 |
| GGC-1340-2024 | Cauca | Santa Rosa | 662 | $ 24,194,459,804 |
| GGC-1341-2024 | La Guajira | Riohacha | 72 | $ 3,034,760,035 |
| GGC-1342-2024 | Nariño | Mallama | 48 | $ 1,976,320,610 |
| GGC-1343-2024 | Arauca | Cravo Norte | 226 | $ 8,183,192,031 |
| GGC-1344-2024 | Putumayo | San Miguel | 309 | $ 11,889,829,152 |
| GGC-1345-2024 | Córdoba | Tierralta | 667 | $ 23,553,363,148 |
| GGC-1346-2024 | Tolima | Chaparral | 160 | $ 6,297,134,855 |
| GGC-1347-2024 | Casanare | Chámeza | 81 | $ 3,639,605,748 |
| GGC-1348-2024 | Casanare | Hato Corozal | 129 | $ 5,438,104,449 |
| GGC-1349-2024 | Cauca | Mercaderes | 129 | $ 4,590,137,864 |

En este sentido, la Dirección de Energía para la vigencia 2025 logró dar viabilidad sectorial favorable a 4 proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica, con la implementación de soluciones solares fotovoltaicas, que beneficiaran a 712 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Con una inversión privada de aproximadamente de $34.417 millones de pesos. A continuación, se detallan los proyectos contratados:

| Contrato | Departamento | Municipio | Total de usuarios | Valor del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1554-2025 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | 362 | $ 12,149,743,567 |
| GGC-2166-2025 | CORDOBA | TIERRALTA | 31 | $ 3,415,209,006 |
| N/A | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 98 | $ 4,786,796,647 |
| N/A | NARIÑO | BARBACOAS | 231 | $ 14,066,155,845 |

Gráfica 21 - Ejecución OXI

Tabla 14 - Datos de ejecución OXI Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE

## Plan de expansión de Transmisión

Como parte de las actividades de apoyo a la planeación sectorial, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano participó en la revisión técnica y elaboración de los proyectos de resolución mediante los cuales el Ministerio de Minas y Energía adoptó los Planes de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión elaborados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Estas actividades incluyeron el análisis de los proyectos recomendados por la UPME, la revisión de los soportes técnicos, la consolidación de observaciones y la preparación de los actos administrativos requeridos para su adopción por parte del Ministerio.

Como resultado de este proceso, entre 2023 y 2025 se adoptaron 21 proyectos de expansión del Sistema Interconectado Nacional, incluyendo obras de transmisión, subestaciones, transformadores y proyectos asociados al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Estas actuaciones contribuyen a garantizar la atención de la demanda futura, mejorar la confiabilidad del sistema y facilitar la incorporación de nueva generación al mercado eléctrico.

Los principales resultados asociados a los proyectos de expansión adoptados durante este periodo incluyen:

| Indicador | Resultado acumulado 2023-2025 |
| --- | --- |
| Proyectos de expansión adoptados | 21 proyectos |
| Nueva capacidad habilitada en el Sistema Interconectado Nacional | 6.219,9 MW |
| Beneficios económicos estimados por reducción de Demanda No Atendida (DNA) | USD 6.242 millones |

El detalle de los proyectos se puede consultar en el Anexo Obras adoptadas Planes de Expansión de Transmisión.

Las resoluciones mediante las cuales se adoptaron los Planes de Expansión de transmisión (junto con sus modificaciones) se muestran a continuación:

| Año | Resolución | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Resolución 40477 de 2023 | Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2022 - 2036 |
| 2024 | Resolución 40252 de 2024 | Por la cual se adopta Anexo al Plan de Expansión de Transmisión 2022 — 2036 |
| 2024 | Resolución 40513 de 2024 | Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 40039 del 11 de febrero de 2021, 40492 del 21 de noviembre de 2022 y 40252 del 18 de julio de 2024, asociadas a proyectos de los Planes de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2015 — 2029, 2 |
| 2024 | Resolución 40529 de 2024 | Por la cual se adopta anexo complementario al Plan de Expansión de Transmisión 2022 - 2036 que contiene obras del primer y segundo paquete de obras urgentes 2024 y se modifica parcialmente la resolución 40477 de 2023 |
| 2025 | Resolución 40245 de 2025 | Por medio de la cual se adopta el Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038 |
| 2025 | Resolución 40600 de 2025 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 40529 del 6 de diciembre de 2024 “Por la cual se adopta anexo complementario al Plan de Expansión de Transmisión 2022-2036 que contiene obras del primer y Segundo paquete de obras urgente 2024 y se modifica p |
| 2025 | Resolución 40601 de 2025 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 40245 del 4 de junio de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038" |
| 2025 | Resolución 40632 de 2025 | Por la cual se modifica la Resolución 40279 del 26 de agosto de 2021, asociada a los proyectos del Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2020-2034 |

La capacidad adicional habilitada mediante estas obras fortalece la capacidad de transporte y transformación del sistema eléctrico, facilita la conexión de nuevos proyectos de generación y contribuye a la reducción de restricciones operativas en diferentes regiones del país. De igual manera, los beneficios económicos estimados reflejan el impacto positivo de estas inversiones sobre la confiabilidad del suministro y la reducción de riesgos asociados a eventos de Demanda No Atendida.

Adicionalmente, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) elaboró el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, en el cual se identifican las obras necesarias para mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía en diversas regiones del país. Este plan responde a la necesidad de atender las crecientes demandas del sistema eléctrico y garantizar un servicio eficiente a largo plazo.

En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector, ha adelantado las actuaciones necesarias para la adopción del Plan de Expansión de Transmisión 2025–2039 elaborado por la UPME. En desarrollo de este proceso, se elaboró el proyecto de acto administrativo correspondiente y se surtieron las etapas de publicación para comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés.

Una vez finalizado el periodo de participación, los comentarios recibidos fueron remitidos a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para su análisis y respuesta, en atención a que gran parte de las observaciones se encuentran relacionadas con el contenido técnico del Plan de Expansión. Una vez recibidas dichas respuestas, el Ministerio de Minas y Energía continuará con las actuaciones requeridas para culminar el trámite de adopción del Plan.

Finalmente, el Ministerio mantiene un trabajo permanente de seguimiento y articulación con las distintas entidades y empresas del sector energético, con el propósito de recibir y evaluar propuestas de ajuste a los planes de expansión. Dichas propuestas se consideran siempre que estén enmarcadas en la transición energética y contribuyan a fortalecer la estabilidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

## Seguimiento a proyectos FNCER

En adición a lo descrito en cuanto a los avances del indicador “ID 24-Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)”, y con el fin de promover y  establecer un acompañamiento continuo alrededor de los proyectos FNCER, desde el Grupo de Fondos de inversión y Gestión del sector se adelantaron, para el período del informe, acciones articuladoras para fortalecer e incentivar el desarrollo de estos proyectos en el país en el marco de la Estrategia 6GW+.

Esta estrategia liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) busca acelerar la transición energética en Colombia mediante la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable y tecnologías limpias, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y de seguridad que limitaban la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, con el fin de ampliar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad energética del país.

Como mecanismo de implementación, se creó el Comité 6GW+, instancia interinstitucional permanente de coordinación, seguimiento y toma de decisiones que articula entidades del sector energético, ambiental y productivo —entre ellas la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Servicio Geológico Colombiano, Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá— para gestionar riesgos, resolver cuellos de botella y asegurar la trazabilidad de las acciones.

Durante el 2025 se realizaron 11 sesiones plenarias desde su instalación en junio, consolidando este espacio como instancia de coordinación y definición de acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos del plan. Para el año 2026 el comité 6GW+ continuó con su objetivo de articulador interinstitucional por medio de las sesiones plenarias de seguimiento y las acciones que cada entidad adelanta permanentemente. Con corte a mayo 2026 se han realizado en el año 2 sesiones plenarias del comité 6GW+ que pueden ser consultadas en el Anexo Actas Comités 6GW+

### Definición del indicador de seguimiento del plan

En el marco de la implementación de la estrategia 6GW, uno de los componentes fundamentales del plan de trabajo consistió en la consolidación integral y representativa del indicador que refleje el avance real de los proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el país.

De esta manera, se define que el indicador considera los proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentren en estado de operación comercial y de pruebas, con un universo que contempla los proyectos de generación centralizada y se fortalece incorporando aquellos proyectos desarrollados por actores privados bajo esquemas de Autogeneración (AG) y Generación Distribuida (GD), así como las iniciativas financiadas con recursos públicos provenientes de programas como el FAZNI, IPSE, SGR, FENOGE y Obras por Impuestos. Además, se incluirán proyectos impulsados por Comunidades Energéticas y Colombia Solar, iniciativas que responden al enfoque de Transición Energética Justa (TEJ) y descentralizada, y que representan un aporte significativo en términos de equidad y acceso.

### Avance del indicador

A 31 de mayo de 2026, la gestión del sector eléctrico de Colombia evidencia avances en el fortalecimiento del sistema energético, especialmente en la incorporación de generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, el seguimiento a proyectos y la articulación con actores del sector. Estos resultados reflejan progresos en el cumplimiento de las metas de transición energética, confiabilidad del servicio y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

El país registra 4.416,57 MW, de capacidad FNCER en operación y pruebas, distribuidos así:

| Indicador | Avance mayo 2026 |
| --- | --- |
| Capacidad FNCER en operación y pruebas | 4.416,57 MW |
| Capacidad FNCER en pruebas | 1.511,45 MW |

Fuente: Elaboración propia con datos de UPME, XM, IPSE

La desagregación técnica de la capacidad instalada se muestra a continuación:

| Categoría | MW |
| --- | --- |
| Generación a gran escala | 1.612,60 |
| Generación distribuida | 184,38 |
| Autogeneración a gran escala (AGGE) | 474,13 |
| Autogeneración a pequeña escala (AGPE) | 553,54 |
| Proyectos en pruebas | 1.511,45 |
| ZNI - IPSE | 72,15 |
| ZNI - UPME | 8,32 |
| Total | 4.416,57 |

Fuente: Elaboración propia con datos de UPME, XM, IPSE

La capacidad acumulada incluye proyectos en operación comercial, proyectos en pruebas y proyectos desarrollados en Zonas No Interconectadas (ZNI), independientemente de la fecha de entrada en operación. El listado completo de los proyectos se puede consultar en el Anexo Indicador 6GW.

### Puntos Clave en la evolución de la capacidad FNCER

A continuación se relación los aspectos mas destacados en la evolución de la capacidad de FNCER en el sistema eléctrico colombiano:

- Durante el periodo de análisis se consolidaron importantes hitos en la expansión de la capacidad instalada de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el país. En particular, se destaca el inicio de la fase de pruebas de los parques solares Puerta de Oro (300 MW) y Atlántico (180 MW), en noviembre de 2025 y febrero de 2026, respectivamente. Estos proyectos representan un aporte significativo a la incorporación de nueva capacidad renovable, sobresaliendo Puerta de Oro como el proyecto solar de mayor tamaño desarrollado en Colombia y como una infraestructura estratégica para el avance de la Transición Energética Justa.

- Por otra parte, entraron en operación comercial las plantas solares Shangri-La (160 MW), el 10 de octubre de 2025, y Guayepo III (180 MW), el 26 de febrero de 2026, contribuyendo al fortalecimiento de la matriz energética nacional y al cumplimiento de las metas de expansión de las FNCER en el país.

- Adicionalmente, es importante resaltar que una proporción significativa del crecimiento de este indicador proviene de proyectos de autogeneración a pequeña y gran escala, los cuales aportan más de 1 GW al cumplimiento de la meta sectorial. Este resultado evidencia el impacto de las políticas e instrumentos implementados por el Gobierno Nacional para promover la adopción de tecnologías renovables por parte de hogares, comercios, industrias y demás usuarios del servicio de energía eléctrica mediante FNCER.

- Finalmente, se destaca la entrada en operación de proyectos de autogeneración como Autog Solar Palmira II Berry, Autog Hidrosolar I y Celsia Solar Puerto Tejada, proyectos sujetos a las Resoluciones CREG 011 de 2022 y CREG 148 de 2021.

### Matriz de Generación

El avance en el indicador además muestra un claro impacto en la matriz de generación eléctrica nacional. La capacidad de energías limpias (solar y eólica) en operación y pruebas alcanzó 4,416,57 MW, lo que representa el 18,25% de la matriz eléctrica nacional:

Ilustración 1: Matriz de generación eléctrica en Colombia, con corte a mayo 2026.

Fuente: Centro de monitoreo UPME.

*Nota: Para el cálculo de la matriz de generación únicamente se toman los datos de plantas que se ubican en el Sistema Interconectado Nacional.

Ilustración 2: Evolución de generación eléctrica en Colombia, con corte a enero 2026.

Fuente: Centro de monitoreo UPME.

### Logros y avances

La Estrategia 6GW+ se consolidó como el principal instrumento de articulación institucional para acelerar la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), superar barreras que limitaban la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, y fortalecer la seguridad energética del país. A través del Comité 6GW+ se promovió la coordinación entre entidades del sector y se impulsaron acciones regulatorias, técnicas, ambientales y operativas orientadas a destrabar proyectos estratégicos y acelerar la transición energética justa.

Los resultados alcanzados evidencian avances significativos en el cumplimiento de las metas de diversificación de la matriz energética y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Mientras que en 2022 el país contaba con menos de 300 MW de capacidad instalada de generación renovable, a mayo de 2026 se alcanzaron 4,416.57 MW de capacidad instalada en operación comercial y pruebas del SIN y ZNI, consolidando uno de los mayores crecimientos de energías renovables en la historia del sector eléctrico colombiano. Este avance representa un paso decisivo hacia la meta de incorporación de más de 6 GW de capacidad instalada con fuentes limpias, fortaleciendo la confiabilidad del sistema, reduciendo la dependencia de la hidrología y contribuyendo al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

Dentro de los principales avances regulatorios y sectoriales alcanzados en el marco de la estrategia se destacan:

- Expedición del Decreto 1091 de 2025 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=265396) y de la Resolución 40178 de 2026 (https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7629/norma/), mediante los cuales se establecieron mecanismos de contratación de largo plazo para proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica.

- Ajustes regulatorios orientados al fortalecimiento del Cargo por Confiabilidad y a la incorporación de nuevas señales de mercado para garantizar la suficiencia energética y la seguridad del suministro en el mediano y largo plazo.

- Expedición de la Resolución 40358 de 2025 (https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7343/norma/), que estableció mecanismos para facilitar la coexistencia entre proyectos de energías renovables y actividades minero-energéticas, contribuyendo a reducir conflictos asociados a superposiciones territoriales y otorgando mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

- Implementación de medidas regulatorias para optimizar la asignación de capacidad de transporte y promover la liberación voluntaria de puntos de conexión no utilizados, permitiendo recuperar y reasignar más de 6.019 MW de capacidad de transporte para nuevos proyectos con alta probabilidad de ejecución. (https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0757_2025.htm)

- Reglamentación de la autogeneración remota mediante la expedición de la Resolución 40379 de 2025 (https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7344/norma/) y su desarrollo regulatorio por parte de la CREG, promoviendo nuevos esquemas de generación distribuida y descentralización energética.

- Expedición del primer marco normativo integral para la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías en Colombia, estableciendo las bases regulatorias para su integración al Sistema Interconectado Nacional y a las Zonas No Interconectadas. (https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7659/norma/).

- Impulso al desarrollo de la energía eólica costa afuera, consolidando la primera ronda de asignación de áreas marítimas para proyectos offshore y avanzando hacia la adjudicación de un proyecto con una capacidad estimada de 425 MW https://www.minenergia.gov.co/es/micrositios/energ%C3%ADa-e%C3%B3lica-costa-afuera/)

De manera complementaria, la estrategia impulsó acciones orientadas a fortalecer los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, mediante la articulación con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), promoviendo la simplificación de trámites y la reducción de tiempos para proyectos estratégicos de transición energética (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=264716 y https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=269437).

Los avances alcanzados en el marco de la Estrategia 6GW+ permitieron consolidar condiciones regulatorias, institucionales y operativas más favorables para el desarrollo de proyectos de energías renovables y de infraestructura eléctrica, fortaleciendo la capacidad del país para avanzar hacia una matriz energética más diversificada, resiliente y sostenible.

## Seguimiento a la operación y confiabilidad del sector eléctrico

### Sesiones del Consejo Nacional de Operación

Como parte de las actividades permanentes de monitoreo del sector eléctrico, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano participó en las sesiones de seguimiento del Consejo Nacional de Operación (CNO), instancia técnica encargada de analizar aspectos relacionados con la operación, seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. En estos espacios el Ministerio participa con voz, contribuyendo al análisis de situaciones que puedan requerir acciones de política pública, coordinación institucional o seguimiento por parte de las entidades del sector.

Entre 2023 y mayo de 2026, el Grupo participó en 38 sesiones de seguimiento del CNO (Anexo Actas CNO), distribuidas de la siguiente manera:

| Año | Sesiones de seguimiento |
| --- | --- |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 11 |
| 2026* | 4 |
| Total | 38 |

*Con corte a mayo de 2026.

Durante estas sesiones se realizó seguimiento a temas relacionados con la operación de las plantas de generación, el comportamiento de la red de transmisión, la disponibilidad de infraestructura crítica, los balances energéticos, las condiciones hidrológicas, los eventos de Demanda No Atendida (DNA), las restricciones operativas del sistema y los riesgos asociados a la confiabilidad energética del país. Asimismo, se analizaron alertas operativas y situaciones coyunturales con potencial impacto sobre la prestación del servicio de energía eléctrica y la seguridad energética nacional.

La participación del Grupo en estos espacios permitió identificar oportunamente riesgos y alertas sectoriales, consolidar información para la elaboración de informes de seguimiento que incluyen el análisis de las variables del sector eléctrico (Anexo Informe de Variables Eléctricas), y apoyar el análisis de medidas regulatorias, operativas e institucionales requeridas para atender situaciones que pudieran afectar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. De igual manera, los insumos obtenidos en el marco del CNO sirvieron como soporte para la atención de requerimientos institucionales, la formulación de recomendaciones sectoriales y el seguimiento a eventos estratégicos como la preparación del sector frente a un eventual Fenómeno de El Niño.

### Análisis de las Variables del Sector Eléctrico

Desde el grupo de Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico colombiano, se realiza el monitoreo y seguimiento constante al comportamiento de las variables más relevantes de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

Este ejercicio de monitoreo incluye el seguimiento a las principales variables del mercado, como el precio de bolsa y las transacciones internacionales de energía, con el objetivo de monitorear el funcionamiento eficiente del sistema y levantar alertas relacionadas a señales de escasez. Además, incluye el monitoreo de variables asociadas a la operación propia del SIN, como la generación de energía (discriminando la tecnología de generación), la demanda de energía del sistema (discriminando el tipo de mercado, el operador de red correspondiente, entre otras) y el nivel de los embalses y el comportamiento de general de la hidrología; esta información es clave para asegurar un funcionamiento adecuado del sistema eléctrico en Colombia, acorde a las condiciones climatológicas y las necesidades dinámicas que contantemente debe afrontar el sistema.

Este análisis continuo no solo visibiliza el nivel de riesgo y la necesidad de activar recursos de respaldo, sino que se constituye en una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo adoptar cursos de acción oportunos y coordinar medidas de política pública orientadas a mitigar impactos y salvaguardar la seguridad del abastecimiento energético nacional.

Con esta información centralizada se elaboran semanalmente informes de seguimiento a las principales variables del sector eléctrico colombiano, con el objetivo de que estos sean insumo clave para la dirección de energía eléctrica del Ministerio en su análisis y monitoreo constante del comportamiento del sistema nacional. Los informes semanales mantienen un formato estandarizado y replicable, lo que permite analizar de manera consistente la información presentada. Se incluye la información sobre el precio de bolsa, el comportamiento de la demanda nacional, la generación de energía en el sistema, intercambios internacionales, alertas operativas levantadas por el Consejo Nacional de Operación (CNO) y el avance en el Plan 6GW+ (Anexo Informe de Variables Eléctricas).

### Tableros de seguimiento a variables del sector eléctrico

Con el propósito de fortalecer las capacidades de monitoreo, análisis y toma de decisiones del Ministerio de Minas y Energía, el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico ha desarrollado tableros interactivos para el seguimiento de variables del Sistema Interconectado Nacional. La herramienta consolida información técnica y operativa proveniente de fuentes oficiales del sector eléctrico, permitiendo visualizar de manera dinámica indicadores relacionados con capacidad instalada, generación de energía, infraestructura del SIN y Operadores de red. Asimismo, incorpora filtros geográficos y tecnológicos que facilitan el análisis por departamento, agente y tecnología de generación.

- Visual de Fenómeno de El Niño

El tablero permite revisar las principales variables eléctricas y climatológicas asociadas al impacto del Fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico colombiano. Se busca contar con una herramienta visual para análisis estratégico que permita evaluar la situación de demanda de energía, generación y embalses para la toma de decisiones adecuadas por parte del sector.

En el siguiente enlace se encuentra este tablero: Tablero de seguimiento Fenómeno de El Niño

- Visual de capacidad instalada y generación con distribución territorial e infraestructura eléctrica

El tablero permite realizar seguimiento permanente a la evolución de la capacidad instalada en operación y pruebas, identificar la distribución territorial de los recursos energéticos, monitorear el comportamiento de la generación eléctrica nacional y analizar la infraestructura de transmisión del país mediante mapas interactivos y visualizaciones estadísticas. Esta herramienta constituye un insumo estratégico para la evaluación de la transición energética y el seguimiento al desempeño de la infraestructura del sector eléctrico colombiano.

En el siguiente enlace se encuentra este tablero: Tablero de seguimiento al sector eléctrico colombiano.

### Monitoreo de alertas y riesgos del sector eléctrico

Como parte de las actividades de monitoreo sectorial, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano realizó seguimiento permanente a diferentes alertas operativas, sociales, regulatorias y de infraestructura con potencial impacto sobre la prestación del servicio de energía eléctrica, la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional y la seguridad energética del país. Estas actividades permitieron consolidar información técnica, promover espacios de articulación institucional y apoyar la toma de decisiones frente a situaciones que requerían atención prioritaria por parte del Ministerio de Minas y Energía.

#### Infraestructura crítica y confiabilidad del sistema

Durante la vigencia se realizó seguimiento a situaciones que representaban riesgos para activos estratégicos del sector eléctrico y para la operación confiable del Sistema Interconectado Nacional, evaluando posibles afectaciones sobre infraestructura de generación y transmisión de energía, así como las acciones requeridas para su mitigación.

Situación de riesgo en la cuenca del río Lengupá

El Grupo realizó seguimiento a la situación de riesgo identificada en la cuenca del río Lengupá, particularmente en jurisdicción de los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, del departamento de Boyacá. A partir de la información suministrada por entidades y empresas del sector, se analizaron los riesgos asociados a posibles avenidas torrenciales, represamientos y procesos de remoción en masa que podrían afectar la subestación Chivor 230 kV y varios corredores de transmisión asociados (Anexo Situación Rio Lengupa).

Como resultado de este seguimiento se promovió la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, autoridades territoriales y agentes del sector energético, orientada a fortalecer la evaluación del riesgo y la definición de medidas preventivas y de mitigación.

Actualmente se encuentra en elaboración una Hoja de Ruta territorial para adelantar medidas que permitan superar la situación de riesgo, mediante la coordinación interinstitucional y el apoyo de los agentes privados del sector eléctrico que están involucrados con la Subestación Chivor y sus líneas asociadas.

Situación de la Central Hidroeléctrica Porce III

Se efectuó seguimiento a la situación presentada en la Central Hidroeléctrica Porce III como consecuencia del incremento de actividades de minería no autorizada en zonas cercanas a la infraestructura del proyecto. El análisis realizado permitió identificar riesgos asociados a la operación de la central, posibles afectaciones sobre la cadena hidráulica vinculada al complejo de generación y eventuales impactos ambientales y sociales que podrían comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Los resultados fueron consolidados en documentos de análisis técnico orientados a facilitar el seguimiento institucional de la situación (Anexo Situación riesgo Central Porce III).

Se espera respuesta articular acciones con la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, que permitan analizar y gestionar la situación que se presenta, en compañía con EPM, agente del sector dueño de la planta hídrica.

Seguimiento a la Central Hidroeléctrica El Quimbo

El Grupo participó en el seguimiento a la situación presentada por bloqueos en los accesos a la Central Hidroeléctrica El Quimbo, los cuales dificultaban la ejecución de actividades de mantenimiento programado. En el marco de esta gestión se acompañaron espacios de diálogo entre la empresa operadora, autoridades territoriales y representantes comunitarios, y se promovió la recopilación de información técnica sobre el aporte de la central al Sistema Interconectado Nacional y los posibles efectos que las restricciones operativas podrían generar sobre la confiabilidad del sistema (Anexo Seguimiento Central Hidroeléctrica Quimbo).

Actualmente ENEL, empresa dueña de la central, se encuentra analizando las propuestas y reclamos del grupo que se encuentra realizando los bloqueos. Sin embargo el Grupo se encuentra atento a la participación en nuevos espacios de diálogo para continuar con el seguimiento de la situación.

#### Prestación del servicio y alertas regionales

El Grupo desarrolló actividades de monitoreo sobre situaciones que afectaban la prestación del servicio de energía eléctrica en diferentes regiones del país, realizando seguimiento a restricciones operativas, eventos de demanda no atendida, limitaciones de infraestructura y problemáticas asociadas a la calidad y continuidad del servicio.

Situación de la Región Caribe

Durante el primer semestre de 2026 se realizó seguimiento a las alertas presentadas en el Consejo Nacional de Operación relacionadas con el incremento de eventos de Demanda No Atendida (DNA), restricciones operativas en activos de transmisión y distribución y agotamiento de capacidad de la red en la Región Caribe. Como parte de esta actividad se analizaron los principales activos afectados, las medidas de mitigación propuestas por los operadores de red y las acciones requeridas para fortalecer la confiabilidad del sistema, consolidando una hoja de ruta institucional para el seguimiento de la situación (Anexo Situación Región Caribe).

Situación del suministro eléctrico en el sur de La Guajira

Se efectuó seguimiento a las afectaciones registradas en el sur del departamento de La Guajira, particularmente en los municipios abastecidos desde la subestación Cuestecitas. El análisis realizado permitió identificar limitaciones estructurales de capacidad, incrementos extraordinarios de demanda asociados a eventos climáticos y riesgos operativos sobre la continuidad del servicio. En este contexto, el Grupo participó en espacios de coordinación con entidades territoriales, empresas prestadoras y operadores de red para apoyar la evaluación de medidas de contingencia y alternativas de solución (Anexo Situación sur de La Guajira).

Audiencia pública sobre la prestación del servicio en el departamento del Magdalena

En atención a la audiencia pública convocada para analizar la situación de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Magdalena, el Grupo elaboró insumos técnicos para apoyar la participación institucional del Ministerio. Los documentos preparados consolidaron información relacionada con aspectos regulatorios, tarifarios, calidad del servicio, reducción de pérdidas, expansión de cobertura y programas orientados a mejorar las condiciones de prestación del servicio en la Región Caribe (Anexo Situación Departamento de Magdalena).

#### Seguimiento regulatorio y de mercado

Como parte de las actividades de monitoreo del sector eléctrico, se realizó seguimiento a actuaciones regulatorias y decisiones administrativas con potencial impacto sobre el funcionamiento del mercado mayorista de energía y las señales económicas que orientan la operación del sistema.

Análisis de la Resolución SSPD 20262400322795

El Grupo elaboró un análisis técnico de la Resolución SSPD 20262400322795, mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la sanción impuesta a ENEL Colombia por conductas asociadas a la formación de precios de oferta de la Central Hidroeléctrica Betania. El análisis permitió evaluar los antecedentes de la actuación administrativa, los efectos identificados sobre el funcionamiento del mercado y las implicaciones regulatorias derivadas de la decisión, aportando elementos técnicos para el seguimiento institucional de temas relacionados con la formación de precios y la eficiencia del despacho económico en el mercado eléctrico colombiano (Anexo Análisis Resolución SSPD 20262400322795)

#### Informes especiales de monitoreo

En el marco de las funciones de seguimiento y monitoreo del sector eléctrico a cargo del Grupo, se elaboraron y presentaron informes técnicos en atención a los requerimientos formulados por la Dirección y demás dependencias del Ministerio. Estos documentos abordaron diversas temáticas relacionadas con el sector eléctrico, a nivel nacional, regional, departamental o por agente específico, según las necesidades de información identificadas en cada caso.

Los informes consolidaron y analizaron información técnica, operativa y sectorial proveniente de diferentes fuentes oficiales, incluyendo aspectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica, el comportamiento de la generación de energía, el avance de proyectos de generación, transmisión y distribución, la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), así como otros temas estratégicos para el seguimiento del sector.

De acuerdo con el objeto de cada solicitud, los análisis incorporaron indicadores de calidad y continuidad del servicio, tales como SAIDI y SAIFI, información operativa reportada por los agentes del sector y por el Centro Nacional de Despacho (CND), estadísticas de cobertura y usuarios atendidos, avances físicos y regulatorios de proyectos de infraestructura eléctrica, así como demás variables relevantes para evaluar el estado, desempeño y evolución de la actividad eléctrica en el país.

De esta manera, los informes elaborados constituyen un insumo técnico para la toma de decisiones institucionales, el seguimiento a la evolución del sector, la identificación de situaciones que requerían atención o monitoreo especial y la atención oportuna de requerimientos formulados, tanto por la alta dirección, como por las diferentes instancias del Gobierno Nacional.

A continuación, se relacionan algunos de los informes producidos en el marco de esta función, los cuales ilustran el alcance y la diversidad de los análisis realizados:

- Informe AIR-e – Costa Caribe

- Informe AIR-E E.S.P.- GENSA E.S.P. - GECELCA E.S.P.

- Informe Caracterización prestación del servicio – Helios

- Informe Centrales Eléctricas Del Norte De Santander S.A. ESP (CENS) – Norte de Santander

- Informe Compañía Energética del Occidente CEO – Cauca

- Informe ENELAR – Arauca

- Informe Grupo de Energía de Bogotá GEB

- Informe Infraestructura y prestación del servicio – La Guajira

- Informe prestación del servicio – AIR-e

- Informe prestación del servicio – Mitú

- Informe prestación del servicio – Vichada

El listado completo de los informes se puede consultar en el Anexo Informes especiales de Monitoreo

### Proyectos de Transmisión y de Generación del Cargo por Confiabilidad

El Grupo de Gestión del Sector Eléctrico de la Dirección de Energía Eléctrica realizó el monitoreo y seguimiento al estado de avance de los proyectos enfocados en la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN), abarcando tanto el segmento de transmisión de energía como el de generación. Esta labor es fundamental para garantizar que la infraestructura del país crezca de manera armónica, oportuna y alineada con las proyecciones de demanda, asegurando así la confiabilidad, la estabilidad y la suficiencia del servicio a mediano y largo plazo en todo el territorio nacional.

En lo correspondiente al segmento de transmisión, el grupo adelanta el levantamiento detallado de información y el seguimiento de los proyectos de transmisión asociados a los Planes de Expansión adoptados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Este proceso permite verificar el continuo avance de la adjudicación de convocatorias y el desarrollo de las obras de infraestructura de red, tanto del Sistema de Transmisión Nacional (STN) como del Sistema de Transmisión Regional (STR), identificando de manera temprana posibles desviaciones u obstáculos en la ejecución de las líneas y subestaciones que resultan críticas para la interconexión regional y nacional.

Por su parte, en el componente de generación, el grupo realiza la identificación y el seguimiento continuo a aquellos proyectos que cuentan con Obligaciones de Energía Firme (OEF), asignadas de acuerdo con los resultados de las subastas del Cargo por Confiabilidad. A través de este monitoreo se evalúa de manera estricta la evolución de las nuevas plantas de generación, validando que los agentes cumplan con las metas de desarrollo y asegurando que el sistema disponga de la capacidad de energía firme necesaria para respaldar la demanda del país, especialmente ante escenarios de condiciones climáticas extremas o periodos de sequía.

Como resultado de esta gestión, se desarrollaron bases de datos consolidadas y centralizadas que agrupan la información de la totalidad de los proyectos identificados en ambos segmentos. Estas herramientas dinámicas se mantienen en constante actualización de acuerdo con los avances y reportes constructivos de cada iniciativa, constituyéndose en un insumo técnico de alto valor para el seguimiento de la expansión del sistema y en la base analítica para la toma de decisiones sectoriales y la formulación de política pública (Anexo proyectos de transmisión y CxC).

Específicamente, para el componente de transmisión se consolidó un inventario estructurado que detalla los proyectos formalmente adoptados mediante resolución del Ministerio de Minas y Energía, cruzados con las convocatorias UPME asociadas y el estado administrativo y constructivo de las mismas. Asimismo, para el componente de generación, se levantó una base de datos robusta que registra las plantas con obligaciones de energía firme asignadas en las subastas de cargo por confiabilidad desarrolladas en el periodo comprendido entre 2012 y 2028, permitiendo verificar de manera precisa su estado actual de avance y su viabilidad de entrada en operación comercial en los tiempos previstos por las subastas.

### Impacto de la integración de energías renovables en el sistema eléctrico colombiano

Como parte de las actividades de monitoreo del sector eléctrico, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano desarrolló un análisis contrafactual orientado a evaluar el impacto de la integración de generación solar y eólica en la operación del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2026. El ejercicio permitió estimar el comportamiento que habría presentado el despacho eléctrico colombiano en términos de costos, utilización de recursos convencionales y precios de energía en un escenario hipotético sin la participación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Anexo Análisis redespacho de energía sin FNCER 2022-2026)

Para el desarrollo del análisis se empleó información operativa y de mercado reportada por XM, considerando variables asociadas al despacho de generación, disponibilidad de recursos, precios de oferta y operación del sistema. A partir de esta información se construyó un escenario alternativo en el cual la generación solar y eólica era reemplazada por recursos convencionales, permitiendo cuantificar los beneficios asociados a la incorporación de estas tecnologías en el sistema eléctrico colombiano.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- Energía generada: durante el periodo 2022-01-01 a 2026-03-31 se generaron 12.325,89 GWh de energía solar y eólica. De no existir estos recursos en el país, esta energía habría tenido que ser asumida por plantas hídricas y térmicas, según orden de mérito y restricciones del sistema.

- Costo evitado: de acuerdo a los resultados de los análisis, se estima que se evitaron costos por COP $2,78 billones, considerando que gracias a la generación solar y eólica, no se despacharon recursos hídricos y térmicos más costosos.

- Precio de bolsa: el precio de bolsa promedio diario en caso de que no se hubiera desarrollado la energía solar y eólica en el país, se incrementaría en $17,61 COP/kWh en promedio al día.

- Fenómeno de El Niño: el beneficio económico de las renovables se aprecia con mayor claridad durante los periodos de presión hidrológica de 2024 y comienzos de 2025. En esos meses, al retirar la generación solar y eólica del Caso Base, el Caso sin solar y eólica exige cubrir el faltante con recursos de mayor precio de oferta, elevando el precio promedio ponderado diario. El ahorro se concentra principalmente en las horas solares, entre h10 y h15.

Tabla 1. Indicadores principales del análisis contrafactual

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Energía total generada | 341.673,04 GWh |
| Energía solar y eólica a retirar | 12.325,89 GWh |
| Energía a sustituir con recursos hídricos y térmicos | 12.325,89 GWh |
| Costo energía despachada (Caso base) | 78,66 billones COP |
| Costo energía despachada (Caso sin solar y eólica) | 81,45 billones COP |
| Diferencia costo de energía (Caso Base vs Caso sin solar y eólica) | 2,78 billones COP |
| Diferencia precio de bolsa promedio ponderado diario (Caso Base vs Caso sin solar y eólica) | 17,61 COP/kWh |

## Preparación del sector energético frente al posible Fenómeno de El Niño 2026-2027

Ante las señales climáticas observadas durante el primer semestre de 2026 y los pronósticos que advertían la posible ocurrencia de un Fenómeno de El Niño durante el periodo 2026-2027, el Viceministerio solicitó al Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano apoyo para desarrollar actividades de seguimiento técnico, análisis de riesgos e identificación de posibles impactos sobre la confiabilidad y suficiencia energética del país. Estas actividades estuvieron orientadas a apoyar la toma de decisiones institucionales y a fortalecer el seguimiento a las medidas preventivas que venían siendo implementadas por las diferentes entidades y agentes del sector energético.

Al respecto el Grupo está participando en las sesiones que se están llevando a cabo de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética CACSSE, en donde se está llevando a cabo tanto las discusiones a nivel sectorial como el seguimiento, cómo la evaluación, análisis y seguimiento de las acciones dispuestas para enfrentar el eventual Fenómeno de El Niño 2026-2027 (Anexos Fenómeno de El Niño)

### Seguimiento técnico a riesgos para la confiabilidad energética

El Grupo realizó seguimiento permanente a la evolución de las condiciones climáticas y energéticas reportadas por XM, IDEAM y demás entidades del sector, analizando los posibles efectos de un escenario hidrológico deficitario sobre la operación del Sistema Interconectado Nacional. Como parte de este ejercicio se evaluaron riesgos asociados a la disponibilidad de generación, suficiencia energética, abastecimiento de combustibles, utilización del parque térmico nacional y condiciones operativas de los embalses, generando insumos técnicos para apoyar el seguimiento institucional de la situación.

De manera complementaria, se promovieron ejercicios de análisis relacionados con los posibles efectos de la implementación del Decreto 0177 de 2026 sobre la operación de embalses hidroeléctricos y la confiabilidad energética del país. En este contexto, se solicitó al Consejo Nacional de Operación y a XM el desarrollo de modelaciones y análisis técnicos orientados a evaluar escenarios de restricción operativa, efectos sobre la energía firme, balances energéticos y condiciones de suficiencia del Sistema Interconectado Nacional.

### Atención de requerimientos institucionales y elaboración de insumos técnicos

El Grupo participó en la preparación de respuestas e insumos técnicos requeridos por organismos de control y diferentes actores del sector energético respecto de las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para enfrentar escenarios asociados al Fenómeno de El Niño. Dentro de estas actividades se destaca la elaboración de información para atender requerimientos de la Procuraduría General de la Nación relacionados con medidas preventivas, coordinación institucional, seguimiento a riesgos energéticos y evaluación de impactos sobre la confiabilidad del sistema.

Asimismo, se prepararon documentos de análisis y respuestas dirigidas a gremios y asociaciones del sector energético, en las cuales se consolidó información sobre las medidas de preparación adelantadas por el sector y las acciones identificadas en la hoja de ruta sectorial.

### Análisis y gestión de propuestas sectoriales

Como parte del seguimiento realizado, el Grupo recopiló, analizó y consolidó observaciones, propuestas y recomendaciones presentadas por diferentes agentes y gremios del sector energético en relación con la preparación del país frente a un eventual Fenómeno de El Niño. Estas recomendaciones fueron revisadas técnicamente, contrastadas con las medidas que venían siendo evaluadas por el sector y puestas en conocimiento de las entidades competentes para su análisis dentro de los espacios institucionales correspondientes.

Este ejercicio permitió fortalecer el flujo de información entre los diferentes actores del sector, identificar riesgos emergentes y aportar elementos técnicos para la evaluación de medidas orientadas a preservar la confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica en el país.

## PINES: Proyectos estratégicos para el país

En el marco de las actividades de análisis y apoyo a la política sectorial, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano adelantó un ejercicio de identificación y evaluación de proyectos de infraestructura eléctrica con relevancia estratégica para la seguridad energética, la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional y el avance de la Transición Energética Justa. Este ejercicio tuvo como propósito identificar iniciativas cuya ejecución resulta prioritaria para garantizar la atención de la demanda, fortalecer la capacidad de transporte de energía, facilitar la integración de nuevas fuentes de generación renovable y reducir restricciones operativas en diferentes regiones del país.

Como resultado de este trabajo se consolidó información técnica, regulatoria y sectorial de proyectos de generación y transmisión considerados estratégicos para el país, evaluando aspectos relacionados con su estado de desarrollo, beneficios para el sistema eléctrico, riesgos para su ejecución y contribución al cumplimiento de los objetivos de política energética. Con base en este análisis se elaboró una propuesta de proyectos susceptibles de ser considerados dentro del mecanismo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el fin de apoyar la priorización institucional de iniciativas críticas para el desarrollo del sector.

Los proyectos identificados se presentan a continuación:

| Proyecto | Tipo / Tecnología | Promotor |
| --- | --- | --- |
| SE Alcaraván 230 kV | Transmisión STN | Transmisora de Energía de los Llanos |
| SE Magangué – Pasacaballos | Transmisión STN | ISA Intercolombia |
| Subestación Norte 230/115 kV | Transmisión STN | Enel Colombia |
| Renovación SVC Chinú (STATCOM) | Modernización de infraestructura | ISA Intercolombia |
| Parque Solar Valledupar (100 MW) | Generación Solar Fotovoltaica | Enel Colombia |
| Parque Solar Guayepo III (200 MW) | Generación Solar Fotovoltaica | Enel Colombia |
| Parque Solar Andrómeda (100 MW) | Generación Solar Fotovoltaica | Mainstream Colombia |
| Subestación Pacífico 230 kV | Transmisión STN | Celsia Colombia |

La evaluación realizada permitió identificar proyectos con impactos significativos sobre la confiabilidad del suministro eléctrico, la reducción de restricciones en la red de transmisión, la atención de la demanda en zonas con alto crecimiento, la integración de nueva generación renovable y el fortalecimiento de la infraestructura requerida para garantizar la seguridad energética del país. Asimismo, el ejercicio constituyó un insumo para los procesos institucionales posteriores para evaluación y priorización de proyectos estratégicos, de manera que se puedan presentar en el CIPE para evaluación de catalogación como proyectos PINE.

Se incluyen como anexos de esta sección: presentación resumen desarrollada por el grupo con la información consolidada de los proyectos identificados a ser considerados como PINES (Anexo presentación proyectos PINES) y memorando remitido a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de que esta información sea presentada por la oficina de planeación en sus respectivas gestiones.

## Actas Comité de Administración celebrados en las vigencias 2024 - 2026

Durante las vigencias 2024, 2025 y 2026 se ha gestionado y se ha participado desde el rol de Secretaría Técnica conforme en la designación realizada a la Coordinación del Grupo de Fondos y Gestión del Sector en los Comités de Administración de los fondos de inversión FAZNI, FAER y PRONE. En estos se ha realizado la aprobación de recursos para el financiamiento de proyectos orientados a la ampliación de cobertura y normalización de redes eléctricas, la aprobación de Vigencias Expiradas y la terminación anticipada de proyectos previamente financiados. A continuación, en la Tabla 16 se relacionan las Actas de Comité de Administración de los fondos anteriormente mencionados.

Tabla 15. Relación de Actas de Comité de Administración de los fondos de Inversión FAZNI, FAER y PRONE

| Comité de Administración | Número | Fecha | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| CAFAZNI | 87 | 30/04/2024 | Los integrantes del comité después del análisis realizado deciden: 1. Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la Dirección de Energía Eléctrica, la cual consiste en disponer de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($26.246.043.716), por concepto de Vigencia Expirada para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos referenciados. 2. Aprobar la continuación del trámite de contratación de los 16 proyectos aprobados en los CAFAZNI 85 y 86 por valor de $242.536.061.825 para beneficiar a 7.952 viviendas en la ZNI. 3. Analizar para posterior revisión la financiación de los tres (3) proyectos ubicados en los Departamentos de Casanare y Huila mediante la estrategia de comunidades energéticas o validar otra fuente de financiación dada la disponibilidad presupuestal del FAZNI. 4. Adelantar de proceso de interventoría de los 16 proyectos CAFAZNI mediante concurso público de méritos, incluyendo mecanismo de participación comunitaria. |
| CAFAZNI | 88 | 20/06/2024 | Los integrantes del comité de conformidad con la recomendación de la Dirección de Energía Eléctrica, después del análisis realizado deciden: 1. Aprobar por unanimidad, la recomendación expuesta por la Dirección de Energía Eléctrica, la cual consiste en disponer de los recursos disponibles de ciento doce mil novecientos ochenta millones novecientos seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos M/CTE ($112.980.906.284) para la financiación de 19 proyectos, de los cuales 16 fueron aprobados mediante comité CAFAZNI 87 y 3 proyectos que son aprobados en este comité. 2. Adelantar de proceso de interventoría de los 3 proyectos aprobados en el presente CAFAZNI mediante concurso público de méritos, incluyendo mecanismo de participación comunitaria. |
| CAFAZNI | 89 | 06/11/2024 | Los integrantes del comité después del análisis realizado deciden: Aprobar por unanimidad la recomendación expuesta por la Dirección de Energía sobre el ajuste y financiación de diecinueve (19) proyectos por valor de $244.104.911.998 y proceder con la contratación de los proyectos con ocasión a la autorización de vigencias futuras expedida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP Y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| CAFAZNI | 90 | 03/12/2024 | Los integrantes del comité después del análisis realizado deciden establecer como mínimo las siguientes obligaciones específicas al Ejecutor (administrador delegado) en el clausulado del contrato, así: 1 - Adelantar el proceso de contratación de la interventoría con un tercero independiente del Ejecutor (administrador delegado) y del Contratista Derivado de obra, en el marco de un proceso competitivo y transparente que garantice criterios de evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos que facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva. 2 - El Ejecutor (administrador delegado) deberá realizar el proceso de selección de la interventoría conforme a su reglamento interno y disposiciones definidas por la supervisión del MME, la cual deberá quedar registrada mediante comunicación oficial. " |
| CAFAZNI | 91 | 17/06/2025 | La Decisión del comité es: 1. Aprobar por unanimidad disponer de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRES PESOS M/CTE ($17.846.804.003), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de obra FAZNI-GGC-615-L03-20 y FAZNI-GGC-656-L07-20. 2. Aprobar por unanimidad disponer de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($973.606.571), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de interventoría expuesto en el numeral 5.2. 3. Aprobar por unanimidad la asignación de recursos por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($293.332.152.342) para la financiación de proyectos que buscan la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas que beneficiaran a 8.466 nuevos usuarios que habitan en los departamentos de Arauca, Casanare, Cauca, Putumayo, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. Establecer como mínimo las siguientes obligaciones específicas al ejecutor en el clausulado del contrato, así: 1. Adelantar el proceso de contratación de la interventoría con un tercero independiente del Ejecutor y del Contratista Derivado de obra, en el marco de un proceso público, competitivo y transparente que garantice criterios de evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos que facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva. 2. El ejecutor deberá realizar el proceso de selección de la interventoría conforme a su reglamento interno y disposiciones definidas por la supervisión del MME, la cual deberá quedar registrada mediante comunicación oficial. |
| CAFAZNI | 92 | 10/11/2025 | La decisión del comité es: 1. Aprobar, por unanimidad, disponer de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($626.049.941), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de obra (FAZNI–GGC–634–L05–20) e interventoría (FAZNI–GGC–429–L03–20, FAZNI–GGC–433–L2–20 y FAZNI–GGC–631–L03–20) descritos en el numeral 5. 2. Aprobar por unanimidad la adición de TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($3.394.949.801,45) al Contrato FAZNI GGC–417–15. 3. Aprobar por unanimidad la autorización de la cesión del Contrato FAZNI GGC–615–20 suscrito con ELECTROHUILA S.A. E.S.P., a la empresa ESPDELCA S.A.S. E.S.P. |
| CAFAZNI | 93 | 13/04/2026 | La decisión del comité es: Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la Dirección de Energía Eléctrica, la cual consiste en disponer de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($1,152,965,789.60), por concepto de Vigencia Expirada para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos referenciados en el numeral 5. |
| CAFAER | 65 | 04 de abril del 2024 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la actualización del cronograma (según solicitud del Operador de Red del 2 de abril de 2024) y manifestar que la ejecución del proyecto se realizará con recursos vigencia 2024, sin constituir vigencias futuras para el desarrollo del proyecto, y sin modificación de los demás ítems aprobados en el CAFAER 62. b) Aprobar la solicitud de vigencias expiradas por valor de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($27.539.225.246,14), para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos: FAER GGC 435-15, FAER GGC 657-20, FAER GGC 372-16, FAER GGC 553-20, FAER GGC 554-20, FAER GGC 504-22, FAER GGC 501-22 y FAER GGC 508-22 |
| CAFAER | 66 | 26 de abril del 2024 | El Comité de Administración decidió: a) Devolver los proyectos FAER No. 1469 y 1480 a los estructuradores para que realicen la actualización, ajuste de precios y diseños y, posteriormente inicien el proceso de presentación de proyectos de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nro. 40379 del 16 de mayo de 2023 junto con el cumplimiento de los requisitos allí definidos |
| CAFAER | 67 | 18 de julio del 2024 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la solicitud de modificación al contrato 504 de 2022 en atención a las recomendaciones presentadas por la supervisión y la Dirección de Energía Eléctrica. Igualmente, solicita a la dirección junto con las demás dependencias competentes del ministerio, adelantar los trámites administrativos, jurídicos, presupuestales y contractuales correspondientes |
| CAFAER | 68 | 2 de agosto del 2024 | El Comité de Administración decidió: a) aprueba la financiación de los cuatro (4) proyectos de ampliación de cobertura presentados mediante recursos del FAER que beneficiarán a 3.553 nuevos usuarios por un valor de $109.297.529.327 pesos colombianos (COP) |
| CAFAER | 69 | 22 y 23 de octubre del 2024 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la financiación del proyecto de ampliación de cobertura presentado para la financiación mediante el Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas – FAER que beneficiarán a 1.347 nuevos usuarios por un valor de $56.527.424.841 pesos colombianos (COP) |
| CAFAER | 70 | 25 de julio 2025 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar el pago de vigencias expiradas por valor de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($6.574.098.437,10), con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos GGC-553-2020, GGC-758-2019, GGC-807-2019 y GGC-422-2019. b) Autorizar la terminación anticipada de los contratos FAER GGC 501 y 508 de 2022. c) Ratificar la decisión contenida en el Acta de Reunión CAFAER No. 67, respecto al valor del costo por usuario (CxU) del contrato FAER GGC 504-2022. d) Aprobar la asignación de recursos del FAER para financiar tres proyectos orientados a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura eléctrica, que beneficiarán a 1.882 nuevos usuarios y 26.373 usuarios existentes, por un valor total de $124.701.771.716 pesos colombianos (COP). |
| CAFAER | 71 | 12 de noviembre de 2025 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la asignación de recursos FAER para financiar un proyecto orientado a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura eléctrica, que beneficiará a 448 nuevos usuarios, por un valor total de $14.125.074.818 pesos colombianos (COP). |
| CAFAER | 72 | 9 enero de 2026 | El Comité de Administración decidió: a) Continuar con la asignación de recursos FAER para financiar un proyecto orientado a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura eléctrica, que beneficiará a 448 nuevos usuarios, por un valor total de $14.125.074.818 pesos colombianos (COP). |
| CAFAER | 73 | 13 de abril de 2026 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir con los compromisos del contrato GGC-550-2020 b) Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir la obligación pendiente para el contrato GGC-435-2015. |
| CAFAER | 74 | 08 de mayo de 2026 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir con los compromisos de los contratos GGC-488-2022, GGC-732-2019 y GGC-741-2019 |
| CAPRONE | 37 | 25 de abril de 2024 | El Comité decidió aprobar la solicitud de vigencias expiradas por valor de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 5.162.371.856), para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos: PRONE GGC-619-20, GGC-606-20, GGC-600-20, GGC-629-20, GGC-597-20, GGC-610-20, GGC-620-20, GGC-612-20, GGC-604-20, GGC-624-20, GGC-640-20, GGC-598-20, GGC-628-20, GGC-607-20, GGC-618-20, GGC-609-20, GGC-595-20, GGC-601-20, GGC-621-20 y GGC-659-21. |
| CAPRONE | 38 | 18 de julio de 2024 | La decisión del Comité es: a) Negar la solicitud de cambio de medida AMI sin reducir el valor del contrato, y alternativamente, el comité acoge la propuesta de aprobar la terminación anticipada de los sesenta y nueve (69) contratos presentados por el grupo de supervisión, ordenando a la Dirección de Energía Eléctrica junto con las demás dependencias competentes del Ministerio, adelantar los trámites administrativos, jurídicos, presupuestales y contractuales correspondientes, aunado a la devolución total de los recursos desembolsados, junto con sus rendimientos financieros y demás elementos a que haya lugar. b) Aprobar la solicitud de modificación al contrato 596 de 2020 para dar continuidad al contrato y lograr la normalización de 477 usuario en el barrio Nuevo Milenio – Riohacha, ordenando a la Dirección de Energía Eléctrica junto con las demás dependencias competentes del Ministerio, adelantar los trámites administrativos, jurídicos, presupuestales y contractuales correspondientes. c) Solicitar a la Dirección de Energía notificar a los operadores de red las decisiones por parte de los miembros del comité. |
| CAPRONE | 39 | 25 de julio de 2025 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la secretaría técnica, la cual consiste en disponer de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS $1.482.272.810 para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos GGC 611 2020 GGC 606 20 GGC 619 2020 y GGC 719 2022 b) Aprobar la Terminación Anticipada del Contrato GGC 779 de 2019 de conformidad con las cláusulas expuestas en el numeral 6 de esta presentación |
| CAPRONE | 40 | 25 de agosto de 2025 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la asignación de recursos del PRONE para financiar cinco (5) proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria PRONE 001 de 2025 para la normalización de 3.677 usuarios por valor de $51.360.413.866. |
| CAPRONE | 41 | 4 de noviembre de 2025 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar la asignación de recursos del PRONE para financiar veinticinco (25) proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria PRONE 002 de 2025 para la normalización de 7.313 usuarios por valor de $132.160.235.763. b) Aprobar la disposición de TREINTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 30.107.803,50), para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución del contrato GGC 629-2020. |
| CAPRONE | 42 | 13 de abril de 2026 | El Comité de Administración decidió: a) Dar por terminada la sesión del CAPRONE hasta tanto se realice la revisión de los posibles conflictos de interés y, de ser necesario, se efectúen las delegaciones correspondientes. |
| CAPRONE | 43 | 13 de mayo de 2026 | El Comité de Administración decidió: a) Aprobar el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos GGC-619-20, GGC-606-20, GGC-629-20, GGC-624-20, GGC-713 22, GGC-729-22, GGC-718-22, GGC-714-22, GGC-731-22, GGC-723-22, GGC-716-22, GGC-730 22, GGC-724-22, GGC-717-22, GGC-732-22, GGC-726-22, GGC-733-22, GGC-738-22, GGC-734 22, GGC-720-22, GGC-735-22, GGC-740-22, GGC-736-22, GGC-737-22, GGC-725-22 y GGC-727-22 |

## Trámites

De acuerdo con lo definido en el Portafolio de Trámites y Servicios del Ministerio de Minas y Energía, el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano tiene a su cargo tres (3) trámites a su cargo: (i) Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica, ii) Fijar la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio entre los municipios afectados por la construcción de centrales de generación eléctrica y iii) Declaración de Utilidad Pública e Interés Social. A continuación, se detallan las gestiones que se han realizado en el marco de estos:

### Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56 de 1981 y las disposiciones reglamentarias vigentes, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector, adelanta el análisis y trámite de las solicitudes relacionadas con la fijación de la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio (ICA) entre los municipios afectados por la construcción de centrales de generación eléctrica.

En desarrollo de esta función, el Grupo realiza la revisión de la información técnica y jurídica presentada por los solicitantes, verifica el cumplimiento de los requisitos aplicables y coordina las actuaciones necesarias para la elaboración de los estudios y documentos requeridos para la expedición de los actos administrativos correspondientes.

Durante las vigencias 2024, 2025 y con corte al 31 de mayo de 2026, se adelantó la atención y análisis de las solicitudes presentadas por diferentes empresas del sector eléctrico, relacionadas con proyectos hidroeléctricos y fuentes no convencionales de energía renovable:

| Trámite | Municipio - Depto | Nombre proyecto | Nombre del peticionario | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fijación de capacidad instalada | Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa fe de Antioquia, Toledo y Valdivia del Departamento de Antioquia | Unidades 1 y 2 del proyecto hidroeléctrico Ituango | HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P Empresas Públicas de Medellín E.S.P | Resolución 01027 del 27 de septiembre de 2023. Notificada por correo mediante radicado MME 2-2023-029668 |
| Fijación de capacidad instalada | Alpe - Huila | Brisas Solar | AES Colombia & CIA S.C.A. | Resolución 00538 de 7 de junio de 2024. Notificada por correo mediante radicado MME 2-2024-018025 |
| Fijación de capacidad instalada | Guapotá- Santander | PCH OIBITA | PCH San Bartolomé SAS | Resolución 00536 de 7 de junio de 2024. Notificada por correo mediante radicado MME 2-2024-018031 |
| Fijación de capacidad instalada | Guapotá y OIBA- Santander | PCH San Bartolomé | PCH San Bartolomé SAS | Resolución 00537 de 7 de junio de 2024. Notificada por correo mediante radicado MME 2-2024-018030 |
| Fijación de capacidad instalada | Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa fe de Antioquia, Toledo y Valdivia del Departamento de Antioquia | Unidades 3 y 4 del proyecto hidroeléctrico Ituango | HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P Empresas Públicas de Medellín E.S.P | En trámite |
| Fijación de capacidad instalada | Sabana Larga y Ponedera – Atlántico | Planta solar Guayepo I y II | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | En trámite |
| Fijación de capacidad instalada | Pivijay y Fundación – Magdalena | Planta Solar Fundación | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | En trámite |

Los actos administrativos expedidos en el marco de los trámites anteriormente relacionados se adjuntan como anexo al presente informe en archivo comprimido (ZIP).

### Fijar la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio entre los municipios afectados por la construcción de centrales de generación eléctrica

La fijación de la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio (ICA) entre los municipios afectados por la construcción de centrales de generación eléctrica constituye una competencia asignada al Gobierno nacional, orientada a garantizar una distribución objetiva de este tributo entre las entidades territoriales en cuyo territorio se desarrollan las obras asociadas a proyectos de generación de energía eléctrica.

Este trámite tiene como fundamento principal la Ley 56 de 1981, cuyo artículo 7 establece que las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, correspondiéndole al Gobierno nacional fijar mediante decreto la proporción en que dicho impuesto debe distribuirse entre los municipios afectados por la construcción de la respectiva obra. Esta disposición fue posteriormente reiterada por el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012.

De igual manera, el Decreto 2024 de 1982, compilado en el Decreto 1073 de 2015, desarrolla las disposiciones aplicables a este trámite, mientras que el Decreto 1933 de 1994 establece requisitos específicos para los proyectos hidroeléctricos, particularmente en lo relacionado con la delimitación de las áreas de influencia por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o de la autoridad catastral competente. Adicionalmente, la elaboración y expedición de los decretos correspondientes se encuentra sujeta a las disposiciones de técnica normativa contenidas en los Decretos 1609 de 2015 y 1273 de 2020.

En desarrollo de esta función, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector, adelanta la revisión técnica y jurídica de las solicitudes presentadas por las empresas generadoras obligadas al pago del impuesto, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Para tal efecto, se analiza la información relacionada con la localización del proyecto, las áreas efectivamente utilizadas en cada municipio, los porcentajes de distribución propuestos por el solicitante, los planos y documentos técnicos aportados, así como la resolución de fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial previamente expedida por el Ministerio.

Con base en la información verificada, el Grupo elabora los proyectos de decreto y las memorias justificativas correspondientes, coordina las revisiones técnicas y jurídicas requeridas al interior de la entidad, atiende las observaciones formuladas durante el proceso y adelanta las actuaciones necesarias para la remisión de los documentos a la Oficina Asesora Jurídica y, posteriormente, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para el trámite de expedición del acto administrativo correspondiente.

Así las cosas, durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y lo corrido de 2026 se recibieron las siguientes solicitudes relacionadas con este trámite:

| Trámite | Municipio - Depto | Nombre proyecto | Nombre del peticionario | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto impuesto industria y comercio | Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa fe de Antioquia, Toledo y Valdivia - Antioquia | Unidades 1 y 2 de la Central Hidroeléctrica Ituango | Empresas Públicas de Medellín-E.P.M E.S.P | Se recibió solicitud mediante radicado 1-2024-031617. Se encuentra actualmente en la OAJ para trámite ante presidencia | En trámite |
| Decreto impuesto industria y comercio | Castilla La Nueva-Meta | San Fernando Solar | AES Colombia & CIA S.C.A. | Mediante radicado 3-2024-027777 la OAJ concluyó que el Proyecto San Fernando Solar no aplica para la fijación del impuesto bajo la Ley 56 de 1981 por no entregar energía al SIN; por ende, debe tributar el ICA bajo la Ley 14 de 1983 ante el municipio de Castilla La Nueva (Meta) sobre sus ingresos brutos por venta de energía. | Finalizado |
| Decreto impuesto industria y comercio | Castilla La Nueva-Meta | Castilla Solar | AES Colombia & CIA S.C.A. | La OAJ mediante radicado 3-2024-026719 dio respuesta a solicitud bajo radicado MME 3-2024-019209 del 21 de junio de 2024. Con el grupo jurídico se elaboró memorando para clarificar marco legal para la atención del trámite | En trámite |
| Decreto impuesto industria y comercio | Guapotá y OIBA- Santander | PCH San Bartolomé | PCH San Bartolomé SAS | Se recibió solicitud mediante radicado 1-2024-039427. Se encuentra actualmente en la OAJ para trámite ante presidencia | En trámite |
| Decreto impuesto industria y comercio | Guapotá - Santander | PCH Oibita | PCH San Bartolomé SAS | Se recibió solicitud mediante radicado 1-2024-042930. Se encuentra actualmente en la OAJ para trámite ante presidencia | En trámite |

### Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social

Las DUPIS se concretizan un acto administrativo mediante el cual se determina de Utilidad Pública e Interés Social un plan, un proyecto o una ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica. Desde el Grupo se hace verificación técnica y administrativa inicial de la documentación aportada por el solicitante a la luz de lo dispuesto en Artículo 2 del Decreto 1537 de 2022 "Por el cual se adiciona y se modifica el Decreto 1073 de 2015 y se reglamenta el parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981 así como el artículo 30 de la Ley 2169 en lo relacionado a la expedición del acto administrativo de declaratoria de utilidad pública e interés social”,  como resultado de le verificación puede derivar un concepto técnico a la solicitud de DUPIS y/o en algunos casos devolución del trámite por no cumplimiento total de requisitos.

Tabla 16 - Indicador DUPIS

| Indicador | Unidad de medida | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes tramitadas | % | Atención %= Núm.Solicitudes recibidasNúm.Solicitudes atendidas*100 | 100 % |

Durante las vigencias 2023 - 2026 la Dirección de Energía recibió las siguientes solicitudes a las cuales se dio el manejo correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1537 de 2022:

Para la vigencia 2023 se dio tramite a 11 solicitudes correspondientes a 9 proyectos de generación, 6 en el departamento de Antioquia, 1 en el Departamento de Caldas, 1 en el departamento de Cundinamarca, 2 en el departamento de Santander y 1 en el departamento de Vaupés, de los tramites, 7 de ellos se encuentran con tramite finalizado, 3 con concepto Favorable y 1 con concepto No Favorable.

Para la vigencia 2024 se dio tramite a 8 solicitudes correspondientes a 7 proyectos de generación, 4 en el departamento de Antioquia, 1 en el Departamento del Meta, 1 en el departamento de Santander y 2 en el departamento del Tolima, de los tramites, 3 de ellos se encuentran con tramite finalizado, 4 con concepto Favorable y 1 con concepto No Favorable.

Para la vigencia 2025 se dio tramite a 9 solicitudes correspondientes a 8 proyectos de generación y 1 de trasmisión, 3 en el departamento de Antioquia, 1 en el Departamento del Atlántico, 2 en el departamento del Cesar, 1 en el departamento de Cundinamarca, 1 en el departamento de Santander y 1 en el departamento del Tolima, de los tramites, 5 de ellos se encuentran con tramite finalizado, 3 con concepto Favorable y 1 con concepto No Favorable.

Para la vigencia 2026 se dio tramite a 2 solicitudes correspondientes a 2 proyectos de generación, 1 en el departamento de Antioquia y 1 en el Departamento de Cundinamarca, 1 de ellos se encuentra en trámite y 1 con concepto Favorable.

| ID | Radicado | Año Radicacion | Tipo Proyecto | Nombre_Proyecto | Departamento | Municipio afectado | Hectáreas a declarar | Resultado Concepto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2023-040696 | 2023 | Generación | Parque Solar MATAKABI | VAUPÉS | VAUPÉS-MITÚ | 14,79 | Tramite Finalizado |
| 2 | 1-2023-007884 | 2023 | Generación | Proyecto Hidroeléctrico Santa Rosa y Altamira | SANTANDER | SANTANDER-SUAITA | 875,7 | Tramite Finalizado |
| 3 | 1-2023-057239 | 2023 | Generación | Proyecto Hidroeléctrico Santa Rosa y Altamira | SANTANDER | SANTANDER-SUAITA | 298.17 | Tramite Finalizado |
| 4 | 1-2023-026907 | 2023 | Generación | Central de Energía Renovable Santa Ana | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-JERICÓ | 11,81 | Tramite Finalizado |
| 5 | 1-2023-061810 | 2023 | Generación | Central de Energía Renovable Santa Ana | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-JERICÓ | 15,46 | Tramite Finalizado |
| 6 | 1-2023-038036 | 2023 | Generación | Central Hidroelectrica El Limón | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-ANDES | 28,60 | Tramite Finalizado |
| 7 | 1-2023-011271 | 2023 | Generación | Parque Solar Puerta de Oro 300MW | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA-GUADUAS | 900 | Tramite Finalizado |
| 8 | 1-2023-041428 | 2023 | Generación | Pequeña Central Hidroeléctrica El Limón (Hidrolimón) - PCH El Limón | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-SANTO DOMINGO | 132,4 | No Favorable |
| 9 | 1-2023-020445 | 2023 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA NARE - PCHN | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-ALEJANDRÍA | 32,68 | Favorable |
| 10 | 1-2023-022071 | 2023 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA PCH AURRA- SUCIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 15.08 | Favorable |
| 11 | 1-2023-026386 | 2023 | Generación | Pequeña central Hidroeléctrica Río Hondo | CALDAS | CALDAS-SAMANA | 245.093 | Favorable |
| 12 | 1-2024-032575 | 2024 | Generación | AES Solar 3 Girasoles | TOLIMA | TOLIMA-ARMERO | 19,56 | Tramite Finalizado |
| 13 | 1-2024-047308 | 2024 | Generación | AES Solar 3 Girasoles | TOLIMA | TOLIMA-ARMERO | 19,56 | Tramite Finalizado |
| 14 | 1-2024-049156 | 2024 | Generación | Proyecto Hidroeléctrico San Bartolome | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-REMEDIOS | 350,58 | Favorable |
| 15 | 1-2024-016427 | 2024 | Generación | Pequeña Central Hidroelectrica Hidromonos 9.9 MW | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-AMALFI | 15,55 | No Favorable |
| 16 | 1-2024-027259 | 2024 | Generación | Proyectos Hidroelecricos Santa Rosa y Altamira | SANTANDER | SANTANDER-SUAITA | 85.55 | Favorable |
| 17 | 1-2024-003226 | 2024 | Generación | Pequeña Central Hidroeléctrica El Limón (Hidrolimón) - PCH El Limón | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-SANTO DOMINGO | 1.13 | Favorable |
| 18 | 1-2024-054394 | 2024 | Generación | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 (170 MW) SU CONEXIÓN A LA SUBESTACIÓN OCOA 115 KV | META | META-VILLAVICENCIO | 24,868 | Tramite Finalizado |
| 19 | 1-2024-056752 | 2024 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROLECTRICA HIDROTIGRE 4,5 MW | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-AMALFI | 40.13 | Favorable |
| 20 | 1-2025-028721 | 2025 | Generación | AES Solar 3 Girasoles | TOLIMA | TOLIMA-ARMERO | 155.72 | Favorable |
| 21 | 1-2025-027707 | 2025 | Transmisión | LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 34,5 KV SABANALARGA – CERVECERÍA DEL ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO-SABANALARGA | 10 | No Favorable |
| 22 | 1-2025-022078 | 2025 | Generación | PARQUE SOLAR MINERO 9,9 MW y su línea de conexión de 34,5 kV | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA-GUACHETÁ | 20.8 | Tramite Finalizado |
| 23 | 1-2025-055602 | 2025 | Generación | Planta Solar Tamarino 200MW | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-PUERTO NARE | 436,78 | Favorable |
| 24 | 1-2025-010129 | 2025 | Generación | Parque Solar Terra I y Parque Solar Terra II | CESAR | CESAR-EL COPEY | 197,3 | Tramite Finalizado |
| 25 | 1-2025-044934 | 2025 | Generación | Parque Solar Terra I y Parque Solar Terra II | CESAR | CESAR-EL COPEY | 197,3 | Favorable |
| 26 | 1-2025-046685 | 2025 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL REMANSO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-FRONTINO | 16.37 | Tramite Finalizado |
| 27 | 1-2025-046685 | 2025 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL REMANSO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-FRONTINO | 16.37 | Tramite Finalizado |
| 28 | 1-2025-020633 | 2025 | Generación | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA GR PARQUE SOL DE CIMITARRA 9.9 MW – 34.5 kV | SANTANDER | SANTANDER-CIMITARRA | 27.77 | Tramite Finalizado |
| 29 | 1-2026-011045 | 2026 | Generación | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL REMANSO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA-ABRIAQUÍ | 16,37 | Favorable |
| 30 | 1-2026-015849 | 2026 | Generación | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA BARZALOSA 100MW | CUNDINAMARCA | NARIÑO-ALBÁN | 288,69 | En tramite |

| GESTIÓN DUPIS |  |
| --- | --- |
| Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE | Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE |

## Viabilidad técnica en los proyectos de desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER S. A.

De acuerdo con las disposiciones existentes en la Resolución Nro. 40393  de 2015, el Ministerio de Minas y Energía a través del Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano realiza revisión y en los casos aplicables emite viabilidad técnica a los proyectos recibidos sobre el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para la operación, mantenimiento y dotación de infraestructura en el sector energético que cumplan la totalidad de requisitos.

Así las cosas, el Artículo 1 de la citada resolución, precisa que:

“Los recursos de la línea de redescuento con tasa compensada, se destinarán a la financiación de proyectos de inversión del sector energético relacionados con estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para el desarrollo de la operación, y dotación, para el desarrollo sostenible de las regiones en actividades de producción, generación, interconexión, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, transformación y comercialización de todo tipo de energía en los subsectores de gas combustible, carbón, energía eléctrica y proyectos relacionados con fuentes no convencionales de energía y energías renovables en el marco de lo establecido en la Ley 1715 de 2014, así como las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.”

A continuación, se presentan las solicitudes recibidas para el otorgamiento de la viabilidad técnica a proyectos recibidos en las vigencias 2023 y 2026:

Para la vigencia 2023 se tramitaron once (11) solicitudes, una de ellas con concepto favorable, uno (1) en estado incompleto y nueve (9) con concepto pendiente:

| DPTO | MUNICIPIO | PROYECTO | PRESENTO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | SOLICITUD A LA LÍNEA DE REDESCUENTO FINDETER | FASE DEL PROYECTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUINDIO | SALENTO-CISCACIA-FILANDIA-QUIMBAYA | Línea Los Pinos — Quimbaya 33 KV | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. ESP. - EDEQ S.A. E.S.P. | $ 12.345.082.829 | $ 11.524.472.157 | 3 | PENDIENTE |
| ANTIOQUIA | BARBOSA Y SAN VICENTE | PCH OVEJAS | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OVEJAS S.A.S. E.S.P | $78.654.000.000 | $56.001.648.000 | 3 | PENDIENTE |
| CALDAS | MANIZALEZ | Modernización parcial de la infraestructura del alumbrado público municipio de Manizales | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES (INVAMA) | $30.000.000 | $20.000.000 | 3 | INCOMPLETO |
| CALDAS | MARMATO | Modernización y Reposición Subestación El Dorado 33/13,2 kV | CHEC SA. ESP BIC | $13.174.716.000 | $10.004.000.000 | 3 | PENDIENTE |
| RISARALDA | DOSQUEBRADAS | EFICIENCIA ENERGÉTICA CON CALDERA DE VAPOR BOSCH DE CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA - CYPR | CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA – CYPR | $ 2.542.691.563 | $ 2.542.691.563 | 3 | FAVORABLE |
| SANTANDER | PUERTO WILCHES | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (1MW), A PARTIR DE LA CAPTURA Y TRANSFORMACIÓN DE BIOGÁS, PRODUCIDO POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DE LA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA Y DE ACEITE DE PALMISTE DE EXTRACTORA MONTERREY | EXTRACTORA MONTERREY SAS | $ 12.671.641.677 | $ 12.671.641.677 | 3 | PENDIENTE |
| HUILA | NEIVA | MODERNIZACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL HUILA | GOBERNACIÓN DEL HUILA | $ 1.010.412.465 | $ 1.000.000.000 | 3 | PENDIENTE |
| CORDOBA | SANTA LUCIA | GRANJA SOLAR SOL&CIELO I | SOL & CIELO S.A.S. | $ 45.946.000.000 | $ 32.162.200.000 | 3 | PENDIENTE |
| CALDAS | SAMANÁ | PCH RIO HONDO | GENSA S.A. E.S.P. | $ 190.946.129.210 | $ 133.662.290.447 | 3 | PENDIENTE |
| SUCRE | TOLUVIEJO | SFV OLD T (SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 12.93 MWp EN PISO INTERCONECTADO A LA RED) | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | $ 41.123.526.976 | $ 25.477.000.000 | 3 | PENDIENTE |
| MOCOA | PUTUMAYO | Subestación Renacer 2X50 MVA 115/33/13,2 KV conexión al SSTN Mocoa — Putumayo | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A.S E.S.P. | $ 96.459.966.220 | $ 96.459.966.220 | 3 | PENDIENTE |

Para la vigencia 2024 se tramitaron ocho (8) solicitudes, todas con concepto favorable:

| DPTO | MUNICIPIO | PROYECTO | PRESENTÓ | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | SOLICITUD A LA LÍNEA DE REDESCUENTO FINDETER | FASE DEL PROYECTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALDAS | LA DORADA | Segundo transformador 230/115 kV subestacion Purnio | CENTRAL HIDROELETRICA DE CALDAS S.A E.S.P BIC | $ 30.296.019.919,00 | $ 28.647.651.797,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| SUCRE | TOLUVIEJO | SFV OLD T (Sistema solar Fotovoltaico de 12.93 MWp en piso interconectado a la red) | Tolu Viejo Energias Renovables SAS ESP | $ 37.647.688.300,00 | $ 25.477.000.000,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| PUTUMAYO | MOCOA | Subestación Renacer 2X50 MVA 230/115/34,5/13,2 KV conexión al SSTN Mocoa – Putumayo | Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. | $ 96.479.558.781,00 | $ 95.016.960.993,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| Atlantico | Galapa | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO JUMI | ERCO ENERGÍA S.A.S. | $ 38.178.000.000,00 | $ 22.825.000.000,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| Risaralda | Dosquebradas | Nueva Subestación Molinos 115/33/13.2kV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. CHEC S.A. ESP BIC | $ 60.001.207.317,00 | $ 47.923.260.244,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| Bolívar | Cartagena | Conexión SDL de Caribemar en Subestación La Marina 110 kV (Operando inicialmente a 66 kV) | CEMAR CARIBE S.A.S E.S.P | $ 45.943.271.767,00 | $ 30.000.000.000,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| CALDAS | LA DORADA | Nueva subestación Dorada Norte (DON) 115_33_13.2 kV y ampliación de la Subestación Purnio 115 Kv | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. CHEC S.A. ESP BIC | $ 60.442.710.447,00 | $ 44.066.754.411,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| Bolívar | ARJONA | Proyecto Solar fotovoltaico PN1 | PN1 ENERGIAS RENOVABLES S.A.S E.S.P | $ 40.461.000.000,00 | $ 24.936.000.000,00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |

Para la vigencia 2025 se tramitaron diez (10) solicitudes, tres (3) de ellas con concepto favorable, uno (1) en estado incompleto y seis (6) con concepto pendiente:

| DPTO | MUNICIPIO | PROYECTO | PRESENTÓ | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | SOLICITUD A LA LÍNEA DE REDESCUENTO FINDETER | FASE DEL PROYECTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risaralda | PEREIRA | Proyecto eficiencia energética de un molino de papel de PAPELES NACIONALES S.A.S. – PANASA | PANASA CON FIRMAS CONTRATISTAS. | $112,154,455,870.00 | $100,409,992,529.00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| CÓRDOBA | LA APARTADA | PARQUE SOLAR INTI II | URRÁ SA ESP | $53.000.000.000 | $40.000.000.000 | 3-FACTIBILIDAD | INCOMPLETO |
| Risaralda | Dosquebradas | Modernización subestación Campestre 33/13,2kV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. CHEC S.A. ESP BIC | $14,729,063,952.00 | $12,056,377,860.00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| TOLIMA | IBAGUÉ | Autogeneración de energía aprovechando el potencial hidroeléctrico de la fuente de agua cruda Cocora en la PTAP LA Pola del IBAL S. A E. S.P Oficial. | IBAL S. A E. S.P Oficial | $6,920,633,196.00 | $6,920,633,196.00 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| ANTIOQUIA | UNIÓN | Proyecto PCH CHILSA | Central Energy S.A.S | $39,929,000.00 | $27,406,000.00 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| BOLIVAR | CARTAGENA | Proyecto de generación FOTOSFERA | FOTOSFERA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | 51.679.000.000 | 18.088.000 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| SANTANDER | ARACATOCA | Proyecto Generación de energía con FNCER Panachi 1.8 MWp | Kirapower S.A.S. E.S.P. | $7.161.036.151,00 | $7.162.000.000,00 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| PUERTOS WILCHES | SANTANDER | Proyecto Puerto Wilches 19.9 MW | Wilches Solar 1 S.A.S. E.S.P | 102.487.013.000 | 71.740.909.000 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA | Proyecto Modernizacion Subestacion Campestre 33/13,2 kV | CHEC SA ESP BIC | 14.729.063.952 | $12,056,377,860.00 | 3-FACTIBILIDAD | FAVORABLE |
| DOSQUEBRADAS | RISARALDA | Proyecto Modernizacion subestacion La Rosa | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. BIC. | 16.524.232 | 15.449.329.927 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |

Para la vigencia 2026 se tramitaron cuatro (4) solicitudes, todas ellas con concepto pendiente:

| DPTO | MUNICIPIO | PROYECTO | PRESENTÓ | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | SOLICITUD A LA LÍNEA DE REDESCUENTO FINDETER | FASE DEL PROYECTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVERA | HUILA | Proyecto Campoalegre 9,9MW | Atlántica – HIC Renovables S.A.S. | 44.580.842.489 | $30.850.000.000 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| BOSCONIA | CESAR | Proyecto San Angel Energy Planta solar Fotovoltaica de 19.9MW.” | SKAT INVESTMENT S.A.S | $91.685.126.279 | 70.000.000 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| Victoria, Samaná, Norcasia, Manzanares, Marquetalia y Dorada | CALDAS | Proyecto Modernización y Repotenciación del SDL del Nororiente de Caldas | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BIC, | $71,173,556,221.00 | $47,948,801,289.00 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |
| SAN MARTIN | META | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Tropezón | Parque Solar Colombia III S.A.S- E.S.P. | 50.186.843.631 | 40.149.471.943 | 3-FACTIBILIDAD | PENDIENTE |

## Viabilidad técnica en los proyectos de desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER S. A.

De acuerdo con las disposiciones existentes en la Resolución Nro. 40393  de 2015, el Ministerio de Minas y Energía a través del Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano realiza revisión y en los casos aplicables emite viabilidad técnica a los proyectos recibidos sobre el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para la operación, mantenimiento y dotación de infraestructura en el sector energético que cumplan la totalidad de requisitos.

Así las cosas, el Artículo 1 de la citada resolución, precisa que:

“Los recursos de la línea de redescuento con tasa compensada, se destinarán a la financiación de proyectos de inversión del sector energético relacionados con estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para el desarrollo de la operación, y dotación, para el desarrollo sostenible de las regiones en actividades de producción, generación, interconexión, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, transformación y comercialización de todo tipo de energía en los subsectores de gas combustible, carbón, energía eléctrica y proyectos relacionados con fuentes no convencionales de energía y energías renovables en el marco de lo establecido en la Ley 1715 de 2014, así como las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.”

A continuación, se presentan las solicitudes recibidas para el otorgamiento de la viabilidad técnica a proyectos recibidos en las vigencias 2023 y 2024:

Complementariamente a las revisiones de las solicitudes hechas, se inició el ejercicio de la actualizar el proyecto de resolución que adopta el procedimiento y define requisitos y líneas de acción dado que se busca establecer los mecanismos y lineamientos para obtener la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión del sector energético para el desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de las líneas de crédito de la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER S.A., así como el seguimiento y control a los mismos. Dicha actualización se trabajó en el desarrollo de mesas técnicas con el equipo técnico del grupo, el Viceministerio de Energía, la UPME y con los enlaces de FINDETER.

Se proyectó que los recursos se destinarán a la financiación de proyectos del sector energético para el desarrollo sostenible de las regiones, en las siguientes etapas:

- Pre- inversión: En esta etapa se financian aspectos como la formulación y estructuración de proyectos, así como los estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social, legal y demás que deben realizarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los recursos.

- Inversión: Se financian las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, las cuales comprenden, pero no se limitan, a aspectos tales como la contratación de proveedores para el suministro de los insumos, la administración de personal, equipos y materiales, la coordinación con los diferentes actores vinculados al proyecto, el control del presupuesto, el cronograma y demás acciones de gerencia para el mismo.

Se actualizan los requisitos que deben presentarse de manera general tanto para la etapa de pre- inversión y la etapa de inversión.

- Dentro de la carta de presentación se solicita presentar el número de usuarios a beneficiar.

Se presentan los requisitos específicos que se deben tener en cuenta para cada una de las etapas.

- Se solicita un certificado de la Entidad Territorial.

- Certificado de la ET sobre ubicación en zona de alto riesgo.

- Certificado de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

- Certificado de que el proyecto está acorde al POT.

- Información geográfica de usuarios beneficiados

- Acta de concertación con la comunidad.

- Concepto de pertinencia, oportunidad de consulta previa y tramite de licencia ambiental.

- Inscripción de comunidad energética (si aplica)

- Dentro de la carta de presentación se solicita presentar el número de usuarios a beneficiar.

Se modifica el procedimiento para la radicación y tramite de proyectos, todos los proyectos que requieran viabilidad técnica y financiera deberán ser radicados ante el Ministerio de Minas y Energía con copia a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER. El Ministerio de Minas y Energía o la entidad a quien éste o la ley hayan delegado, emitirán la aprobación y certificación de la viabilidad técnica y financiera dirigida al solicitante con copia a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

Finalmente, dicho proyecto de acto administrativo fue enviado a Findeter para revisión y ajustes. El MME está al pendiente de recibir respuesta para continuar con el procedimiento de actualización.

Anexo  XX- Proyecto de Resolución

## Derechos de petición y comunicaciones

En el marco de las funciones asignadas al Grupo de Fondos y Gestión del Sector, se realiza la atención, análisis y trámite de las comunicaciones y derechos de petición relacionados con las competencias del Grupo, garantizando el ejercicio efectivo del derecho fundamental de petición y el acceso oportuno a la información por parte de ciudadanos, entidades territoriales, empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y demás actores del sector minero-energético.

Durante las vigencias 2024 y 2025, así como en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, el Grupo gestionó las comunicaciones recibidas mediante la articulación de los equipos técnico y jurídico, permitiendo brindar respuestas de fondo frente a las solicitudes presentadas y realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los términos legales establecidos en la normativa vigente.

La recepción de correspondencia en el grupo de Fondos y Gestión del Sector históricamente presenta un comportamiento similar, con picos de solicitudes en abril, julio y octubre. Se presenta una disminución en junio y en diciembre y enero, fechas usualmente vacacionales en el país, en promedio por mes se reciben 301 comunicaciones.

Las solicitudes atendidas estuvieron relacionadas principalmente con consultas sobre la prestación del servicio de energía eléctrica, proyectos de energías renovables, mecanismos de financiación del sector, ampliación de cobertura del servicio de energía, así como solicitudes de información relacionadas con los fondos administrados por el Ministerio de Minas y Energía y los instrumentos de política pública asociados al sector eléctrico.

Como resultado de la gestión adelantada, se mantuvo un seguimiento permanente sobre las comunicaciones asignadas al Grupo, fortaleciendo los mecanismos de control interno para la verificación de términos y la trazabilidad de las actuaciones realizadas durante el trámite de las solicitudes.

En cuanto a la gestión de correspondencia en general el comportamiento de 2024 a 2026 deja ver como el 88% de las comunicaciones se finalizan y el 12% se archivan.

Es de resaltar que durante el período reportado se garantizó la atención oportuna de los requerimientos recibidos, sin que se registraran derechos de petición vencidos o respuestas emitidas por fuera de los términos legales, contribuyendo al fortalecimiento de la atención al ciudadano y al cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y oportunidad en la gestión pública.

A corte de mayo, el 2026 es el año que más comunicaciones ha recibido el área con un total de 1482, seguido de 2025 con 1457 y 2024 con 1098, este comportamiento se vio influenciado por la gran cantidad de radicados recibidos en enero 2026.

## Asuntos Jurídicos

### Cumplimiento de las sentencias

En el marco de las decisiones judiciales que ordenan la participación del Ministerio de Minas y Energía en diferentes procesos y escenarios de seguimiento, la entidad ha adelantado las acciones necesarias para atender los requerimientos establecidos por las autoridades judiciales, en coordinación con las demás entidades vinculadas. Estas actuaciones han estado orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Ministerio, así como a contribuir al desarrollo de las medidas, compromisos y actividades definidas en cada una de las providencias judiciales.

Por lo tanto y en aras de brindar un estado actual de estos asuntos, el detalle de las sentencias, las gestiones realizadas, los avances alcanzados, los compromisos adquiridos y las actividades pendientes de seguimiento se encuentran consignados en el documento complementario que acompaña el presente informe “Anexo 2: XXXX”. Dicho documento constituye el insumo de referencia para la continuidad de la gestión institucional y el seguimiento a las acciones que el Ministerio de Minas y Energía debe continuar desarrollando en cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, ha proferido las:

- Sentencia No. 003 del 17 de octubre de 2025.

Lo ordenado:

“(…) Vigésimo séptimo. ORDENAR al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en coordinación con el FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – FAZNI y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, Alcaldía Municipal de Puerto Asís, Alcaldía de Puerto Caicedo y Gobernación del Putumayo, en el término de seis (06) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, y en concertación con las autoridades de la parcialidad Ksxa’w Nasa Alto Danubio, realicen todas las gestiones pertinentes para proveer a la comunidad de un sistema de energía eléctrica rural o la entrega e instalación de equipos de generación de energía alternativa. (…)”.

Lo actuado:

- Mediante comunicaciones con radicado MME 3-2025-045902 y MME 1-2025-052325, se allega al Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, la Sentencia No. 003 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa.

- Mediante radicado MME 2-2025-051026, de fecha 5 de noviembre de 2025, se consultó al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, si ha desarrollado la estructuración y/o viabilización de proyectos para atender la necesidad de la comunidades citadas en dicha sentencia; solicitando la remisión al Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, del proyecto y sus documentos constitutivos con el fin de realizar las validaciones correspondientes y ser presentado ante el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (CAFAZNI), para su verificación y aprobación, si es del caso, y dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia precitada. No obstante, si la respuesta era negativa solicitamos que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 40378 de 2023, se realizara la estructuración del proyectos que beneficie las comunidades que se mencionan en la sentencia citada, y la realización del plan trabajo con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, mediante la Sentencia No. 003 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Para dar respuesta se concedió plazo hasta el 10 de noviembre de 2025.

- Mediante radicado MME 2-2025-051027, de fecha 5 de noviembre de 2025, se consultó a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, si ha desarrollado viabilización de proyectos para atender la necesidad de la comunidades citadas en dicha sentencia; solicitando la remisión al Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, con el fin de realizar las validaciones correspondientes, para su verificación y aprobación, si es del caso, y dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, mediante la Sentencia No. 003 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Para dar respuesta se concedió plazo hasta el 10 de noviembre de 2025.

- Cumplido el plazo concedido para recibir respuestas por parte de las entidades antes citadas no se recibió respuesta por escrito a nuestra solicitud.

- Mediante radicado MME 2-2025-051538, de fecha 7 de noviembre de 2025, se realizó citación al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, con el fin de realizar mesa de trabajo para el día 14 de noviembre de 2025, para tratar las respuestas a las solicitudes de la entidad, mesa de trabajo donde también asistió la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y donde dichas entidades manifestaron que no existía un proyecto viabilizado y/o estructurado que permitiera beneficiar a la Comunidad Indígena Ksxa’w Nasa Alto Danubio del pueblo Nasa, con ubicación en la inspección El Danubio, veredas La Diana, Marmato, El Danubio, Las Minas del municipio de Puerto Asís, y en la vereda La Cristalina del Municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

- En dicha mesa de trabajo el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, se comprometió a entregar el día 19 de noviembre de 2025, un plan de trabajo para la estructuración de un proyecto energético que beneficiará a la Comunidad Indígena Ksxa’w Nasa Alto Danubio del pueblo Nasa, con ubicación en la inspección El Danubio, veredas La Diana, Marmato, El Danubio, Las Minas del municipio de Puerto Asís, y en la vereda La Cristalina del Municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo, pero dejando la salvedad que dicha estructuración sobrepasa el plazo otorgado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, mediante la Sentencia No. 003 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

- A la fecha el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, no ha presentado el plan de trabajo para la estructuración de un proyecto energético que beneficiará a la Comunidad Indígena Ksxa’w Nasa Alto Danubio del pueblo Nasa, con ubicación en la inspección El Danubio, veredas La Diana, Marmato, El Danubio, Las Minas del municipio de Puerto Asís, y en la vereda La Cristalina del Municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

- El día 31 de octubre de 2025, el Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, mediante escrito con radicado MME 3-2025-045902, solicitó información seguimiento al cumplimiento de la Sentencia No. 003 del 17 de octubre de 2025, proceso de restitución de tierras No. 860013121002-2021-00330-00.

- El día 29 de noviembre de 2025, desde el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, se dio respuesta al Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, mediante escrito con radicado MME 3-2025-051548, donde se remitió lo actuado, para su conocimiento y en atenta solicitud de dar respuesta directa al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa y se le solicitara se conceda mayor tiempo para ejecutar las gestiones pertinentes para proveer a la comunidad menciona en la sentencia, de un sistema de energía eléctrica rural o la entrega e instalación de equipos de generación de energía alternativa ordenada mediante la Sentencia No. 003 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

- El día 26 de febrero de 2026, desde el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, se dio alcance a la respuesta al Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, mediante escrito con radicado MME 3-2026-011623, donde se remitió lo actuado, para su conocimiento y en atenta solicitud de dar respuesta directa al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa.

- El día 27 de febrero de 2026, el Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, se lo asignó a la Doctora Shirley Andrea Ortiz Diaz como el responsable de gestionar la respuesta colectiva y finalizar el trámite - Para dar trámite del asunto.

- El día 13 de abril de 2026, se realizó reunión de coordinación con la Alcaldía de Puerto Asís - Putumayo, para la capacitación de legalización de recursos asignados por el Ministerio de Minas y Energías, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

- El día 14 de abril de 2026, se realizó reunión con la comunidad beneficiaria en el municipio de Puerto Asís – Putumayo, donde se brindó capacitación de legalización de recursos asignados por el Ministerio de Minas y Energías, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

- Sentencia No. 004 del 28 de octubre de 2025.

Lo ordenado:

“(…) Vigesimoséptimo. ORDENAR al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en coordinación con el FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – FAZNI y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS, Y GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO, en el término de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, y en concertación con las autoridades de la parcialidad Tssenene – Pueblo Cofán, realicen todas las gestiones pertinentes para proveer a la comunidad de un sistema de energía eléctrica rural o la entrega e instalación de equipos de generación de energía alternativa. (…)”.

Lo actuado:

- Esta sentencia no llego al Ministerio de Minas y Energía, fuimos convocados a una mesa de trabajo por parte del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, la cual se llevo a cabo el día 26 de noviembre de 2025.

- En dicha mesa de trabajo el único compromiso por parte del Ministerio de Minas y Energía, fue la “Entrega de información, sobre proyectos que se hayan estructurado o ejecutado por parte del Ministerio de Minas y Energía”.

- Ante el punto anterior el Ministerio de Minas y Energía – Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, dio respuesta mediante correo informado que no tenía proyectos y/o documentos constitutivos con el fin de realizar las validaciones correspondientes y ser presentado ante el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (CAFAZNI), para su verificación y aprobación, si es del caso, y dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia precitada.

- De igual forma en dicha mesa de trabajo se planteó convocar a una segunda reunión donde las entidades presenten los proyectos dirigidos al pueblo Cofan, parcialidad Tssenene, la cual no se ha desarrollado.

- El día 13 de abril de 2026, se realizó reunión de coordinación con la Alcaldía de Puerto Asís - Putumayo, para la capacitación de legalización de recursos asignados por el IPSE, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

- El día 14 de abril de 2026, se realizó reunión con la comunidad beneficiaria en el municipio de Puerto Asís – Putumayo, donde se brindó capacitación de legalización de recursos asignados por el IPSE, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

- Sentencia No. 005 del 18 de diciembre de 2025.

Lo ordenado:

“(…) Vigésimo séptimo. ORDENAR al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en coordinación con el FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – FAZNI y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, Alcaldía Municipal de Puerto Asís, Alcaldía de Puerto Leguízamo y Gobernación del Putumayo, en el término de seis (06) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, y en concertación con las autoridades de la parcialidad Monaide Jitoma del Pueblo Murui Muina, realicen todas las gestiones pertinentes para proveer a la comunidad de un sistema de energía eléctrica rural o la entrega e instalación de equipos de generación de energía alternativa. (…)”.

Lo actuado:

- Mediante comunicación por chat la Coordinadora del Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, informa sobre la llegada al grupo de la Sentencia No. 005 de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa.

- Mediante radicado MME 2-2025-062560, de fecha 30 de diciembre de 2025, se consultó al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, si ha desarrollado la estructuración y/o viabilización de proyectos para atender la necesidad de la comunidades citadas en dicha sentencia; solicitando la remisión al Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, del proyecto y sus documentos constitutivos con el fin de realizar las validaciones correspondientes y ser presentado ante el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (CAFAZNI), para su verificación y aprobación, si es del caso, y dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia precitada. No obstante, si la respuesta era negativa solicitamos que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 40378 de 2023, se realizara la estructuración del proyectos que beneficie las comunidades que se mencionan en la sentencia citada, y la realización del plan trabajo con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, mediante la Sentencia No. 005 de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Para dar respuesta se concedió plazo hasta el 7 de enero de 2026.

- Mediante radicado MME 2-2025-062563, de fecha 30 de diciembre de 2025, se consultó a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, si ha desarrollado viabilización de proyectos para atender la necesidad de la comunidades citadas en dicha sentencia; solicitando la remisión al Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, con el fin de realizar las validaciones correspondientes, para su verificación y aprobación, si es del caso, y dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa, mediante la Sentencia No. 005 de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Para dar respuesta se concedió plazo hasta el 7 de enero de 2026.

- El día 13 de abril de 2026, se realizó reunión de coordinación con la Alcaldía de Puerto Asís - Putumayo, para la capacitación de legalización de recursos asignados por el Ministerio de Minas y Energías, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

- El día 14 de abril de 2026, se realizó reunión con la comunidad beneficiaria en el municipio de Puerto Asís – Putumayo, donde se brindó capacitación de legalización de recursos asignados por el Ministerio de Minas y Energías, para la actividad de Autodiagnóstico para la iniciación de la formulación del proyecto por parte del IPSE.

Otras Actuaciones

- El día 26 de febrero de 2026, desde el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, se dio alcance a la respuesta al Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, mediante escrito con radicado MME 3-2026-011623, donde se remitió lo actuado, para su conocimiento y en atenta solicitud de dar respuesta directa al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa.

- El día 27 de febrero de 2026, el Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, se lo asignó a la Doctora Shirley Andrea Ortiz Diaz como el responsable de gestionar la respuesta colectiva y finalizar el trámite - Para dar trámite del asunto.

- El día 14 de mayo de 2026, desde el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector, se solicitó información y consolidación del control de cumplimiento de las Sentencias No. 003 y 005 de 2025  al Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales, mediante escrito con radicado MME -2026-026582, y se remitió actualización de lo actuado, para su conocimiento.

Anexo 3: XXXX

### Alertas Tempranas

Según lo dispuesto en el Decreto No. 2124 de 2017, la alerta temprana es un documento de advertencia preventiva emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre riesgos para la seguridad y bienestar de la población, y se dirige al Gobierno Nacional para responder al Estado. En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía ha realizado un seguimiento a las recomendaciones planteadas en dichas alertas, estableciendo canales de comunicación con las entidades pertinentes para abordar los riesgos identificados.

El presente capítulo expone el estado de avance de las acciones adelantadas por el Ministerio en cumplimiento de dichas recomendaciones, desde el año 2024 hasta la fecha, incluyendo las actividades de seguimiento, coordinación interinstitucional, reporte de información, asistencia a espacios de mesas de trabajo y demás gestiones necesarias para atender los requerimientos establecidos por la Defensoría del Pueblo.

Este informe abarca el seguimiento realizado en relación con las seis (6) alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en las que se encuentra inmersa la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía. Se detalla la comunicación con las entidades involucradas y los resultados obtenidos, destacando las acciones concretas llevadas a cabo para dar cumplimiento a las recomendaciones recibidas.

Entre las recomendaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo, se encuentra:

Al Ministerio de Minas y Energía, priorizar la cobertura del servicio de energía en las zonas rurales que carecen del servicio y a la empresa DISPAC la Energía del Chocó, para que mejore la prestación del servicio en las comunidades que cuentan con la conexión del servicio y realice de manera periódica mantenimiento a las redes debido a las fallas que se derivan de la prestación del servicio, Al Ministerio de Minas y Energía, priorizar la cobertura del servicio de energía en las zonas rurales que carecen del servicio y a la administración municipal para que de manera urgente dote a las comunidades rurales de plantas eléctricas comunitarias, incluyendo el combustible mensual para sostenimiento y mantenimiento. Se insta, así mismo, a coadyuvar y/o apoyar técnicamente en lo que corresponda a sus competencias para el efecto a la(s) empresa(s) que prestan el servicio en estas jurisdicciones.

#### 1. Acciones De Seguimiento

Gracias a la contribución de los fondos al proceso de universalización y normalización del servicio de energía eléctrica, se avanza con los criterios de focalización de llegar a los territorios con mayores vulnerabilidades facilitando el acceso a este servicio esencial a más personas, promoviendo el desarrollo y mejorando las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

Así mismo, se han emitido comunicaciones con las diferentes entidades y/u Operadores de Red relacionados en las alertas tempranas como parte del seguimiento de estas. Con dichas comunicaciones se busca entre otros:

- Información detallada sobre las acciones a implementar o implementadas en respuestas a las alertas tempranas emitidas.

- Información acerca del estado actual de la red.

- Complicaciones o cuellos de botella que impidan la implementación o avance en proyectos.

Adicionalmente se mantiene un constante seguimiento de los proyectos por parte de los fondos de inversión FAZNI, FAER y PRONE en las regiones mencionadas en las alertas tempranas.

En el año 2024 se realizaron las siguientes comunicaciones:

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |
| 001-2021, 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Implementación del proyecto SDL Guadualejo con avances significativos: 85% completado, incluye reconfiguración de circuitos existentes y nuevas soluciones de telecontrol en áreas rurales dispersas de Paéz. Beneficiarios proyectados: más de 10,000 personas. |
| 013-2023, 027-2021, 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Realización de mantenimiento en áreas rurales conectadas; en Chocó, se evidencian incrementos en la duración de fallas en medio de limitaciones de seguridad. Mejora continua de redes de media y baja tensión. Se proyecta alcanzar una reducción en tiempos de reposición en 2025. |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | Expansión de redes en San José del Fragua y Solita: 423 usuarios beneficiados mediante FAER; 773 usuarios proyectados en Solita con recursos SGR. Estrategias de normalización de usuarios en zonas rurales con apoyo técnico de la Gobernación de Caquetá. |
| 029-2020, 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Electrificación rural dispersa en Huila: más de 7,000 personas beneficiadas con el proyecto CAFAER 68. Adicionalmente, avance en implementación de sistemas solares para Paéz, beneficiando a 2,700 personas en comunidades alejadas. |
| 001-2021 | Empresa Energía Putumayo (EEP) | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| Entes territoriales: |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | Realización de gestiones conjuntas con Electrocaquetá para mejorar la calidad del servicio, en alineación con programas PDET que buscan inclusión energética. |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | En proceso de estructuración de proyectos locales orientados a zonas críticas PDET. Requiere recursos adicionales para escalar iniciativas previstas. |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Implementación de un proyecto integral que beneficiará a comunidades rurales con apoyo de FAER. Vinculación efectiva con los objetivos de los Pactos Municipales. |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Colaboración en proyectos financiados por FAER y SGR; apoyo técnico directo a Electrocaquetá para formular iniciativas conjuntas de expansión rural. |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Colaboración activa en proyectos de electrificación rural alineados a metas PDET. Se espera consolidar avances significativos en cobertura en áreas remotas. |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Confirmación de proyectos en análisis y priorización de zonas con necesidades críticas; esfuerzos articulados para integrar las iniciativas a los Pactos Municipales de Transformación Regional. |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Iniciativas activas en coordinación con DISPAC para instalar sistemas de generación enmarcados en los objetivos de los PDET. |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  |  |
| Contratos en ejecución: A través del Fondo FAER, en la presente anualidad se celebró el contrato FAER- GGC-0651 -2024 de ampliación de cobertura en el SIN para beneficiar a 2.674 nuevos usuarios del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca con una inversión de $ 30.716.479.294 y cuyo objeto consistirá en la Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca. |  |  |
| CONSULTA DE INFORMACIÓN |  |  |
| Toda la documentación relacionada con las comunicaciones realizadas y sus correspondientes respuestas por parte de las Entidades Territoriales y/o Operadores de Red en el marco de las Alertas Tempranas se encuentran en el anexo |  |  |

En el año 2025 se realizaron las siguientes comunicaciones:

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 001-2021 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | SI |  |
| 013-2023 027-2021 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | SI |  |
| 001-2021 | Empresa De Energía Del Putumayo - EEP |  | NO |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | SI |  |
| 029-2020 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | SI |  |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca |  | NO |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo |  | NO |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | SI |  |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta |  | NO |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | SI |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó |  | NO |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó |  | NO |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó |  | NO |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 001-2021, 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Implementación del proyecto SDL Guadualejo con avances significativos: 85% completado, incluye reconfiguración de circuitos existentes y nuevas soluciones de telecontrol en áreas rurales dispersas de Paéz. Beneficiarios proyectados: más de 10,000 personas. |  |
| 013-2023, 027-2021, 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Realización de mantenimiento en áreas rurales conectadas; en Chocó, se evidencian incrementos en la duración de fallas en medio de limitaciones de seguridad. Mejora continua de redes de media y baja tensión. Se proyecta alcanzar una reducción en tiempos de reposición en 2025. |  |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | Expansión de redes en San José del Fragua y Solita: 423 usuarios beneficiados mediante FAER; 773 usuarios proyectados en Solita con recursos SGR. Estrategias de normalización de usuarios en zonas rurales con apoyo técnico de la Gobernación de Caquetá. |  |
| 029-2020, 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Electrificación rural dispersa en Huila: más de 7,000 personas beneficiadas con el proyecto CAFAER 68. Adicionalmente, avance en implementación de sistemas solares para Paéz, beneficiando a 2,700 personas en comunidades alejadas. |  |
| 001-2021 | Empresa Energía Putumayo (EEP) | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |  |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | Realización de gestiones conjuntas con Electrocaquetá para mejorar la calidad del servicio, en alineación con programas PDET que buscan inclusión energética. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | En proceso de estructuración de proyectos locales orientados a zonas críticas PDET. Requiere recursos adicionales para escalar iniciativas previstas. |  |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Implementación de un proyecto integral que beneficiará a comunidades rurales con apoyo de FAER. Vinculación efectiva con los objetivos de los Pactos Municipales. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Colaboración en proyectos financiados por FAER y SGR; apoyo técnico directo a Electrocaquetá para formular iniciativas conjuntas de expansión rural. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Colaboración activa en proyectos de electrificación rural alineados a metas PDET. Se espera consolidar avances significativos en cobertura en áreas remotas. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Confirmación de proyectos en análisis y priorización de zonas con necesidades críticas; esfuerzos articulados para integrar las iniciativas a los Pactos Municipales de Transformación Regional. |  |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Iniciativas activas en coordinación con DISPAC para instalar sistemas de generación enmarcados en los objetivos de los PDET. |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  |  |  |
| Contratos en ejecución: A través del Fondo FAER, en la presente anualidad se celebró el contrato FAER- GGC-0651 -2024 de ampliación de cobertura en el SIN para beneficiar a 2.674 nuevos usuarios del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca con una inversión de $ 30.716.479.294 y cuyo objeto consistirá en la Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca. |  |  |  |
| CONSULTA DE INFORMACIÓN |  |  |  |
| Toda la documentación relacionada con las comunicaciones realizadas y sus correspondientes respuestas por parte de las Entidades Territoriales y/o Operadores de Red en el marco de las Alertas Tempranas se encuentra en el anexo |  |  |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones:

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 001-2021 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
|  | Empresa De Energía Del Putumayo - EEP | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
|  | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 013-2023 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 027-2021 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
|  | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Entes territoriales:

| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | 1. Coordinación Interinstitucional: La Administración Municipal ha adelantado acciones de coordinación con la empresa prestadora del servicio de energía Eléctrica Electrocaqueta S.A. E.S.P. con el propósito de fortalecer la cobertura y mejorar la calidad del servicio de energía en el territorio, especialmente en las zonas rurales del municipio. Estas acciones han estado orientadas a la gestión de recursos y a la estructuración de proyectos que permitan ampliar la infraestructura eléctrica en sectores que históricamente han presentado limitaciones en la prestación del servicio. 2. Estado de Avance: En el marco de estas gestiones, el municipio formuló y gestionó recursos para la ejecución del proyecto identificado con BPIN 20201301010330, denominado Ampliación de la cobertura del sistema de energía con la construcción de la red de distribución de media y baja tensión y montajes de subestaciones de distribución en la zona rural del municipio de Solita, departamento de Caquetá. El proyecto fue ejecutado por la Empresa ELECTROCAQUETÁ S.A.E.S.P. entidad encargada de la prestación del servicio de energía en el municipio y tuvo como finalidad ampliar la cobertura del sistema eléctrico mediante la construcción de redes de distribución de media y baja tensión y la instalación de subestaciones de distribución en diferentes sectores rurales del municipio, con la implementación de este proyecto se logró beneficiar aproximadamente a 350 familias, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y fortaleciendo el acceso a servicios públicos domiciliarios en el territorio. 3. Planes Futuros: El municipio continua adelantando gestiones institucionales orientadas a identificar necesidades en materia de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio eléctrico en zonas rurales, con el fin de formular nuevos proyectos que permitan seguir ampliando el acceso a este servicio esencial, en coordinación con las entidades del orden departamental y nacional, así como las empresas prestadoras del servicio. 4. Articulación con instrumentos de planeación territorial: Las acciones relacionadas con el fortalecimiento del acceso al servicio de energía eléctrica en el municipio se encuentran articuladas con los instrumentos de planificación territorial, particularmente con las iniciativas contempladas en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y en los instrumentos de planificación municipal, los cuales buscan promover el cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos en las zonas rurales del territorio. |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | A la fecha Gobernación del Cauca no cuenta con información específica relacionada con la solicitud por la comunidad del municipio de Piamonte, elevada en el marco de las recomendaciones emitidas. No obstante lo anterior, la Gobernación del Cauca, en cumplimiento de sus funciones institucionales y en concordancia con su propósito de contribuir al desarrollo social y territorial del departamento, manifiesta su disposición para participar en los procesos de articulación interinstitucional que se requieran, así como para apoyar la estructuración, viabilizarían y ejecución de los proyectos que resulten necesarios para dar solución a la necesidad planteada, particularmente en lo relacionado con la ampliación de cobertura y el mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales priorizadas |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS |  |  |
| Contratos en ejecución: Actualmente en el Fondo FAZNI existen los siguientes contratos en ejecución: Contrato; Departamento; Municipio; Usuarios; Estado. FAZNI GGC -1351-2024; CHOCÓ; MEDIO BAUDÓ; 242; EN EJECUCIÓN. FAZNI GGC-1352-2024; CAUCA; PÁEZ; 675; EN EJECUCIÓN. GGC-1851-2025; HUILA; IQUIRA; 24; EN EJECUCIÓN. GGC-1851-2025; HUILA; ALGECIRAS; 14; EN EJECUCIÓN. En el fondo FAER actualmente se encuentra en ejecución los siguientes contratos: Alerta Temprana 001-2021: PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el Departamento del Cauca.; CAUCA; PIAMONTE; 885; $ 10.166.074.860. Construcción electrificación rural 29 veredas municipio San José del Fragua y municipios aledaños, departamento del Caquetá.; CAQUETÁ; SAN JOSÉ DEL FRAGUA; 423; $ 14.001.313.099. Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto Implementación de soluciones energéticas sostenibles con fuentes no convencionales, para las viviendas rurales del municipio de Puerto Guzman, departamento de Putumayo.; PUTUMAYO; PUERTO Guzmán; 278; $ 6.016.985.231. Alerta Temprana 013-2023: PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de redes eléctricas en vivienda rural dispersa de los municipios de Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia, Teruel, Colombia, San Agustín y Pitalito en el departamento del Huila; HUILA; ÍQUIRA; 72; $ 2.193.694.946. Alerta Temprana 063-2018 PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de redes eléctricas en vivienda rural dispersa de los municipios de Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia, Teruel, Colombia, San Agustín y Pitalito en el departamento del Huila; HUILA; ALGECIRAS; 109; $ 3.321.010.405. |
| CONSULTA DE INFORMACIÓN |  |  |
| Toda la documentación relacionada con las comunicaciones realizadas y sus correspondientes respuestas por parte de las Entidades Territoriales y/o Operadores de Red en el marco de las Alertas Tempranas se encuentra en el Anexo |  |  |

Adicionalmente, mediante los radicados MME 2-2026-022008, 2-2026-022264, 2-2026-022262, 2-2026-022261, 2-2026-022259, 2-2026-022034, 2-2026-022033, 2-2026-022032, 2-2026-022029, 2-2026-022028, 2-2026-022027, 2-2026-022013, 2-2026-022012, 2-2026-022011, 2-2026-022010, 2-2026-022009, 2-2026-022008 se realizaron invitaciones a los Entes Territoriales y Operadores de Red de las zonas con alertas tempranas a fin de realizar socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural –PNER y los fondos de apoyo a la Energización en estas regiones, la misma se realizó el día 29 de mayo a las 9:30 A-M hasta las 11:00 A.M.

Lo primero fue la presentación del grupo de fondos por parte de los abogados: Silvia Martínez Jiménez, David Grajales Marín, Camilo Alejando Carreno, acto seguido se solicitó la presentación de los invitados a la reunión quienes se relacionan a continuación:

- Claudia Yurani Angulo Secretaria de Planeación del municipio de Piamonte

- Wilson Yarilson Ortiz Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Putumayo

- Luis Carlos cano de la Gobernación del Cauca

- Jesica Cuetia de la alcaldía de Jambaló en el departamento del Cauca

- Víctor Grisales del municipio de Toribio –Cauca

- Angie Norelis Mendoza de la dirección de Ingeniería/Planificación y Expansión de la Red.

Se les socializó las comunicaciones que se han enviado a fin de que  manifestaran  los avances en los proyectos de energía, los cuellos de botella en la implementación y avance de los proyectos, las dudas que tenían en relación a la presentación de los proyectos de energía y que la no receptividad respecto a la no contestación de las comunicaciones impide una articulación institucional, así mismo se les realizó capacitación de los fondos con los que cuenta el Ministerio de Minas y Energía, quien aprueba los proyectos y todo el trámite que deben surtir para la presentación de los mismos. Acto seguido se les dio la palabra para que aportaran algo desde sus experiencias. La Gobernación del Cauca manifestó: “A la fecha no se tienen nuevos proyectos en ejecución, razón por la cual se radicará ante el IPSE un oficio solicitando información para  conocer si en alguno de nuestros municipios se está estructurando algún proyecto de energía, y de no ser así se solicitará que dentro de sus planes priorización estructuren proyectos en este municipio” así mismo informaron que quisieran capacitaciones a fin de presentar proyectos de energía pero que requerían tener la base de datos de los municipios donde no hay el suministro del servicio público.

La socialización de los fondos fue de gran ayuda para que los Entes Territoriales supieran como activar al Ministerio de Minas y Energía para la presentación de sus proyectos, más aún cuando se trata de zonas con posible vulneración a los derechos humanos.

La reunión se terminó con una invitación a los Entes Territoriales a que continúe la colaboración institucional proporcionando las respuestas a las comunicaciones que realiza el Ministerio de Minas y Energía, y que a través del correo electrónico del Ministerio pueden acudir y solicitar alguna capacitación o informarnos de los avances u obstáculos en los proyectos que se llevan.

#### Conclusiones Generales

Las comunicaciones enviadas a los Entes Territoriales y Operadores de Red corresponden a mantener la colaboración interinstitucional a fin de que el Ministerio apoye en lo que se requiera a los entes territoriales y que estos, a través de la comunicación constante puedan manifestar el avance de sus proyectos, los obstáculos para llevarlos a cabo y las ayudas que requieran por parte del Ministerio,

En todos los casos se evidencia la necesidad de mantener una articulación institucional permanente entre el Ministerio de Minas y Energía, sus fondos adscritos, entes territoriales y operadores de red, con el fin de garantizar las recomendaciones impartidas por la Defensoría del Pueblo, cumplimiento oportuno de las recomendaciones y la implementación de medidas que logren articular las necesidades de estas regiones con el avance de sus proyectos de energización.

Se recomienda consolidar una matriz unificada de seguimiento que permita:

- Identificar las recomendaciones específicas por parte de la Defensoría del Pueblo.

- Definir responsables institucionales.

- Establecer cronogramas de cumplimiento.

- Mantener actualizada la información de actuaciones, comunicaciones y respuestas emitidas por entes territoriales y operadores de Red.

- Consolidar soportes y evidencias de cumplimiento.

- Fortalecer la trazabilidad de las actuaciones adelantadas.

## Entes de Control

Desde la vigencia 2024 el Grupo de Fondos y Gestión del Sector en cabeza de la Coordinadora Martha Stephanny Barreto ha dado respuesta a los requerimientos, planes de mejora, solicitudes y Reportes enmarcados en la gestión de control realizada por la entidad de Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Conforme a esto, a continuación se describen las respuestas brindadas, para mayor detalle referirse al  Anexo 4.

### Acciones - Planes de Mejoramiento

En atención al hallazgo 14 -Documento CGR "H-445 Incumplimiento de requisitos establecidos de convocatoria del Contrato- DEE" con la causa "(...) Los certificados que debían encontrarse previa a la Convocatoria para los contratos de obra de los Operadores de Red e interventoría no existen, a pesar de que este proceso debió surtirse en la etapa previa(...)", realizado por la Contraloría General de la Nación, desde el Grupo de Fondos y Gestión del sector se realizó la actualización, Oficialización y publicación el 1 de junio de 2026 en el Sistema de Gestión Integral del procedimiento “M-EN-P-06 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN RECURSOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN PRONE” con el objetivo de esclarecer el proceso que debe seguirse para expedir una convocatoria orientada al financiamiento de proyectos de normalización de redes eléctricas. Complementario a este, se estableció el formato de evaluación a implementarse en cada convocatoria con el fin de unificar el criterio de evaluación de los proyectos planes y/o programas “M-EN-F-43 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BAJO LA CONVOCATORIA VIGENTE”.

### Solicitudes, Reportes y/o Requerimientos

#### Requerimientos de 2026

En cuanto a lo que corresponde de 2026, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 5 para el Seguimiento del Acuerdo de Paz en el marco de la vigilancia y control del Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER a través de los radicados PGN Nro. E-2026-132520 y MME Nro. 1-2026-01413 realizó una “Solicitud de información respecto a pedagogía en territorio del Plan Nacional Sectorial a su cargo”. En atención a esta, desde el Grupo de Fondos y gestión del Sector se dio respuesta a través del memorando 3-2026-021244.

La respuesta estuvo orientada a los procesos desarrollados sobre la asistencia técnica que la entidad ha adelantado en acciones de pedagogía, socialización y difusión del Plan Nacional de Electrificación Rural, así como actividades encaminadas a su ejecución y seguimiento, orientadas a promover los lineamientos en materia de energización y a contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de Paz con el cierre de brechas de la Reforma Rural Integral.

Por otro lado, en atención a la comunicación remitida por la Contraloría General de la República, mediante la cual se formulan observaciones al diligenciamiento del Formulario 2026 – Décimo Informe de Seguimiento a los Recursos del Acuerdo Final de Paz, en el marco del requerimiento radicado No. 2026EE0051718, desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector se dio respuesta a través del memorando 3-2026-021039 Dirección de Energía Eléctrica, con el fin de atender la reiteración efectuada por el ente de control. Cabe resaltar que por parte del Grupo de fondos, de las 66 preguntas del formulario, solamente se dio respuesta a aquellas asociadas al Plan Nacional de Electrificación Rural y su materialización a través de los fondos de inversión (FAZNI, FAER, PRONE).

Posconflicto – SIRECI – Pendiente – Jeral

Anexo 4: Respuestas a Entes de Control

## Procedimientos

Durante las vigencias 2025 y 2026, el Grupo de Fondos y Gestión del Sector adelantó actividades de actualización, creación y fortalecimiento de los procedimientos asociados a la financiación de planes, programas y proyectos a través de los fondos de inversión del sector, así como de aquellos relacionados con los trámites de fijación de capacidad instalada, fijación de la proporción del impuesto de industria y comercio y declaratorias de utilidad pública.

Como resultado de estas actividades, se obtuvieron los siguientes avances:

- Oficialización y publicación el 3 de marzo de 2026 en el Sistema de Gestión Integral el procedimiento para la asignación de recursos de proyectos financiados por el Fondo de Apoyo financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (ZNI) “M-EN-P-05 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN RECURSOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE APOYO FINANCIERO (FAZNI)”.

- Oficialización y publicación el 1 de junio de 2026 en el Sistema de Gestión Integral el procedimiento “M-EN-P-06 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN RECURSOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN PRONE” con el objetivo de esclarecer el proceso que debe seguirse para expedir una convocatoria orientada al financiamiento de proyectos de normalización de redes eléctricas. Complementario a este, se estableció el formato de evaluación a implementarse en cada convocatoria con el fin de unificar el criterio de evaluación de los proyectos planes y/o programas “M-EN-F-43 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BAJO LA CONVOCATORIA VIGENTE”.

- Se actualizó el procedimiento “M-EN-P-08 Procedimiento para fijar la proporción en que debe distribuirse el impuesto de industria y comercio”, incorporando ajustes orientados a fortalecer la trazabilidad del trámite y la aplicación de los criterios técnicos y jurídicos requeridos para su atención. Actualmente se encuentra pendiente de publicación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

- Se actualizó el procedimiento “M-EN-P-12 Procedimiento para fijar la capacidad instalada y la fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica”, con el fin de armonizar sus actividades con la normativa vigente y las necesidades operativas identificadas durante la gestión de los trámites. Actualmente se encuentra pendiente de publicación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

- Se adelantó la gestión respectiva para la actualización del procedimiento “M-EN-P-04 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO (FAER)" dado que era necesario esclarecer las actividades principales para la asignación de recursos. Este se encuentra en su segunda revisión por el profesional asignado del grupo de Planeación de la Dirección de Energía Eléctrica. La finalidad es

- Se adelantó la gestión respectiva para la actualización del procedimiento “M-EN-P-02 PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL" el cual se encuentra en su segunda revisión por el profesional asignado del grupo de Planeación de la Dirección de Energía Eléctrica. Esto en el marco de ampliar la información asociada a las actividades que se realizaran para conceptuar y aprobar la declaración de un predio como de Utilidad Pública e interés Social.

## Alertas y/o recomendaciones.

### Gestión del sector Eléctrico Colombiano

A partir de los resultados obtenidos y del seguimiento realizado a las principales variables del sector eléctrico durante el periodo de gestión, se identifican oportunidades de fortalecimiento institucional orientadas a consolidar las capacidades de monitoreo, análisis sectorial y apoyo a la formulación de política pública del Ministerio de Minas y Energía. Estas oportunidades buscan fortalecer la capacidad de anticipación frente a riesgos para la confiabilidad energética, mejorar el seguimiento a proyectos estratégicos y profundizar el análisis técnico requerido para la toma de decisiones sectoriales.

- Fortalecimiento de las herramientas de monitoreo y seguimiento sectorial

Consolidar y automatizar las herramientas de seguimiento desarrolladas por el Grupo para el monitoreo de variables energéticas, proyectos estratégicos, indicadores de confiabilidad, expansión del sistema y avance de la transición energética. Esto permitiría disponer de información más oportuna para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de seguimiento institucional.

- Consolidación de un esquema de alertas tempranas para la confiabilidad energética

Fortalecer los mecanismos de identificación, análisis y seguimiento de riesgos que puedan afectar la prestación del servicio de energía eléctrica, incluyendo eventos climáticos extremos, retrasos en proyectos estratégicos, restricciones operativas, limitaciones de infraestructura y riesgos asociados al abastecimiento energético. Por lo anterior es importante que el grupo siga participando en los espacios establecidos por el CNO, y que se establezcan mecanismos de revisión de alertas con tomadores de decisión al interior del Ministerio.

Lo anterior permitiría anticipar posibles impactos sobre la seguridad energética y facilitar la adopción oportuna de medidas preventivas, al tiempo que se mejora la interoperabilidad al interior del Ministerio con oficinas como la OARE y la OAAS. Esto permitiría mejorar la articulación tanto al interior del ministerio como hacia el sector eléctrico del país.

- Fortalecimiento del seguimiento a proyectos estratégicos de generación y transmisión

Profundizar el seguimiento a los proyectos estratégicos del sector eléctrico, especialmente aquellos relacionados con la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, la expansión de la red de transmisión y los proyectos priorizados para fortalecer la seguridad energética del país. Este seguimiento permitiría identificar oportunamente riesgos para su entrada en operación y apoyar la adopción de medidas orientadas a reducir retrasos en su ejecución.

Esto incluye la consolidación de mecanismos de seguimiento a la Estrategia 6GW+ y a las metas de transición energética, seguimiento con apoyo de la UPME a los proyectos de transmisión, y además efectuar análisis asociados a la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía y demás iniciativas vinculadas a la transición energética, con el fin de contar con información actualizada sobre el avance de las metas sectoriales y los factores que puedan afectar su cumplimiento.

- Fortalecimiento de la articulación técnica con entidades y agentes del sector

Continuar fortaleciendo los espacios de intercambio técnico con entidades como la UPME, XM, CREG, IPSE y demás actores del sector eléctrico, con el propósito de consolidar información estratégica para el seguimiento de proyectos, la identificación de riesgos sectoriales y la evaluación de alternativas para mejorar la confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano.

- Consolidación del seguimiento a eventos de riesgo para el sector eléctrico

Mantener y fortalecer las actividades de monitoreo asociadas a eventos que puedan afectar la prestación del servicio de energía eléctrica, tales como fenómenos climáticos, situaciones sociales que impacten infraestructura estratégica, restricciones operativas del sistema y actuaciones regulatorias o de mercado con incidencia sobre la confiabilidad energética del país. Esto debería realizar con acompañamiento de la OAAS, con el fin de articular esfuerzos, especialmente en afectaciones que tengan alto componente social y ambiental.

### FAER

Adelantar las gestiones respectivas para el financiamiento de los proyectos de ampliación de cobertura y el mejoramiento de las redes eléctricas en las zonas rurales que a la fecha cuentan con concepto FAVORABLE por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) teniendo en cuenta que este fondo sigue vigente hasta tanto el Fondo Único de Soluciones Energéticas entre en operación. Esto en el entendido de que se optimizarán los tiempos de ejecución, toda vez que las etapas de evaluación y viabilización técnica ya se encuentran cumplidos. Así mismo, la financiación se encontraría sustentada dado que según el Manual Operativo de FONENERGÌA estos proyectos también serían objeto de su financiación, por ende, la ejecución de recursos a través del fondo FAER estaría alineado con los objetivos de FONENERGÌA.

### FAZNI

Actualmente, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) dispone de recursos disponibles por valor de $11.000.000.000, los cuales se encuentran adelantando las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para su traslado al proyecto de inversión de FONENERGÍA.

Adicionalmente, es importante señalar que durante el primer semestre de 2026 el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) no ha radicado proyectos de ampliación de cobertura en las Zonas No Interconectadas (ZNI) que cuenten con concepto favorable y que requieran financiación con cargo a los recursos del FAZNI.

En el evento de que se radiquen proyectos con concepto favorable que demanden recursos para su financiación, esta podría ser atendida a través de FONENERGÍA, toda vez que, de conformidad con su Manual Operativo, los proyectos de ampliación de cobertura en las ZNI también son susceptibles de ser financiados por dicho fondo, así las cosas la destinación y ejecución de estos recursos a través de FONENERGÍA mantendría la coherencia con los objetivos originalmente previstos para el FAZNI, garantizando la continuidad en el apoyo a iniciativas orientadas a ampliar el acceso al servicio de energía en las Zonas No Interconectadas.

### FONENERGÍA

Alertas

En el marco de la consolidación y puesta en operación de FONENERGÍA, se identifican aspectos que requieren especial atención para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo y la adecuada ejecución de los proyectos financiados. Estas alertas están relacionadas con la disponibilidad oportuna de recursos, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control, los retos asociados a la ejecución territorial y la consolidación de esquemas de gobernanza que permitan una gestión eficiente y articulada de las inversiones.

- Gestión de traslados y disponibilidad de recursos:
La ejecución de proyectos estratégicos de energización depende de la disponibilidad oportuna de recursos y de la culminación de los trámites presupuestales y financieros asociados a la consolidación de FONENERGÍA. Eventuales demoras podrían afectar cronogramas de contratación, ejecución y puesta en operación de proyectos priorizados.

- Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control:
La integración de múltiples fuentes de financiación y líneas de inversión exige robustecer los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación para garantizar la trazabilidad de los recursos, el cumplimiento de metas y la medición de impactos en cobertura, calidad del servicio y cierre de brechas energéticas.

- Riesgos asociados a la ejecución territorial:
Persisten desafíos relacionados con capacidades institucionales locales, condiciones logísticas, consultas con comunidades, obtención de permisos y dificultades de acceso en zonas rurales y no interconectadas, factores que pueden generar retrasos en la ejecución de proyectos.

- Necesidad de consolidar la gobernanza del Fondo:
Resulta fundamental continuar fortaleciendo los instrumentos de planeación, priorización y toma de decisiones del Fondo, así como los mecanismos de coordinación entre las dependencias del Ministerio, entidades adscritas, operadores, entidades territoriales y demás actores involucrados en la implementación de proyectos.

Recomendaciones

Con el propósito de fortalecer la gestión de FONENERGÍA y maximizar el impacto de las inversiones orientadas al cierre de brechas energéticas, se presentan las siguientes recomendaciones dirigidas a consolidar su operación, garantizar la disponibilidad de recursos, fortalecer los procesos de planeación y seguimiento, y promover la ejecución oportuna de proyectos alineados con los objetivos de transición energética justa y democratización del acceso a la energía.

- Priorizar la consolidación operativa y financiera de FONENERGÍA:
Avanzar en la implementación integral del modelo de operación del Fondo, garantizando la articulación de las fuentes de recursos, los procedimientos internos y los instrumentos de planeación requeridos para su funcionamiento eficiente.

- Gestionar oportunamente los traslados y asignaciones presupuestales:
Mantener seguimiento permanente a los trámites interinstitucionales necesarios para asegurar la disponibilidad de recursos y evitar afectaciones a los proyectos estratégicos en ejecución o programados.

- Fortalecer la planeación y priorización de inversiones:
Implementar criterios técnicos, sociales y territoriales que permitan focalizar los recursos en las zonas con mayores brechas de acceso a los servicios energéticos, alineando las inversiones con los objetivos de transición energética justa y reducción de pobreza energética.

- Implementar un sistema integral de seguimiento:
Consolidar herramientas que permitan monitorear de manera periódica la ejecución física y financiera de los proyectos, identificar alertas tempranas y medir resultados e impactos en términos de cobertura, calidad y confiabilidad del servicio.

- Garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos:
Mantener como prioridad la financiación de proyectos en ejecución y de aquellos que atienden poblaciones vulnerables, zonas rurales y no interconectadas, evitando interrupciones que puedan afectar la prestación del servicio o el cumplimiento de metas sectoriales.

- Fortalecer la articulación con la estrategia de transición energética:
Orientar la financiación de proyectos hacia soluciones sostenibles que contribuyan a la democratización de la energía, el aprovechamiento de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), la reducción de emisiones y el desarrollo energético territorial, en concordancia con los objetivos establecidos para FONENERGÍA.

### PRONE

Teniendo en cuenta las gestiones realizadas en vigencias anteriores y dado que a la fecha el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA) no ha entrado en operación, se recomienda expedir una convocatoria transitoria dirigida a los Operadores de Red. El objetivo de esta es la presentación de planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas, con la opción de ser complementados mediante Sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE), en el marco del Decreto 1073 de 2015.

Es importante destacar que, una vez FONENERGÍA inicie operaciones, aquellos proyectos que hayan surtido el proceso de la convocatoria y cuenten con concepto favorable podrán ser asumidos para su financiación por dicho fondo. Esto optimizará los tiempos de ejecución, toda vez que las etapas de evaluación y viabilización técnica ya se encontrarán avanzadas y debidamente sustentadas.

### Obras Por Impuestos-OXI

Se adelanta actualmente el proceso de contratación del concurso de méritos para la interventoría de los siguientes convenios: Mallama, Puerto Caicedo, y Tierralta, a la fecha los Estudios Previos se encuentran en revisión y atención de las observaciones del equipo contractual del MEE. Una vez aprobado el documento y surtidos los pasos en la plataforma Secop ii, cumpliendo el cronograma del proceso y realizada la evaluación de las propuestas allegadas, se debe aprobar y adjudicar los proyectos a los contratistas de interventoría que cumplen los requisitos establecidos.

Adicionalmente, se realizará la verificación de requisitos para la viabilidad de los proyectos que presenten los contribuyentes mediante el mecanismo de OxI, para el segundo corte, el cual se cierra el día 3 de agosto de 2026. Aunado a la expedición de los conceptos Favorables o No Favorables mediante memorando dirigido a Dirección de Planeación Internacional del MEE, con el fin de surtir el trámite ante el Banco de proyectos de la ART.

## Equipo

Durante el periodo de gestión, el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano contó con un equipo interdisciplinario conformado por tres (3) funcionarios de planta y veintisiete (27) contratistas de prestación de servicios, para un total de treinta (30) personas, quienes apoyaron el desarrollo de las actividades misionales, estratégicas, técnicas, jurídicas, administrativas y financieras a cargo del Grupo.

La estructura del equipo estuvo integrada tal como se puede ver en la Tabla 17:

Tabla 17 - Equipo de trabajo

| Cantidad | Vinculación | Perfil /Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planta | Coordinador(a) Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano. |
| 1 | Planta | Asesor(a). |
| 1 | Planta | Auxiliar. |
| 9 | Contratista | Ingenieros de apoyo a: la Gestión del Sector, la gestión de los Fondos y Obras por Impuestos – OXI. |
| 2 | Contratista | Ingenieros de apoyo a la gestión de información administrativa, seguimiento y análisis sectorial. |
| 8 | Contratista | Profesionales de apoyo jurídico. |
| 5 | Contratista | Profesionales de apoyo administrativo. |
| 3 | Contratista | Profesionales de apoyo financiero. |

La conformación de este equipo permitió atender de manera integral las responsabilidades asignadas al Grupo, relacionadas con la formulación y seguimiento de política pública sectorial, la administración y seguimiento de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE, la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER, la gestión del mecanismo de Obras por Impuestos – OXI, el seguimiento a proyectos de inversión, el monitoreo de variables del sector eléctrico, la atención de trámites sectoriales, la gestión jurídica y contractual, así como el seguimiento presupuestal, financiero y administrativo de las diferentes actividades a cargo de la dependencia. De manera transversal, el equipo también apoyó la recepción, análisis, proyección y respuesta de los derechos de petición, solicitudes ciudadanas, requerimientos de entidades públicas y demás comunicaciones oficiales relacionadas con las competencias del Grupo.

El equipo técnico, jurídico, financiero y administrativo constituyó un soporte fundamental para el cumplimiento de las metas institucionales y sectoriales durante el periodo de gestión, garantizando la continuidad de los procesos, la atención oportuna de requerimientos internos y externos, incluidos los derechos de petición y demás solicitudes de los grupos de interés, así como el acompañamiento permanente a las diferentes iniciativas lideradas por la Dirección de Energía Eléctrica.

# Reportes e Informes

A continuación, se relacionan informes cualitativos mensuales y cuantitativos que se reportan desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano se realizan los siguientes reportes:

| Tema | Reporte | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Plan Nacional de Desarrollo | Avance indicador Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) | Mensual |
|  | Avance indicador Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados. | Mensual |
|  | Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI | Mensual |
|  | Reporte mensual cualitativo y cuantitativo de la ejecución presupuestal de cinco (5) proyectos de inversión: - Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas –ZNI en el territorio nacional. (FAZNI) BPIN 2022011000082 - Mejoramiento del cubrimiento de la demanda no atendida que perciben los usuarios del SIN y las ZNI Nacional” (DNA) BPIN 2020011000141 - Mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía en los barrios subnormales ubicados en los municipios del sistema interconectado a nivel nacional (PRONE) BPIN 2018011001045 - Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional (FAER) BPIN 2018011001048 - Fortalecimiento de los lineamientos de política pública para lograr la universalización del servicio de energía eléctrica de manera justa y eficiente nacional. (PNER) BPIN 202300000000359 | Mensual (Los 5 primeros días hábiles de cada mes) |
| Macrometa Presidencial | Informe de Macrometas Presidenciales Meta 6GW | Mensual |
| Plan Nacional Sectorial del Plan Nacional de Electrificación Rural | Reporte cualitativo y cuantitativo de avance | Trimestral |
| Paz | Informe de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del acuerdo de paz- Entidades Nacionales | Anual |
| Cuenta Semestral | Reporte de la cuenta ante Contraloría General de la República SIRECI M-1.1 Postconflicto | Semestral |
| Cuenta anual | Reporte de la cuenta ante Contraloría General de la República - F37 Informe de Gestión Ministerial y departamentos Administrativos. | Anual |