INFORME DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA

A continuación, se realiza la descripción de los programas que se encuentran en el marco del plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura”, Convenios:

- PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

En el marco del desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” para el cuatrienio se cuenta con la estrategia del Plan de Vivienda “Mi Casa en Bogotá” a través de la cual se proyecta la asignación de 75.000 soluciones habitacionales en la modalidad de adquisición, arrendamiento y mejoramiento, de los cuales 60.000 corresponden a la modalidad de adquisición para vivienda nueva; el proceso de asignación se realiza desde la Dirección de Financiación de Vivienda y se desarrolla en el marco de los siguientes programas:

- Oferta preferente: tiene como objetivo separar unidades de vivienda social VIP y VIS que se generan en Bogotá y posteriormente asigna un subsidio a hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV para que puedan adquirir las viviendas separadas. Permite articular la oferta con la demanda de vivienda social, principalmente en aquellos casos en los que, por sus condiciones de vulnerabilidad, los hogares difícilmente podrían acceder a una solución habitacional a través del proceso estándar de comercialización.

- Reduce tu cuota: Tiene como enfoque específico apoyar a los hogares de menores ingresos en Bogotá que debido a la falta de recursos, resulta difícil el pago de la cuota del crédito para la compra de una vivienda nueva. El subsidio "Reduce tu Cuota" es un aporte distrital en dinero equivalente a 14 SMLMV otorgado a los hogares que cumplan con los requisitos establecidos, destinado a ayudar el pago de hasta 48 cuotas mensuales de un crédito hipotecario o leasing habitacional para la adquisición de una vivienda nueva de interés prioritario (VIP) o de interés social (VIS) en Bogotá D.C. Este beneficio permite aliviar la carga financiera de las familias y apoyar su estabilidad habitacional. Este subsidio puede ser complementario con otros subsidios otorgados por el Distrito, por entidades nacionales y por las cajas de compensación, lo que maximiza los beneficios para los hogares.

- Reactiva tu compra reactiva tu hogar: Busca beneficiar a familias de bajos recursos para compra de su vivienda, hogares que tienen dificultad de cierre financiero de viviendas próximas a escrituración y entrega, otorgando un subsidio de $17.082.000 (12 SMMLV-2025).

- Ahorro para mi casa: Dirigido a familias interesadas en ahorrar para adquirir Vivienda, mediante un auxilio económico para arriendo a cambio de un ahorro para adquirir Vivienda.

- Arriendo Solidario

CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2024 POR PROGRAMA

En la vigencia 2024 se dio cumplimiento a cada una de las metas de asignación de subsidios por programa, así:

| Programa | Número de asignaciones (PDD Julio a diciembre 2024) | Número de asignaciones (PDD enero a diciembre 2024) |
| --- | --- | --- |
| Oferta Preferente | 2.143 | 2.866 |
| Reactiva tu compra | 1.866 | 1.866 |
| Reduce tu cuota | 10 | 10 |
| SDVE/MCY | 9 | 52 |
| Total: | 4.028 | 4.794 |

CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2025 POR PROGRAMA

En la vigencia 2025 se dio cumplimiento a cada una de las metas de asignación de subsidios por programa, así:

| Programa | Número de asignaciones (Enero a 31 de diciembre 2025) |
| --- | --- |
| Oferta Preferente | 3.729 |
| Reactiva tu compra | 7.669 |
| Reduce tu cuota | 6.001 |
| Ahorro para mi casa | 2.921 |
| Arriendo Solidario | 68 |
| SVE/MCY | 134 |
| Total | 20.522 |

Fuente: SUAV

CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2026 POR PROGRAMA

En la vigencia 2023 se tiene una meta programada de 14.877 asignaciones de subsidios en la modalidad de vivienda nueva y arrendamiento, a corte del 30 de junio de 2026 los avances de cumplimiento por cada uno de los programas son los siguientes:

| Programa | Número de asignaciones (Enero a 30 de junio 2026) |
| --- | --- |
| Oferta Preferente | 1.197 |
| Reactiva tu compra | 1.594 |
| Reduce tu cuota | 3.172 |
| Ahorro para mi casa | 98 |
| Arriendo Solidario | 0 |
| SVE/MCY | 50 |
| Total | 6.111 |

Fuente: SUAV

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA

POR FAVOR INCLUIR COMO SE COMPORTÓ EL PROGRAMA EN LA VIGENCIA 2025, SU CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

El programa de Educación e Inclusión Financiera está diseñado para mejorar las condiciones de vida de los hogares bogotanos.

Su objetivo principal es ayudar a las familias a superar las barreras de acceso a vivienda nueva, tales como la falta de bancarización, los reportes negativos en centrales de riesgo y el desconocimiento general sobre los procesos de adquisición de vivienda y cierre financiero en la ciudad.

El programa busca que los participantes:

- Desarrollen capacidades y hábitos saludables en el manejo de sus finanzas personales.

- Puedan decidir con criterio qué productos financieros les convienen para alcanzar sus metas.

- Conozcan a profundidad la oferta de subsidios de vivienda nacional, distrital y de cajas de compensación.

- Gestionen su historial crediticio para lograr un cierre financiero efectivo en el corto plazo.

Estructura y Temática del Programa

El programa se imparte en modalidades presencial y virtual, estructurado en cuatro módulos de capacitación:

- Módulo 1: Conceptos básicos de educación financiera, planificación y elaboración de presupuesto.

- Módulo 2: Ahorro programado y estrategias para el cierre financiero.

- Módulo 3: Tipos de crédito, prevención del sobreendeudamiento, beneficios de la inclusión financiera y ley de "borrón y cuenta nueva".

- Módulo 4: Programas de subsidios distritales (año 2026), incluyendo opciones de arriendo y ahorro programado.

Indicadores de Gestión 2025

El presente informe detalla los resultados obtenidos por el Programa de Educación e Inclusión Financiera durante la vigencia 2025. Los datos reflejan un desempeño excepcional, superando el 100% de cumplimiento en todas las metas estratégicas planteadas para el año.

| Indicador | Avance | Meta (2025) | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscritos | 9.276 | 9.000 | 103,07% |
| Certificados | 4.230 | 3.000 | 141,00% |
| En Proceso de Subsidio | 2.684 | 2.500 | 107,36% |

Análisis Sociodemográfico 2025

El alcance del programa muestra una fuerte presencia en la población femenina, representando el 88.9% del total de inscritos.

| Rango de Edad | Hombres | Mujeres | No Binarios | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-18 años | 7 | 44 | 5 | 56 |
| 19-28 años | 274 | 1.505 | 8 | 1.787 |
| 29-59 años | 627 | 6.065 | 29 | 6.721 |
| 60-100 años | 73 | 635 | 4 | 712 |
| Total, General | 981 | 8.249 | 46 | 9.276 |

Distribución por Programa

La estrategia de "Oferta Preferente" se consolida como la principal fuente de captación de interesados en el sistema de educación financiera.

| Programa Específico | Inscritos |
| --- | --- |
| Oferta Preferente | 1.802 |
| Ahorro Para Mi Casa | 536 |
| Arriendo Solidario | 97 |
| Reactiva Tu Compra | 26 |
| Reduce Tu Cuota | 13 |
| Otros Programas/Anteriores | 210 |

Conclusiones y Logros Eficacia en Certificación:

Se destaca el índice de certificación (141%), lo que indica una alta tasa de finalización de los cursos y una gestión operativa eficiente.

Se destaca el índice de certificación (141%), lo que indica una alta tasa de finalización de los cursos y una gestión operativa eficiente.

El programa impacta predominantemente a mujeres (8.249 participantes), fortaleciendo la autonomía financiera femenina en Bogotá.

El segmento de adultos entre 29 y 59 años constituye la base principal del programa (72%), demostrando la relevancia de la educación financiera en etapas de alta actividad económica y búsqueda de vivienda.

Mapa 2025

Indicadores de Gestión EIF 2026

El presente informe detalla el estado de avance del Programa de Educación e Inclusión

Financiera durante el ciclo operativo 2026. A la fecha de corte 31 de mayo de 2026, el programa presenta una ejecución sólida, con una participación destacada de la población femenina y una cobertura territorial que abarca las principales localidades de Bogotá.

| Indicador | Avance | Meta (2025) | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscritos | 6.376 | 8.000 | 79,70% |
| Certificados | 2.876 | 5.000 | 57,52% |
| En Proceso de Subsidio | 996 / 454 | 2.000 | 49,80% |

El programa continúa impactando mayoritariamente a mujeres, quienes representan

aproximadamente el 85,32% del total de inscritos.

- Mujeres: 5.440 inscritas

- Hombres: 913 inscritos

- No Binarios: 23 inscritos

El segmento poblacional de mayor participación se encuentra entre los 29 y 59 años, con

4.604 personas registradas, seguido por el grupo de 19 a 28 años con 1.251 personas.

Mapa 2026

Distribución por Género (Inscritos 2026) corte 31 de mayo 2026

- Mujeres: 5.440 inscrito.

- Hombres: 913 inscritos.

- No Binarios: 23 inscritos.

Distribución por Género (Certificados 2026) corte 31 de mayo 2026

- Mujeres: 2.403 certificados.

- Hombres: 468 certificados.

- No Binarios: 5 certificados.

Avance Acumulado del Cuatrienio:

A nivel histórico durante el cuatrienio actual, el programa acumula un total de 23.996 inscritos y 9.760 certificados en las diferentes localidades de Bogotá.

Distribución por Programa

| Programa Específico | Inscritos | Certificados |
| --- | --- | --- |
| Ahorro Para Mi Casa | 125 | 68 |
| Oferta Preferente | 991 | 451 |
| Reactiva Tu Compra | 5 | 3 |
| Reduce Tu Cuota | 5 | 4 |
| Arriendo Solidario | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.126 | 526 |

Procedimiento Operativo (PM06-PR26)

La implementación del programa sigue un proceso estandarizado que garantiza la calidad de la formación:

- Recepción de Solicitudes: Seguimiento mensual de peticiones ciudadanas a través de canales oficiales.

- Programación: Definición de horarios y asignación del equipo profesional según la modalidad (virtual o presencial).

- Ejecución: Realización de los 4 módulos de capacitación con una intensidad horaria definida.

- Evaluación: Aplicación de encuestas de satisfacción para la mejora continua del programa.

- Certificación: Verificación del cumplimiento de la totalidad de los módulos para la entrega del certificado oficial.

3.1 OFERTA PREFERENTE

Antecedentes

Teniendo en cuenta las enormes limitaciones que tienen los hogares de menores ingresos para acceder a una solución de vivienda, la administración distrital da continuidad  al mecanismo donde la Secretaría Distrital del Hábitat ejerce la primera opción de separación de las unidades de vivienda de interés social y prioritario que se generen en Bogotá, con el propósito de facilitar la adquisición de vivienda nueva a hogares vulnerables que tengan ingresos de hasta 4 SMMLV, cumplan con los requisitos para acceder al subsidio y cuenten con el cierre financiero para adquirir la vivienda.

El Programa de Oferta Preferente permite articular la oferta con la demanda de vivienda social, principalmente en aquellos casos en los que, por sus condiciones de vulnerabilidad, los hogares difícilmente podrían acceder a una solución habitacional a través del proceso estándar de comercialización.

En virtud de lo anterior, a través de la Resolución 710 de 2022 se adoptó el Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario y se establecieron los procedimientos de separación preferente de viviendas e inscripción y selección de hogares beneficiarios, reglamentación que fue actualizada mediante la Resolución 836 de 2025, por medio de la cual se adopta el Reglamento Operativo del Subsidio Familiar de Vivienda en la Modalidad de Adquisición del Programa de "Oferta Preferente".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 836 de 2025, “La Secretaría Distrital del Hábitat, directamente o a través de la sociedad fiduciaria que administra los recursos del programa, ejercerá la primera opción de separación de las viviendas de interés prioritario y/o de interés social, que se produzcan y comercialicen en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C., para lo cual dispondrá de los recursos correspondientes al Subsidio Distrital de Vivienda.”

3.1.1 RECURSOS TRANSFERIDOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE

El Patrimonio Autónomo creado a través del Contrato No. 688 de 2021, a saber, PATRIMONIO AUTÓNOMO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE, se constituye con los recursos del Presupuesto Distrital de Bogotá destinados a la Secretaría Distrital del Hábitat, que ésta última transfiera a título de aporte fiduciario de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 36 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021.

Conforme a lo anterior el patrimonio autónomo se constituyó con un aporte inicial de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($77.856.807.000), correspondientes a recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, discriminados así: i) vigencia 2021 por valor de TREINTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($37.000.000.000), amparados con CDP 901 del 26/03/2021; ii) vigencia 2022 por valor de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($26.410.252.000) amparados con CDP 07 del 12/04/2021, y iii) vigencia 2023, por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($14.446.555.000) amparados con CDP 07 del 12/04/2021.

Con corte a 31 diciembre 2023 el contrato de fiducia No 688-2021, ha tenido tres (3) incorporaciones de recursos por un valor de SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE $ 66.042.178.795

En la vigencia 2024 se realizaron 4 cuatro incorporaciones de recursos al contrato de fiducia numero 688-2021 por valor de $ 45.808.772.341 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO los cuales se detallan a continuación:

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 4 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 18 de septiembre de 2024, se aprobó la incorporación de NUEVE MIL CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL M/CTE ($9.115.520.000) adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2024.

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 5 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 30 de octubre de 2024, se aprobó la incorporación de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($7.559.588.987), adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2024, por concepto de capitalización de rendimientos financieros (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 6 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 07 de octubre de 2024 y, se aprobó la incorporación de VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.128.000.000) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo de los cuales TRES MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.770.000.000) de la vigencia 2024 y con cargo a la vigencia futura 2025  VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.358.000.000).

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 7– Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 31 de diciembre de 2024, se aprobó la incorporación de CINCO MIL CINCO MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.005.663.354) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2024, Capitalización de rendimientos financieros

En la vigencia 2025 se ha realizado dos incorporaciones de recursos al contrato de fiducia número 688-2021 por valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($189.567.495.000) las cuales se describen a continuación:

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 8 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 17 de enero de 20254, se aprobó la incorporación de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($29.295.630.000) adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2024.

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 9 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 26 de mayo de 2025 y, se aprobó la incorporación de CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($160.271.865.000) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo de los cuales TREINTA Y DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($32.028.750.000) M/CTE son recursos de la vigencia 2025 y CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS ($128.243.115.000) M/CTE con cargo a las vigencias futuras 2026, 2027.

En la vigencia 2026 se ha realizado una incorporación de recursos al contrato de fiducia número 688-2021 por valor de SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($6.519.106.085), la cual se describe a continuación:

- Según Documento de Incorporación de Recursos No. 10 – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 5 de mayo de 2026 y, se aprobó la incorporación de SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($6.519.106.085) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo de los cuales QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($594.199.327), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1132 de 9 marzo de 2026 del proyecto de inversión 8090, expedido por el Director Financiero de la Secretaría Distrital del Hábitat correspondiente a la vigencia 2026, y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($5.924.906.758) M/CTE, que corresponden a los rendimientos financieros generados en el Patrimonio Autónomo denominado “FIDEICOMISO - PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE” respaldados con el certificado de rendimientos con corte a septiembre de 2025 de Fiduciaria Popular S.A. hoy Aval Fiduciaria S.A., con base en el extracto de la cuenta de rendimientos financieros No. 220-150-18811-8 de Banco Popular denominada “Rendimientos Financieros” del fideicomiso P.A. Programa Oferta Preferente. Que dichos recursos fueron apropiados en el presupuesto de Anual de Rentas e Ingresos de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 de la Secretaría Distrital del Hábitat por tanto, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1133 del 09 de marzo de 2026 por parte del Director Financiero de la Secretaría Distrital del Hábitat, no obstante, al ser rendimientos financieros de los recursos que se encuentran líquidos en el denominado “FIDEICOMISO - PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE, estos recursos se denominarán como aportes de capital SIN SITUACIÓN DE FONDOS por ya encontrarse en las cuentas bancarias del Patrimonio Autónomo denominado “FIDEICOMISO - PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE”.

3.1.2 ESTADO DE SEPARACIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA OFERTA PREFERENTE

En el periodo entre el 26 de agosto de 2024 a 30 de abril de 2026, en el programa de oferta preferente se separaron 5.468 unidades de vivienda, las cuales se describen a continuación:

| Ítem | Tipo | Proyecto | Constructora | POT | Localidad | Cantidad de viviendas separadas | No. De Comité Fiduciario | Fecha de instrucción de Comité Fiduciario (separación) | Recursos a Transferir por concepto de separación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIS | Gratitud 1 | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 100 | 46 | 24/09/2024 | 1.300.000.000 |
| 2 | VIS | Capella VIS | Bolívar | 190-2004 | Suba- Lagos Torca | 108 | 47 | 30/09/2024 | 1.404.000.000 |
| 3 | VIS | Gratitud 2 2024 | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 46 | 47 | 30/09/2024 | 598.000.000 |
| 4 | VIS | Navarra VIS | CG Constructora | 190-2004 | Fontibón | 31 | 47 | 30/09/2024 | 403.000.000 |
| 5 | VIS | Sue Natura 2024 | Coninsa Ramon H | 190-2004 | Usme | 90 | 47 | 30/09/2024 | 1.170.000.000 |
| 6 | VIS | Torre Vidé VIS | Coninsa Ramon H | 555-2021 | Usaquén | 45 | 47 | 30/09/2024 | 585.000.000 |
| 7 | VIP | Torre Vidé VIP | Coninsa Ramon H | 555-2021 | Usaquén | 35 | 47 | 30/09/2024 | 455.000.000 |
| 8 | VIS | Primavera 2024 | Capital | 190-2004 | Bosa | 65 | 48 | 5/11/2024 | 845.000.000 |
| 9 | VIS | Urbania Eco | Capital | 190-2004 | Fontibón | 50 | 48 | 5/11/2024 | 650.000.000 |
| 10 | VIS | Gratitud 1 | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 297 | 48 | 5/11/2024 | 3.861.000.000 |
| 11 | VIS | Senderos de Fontibón | Bolívar | 190-2004 | Fontibón | 72 | 49 | 26/11/2024 | 936.000.000 |
| 12 | VIS | Florecer | Capital | 190-2004 | Bosa | 140 | 49 | 26/11/2024 | 1.820.000.000 |
| 13 | VIS | Casa Blanca | Las Galias | 555-2021 | Suba | 86 | 49 | 26/11/2024 | 1.118.000.000 |
| 14 | VIS | Navarra VIS | CG Constructora | 190-2004 | Fontibón | 200 | 49 | 26/11/2024 | 2.600.000.000 |
| 15 | VIS | Urbania Terra | Capital | 190-2004 | Fontibón | 150 | 49 | 26/11/2024 | 1.950.000.000 |
| 16 | VIP | Armonía 2024 | Capital | 190-2004 | Bosa | 230 | 50 | 27/11/2024 | 2.990.000.000 |
| 17 | VIS | Urbania Eco | Capital | 190-2004 | Fontibón | 150 | 50 | 27/11/2024 | 1.950.000.000 |
| 18 | VIP | Villa Javier VIP | Triada | 555-2021 | San Cristóbal | 14 | 50 | 27/11/2024 | 182.000.000 |
| 19 | VIS | Villa Javier VIS | Triada | 555-2021 | San Cristóbal | 12 | 50 | 27/11/2024 | 156.000.000 |
| 20 | VIP | Las Atalayas VIP | Triada | 190-2004 | Bosa | 6 | 50 | 27/11/2024 | 78.000.000 |
| 21 | VIS | Las Atalayas VIS | Triada | 190-2004 | Bosa | 4 | 50 | 27/11/2024 | 52.000.000 |
| 22 | VIS | Gratitud 2 2024 | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 50 | 51 | 17/12/2024 | 650.000.000 |
| 23 | VIP | Torres de San Silvestre VIP | Beracca | 555-2021 | Fontibón | 16 | 51 | 17/12/2024 | 208.000.000 |
| 24 | VIS | Torres de San Silvestre VIS | Beracca | 555-2021 | Fontibón | 64 | 51 | 17/12/2024 | 832.000.000 |
| 25 | VIS | Portal del Claretiano | Vavilco | 190-2004 | Bosa | 47 | 53 | 20/02/2025 | 669.045.000 |
| 26 | VIS | La Gratitud IV | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 350 | 53 | 20/02/2025 | 4.982.250.000 |
| 27 | VIS | Torres de San Silvestre | Beracca | 555-2021 | Fontibón | 100 | 53 | 20/02/2025 | 1.423.500.000 |
| 28 | VIS | Vértice 115 | Las Galias | 190-2004 | Fontibón | 60 | 53 | 20/02/2025 | 854.100.000 |
| 29 | VIS | Rosa Amatista | Bolívar | 190-2004 | Bosa | 40 | 53 | 20/02/2025 | 569.400.000 |
| 30 | VIS | Rosa Violeta | Bolívar | 190-2004 | Bosa | 36 | 53 | 20/02/2025 | 512.460.000 |
| 31 | VIS | Navarra | CG Constructora | 190-2004 | Fontibón | 79 | 53 | 20/02/2025 | 1.124.565.000 |
| 32 | VIS | La Cabrera | Marval | 190-2004 | Usme | 100 | 54 | 11/04/2025 | 1.423.500.000 |
| 33 | VIS | Terra Castilla | Las Galias | 190-2004 | Kennedy | 112 | 54 | 11/04/2025 | 1.594.320.000 |
| 34 | VIS | Florecer | Capital | 190-2004 | Bosa | 100 | 54 | 11/04/2025 | 1.423.500.000 |
| 35 | VIS | Renacer Centro VIS | Triada | 555-2021 | Teusaquillo | 3 | 54 | 11/04/2025 | 42.705.000 |
| 36 | VIP | Renacer Centro VIP | Triada | 555-2021 | Teusaquillo | 4 | 54 | 11/04/2025 | 56.940.000 |
| 37 | VIS | Portal del Claretiano | Vavilco | 190-2004 | Bosa | 40 | 56 | 11/06/2025 | 596.400.000 |
| 38 | VIS | Rosa Violeta | Bolivar | 190-2004 | Bosa | 144 | 57 | 04/07/2025 | 2.049.840.000 |
| 39 | VIS | La Union I | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 105 | 57 | 04/07/2025 | 1.494.675.000 |
| 40 | VIS | La Union II | Cusezar | 190-2004 | Bosa | 62 | 57 | 04/07/2025 | 882.570.000 |
| 41 | VIS | Portal del Claretiano | Vavilco | 190-2004 | Bosa | 96 | 57 | 04/07/2025 | 1.366.560.000 |
| 42 | VIP | Arttico VIP | Las Galias | 190-2004 | Fontibon | 170 | 58 | 15/07/2025 | 2.419.950.000 |
| 43 | VIS | Molinos Caracas | Las Galias | 190-2004 | Rafael Uribe | 200 | 58 | 15/07/2025 | 2.847.000.000 |
| 44 | VIS | Ronda de Verano | Las Galias | 190-2004 | Bosa | 250 | 58 | 15/07/2025 | 3.558.750.000 |
| 45 | VIS | Torre Kalú | Akila | 555-2021 | Kennedy | 320 | 59 | 17/07/2025 | 4.555.200.000 |
| 46 | VIS | Triventto | Ambientti | 555-2021 | Los Martires | 32 | 59 | 17/07/2025 | 455.520.000 |
| 47 | VIS | Torres de San Silvestre PH2 | Beracca | 190-2004 | Fontibon | 102 | 59 | 17/07/2025 | 1.451.970.000 |
| 48 | VIS | Murales Distrito Artíttico | Cusezar | 555-2021 | Santa Fe | 200 | 59 | 17/07/2025 | 2.847.000.000 |
| 49 | VIS | Casa real casas VIS (Manzana 4E) | Solerium | 190-2004 | Usme | 170 | 59 | 17/07/2025 | 2.419.950.000 |
| 50 | VIP | Nexo 119 VIP | Las Galias | 190-2004 | Fontibon | 50 | 59 | 17/07/2025 | 711.750.000 |
| 51 | VIS | Nexo 119 VIS | Las Galias | 190-2004 | Fontibon | 100 | 59 | 17/07/2025 | 1.423.500.000 |
| 52 | VIS | Torre Kalú - exclusión | Akila | 555-2021 | Kennedy | - 32 | 60 | 19/08/2025 | - 455.520.000 |
| 53 | VIS | Reserva Entrenubes Etapa 3 | Confuturo | 190-2004 | San Cristóbal | 100 | 60 | 19/08/2025 | 1.423.500.000 |
| 54 | VIS | Casa real apartamentos VIS (Mz 4D) Et 2 | Solerium | 190-2004 | Usme | 100 | 60 | 19/08/2025 | 1.423.500.000 |
| 55 | VIP | Turín VIP | Colpatria | 190-2004 | Fontibón | 77 | 61 | 02/10/2025 | 1.096.095.000 |
| 56 | VIS | Turín VIS | Colpatria | 190-2004 | Fontibón | 21 | 61 | 02/10/2025 | 298.935.000 |
| 57 | VIS | Metro 22 | Promotora Metro 22 | 190-2004 | Santafé | 54 | 61 | 02/10/2025 | 768.690.000 |
| 58 | VIS | Las Violetas | Bolívar | 190-2004 | Usme | 15 | 61 | 02/10/2025 | 213.525.000 |
| 59 | VIS | Luna K | Akila | 555-2021 | Antonio Nariño | 60 | 62 | 12/12/2025 | 854.100.000 |
| 60 | VIS | Bosques del Portal | Amarilo | 555-2021 | Usme | 80 | 62 | 12/12/2025 | 1.138.800.000 |
| 61 | VIS | Torres de Fontibón T3 y T4 | AR Construcciones | 190-2004 | Fontibon | 80 | 62 | 12/12/2025 | 1.281.150.000 |
| 62 | VIS | Torres del 20 de Julio Subetapa 5- Torre 6 | AR Construcciones | 190-2004 | San Cristóbal | 64 | 62 | 12/12/2025 | 768.690.000 |
| 63 | VIS | Domus 183 | Mendebal | 555-2021 | Usaquén | 50 | 62 | 12/12/2025 | 711.750.000 |
| 64 | VIP | Enko Salitre | Ospinas y Cia | 190-2004 | Puente Aranda | 115 | 62 | 12/12/2025 | 1.637.025.000 |
| TOTAL, SEPARACIONES |  |  |  |  |  | 5.917 |  |  | 81.683.160.000 |

Conforme a lo anterior, de las 5.917 unidades de vivienda separadas en el período del informe, 717 unidades corresponden a viviendas de interés prioritario y 5.200 son viviendas de interés social.

CONTRATOS DE SEPARACIÓN SUSCRTIOS

3.1.3 ESTADO DE LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS EN OFERTA PREFERENTE

En el periodo entre el 26 de agosto de 2024 a 31 de octubre de 2025 se asignaron 4.303 subsidios de vivienda en el programa con una distribución mensual así:

| Mes | Subsidios Asignados |
| --- | --- |
| sep-24 | 386 |
| oct-24 | 391 |
| nov-24 | 343 |
| dic-24 | 706 |
| ene-25 | 0 |
| feb-25 | 0 |
| mar-25 | 439 |
| abr-25 | 528 |
| may-25 | 345 |
| Jun-25 | 305 |
| Jul-25 | 337 |
| Ago-25 | 292 |
| Sep-25 | 0 |
| Oct-25 | 231 |
| Nov-25 | 861 |
| Dic-25 | 391 |
| Ene-26 | 0 |
| Feb-26 | 0 |
| Mar-26 | 116 |
| Abr-26 | 276 |
| May | 232 |
| Jun | 111 |
| Total | 6.290 |

3.1.4 ESTADO DE DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE SEPARACIÓN

En el periodo entre el 26 de agosto de 2024 a 30 de junio de 2026 se realizaron los siguientes desembolsos por concepto de separación de unidades de vivienda en el programa oferta preferente:

| Ítem | Proyecto | Constructora | Fiduciaria | Tipo | Cantidad de viviendas separadas | Precio aprox en SMMLV | Fecha de Comité Fiduciario | Año Instrucción de Separación | Recursos Separación a Transferir por proyecto | Contrato de Separación | Recursos Girados a Fiducia Constructor | Fecha de Giro de Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciruelo | Amarilo SAS | Credicorp Capital S.A. | VIP | 72 | 90 | 21/09/2023 | 2.023 | 835.200.000 | 009-2024 | 835.200.000 | 27/08/2025 |
| 2 | Armonía (2023) | Capital SAS | Fiduciaria Bogotá S.A. | VIP | 317 | 73 | 16/03/2023 | 2023 | 3.677.200.000 | 009-2023 | 3.677.200.000 | 23/09/2025 |
| 3 | Altair | Bolívar S.A. | Fiduciaria Bogotá. | VIP | 312 | 90 | 13/06/2024 | 2024 | 4.056.000.000 | 001-2025 | 4.056.000.000 | 26/12/2025 |
| 4 | Sue Natura (2024) | Coninsa S.A.S | Alianza Fiduciaria | VIS | 85 | 133 | 30/09/2024 | 2024 | 1.105.000.000 | 004-2025 | 1.105.000.000 | 13/03/2026 |
| 5 | La Cabrera | Marval S.A.S | Fiduciaria Davivienda | VIS | 58 | 120 | 11/04/2025 | 2025 | 825.630.000 | 006-2025 | 825.630.000 | 05/06/2026 |
| TOTAL |  |  |  |  | 844 |  |  |  | 10.499.030.000 |  | 10.499.030.000 |  |

3.1.5 ESTADO DE DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE SALDO DEL SUBSIDIO (ACTUALIZACIÓN Y/O POR CONDICIÓN DIFERENCIAL)

En el periodo entre el 26 de agosto de 2024 a 31 de junio de 2026 en el programa oferta preferente se realizaron los siguientes desembolsos por concepto de saldo de subsidio que se da por actualización a año de escrituración y/o asignación de un subsidio con condición diferencial del hogar:

| Ítem | Proyecto | Constructora | Subsidios con Desembolso | Recursos por Separación | Recursos por Saldo de Subsidios | Total Valor Subsidios con Giro Total | Radicado de Giro Saldos Subsidio | Fecha Rad de Giro de saldos subsidios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alegría I | Cusezar | 125 | 1.135.657.500 | 853.342.500 | 1.989.000.000 | 2-2025-48608 | 22/08/2025 |
| 2 | La Unión I | Cusezar | 58 | 526.945.080 | 539.054.920 | 1.066.000.000 | 2-2025-48607 | 22/08/2025 |
| 3 | Alegría III | Cusezar | 54 | 490.604.040 | 419.395.960 | 910.000.000 | 2-2025-48606 | 22/08/2025 |
| 4 | Alegría I | Cusezar | 17 | 154.449.420 | 152.545.580 | 306.995.000 | 2-2025-87548 | 15/12/2025 |
| 5 | Alegría III | Cusezar | 38 | 345.239.880 | 463.100.120 | 808.340.000 | 2-2025-87547 | 15/12/2025 |
| 6 | La Unión I | Cusezar | 10 | 90.852.600 | 96.087.400 | 186.940.000 | 2-2025-87827 | 15/12/2025 |
| 7 | Ankara | Ankara | 13 | 118.108.380 | 237.766.620 | 355.875.000 | 2-2025-87833 | 15/12/2025 |
| 8 | Alegría I | Cusezar | 4 | 36.341.040 | 34.833.960 | 71.175.000 | 2-2026-11549 | 24/02/2026 |
| 9 | La Unión I | Cusezar | 6 | 54.511.560 | 84.133.440 | 138.645.000 | 2-2026-11503 | 24/02/2026 |
| 10 | Alegría III | Cusezar | 50 | 454.263.000 | 513.717.000 | 967.980.000 | 2-2026-11570 | 24/02/2026 |
| 11 | Ventura | Capital | 62 | 0 | 1.380.795.000 | 1.380.795.000 | 2-2026-11579 | 24/02/2026 |
| 12 | Alegría I | Cusezar | 11 | 99.937.860 | 113.587.140 | 213.525.000 | 2-2026-19091 | 26/03/2026 |
| 13 | La Unión I | Cusezar | 3 | 27.255.780 | 25.979.220 | 53.235.000 | 2-2026-19367 | 27/03/2026 |
| 14 | Ventura | Capital | 20 | 0 | 483.990.000 | 483.990.000 | 2-2026-19092 | 26/03/2026 |
| 15 | Alegría III | Cusezar | 15 | 136.278.900 | 129.246.100 | 265.525.000 | 2-2026-19093 | 26/03/2026 |
| 16 | Ventura | Capital | 117 | 0 | 2.562.300.000 | 2.562.300.000 | 2-2026-25500 | 23/04/2026 |
| 17 | Armonía | Capital | 24 | 278.400.000 | 91.710.000 | 370.110.000 | 2-2026-25513 | 23/04/2026 |
| 18 | Serena | Capital | 12 | 0 | 270.465.000 | 270.465.000 | 2-2026-25425 | 23/04/2026 |
| 19 | Alegría I | Cusezar | 9 | 81.767.340 | 71.112.660 | 152.880.000 | 2-2026-25803 | 27/04/2026 |
| 20 | Alegría III | Cusezar | 6 | 54.511.560 | 43.898.440 | 98.410.000 | 2-2026-25514 | 23/04/2026 |
| 21 | La Unión I | Cusezar | 2 | 18.170.520 | 10.299.480 | 28.470.000 | 2-2026-33208 | 21/05/2026 |
| 22 | Ventura | Capital | 20 | 0 | 526.695.000 | 526.695.000 | 2-2026-33800 | 22/05/2026 |
| 23 | Serena | Capital | 27 | 0 | 540.930.000 | 540.930.000 | 2-2026-33483 | 21/05/2026 |
| 24 | Alegría I | Cusezar | 5 | 45.426.300 | 50.513.700 | 95.940.000 | 2-2026-33526 | 21/05/2026 |
| 25 | Armonía | Capital | 14 | 162.400.000 | 51.125.000 | 213.525.000 | 2-2026-33811 | 22/05/2026 |
| 26 | Alegría III | Cusezar | 7 | 63.596.820 | 64.518.180 | 128.115.000 | 2-2026-33960 | 22/05/2026 |
| Total |  |  | 729 | 4.374.717.580 | 9.811.142.420 | 14.185.860.000 |  |  |

3.1 6 ESTADO DE LEGALIZACIONES

En el periodo entre el 26 de agosto de 2024 y 31 de junio de 2026, se realizaron 654 legalizaciones por concepto de subsidio de vivienda nueva en el programa oferta preferente, los cuales se describen a continuación:

| Ítem | Proyecto | Constructora | Subsidios Desembolso | Recursos por Separación | Recursos por Saldo de Subsidios | Total Valor Subsidios con Giro | Subsidios Legalizados Contablemente | Total Valor Subsidios Legalizado | Radicado de Legalización | Fecha Radicado de Legalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alegría I | Cusezar | 125 | 1.135.657.500 | 853.342.500 | 1.989.000.000 | 125 | 1.989.000.000 | 3-2025-9466 | 24/09/2025 |
| 2 | La Unión I | Cusezar | 58 | 526.945.080 | 539.054.920 | 1.066.000.000 | 58 | 1.066.000.000 | 3-2025-9465 | 24/09/2025 |
| 3 | Alegría III | Cusezar | 54 | 490.604.040 | 419.395.960 | 910.000.000 | 54 | 910.000.000 | 3-2025-9464 | 24/09/2025 |
| 4 | Alegría I | Cusezar | 17 | 154.449.420 | 152.545.580 | 306.995.000 | 17 | 306.995.000 | 3-2025-13331 | 27/12/2025 |
| 5 | Alegría III | Cusezar | 38 | 345.239.880 | 463.100.120 | 808.340.000 | 38 | 808.340.000 | 3-2025-13329 | 27/12/2025 |
| 6 | La Unión I | Cusezar | 10 | 90.852.600 | 96.087.400 | 186.940.000 | 10 | 186.940.000 | 3-2025-13332 | 27/12/2025 |
| 7 | Ankara | Ankara | 13 | 118.108.380 | 237.766.620 | 355.875.000 | 13 | 355.875.000 | 3-2025-13330 | 27/12/2025 |
| 8 | Alegría I | Cusezar | 4 | 36.341.040 | 34.833.960 | 71.175.000 | 4 | 71.175.000 | 3-2026-3572 | 19/03/2025 |
| 9 | La Unión I | Cusezar | 6 | 54.511.560 | 84.133.440 | 138.645.000 | 6 | 138.645.000 | 3-2026-3576 | 19/03/2025 |
| 10 | Alegría III | Cusezar | 50 | 454.263.000 | 513.717.000 | 967.980.000 | 50 | 967.980.000 | 3-2026-3575 | 19/03/2025 |
| 11 | Ventura | Capital | 62 | 0 | 1.380.795.000 | 1.380.795.000 | 62 | 1.380.795.000 | 3-2026-3515 | 17/03/2025 |
| 12 | Alegría I | Cusezar | 11 | 99.937.860 | 113.587.140 | 213.525.000 | 11 | 213.525.000 | 3-2026-5221 | 28/04/2026 |
| 13 | La Unión I | Cusezar | 3 | 27.255.780 | 25.979.220 | 53.235.000 | 3 | 53.235.000 | 3-2026-5227 | 28/04/2026 |
| 14 | Ventura | Capital | 20 | 0 | 483.990.000 | 483.990.000 | 20 | 483.990.000 | 3-2026-5237 | 28/04/2026 |
| 15 | Alegría III | Cusezar | 15 | 136.278.900 | 129.246.100 | 265.525.000 | 15 | 265.525.000 | 3-2026-5235 | 28/04/2026 |
| 16 | Ventura | Capital | 117 | 0 | 2.562.300.000 | 2.562.300.000 | 117 | 2.562.300.000 | 3-2026-5942 | 13/05/2026 |
| 17 | Armonía | Capital | 24 | 278.400.000 | 91.710.000 | 370.110.000 | 24 | 370.110.000 | 3-2026-5997 | 13/05/2026 |
| 18 | Serena | Capital | 12 | 0 | 270.465.000 | 270.465.000 | 12 | 270.465.000 | 3-2026-6082 | 13/05/2026 |
| 19 | Alegría I | Cusezar | 9 | 81.767.340 | 71.112.660 | 152.880.000 | 9 | 152.880.000 | 3-2026-6343 | 13/05/2026 |
| 20 | Alegría III | Cusezar | 6 | 54.511.560 | 43.898.440 | 98.410.000 | 6 | 98.410.000 | 3-2026-6341 | 13/05/2026 |
| Total |  |  | 654 | 4.085.123.940 | 8.567.061.060 | 12.652.185.000 | 654 | 12.652.185.000 |  |  |

3.2 REACTIVA TU COMPRA REACTIVA TU HOGAR

Situación actual

El programa Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar es una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat orientada a facilitar el acceso a una vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá, mediante la asignación de un Subsidio Distrital de Vivienda que contribuye al cierre financiero de los hogares con ingresos de hasta cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el propósito de evitar desistimientos en la adquisición de vivienda y promover el acceso efectivo a una solución habitacional.

- Resolución de reglamento

A continuación, se presenta la línea cronológica de las modificaciones normativas enunciadas en el marco del Programa de Subsidio Distrital de Vivienda “Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar”, con el propósito de identificar la evolución reglamentaria que ha orientado su implementación, ajustes y actualización normativa. Esta relación permite evidenciar los principales actos administrativos expedidos desde la adopción inicial del programa mediante la Resolución 262 de 2024, sus modificaciones posteriores, los proyectos de actualización normativa tramitados ante la Subsecretaría Jurídica y el marco normativo vigente que actualmente sustenta su operación, en concordancia con las disposiciones distritales aplicables en materia de subsidios de vivienda nueva.

- Resolución 262 del 30 de abril de 2024, “Por medio de la cual se adopta la reglamentación del Programa de Subsidio Distrital de Vivienda “Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar”, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 145 de 2021, modificado por el Decreto Distrital 241 de 2022”

- Resolución 500 del 25 de setiembre de 2024 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 262 del 2024 “Por medio del cual se adopta la reglamentación del Programa de Subsidio Distrital de Vivienda “Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar”, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 145 de 2021, modificado por el Decreto Distrital 241 de 2022”

- Proyecto de resolución reglamentación del programa Reactiva tu Compra Reactiva Tu Hogar radicada en la Subsecretaria Jurídica desde el 03 de octubre de 2025, mediante No. 3-2025-9856.

- Su marco normativo actual Decreto 923 de 2026 del 26 de Marzo se fundamenta, principalmente, en el Acuerdo Distrital 927 de 2024, que adopta el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”; en el Decreto Distrital 653 de 2025, que establece las disposiciones para la asignación de subsidios distritales de vivienda y prevé esta modalidad en adquisición de vivienda nueva; y en la Resolución 293 del 26 de marzo de 2026, mediante la cual se adopta la reglamentación específica del programa “Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar”.

3.2.1 Asignaciones - Vigencia 2024

| META | ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| 1500 | 1866 |

Asignaciones por constructora

| No. | Constructora | N° Proyecto | N° Viviendas | No. Asignados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMARILO SAS | 5 | 1.323 | 77 |
| 2 | AR CONSTRUCCIONES | 1 | 23 | 5 |
| 3 | ARBOK CONSTRUCCIONES S.A.S | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ARQUITECTURA VALOR S.A.S. | 1 | 10 | 8 |
| 5 | ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S | 1 | 2 | 2 |
| 6 | AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | 1 | 98 | 104 |
| 7 | Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio | 2 | 503 | 388 |
| 8 | COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CNI LTDA | 1 | 29 | 7 |
| 9 | CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC | 1 | 204 | 15 |
| 10 | CONSTRUCCIONES ZABDI SAS | 1 | 40 | 14 |
| 11 | CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 2 | 1.319 | 118 |
| 12 | CONSTRUCTORA BSA SAS | 1 | 46 | 4 |
| 13 | Constructora Capital Bogota SAS | 1 | 175 | 78 |
| 14 | Constructora Colpatria | 1 | 413 | 13 |
| 15 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASUR SAS | 1 | 5 | 1 |
| 16 | CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S | 4 | 850 | 100 |
| 17 | CORPORACION CUELLAR URREA | 1 | 60 | 62 |
| 18 | Cusezar S.A | 1 | 535 | 397 |
| 19 | Grupo Solerium SAS | 1 | 110 | 40 |
| 20 | INVERSIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS PINILLA ISI SAS | 1 | 2 | 3 |
| 21 | JDS Grupo Construccion SAS | 1 | 11 | 5 |
| 22 | M+D CONSTRUCTORA SAS | 2 | 260 | 172 |
| 23 | OSPINAS Y CIA S.A. | 1 | 318 | 26 |
| 24 | Promotora Aires de palermo | 1 | 4 | 4 |
| 25 | PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. | 1 | 10 | 12 |
| 26 | Promotora King David San Fernando | 1 | 276 | 1 |
| 27 | QUYNZA SAS | 1 | 201 | 84 |
| 28 | ROBLES RODRIGUEZ SAS | 1 | 36 | 34 |
| 29 | URBANSA S.A. | 1 | 232 | 91 |
|  | TOTAL | 39 | 7.095 | 1866 |

    - Asignaciones - Vigencia 2025

| META | ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| 6000 | 6000 |
| 1700 | 1669 |

La información evidencia un comportamiento favorable en el cumplimiento de las metas propuestas. En el primer caso, se observa una meta de 6.000 asignaciones y un resultado de 6.000, lo que representa un cumplimiento del 100%, reflejando el logro total de lo programado. En el segundo caso, frente a una meta inicial de 1.700 asignaciones, se alcanzaron 1.669, equivalentes a un cumplimiento del 98,2%. Es importante señalar que la adición en la meta corresponde a vigencias futuras de la vigencia 2026, lo cual permitió ampliar la capacidad de asignación y realizar la asignación a los hogares que se encontraban previamente inscritos. En términos generales, los resultados muestran un avance altamente satisfactorio y una ejecución eficiente de los recursos disponibles, orientada al cumplimiento de las metas y a la atención de la población ya vinculada al programa.

Asignaciones por constructora

| Constructora / proyecto | Subsidios |
| --- | --- |
| ACTUAL COLOMBIA INMOBILIARIA SAS | 52 |
| ENTRE CIELOS | 52 |
| AMARILO SAS | 1578 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMO | 251 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO | 189 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL BULEVAR DEL PORTAL | 3 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DEL PORTAL | 5 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO | 173 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROBLE | 180 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GIRASOL | 26 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN | 200 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LIRIO | 54 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DEL PORTAL | 228 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DEL PORTAL | 250 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPAN | 19 |
| APIARY GROUP SAS | 3 |
| MULTIFAMILIAR ATENAS | 3 |
| AR CONSTRUCCIONES | 249 |
| BELLAVISTA 2 | 1 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 3 | 8 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 4 | 64 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 5 | 38 |
| TORRES DE FONTIBON ETAPA 1 VIS | 80 |
| TORRES DEL 20 DE JULIO (VIS) SUBETAPA 3 T4 | 22 |
| TORRES DEL 20 DE JULIO (VIS) SUBETAPA 4 T5 | 36 |
| ARBOK CONSTRUCCIONES S.A.S | 9 |
| EDIFICIO ARBOK II | 1 |
| TORRE AMARU I | 1 |
| TORRE ARBOK IV | 7 |
| ARKIA SAS | 2 |
| MULTIFAMILIAR VIS ARO IV | 2 |
| ARQUITECTURA VALOR S.A.S. | 3 |
| VALENTI | 3 |
| AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | 80 |
| ELEMENTUM RESERVA RESIDENCIAL | 80 |
| Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio | 327 |
| La Arboleda (etapa 1) | 19 |
| La Arboleda etapa 2 | 150 |
| VILLA FIORITA | 158 |
| CANTARRANA HILLS SAS | 5 |
| CANTARRANA HILLS | 5 |
| CASACONCRETO SAS | 39 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL MACONDO SANTA LUCIA PH VIS | 39 |
| COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CNI LTDA | 14 |
| EDIFICIO TORRE VICTORIA SUBA | 14 |
| CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA SAS | 51 |
| CÚSPIDE APARTAMENTOS | 51 |
| Coninsa S.A.S. | 26 |
| SUE NATURA | 26 |
| CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC | 4 |
| Monterrizzo | 4 |
| CONSTRUCCIONES MARVAL SAS | 24 |
| LA CRUZ | 19 |
| PASEO DEL SOL | 5 |
| CONSTRUCCIONES QUIROGA PEREZ S.A.S | 4 |
| EDIFICIO HYNTIBA 16 | 4 |
| CONSTRUCCIONES ZABDI SAS | 3 |
| CONJUTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE MOLINOS | 3 |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 1062 |
| ALTOS DE FONTIBON MZ 1 | 3 |
| AURIGA LIVING | 12 |
| BAVIERA PARK | 13 |
| BUENAVISTA LIVING | 29 |
| LA CRISTALINA | 264 |
| LA REQUILINA | 329 |
| LAS VIOLETAS | 171 |
| NATURA LIVING | 1 |
| NOVUM RICAURTE | 19 |
| ROSA AMATISTA | 30 |
| SENDEROS DE FONTIBON MZ 2 | 82 |
| TRAMONTE LIVING | 87 |
| TRAMONTE NOVA | 22 |
| CONSTRUCTORA BSA SAS | 10 |
| TORRES DEL ESTE | 10 |
| Constructora Capital Bogota SAS | 468 |
| FLORECER | 2 |
| PRIMAVERA | 19 |
| SERENA | 8 |
| URBANIA BIO | 261 |
| URBANIA ECO | 178 |
| Constructora Colpatria | 7 |
| L´ECO CITY | 7 |
| CONSTRUCTORA DEL ESTADO SAS | 35 |
| EDIFICIO SANTA INES RESERVADO VIS | 35 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASUR SAS | 1 |
| VIVIENDA PASUR I VIS | 1 |
| Constructora Fortaleza SAS | 1 |
| ALCAPARROS | 1 |
| CONSTRUCTORA KOVOK SAS | 70 |
| CANEY RESERVADO FONTIBON | 70 |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S | 1001 |
| CONJUNTO CERRADO ATARDECERES DE MADELENA | 3 |
| CONJUNTO CERRADO ATARDECERES DE MADELENA II | 5 |
| CONJUNTO CERRADO ESTACIÓN FONTIBÓN | 240 |
| CONJUNTO CERRADO FORETTI | 2 |
| CONJUNTO CERRADO MOLINOS CARACAS | 70 |
| CONJUNTO CERRADO PARQUE CENTRAL FONTIBON 2 | 1 |
| CONJUNTO CERRADO PASEO DE LA RIVERA | 27 |
| CONJUNTO CERRADO PRIMAVERA 6-39 II | 22 |
| CONJUNTO CERRADO RONDA DE VERANO | 148 |
| CONJUNTO CERRADO SABANTTI | 203 |
| Conjunto Cerrado Terra Castilla | 280 |
| CONSTRUMED INGENIERÍA SAS | 16 |
| Hyntiba 97 | 16 |
| CORPORACION CUELLAR URREA | 4 |
| MIRADOR DEL PARAISO | 4 |
| Cusezar S.A | 760 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA I DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 40 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA II DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 100 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA III DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 168 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA IV DE LA MARLENE | 208 |
| LA UNION I DE DE LA MARLENE | 88 |
| LA UNIÓN II DE LA MARLENE | 156 |
| DESARROLLOS URBANOS REGIONALES | 68 |
| MIRADOR DE LA RESERVA | 68 |
| Fernando Mazuera y cia | 196 |
| Tinguas de Cantoval | 138 |
| Turpiales de Cantoval | 58 |
| Grupo Solerium SAS | 52 |
| Ciento 40 | 10 |
| Senderos T2 | 42 |
| HA CONSULTORES INMOBILIARIOS SAS | 7 |
| BRISAS DE MONTEBLANCO | 1 |
| VIENTOS DE MONTEBLANCO | 6 |
| Ingeurbe SAS | 140 |
| PORTO 13 | 140 |
| INVERSIONES ALCABAMA S A | 51 |
| AKANTI | 18 |
| ANKARA APARTAMENTOS | 15 |
| ARUMA | 1 |
| BELLALUNA | 17 |
| JDS Grupo Construccion SAS | 3 |
| MIRADOR DE SAN JUAN | 3 |
| juan jose morales cortes | 5 |
| altamira comercio vecinal b y vivienda multifamiliar v.i.s | 5 |
| Julio César Guerrero Arquitectura Ltda | 11 |
| Conjunto Residencial Bosa La Paz | 11 |
| M+D CONSTRUCTORA SAS | 49 |
| MIRADOR DEL VIRREY I | 2 |
| MIRADOR DEL VIRREY II | 5 |
| RESERVA DEL NOGAL | 2 |
| SAN MIGUEL II | 3 |
| TORRES DE ALTAMIRA | 32 |
| TORRES DE SAN RAFAEL II | 5 |
| MARVAL SAS | 119 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GALLET | 15 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LYON | 5 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LYON 2 | 7 |
| LA CABRERA | 47 |
| LA PALMA | 45 |
| OSPINAS Y CIA S.A. | 142 |
| MONTECIELO APARTAMENTOS | 70 |
| MONTECIELO APARTAMENTOS ET 2 | 72 |
| PARQUE ESTACION SAS | 41 |
| PARQUE ESTACION | 41 |
| PRODESA Y CÍA S.A | 190 |
| Conjunto Residencial Vesta Fontibón | 190 |
| Promotora Aires de palermo | 19 |
| Aires de palermo | 19 |
| PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. | 13 |
| ARAGON | 13 |
| Promotora King David San Fernando | 37 |
| King David San Fernando | 37 |
| PROMOTORA RESERVA DEL TURPIAL SAS | 210 |
| RESERVA DEL TURPIAL | 210 |
| PROMOTORA TORRES DEL PORTAL SAS | 21 |
| TORRES DEL PORTAL | 21 |
| PROYECTOS ARQUITECTONICOS JIMENEZ SAS | 1 |
| MULTIFAMILIAR VIS ANTONIA SANTOS | 1 |
| PROYECTOS HG SAS | 33 |
| HABITAT BOSA 63 | 33 |
| QUYNZA SAS | 16 |
| JABOQUE RESERVADO | 16 |
| RESERVA DE LOS ALPES SAS | 65 |
| RESERVA DEL BOSQUE ETAPA I Y ETAPA II | 65 |
| ROBLES RODRIGUEZ SAS | 9 |
| URBANO TINTAL | 9 |
| SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS | 85 |
| SIENA APARTAMENTOS | 85 |
| TOLEDO 103A S.A.S. | 1 |
| LA GIRALDA 103 A P.H. | 1 |
| URBANSA S.A. | 177 |
| CAMINO VERDE | 120 |
| NAVARRA | 11 |
| SANTELMO | 46 |
| Total general | 7669 |

    - Asignaciones - Vigencia 2026

Vigencia 2026

Para el programa Reactiva tu Compra, con corte al 31 de mayo de 2026, se registra un total de 1.866 subsidios en 2024, concentrados en el segundo semestre; para 2025 se reportan 7.669, mientras que la meta para 2026 corresponde a 5.060 subsidios. Para mayo se programaron 1.000 asignaciones, de las cuales se reportan 1.259 asignados, 90 en numeración y 141 en jurídica, para un total de 1.490 en procesos. En consecuencia, quedan 3.570 subsidios pendientes por asignar. Adicionalmente, se registran 10.421 asignados en la Administración del plan distrital de desarrollo.

- Avances:

Fuente: Sistema De información SUAV 31/05/2026

- Asignaciones por proyecto

| Proyecto y/o enagenador | Subsidios |
| --- | --- |
| AGRUPACION DE VIVIENDA VILLA DEL CERRO | 3 |
| Aires de palermo | 23 |
| AKANTI | 18 |
| ALCAPARROS | 1 |
| ALMENDRO APARTAMENTOS | 4 |
| ALTAIR | 1 |
| altamira comercio vecinal b y vivienda multifamiliar v.i.s | 5 |
| ALTOS DE BONANZA | 4 |
| ALTOS DE FONTIBON MZ 1 | 5 |
| ANKARA APARTAMENTOS | 15 |
| ARAGON | 25 |
| ARUMA | 1 |
| AURIGA LIVING | 20 |
| BAVIERA PARK | 15 |
| BELLALUNA | 17 |
| BELLAVISTA 2 | 1 |
| BRISAS DE MONTEBLANCO | 1 |
| BUENAVISTA LIVING | 31 |
| CAMINO VERDE | 132 |
| CANEY RESERVADO FONTIBON | 70 |
| CANTARRANA HILLS | 5 |
| Ciento 40 | 11 |
| CONJUNTO CERRADO ARTTICO | 26 |
| CONJUNTO CERRADO ATARDECERES DE MADELENA | 4 |
| CONJUNTO CERRADO ATARDECERES DE MADELENA II | 26 |
| CONJUNTO CERRADO ESTACIÓN FONTIBÓN | 284 |
| CONJUNTO CERRADO FORETTI | 4 |
| CONJUNTO CERRADO MOLINOS CARACAS | 123 |
| CONJUNTO CERRADO MORATTI | 23 |
| CONJUNTO CERRADO PARQUE CENTRAL FONTIBON 2 | 1 |
| CONJUNTO CERRADO PASEO DE LA RIVERA | 35 |
| CONJUNTO CERRADO PRIMAVERA 6-39 II | 22 |
| CONJUNTO CERRADO RONDA DE VERANO | 195 |
| CONJUNTO CERRADO SABANTTI | 204 |
| Conjunto Cerrado Terra Castilla | 388 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMO | 250 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO | 189 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DEL PORTAL | 3 |
| Conjunto Residencial Bosa La Paz | 12 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL BULEVAR DEL PORTAL | 3 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DEL PORTAL | 8 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO | 182 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROBLE | 186 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GALLET | 16 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GIRASOL | 41 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN | 202 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA I DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 98 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA II DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 157 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA III DE LA MARLENE - PROPIEDAD HORIZONTAL | 205 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALEGRIA IV DE LA MARLENE | 209 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LIRIO | 82 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LYON | 5 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL LYON 2 | 7 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL MACONDO SANTA LUCIA PH VIS | 42 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DEL PORTAL | 244 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL PIMIENTO | 5 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DEL PORTAL | 251 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPAN | 35 |
| Conjunto Residencial Vesta Fontibón | 224 |
| CONJUTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE MOLINOS | 17 |
| CÚSPIDE APARTAMENTOS | 68 |
| EDIFICIO ARBOK II | 2 |
| EDIFICIO HYNTIBA 16 | 4 |
| EDIFICIO KOEL ETAPA 1 VIS | 1 |
| EDIFICIO SANTA INES RESERVADO VIS | 36 |
| EDIFICIO TORRE VICTORIA SUBA | 20 |
| EL CASTELL IBERIA RESERVADO | 2 |
| ELEMENTUM RESERVA RESIDENCIAL | 220 |
| ENTRE CIELOS | 52 |
| FLORECER | 2 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 3 | 8 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 4 | 66 |
| FONTIBON RESERVADO VIS TORRE 5 | 39 |
| HABITAT BOSA 63 | 33 |
| Hyntiba 97 | 16 |
| JABOQUE RESERVADO | 100 |
| King David San Fernando | 38 |
| L´ECO CITY | 20 |
| La Arboleda (etapa 1) | 199 |
| La Arboleda etapa 2 | 154 |
| LA CABRERA | 48 |
| LA CRISTALINA | 295 |
| LA CRUZ | 18 |
| LA GIRALDA 103 A P.H. | 1 |
| LA PALMA | 45 |
| LA REQUILINA | 377 |
| LA UNION I DE DE LA MARLENE | 324 |
| LA UNIÓN II DE LA MARLENE | 158 |
| LAS VIOLETAS | 198 |
| MIRADOR DE LA RESERVA | 68 |
| MIRADOR DE SAN JUAN | 8 |
| MIRADOR DEL PARAISO | 66 |
| MIRADOR DEL VIRREY I | 6 |
| MIRADOR DEL VIRREY II | 12 |
| MONTECIELO APARTAMENTOS | 98 |
| MONTECIELO APARTAMENTOS ET 2 | 83 |
| Monterrizzo | 19 |
| MULTIFAMILIAR ATENAS | 4 |
| MULTIFAMILIAR VIS ANTONIA SANTOS | 1 |
| MULTIFAMILIAR VIS ARO IV | 3 |
| NATURA LIVING | 1 |
| NAVARRA | 26 |
| NOVUM RICAURTE | 75 |
| PARQUE ESTACION | 77 |
| PASEO DEL SOL | 5 |
| PORTO 13 | 140 |
| PRIMAVERA | 21 |
| PROYECTO ARANOVA PH | 21 |
| RESERVA DEL BOSQUE ETAPA I Y ETAPA II | 75 |
| RESERVA DEL NOGAL | 9 |
| RESERVA DEL TURPIAL | 209 |
| ROSA AMATISTA | 38 |
| SAN MIGUEL II | 3 |
| SANTELMO | 115 |
| SENDEROS DE FONTIBON MZ 2 | 95 |
| Senderos T2 | 81 |
| SERENA | 8 |
| SIENA APARTAMENTOS | 82 |
| SUE NATURA | 26 |
| TERRAZAS DE SAN FASON | 2 |
| Tinguas de Cantoval | 297 |
| TORRE AMARU I | 1 |
| TORRE ARBOK IV | 8 |
| TORRES DE ALTAMIRA | 160 |
| TORRES DE FONTIBON ETAPA 1 VIS | 80 |
| TORRES DE SAN RAFAEL II | 11 |
| TORRES DEL 20 DE JULIO (VIS) SUBETAPA 3 T4 | 27 |
| TORRES DEL 20 DE JULIO (VIS) SUBETAPA 4 T5 | 37 |
| TORRES DEL ESTE | 14 |
| TORRES DEL PORTAL | 21 |
| TRAMONTE LIVING | 89 |
| TRAMONTE NOVA | 27 |
| Turpiales de Cantoval | 129 |
| URBANIA BIO | 352 |
| URBANIA ECO | 184 |
| URBANO TINTAL | 44 |
| VALENTI | 11 |
| VIENTOS DE MONTEBLANCO | 6 |
| VILLA FIORITA | 379 |
| VIVIENDA PASUR I VIS | 3 |
| Total general | 10421 |

3.2.3 Desembolsos

Con corte al 31 de mayo, la información de pagos refleja un consolidado de 39 planillas que amparan un total de 5.716 subsidios, con un valor acumulado de $95.130.204.000. La totalidad de estas planillas (39 registros) se encuentra en estado "OK", lo que representa el 100% de los recursos ejecutados, evidenciando una gestión óptima y sin contingencias. Dentro de este acumulado, se destaca que las planillas 37, 38 y 39 fueron pagadas durante el mes de mayo, desembolsando $8.532.108.000 correspondientes a 500 subsidios.

| No. Planilla | No. Subsidios | Vr. Subsidio Hábitat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | $ 1.482.000.000 |
| 2 | 133 | $ 2.074.800.000 |
| 3 | 214 | $ 3.339.882.000 |
| 4 | 200 | $ 3.120.000.000 |
| 5 | 158 | $ 2.466.282.000 |
| 6 | 114 | $ 1.781.364.000 |
| 7 | 249 | $ 3.934.788.000 |
| 8 | 105 | $ 1.683.942.000 |
| 9 | 58 | $ 941.850.000 |
| 10 | 76 | $ 1.243.398.000 |
| 11 | 131 | $ 2.175.498.000 |
| 12 | 9 | $ 140.400.000 |
| 13 | 96 | $ 1.588.002.000 |
| 14 | 285 | $ 4.729.062.000 |
| 15 | 151 | $ 2.521.584.000 |
| 16 | 68 | $ 1.154.166.000 |
| 17 | 91 | $ 1.533.714.000 |
| 18 | 70 | $ 1.173.510.000 |
| 19 | 84 | $ 1.423.032.000 |
| 20 | 144 | $ 2.443.506.000 |
| 21 | 65 | $ 1.085.136.000 |
| 22 | 108 | $ 1.830.036.000 |
| 23 | 109 | $ 1.847.118.000 |
| 24 | 95 | $ 1.603.524.000 |
| 25 | 40 | $ 677.352.000 |
| 26 | 152 | $ 2.589.054.000 |
| 27 | 192 | $ 3.253.068.000 |
| 28 | 309 | $ 5.242.770.000 |
| 29 | 228 | $ 3.872.466.000 |
| 30 | 354 | $ 6.038.136.000 |
| 31 | 159 | $ 2.704.182.000 |
| 32 | 126 | $ 2.152.332.000 |
| 33 | 163 | $ 2.779.920.000 |
| 34 | 169 | $ 2.879.448.000 |
| 35 | 211 | $ 3.593.928.000 |
| 36 | 205 | $ 3.498.846.000 |
| 37 | 113 | $ 1.928.784.000 |
| 38 | 115 | $ 1.962.948.000 |
| 39 | 272 | $ 4.640.376.000 |
| Total general | 5716 | $ 95.130.204.000 |

- Número de proyectos y enajenadores

Vigencia 2024

| ENAJENADORES |  | PROYECTOS DE VIVIENDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | NÚMERO | ESTADO | NÚMERO PROYECTOS | NÚMERO VIVIENDAS REGISTRADAS SUAV |
| APROBADOS | 60 | APROBADOS | 86 | 22.292 |
| NO APROBADOS | 7 | NO APROBADOS | 26 | 6.956 |
| TOTAL | 67 | TOTAL | 112 | 29.248 |

Vigencia 2025

| ENAJENADORES |  | PROYECTOS DE VIVIENDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | NÚMERO | ESTADO | NÚMERO PROYECTOS | NÚMERO VIVIENDAS REGISTRADAS SUAV |
| APROBADOS | 20 | APROBADOS | 58 | 7.104 |
| NO APROBADOS | 58 | NO APROBADOS | 10 | 852 |
| TOTAL | 78 | TOTAL | 68 | 7.956 |

Vigencia 2026

| ENAJENADORES |  | PROYECTOS DE VIVIENDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | NÚMERO | ESTADO | NÚMERO PROYECTOS | NÚMERO VIVIENDAS REGISTRADAS SUAV |
| APROBADOS | 91 | APROBADOS | 170 | VIP 8822/ VIS 41514 |
| NO APROBADOS | 161 | NO APROBADOS | 31 | VIP 3082/ VIS 8347 |
| TOTAL | 252 | TOTAL | 201 | VIP 11904 / VIS 49861 |

INFORME SUBSIDIOS PAGADOS Y LEGALIZADOS DE REACTIVA TU COMPRA

- Estado de cobro de subsidio distrital de vivienda

Corte de información: 07-4-2026

| ASIGNADOS VIGENTES | COBRADOS | PAGADOS | LEGALIZADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,627 | 7.141 | 5.716 | 3,245 |
| *30 solicitudes de renuncia | *530 escrituras no aprobadas |  |  |

- 530 Escrituras NO Aprobadas

| CONSTRUCTORA | NO. SUBSIDIO |
| --- | --- |
| ACTUAL COLOMBIA INMOBILIARIA SAS | 29 |
| AMARILO SAS | 171 |
| APIARY GROUP SAS | 1 |
| AR CONSTRUCCIONES | 19 |
| ARQUITECTURA VALOR S.A.S. | 1 |
| AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | 4 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 8 |
| CANTARRANA HILLS SAS | 1 |
| CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA SAS | 4 |
| CONINSA S.A.S. | 1 |
| CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC | 1 |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 27 |
| CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS | 22 |
| CONSTRUCTORA FORTALEZA SAS | 1 |
| CONSTRUCTORA KOVOK SAS | 13 |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S | 56 |
| CUSEZAR S.A | 69 |
| DESARROLLOS URBANOS REGIONALES | 3 |
| GRUPO SOLERIUM SAS | 41 |
| INGEURBE SAS | 7 |
| INVERSIONES ALCABAMA S A | 2 |
| MARVAL SAS | 7 |
| OSPINAS Y CIA S.A. | 5 |
| PRODESA Y CÍA S.A | 18 |
| PROMOTORA AIRES DE PALERMO | 3 |
| PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. | 1 |
| PROMOTORA KING DAVID SAN FERNANDO | 4 |
| PROMOTORA RESERVA DEL TURPIAL SAS | 10 |
| URBANSA S.A. | 1 |
| TOTAL | 530 |

- Se han tramitado 39 Planillas de Pago de 5.730 Subsidio Distrital de Vivienda por valor de $95.350 Millones.

| No. | No. Subsidios | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 1.482.000.000 |
| 2 | 133 | 2.074.800.000 |
| 3 | 218 | 3.402.282.000 |
| 4 | 200 | 3.120.000.000 |
| 5 | 158 | 2.466.282.000 |
| 6 | 118 | 1.843.764.000 |
| 7 | 254 | 4.012.788.000 |
| 8 | 105 | 1.683.942.000 |
| 9 | 58 | 941.850.000 |
| 10 | 76 | 1.243.398.000 |
| 11 | 131 | 2.175.498.000 |
| 12 | 9 | 140.400.000 |
| 13 | 96 | 1.588.002.000 |
| 14 | 285 | 4.729.062.000 |
| 15 | 151 | 2.521.584.000 |
| 16 | 68 | 1.154.166.000 |
| 17 | 91 | 1.533.714.000 |
| 18 | 70 | 1.173.510.000 |
| 19 | 84 | 1.423.032.000 |
| 20 | 144 | 2.443.506.000 |
| 21 | 65 | 1.085.136.000 |
| 22 | 108 | 1.830.036.000 |
| 23 | 109 | 1.847.118.000 |
| 24 | 95 | 1.603.524.000 |
| 25 | 40 | 677.352.000 |
| 26 | 152 | 2.589.054.000 |
| 27 | 192 | 3.253.068.000 |
| 28 | 309 | 5.242.770.000 |
| 29 | 228 | 3.872.466.000 |
| 30 | 354 | 6.038.136.000 |
| 31 | 159 | 2.704.182.000 |
| 32 | 126 | 2.152.332.000 |
| 33 | 163 | 2.779.920.000 |
| 34 | 169 | 2.879.448.000 |
| 35 | 211 | 3.593.928.000 |
| 36 | 205 | 3.498.846.000 |
| 37 | 114 | 1.945.866.000 |
| 38 | 115 | 1.962.948.000 |
| 39 | 272 | 4.640.376.000 |
| Total general | 5730 | $ 95.350.086.000 |

- Se han PAGADO 5716 Subsidios Distritales de Vivienda por valor de $95.130 Millones.

| No. Planilla | No. Subsidios Efectivamente pago | Valor Efectivamente pago | Fecha Pago |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 1.482.000.000 | 15/04/2025 |
| 2 | 133 | 2.074.800.000 | 6/05/2025 |
| 3 | 214 | 3.339.882.000 | 15/05/2025 |
| 4 | 200 | 3.120.000.000 | 29/05/2025 |
| 5 | 158 | 2.466.282.000 | 28/05/2025 |
| 6 | 114 | 1.781.364.000 | 1/07/2025 |
| 7 | 249 | 3.934.788.000 | 11/07/2025 |
| 8 | 105 | 1.683.942.000 | 15/07/2025 |
|  |  |  | 21/07/2025 |
| 9 | 58 | 941.850.000 | 25/07/2025 |
| 10 | 76 | 1.243.398.000 | 29/07/2025 |
| 11 | 131 | 2.175.498.000 | 21/08/2025 |
| 12 | 9 | 140.400.000 | 11/09/2025 |
| 13 | 96 | 1.588.002.000 | 28/08/2025 |
| 14 | 285 | 4.729.062.000 | 11/09/2025 |
| 15 | 151 | 2.521.584.000 | 26/09/2025 |
| 16 | 68 | 1.154.166.000 | 26/09/2025 |
| 17 | 91 | 1.533.714.000 | 29/09/2025 |
| 18 | 70 | 1.173.510.000 | 6/10/2025 |
| 19 | 84 | 1.423.032.000 | 16/10/2025 |
| 20 | 144 | 2.443.506.000 | 30/10/2025 |
| 21 | 65 | 1.085.136.000 | 31/10/2025 |
| 22 | 108 | 1.830.036.000 | 10/11/2025 |
| 23 | 109 | 1.847.118.000 | 14/11/2025 |
| 24 | 95 | 1.603.524.000 | 3/12/2025 |
|  |  |  | 15/12/2025 |
| 25 | 40 | 677.352.000 | 9/12/2025 |
| 26 | 152 | 2.589.054.000 | 23/12/2025 |
| 27 | 192 | 3.253.068.000 | 22/12/2025 |
| 28 | 309 | 5.242.770.000 | 23/12/2025 |
| 29 | 228 | 3.872.466.000 | 23/12/2025 |
| 30 | 354 | 6.038.136.000 | 5/03/2026 |
| 31 | 159 | 2.704.182.000 | 5/03/2026 |
| 32 | 126 | 2.152.332.000 | 13/03/2026 |
| 33 | 163 | 2.779.920.000 | 1/04/2026 |
| 34 | 169 | 2.879.448.000 | 6/04/2026 |
| 35 | 211 | 3.593.928.000 | 13/04/2026 |
|  |  |  | 21/04/2026 |
|  |  |  | 23/04/2026 |
|  |  |  | 27/04/2026 |
| 36 | 205 | 3.498.846.000 | 16/04/2026 |
|  |  |  | 27/04/2026 |
|  |  |  | 28/04/2026 |
|  |  |  | 22/05/2026 |
| 37 | 113 | 1.928.784.000 | 4/05/2026 |
| 38 | 115 | 1.962.948.000 | 5/05/2026 |
| 39 | 272 | 4.640.376.000 | 15/05/2026 |
| Total general | 5716 | 95.130.204.000 |  |

- Se han LEGALIZADO 3.245 Subsidios Distritales de Vivienda por valor de $53.091 Millones.

| No. Planilla | SDV Legalizado | Valor Lagealizado | Fecha de Legalización | SDV Pendiente | Valor Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 1.482.000.000 | 31-jul.-2025 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | 1.435.200.000 | 27/feb/2026 (92) 19/may/2026 (7) | 34 | 639.600.000 |
| 3 | 205 | 3.199.482.000 | 30-ene.-2026 | 9 | 140.400.000 |
| 4 | 187 | 2.886.000.000 | 29/04/2026 (185) 19/may/2026 (2) | 13 | 234.000.000 |
| 5 | 154 | 2.372.682.000 | 29/abr/2026 (152) 19/may/2026 (2) | 4 | 93.600.000 |
| 6 | 112 | 1.748.682.000 | 30-dic.-2025 | 2 | 32.682.000 |
| 7 | 242 | 3.778.788.000 | 31/03/2026 (239) 25/05/2026 (3) | 7 | 156.000.000 |
| 8 | 100 | 1.604.460.000 | 20-feb.-2026 | 5 | 79.482.000 |
| 9 | 52 | 845.286.000 | 25/03/2026 (52) | 6 | 96.564.000 |
|  |  |  | 25/05/2026 (4) |  |  |
| 10 | 70 | 1.149.798.000 | 30-dic.-2025 | 6 | 93.600.000 |
| 11 | 128 | 2.125.734.000 | 31-mar.-2026 | 3 | 49.764.000 |
| 12 | 9 | 140.400.000 | 27-feb.-2026 | 0 | 0 |
| 13 | 94 | 1.553.838.000 | 30-abr.-2026 | 2 | 34.164.000 |
| 14 |  |  |  | 285 | 4.729.062.000 |
| 15 | 147 | 2.456.220.000 | 31-mar.-2026 | 4 | 65.364.000 |
| 16 | 67 | 1.137.084.000 | 30-abr.-2026 | 1 | 17.082.000 |
| 17 | 90 | 1.516.632.000 | 26-mar.-2026 | 1 | 17.082.000 |
| 18 | 69 | 1.156.428.000 | 28-feb.-2026 | 1 | 17.082.000 |
| 19 | 82 | 1.388.868.000 | 25-mar.-2026 | 2 | 34.164.000 |
| 20 | 140 | 2.375.178.000 | 30-abr.-2026 | 4 | 68.328.000 |
| 21 | 62 | 1.035.372.000 | 30-abr.-2026 | 3 | 49.764.000 |
| 22 | 104 | 1.761.708.000 | 31-mar.-2026 | 4 | 68.328.000 |
| 23 | 106 | 1.795.872.000 | 26-mar.-2026 | 3 | 51.246.000 |
| 24 | 90 | 1.519.596.000 | 27-feb.-2026 | 5 | 83.928.000 |
| 25 | 38 | 644.670.000 | 27-feb.-2026 | 2 | 32.682.000 |
| 26 |  |  |  | 152 | 2.589.054.000 |
| 27 | 185 | 3.184.740.000 | 29-abr.-2026 | 7 | 68.328.000 |
| 28 | 300 | 5.090.514.000 | 31-mar.-2026 | 9 | 152.256.000 |
| 29 | 218 | 3.706.092.000 | 15-abr.-2026 | 10 | 166.374.000 |
| TOTAL | 3245 | 53.091.324.000 |  | 584 | 9.859.980.000 |

- En proceso de Legalización revisión por la Dirección Financiera 447 Subsidios Distritales de Vivienda por valor $7.478 Millones.

| No. Planilla | SDV Pendiente | Valor Pendiente |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 15.600.000 |
| 8 | 3 | 46.800.000 |
| 10 | 3 | 46.800.000 |
| 14 | 285 | 4.729.062.000 |
| 22 | 1 | 17.082.000 |
| 23 | 1 | 17.082.000 |
| 24 | 1 | 17.082.000 |
| 26 | 152 | 2.589.054.000 |
| TOTAL | 447 | 7.478.562.000 |

- Pendiente por Subsanar los siguientes subsidios de la planilla 1 a la 29, se detallan las causales.

| CONSTRUCTORA | No. SUBSIDIOS POR SUBSANAR |
| --- | --- |
| AMARILO SAS | 5 |
| AR CONSTRUCCIONES | 2 |
| ARBOK CONSTRUCCIONES S.A.S | 1 |
| AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | 4 |
| Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio | 9 |
| CASACONCRETO SAS | 3 |
| CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC | 2 |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 40 |
| Constructora Capital Bogotá SAS | 4 |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S | 13 |
| CONSTRUMED INGENIERÍA SAS | 1 |
| CORPORACION CUELLAR URREA | 1 |
| Cusezar S.A | 11 |
| JDS Grupo Construcción SAS | 1 |
| M+D CONSTRUCTORA SAS | 11 |
| MARVAL SAS | 4 |
| PROMOTORA RESERVA DEL TURPIAL SAS | 5 |
| PROYECTOS HG SAS | 1 |
| QUYNZA SAS | 1 |
| ROBLES RODRIGUEZ SAS | 13 |
| URBANSA S.A. | 2 |
| TOTAL | 134 |

3.3 REDUCE TU CUOTA

Reduce tu cuota es el programa de la Secretaría Distrital del Hábitat que busca facilitar el pago de la cuota de crédito hipotecario o leasing habitacional a las familias que hayan adquirido vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

Este programa ofrece un subsidio de hasta 14 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se distribuyen en 48 cuotas mensuales, de tal forma que la Secretaría del Hábitat pagará el valor de dicho subsidio a la entidad otorgante de crédito y la familia beneficiaria verá el descuento en su cuota mensual.

- Reglamentación: El programa "Reduce tu Cuota" fue creado por el art. 32 del Decreto Distrital 431 de 2024, por medio del se adoptaron los lineamientos y se establecieron los mecanismos para la asignación de subsidios en el marco de los programas de promoción y acceso a soluciones habitacionales, bajo los principios de equidad y sostenibilidad, tiene como propósito principal facilitar el acceso a una vivienda digna para los hogares más vulnerables del Distrito.

En línea con dicho Decreto, la Secretaría Distrital del Hábitat expidió la Resolución 676 de 2024 del 5 de diciembre de 2024, con la que se adoptó la reglamentación operativa del programa "Reduce tu Cuota", definiendo los procedimientos de postulación, verificación de requisitos, asignación, legalización, cobro y giros del subsidio distrital en esta modalidad.

En dicha Resolución se establece que los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria y las cajas de compensación familiar que se encuentren interesados en ser operadores del Subsidio Distrital de Vivienda deberán suscribir un acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat.

- Acuerdos de colaboración Actualmente hay 12 entidades otorgantes de crédito que cuentan con el Acuerdo de intercambio de información suscrito y donde ya se han tramitado postulaciones, solicitud de asignación y pago del subsidio de “Reduce tu Cuota”:

1. Davivienda

2. Credifamilia.

3. BBVA.

4. La Hipotecaria.

5. Caja Social.

6. Bancolombia.

7. Banco de Bogotá.

8. Fondo Nacional del Ahorro.

9. Av Villas.

10. Banco Agrario.

11. Confiar.

12. Fondo de Empleados Presente.

Adicionalmente a dichas entidades, la Caja de Compensación Colsubsidio, se encuentra en el proceso para suscribir el Acuerdo de intercambio de información para solicitar la operación en el programa.

    - Estado de asignaciones. Desde el inicio de ejecución del programa en diciembre de 2024 y con corte al 30 de abril de 2026, se han asignado 7088 subsidios más 2923 que se encuentran en trámite de expedición de la resolución, de acuerdo con la siguiente distribución:

| Mes | Subsidios Asignados | Valor | Subsidios en tramite | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dic-24 | 10 | 182.000.000 |  |  |
| ene-25 | 4 | 77.987.000 |  |  |
| feb-25 | 14 | 279.006.000 |  |  |
| mar-25 | 63 | 1.245.153.000 |  |  |
| abr-25 | 287 | 5.717.894.000 |  |  |
| may-25 | 343 | 6.835.647.000 |  |  |
| Jun-25 | 568 | 11.319.672.000 |  |  |
| Jul-25 | 691 | 13.770.939.000 |  |  |
| Ago-25 | 559 | 11.140.311.000 |  |  |
| Sep-25 | 606 | 11.459.175.000 |  |  |
| Oct-25 | 626 | 12.475.554.000 |  |  |
| Nov-25 | 793 | 15803697000 |  |  |
| Dic-25 | 1447 | 28837263000 |  |  |
| Ene-26 | 0 | 0 |  |  |
| Feb-26 | 0 | 0 |  |  |
| Mar-26 | 412 | 8210748000 |  |  |
| Abr-26 | 666 | 13313824680 | 2923 | 61412773678 |
| Total | 3.761 | 74.321.338.000 | 2923 | $ 61.412.773.678 |

    - Desembolsos. Teniendo en cuenta que el subsidio se ejecuta por giros mensuales, al 31 de octubre de 2025 se han recibido 8.505 cobros de 8.175 hogares los cuales ya fueron girados a las entidades otorgantes de crédito para que se apliquen en las cuotas de los hogares beneficiarios:

| Mes | Cobros Recibidos | Valor | Giros realizados | Valor | Radicado de solicitud de giro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| feb-25 | 8 | $ 3.033.328 |  |  | 2-2025-17824 |
| mar-25 | 16 | $ 6.390.854 |  |  | 2-2025-17826 |
| abr-25 | 58 | $ 23.540.574 | 24 | $ 9.424.182 | 2-2025-21671 |
| may-25 | 176 | $ 72.362.488 | 232 | $ 95.903.062 | 2-2025-27089 |
| Jun-25 | 529 | $ 218.769.924 | 529 | $ 218.769.924 | 2-2025-33884 |
| Jul-25 | 1048 | $ 434.360.562 | 1048 | $ 434.360.562 | 2-2025-41001 |
| Ago-25 | 1661 | $ 688.978.872 | 1661 | $ 688.978.872 | 2-2025-48965 |
| Sep-25 | 2232 | $ 926.051.220 | 2232 | $ 926.051.220 | 2-2025-61410 |
| Oct-25 | 279 | $ 115.837.452 | 279 | $ 115.837.452 | 2-2025-70750 |
| Total | 8507 | $ 3.526.637.018 | 8507 | $ 3.526.637.018 |  |

Los cobros recibidos en los meses de febrero y marzo fueron girados en el mes de abril debido a la estructuración formal de proceso de revisión de los pagos que realiza la Subsecretaria de Gestión Corporativa.

Los cobros recibidos en el mes de abril se giraron la primera semana del mes de mayo y a partir del mes de mayo se están realizando las gestiones correspondientes para que los cobros se giren en el mismo mes.

    - Legalizaciones. Se han realizado las siguientes solicitudes de legalización ante la Subdirección Financiera:

| No. | Valor | Memorando de legalización |
| --- | --- | --- |
| 1 | $ 9.424.185 | 3-2025-6881 |
| 2 | $ 95.893.222 | 3-2025-7257 |

3.4 AHORRO PARA MI CASA

Descripción del Programa

Este asigna un subsidio distrital orientado a cubrir, parcial o totalmente, el canon de arrendamiento de las familias a cambio de que hagan un ahorro mensual para la adquisición de vivienda VIP o VIS.

Ahorro para mi Casa asignará el 0,62% del Salario Mínimo Legal Vigente ($ 1.085.652) durante un periodo de doce meses, mientras que el ahorro mínimo que deberán hacer las familias será de  $472.744, en 2026.

Situación Actual

Durante los días 22,23 y 24 de abril de 2025 se abrió al público la primera convocatoria del programa Ahorro Para Mi Casa, logrando las siguientes cifras:

No Hogares Postulados

8.297

3.4.1 ESTADO DE ASIGNACIONES

Con corte al 31 de marzo de 2026, la gestión de hogares postulados en la convocatoria cuenta con el siguiente detalle:

| RESULTADO CONVOCATORIA |  | ESTADO HOGARES | NO. HOGARES | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. DE HOGARES POSTULADOS | 8.297 | ASIGNADO | 3.025 | A la espera de turno para ser revisados |
|  |  | TOTAL | 3.025 |  |

CONVOCATORIA 2026 AHORRO PARA MI CASA

Los días 19, 20 y 21 de mayo se llevo a cabo la segunda convocatoría del programa, con base en lo establecido en el reglamento operativo las Resolución 22 de 2025, sus modificatoría la resolución 456 de 2026 y la circular 08 del 14 de mayo de 2026. Con los siguientes resultados a la fecha:

CUPOS DISPONIBLES: 1500

HOGARES POSTULADOS: 3.461

Se avanza en la revisión de la base para hacer las correcciones orotgrafias necesarias, la validción de nuemros de documentos contra el sistma RNEC y posterior califiación y cruces. Esto se requiere para iniciar el proceso de validación de los hogares.

De igual manera, a finales del mes de agosto de 2025 se inició el proceso de pago, y a la fecha el estado de las planillas es el siguiente:

3.4.2 ESTADO DE LOS PAGOS APMC

Con corte al 5 de junio de 2026 se han gestionado las siguientes planillas:

| No. | No. Subsidios | Valor | Radicado Corporativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 32.478.120 | 3-2025-8032/3-2025-8671 |
| 2 | 121 | 87.621.060 | 3-2025-8156/3-2025-8729 |
| 3 | 90 | 65.064.109 | 3-2025-8991 |
| 4 | 93 | 70.960.530 | 3-2025-9179 |
| 5 | 102 | 74.587.280 | 3-2025-9678 |
| 6 | 118 | 90.276.240 | 3-2025-9467 |
| 7 | 109 | 84.822.920 | 3-2025-9482 |
| 8 | 93 | 72.127.100 | 3-2025-9872 |
| 9 | 108 | 81.655.810 | 3-2025-10319 |
| 10 | 136 | 101.648.900 | 3-2025-10624 |
| 11 | 136 | 101.157.390 | 3-2025-11611 |
| 12 | 124 | 93.022.659 | 3-2025-11695 |
| 13 | 149 | 115.032.420 | 3-2025-11817 |
| 14 | 184 | 139.380.900 | 3-2025-11818 |
| 15 | 150 | 113.641.090 | 3-2025-11977 |
| 16 | 158 | 120.340.930 | 3-2025-12187 |
| 17 | 330 | 253.368.569 | 3-2025-12596 |
| 18 | 105 | 79.562.960 | 3-2025-12647 |
| 19 | 68 | 48.986.260 | 3-2025-12644 |
| 20 | 134 | 101.150.460 | 3-2025-12759 |
| 21 | 206 | 158.138.840 | 3-2026-1408 |
| 22 | 239 | 183.508.910 | 3-2026-1586 |
| 23 | 226 | 178.858.350 | 3-2026-1663 |
| 24 | 250 | 192.093.610 | 3-2026-1691 |
| 25 | 22 | 17.415.700 | 3-2026-1693 |
| 26 | 132 | 100.734.750 | 3-2026-1803 |
| 27 | 95 | 73.163.100 | 3-2026-1848 |
| 28 | 77 | 59.550.250 | 3-2026-1926 |
| 29 | 116 | 85.725.380 | 3-2026-1935 |
| 30 | 123 | 94.980.690 | 3-2026-2108 |
| 31 | 118 | 91.091.940 | 3-2026-2107 |
| 32 | 108 | 80.857.820 | 3-2026-2257 |
| 33 | 37 | 29.810.980 | 3-2026-2299 |
| 34 | 137 | 105.592.790 | 3-2026-2537/ 3-2026-2836 |
| 35 | 49 | 38.868.830 | 3-2026-2536 |
| 36 | 185 | 140.008.939 | 3-2026-2666 |
| 37 | 61 | 45.305.980 | 3-2026-2883 |
| 38 | 187 | 142.192.699 | 3-2026-2898 |
| 39 | 50 | 36.773.130 | 3-2026-3109 |
| 40 | 164 | 126.467.940 | 3-2026-3274 |
| 41 | 10 | 8.545.420 | 3-2026-3368 |
| 42 | 258 | 197.069.720 | 3-2026-3457 |
| 43 | 113 | 86.219.100 | 3-2026-3492 |
| 44 | 65 | 49.469.380 | 3-2026-3493 |
| 45 | 76 | 58.917.400 | 3-2026-3546 |
| 46 | 78 | $ 60.369.670 | 3-2026-3851 |
| 47 | 45 | $ 33.862.240 | 3-2026-3779 |
| 48 | 195 | 149.804.490 | 3-2026-4070 |
| 49 | 135 | 104.392.790 | 3-2026-4210 |
| 50 | 199 | 154.152.350 | 3-2026-4212 |
| 51 | 96 | 73.007.380 | 3-2026-4743 |
| 52 | 179 | 135.978.210 | 3-2026-4762 |
| 53 | 98 | 75.451.661 | 3-2026-4742 |
| 54 | 101 | 75.611.250 | 3-2026-4859 |
| 55 | 153 | 119.406.641 | 3-2026-5128 |
| 56 | 127 | 96.992.240 | 3-2026-5218 |
| 57 | 42 | 34.059.250 | 3-2026-5250 |
| 58 | 129 | 99.977.089 | 3-2026-5547 |
| 59 | 231 | 177.269.900 | 3-2026-5856 |
| 60 | 224 | 176.108.440 | 3-2026-5926 |
| 61 | 239 | 192.104.407 | 3-2026-5961 |
| 62 | 200 | 157.882.610 | 3-2026-6081 |
| 63 | 208 | 158.986.200 | 3-2026-6120 |
| 64 | 112 | 87.028.090 | 3-2026-6173 |
| 65 | 53 | 42.193.970 | 3-2026-6379 |
| 66 | 25 | 20.328.270 | 3-2026-6218 |
| 67 | 212 | 164.029.290 | 3-2026-6386 |
| 68 | 168 | 127.791.617 | 3-2026-6453 |
| 69 | 18 | 13.029.140 | 3-2026-6311 |
| 70 | 196 | 151.596.420 | 3-2026-6634 |
| 71 | 89 | 68.419.521 | 3-2026-6621 |
| 72 | 99 | 75.946.130 | 3-2026-6760 |
| 73 | 150 | 115.449.074 | 3-2026-6862 |
| 74 | 61 | 47.434.391 | 3-2026-6766 |
| 75 | 110 | 84.526.960 | 3-2026-7028 |

ESTADO DE LEGALIZACIONES

La Dirección de Financiación adelanta el proceso de legalización de subsidios con base en la planillas pagadas ante en el ára de Contabildiad de la SDHT, proceso de se realiza de manera total o parcial en caso que se requieran subsanaciones.

A continuación se relaciona tabla con las legalizaciones aprobadas:

| N° Planilla | Estado | N° Subsidios Legalizados | Valor Legalizado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Legalizado total | 42 | 31.878.120 |
| 2 | Legalizado parcial | 117 | 85.461.060 |
| 6 | Legalizado total | 114 | 86.976.240 |
| 7 | Legalizado total | 105 | 81.945.350 |
| 8 | Legalizado parcial | 89 | 69.194.530 |
| 10 | Legalizado parcial | 136 | 101.648.900 |
| 12 | Legalizado total | 122 | 91.972.659 |
| 14 | Legalizado total | 183 | 138.530.900 |
| 15 | Legalizado total | 150 | 113.641.090 |
| 18 | Legalizado parcial | 104 | 78.680.390 |
| TOTAL |  | 1162 | 879.929.239 |

3.5 ARRIENDO TEMPORAL SOLIDARIO 2025

El programa Arrendamiento Temporal Solidario (ATS) tiene como objeto otorgar un apoyo económico mensual de hasta 0,62 SMLMV por un periodo de hasta seis (6) meses, dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad, con el fin de facilitar el acceso a una solución habitacional temporal mediante el pago total o parcial del canon de arrendamiento en la ciudad de Bogotá, con una meta proyectad para la asignación de 600 cupos.

La primera convocatoria fue adelantada por la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco de la Circular No. 26 de 2025, la cual tenia como objetivo la asignación de hasta 600 subsidios distritales, distribuidos en 5 grupos poblacionales (Víctimas de conflicto armado, Discapacidad, víctimas de emergencias o desastres, cuidadoras cabezas de hogar, recuperadores de residuos reciclables).

El proceso se desarrolló mediante un mecanismo digital a través de la plataforma SUAV, habilitada los días 29 y 30 de septiembre de 2025, complementado con acompañamiento presencial para facilitar la inscripción de los hogares que presentaban dificultades en el acceso o uso de la herramienta, con un cierre de 4.814 hogares postulados.  De estos, 2.361 hogares fueron inhabilitados por el primer cruce de información relacionada a registro de propietarios o beneficiarios de subsidios. Se conto con 2.453 hogares para validación documental, avanzando a una fase de revisión más detallada de la información aportada por los postulantes.

Como resultado del proceso de validación, se logró que 68 hogares cumplieran integralmente los requisitos, obteniendo la validación de documentos y la correspondiente resolución de asignación del subsidio, lo que representa la materialización efectiva del beneficio, discriminado de la siguiente forma:

| GRUPO POBLACIONAL | POSTULADOS | INHABILITADO POR CRUCES | ASIGNADOS PARA VALIDACION | RECHAZOS DOCUMENTALES | DOCUMENTOS VALIDADOS | CON RESOLUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Victimas de emergencia | 52 | 20 | 32 | 31 | 1 | 1 |
| Recuperador de residuos | 397 | 174 | 223 | 213 | 10 | 10 |
| Discapacidad | 590 | 208 | 382 | 360 | 22 | 22 |
| Victimas de conflicto armado | 753 | 335 | 418 | 387 | 31 | 31 |
| Cuidadoras | 2130 | 744 | 1386 | 1382 | 4 | 4 |
| Sin Grupo Poblacional /inhabilitados | 892 | 880 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4814 | 2361 | 2453 | 2385 | 68 | 68 |

3.5.1. GIROS:

A la fecha se han generado las siguientes planillas para giro de los subsidios mensuales:

| Planilla | No. Hogares | Valor |
| --- | --- | --- |
| 001 | 50 | 35.553.990 |
| 002 | 50 | 35.553.990 |
| 003 | 50 | 35.553.990 |
| 004 | 1 | 2.100.000 |
| Total |  | 108.761.970 |

| PAGOS REALIZADOS A MARZO 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Pago | Fecha de pago | Planilla | No. Hogares | Valor |
| 1 | 17/03/2026 | Planilla 001 | 50 | 35.553.990 |
| 2 | 25/03/2026 | Planilla 002 | 50 | 35.553.990 |
| 3 | 19/03/2026 | Planilla 003 | 50 | 35.553.990 |
| Total |  |  |  | 106.661.970 |

A la fecha nos encontramos pendientes del proceso de legalización de pagos, a la espera de la entrega de soportes de giro por parte de la Fiuciaria AVAL FIDUCIARIA.

CONVENIOS

3.6 TU INGRESO TU HOGAR

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9133 de 2025 con el propósito de articular esfuerzos técnicos y administrativos para implementar la estrategia de acceso a vivienda y estabilización residencial, integrando el subsidio de arrendamiento administrado por SDHT y las transferencias condicionadas de SDIS orientadas a hábitos de ahorro. El convenio no implica transferencias presupuestales entre las partes y se ejecuta con cargo a los proyectos de inversión de cada entidad.

Ejecución del convenio:

- Con la suscripción del acta de inicio, hecho que se dio el 25 de agosto de 2025, la SDHT activó su equipo operativo y designó los puntos focales técnicos y jurídicos para la conducción del convenio. Se revisó el clausulado, se precisó el alcance de las obligaciones y se acordó un primer cronograma de hitos con la SDIS, alineado a los tiempos de focalización y a la disponibilidad de información.

- Se desarrolló la primera mesa técnica el 02 de septiembre de 2025. La SDHT participó en la instalación de la mesa técnica, espacio en el que se definieron la hoja de ruta interinstitucional, los roles y responsabilidades de cada entidad y los criterios operativos para la atención por cohortes. En esta sesión se acordó priorizar cuatro frentes: (i) depuración y validación de la base preliminar de hogares; (ii) interoperabilidad entre sistemas de información; (iii) preparación del proyecto de convocatoria; y (iv) articulación de comunicaciones para el despliegue de la cohorte inicial.

- La SDHT consolidó y organizó la base preliminar de potenciales beneficiarios para su depuración conjunta con SDIS, a partir de observaciones de consistencia y criterios de elegibilidad. De manera paralela, se estructuró el borrador del proyecto de convocatoria para revisión jurídica y control de legalidad, incorporando los lineamientos discutidos en la mesa. Asimismo, se coordinó con los equipos de TI la agenda de trabajo para pruebas de integración y filtros que reduzcan reprocesos en el registro y verificación, dicha información fue remitida el 1 de octubre de 2025.

- La SDHT mantuvo la trazabilidad de acuerdos y avances a través de actas y comunicaciones de seguimiento, atendiendo requerimientos de información y dejando constancia de los compromisos asumidos por las partes. Adicionalmente, se avanzó en la preparación de piezas y mensajes base para apoyo a la estrategia de comunicaciones interinstitucional.

- Se ha realizado seguimiento por parte de la supervisión a cargo de la SDHT con el fin de contar con los siguientes elementos, en el marco de los compromisos y roles definidos para cada entidad:

  - La definición de una ruta clara de ejecución del convenio, que permita establecer compromisos concretos, cronograma y condiciones para la puesta en marcha de las actividades previstas, incluyendo la identificación de las modificaciones contractuales que resulten necesarias para garantizar su adecuada implementación.

  - Avanzar con la viabilidad de aplicar la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – suspensión del plazo de ejecución, en caso de considerarse necesario realizar ajustes previos que permitan garantizar condiciones adecuadas para su implementación, contando con tiempos claros y eficientes, esto como resultado de las comunicaciones 2-2025-75179 del 17 de noviembre de 2025, correo del 3 de febrero de 2026 correspondiente al seguimiento a compromisos interinstitucionales, Oficio No. 2-2026-15542 del 12 de marzo de 2026, Respuesta de la Secretaría Distrital de Integración Social No. S2026063586 del 27 de marzo de 2026 y oficio No. 2-2026-19882 del 1 de abril de 2026 expedido por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Avances y resultados al corte

Al corte del 31 de marzo de 2026, se cuenta con: (i) Acta de inicio suscrita y equipo SDHT en ejecución; (ii) mesa técnica instalada y hoja de ruta definida; (iii) base preliminar consolidada y en proceso de depuración conjunta; (iv) borrador de proyecto de convocatoria estructurado para remisión a control de legalidad; (v) coordinación interinstitucional activa para pruebas de interoperabilidad y preparación de la cohorte inicial, (vi) pendiente de revisión sobre la viabilidad jurídica para la suspensión del convenio dada las modificaciones operacionales, técnicas y financieras por parte de la SDIS.

Actividades pendientes:

- Definir la interoperabilidad de sistemas: existe riesgo de reprocesos y duplicidades si no se culminan las integraciones. Mitigación: agenda técnica SDIS–SDHT con pruebas previas antes de convocatorias masivas y definición de filtros comunes.

- La velocidad de focalización puede no coincidir con la capacidad de registro.

- Pendiente por parte de la SDIS las decisiones sobre parámetros de modificación de condiciones sobre los montos y operación por parte de la SDIS.

- Pendiente de avances sobre la suspensión del convenio interadministrativo No. 9133 de 2025.

La SDHT mantiene su compromiso con la ejecución articulada del convenio 9133 de 2025, priorizando las acciones operativas y técnicas que permitan los avances en los compromisos a cargo de esta Secretaría.

3.7 MIGRANTES

El programa de arrendamiento para población migrante de nacionalidad venezolana que habita en la ciudad de Bogotá D.C., consiste en otorgarle a los hogares que resulten beneficiarios, un subsidio de hasta 0,45 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes - SMLMV, al momento de la asignación del subsidio por doce (12) meses, enmarcado en el programa de promoción y acceso a la vivienda de interés social y prioritario “Semillero de Propietarios” para Población Migrante, destinado a facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la población migrante venezolana cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos (2) SMLMV, por medio de una política de arrendamiento social, regulada por el Decreto 057 de 2021, por medio del cual se modificó y adicionó el capítulo 6 al título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, entre otras disposiciones, creando condiciones para la asignación del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos, de conformidad con lo reglamentado en la Resolución 0262 del 2 de junio de 2021, lo anterior como respuesta a la crisis habitacional que presenta este grupo poblacional y con el fin de materializar la estrategia dispuesta en el documento CONPES 3950 de 2018 “ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA MIGRACIÓN DESDE VENEZUELA”.

En el marco de la política pública mencionada, FONVIVIENDA, de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, como función de su Director Ejecutivo señala: “9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (...)”, celebro con la Secretaría Distrital del Hábitat Convenio Interadministrativo No. 019 de 2023 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos tendientes a beneficiar, en el marco del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de arrendamiento para población migrante, a hogares de nacionalidad venezolana con ingresos de hasta dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) con un subsidio de arrendamiento para ser aplicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.” con el fin de brindar apoyo técnico y operativo para lograr la asignación de los subsidios familiares de arrendamiento por parte de FONVIVIENDA.

Los recursos para la asignación de los subsidios tienen por fuente de recursos el Contrato de Empréstito Número 9246-CO GCFF TF NÚMEROTF0B6168-CO, denominado “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, el cual tiene como objeto principal mejorar la calidad de vivienda y espacio público para hogares vulnerables, incluyendo migrantes de Venezuela, en municipios seleccionados, suscrito el 1 de septiembre de 2021, entre el Banco Mundial y la República de Colombia, recursos que son ejecutados por FONVIVIENDA.

Por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, con cargo a su presupuesto, atiende la ejecución de las actividades correspondientes a la verificación de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas ubicadas en la ciudad de Bogotá, postuladas por los hogares migrantes y demás actividades conforme a lo señalado en el Anexo Técnico del convenio interadministrativo No. 019 de 2023, tendiente a viabilizar la asignación inicialmente de hasta doscientos (200) subsidios familiares de vivienda en la modalidad de arrendamiento para dichos hogares.

Dentro de las actividades objeto de la ejecución del Convenio Interadministrativo se encuentran las siguientes:  i) Postulación del hogar potencial beneficiario al subsidio de arrendamiento en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para tal fin, según las condiciones definidas previamente en la convocatoria adelantada por FONVIVIENDA;  ii) Verificación de los requisitos habilitantes por parte de MVCT- FONVIVIENDA o por quien este defina;  iii) El hogar habilitado postula la vivienda que habita en la modalidad de arrendamiento;  iv) Verificación de las condiciones habitacionales;  v) Asignación del subsidio de arrendamiento; vi) Pago;  vii)seguimiento.

FONIVIENDA en el ejercicio de sus facultades instituidas mediante el Decreto Ley 555 de 2003, abrió la primera convocatoria para la postulación de hogares migrantes venezolanos residentes en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones dispuestas en la normatividad vigente,

## Asignaciones de hogares por resolución

Durante el periodo de referencia, se atendieron hogares migrantes en el marco de las resoluciones expedidas por FONVIVIENDA, así:

| Resolución No. | Fecha | No. de Hogares Asignados |
| --- | --- | --- |
| 1406 | 22 de diciembre de 2023 | 57 |
| 0112 | 5 de abril de 2024 | 18 |
| 0244 | 28 de mayo de 2024 | 72 |
| 0887 | 12 de noviembre de 2024 | 31 |
| 1045 | 13 diciembre de 2024 | 22 |
| 0385 | 27 de junio de 2025 | 9 |
| 0406 | 9 de julio de 2025 | 3 |
| 0499 | 23 de julio de 2025 | 5 |
| 0561 | 13 de agosto de 2025 | 1 |
| 0571 | 15 de julio de 2025 | 13 |
| 0628 | 3 de septiembre de 2025 | 6 |
| 0711 | 25 de septiembre de 2025 | 8 |
| 0845 | 28 de octubre de 2025 | 7 |
| 1038 | 1 de diciembre de 2025 | 1 |
| 1294 | 30 de diciembre de 2025 | 29 |
| 1296 | 30 de diciembre de 2025 | 4 |
| 1297 | 30 de diciembre de 2025 | 45 |
| 0148 | 25 de febrero de 2026 | 12 |

## Actividades de verificación y seguimiento

La SDHT adelantó verificaciones de tipo documental, cartográfica y en sitio, así como la emisión de certificados de idoneidad cuando correspondía, con los siguientes resultados:

- Verificación documenta

| TOTAL DE HOGARES X VIGENCIA CONVENIO 019_2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | HOGARES POSTULADOS | HOGARES CON VALIDACION DOCUMENTAL |
| 2023 | 57 | 57 |
| 2024 | 143 | 143 |
| 2025 | 554 | 138 |
| 2026 | 0 | 7 |
| TOTAL | 754 | 345 |

| VALIDACION DOCUMENTAL X TRIMESTRE |  |
| --- | --- |
| TRIMESTRE | CANTIDAD |
| Enero - Marzo 2025 | 0 |
| Abril - Junio 2025 | 15 |
| Julio - Septiembre 2025 | 34 |
| Octubre - Diciembre 2025 | 89 |
| Enero - Marzo 2026 | 7 |
| TOTAL VISITAS | 145 |

### Visitas de seguimiento

| TOTAL VISITAS CONVENIO 019 _ 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | HOGARES ASIGNADOS | TOTAL DE VISITAS SEGUIMIENTO |
| 2023 DIC | 57 | 0 |
| 2024 | 143 | 73 |
| 2025 | 111 | 288 |
| 2026 | 11 | 101 |
| TOTAL | 322 | 462 |
| *Del 2025 se encuentran pendientes 16 hogares por asignación de resolución |  |  |
| *En la visitas de inspeccion despues de la validación documental se evidencio que en 6 hogares la vivienda no cumple con las condiciones técnicas y sociales para continuar en el programa de arriendo para población migrante |  |  |
| * 1 hogar se encuentra pendiente de visita de inspección |  |  |

| VISITAS DE SEGUIMIENTO CONVENIO X TRIMESTRE |  |
| --- | --- |
| TRIMESTRE | CANTIDAD |
| Enero - Marzo 2024 | 1 |
| Abril - Junio 2024 | 2 |
| Julio - Septiembre 2024 | 29 |
| Octubre - Diciembre 2024 | 41 |
| Enero - Marzo 2025 | 65 |
| Abril - Junio 2025 | 93 |
| Julio - Septiembre 2025 | 118 |
| Octubre - Diciembre 2025 | 12 |
| Enero - Marzo 2026 | 101 |
| TOTAL VISITAS | 462 |

## Resultados consolidados

Conforme el cumplimiento de los compromisos a cargo de la SDHT, en el seguimiento aleatorio de los hogares con asignación de subsidio por parte de FONVIVIENDA, se han identificado posibles perdidas por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del Convenio Interadministrativo 019 de 2023, los cuales han sido reportados a FONVIVIENDA, identificados de la siguiente manera:

|  | HOGARES CON NOVEDAD DE PERDIDA EJECUTORIA X TRIMESTRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Julio - Septiembre 2024 | 8 |
|  | Octubre - Diciembre 2024 | 1 |
|  | Enero - Marzo 2025 | 3 |
|  | Abril - Junio 2025 | 15 |
|  | Julio - Septiembre 2025 | 6 |
|  | Octubre - Diciembre 2025 | 0 |
|  | Enero - Marzo 2026 | 3 |
|  | TOTAL | 36 |
| *El mes de abril de 2026, 3 hogares con perdida de subsidio |  |  |

Los informes y relaciones de cada uno de los hogares se encuentran relacionados en los informes de supervisión periodicos presentados por la supervisión del convenio por parte de la SDHT, así:

- 2-2023-79598 del 17 de noviembre de 2023

- 2-2023-82610 del 04 de diciembre de 2023

- 2-2024-7726 del 24 de enero de 2024

- 2-2024-24679 del 15 de mayo de 2024

- 2-2024-33466 del 16 de julio de 2024

- 2-2024-61279 del 27 de diciembre de 2024

- 2-2025-18456 del 11 abril de 2025

- 2-2025-37481 del 11 de julio d 2025

- 2-2025-68039 del 19 de octubre de 2025

- 2-2026-1762 del 15 de enero de 2026

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

3.9 MI AHORRO MI HOGAR

Información General

Mi Ahorro Mi Hogar (MAMH) es un programa consiste en un aporte distrital en dinero que se adjudica a hogares vulnerables, durante un período de hasta doce (12) meses, destinado a cubrir parcial o totalmente el canon mensual de una unidad de vivienda, condicionado a que el hogar beneficiario ahorre un monto mensual con el propósito de incentivar hábitos financieros saludables que les permitan mejorar sus condiciones socioeconómicas para la adquisición de una vivienda social en Bogotá. De manera específica este programa estaba dirigido a hogares con jefatura femenina[1] que se encontraban al menos una de las siguientes cuatro situaciones: (i) en riesgo de feminicidio o cualquier otro tipo de violencia doméstica contra la mujer (ii) víctimas de conflicto armado interno; (iii) que se encuentren en proceso de reincorporación o reintegración; (iv) mujeres cuidadoras domiciliadas en la ciudad de Bogotá con ingresos no superiores a dos SMMLV.

- Gestión del programa y cifras de cierre

Componente social – Visitas

Durante la ejecución del programa Mi Ahorro Mi Hogar (2021-2024), se realizaron un total de 527 visitas a los beneficiarios, distribuidas entre visitas de seguimiento y visitas de cambio de vivienda. De estas visitas, 353 fueron efectivas y 174 no lo fueron. A continuación, se presenta el detalle de las visitas realizadas:

| TIPO DE VISITAS | VIGENCIA | ESTADO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento | 2021 | Efectiva | 11 |
|  |  | No Efectiva | 4 |
| Seguimiento | 2022 | Efectiva | 31 |
|  |  | No Efectiva | 48 |
| Cambio de Vivienda |  | Efectiva | 22 |
|  |  | No Efectiva | 5 |
| Seguimiento | 2023 | Efectiva | 156 |
|  |  | No Efectiva | 97 |
| Cambio de Vivienda |  | Efectiva | 73 |
|  |  | No Efectiva | 4 |
| Seguimiento | 2024 | Efectiva | 56 |
|  |  | No Efectiva | 16 |
| Cambio de Vivienda |  | Efectiva | 4 |
|  |  | No Efectiva | 0 |
| Total, de Visitas En la vigencia del Programa |  |  | 527 |

Fuente: Elaborado a partir componente social Programa MAMH, 2025

De las 353 visitas efectivas, se validaron las condiciones y el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio del arrendamiento. En las 174 visitas no efectivas, no fue posible validar las condiciones en ese momento, lo que resultó en la reprogramación de algunas visitas.

Las visitas se centraron en brindar apoyo individual a los beneficiarios, manteniéndolos informados sobre el avance del programa y asegurándonos de que comprendieran claramente los pasos a seguir. Además, se ofreció asesoría sobre cómo gestionar el ahorro y administrar de manera eficiente sus recursos, ayudándoles a prepararse para la adquisición futura de una vivienda.

Asistencia presencial individual 2024

En 2024, se registraron 323 atenciones presenciales individuales, las cuales permitieron que los beneficiarios interactuaran directamente con el equipo social del programa. Estas atenciones fueron fundamentales para resolver dudas, brindar orientación y fortalecer el vínculo con los participantes.

| ATENCIONES INDIVIDUALES PROGRAMA MAMH 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO DE VULNERABILIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Jefatura Femenina | N/A | 40 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 26 | 12 | 7 | 18 | 22 |
| Riesgo de Feminicidio | N/A | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Víctima del Conflicto Armado | N/A | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 7 | 11 |
| Violencia Intrafamiliar | N/A | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Reincorporado(a) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: Elaborado a partir componente social Programa MAMH, 2025

Componente Jurídico

Durante la ejecución del programa se presentaron un total de 301 perdidas y/o renuncias por cualquiera de las causales contempladas en el reglamento operativo del programa presentando mayor participación en el incumplimiento al ahorro, seguido del vencimiento de términos, desde el componente jurídico del programa se realizó todo el seguimiento y acompañamiento a los hogares realizando las notificaciones respectivas a los incumplimientos y comunicando los actos administrativos de pérdida del subsidio.

| Perdidas -Causal | No Perdidas y renuncias |
| --- | --- |
| PE - No cumple requisitos | 13 |
| PE - Omisión información contrato de arrendamiento | 2 |
| PE - Vencimiento Términos | 95 |
| PE - No vive en la vivienda de arriendo | 7 |
| PE – Redispersión | 1 |
| PE - Incumplimiento Ahorro | 160 |
| Renuncias Art 12 | 23 |
| Total perdidas | 301 |

Componente financiero

De acuerdo con la información que reposa en las bases de datos del programa Mi ahorro Mi hogar en lo que corresponde a los grupos étnicos a los que pertenecen las mujeres beneficiadas, esta información es la suministrada por el hogar al momento de la inscripción al programa:

En cuanto a los giros realizados durante las vigencias 2021 a 2024 se realizaron giros por valor de Treinta y seis mil trescientos dos millones ciento sesenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos a través de 53.773 giros exitosos distribuidos entre los 4.669 hogares beneficiarios del programa.

Por cada vigencia de asignación del subsidio a los hogares el valor aumentaba de acuerdo con el SMMLV de cada año siendo así:

Al finalizar el programa se realizó la conciliación de cifras con la subdirección financiera, arrojando como resultado de esta que el programa Mi ahorro, Mi hogar no cuenta con saldo presupuestal ni en pasivos exigibles al cierre de la vigencia 2024.

Hogares con pago 12 pendiente:

Se presentaron 3 casos de hogares que en su momento fueron beneficiarios del programa “Mi ahorro mi hogar”, creado por el Decreto Distrital 145 de 2021, modificado por el Decreto Distrital 241 de 2022, y reglamentado por la Resolución SDHT 235 de 2022, modificada por las Resoluciones SDHT 04, y 168 de 2023 y a los que no se les realizó el pago No. 12. Y son los siguientes:

- Al hogar de Carmenza Murcia Fierro, con cédula de ciudadanía No. 28.846.853, se le asignó subsidio en la modalidad de arrendamiento mediante Resolución 698 de 2022, notificada mediante aviso el 28 de octubre de 2022, y que de conformidad con los artículos 3 y 4 a la reglamento operativo - Resolución 235 de 2022, y 1° de la resolución de asignación, por un monto total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE., (7.924.800), diferido en un plazo de 12 meses, desembolsados mensualmente por valor de SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE., ($660.400), siendo efectuados los siguientes once pagos:

| ID HOGAR 28.846.853 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No.GIRO | FECHA DE LOS GIROS | FECHA PAGO | AHORROS |
| 1 | 9-nov-22 | 16-nov-22 | 22-nov-22 |
| 2 | 7-dic-22 | 12-dic-22 | 19-dic-22 |
| 3 | 15-dic-22 | 19-dic-22 | 14-feb-23 |
| 4 | 14-mar-23 | 21-mar-23 | 29-mar-23 |
| 5 | 14-abr-23 | 28-abr-23 | 29-abr-23 |
| 6 | 12-may-23 | 19-may-23 | 20-may-23 |
| 7 | 9-jun-23 | 20-jun-23 | 26-jul-23 |
| 8 | 11-ago-23 | 23-ago-23 | 28-ago-23 |
| 9 | 19-sep-23 | 21-sep-23 | 28-sep-23 |
| 10 | 1-dic-23 | 5-dic-23 | 6-dic-23 |
| 11 | 12-dic-23 | 18-dic-23 | 22-dic-23 |
| 12 | No se realizó | No se realizó | No se realizó |

Fuente, base de datos programa “Mi Ahorro Mo Hogar”, con fecha de corte 13 de septiembre de 2024.

- El hogar Blanca Cecilia Córdoba Franco, con cédula de ciudadanía No. 39.630.337 se le asignó subsidio en la modalidad de arrendamiento mediante la Resolución 66 de 2022, notificada de manera personal el 10 de marzo de 2022, y que de conformidad articulo 3 y 4 del reglamento operativo, como el artículo 1° de la resolución de asignación, por el monto total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE., (7.924.800), en un plazo de 12 meses, los cuales serían desembolsados por el valor mensual de SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE., (660.400), siendo efectuados los siguientes desembolsos:

| ID HOGAR 39.630.337 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | FECHA DE LOS GIROS | FECHA PAGO | AHORROS |
| 1 | 24-feb-22 | 10-mar-22 | 15-mar-22 |
| 2 | 11-abr-22 | 18-abr-22 | 14-abr-22 |
| 3 | 10-may-22 | 17-may-22 | 17-may-22 |
| 4 | 14-jun-22 | 21-jun-22 | 2-jun-22 |
| 5 | 12-jul-22 | 21-jul-22 | 8-jul-22 |
| 6 | 16-ago-22 | 19-ago-22 | 2-ago-22 |
| 7 | 12-sep-22 | 21-sep-22 | 8-sep-22 |
| 8 | 11-oct-22 | No exitoso | No se realizó |
| 8 | 9-nov-22 | No exitoso | No se realizó |
| 8 | 15-dic-22 | 19-dic-22 | 17-oct-22 |
| 9 | 11-ene-23 | 23-ene-23 | 22-nov-22 |
| 10 | 17-ene-23 | 23-ene-23 | 20-dic-22 |
| 11 | 14-feb-23 | 27-feb-23 | 24-ene-23 |
| 12 | No se realizó el giro | No se realizó el pagó | 4-mar-23 |

Fuente, base de datos programa Mi Ahorro Mo Hogar”, con fecha de corte 13 de septiembre de 2024.

- El hogar de María Evelia Santa Malambo, con cédula de ciudadanía No. 65.588.979, beneficiario del subsidio de soluciones habitacionales en la modalidad de arrendamiento social “Mi Ahorro Mi Hogar”, asignado a través de la Resolución 130 de 2022, notificada de manera personal el 29 de abril de 2022, y que de conformidad articulo 3 y 4 del reglamento operativo como el artículo 1° de la resolución de asignación, por el monto total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE., (7.924.800), en un plazo de 12 meses, los cuales serían desembolsados por el valor mensual de SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE., (660.400), se le realizaron los siguientes pagos:

| ID HOGAR 65.588.979 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° GIRO | FECHA DE LOS GIROS | FECHA PAGO | AHOR- ROS |
| 1 | 17-jun-22 | 24-jun-22 | 12-jul-22 |
| 2 | 20-jul-22 | 28-jul-22 | 30-jul-22 |
| 3 | 16-ago-22 | 19-ago-22 | 23-sep-22 |
| 4 | 12-sep-22 | 21-sep-22 | 19-nov-22 |
| 5 | 11-oct-22 | No exitoso | No lo real- izó |
| 5 | 18-oct-22 | No exitoso | No lo real- izó |
| 5 | 15-dic-22 | 19-dic-22 | 28-nov-22 |
| 6 | 11-ene-23 | 23-ene-23 | 26-dic-22 |
| 7 | 17-ene-23 | 23-ene-23 | 26-ene-23 |
| 8 | 14-feb-23 | 27-feb-23 | 31-ene-23 |
| 9 | 14-mar-23 | 21-mar-23 | 1-mar-23 |
| 10 | 14-abr-23 | 28-abr-23 | 27-mar-23 |
| 11 | 12-may-23 | 19-may-23 | 29-abr-23 |
| 12 | No se realizó el giro | No se realizó el pago | 26-may-23 |

Fuente, base de datos programa Mi Ahorro Mo Hogar”, con fecha de corte 16 de septiembre de 2024

Con el fin de resolver la referida situación, se solicitó concepto a la Subsecretaría Jurídica mediante memorando con radicado 3-2024-7126 de 30 de septiembre de 2024 y se recibió respuesta mediante radicado No. 3-2025-2112 del 28 de febrero de 2025. No obstante, lo anterior y para avanzar se consideró necesario pedir el estado de los pagos a la Secretaría Distrital de Hacienda y es está a la espera de la respuesta.

[1] De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1232 de 2008, la jefatura femenina se entiende como aquella mujer que siendo soltera o casada tiene bajo su cargo, afectiva, social y económicamente, de forma permanente, hijos menores o personas de la tercera edad incapaces o incapacitadas para trabajar por ausencia o discapacidad. Según definición del Dane: “jefe o jefa de hogar, es la persona residente habitual que es reconocida por los demás miembros del hogar como jefe/a”. En Bogotá en el año 2021, el 45,9% de los hogares ubicados en la cabecera reconocieron la jefatura femenina mientras que en 2017 fue el 40,1% de los hogares. Las localidades de San Cristóbal (36,4) y Santa Fe en su área rural (35,5%) registraron la mayor participación de hogares con jefatura femenina. De allí se destaca el incremento presentado entre 2017 y 2021 de 16,4 puntos porcentuales de los hogares con jefatura femenina en centro poblado y rural disperso de San Cristóbal. En 2021 las localidades con una menor participación de hogares con jefatura femenina fueron Puente Aranda y Barrios Unidos con 42,6% y 43,0%, respectivamente. En la cabecera de Los Mártires (51,0%), Teusaquillo (50,2%) y Antonio Nariño (49,1%) casi la mitad de los hogares reconocieron como jefe a una mujer. En el año 2021, el 30,4% de los hogares situados en el área rural de Bogotá tenía jefatura femenina.

3.10 MI CASA YA

Información General

El convenio interadministrativo se identifica con el número 499 para SDHT y con el número 002 para Fonvivienda.

| OBJETO | Aunar esfuerzos tendientes a beneficiar, en el marco del Programa “Mi Casa Ya" del Gobierno Nacional, a hogares con ingresos inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) que adquieran vivienda de interés social (VIS) nueva, en la ciudad de Bogotá. |
| --- | --- |
| FECHA INICIO | 22 de junio de 2018 |
| FECHA TERMINACIÓN | Hasta que se agoten los recursos |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Hasta que se agoten los recursos |

Modificaciones del convenio

Durante la ejecución del convenio, se han realizado 4 modificaciones, así:

Otro sí No 1. Se resolvió entre otras cosas, modificar el parágrafo de la cláusula cuarta del convenio, así: “(…) Los recursos a que hace referencia la cláusula segunda de este convenio, se ejecutarán en virtud de la suscripción de (los) correspondiente(s) documento(s) de transferencia a título gratuito al "Fideicomiso - Mi Casa Ya", y se comprometerán presupuestalmente con la suscripción de (los) mismo(s) documento(s), entre la sociedad fiduciaria vocera del Fideicomiso y la SDHT (…)”

Otro sí No 2. Se resolvió entre otras cosas Modificar la cláusula quinta del convenio, así: "(…) CLÁUSULA QUINTA. El plazo de ejecución de este convenio será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020) o hasta que se agoten los recursos que la SDHT transfiera al "Fideicomiso - Programa Mi Casa Ya", lo que ocurra primero" (…)”.

Otro sí No 3. Se resolvió entre otras cosas modificar los numerales 2, 3 y 4 de la Cláusula segunda del Convenio, así:

“(…) 2. Emitir los actos administrativos de asignación de los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos transferidos al Fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 324 de 2018 modificado por el Decreto Distrital 122 de 2020 el que lo modifique o haga sus veces. En todo caso SDHT, será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos para asignar, aprobar el desembolso y legalizar los Subsidios Distritales de Vivienda que se otorguen en el marco de este convenio.

3. Autorizar que el desembolso de los recursos del subsidio otorgado por la SDHT, cuando se cumplan las condiciones para el desembolso del subsidio otorgado por FONVIVIENDA, se realice al mismo beneficiario al cual desembolsó FONVIVIENDA, siguiendo las instrucciones de ésta última, sin que se requiera la realización de trámites adicionales.

4. Señalar a FONVIVIENDA y a quien este indique, los eventos en los cuales los recursos transferidos por la SDHT al patrimonio autónomo pueden ser destinados al pago de costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación y cualquier otro gasto que se requiera, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 1° del Decreto Distrital 324 de 2018, el que lo modifique o haga sus veces. La SDHT propondrá a FONVIVIENDA el monto y las condiciones en que se podrán destinar los recursos para estos propósitos, para que sean acordados por las partes de este convenio. (…)”

De igual manera la cláusula quinta del Convenio fue modificada así: “(…) CLÁUSULA QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución de este convenio será hasta cuando se agoten los recursos transferidos a título gratuito por parte de la SDHT al "Fideicomiso Programa Mi Casa Ya"(…)”

Otro sí 4. Se resolvió entre otras cosas modificar la cláusula segunda numeral 2 así: “(…) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT: En desarrollo del objeto del convenio, la SDHT se obliga a cumplir las siguientes obligaciones (…) 2. Emitir los actos administrativos de asignación de los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos transferidos al Fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 324 de 2018 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. Parágrafo: Los Subsidios complementarios que se asignen en el marco del presente convenio sólo podrán asignarse a hogares que hayan realizado la postulación al Programa Mi Casa Ya antes de la expedición del Decreto 490 de 2023. Para ello, la Secretaría Distrital del Hábitat validará la fecha de postulación de los hogares de acuerdo con las instrucciones que para el efecto expida FONVIVIENDA. (…)”.

Incorporación de Recursos

El Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA suscribió el contrato de fiducia mercantil número 421 de 2015 con la Fiduciaria de Occidente para la administración y pagos. Así las cosas, con este contrato, se constituye el patrimonio autónomo o fideicomiso denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA “MI CASA YA” en el que FONVIVIENDA es el Fideicomitente. Siendo la Fiduciaria de Occidente la encargada de la administración de los recursos para la ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo del programa “Mi Casa Ya”.

Por otra parte, y de acuerdo con las cláusulas – “0.1.4 Recursos Transferidos Por Terceros y 0.1.6 los recursos - del mencionado contrato”, la Secretaría Distrital del Hábitat ha realizado la transferencia de recursos a título gratuito al patrimonio autónomo, sin que la transferencia le otorgue calidad de Fideicomitente, de la siguiente forma:

- Documento de transferencia No. 1 del 22 de junio 2018 por $15.000.000.000.

PRIMERO. - La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA por medio de presente documento se obliga a transferir a título gratuito la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.000), la cual hará parte de los activos del FIDEICOMISO - PROGRAMA "MI CASA YA” y se transferirá en la vigencia 2018.

- Documento de transferencia No. 2 del 22 de noviembre 2018 por $2.880.000.000.

PRIMERO.- La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso Programa Mi Casa Ya, por medio del presente documento se obliga a transferir a título gratuito la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($2.880.000.000), la cual hará parte de los activos del FIDEICOMISO - PROGRAMA "MI CASA YA” y se transferirá en la vigencia 2018.

- Documento de transferencia No. 3 del 13 de diciembre de 2019 por $16.250.000.000.

PRIMERO.- La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso-Programa Mi Casa Ya, por medio del presente documento   se obliga a transferir a título gratuito la suma de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.250.000.000), la cual hará parte de los activos del  FIDEICOMISO- PROGRAMA "MI CASA YA" y se transferirá en la vigencia 2019.

- Documento de transferencia No. 4 del 17 de diciembre 2020 por $13.632.825.963

PRIMERO.- La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso-Programa Mi Casa Ya, por medio del presente documento   se obliga a transferir a título gratuito la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($13.632.825.963,00), la cual hará parte de los activos del  FIDEICOMISO- PROGRAMA "MI CASA YA"., y se transferirá en la vigencia 2020.

- Documento de transferencia No. 5 del 31 de diciembre de 2020 por $479.170.926

PRIMERO.- La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya, por medio del presente documento   se obliga a transferir a título gratuito la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($479.170.927,00) los cuales harán parte de los activos del FIDEICOMISO – PROGRAMA “MI CASA YA” y se causarán en la vigencia 2020.

Nota: En el sexto documento de fecha 16 de noviembre de 2021, se corrige este último valor aclarando que dicho valor difiere del indicado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2036 del 30 de diciembre de 2020, dado que el valor definido en dicho certificado fue de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS ($ 479.170.926,00).

- Documento de transferencia No. 6 del 16 de noviembre de 2021 por $6.990.868.484

SEGUNDO: La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No.499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya, por medio del presente documento   se obliga a transferir a título gratuito la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($6.990.868.484) MCTE. los cuales harán parte de los activos del FIDEICOMISO – PROGRAMA “MI CASA YA” y se causarán en la vigencia 2021.

- Documento de transferencia No. 7 del 19 de agosto de 2022, rendimientos por $2.690.000.000.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 324 de 2018 modificado por el Decreto Distrital 122 de 2020, en su Artículo 4° Entrega de Recursos. Los rendimientos financieros que generen los aportes transferidos a los patrimonios autónomos podrán destinarse al otorgamiento de aportes a nuevos hogares, en el marco del Programa de Vivienda respectivo, así como los costos y gastos a que se refiere el parágrafo del Artículo 1° del mismo Decreto, por lo anterior se realiza el Documento de transferencia No. 7.

PRIMERO: La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA, y No. 499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya, por medio del presente   documento se obliga a transferir a título gratuito la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.690.000.000) los cuales harán parte de los activos del FIDEICOMISO – PROGRAMA “MI CASA YA” y se causarán en la vigencia 2022, respaldada en el informe de saldos disponibles por concepto de rendimientos financieros al 17 de marzo de 2022 en la cuenta de rendimientos No. 256-95789-5.

- Documento de transferencia No. 8 del 27 de diciembre de 2023, rendimientos por $2.496.000.000.

PRIMERO: La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No.499 de la SDHT, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta la instrucción emitida por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya, por medio del presente   documento se obliga a transferir a título gratuito la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.496.000.000) los cuales harán parte de los activos del FIDEICOMISO – PROGRAMA “MI CASA YA” y se causarán en la vigencia 2023, respaldada en el informe de saldos disponibles por concepto de rendimientos financieros al 14 de diciembre de 2023 por concepto de rendimientos financieros del Fideicomiso.

| RECURSOS SUBSIDIO COMPLEMENTARIO MI CASA YA |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO 2018 - 2019 | Documento de Transferencia No. 1 | $ 15.000.000.000 |
|  | Documento de Transferencia No. 2 | $ 2.880.000.000 |
|  | Documento de Transferencia No. 3 | $ 16.250.000.000 |
| AÑO 2020 - 2023 | Documento de Transferencia No. 4 | $ 13.632.825.963 |
|  | Documento de Transferencia No. 5 | $ 479.170.926 |
|  | Documento de Transferencia No. 6 | $ 6.990.868.484 |
|  | Documento de Transferencia No. 7 - Recursos que hacen parte de la cuenta rendimientos. | $ 2.690.000.000 |
|  | Documento de Transferencia No. 8 - Recursos que hacen parte de la cuenta rendimientos. | $ 2.496.000.000 |
| TOTAL |  | $ 60.418.865.373 |

Modificación para Devolución de Recursos al Tesoro Distrital

- Documento de transferencia No. 9 del 11 de julio de 2024, Reducción por $15.121.419.802

La SDHT producto del seguimiento a la ejecución del convenio – Subsidio Complementario MCY, identificó que con al corte de 29 de febrero de 2024 habían 1.211 subsidios asignados por la SDHT por un valor de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($10.632.660.960) MCTE, que no fueron incluidos en el cierre financiero de los hogares beneficiarios para adquirir la vivienda, motivo por el cual se procedió a expedir los actos administrativos de pérdida de fuerza ejecutoria, originando que los recursos comprometidos en esas asignaciones se puedan liberar. Adicionalmente se identifica que los recursos del documento de transferencia No. 8 del 27 de diciembre de 2023 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($2.496.000.000) no ha sido comprometidos con asignaciones de subsidios.

Las cifras anteriores fueron informadas a Fonvivienda mediante el oficio No. 2-2024-15578 del 15 de marzo de 2024 de la SDHT, en la cual se solicitó al Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa “Mi Casa Ya” la aprobación de la devolución al Tesoro Distrital de los recursos no comprometidos por valor total de TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($13.128.660.960) MCTE.

Fonvivienda mediante oficio No. 2024ER0035738 del 22 de marzo de 2024 responde a la SDHT informando que, sobre la devolución de recursos no comprometidos, el comité financiero de Mi Casa Ya evaluará las cifras y valores de subsidios de pérdida de ejecutoriedad y los del documento de transferencia No. 8. Posteriormente, el Comité Fiduciario sesionará para determinar definitivamente la aprobación de devolución de recursos. Mediante correo del 18 de abril de 2024 la Fiduciaria de Occidente notificó a la SDHT la decisión del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya en sesión por correos sucesivos del 17 de abril de 2024, en la cual se aprueba la devolución al tesoro de los recursos solicitados por la Secretaría Distrital del Hábitat. El acta suscrita del Comité Fiduciario No. 98, fue remitida a la SDHT el 23 de abril de 2024.

Mediante oficio 2-2024-30372 del 20 de junio de 2024, la SDHT envía a Fonvivienda alcance sobre el oficio radicado No. 2-2024-15578 del 15 de marzo de 2024, informando que con corte al 22 de mayo de 2024 se cuenta con la pérdida de fuerza ejecutoria de 217 subsidios asignados adicionales por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($1.992.758.842) MCTE y que la suma de las dos solicitudes de devoluciones al Tesoro Distrital asciende a QUINCE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($15.121.419.802) MCTE. Mediante correo del 04 de julio de 2024, la Fiduciaria de Occidente informa a la SDHT la decisión del Comité Fiduciario en sesión por correos sucesivos del 2 de julio de 2024, de aprobar la devolución de recursos al Tesoro Distrital por un valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($1.992.758.842) MCTE, previamente avalado por el Comité Financiero mediante Acta No. 104 del 25 de junio de 2024. El acta suscrita del Comité Fiduciario No. 101, fue remitida a la SDHT el 9 de julio de 2024.

El valor total de las dos aprobaciones de devolución de recursos asciende a QUINCE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($15.121.419.802) MCTE, lo cual se confirma en el acta del Comité Financiero No. 104 del Fideicomiso – Programa Mi Casa Ya.

La FIDUCIARIA y la SDHT, previas las anteriores consideraciones convienen suscribir el presente documento de devolución de recursos transferidos por el monto de QUINCE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($15.121.419.802) MCTE, en virtud de las instrucciones impartidas por FONVIVIENDA en su condición de Fideicomitente del patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso - Programa “Mi Casa Ya””, tal y como consta en las Acta de Comité Fiduciario No. 98 del 17 de abril de 2024 y del No. 101 del 2 de julio de 2024, conforme los siguientes acuerdos:

PRIMERO: La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el Convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No.499 de la SDHT 2018, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta las instrucciones emitidas por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso – Programa “Mi Casa Ya”, por medio del presente documento, modifica los recursos transferidos para hacer devolución al Tesoro Distrital, por valor de QUINCE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($15.121.419.802) MCTE, de los cuales DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($12.625.419.802) MCTE corresponden a recursos liberados por perdidas de fuerza ejecutoria y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES ($2.496.000.000) MCTE que fueron incorporados mediante documento de transferencia de recursos a Título Gratuito No. 8 por los rendimientos que han generado y que no se encuentran comprometidos.

PARÁGRAFO 1: Conforme a la devolución de recursos a la que se refiere el presente acuerdo, la suma total transferida por la SDHT al Fideicomiso – Programa “Mi Casa Ya”, asciende a CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($45.297.445.571) MCTE.

- Documento de transferencia No. 10 del 7 de octubre de 2025, Reducción por $5.361.167.312

La SDHT producto del seguimiento a la ejecución del convenio – Subsidio Complementario MCY, identificó que con al corte de 29 de abril de 2025 los recursos comprometidos corresponden a veintitrés (23) subsidios pendientes de desembolso por valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($215.434.948) M/CTE, es por ello que a través del oficio No. 2-2025-21120 radicado ante FONVIVIENDA la SDHT solicitó adelantar la devolución al Tesoro Distrital de recursos no comprometidos con asignaciones de subsidios por valor a autorizar de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($5.361.167.312) M/CTE., de los cuales (i) SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($606.041.915) M/CTE., corresponden a recursos transferidos a título gratuito, (ii) DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($2.690.000.000) M/CTE, de recursos transferidos sin situación de fondos en el documento de transferencia No. 7 y, (iii) DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($2.065.125.397) M/CTE., de rendimientos no capitalizados.

LA SDHT mediante oficio 2-2025-21120 deI 29 de abril de 2025 presentó ante el Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA la solicitud de autorización de devolución de recursos al Tesoro Distrital por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($5.361.167.312) M/CTE., acompañando el requerimiento de los respectivos análisis técnicos, financieros y jurídicos que respaldan la determinación, señalando asimismo que: "(...) Durante la ejecución del convenio la Secretaría Distrital de! Hábitat ha adelantado las diferentes actividades que permitieron realizar desembolso a los hogares que incluyeron el subsidio complementario en el cierre financiero, así mismo aplicó pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de asignación, a aquellos hogares beneficiarios que no incluyeron el subsidio complementario otorgado por la Secretaría Distrital de Hábitat en la adquisición de su vivienda (...)"

La Fiduciaria de Occidente mediante correo del 3 de julio de 2025 la notificó a LA SDHT la decisión del Comité Fiduciario del Fideicomiso — Programa "Mi Casa Ya" en la sesión por correos sucesivos del 25 y 26 de junio de 2025, en la cual se aprueba la devolución al tesoro de los recursos solicitados por la Secretaría Distrital del Hábitat, como consta en el Acta suscrita del Comité Fiduciario No. 106, previo aval del Comité Financiero llevada a cabo en la sesión No. 114 del 22 de mayo de 2025.

LA FIDUCIARIA y la SDHT, previas las anteriores consideraciones convienen suscribir el presente documento de devolución No. 2, con sustento en las razones expuestas y en virtud de las instrucciones impartidas por FONVIVIENDA en su condición de Fideicomitente del Patrimonio Autónomo denominado "Fideicomiso - Programa "Mi Casa Ya", tal y como consta en las Acta de Comité Fiduciario No. 106 deI 25 y 26 de junio de 2025, conforme los siguientes acuerdos:

PRIMERO: La SDHT, de acuerdo con lo establecido en el Convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No.499 de la SDHT 2018, suscrito con FONVIVIENDA, y teniendo en cuenta las instrucciones emitidas por esta última a través del Comité Fiduciario del Fideicomiso — Programa "Mi Casa Ya", por medio del presente documento modifica los recursos transferidos con la segunda devolución al Tesoro Distrital, por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($5.361.167.312) M/CTE., de los cuales SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($606.041.915) corresponden a recursos transferidos a título gratuito; DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($2.690.000.000) M/CTE., a recursos transferidos sin situación de fondos en el documento de transferencia No. 7; y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($2.065.125.397) M/CTE., a rendimientos no capitalizados; recursos que no se encuentran comprometidos.

PARÁGRAFO: Conforme a la segunda devolución de recursos a la que se refiere el presente acuerdo, la suma total transferida por LA SDHT al Fideicomiso — Programa "Mi Casa Ya", asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MIL UN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($42.001.403.656) M/CTE.

SEGUNDO. — Se adelantará, la devolución de los recursos por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTOSESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($5.361.167.312) M/CTE., de LA SDHT, de acuerdo con el procedimiento que para el caso remita la Secretaría Distrital de Hacienda.

| RECURSOS SUBSIDIO COMPLEMENTARIO MI CASA YA DEVUELTOS AL TESORO DISTRITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO 2024 | Documento de Transferencia No. 9 – Devolución aportes | -$12.625.419.802 |
|  | Documento de Transferencia No. 9 – Devolución Transferencia No. 8 de rendimientos | -$2.496.000.000 |
| AÑO 2025 | Documento de Transferencia No. 10 – Devolución aportes | -$606.041.915 |
|  | Documento de Transferencia No. 10 – Devolución Transferencia No. 7 de rendimientos | -$2.690.000.000 |
|  | Documento de Transferencia No. 10 – Devolución de rendimientos | -$2.065.125.397 |
| TOTAL |  | -$ 20.482.587.114 |

| RECURSOS TRANSFERIDOS AL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO MI CASA YA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABRIL 2026 | Incorporaciones | $ 60.418.865.373 |
|  | Reducción No.1 | -$ 15.121.419.802 |
|  | Reducción No.2 | -$ 3.296.041.915 |
|  | Total | $ 42.001.403.656 |

* No se incluye el valor de rendimientos por $2.065.125.397 porque no fueron capitalizados.

Recursos Fiduciaria de Occidente

La fiduciaria de occidente dando cumplimiento a la obligación “7.3.3 EN MATERIA DE CONTABILIDAD DE RECURSOS, numeral 7.3.3.2. Llevar contabilidad separada por fuente de financiación del programa” - el fideicomiso número 3-1-4688 del programa Mi Casa Ya, tiene asignada la subcuenta 4689 para la administración de los recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat, a su vez distribuidos en dos (2) cuentas, la primera donde se administran los aportes cuenta de ahorros número 256957937 y la segunda los rendimientos generados cuenta de ahorros número 256957895.

Saldo a julio 2024Fuente: ANEXO 13. Informe Recursos 4689 SDHT julio 2024 – Fiduciaria de Occidente.

Saldo a abril 2026

Fuente: ANEXO 13. Informe Recursos 4689 SDHT abril 2026 – Fiduciaria de Occidente.

Ejecución Pagos Realizados por Fiduciaria a abril 2026

Fuente: ANEXO 13. Informe Recursos 4689 SDHT abril 2026 – Fiduciaria de Occidente.

Gastos a abril de 2026

Los gastos bancarios que se generan en el mes son reintegrados por la fiducia al inicio del mes siguiente. La Secretaría Distrital del Hábitat en el patrimonio autónomo o fideicomiso “MI CASA YA” no tiene a cargo pagos por conceptos de comisiones, estas son asumidas por FONVIVIENDA.

Fuente: ANEXO 13. Informe Recursos 4689 SDHT abril 2026 – Fiduciaria de Occidente.

Contratación Derivada

Entre los años 2018 y 2019 se realizó el pago por contratación derivada del desarrollo de la plataforma TransUnion por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL PESOS MCTE. ($584.528.000).

Fuente: ANEXO 5-1 Contratación Derivada 4689 SDHT abril 2026 – Fiduciaria de Occidente.

Transferencias Devolución al Tesoro Distrital

Con relación a las devoluciones de recursos al tesoro distrital, la primera aprobada en comité fiduciario de acuerdo con las actas 98-2024 y 101-2024, y por lo cual la Fiducia realizo dos transferencias el 16 de julio de 2024 por un valor total de QUINCE MIL CIENTO VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($15.121.419.802) M/CTE. La segunda aprobada en comité fiduciario de acuerdo con el acta 106-2025, y por la cual la Fiducia realizo el 29 de octubre de 2025 el pago con 3 recibos por valor total de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($5.361.167.312) M/CTE., como se muestra en la siguiente tabla:

| INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | BANCO | CUENTA DIRECCIÓN DISTRITAL TESORERIA | VALOR RECURSOS LEGALIZADOS |
| Devolución Aportes | 23 | 256963778 | $ 12.625.419.802 |
| Devolución Rendimientos Generados por los Aportes | 23 | 256963778 | $ 2.496.000.000 |
| Devolución Aportes | 23 | 256957937 | $ 606.041.915 |
| Devolución Aportes por rendimientos capitalizados | 23 | 256957895 | $ 2.690.000.000 |
| Devolución Rendimientos | 23 | 256957895 | $ 2.065.125.397 |
| TOTAL |  |  | $ 20.482.587.114 |

Conciliación de Recursos Convenio vs Fiduciaria a abril 2026

| CONCILIACIÓN DE RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  |
| --- | --- |
| Recursos del Convenio | $ 60.418.865.373 |
| (-) Contratación Derivada - Plataforma TransUnion | - $ 584.528.000 |
| (-) Desembolso y Legalización 4714 Subsidios | - $ 41.283.030.578 |
| (-) Devolución Recursos al Tesoro Distrital | - $ 15.121.419.802 |
| (-) Devolución Recursos al Tesoro Distrital | - $ 3.296.041.915 |
| = Saldo de Recursos Comprometidos Para Subsidios | $ 133.845.078 |

Saldo Cuentas Fiduciaria a abril 2026

Fuente: ANEXO 13. Informe Recursos 4689 SDHT abril 2026 – Fiduciaria de Occidente.

| CONCILIACIÓN RECURSOS FIDUCIARIA VS RECURSOS CONVENIO |  |
| --- | --- |
| Saldo Fiduciaria Aportes y Rendimientos abril 2026 | $ 244.903.827,61 |
| (-) Saldo de Recursos Comprometidos Para Subsidios | $ 133.845.078,00 |
| = Saldo Rendimientos | $ 111.058.749,61 |

Nota 1: La diferencia entre el saldo de recursos comprometidos para subsidios y el saldo en las cuentas de la Fiduciaria corresponde a los rendimientos generados en el mes que no han sido comprometidos con las incorporaciones de recursos para subsidios y son trasladados al inicio del mes siguiente a la cuenta rendimientos.

Subsidios asignados y legalizados

Desde el inicio del convenio interadministrativo en el año 2018 y con corte a 31 de mayo de 2026, se asignaron 6.817 Subsidios por valor de $60.201.018.246 (SESENTA MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE).

Al 25 de agosto de 2024 de los 6.817 subsidios asignados se habían desembolsados y legalizado 4688 subsidios por valor de CUARENTA Y UN MIL DIEZ Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($41.019.040.708), y se encontraban 351 pendientes de pago, el estado de estos subsidios era el siguiente como se muestra en la tabla:

| DESEMBOLSADOS | RENUNCIA | SIN PAGAR | PERDIDA | VENCIDO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4688 | 261 | 351 | 1484 | 33 | 6817 |

Durante el periodo agosto de 2024 – mayo 2026 se adelantaron las actividades que permitieron conocer de los 351 subsidios pendientes que subsidios complementarios no fueron incluidos en el cierre financiero por los beneficiarios, por lo cual se expidieron 32 resoluciones de perdida de fuerza y renuncia para 323 subsidios como se relacionan en la siguiente tabla:

| AÑO | MES | RESOLUCIÓN DE PERDIDA O RENUNCIA | NUMERO DE SUBSIDIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | DICIEMBRE | 665 | 2 |
|  |  | 666 | 61 |
|  |  | 667 | 21 |
| 2025 | MARZO | 107 | 8 |
|  |  | 108 | 15 |
|  |  | 110 | 28 |
|  |  | 111 | 29 |
|  |  | 121 | 13 |
|  |  | 128 | 14 |
|  |  | 129 | 10 |
|  |  | 130 | 10 |
|  |  | 131 | 2 |
|  |  | 132 | 1 |
|  |  | 133 | 5 |
|  |  | 134 | 8 |
|  |  | 135 | 1 |
|  |  | 144 | 3 |
|  |  | 157 | 15 |
|  |  | 160 | 24 |
|  |  | 161 | 1 |
|  |  | 162 | 1 |
|  |  | 163 | 8 |
|  |  | 179 | 30 |
|  |  | 180 | 1 |
|  | MAYO | 447 | 2 |
|  |  | 448 | 1 |
|  |  | 449 | 2 |
|  | JULIO | 569 | 3 |
|  | AGOSTO | 878 | 1 |
|  | SEPTIEMBRE | 956 | 1 |
| 2026 | FEBRERO | 130 | 1 |
|  | MAYO | 452 | 1 |
| TOTAL |  |  | 323 |

Para el mismo periodo agosto 2024 – mayo 2026 no se realizaron asignaciones, debido a las modificaciones de requisitos realizadas al programa nacional Mi Casa Ya con la expedición del decreto 490 de abril de 2023 del Ministerio de Vivienda, solo pueden aplicar al subsidio complementario los hogares cuya fecha consulta en la plataforma TransUnion corresponda a antes del 10 de abril de 2023. En cuanto a los desembolsos y legalizaciones se realizaron 26 legalizaciones de subsidios por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($263.989.870), como se muestra en la siguiente tabla:

| SUBSIDIO COMPLEMENTARIO MI CASA YA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2024 | MES | ASIGNADOS |  | DESEMBOLSADOS - LEGALIZADOS |  |
|  |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
|  | AGOSTO | 0 | $ 0 | 5 | $54.800.000 |
|  | SEPTIEMBRE | 0 | $ 0 | 5 | $50.000.000 |
|  | OCTUBRE | 0 | $ 0 | 3 | $33.000.000 |
|  | NOVIEMBRE | 0 | $ 0 | 3 | $31.600.000 |
|  | DICIEMBRE | 0 | $ 0 | 1 | $13.000.000 |
| AÑO 2025 | ENERO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
|  | FEBRERO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
|  | MARZO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
|  | ABRIL | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
|  | MAYO | 0 | $ 0 | 2 | $17.085.260 |
|  | JUNIO | 0 | $ 0 | 4 | $36.641.320 |
|  | JULIO | 0 | $ 0 | 1 | $10.000.000 |
| AÑO 2026 | FEBRERO | 0 | $ 0 | 1 | $ 8.778.030 |
|  | MARZO | 0 | $ 0 | 1 | $ 9.085.260 |
| TOTAL |  | 0 | $ 0 | 26 | $ 263.989.870 |

Al 31 de mayo de 2026, de los 6817 subsidios asignados se desembolsaron y legalizaron 4714 subsidios por valor de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.283.030.578), y no se encuentran subsidios pendientes de pago, el estado de estos subsidios es el siguiente como se muestra en la tabla:

| DESEMBOLSADOS | RENUNCIA | SIN PAGAR | PERDIDA | VENCIDO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4714 | 263 | 0 | 1805 | 35 | 6817 |

El número de subsidios asignados son todos los ID hogar a los cuales se les expidió resolución de asignación en el respectivo año mencionado en el cuadro, algunos de ellos posteriormente pueden pasar a diferentes estados como renuncia, vencido o perdida, al 31 de mayo de 2026 se presentaron un total de 2.103 subsidios en esta situación (en el siguiente cuadro se muestran el número de subsidios con estado renuncia, perdida y vencido de acuerdo con el año en que fueron asignados), el total neto de subsidios asignados es de 4714 por valor de $41.283.030.578 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE).

| SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS MI CASA YA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ESTADO |  |  |
|  | NUMERO ASIGNADOS | RENUNCIAS - PERDIDAS Y VENCIDOS | NETOS ASIGNADOS |
| 2018 | 119 | 35 | 84 |
| 2019 | 890 | 74 | 816 |
| 2020 | 2028 | 805 | 1223 |
| 2021 | 1969 | 721 | 1248 |
| 2022 | 1602 | 335 | 1267 |
| 2023 | 205 | 131 | 74 |
| 2024 | 4 | 2 | 2 |
| TOTALES | 6817 | 2103 | 4714 |

El 27 de mayo de 2026 se remitió comunicación número 2-2026-34857 a Fonvivienda, solicitando la liquidación del convenio 499 de 2018 debido a que a la fecha no hay subsidios pendientes.

El 2 de junio de 2026 se realizó la primera mesa de trabajo (virtual) entre Fonvivienda y SDHT para iniciar el proceso de liquidación del convenio, se realizó la conciliación de recursos sin encontrar diferencias, por lo cual las partes estuvieron de acuerdo en dar inicio a la liquidación. Así mismo, y dando cumplimiento a lo acordado en la misma reunión se remitió la comunicación número 2-2026-36982 incluyendo el informe técnico, financiero y jurídico con corte 30 de abril de 2026, archivo Excel con información del estado de cada uno de los subsidios y los documentos solicitados del representante legal.

3.11 PROGRAMA APORTE TRANSITORIO DE ARRIENDO SOLIDARIO (ATAS) – VIGENCIA 2020

## Objeto del Programa

El programa ATAS fue creado mediante el Decreto Distrital 123 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., (…)”, modificado por el Decreto Distrital 143 de 15 de junio del 2020, el cual con la expedición del Decreto Distrital 074 del 16 de marzo de 2021, “por medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la calamidad pública declarada mediante el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 y prorrogada mediante el decreto 192 del 25 de agosto de 2020 con ocasión de la situación epidemiológica causada por la pandemia del Coronavirus (COVID -19) en Bogotá D.C.”. Su objetivo fue entregar un subsidio monetario temporal para el pago del arriendo, dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad que no contaban con ingresos formales.

## Descripción del Desarrollo

El programa fue ejecutado por la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del sistema Bogotá Solidaria en Casa. Consistió en la asignación de un subsidio de arrendamiento por valor de la entrega de hasta tres transferencias monetarias mensuales de $250.000, priorizando hogares en estratos 1, 2 y 3 con ingresos informales afectados por la emergencia. La focalización fue directa y su operatividad se coordinó con la Secretaría Distrital de Hacienda, haciendo presencia en 19 de las 20 localidades del Distrito Capital.

Cabe mencionar que, si bien no fue ejecutado en el periodo de gestión del presente informe, actualmente se desarrollan actividades que se relacionan más adelante.

## Ejecución

- Vigencia: marzo 2020 – abril 2021

- Presupuesto total asignado: $23.433.768.866

- Recursos ejecutados: $16.476.500.000

- Número de hogares beneficiados: 30.577

- Saldo reintegrado a la SDH: $6.957.268.866

Se aclara que:

- Del total de los valores pagados por la SDH vs los aportes autorizados por la SDHT, se presenta una diferencia de $82.250.000. representados en 328 hogares, Asimismo se identifica pago por valor de $10.000.000 a 34 hogares que no cumplieron con el lleno de los requisitos. Es decir, que $92.250.000 deben ser reintegrados por parte de los hogares que recibieron dichos recursos.

- Dado lo anterior, el valor legalizado es de $ 16.384.250.000, el cual corresponde al pago realizado a los hogares que cumplieron con el lleno de los requisitos del programa y les fue asignado y girado el aporte de arrendamiento. en este sentido, se presenta el balance financiero al cierre del programa en la vigencia 2023:

| Balance – Situación Financiera del programa Aporte Transitorio de Arrendamiento. |  |
| --- | --- |
| Presupuesto del Programa | $ 23.433.768.866 |
| V/r pagado SDH | $ 16.476.500.000 |
| Saldo en el depósito- reintegrado | $ 6.957.268.866 |
| V/r Legalizado por la SDHT | $ 16.384.250.000 |
| Vr. Pagados que deben ser reintegrados. | $ 92.250.000 |

## Resultados

| Indicador | Valor | Meta | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Hogares beneficiados | 30.577 | 31.000 | 98,6% |
| Valor Pagado | $16.476.500.000 |  |  |
| Valor legalizado | $16.384.250.000 |  |  |
| Recursos pagados y no autorizados | $77.499.967* |  |  |
| Recursos Pagados sin el lleno de los Requisitos | $8.250.000** |  |  |

*El saldo de recursos pagados y no autorizados a vigencia de cierre del programa se registraba un valor de $82.250.000, del cual se ha adelantado la gestión con 19 hogares quienes efectuaron voluntariamente el reintegro de los recursos pagados de más, el valor total recaudado fue de $4.750.000.

** Mediante la Resolución 089 del 8 de marzo de 2022, se declara parcialmente la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos de asignación del aporte a treinta y cuatro (34) hogares identificados inicialmente y sobre los cuales se comprobó no cumplían los requisitos para ser beneficiarios del programa.   De esta manera, se aperturó mediante auto 001 del 29 de agosto de 2022 Proceso Administrativo Sancionatorio, de los cuales se logró el reintegro de los aportes pagados por parte de siete (7) hogares.  Por lo que se expide la Resolución 892 del 30 de octubre de 2023 “por medio de la cual se ordena la finalización y archivo del proceso administrativo sancionatorio – Formulación de cargos, aperturado mediante auto 001 del 29 de agosto del 2022. “

- Conclusiones y Recomendaciones

- El programa ATAS permitió atender oportunamente a hogares afectados por la crisis sanitaria.

- Los procesos de legalización y validación presentaron retos por la inmediatez de su implementación.

- Se recomienda fortalecer mecanismos de trazabilidad y cobro coactivo, así como estandarizar el seguimiento interinstitucional.

- La Subdirección de Recursos Públicos, adelanto las acciones de cobro persuasivo, sobre aquellos hogares que no han realizado el reintegro de los recursos, constituyéndose trece (13) títulos ejecutivos, (Resoluciones: 715,716,717,718,719,805,806,807,808,809,810,863,891 de 2023) cuya notificación estuvo a cargo de la Subsecretaría Jurídica de la SDHT. Así como de siete (7) hogares objeto de la Resolución 892 de 2023 A la fecha nos encontramos realizando el traslado a la SDH para que inicien los respectivos procesos de cobro coactivo correspondiente.

- Nos permitimos presentar el balance Financiero del programa a la fecha de presentación de este informe:

| Balance – Situación Financiera del programa Aporte Transitorio de Arrendamiento. |  |
| --- | --- |
| Presupuesto del Programa | $ 23.433.768.866 |
| V/r pagado SDH | $ 16.476.500.000 |
| Saldo en el depósito- reintegrado | $ 6.957.268.866 |
| V/r Legalizado por la SDHT | $ 16.384.250.000 |
| V/r Reintegrado por Hogares | $ 6.500.000 |
| Vr. Pagados que deben ser reintegrados. | $ 85.749.967 |

Se han desarrollado las siguientes actividades y el estado actual de los 328 hogares a los cuales se les ordenó el pago de un mayor valor pagado y no causado, en el marco del programa “Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario” vigencia 2020, así como las entregas realizadas a la Secretaría de Hacienda Distrital – SHD para adelantar en el marco de sus competencias el cobro coactivo correspondiente de la siguiente manera:

A continuación, se detallan los 275 expedientes que han sido enviados vía correo electrónico a la SHD:

| No. | Fecha de entrega | Cantidad de expedientes |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | 17 |
| 2 | 01/08/2025 | 32 |
| 3 | 24/07/2025 | 36 |
| 4 | 04/08/2025 | 72 |
| 5 | 05/08/2025 | 1 |
| 6 | 06/08/2025 | 38 |
| 7 | 11/08/2025 | 2 |
| 8 | 13/08/2025 | 14 |
| 9 | 04/10/2025 | 40 |
| 10 | 18/10/2025 | 23 |

Posteriormente, se enviaron dos memorandos vía SIGA a la SHD, en los cuales se informa la remisión de los expedientes vía correo electrónico en las fechas ya señaladas, así como la relación de los nombres de cada uno de los hogares y sus respectivos números de identificación, y el número de radicado de recibo por parte de la SHD del correo radicacionhaciendabogota@shd.gov.co.

Dichos memorandos quedaron bajo los números de radicado 2-2025-42214 de fecha 29 de julio de 2025 y 2-2025-50761 de fecha 29 de agosto de 202

- Estado actual de los expedientes pendientes

Se presenta el estado en que se encuentran los 53 expedientes:

| No. | CANTIDAD DE EXPEDIENTES | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | En trámite de resolución de recursos de reposición | Dos hogares interpusieron recurso de reposición, los cuales se están resolviendo |
| 2 | 15 | En publicación web. Una vez cumplido el término de publicación, se procederá a completar el expediente y hacer el envío a SDH. | - 8 publicaciones se fijaron el 22 de octubre 2025 - 5 publicaciones se fijaron el 27 de octubre 2025 - 2 publicaciones están pendientes de fijación por parte de web máster |
| 3 | 17 | Completos para enviar a SHD | Se enviaron vía correo electrónico pero debido al peso del expediente no se completó el envío. Estamos a la espera de la respuesta por parte de SDH para la entrega de estos expedientes |
| 4 | 19 | Realizaron la devolución del aporte mayor pagado antes de enviarlos a cobro coactivo de SHD |  |

3.12 PROGRAMA APORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO (ATSA) – VIGENCIA 2021 A 2023

## Objeto del Programa

El programa ATSA fue concebido como la continuidad técnica del ATAS, bajo el Decreto 145 de 2021 “Por el cual se adoptan lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales (…)”  se crea el Programa Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento dando continuidad a la labor que la Secretaria Distrital de Hábitat había iniciado durante la época de pandemia con el programa Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario, creado por el Decreto Distrital 123 del 30 de abril del 2020 “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., (…)” modificado por el Decreto Distrital 143 de 15 de junio del 2020, el cual con la expedición del Decreto Distrital 074 del 16 de marzo de 2021, “Por medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la calamidad pública declarada mediante el decreto 87 del 16 de marzo de 2020 y prorrogada mediante el decreto 192 del 25 de agosto de 2020 con ocasión de la situación epidemiológica causada por la pandemia del Coronavirus (COVID -19) en Bogotá D.C.”. Su objetivo fue facilitar el acceso, continuidad o permanencia en soluciones de vivienda en arriendo a hogares vulnerables afectados por situaciones de fuerza mayor, incluyendo calamidades y emergencias sociales.

## Descripción del Desarrollo

ATSA fue diseñado como de las soluciones habitacionales a través del cual, se entregará un aporte en dinero, con el propósito de financiar parcial o totalmente el canon de arrendamiento que pagan los hogares en condición de vulnerabilidad, que, por situaciones de calamidad o fuerza mayor, se vean afectados en sus ingresos familiares para acceder, mantener o continuar con su solución habitacional.

La Secretaría Distrital de Hábitat mediante la Resolución 256 de 2023 la cual derogo la Resolución No. 462 de 2021, adopto el reglamento operativo del programa Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento El subsidio distrital de arriendo otorgado en 2021 y 2022 otorgaba un aporte mensual de $270.000 durante dos meses, y en 2023 el subsidio ascendió a $400.000 por hasta tres meses. La focalización fue realizada a través de la estrategia Tropa Social, con validación técnica y jurídica por la SDHT y pago por medio del operador MOVIIRED.

Cabe mencionar que, si bien no fue ejecutado en el periodo de gestión del presente informe, actualmente se desarrollan actividades que se relacionan más adelante.

## Ejecución

- Vigencia: 2021 – 2023

- Presupuesto ejecutado: $8.848.414.700

- Hogares beneficiados: 15.299, discriminados de la siguiente manera:

| Año | No. de Hogares |
| --- | --- |
| 2021 | 14.075 |
| 2022 | 429 |
| 2023 | 795 |
| Total, general | 15.299 |

- Valor legalizado: $8.772.840.000

- Recursos reintegrados por operador: $3.200.000

- Costos por giros efectivos realizados:  $59.470.000

## Resultados

Es de mencionar que los valores destinados para la operación del programa, el 100% de estos fueron contabilizados y al cierre del mes de enero de 2024 no se encontraban partidas pendientes por conciliar.

| Programa Arriendo Solidario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Recurso Asignado al programa | No. Subsidios Asignados | Vr del subsidio Asignado |
| 2021 | $ 7.832.160.000 | 14075 | $ 7.592.400.000 |
| 2022 | $ 956.139.500 | 429 | $ 239.760.000 |
| 2023 | $ - | 795 | $ 943.880.000 |
| Total, General | $ 8.788.299.500 | 15299 | $ 8.776.040.000 |

## Conclusiones y Recomendaciones

- El programa ATSA consolidó una política de subsidio habitacional.

- El programa se encuentran al día y conciliado con la Subdirección financiera de la SDH, de acuerdo con los pagos realizados a los beneficiarios habilitados dentro del programa.

-Se realizó visita por pate de la Personería Distrital de Bogotá, generando un “Informe de Acción de Prevención y Control a la Función Pública”, en la cual se presentaron las siguientes observaciones:

En el marco del seguimiento institucional al Programa Aporte Temporal Solidario de Arrendamiento – ATSA, la Personería Distrital de Bogotá presentó informe donde evidencia algunas anotaciones relacionadas con la ejecución y los mecanismos de control implementados durante su desarrollo. A continuación, se detallan dichas observaciones junto con las respuestas institucionales y las acciones correctivas contempladas actualmente:

Observación 1: Falta de mecanismos de verificación del uso individual del subsidio de arrendamiento

Respuesta institucional:

Durante la fase inicial del programa (2021–2024), los subsidios fueron transferidos directamente a las cuentas bancarias de los hogares priorizados, operando bajo el principio de buena fe y conforme a los lineamientos del reglamento operativo vigente. En esta fase, no se establecieron mecanismos específicos para verificar el uso final del subsidio por parte de los beneficiarios.

Plan de mejoramiento:

Con la expedición de la Resolución 244 de 2025, que regula el Subsidio de Arrendamiento de Vivienda en sus diferentes modalidades conforme al Decreto 431 de 2024, se adoptan nuevos mecanismos de control. El parágrafo del artículo 21 establece que el subsidio será girado directamente al arrendador, en la cuenta reportada durante la postulación, garantizando así el cumplimiento del objeto del subsidio y fortaleciendo el control institucional sobre su ejecución.

Observación 2: Ausencia de uso de la Base Maestra y falta de un repositorio interinstitucional único

Respuesta institucional:

Durante la ejecución del programa ATSA, la identificación de los hogares beneficiarios se basó principalmente en los listados generados por la estrategia Tropa Social de la Secretaría de Integración Social, de acuerdo con la Resolución 462 de 2021, posteriormente derogada por la Resolución 256 de 2023. Aunque el uso de la Base Maestra no fue predominante, se encontraba prevista como alternativa complementaria según el marco normativo vigente.

Plan de mejoramiento:

Con la implementación de la Resolución 244 de 2025, se redefinen los criterios de focalización y priorización para todos los subsidios de arrendamiento. El artículo 29 permite aplicar criterios de priorización en caso de sobredemanda. Además, el proceso de postulación se sistematiza a través de la plataforma digital de la SDHT, lo que permite la consolidación de un repositorio único, digital e interinstitucional que mejora la trazabilidad, la calidad de la información y la eficiencia del proceso.

Actualmente, nos encontramos realizando las solicitudes a la Subsecretaria Jurídica para poder consolidar los expedientes digitales para dar traslado a la SDH a fin de iniciar los procesos de cobro coactivo correspondiente.

3.13 SUBSIDIO DE VIVIENDA EN ESPECIE

Diseño y Conceptualización del Programa

En las vigencias 2012–2015, el Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) seleccionó 32 proyectos de vivienda nueva según el Reglamento Operativo adoptado por la Resolución 844 de 2014, modificado por la Resolución 575 de 2015.

Proyectos para los cuales la SDHT expidió un acto administrativo en el cual se aprueban los cupos de recursos asignados en cada uno de los proyectos correspondientes a los Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE), dichos recursos se trasladaron a los Encargos Fiduciarios aperturados en diferentes Entidades Financieras por los oferentes de los proyectos aprobados en Comité de Elegibilidad y a los cuales la SDHT les hace seguimiento.

Respecto a los hogares beneficiarios de los SDVE, deben estar inscritos en el Sistema de Información de la SDHT, y para los hogares con recursos otorgados por la Caja de Vivienda Popular (CVP) podrán ser los que hagan parte del programa de reasentamiento; para que los hogares se postulen ante la SDHT, deben acreditar el cierre financiero para acceder a la vivienda.

Para que los hogares puedan ser beneficiarios del Subsidios Distrital de Vivienda en Especie – SDVE deben cumplir con las diferentes etapas contempladas en la Resolución 844 de 2014 de la SDHT, la cual culmina con la etapa de asignación y la expedición del respectivo acto administrativo.

El valor máximo que se puede asignar dentro de este esquema fue definido en el Decreto 529 de 2012, el cual corresponde a máximo 26 SMMLV por hogar, de la vigencia en que se dio elegibilidad al proyecto y si ha tenido alguna indexación, valor que está implícito en el acto administrativo de asignación del subsidio.

    - Asignación Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2024 al 31 de mayo de 2026 se asignaron 193 subsidios distritales de vivienda en especie – SDVE por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS  M/CTE., ($4.869.168.080) como se relaciona a continuación:

| PROYECTO y/o CONVENIO | SDVE ASIGNADOS 2024 | VR. ASIGNADO 2024 | SDVE ASIGNADOS 2025 | VR. ASIGNADO 2025 | SDVE ASIGNADOS 2026 | VR. ASIGNADO 2026 | TOTAL SDVE | VR. TOTAL ASIGNADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convenio 407 - Usme 1 | 2 | $ 41.760.000 | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ 41.760.000 |
| Convenio 234 - Arboleda Santa Teresita | 6 | $ 154.200.000 | 129 | $ 3.280.653.100 | 50 | $ 1.285.000.000 | 185 | $ 4.719.853.100 |
| Colores de Bolonia III | 1 | $ 17.925.830 | 2 | $ 35.851.660 | 0 | $ - | 3 | $ 53.777.490 |
| Colores de Bolonia II | 0 | $ - | 3 | $ 53.777.490 | 0 | $ - | 3 | $ 53.777.490 |
| TOTAL | 9 | $ 213.885.830 | 134 | $ 3.370.282.250 | 50 | $ 1.285.000.000 | 193 | $ 4.869.168.080 |

Fuente:  Sistema de Información SIPIVE

Debido a que es un programa que se está cerrando la asignación de subsidios no se da de manera mensual si no en la medida que se van liberando cupos en los diferentes proyectos de comité de elegibilidad o del avance en la ejecución del proyecto para el caso del Convenio Interadministrativo 234 de 2014.

- Reintegros

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2024 y el 31 de mayo de 2026 se realizaron reintegros por Subsidios Distritales de Vivienda a la Tesorería Distrital con recibos de código de barras Nros. 25990034140 de 10/06/2025, 25990044294 del 18/07/2025, 25990053055 del 28/08/2025 y 25990085428 del 20/11/2025 por valor de SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE., ($619.446.175) y por rendimientos financieros a la Tesorería Distrital con los recibos de código de barras Nros.  24990076698, 24990076699 y 24990076700, del 18/10/2024, 24990076547 de 22/10/2024, 24990081087 del 15/11/2024, 24990092524 del 27/12/2024, 25990034140 del 10/06/2025, 25990041052 del 07/07/2025 y 25990085428 del 20/11/2025 por valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE., ($354.471.697).

- Legalización de Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2024 al 31 de mayo de 2026 se legalizaron 307 subsidios distritales de vivienda en especie – SDVE por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M7CTE., ($4.639.022.033) como se relaciona a continuación:

| PROYECTO /CONVENIO | SDVE LEGALIZADOS 26/08/2024- 31/12/2024 | SDVE LEGALIZADOS 01/01/2025 - 31/10/2025 | SDVE LEGALIZADOS | VR. LEGALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLORES DE BOLONIA ETAPA 2 | 8 | 1 | 9 | $ 161.332.470 |
| COLORES DE BOLONIA ETAPA 3 | 12 | 5 | 17 | $ 304.739.110 |
| CONVENIO 234 - ARBOLEDA SANTA TERESITA | 16 | 71 | 87 | $ 1.440.921.840 |
| CONVENIO 407 - USME 1 | 43 | 144 | 187 | $ 2.615.494.013 |
| SENDEROS DE CAMPO VERDE | 2 | 1 | 3 | $ 50.259.300 |
| TANGARA | 1 | 0 | 1 | $ 16.016.000 |
| VENTANAS DE USMINIA - OPV LA INDEPENDENCIA | 2 | 1 | 3 | $ 50.259.300 |
| TOTAL | 84 | 223 | 307 | $ 4.639.022.033 |

3.13.2 Proyectos Comité de Elegibilidad

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través del Comité de Elegibilidad seleccionó 32 proyectos de vivienda nueva, de los cuales se generaron 10.226 cupos para la asignación de Subsidios Distritales de Vivienda (SDVE) por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($176.023.253.988), cupos  que tuvieron variaciones, y a corte de 31 de mayo de 2026 ascienden a 9.611 por valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  M/CTE. ($165.682.462.774).

Los 32 proyectos de vivienda nueva que se recibieron el 26 de agosto de 2024 presentaban el siguiente estado:

A 31 de mayo de 2026 el estado de los proyectos se muestra a continuación y las diferentes gestiones realizadas:

| No. | PROYECTO DE VIVIENDA | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | El Paraíso | Liquidado |
| 2 | Reservas de Campo Verde | Liquidado |
| 3 | Cerasus | En liquidación |
| 4 | OPV La Independencia – Ventanas de Usminia | En liquidación |
| 5 | Senderos de Campo Verde | En liquidación |
| 6 | Tangara | En liquidación |
| 7 | Colores de Bolonia II | En liquidación |
| 8 | Colores de Bolonia III | En liquidación |
| 9 | Torres de San Rafael II | Proceso Coactivo |
| 10 | El Verderón Etapa I y II | Proceso Jurídico |
| 11 | Puerta del Rey | Proceso Coactivo |

- Proyectos Liquidados

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2024 y 31 de mayo de 2026 se liquidaron los proyectos mencionados a continuación:

El Paraíso

Proyecto de vivienda ejecutado al 100% y legalizados los 192 SDVE asignados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) por valor de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($3.216.595.200).  En el mes de octubre de 2024 se liquidó el Encargo Fiduciario No. 002001006304 aperturado por la Constructora Capital en Fiduciaria Bogotá y se trasladaron los rendimientos pendientes por valor de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($776.329) a la Tesorería Distrital con recibo de código de barras No. 24990076547 con fecha de timbre 22/10/2024.

Reservas de Campo Verde

Proyecto de vivienda ejecutado al 100% y legalizados los 499 SDVE asignados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($8.359.796.900).  En el mes de noviembre de 2024 se liquidó el Encargo Fiduciario No. 2000096450 aperturado por la Constructora Marval en Fiduciaria Bogotá y se trasladaron los rendimientos pendientes por valor de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($422.788) a la Tesorería Distrital con recibo de código de barras No. 24990081087 con fecha de timbre 15/11/2024.

- Proyectos en Liquidación

A continuación, se menciona cada uno de los proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y se hace un breve resumen de las tareas realizadas y en trámite.

Cerasus – Usme

Proyecto aprobado en comité de elegibilidad del 29 de diciembre de 2015, ejecutado al 100% y legalizados los 385 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) asignados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($8.373.067.560).

La Constructora Impulsa Colombia S.A.S aperturó en Fiduciaria Colpatria el Encargo Fiduciario No. 127001136 para administrar los recursos aportados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el cual a la fecha se encuentra pendiente por liquidar.

Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas a la Fiduciaria Colpatria con radicados 2-2024-42789 de 17/09/2024 y 2-2024-42987de 18/09/2024 solicitando la liquidación del Encargo Fiduciario, la fiduciaria con comunicación 1-2024-36613 del 07/10/2024 informó que se notificará al Agente Especial de la sociedad comercial IMPULSA COLOMBIA S.A.S en virtud de la toma de posesión ordenada mediante Resolución 687 del 23 de octubre de 2023 emitida por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Mayor de Tunja, confirmada por la Resolución 821 del 27 de diciembre 2023 por la misma autoridad, sociedad que ostenta la calidad de fideicomitente y de constructor, promotor, enajenador y gerente del proyecto en el PA FC CERASUS (VIP).

De acuerdo con lo anterior se envió comunicación 2-2024-55621 del 29/11/2024 al Agente Especial de la Sociedad Comercializadora Intervenida Impulsa S.A.S. con copia a Fiduciaria Colpatria solicitando el traslado de los rendimientos financieros pendientes sin que a la fecha se tenga respuesta por parte de las dos Entidades

OPV La Independencia – Ventanas de Usminia

El proyecto “OPV La Independencia – Ventanas de Usminia” fue presentado por la OPV La Independencia, al comité de elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 13/11/2013 para la construcción de 336 unidades habitacionales de interés prioritario, siendo aprobado según acta No. 10.  Así mismo, en comité de elegibilidad del 27/12/2013 se presentó para verificación del comité, el constructor CIRO CHIPATECUA S.A., quien fue seleccionado por la OPV La Independencia con el fin de ejecutar el componente del proyecto, siendo aprobado según acta No. 18.

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) asignó recursos por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.629.041.600), para la asignación de 336 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE).

Construcciones Ciro Chipatecua S.A.S., aperturó el 21 de marzo de 2015 en Fiduciaria Colpatria, el Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos No. 4437000605, en el cual se administraron los recursos de Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) aportados por la SDHT.

En diciembre de 2022 la constructora solicitó a la SDHT la cancelación del encargo fiduciario, el cual fue cerrado y trasladados los recursos por valor de $43.502.388 a la Tesorería Distrital con recibo de código de barras No. 22990115992 del 28 de diciembre de 2022.

En el Juzgado 26 del Circuito de Oralidad de Bogotá D.C., cursa proceso ejecutivo No. 11001-40-030-019-2017-00683-00 de Construcciones Ciro Chipatecua S.A.S., contra la Asociación de Vivienda La Independencia, relacionado con el presunto no pago de una factura para la construcción del proyecto “Ventanas de Usminia”.

En dicha acción judicial se decretó el embargo de 7 unidades de vivienda en el 2018, luego se canceló la anotación, y en el 2019 se inscribió nuevamente tal medida cautelar. La SDHT en coordinación con la CVP presentaron solicitud de nulidad al proceso en junio de 2022; sin embargo, el juez no accedió a la solicitud mediante auto proferido en marzo de 2023, razón por la cual las 7 unidades siguen embargadas.

Por lo anterior se presentó a comité de elegibilidad de 17 de agosto de 2023 la solicitud de exclusión de las 7 unidades embargadas, lo que fue aprobado con acta No. 001. Los hogares que se encuentran asignados a estas unidades realizaron los debidos procesos, ya sea modificación de unidades o perdida ejecutoria teniendo en cuenta que a la fecha estos hogares no habían constituido la respectiva escritura pública y por ende no se encuentran registradas estas unidades, se encuentran a nombre de la OPV La independencia.

Con comunicación 2-2023-69581 de 28 de septiembre de 2023 se solicitó el reintegro de los recursos de las 7 unidades excluidas a la OPV la Independencia, la cual se reiteró con comunicación No. 2-2023-110234 del 29 de diciembre de 2023.

La Subsecretaria de Gestión Financiera expidió la resolución 923 de 2023 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1279 del 27 de diciembre de 2013” y en su artículo 2do ordena a la OPV La independencia el reintegro correspondiente al 90% de los recursos girados por valor de $105.544.130 de los SDVE asignados a las 7 unidades embargadas por la Construcciones Ciro Chipatecua S.A.S.; sin embargo, con memorando 3-2025-5443 del 10 de junio de 2025 se radicó ante la Subsecretaria Jurídica modificación parcial de la resolución 923 del 09 de noviembre de 2023, en el sentido de incluir como organización responsable a la Constructora Ciro Chipatecua, en tanto que conforme al reglamento operativo consagrado en la Resolución 844 de 2014, fue esta persona jurídica la responsable del manejo de los recursos distritales entregados a través del encargo fiduciario que estos mismos aperturaron, con lo cual tenían el control en la ejecución del proyecto de vivienda "Ventanas de Usminia”. Modificación dada con resolución 927 del 17 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 923 del 9 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1279 del 27 de diciembre de 2013” de la Secretaría Distrital del Hábitat”

Con comunicación 1-2025-55444 del 24 de octubre de 2025 Construcciones Ciro Chipatecua S.A.S., presento recursos de reposición contra la Resolución 927 de 2025, el cual fue resuelto con Resolución 055 del 26 de enero de 2026 y notificada el 17 de febrero 2026.  Se está proyectando el cobro persuasivo está pendiente la expedición de la resolución de delegación para presentarlo.

Se relacionan a continuación las 7 unidades habitacionales embargadas por Constructora Ciro Chipatecua S.A.S.

| No. | MATRICULA | UNIDAD | FECHA DE EMBARGO | ESTADO | SDVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50S-40720776 | ETAPA 1 TORRE 6 APTO 604 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |
| 2 | 50S-40720704 | ETAPA 1 TORRE 3 APTO 604 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |
| 3 | 50S-40720736 | ETAPA 1 TORRE 5 APTO 204 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |
| 4 | 50S-40720752 | ETAPA 1 TORRE 5 APTO 604 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |
| 5 | 50S-40720773 | ETAPA 1 TORRE 6 APTO 601 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |
| 6 | 50S-40720922 | ETAPA 2 TORRE 13 APTO 102 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SILVIA DORADO |
| 7 | 50S-40720872 | ETAPA 2 TORRE 10 APTO 604 | 10/06/2019 | EXCLUIDA EN COMITÉ DE 23/08/2023 | SIN ASIGNAR |

Con relación a la unidad habitacional Etapa 2 Torre 13 Apto 102 asignada al hogar representado por la Sra. Silvia Dorado con cedula de ciudadanía No.52.461.725, escrituro más no registro y le fue entregada la unidad habitacional; y teniendo en cuenta que es responsabilidad del hogar y la OPV la Independencia el perfeccionamiento del negocio de compra – venta el cual no fue culminado, y debido a que la unidad se encuentra embargada se está teniendo acercamiento con el hogar para revisar el tema de la legalización de los recursos del SDVE.

Así mismo, se relacionan a continuación 3 unidades habitacionales las cuales se encuentran embargadas por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que al igual que la anterior, los hogares no perfeccionaron el negocio de compraventa.

| No. | MATRICULA | UNIDAD | FECHA DE EMBARGO | ESTADO | HOGAR | EMBARGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50S-40720963 | ETAPA 2 TORRE 14 APTO 503 | 27/02/2023 | SIN ASIGNAR | N/A | SDH |
| 2 | 50S-40720854 | ETAPA 2 TORRE 10 APTO 202 | 26/12/2023 | ASIGNADA | JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA | SDH |
| 3 | 50S-40720877 | ETAPA 2 TORRE 11 APTO 201 | 19/04/2024 | ASIGNADA | CECILIA GARCIA CALDERON | EAAB |

Con relación a las unidades habitacionales embargadas por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) con comunicación 2-2024-50719 de 01/11/2024 se solicitó la posibilidad revisar si la OPV La Independencia tenían otros bienes para embargo y liberar las unidades que tenían Subsidio asignado por la SDHT, a lo cual en reunión del 30/01/2025 informaron que no fue posible atender nuestro requerimiento.  Así mismo, con comunicación No. 2-2025-2895 de 24/01/2025 se solicitó a EAAB revisar si se tenían otros bienes para embargo y liberar dicha unidad habitacional, con comunicación 1-2025-4189 del 07/02/2025 informaron que no era posible levantar el embargo para lo cual dieron las alternativas de pago.

Con relación a lo anterior, se han realizado las siguientes gestiones:

SOCORRO QUIROGA QUIROGA: Con comunicación no. 1-2025-43428 del 19/08/2025 el hogar presentó la renuncia al SDVE asignado con resolución 454 del 27/06/2014 modificada por la resolución 859 del 20/10/2023 a la unidad habitacional Etapa 2 Torre 15 Apto 503; la cual fue aceptada con Resolución 1275 del 28 de noviembre de 2025.

El subsidio asignado a esta unidad se encuentra pendiente de asignar, teniendo en cuenta que este proyecto presenta inconvenientes con la OP la Independencia y con la Constructora Ciro Chopatecua, se debe presentar ante comité de elegibilidad la aprobación para la exclusión de la unidad.  Dicho trámite se encuentra pendiente a la modificación de la Resolución 844 de 2014 con relación a los integrantes del comité de elegibilidad de acuerdo con la nueva estructura organizacional; proyecto de modificación que se radico para control de legalidad a la Subsecretaria Jurídica con memorando 3-2026-6360 del 26/05/2026.

JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA: Con comunicación 2-2025-59855 del 26/09/2025 se citó al hogar para explicar el proceso de legalización el hogar no asistió.  Se contacto telefónicamente el 18/03/2026 y se citó a la SDHT para el 26/03/2026 y se envió comunicación 2-2026-18235 del 24/03/2026 reiterando la citación.  El señor asistió y se le informo el trámite que debe seguir para poder legalizar el SDVE.  se debe hacer seguimiento.

CECILIA GARCIA CALDERON: El 30/07/2025 se realizó reunión con el hogar donde se le informó la importancia de realizar el acuerdo de pago con la Empresa de Acueducto el cual debe presentar el mes de agosto de 2025, a la fecha el hogar no ha presentado el acuerdo de pago.  Nuevamente se contactó telefónicamente el 18/03/2026 así mismo se envió comunicación 2-2026-18233 del 24/03/2026 citando al hogar a la SDHT para el 26/03/2026, la Sra. Cecilia asiste a la citación, sin embargo, manifiesta no contar con recursos para realizar este pago.

Por otra parte, se encuentran pendientes por legalizar 3 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) los cuales presentan el siguiente estado:

| No. | Documento | Beneficiario | Unidad Habitacional | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52.161.454 | CLAUDIA PATRICIA POLOCHE | ETAPA 1 TORRE 4 APTO 201 | Revisar Escritura con todos los soportes para verificar el valor del SDVE |
| 2 | 52.461.331 | GIOVANA PAOLA BARBOSA NOGUERA | ETAPA 1 TORRE 6 APTO 502 | Sin Escriturar |
| 3 | 1.002.791.394 | RAMON ANTONIO MENESES CHILITO | ETAPA 2 TORRE 11 APTO 101 | Sin Escriturar |

Con relación al caso de la Sra. Claudia Patricia Poloche una vez revisada la escritura esta presenta un error en la forma de pago con relación al valor del Subsidio asignado por la SDHT; teniendo en cuenta que este error fue ocasionado por la Notaria, se requirió su ajuste con comunicación 2-2026-15660 del 12/03/2026.

GIOVANA PAOLA BARBOSA NOGUERA: La unidad no ha sido recibida por parte del hogar, se encuentra sin escriturar, el VUR ya fue girado a la OPV y se tienen pendiente pagos de servicios públicos y administración. Se han realizado diferentes reuniones con la CVP quien se comprometió a revisar el estado del VUR del hogar, a la fecha no se ha recibido respuesta.

RAMON ANTONIO MENESES CHILITO: Pendiente respuesta de la CVP si contactaron al postulante principal para firma de poder para escrituración.  La CVP se comprometió a contactar al Sra. Meneses a la fecha no ha dado respuesta.

Con comunicación 2-2026-18223 del 24/03/2026 se solicitó a la CVP informar trámites realizados y cronograma de actividades pendientes para poder legalizar los SDVE pendientes.  A esta comunicación la CVP dio respuesta con comunicación 1-2026- 19572 del 17/04/2026 informado “(…) esta Entidad se encuentra coordinando la realización de mesas de trabajo, con la Dirección Jurídica de la Caja de la vivienda Popular, con el fin de analizar cada uno de los casos, definir rutas de acción claras y establecer soluciones que permitan destrabar los procesos pendientes. (...)”.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido avance, por lo que se reiteró con comunicación 2-2026-35369 del 28/05/2026.

A continuación, se presenta un balance del estado de los 336 Subsidios Distritales de Vivienda en especie (SDVE) asignados a este proyecto:

| ESTADO | No. SDVE | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Legalizados | 323 | $ 5.411.251.300 |
| Embargados por Constructora Ciro Chipatecua S.A.S. | 7 | $ 117.271.700 |
| Embargados por Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) | 2 | $ 33.506.200 |
| Embargos empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) | 1 | $ 16.753.100 |
| Pendientes de Legalizar | 3 | $ 50.259.300 |
| TOTAL | 336 | $ 5.629.041.600 |

Senderos de Campo Verde

Con Resolución 1207 del 18 de diciembre de 2013 se aprobó el proyecto de vivienda nueva “Senderos de Campo Verde” en el cual se contempló la construcción de 888 unidades de vivienda aprobadas en comité de elegibilidad del 17 de diciembre de 2013 según acta No. 14; subsidios que fueron indexados a SMLMV de vigencia 2015 mediante Resolución 267 del 31 de marzo de 2015 para un total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($14.876.752.800). El comité de elegibilidad del 3 de junio de 2023 y 17 de agosto de 2023 aprobó la exclusión de 5 unidades habitacionales las cuales contaban con Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE) cuyo valor del subsidio corresponde a la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($83.765.500) los cuales fueron reintegrados a la Tesorería Distrital.

De acuerdo con lo anterior, se asignaron 883 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) por valor de CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($14.792.987.300), de cuales a 31 de mayo de 2026 se han legalizado 880 SDVE por valor de CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($14.742.728.000) quedando pendiente por legalizar 2 Subsidios los cuales presentan el siguiente estado:

- ANA EMMA NIETO NIETO C.C. 41.448.496

Se asignó Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE) con resolución 1004 de 01/12/2014 el cual según Informe final de auditoría de desempeño “Subsidios de Vivienda” Código 56 a través del cual se formuló el hallazgo 3.2.2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.273.279.785, por otorgar legalización, y pagar subsidios sin lleno de requisitos se generó el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0157-19, dentro del cual estaba el subsidio asignado a la Sra. Emma por no cumplimiento de requisitos.

Con el fin de determinar que procedía para la legalización de este Subsidio se solicitó concepto jurídico a la Subsecretaría Jurídica con memorando 3-2024-10400 del 27/12/2024, reiterado con memorando 3-2025-2505 de 11/03/2025; al cual, la Subsecretaría Jurídica dio respuesta con memorando 3-2025-2907 de 25/03/2025 y de acuerdo con esta respuesta se debe realizar las siguientes actividades:

- Comunicación a la fiscalía

- Proceso de demanda contra el Hogar

- Informar a Control interno Disciplinario

De acuerdo con las revisiones realizadas y revisado el folio de matrícula inmobiliaria 157-23312 se encontró que la Sra. Emma Nieto es propietaria de un predio en Silvania.

Sin embargo, la Constructora Marval con correo electrónico del 16/04/2025 envió el folio de matrícula 157-95725   en el cual se observa:

Con el fin de tener una claridad sobre lo que presentan los folios de matrícula antes mencionados, y teniendo en cuenta que el negocio fue materializado mediante escritura pública No. 566 se solicitó por correo electrónico el 06/05/2025 a la Notaria Única de Silvania copia de la escritura con el fin de determinar cuál fue el negocio que se realizó en su momento y así poder determinar el paso a seguir.

Una vez revisada la escritura pública 566 y los folios de matrícula inmobiliarios 157-23312 y 157-95723 se identificó que la Sra. Emma Nieto vendió la propiedad sin embargo el folio de matrícula 157-95723 no se encuentra cerrado, por lo tanto, se solicitó a la oficina de registro con comunicación 2-2025-53703 el 08/09/2025 se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá la verificación de este.

De acuerdo con el certificado de tradición del 02/10/2025 de la matricula inmobiliaria 157-23312 se encuentra cerrado.   Con lo anterior se procede a realizar los trámites respectivos de legalización, sin embargo, no se puede tramitar ante la Dirección Financiera hasta que no se cuente con la resolución de delegación.

MARTHA ISABEL CHILATRA ANTIVAR C.C.  52.236.919

Se asignó Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE) con resolución 246 de 2014, con el radicado 1-2017-92295, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio comunicó a la SDHT el estado de 26 hogares, incluyendo el hogar de MARTHA ISABEL CHILATRA ANTIVAR, “renuncia a la postulación”,  en atención a la comunicación señalada, la Secretaría Distrital del Hábitat expidió la Resolución 787 del 2017 "Por la cual se declara la pérdida parcial de fuerza ejecutoria de la Resoluciones 006, 109, 130, 131, 163, 217, 234, 237, 317, 421, 422, 573 y 633 de 2014", acto administrativo con constancia de ejecutoria expedida el 16 de noviembre de 2018.

Mediante el radicado 1-2020-15514 la constructora Construcciones Marval S.A., solicitó el desembolso del 10% del valor del subsidio otorgado a MARTHA ISABEL CHILATRA ANTIVAR.

En la Escritura Pública  3018, otorgada el 15 de diciembre de 2017 en la Notaría 56 de Bogotá D.C., se incluyó en la cláusula sexta, referente al “precio y forma de pago”, las sumas correspondientes a los subsidios otorgados, y los recursos propios del hogar en cuestión para completar el cierre financiero, también señala una afirmación que ratifica que el inmueble fue adquirido por la compradora a partir de los subsidios otorgados por la Secretaría Distrital del Hábitat, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Con el fin de que la Sra. MARTHA ISABEL CHILATRA ANTIVAR otorgue el consentimiento para la revocatoria de la resolución 787 de 2017, se trató de contactarla en la unidad habitacional asociada al subsidio, así mismo, se envió correo electrónico 10 de diciembre de 2024 y comunicación 2-2025- 593 del 09 de enero de 2025 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Por lo anterior, se tramitó ante la Subsecretaría Jurídica con memorando 3-2025-5415 del 09/06/2025 la solicitud de demanda de nulidad del acto administrativo, con memorando 3-2025-9818 del 02/10/2025 se solicitó información del trámite realizado.  Sin embargo, Constructora Marval S.A. contacto al hogar y la Sra. Chilatra firmo el consentimiento para revocatoria de la resolución 787 de 2017, con lo que se procede a radicar ante la Subsecretaría Jurídica con memorando 3-2026-3966 de 26/03/2026 proyecto de resolución de revocatoria parcial de la resolución 787 de 2017 para control de legalidad, a la fecha no se ha recibido respuesta de Jurídica.

Tangara Conjunto Residencia Etapa II

El proyecto “Tangara Conjunto Residencia Etapa II” fue presentado por la Fundación Empresa Privada Compartir, al comité de elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT y el cual fue aprobado para la asignación de 50 Subsidios distritales de Vivienda en Especie (SDVE) por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($865.734.220).

El proyecto fue ejecutado al 100% y a 30 de abril de 2025 se han legalizado 49 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($847.808.390).

El Subsidio pendiente por legalizar fue asignado al hogar representado por la Sra. NURY EDIZABETH MORENO MARTINEZ con cedula de ciudadanía No. 1.012.417.793. a quien le fue asignada la unidad habitacional INTERIOR 3 APTO 1301; dicha unidad fue escriturada pero no fue registrada por lo tanto aparece como propietario la Fundación Empresa Privada Compartir, al revisar la documentación presentada y revisado el VUR se identificó que la unidad habitacional esta embargada por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

La Subdirección de Recursos Públicos (hoy Dirección de Financiación de Vivienda)  con comunicación con comunicación 2-2024-50719 de 01/11/2024 solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) revisar la posibilidad de desembargo teniendo en cuenta que contaba con SDVE asignado por esta Secretaría,; con comunicación 1-2024-46649 del 27/12/2024 donde informan que realizaran una nueva búsqueda de bienes sin embargo NO levantan el embargo hasta tanto no se libren oficios de embargo por la nueva búsqueda y en reunión del 30/01/2025 informaron que no se puede realizar el cambio.

Con relación a lo anterior, con comunicación 2-2025-59771del 26/09/2025 se citó al hogar para el 02/10/2025 con el fin de revisar el tema para la legalización del SDVE, a la cual el hogar no se presentó, nuevamente, con comunicación 2-2026-14088 del 06/03/2026 se cita al hogar para explicar el proceso de legalización, el hogar recibió por correo electrónico las comunicaciones según certificado de SIGA, sin embargo, la señora no se presentó.  Se reitera telefónicamente el 18/03/2026 y se cita para 26/03/2026, así mismo se envió comunicación 2-2026-18230 del 24/03/2026, la señora no asistió a pesar de confirmar su asistencia.

Con correo electrónico del 13/03/2025 la Fundación Empresa privada Compartir informó que mediante el Auto del día 17 de febrero de 2025, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C., admitió la solicitud de liquidación judicial de la Fundación Empresa Privada Compartir, ahora Fundación Empresa Privada Compartir en Liquidación Judicial.

Colores de Bolonia II

El proyecto presentado por la sociedad Arquitectura y Propiedad S.A.S., al Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 26/12/2013 para la construcción de 754 unidades habitacionales de interés prioritario, proyecto que fue aprobado según acta No. 17 de 2013 para la asignación de subsidio distrital de vivienda en especie (SDVE) por valor de por valor de TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($13.516.075.820).

Proyecto ejecutado 100%; y con subsidios 100% asignados, 3 SDVE pendientes por legalizar por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROEINTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($53.777.490) para lo cual está pendiente por radicar por parte de la Constructora la Escritura Pública, Certificado de Libertad y Tradición y Acta de entrega de los inmuebles del subsidio asignado a la Sra. Yesenia Valoyes Arroyo; y los otros 2 SDVE se está a la espera de la resolución de delegación para radicar en la Dirección Financiera la legalización.

Colores de Bolonia III

El proyecto presentado por la sociedad Arquitectura y Propiedad S.A.S., al Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 24 de diciembre de 2014 para la construcción de 274 unidades habitacionales de interés prioritario, proyecto que fue aprobado según acta No. 20 de 2014 para la asignación de subsidio distrital de vivienda en especie (SDVE) por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($4.911.677.420).

Proyecto ejecutado 100%, los 274 SDVE se encuentran asignados y 3 pendientes por legalizar por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($53.777.490), de los cuales se recibieron documentos de 2 SDVE por parte de la Constructora, para surtir el trámite de giro del 10% se está a la espera de la resolución de delegación.

Por otra parte, con relación al hogar de la Sra. Sandra Patricia Hurtado con comunicación 2-2025-32303 del 18/06/2025 se solicitó a la Caja de Vivienda Popular (CVP) información con relación al incremento del VUR, teniendo en cuenta que la Constructora Arquitectura y Propiedad solicitó realizar perdida ejecutoria por no tener cierre financiero, la Caja de Vivienda Popular informo que están revisando la posibilidad de aumentar el VUR a vigencia 2024 de acuerdo con lo solicitado por la Constructora. Con comunicación 2-2025-59770 del 26/09/2025 se reiteró nuevamente a la Caja de Vivienda Popular informará el estado del trámite.  Con comunicación 1-2025-51478   del 01/10/2025 la Caja de Vivienda Popular informó que la resolución de ajuste al VUR se encontraba en la Dirección Jurídica en control de legalidad.

Se recibió copia de la comunicación con referencia nro. 202512000358031 radicada en la SDHT con nro. 1-2026-402 del 06/01/2026 y con asunto “Retractación de solicitud de desvinculación y decisión de escrituración por mitigación de daños. Aceptación forzosa de condiciones de cierre a pérdida y solicitud de confirmación presupuestal inmediata”, dirigida a la Caja de Vivienda Popular el día 04 de enero de 2026 por parte de ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S.A.S; esta Dirección con comunicación 2-2026-5904 del 29/01/2026 se solicitó a la Caja de Vivienda Popular – CVP informe cuales es la postura que se tiene sobre el particular; reiterada con comunicaciones 2-2026-18226 del 24/03/2026  y 2-2026-35370 del 28/05/2026 a la fecha no se ha recibido respuesta a por parte de la CVP.

- Proceso Coactivo y/o trámite jurídico

Puerta del Rey – Coactivo

El Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT del 9 de octubre de 2013 según acta No. 7 aprobó el proyecto “Puerta del Rey” para el desembolso de 420 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie – SDVE.

El 22 de octubre de 2013 mediante Resolución 1062 la SDHT resolvió “Aprobar el proyecto de vivienda “Puerta del Rey” que contempla la construcción de cuatrocientas veinte (420) unidades de vivienda de interés prioritario a población sujeto de Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, presentado por la sociedad “Ágora Construcciones S.A. al Comité de Elegibilidad (…)”.

El 18 de marzo de 2014 se expidió la Resolución 107 mediante la cual se modificó parcialmente la Resolución 1062 de 2013 en el sentido de “(…) señalar que el proyecto aprobado por 420 unidades de vivienda se divide en cuatro etapas, así. Las tres primeras de 100 unidades cada una y una última de 120 unidades (…)”.  Así mismo, el 4 de diciembre de 2015, se profirió la Resolución 1435, mediante la cual se modificaron las Resoluciones 1062 de 2013 y 107 de 2014 disponiendo que “(…) se desarrollará únicamente la primera etapa del proyecto de vivienda nueva “Puerta del rey” de un total de 100 unidades de vivienda de interés prioritario (…)”.

Con memorando No.3-2018-03064 del 25 de junio de 2018, la Subsecretaría de Gestión Financiera solicitó a la Subsecretaría Jurídica iniciar el procedimiento por posible incumplimiento del proyecto de vivienda de interés prioritario “Puerta del Rey”.

La Subsecretaría Jurídica de la SDHT expidió la Resolución 241 de 2019 “Por la cual se declara el siniestro de póliza de cumplimiento ante entidades estatales No.GU051885 expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza”.

La Sociedad Ágora Construcciones, y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, presentaron recurso de reposición mediante las comunicaciones Nos. 1-2019-26310 del 9 de julio de 2019, y 1-2019-22951 del 12 de junio de 2019, respectivamente.

La Subsecretaría Jurídica expidió la Resolución 636 del 18 de octubre de 2019 “Por la cual resuelve los recursos de reposición presentados por la sociedad AGORA CONSTRUCCIONES S.A. y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.- CONFIANZA”; la cual ratificó la declaratoria de ocurrencia del siniestro.

La COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.- CONFIANZA, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2º del acto administrativo antes citado que señala “Ordenar a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.- CONFIANZA identificada con Nit No. 860.070.374-9 desembolsar NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL  PESOS M/CTE($919.620.000) indexados más los rendimientos financieros, a ordenes de la Tesorería Distrital en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente resolución, con base en la sumatoria de los amparos constituidos en la póliza a siniestrar No. GU051885”, consignó a la Tesorería Distrital con Recibo de Código de Barras No. 000000111170279 del 29 de septiembre de 2020 la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.142.304.751,00).

La Subsecretaría Jurídica con memorando No. 3-2020-04289 del 19 de noviembre de 2020, remitió el recibo de código de barras No. 000000111170279 a la Subsecretaría de Gestión Financiera. De igual forma Subsecretaría de Gestión Financiera trasladó este documento a la Subdirección Financiera con memorando No. 3-2020-04403 del 26 de noviembre de 2020 solicitando dar aplicación al artículo 104 del Acuerdo Distrital 645 de 2016  “Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos", vigente a la fecha, de conformidad con el artículo 157 del Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

La Subdirección de Recursos Públicos solicitó a la sociedad Acción Fiduciaria el reintegro a la Tesorería Distrital del saldo por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($153.270.000) correspondiente al 10% de los recursos de los Subsidios con comunicaciones Nos. 2-2020-25526 de 14 de septiembre de 2020, 2-2021-20475 de 29 de abril de 2021, 2-2021-62298 de 10 de noviembre de 2021, 2-2022-27663 de 10 de mayo de 2022, y 2-2022-48478 de 12 de agosto de 2022; siendo reintegrado este valor como se relaciona a continuación:

- Recibo de Código de Barras No. 22990050216 del 17 de junio de 2022 por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($147.174.423).

- Recibo de Código de Barras No. 22990082200 del 21 de septiembre de 2022 por valor de SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($6.095.577).

Con relación al saldo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($459.810.000) que adeuda Ágora Construcciones, la Secretaría de Hacienda aperturó proceso de Cobro Coactivo No. 202205248100050072.

Torres de San Rafael II – Coactivo

El 6 de noviembre de 2015, el comité de elegibilidad de la SDHT, según acta No. 11 verificó los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo para la viabilidad del proyecto “Torres de San Rafael II”, para la aplicación de 190 Subsidios Distritales de Vivienda por valor de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($3.183.089.000,00).

La Subsecretaría de Gestión Financiera por medio de la Resolución 1305 de 2015 resolvió “Generar 190 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie para ser aplicados en el proyecto de vivienda “Torres de San Rafael II” presentado por la “Constructora Forteza Ltda.”, “+MD S.A.S.”, y “Cooperativa Nacional de Transportadores COPENAL” aprobado previamente por el Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat”.

La Subsecretaría de Gestión Financiera con memorando 3-2019-01820 del 05/03/2019 solicitó a la Subsecretaría Jurídica iniciar el procedimiento por posible incumplimiento del proyecto de vivienda de interés prioritario “Torres de San Rafael II” argumentado el incumplimiento en el cronograma establecido para la entrega de las 190 unidades de vivienda.

Se declaró el incumplimiento al proyecto por parte de la Subsecretaría Jurídica mediante Resolución 467 del 9 de noviembre de 2020 “Por la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el proyecto “TORRES DE SAN RAFAEL II” por parte de las sociedades M+D S.A.S. y Constructora Forteza Ltda., y en consecuencia, la ocurrencia del siniestro del seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales n. GU115052 expedida por la compañía Aseguradora de fianzas S.A. “CONFIANZA”.

Cumpliendo lo establecido en la resolución 467 de 2020, la Asegurado de Fianzas S.A., con recibos de código de barras Nos. 20990003677, y 20990003679 del 28 de enero de 2021 por valores de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($1.591.544.500) y NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($954.926.700) respectivamente, reintegro a la Tesorería Distrital el total de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.546.471.200) por concepto de siniestro de anticipo y cumplimiento.

La Subsecretaría de Gestión Financiera expidió la Resolución 953 de 31 de diciembre de 2021 “Por medio la cual se realiza la liquidación de los recursos a reintegrar por parte de las sociedades Constructora Forteza Ltda. y M+D Constructora S.A.S. en cumplimiento de lo ordenado en las Resoluciones 285 de 2020 y 467 de 2020”; dentro de la cual ordenó:

En su artículo 4 ordenó a la sociedad Acción Fiduciaria S.A., desembolsar a ordenes de la Tesorería Distrital el 10% de los SDVE no girados a las sociedades constructoras, saldo que se encuentra en el Encargo Fiduciario del proyecto Torres de San Rafael II por la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($318.308.900). Reintegro que se realizó con recibo de código de barras No. 22990001431 del 20 de enero de 2022.

En su artículo 6 ordenó a las sociedades Constructora Forteza Ltda., y M+D Constructora S.A.S., allegar los documentos necesarios para legalizar los 8 Subsidios Distritales de Vivienda por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($134.024.800).

Dando cumplimiento a este articulo la constructora radicó documentos de 4 SDVE por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($67.012.400); de los 4 SDVE restantes se debe realizar perdida ejecutoria teniendo en cuenta que los hogares finalmente no recibieron las viviendas.

Por otra parte, con relación a lo ordenado en el artículo 7, parágrafos 1 y 2 de la Resolución 953 de 2021 la constructora debe reintegrar a la Secretaría de Hacienda la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($794.275.304) valor indexado a marzo de 2023;  con el fin de obtener el reintegro de estos recursos la Subdirección de Recursos Públicos inicio el trámite del proceso persuasivo a la Constructora M+D, mediante las comunicaciones  2-2023-2538 del 17/01/2023, 2-2023-34897 del 26/04/2023 y 2-2023-42038 del 30/05/2023.

Considerando que M+D Constructora S.A.S. no atendió los requerimientos mencionados, la Subdirección de Recursos Públicos solicitó cobro coactivo a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) con comunicación 2-2023-45165 del 15/06/2023.

La Secretaría Distrital de Hacienda con comunicación 1-2023-32524 de 01/08/2023 hizo la devolución de la comunicación 2-2023-45165 del 15/06/2023. Para subsanar lo solicitado por la SDH, se expidió la Resolución 1121 de 2023, resolución que fue debidamente notificada el 17/02/2024.

Con comunicación 2-2024-12790 de 26/02/2024 se realiza requerimiento de cobro persuasivo a la Constructora MANAGEMENT+DEVELOPMENT CONSTRUCTORA S.A.S. M+D CONSTRUCTORA SAS., con comunicación 1-2024-10934 de 18/03/2024 la constructora dio respuesta al cobro persuasivo solicitando que el valor que se encontraba a favor de ellos por el proyecto Mirador del Virrey, teniendo en cuenta el principio de igualdad fuera indexado de la misma manera que los recursos del Distrito; a esta comunicación la Subsecretaría de Gestión Financiera – Subdirección de Recursos Públicos dio respuesta con comunicación 2-2024-20516 de 18/04/2024.

Con comunicación 2-2024-54935 del 26/11/2024 se solicita nuevamente a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) la apertura del proceso de cobro coactivo a la Constructora MANAGEMENT+DEVELOPMENT CONSTRUCTORA S.A.S.; la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) con comunicación 1-2025-2753   del 29/01/2025 hizo devolución de la comunicación 2-2024-54935 argumentando falta de elementos necesarios como las notificaciones de los actos administrativos, entre otros.

Con comunicación 2-2025-12583 del 17/03/2025 la Subdirección de Recursos Públicos (Hoy Dirección de Financiación de Vivienda) remite la información correspondiente comunicación radicada en Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) con 2025ER076528C1 del 21/03/2025.

Se solicitó información a la Secretaría Distrital de Hacienda con comunicación 2-2026-16541 del 17/03/2026 con relación al proceso coactivo; la SDH dio respuesta con comunicación 1-2026-19131 del 16/04/2026 en la que informa que inició el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 202504218100153380 contra la sociedad MANAGEMENT + DEVELOPMENT CONSTRUCTORA SAS y en la cual indican las actuaciones realizadas.

Teniendo en cuenta que en numeral 4 informan “(...) A la fecha, se han aplicado como abono a favor de la obligación los siguientes títulos de depósito judicial, los cuales se encuentran legalizados ante la Secretaría Distrital del Hábitat, constituidos como producto de las medidas cautelares decretadas y registradas sobre productos bancarios de la sociedad deudora MANAGEMENT + DEVELOPMENT CONSTRUCTORA SAS.

(...)”

Se traslado esta comunicación a la Dirección Financiera con memorando 3-2026-6367 del 26/05/2026 para el trámite correspondiente.

El Verderón Etapa 1 y 2 – Trámite jurídico

El proyecto de vivienda denominado “El Verderón 1-Etapa 1” fue presentado por la Fundación Empresa Privada Compartir al Comité de Elegibilidad para generar 79 unidades habitacionales de vivienda prioritaria aprobadas para población sujeto del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE), según las condiciones establecidas en la Resolución 844 de 2014 de esta entidad.

Mediante Acta No. 1 del 30 de enero de 2015, el Comité de Elegibilidad aprobó el proyecto en las condiciones señaladas previamente.

De conformidad con la aprobación del proyecto realizada por el Comité de Elegibilidad, la Subsecretaría de Gestión Financiera expidió la Resolución 083 del 2015 “Por la cual se generan 79 Subsidios distritales de Vivienda en Especie para ser aplicados en el proyecto de vivienda “EL VERDERÓN  1- ETAPA 1” presentado por la Fundación Empresa Privada Compartir, aprobado por el Comité de Elegibilidad”, por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE., ($1.323.494.900)

Con el acta No. 2 de 2015, el Comité de Elegibilidad aprobó el cambio de nombre del proyecto “El Verderón 1 Etapa 1” por el de “El Verderón etapa 1 y 2”, conforme a lo anterior, la Subsecretaría de Gestión Financiera emitió la Resolución 290 del 6 de abril de 2015 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No.083 del 30 de enero de 2015” modificando el nombre del proyecto a “El Verderón etapa 1 y 2”.

La Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT expidió la Resolución 488 del 2016, por medio de la cual se indexaron 34 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie (SDVE) a SMMLV de la vigencia 2016 por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($39.872.820); quedando así los aportes de los subsidios en MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($1.363.367.720).

Que mediante radicado 1-2018-06132 del 28/02/2018, la Fundación Empresa Privada Compartir radicó “solicitud aprobación prorroga entrega de vivienda VIP”, requiriendo la prórroga para la entrega de las 79 unidades de vivienda para el 31 de mayo de 2018. Dicha solicitud se atendió mediante 2-2018-15813 del 12/04/2018 y se informó de que no se podía prorrogar la fecha de entrega de las viviendas.

Mediante radicado 2-2019-03933 del 07/06/2019, la Subsecretaría de Gestión Financiera solicitó a la Subsecretaría Jurídica el “(…) inicio de procedimiento por presunto incumplimiento Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario “El Verderón Etapa I y II” (..)

La Subsecretaría Jurídica conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y mediante el Auto 002 del 10 de junio de 2021, formuló cargos dentro del procedimiento administrativo tendiente a declarar el siniestro y verificar si hay lugar a que se hagan efectivos los amparos de la póliza en relación con el proyecto “El Verderón etapa I y II”.

Desde el 05/08/2021, la Subsecretaría de Gestión Financiera y la Subdirección de Recursos Públicos con el acompañamiento de la Subsecretaría jurídica, y la Fundación Empresa Privada Compartir sostuvieron mesas de trabajo para lograr acuerdos tendientes a que la fundación culminará las obras faltantes en el proyecto El Verderón Etapa I y II; así mismo, para gestionar nuevos cronogramas de obra y la actualización de las pólizas correspondientes.

Con radicado No. 3-2021-06314 del 08/11/2021, la Subsecretaría de Gestión Financiera remitió a la Subsecretaría Jurídica documento denominado “Información acerca de los acuerdos realizados entre la Fundación Empresa Privada Compartir y la Secretaría Distrital del Hábitat, para la ejecución del proyecto “El Verderón Etapas I y II”.  Pese a las mesas de trabajo sostenidas entre la SDHT y la Fundación Empresa Privada Compartir, no se logró llegar a ningún acuerdo para la terminación del proyecto.

Por lo anterior, la Subsecretaría Jurídica expidió la Resolución 234 del  2023 con la cual “Se declara el incumplimiento en el proyecto Verderón etapa 1 y 2 por parte de la Fundación Empresa Privada Compartir, entidad sin ánimo de lucro identificada con Nit.860090032-0 y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 402 del 15 de junio de 2023 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 234 del 26 de abril de 2023 “Por la cual se declara el incumplimiento en el proyecto “El Verderón etapa 1 y 2” por parte de la Fundación Empresa Privada Compartir, entidad sin ánimo de lucro identificada con Nit.860090032-0 y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con lo anterior, la Subsecretaria Jurídica con comunicación 2-2023-49507 del 06/07/2023 adelanto cobro persuasivo a la Fundación Empresa Privada Compartir en cumplimiento a la Resolución 234 de 2023, teniendo en cuenta que la Fundación no dio respuesta a dicho requerimiento, la Subsecretaría de Gestión Financiera - Subdirección de Recursos Públicos mediante comunicación 2-2023-73327 del 17/10/2023 realizó segundo cobro persuasivo, teniendo en cuenta que la fundación no dio respuesta a los requerimientos, con comunicación No.2-2023-109185 de 27/12/2023 solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda iniciar el cobro coactivo.

Con comunicación 2-2024-46595 de 09/10/2024 la Subdirección de Recursos Públicos solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) información sobre el estado del proceso cobro coactivo Fundación Compartir - Proyecto VIP Verderón Etapas I y II, a la cual dio respuesta con comunicación 1-2025-6250   de 19/02/2025 informando que la “No se encuentra ningún título ejecutivo a favor de la Secretaría Distrital de Hábitat, cuyo deudor sea Fundación Empresa Privada Compartir, entidad sin ánimo de lucro identificada con Nit. 860090032-0, con ocasión a la Resolución No. 234 del 26 de abril de 2023.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con comunicación 2-2025-15747 de 31/03/2025 se remitió nuevamente la información correspondiente a la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) para el inicio del proceso coactivo, a la cual dan respuesta con comunicación 1-2025-23131 del 23/04/2025 en los siguientes términos “(…) La sociedad deudora registra proceso concursal e insolvencia, adelantado en el Juzgado 36 Civil del Circuito bajo el No.11001310303620240052900, por lo cual la Subdirección de Cobro No Tributario no tiene competencia para dar inicio al proceso administrativo coactivo y por lo tanto, se remitieron los documentos a la Subdirección de Gestión Judicial de la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante memorando con radicado 2025IE010592O1 ID SAP 1200187414 del 14 de abril de2025, para que se verifique la viabilidad de efectuar el cobro de esta acreencia. (…)”.

Por otra parte, con correo electrónico del 13/03/2025, la Fundación Empresa Privada Compartir informa que se encuentran en “Liquidación Judicial”, la cual fue formalmente admitida a un proceso de esta naturaleza mediante el Auto del día 17 de febrero de 2025 del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C., señalando que “únicamente el liquidador tendría capacidad jurídica para atender el alcance del requerimiento y/o solicitud por usted relacionada”. De la misma manera señalan que “cualquier solicitud deberá ser conocida y tramitada por el liquidador designado por el Juzgado para tal fin. Una vez conocido el liquidador le será informado”; respecto de esto, con memorando 3-2025-3234 de 03/04/2025 se solicitó a la Subsecretaría Jurídica considerar ser parte del proceso de liquidación judicial.

Se solicitó con comunicación 2-2025-8779 del 15/12/2025 a la Secretaría Distrital de Hacienda  información sobre el proceso Subdirección de Cobro No Tributario trasladó a su despacho la solicitud realizada por la Secretaria Distrital del Hábitat con radicado Radicación 2-2025-15801 del 1 de abril de 2025 Radicación SHD 2025ER086190O1 del 2/4/2025 – ID SAP 8000139862; con relación al proceso concursal e insolvencia, adelantado en el Juzgado 36 Civil del Circuito bajo el No.11001310303620240052900 de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR con NIT. 860.090.032. A la fecha sin respuesta.

Así mismo, se solicitó a la Subsecretaria jurídica con memorando 3-2025-12812 del 15/12/2025 información sobre el proceso judicial dando respuesta en los siguientes términos. “(…) estamos adelantando la gestión correspondiente para actuar en el marco del proceso No. 1001310303620240052900 solicitando la información pertinente al Despacho Judicial, y en espera de su respuesta. (…)”.

3.13.3 Convenios Interadministrativos

El 26 de agosto de 2024 se recibieron los Convenios Interadministrativos relacionados a continuación los cuales se encuentran bajo la supervisión de la Dirección de Financiación de Vivienda (antes Subdirección de Recursos Públicos):

| Entidad | Convenio | Vr. Total | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO) | Convenio 268 de 2014 | $ 1.662.422.606 | En liquidación |
|  | Convenio 407 de 2013 | $ 10.078.922.707 | En ejecución |
| Caja de Vivienda Popular – CVP | Convenio 408 de 2013 | $ 1.139.210.800 | En liquidación |
|  | Convenio 234 de 2014 | $ 22.373.884.480 | En ejecución |
| Fondo Nacional del Ahorro – FNA | Convenio 415 de 2017 | $ 7.800.067.316 | En liquidación |
| Banco Agrario de Colombia – BAC | Convenio 834 de 2020 | $ 853.790.220 | En liquidación |

A 31 de mayo de 2026 el estado de los convenios interadministrativos se muestra a continuación y las diferentes gestiones realizadas:

| Entidad | Convenio | Estado |
| --- | --- | --- |
| Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO) | Convenio 268 de 2014 | Liquidado |
|  | Convenio 407 de 2013 | En ejecución |
| Caja de Vivienda Popular – CVP | Convenio 408 de 2013 | Liquidado |
|  | Convenio 234 de 2014 | En ejecución |
| Fondo Nacional del Ahorro – FNA | Convenio 415 de 2017 | En liquidación |
| Banco Agrario de Colombia | Convenio 834 de 2020 | Liquidado |

- Liquidados

Convenio Interadministrativo No. 408 de 2013 suscrito con la Caja de Vivienda Popular (CVP)

Convenio suscrito entre la Caja de Vivienda Popular (CVP) y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 28 de octubre de 2013, con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el desarrollo y construcción de los proyectos de vivienda que entregará el distrito capital en el marco de la ley 1537 de 2012 y del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana” para generar vivienda de interés prioritario como subsidio en especie.”

Con acta de liquidación firmada el 21 de octubre de 2024 y publicada en SECOPI I.

Convenio Interadministrativo No. 834 de 2020 – Banco Agrario de Colombia.

Convenio suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y el Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) el 31 de diciembre de 2020, el cual tiene por objeto “AUNAR, ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y ECONÓMICOS ENTRE A SECRETARÍA DISTRITAI. DEL HABITAT Y EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. PARÁ CONTRIBUIR CON LA SOLUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA EL RETORNO DE LOS HOGARES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD EMBERA RESIDENTES EN BOGOTÁ, COMPLEMENTARIOS AL SUBSIDIO DE VIVIENDA NACIONAL DE INTERÉS SOCIAL RURAL”. por un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($853.790.220) para garantizar el aporte de 212 unidades de vivienda.

Este convenio presentó las siguientes modificaciones:

- Prorroga No.1 suscrita el 31 de diciembre de 2020, por medio del cual “(…) Se modifica la cláusula quinta PLAZO DE EJECUCIÓN, el cual queda del siguiente tenor: QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente convenio tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de julio de 2022.

Modificar la obligación número 3 de la cláusula séptima SUPERVISIÓN correspondiente al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. la cual quedará de la siguiente manera:

“SÉPTIMA. SUPERVISIÓN: Por parte del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. se tendrá las siguientes Obligaciones: 3. Presentar bimestralmente informes sobre la ejecución y desarrollo del convenio”.

- Prorroga No. 2 suscrita el 31 de diciembre de 2020, por medio del cual:

1.“(…) Se modifica la cláusula quinta PLAZO DE EJECUCIÓN, el cual queda del siguiente tenor: QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente convenio tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

2. El Banco Agrario de Colombia S.A., declara de manera libre y voluntaria que con la presente modificación y prorroga no se afecta el equilibrio económico del convenio y, en consecuencia, renuncia a cualquier reclamación posterior por concepto de la celebración y ejecución de este.

3. Las demás disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes”.

El convenio venció el 31 de diciembre de 2022.

Por medio de las Resoluciones 2380 de 2012, 894 de 2013 y 1116 de 2014, la Secretaría del Hábitat asignó los 212 subsidios que hacen parte del convenio, los cuales se encuentran distribuido en tres gerencias integrales para su ejecución así:

| ENTIDAD EJECUTORIA | No. SDVE | RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN | TOTAL, RECURSOS SDHT ASIGNADOS | RECURSOS GIRADOS ENTIDAD EJECUTORA EN ADMINISTRACIONES PASADAS | RECURSOS CONVENIO 834-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GI Corporación de vivienda y desarrollo social – CORVIDES | 95 | Res 2380 de 2012 (95 hog). | $ 969.057.000 | $785.446.200 corresponde a 77 SDVE legalizados en vigencias anteriores | $183.610.800 corresponde a 18 SDVE |
| GI Diócesis de Istmina | 57 | Res 894 de 2013 (21 hog). Res 1116 de 2014 (36 hog). | $ 581.434.200 | $523.290.780 corresponde al 90% de los 57 SDVE | $58.143.420 corresponde al 10% de los 57 SDVE |
| GI Pro-Haciendo | 60 | Res 894 de 2013 (27 hog). Res 1116 de 2014 (33 hog). | $ 612.036.000 | - | $612.036.000 corresponde a 60 SDVE |
| TOTAL | 212 |  | $ 2.162.527.200 | $ 1.308.736.980 | $ 853.790.220 |

El convenio terminó el 31 de diciembre de 2022, con un saldo pendiente por ejecutar de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($642.637.800).

| ENTIDAD EJECUTORIA | RECURSOS INCIALES CONVENIO 834-2020 | RECURSOS LEGALIZADOS CONVENIO 834-2020 | RECURSOS PENDIENTES POR LEGALIZAR CONVENIO 834-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GI Corporación de vivienda y desarrollo social – CORVIDES | $ 183.610.800 | $ 183.610.800 | $ 0 |
| GI Diócesis de Istmina | $ 58.143.420 | $ 27.541.620 | $ 30.601.800 |
| GI Pro-Haciendo | $ 612.036.000 | $ 0 | $ 612.036.000 |
| TOTAL | $ 853.790.220 | $ 211.152.420 | $ 642.637.800 |

Con comunicación 2-2023-110070 del 29 de diciembre de 2023 se envió al Banco Agrario de Colombia proyecto de acta de liquidación para revisión y aprobación, reiterada con comunicación No. 2-2024-20075 del 26 de abril de 2024, como retroalimentación a esta comunicación se realizaron reuniones entre el BAC y la SDHT el 2 de mayo de 2024, en las que el BAC presentó observaciones, las cuales fueron ajustas.

Sin embargo, con comunicación 1-2024-27556 de 24 de julio de 2024 el Banco Agrario de Colombia presentó nuevamente observaciones al acta de liquidación, las cuales en reunión sostenida entre las dos Entidades el 24 de julio de 2024 se acordó realizar mesas de trabajo con el fin de determinar la ruta para la liquidación del Convenio.

Con memorando 3-2025-1470 del 13/02/2025 se envió el proyecto de acta de liquidación conciliada con el Banco Agrario de Colombia S.A.

Acta de liquidación firmada el 28 de mayo de 2025, dentro de la cual en la cláusula tercera quedo estipulado “Se presenta un saldo no ejecutado por la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE., ($612.036.000) valor que deberá ser reintegrado a la SDHT para surtir el trámite presupuestal correspondiente ante la Secretaría de Hacienda Distrital. En todo caso, la Subdirección de Recursos Públicos de la SDHT gestionará la disponibilidad de los recursos con la destinación específica de la ejecución de los subsidios por ella asignados. La suma de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE., ($30.601.800) permanecerán en las cuentas del Banco Agrario de Colombia, quedando pendientes en la SDHT al proceso judicial o arbitral que se encuentra en curso en contra de la GI 71 Diócesis de Istmina.”

De acuerdo con lo anterior el Banco Agrario de Colombia (BAC) con recibo de código de barras No. 25990034140 con timbre del banco del 10/06/2025 reintegro a la Tesorería Distrital el valor de SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE., ($612.036.000).

Con comunicación 2-2025-59524 del 25/09/2025 se solicitó al Banco Agrario de Colombia S.A. informar sobre el trámite en que se encuentra la devolución de los recursos pendientes del Convenio por valor de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE., ($30.601.800), a lo cual el Banco Agrario de Colombia S.A. dio respuesta con comunicación 1-2025-55106 del 22/10/2025.

De este convenio la Contraloría de Bogotá en el informe Código de Auditoría No. 55 presentó los siguientes hallazgos, para los cuales se presentó plan de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno.

3.2.4.5 Hallazgo administrativo por deficiencia en la planeación del Convenio Interadministrativo 834 de 2020, suscrito con el Banco Agrario de Colombia S.A.

3.2.4.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $30.601.800 y presunta incidencia disciplinaria por no realizar las gestiones correspondientes para el reintegro de los saldos no ejecutados del Convenio Interadministrativo No. 834 de 2020.

Por otra parte, mediante la Resolución nro. 894 del 31 de julio de 2014 “Por la cual se asignan subsidios distritales de vivienda para la ejecución del proyecto de viviendas nuevas para el retorno de 49 hogares pertenecientes a la comunidad Embera residentes en Bogotá, complementarios al subsidio de vivienda nacional de interés social rural” y la Resolución nro. 1116 del 12 de diciembre de 2014 “Por la cual se generan y asignan subsidios distritales de vivienda para la ejecución del proyecto de viviendas nuevas para el retorno de 70 hogares pertenecientes a la comunidad Embera residentes en Bogotá, complementarios al subsidio de vivienda nacional de interese social rural”, se asignaron subsidios distritales de vivienda dirigidos a la comunidad Embera, de los cuales cincuenta y siete (57) subsidios fueron asignados al proyecto gestionado por el operador denominado “Diócesis de Istmina” por valor de QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($523.290.780), recursos que fueron desembolsados al Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) en el año 2017 a través de órdenes de pago, las cuales se relacionan a continuación.

| No. | ORDENES DE PAGO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Enero 12 de 2017 | $ 153.009.000 |
| 2 | 3 | Enero 12 de 2017 | $ 107.106.300 |
| 3 | 2462 | Agosto 17 de 2017 | $ 30.601.800 |
| 4 | 2980 | Septiembre 22 de 2017 | $ 85.685.040 |
| 5 | 2981 | Septiembre 22 de 2017 | $ 122.407.200 |
| 6 | 2982 | Septiembre 22 de 2017 | $ 24.481.440 |
| TOTAL |  |  | $ 523.290.780 |

Ahora bien, frente a estos recursos, en los registros contables de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) se encuentra sin legalizar la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIÉCISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($275.416.200), que corresponde a 30 subsidios distritales de vivienda en especie, asignados a los hogares que se relacionan a continuación:

| No. | Documento | Nombre del Beneficiario | Resolución Asignación | Fecha de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.814.419 | ALIPIO MANUGAMA CAMPO | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 2 | 4.814.482 | JAIME TEQUIA QUERAGAMA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 3 | 4.814.488 | MISAEL TEQUIA QUERAGAMA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 4 | 11.600.228 | CELESTINO QUERAGAMA TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 5 | 11.600.250 | RAUL MURILLO TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 6 | 11.600.369 | RAUL ARCE TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 7 | 11.600.427 | LUCIANO QUERAGAMA TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 8 | 18.603.122 | ABELINO ARCE MAMUNDIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 9 | 26.291.917 | RUBIELA CAMPO MURILLO | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 10 | 35.595.152 | RITA ARCE DE SINTUA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 11 | 35.595.163 | CELIA MAMUNDIA DE ARCE | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 12 | 35.595.169 | EULALIA SINTUA DE TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 13 | 35.595.368 | NOVELIA MURRY MURILLO | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 14 | 35.595.450 | ELENA MANUGAMA ARCE | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 15 | 35.595.498 | LINA TEQUIA MANUGAMA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 16 | 1.078.176.835 | HERNESTO ARCE TEQUIA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 17 | 1.078.177.044 | MARIANO CAMPO ARCE | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 18 | 1.078.177.059 | GERARDO QUERAGAMA CAMPO | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 19 | 1.093.534.763 | FERNANDO MANUGAMA SINTUA | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 20 | 1.133.614.479 | MARIELA SINTUA ESTEVES | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 21 | 1.133.614.637 | RUBIELA MURRY VITUCAY | Res. 894 | 31/07/2013 |
| 22 | 24.999.366 | ANGELINA CAISALES CAMPO | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 23 | 4.814.332 | JOSE MARIA CINTUA MURRY | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 24 | 4.814.485 | EVELIO VIYUCAY TEQUIA | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 25 | 35.595.430 | RITALINA ARCE MAMUNDIA | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 26 | 1.073.177.061 | BERTULFO QUERAGAMA CAMPO | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 27 | 1.078.176.533 | CLAUDIA PATRICIA ESTEVEZ BANIAMA | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 28 | 1.078.176.944 | HECTOR SINTUA MANUGAMA | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 29 | 1.078.177.062 | ANALICIA QUERAGAMA CAMPO | Res. 1116 | 12/12/2014 |
| 30 | 1.078.177.303 | NOLVERTO ARCE MANUGAMA | Res. 1116 | 12/12/2014 |

De lo cual, con comunicación 2-2025-59544 del 25/09/2025 se solicitó el reintegro de los recursos a lo cual el Banco Agrario de Colombia S.A. con comunicación 1-2025-55106 del 22/10/2025 dio respuesta informando el trámite que han realizado con relación a la demanda interpuesta y ante la aseguradora.

El Banco Agrario informó con comunicación 1-2025-61262 del 28/11/2025 que el proceso arbitral cesó en sus funciones por la falta de desembolso que debía realizar la persona “Diócesis de Istmina” en favor de la Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación.

Con comunicación 2-2025-86645 del 11/12/2026 se solicitó al BAC la fecha en que será presentada la demanda judicial, a efectos de hacer el respectivo seguimiento, allegando igualmente el número de radicación y la asignación del despacho judicial competente.

Con Comunicación 1-2026-2580 del 21/01/2026 el BAC informo que radico la demanda ante la jurisdicción ordinaria una vez tengan el acta de reparto se informa el número de radicado.

Una vez revisada la demanda se encontró que el valor no correspondía por lo tanto se solicitó al BAC con comunicación 2-2026-5915 del 21/01/2026 aclarar los valores de la demanda teniendo en cuenta que el valor pendiente a favor de la SDHT corresponde a $275.416.200 y el de la demanda es de ($244.436.175,00).

Con comunicación 1-2026-11564 del 11/03/2026 el BAC informa “(…) una vez realizada la revisión del caso con el apoderado del Banco Agrario, se evidenció que hubo una imprecisión en las pretensiones en relación con el valor de la contrapartida por lo que se procederá a realizar la reforma de la demanda en ese sentido, la cual compartiremos una vez se radique ante el Despacho judicial correspondiente. (…)”

Con comunicación 2-2026-34456 del 26/05/2026 se solicitó al Banco Agrario una relación de las actuaciones que se han adelantado desde la presentación de la demanda a la fecha, junto con los soportes de estas. Adicionalmente, informar el número asignado al proceso.

Por otra parte, con memorando 3-2026-4445 del 13/04/2026 se solicitó a la Subsecretaría Jurídica un pronunciamiento sobre las posibles acciones judiciales que se pueden tomar por parte de la SDHT para recuperar los recursos, a la fecha no se ha recibido respuesta.

Convenio Interadministrativo No. 268 de 2014 suscrito con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO)

Convenio suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO) y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 23 de diciembre de 2014, cuyo objeto es: “Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el desarrollo y construcción de vivienda de interés social y prioritario en el marco del plan de desarrollo distrital de Bogotá Humana”, por valor inicial  de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($17.841.824.000).

El convenio ha presentado las siguientes modificaciones:

- Otrosí modificatorio N° 1 del 29 de diciembre de 2014: Se modificó la cláusula decimoquinta correspondiente a los requisitos de perfeccionamiento del convenio.

- Otrosí modificatorio N° 2, y Adición N° 1 del 30 de octubre de 2015: Se adicionaron recursos al convenio por valor de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE. ($6.582.907.100) para 1.073 VIP de la siguiente manera: 795 Subsidios de 26 smmlv de 2015, y 278 subsidios de 62 smmlv de 2015 para proyectos de stock público habitacional.

- Otrosí modificatorio N° 3 y Prorroga N° 1 del 23 de marzo de 2016: Se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 28 de diciembre de 2016.

- Otrosí modificatorio N°4 del 30 de septiembre de 2016: Se modificó el parágrafo cuarto de la cláusula tercera, y la cláusula decima tercera del convenio.

- Otrosí modificatorio N° 5, y Prorroga N° 2 del 28 de diciembre de 2016: Se disminuyeron los recursos aportados por la SDHT por valor DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($10.673.013.400) producto de la exclusión de los proyectos denominados "Villa Javier", "La Estación" y "Jaime Garzón cll 26", y se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 28 de diciembre de 2018.

- Otrosí modificatorio N° 6 del 27 de octubre de 2017: Se disminuyeron los recursos aportados por la SDHT por valor TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESO M/CTE. ($3.635.422.700), producto de la exclusión de 217 VIP del proyecto denominado "La Victoria", y se modificó el alcance del objeto del convenio.

- Otrosí modificatorio N° 7, y Prórroga N° 3 del 28 de diciembre de 2018: Por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio por el termino de 3 meses y 2 días contados a partir del 29 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019.

- Otrosí modificatorio No. 8, y Prórroga No. 4 del 29 de marzo de 2019: Por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio por 4 meses contados a partir del 31 de marzo de 2019 y hasta el 31 de julio de 2019.

- Otrosí modificatorio No. 9, y Adición 2 del 30 de mayo de 2019:  Por el cual se excluyeron tres proyectos: Restrepo, Las Cruces y Eduardo Umaña, y se indexaron 43 subsidios de las unidades de vivienda del proyecto La Victoria.

- Otrosí modificatorio No. 10, y Prórroga No. 5 del 31 de julio de 2019: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de noviembre de 2019.

- Otrosí modificatorio No. 11, y Prórroga No. 6 del 29 de noviembre de 2019: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2020.

- Otrosí modificatorio 12, y Prórroga 7, Suscrita el 30 de abril del 2020, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre del 2020. También se modificó la cláusula octava, supervisión, que queda así: la supervisión del convenio estará a cargo del subdirector de Recursos Públicos por parte de la SDHT, y del Gerente General o quien el designe por parte de la ERU.

- Otrosí modificatorio 13, y Prórroga 8, Suscrito el 30 de septiembre de 2020, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.

- Otrosí modificatorio 14, y prórroga 9 suscrito el 30 de junio de 2021, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022.

- Otrosí modificatorio 15, y prórroga 10, suscrito el 30 de junio de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2022.

- Otrosí modificatorio 16, y prórroga 11, suscrito el 28 de octubre de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.

Dentro de la ejecución del convenio se desarrolló un único proyecto denominado Parque Comercial y Residencial Victoria al cual se asignaron por parte de la SDHT 93 Subsidios Distritales de vivienda en especie – SDVE por valor de MIL SEISCIENTOS SENSENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1.662.422.606), los cuales se encuentran legalizados en su totalidad.

Convenio con acta de liquidación firmada el 24 de octubre de 2025 y publicada en SECOP I.

- Convenios en Liquidación

Convenio Interadministrativo No. 415 de 2017 – Fondo Nacional del Ahorro

Convenio suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) el 16 de mayo de 2017, el cual tiene por objeto “Implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para la financiación de vivienda de interés prioritario en el marco del Programa Integral de Vivienda Efectiva (PIVE) en la modalidad de leasing habitacional (arriendo social) que ejecute el FNA”; por un valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. ($7.800.067.316) para garantizar el aporte de quinientas (500) unidades de vivienda.

Este convenio presentó las siguientes modificaciones:

- Otrosí No.1 - Prórroga suscrito el 15 de mayo de 2018, por medio del cual “(…) Se modifica el parágrafo de la cláusula séptima, el cual queda del siguiente tenor: La asignación de los aportes a las 500 unidades de vivienda deberá realizarse dentro de los catorce (14) meses siguientes a la fecha de suscripción del presente convenio. (…).

- Otrosí No.2 – Por medio del cual se modificaron diferentes cláusulas del convenio suscrito el 13 de julio de 2018.

- Modificación No.3 – Por medio del cual se modificó la fecha de asignación de los subsidios hasta el 30 de junio de 2019, vencido este plazo los recursos que no hayan sido asignados a los hogares deberán restituirse al Tesoro Distrital, suscrita el 29 de marzo de 2019.

- Otrosí No.4 – Por medio del cual se modificaron varias clausulas, dentro de ellas se solicita la devolución de los recursos no asignados a la Tesorería Distrital y la liquidación del Patrimonio Autónomo donde se administran los recursos, suscrito el 31 de mayo de 2021.

Al 30 de junio de 2019 se asignaron noventa y siete (97) Subsidios por valor de MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE, como se relaciona a continuación:

| No. Resolución | Fecha | Beneficiarios | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 496 | 14/08/2017 | 23 | 358.803.082,00 |
| 526 | 25/08/2017 | 9 | 140.401.206,00 |
| 593 | 15/09/2017 | 6 | 93.600.807,60 |
| 647 | 12/10/2017 | 5 | 78.000.673,00 |
| 682 | 27/10/2017 | 4 | 62.400.538,40 |
| 726 | 20/11/2017 | 2 | 31.200.269,20 |
| 786 | 12/12/2017 | 27 | 421.203.634,20 |
| 846 | 28/12/2017 | 16 | 249.602.153,60 |
| 867 | 28/12/2017 | 2 | 31.200.269,20 |
| 120 | 19/03/2019 | 3 | 42.483.708,00 |
| Total |  | 97 | 1.508.896.341,20 |

De acuerdo con la cláusula 5ª del Otrosí No.4 en el cual se acordó la liquidación del patrimonio autónomo constituido mediante el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3 1 70276 en la Fiduciaria Bogotá S.A., se realizó el reintegro de los recursos no utilizados dentro del convenio en la asignación de SDVE a la Tesorería Distrital por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($6.200.688.713), mediante recibo No.21990051428 del 6 de agosto de 2021.

Así mismo, con recibo de código de barras No. 23990050250 de 21 de junio de 2023 se reintegró a la Tesorería Distrital la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($31.200.269) correspondiente a SDV pendiente por trasladar.

Por otra parte, debido al fallecimiento de la Señora Luz Angelica Mosquera Payan; beneficiaria del subsidio, el FNA realizó la reclamación al seguro del valor correspondiente a las cuotas pendientes por amortizar de acuerdo con el subsidio asignado por la SDHT, valor que corresponde a TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($3.204.960).

Para los 97 hogares vinculados al programa de leasing habitacional se pagaron los valores correspondientes a 36 cánones fijos mensuales para cada unidad de vivienda, la escritura del inmueble, y los impuestos prediales que se generaron por el tiempo que cubrió el recurso aportado por al SDHT. Una vez realizados estos pagos, quedó un saldo del subsidio a favor de cada uno de los hogares, por valor total de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE., ($9.614.207,20), para lo cual la Subsecretaría de Gestión Financiera - Subdirección de Recursos Públicos solicitó al FNA realizar el giro correspondiente a los créditos hipotecarios de cada uno de los 97 hogares mediante comunicaciones 2-2023-17701 del 15/03/23, 2-2023-62068 del 24/08/23, 2-2023-107720 del 21/12/2023, 2-2024-20087 de 16/04/2024, y 2-2024-25251 de 20/05/2024.

De acuerdo con las anteriores solicitudes, el FNA informó con comunicación 01-2303- 202406200387711 con radicado de la SDHT No. 1-2024-24514 de 26/06/2024, que aplicó a los créditos hipotecarios vigentes de 89 hogares la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE., ($8.789.709,60), para cuyo efecto anexan los respectivos soportes, quedando pendiente lo correspondiente a 8 hogares por valor de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE., ($824.514,40) cuyos créditos ya se encuentran cancelados y que se relacionan así:

| Documento | Nombre | Vr. a reintegrar |
| --- | --- | --- |
| 6.886.599 | HUMBERTO RAFAEL YANEZ | 118.814,60 |
| 31.585.726 | LUZ ANGELICA MOSQUERA PAYAN | 87.814,60 |
| 36.178.686 | RUTH MONTAÑO MENDEZ | 120.814,00 |
| 25.483.993 | ESPERANZA FABARA ANACONA / MIGUEL ANGEL ABELLA 76247576 | 135.814,00 |
| 83.231.515 | FAVIO CELIS JOVEN | 92.814,00 |
| 1.012.358.525 | ALFREDO ACEVEDO VARGAS | 87.814,60 |
| 1.024.506.410 | WILLIGTON LASSO MONTEALEGRE | 87.814,60 |
| 55.145.094 | SANDRA LILIANA POLO CUELLAR / SORY JAQUELINE ABELLO POLO 1233499064 | 92.814,00 |
| TOTAL |  | 824.514,40 |

Con relación a estos hogares, teniendo en cuenta que el crédito hipotecario se encuentra cancelado, y no se pudo realizar el abono del saldo pendiente del subsidio asignado por la SDHT, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 2 del convenio denominada “Compromiso de las partes”, la SDHT se comprometió a: “(…) 2) Asignar los aportes en el marco del PIVE en la modalidad de leasing habitacional a los hogares beneficiarios. 3) Legalizar ante el FNA el aporte de 26 SMLMV por hogar, los cuales se tomarán como canon inicial. 4) Aportar al fideicomiso: a) Los recursos que conformarán el patrimonio de la fiducia (APORTANTE), equivalentes a 36 cánones fijos mensuales por unidad de vivienda, sin incluir la cobertura FRECH. (…)”, se expidió la Resolución 785 de 27 de diciembre de 2024 “Por medio de la cual se realiza un ajuste de cifras a las Resoluciones 496, 526, 647, y 846 de 2017”; cuyo valor de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE., ($824.514) fueron reintegrados a la Tesorería Distrital con recibo de código de barras no. 25990044294 con timbre del banco del 18/07/2025.

De acuerdo con lo anterior, a 31 de octubre de 2025 se han legalizado ante la Subdirección Financiera 97 Subsidios por valor de MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE., ($1.508.071.865) como relaciona a continuación:

| Memorando | Fecha | Subsidios Legalizados | Vr. Legalizado |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-2024-7738 | 18/10/2024 | 30 | $ 468.004.031 |
| 3-2024-8182 | 1/11/2024 | 25 | $ 392.714.022 |
| 3-2024-8872 | 26/11/2024 | 22 | $ 336.175.626 |
| 3-2025-974 | 30/01/2025 | 12 | $ 187.201.620 |
| 3-2025-6379 | 4/07/2025 | 8 | $ 123.976.566 |
| TOTAL |  | 97 | $ 1.508.071.865 |

Una vez legalizados los 97 Subsidios asignados y con el fin de proceder con el trámite de liquidación del convenio con comunicación 2-2025-42730 del 31/07/2025 se solicitó al Fondo Nacional del Ahorro el reintegro de los recursos pendientes por concepto de Subsidios Distritales de Vivienda no ejecutados y NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE., ($928.000) correspondiente a los pagos realizados por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) por concepto de multas e intereses de impuestos de predios ubicados en los proyectos Buenos Aires, Parques de Villa Javier y Rincón de Bolonia; como la cancelación de la cuenta de ahorros nro. 033254293 del Banco de Bogotá, e informar el valor de los rendimientos pendientes por trasladar a la Tesorería Distrital, con el fin de solicitar el recibo de código de barras correspondiente. Solicitud reiterada con comunicación 2-2025-53054 del 05/09/2025.

A lo anterior el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio respuesta con comunicación 1-2025-49742 del 24/09/2025 donde informan que se realizó el reintegro al tesoro distrital el 28 de agosto del 2025, por valor de NOVECINETOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE., ($928.000), por concepto de multas e intereses de impuestos de predios ubicados en los proyectos Buenos Aires, Parques de Villa Javier y Rincón de Bolonia. Se anexa recibo de código de barras no. 25990053055.  Así mismo, informa que están validando el saldo de Subsidios pendientes por reintegrar con el fin de realizar el cierre de la cuenta.

El 15 de octubre de 2025 se realizó reunión entre las dos Entidades donde se revisaron los siguientes temas: i) Conciliación de cuentas entre el área supervisora del convenio marco a cargo de la VP financiera del FNA y la SDHT para dar continuidad al trámite de liquidación; ii) Definir la ruta jurídica, financiera y administrativa para la terminación y posterior liquidación del convenio marco y específico suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y el Fondo Nacional del Ahorro.

Con recibo de código de barras no. 25990085428 con timbre del banco del 20/11/2025 el Fondo Nacional del Ahorro – FNA reintegro a la Tesorería Distrital el valor de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE., ($62.467.332) con lo cual quedan legalizados la totalidad de los recursos del Convenio.

De acuerdo con la cláusula octava del convenio el plazo estará vigente hasta cuando se agoten los recursos que administra la Fiduciaria y seis meses más y su liquidación se da a los 4 meses siguientes de la terminación de su plazo; por lo que el convenio terminó el 20 de mayo de 2026. Por lo anterior, se encuentra en proceso el trámite de liquidación del convenio.

- Convenios en Ejecución

Convenio Interadministrativo No. 407 de 2013 - Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RENOBO)

Convenio suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO), y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) el 28 de octubre de 2013, cuyo objeto es: “Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el desarrollo y construcción de los proyectos de vivienda que entregará el distrito capital en el marco de la ley 1537 de 2012 y del plan de desarrollo distrital “BOGOTA HUMANA” para generar vivienda de interés prioritario como subsidio en especie”,) por valor inicial de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE.($9.656.010.000)

El convenio ha presentado las siguientes modificaciones:

- Otrosí Modificatorio del 24 de febrero de 2014 - Modificó la cláusula No. 6.2.5 Sobre la periodicidad de entrega de los informes por parte de la ERU con el fin de que estos sean bimestrales.

- Prorroga No.1 del 31 de julio de 2015 - Prorrogó el convenio hasta el 30 de octubre de 2016.

- Otrosí Modificatorio No. 2, y Adición No. 1 del 30 de octubre de 2015 - Se le adicionaron recursos por parte de la SDHT por valor de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($422.912.700) para completar 1.009 VIP e incluir el proyecto "Mz -18 Porvenir Terranova", e indexar a salarios 2015 los subsidios de la SDHT.

- Prórroga No. 2 del 28 de octubre de 2016 - Prorrogó el plazo de ejecución del convenio por un término de 24 meses contados a partir del 31 de octubre de 2016.

- Modificación No. 5, y prorroga No. 3 del 30 de octubre de 2018 - Prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de octubre de 2019, y modificó la cláusula octava del convenio.

- Modificación No. 6, y prorroga No. 4 del 15 de octubre de 2019 - Prorrogó el plazo de ejecución del convenio por el término de 1 año, contado a partir del 16 de octubre de 2019, hasta el 15 de octubre de 2020.

- Modificación No. 7, y prórroga No. 5 del 16 de septiembre de 2020 - Prorrogó el plazo de ejecución del convenio por el termino de 18 meses, contados a partir del 16 de octubre de 2020, hasta el 15 de abril de 2022.

- Otrosí No. 8 del 12 de abril de 2022: amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio de 2023.

- Modificación No.9, Y prorroga No. 7 del 29 de junio de 2023: Amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de diciembre de 2023.

- Modificación No.10 y prorroga No.8 del 15 de diciembre de 2023: amplio el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de agosto de 2024.

- Modificación No.11 Adición No.2 del 27 de diciembre de 2023: Adicionó recursos por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECINTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($599.725.887).

- Modificación No.12 prorroga No.9 del 30 de agosto de 2024, amplio el plazo de ejecución hasta 30 de junio de 2025.

- Modificación No. 13 prorroga No.10 del 27 de junio de 2025, la cual amplio el plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2026 y modifico la cláusula séptima en el sentido de que la supervisión del presente convenio por parte de la SDHT estará a cargo del Subdirector (a) de Recursos Públicos, o quien delegue el ordenador del gasto.

- Modificación No. 14. Suscrita el 09 de enero de 2026 a través de la cual se modifica la CLÁUSULA OCTAVA del Convenio Interadministrativo No. 407-2013 en el sentido de modificar la conformación del Comité Operativo y quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité.

- Modificación No. 15 y prorroga No. 11del 29 de enero de 2026, la cual amplio el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026.

Se expidió la Resolución 114 del 19 de febrero de 2024 “Por medio de la cual se aumenta e indexa el valor de ochenta y siete (87) Subsidios Distritales de Vivienda en Especie asignados en cumplimiento del Decreto Distrital 489 de 2012 modificado por los Decretos Distritales 546 de 2013 y 249 de 2015, y se dictan otras disposiciones”

El convenio se encuentra en ejecución y a 31 de mayo de 2026 han legalizado 822 SDVE, por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE., ($7.827.080.461) como se muestra a continuación:

| Proyecto | No. SDVE | Vr. total | SDVE Por Asignar |  | SDVE Legalizados |  | Pendiente por Legalización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. SDVE | Vr. total | No. SDVE | Vr. total | No. SDVE | Vr. total |
| LA COLMENA | 131 | $ 401.412.289 | 0 | $ 0 | 131 | $ 401.412.289 | 0 | $ 0 |
| USME III | 168 | $ 2.536.907.277 | 0 | $ 0 | 168 | $ 2.536.907.277 | 0 | $ 0 |
| USME I | 348 | $ 5.467.062.221 | 2 | $ 41.760.000 | 187 | $ 2.615.494.013 | 161 | $ 2.851.568.208 |
| TERRANOVA | 252 | $ 1.299.009.600 | 0 | $ 0 | 252 | $ 1.299.009.600 | 0 | $ 0 |
| BOSA 601 | 84 | $ 974.257.200 | 0 | $ 0 | 84 | $ 974.257.200 | 0 | $ 0 |
| TOTAL | 983 | $ 10.678.648.587 | 2 | $ 41.760.000 | 822 | $ 7.827.080.379 | 161 | $ 2.851.568.208 |

Los proyectos de vivienda que forman parte del alcance del referido convenio presentan el siguiente estado:

- Terranova:  Se encuentra ejecutado y finalizado en su totalidad.

- Bosa 601: Están ejecutados y finalizados.

- La Colmena: Están ejecutados y finalizados.

- Usme III: Se encuentran ejecutado y finalizado.

- Usme I:  Se encuentran en ejecución y presenta el siguiente estado:

PROYECTO USME 1:  En ejecución conformado por dos etapas 348 unidades habitacionales, las cuales presentan el siguiente estado:

Etapa I:    192 unidades terminadas, entregadas y en proceso de legalización.

Etapa II:   156 unidades terminadas, en proceso de entrega y legalización.

El convenio termina el 31 de julio de 2026.

Por otra parte, en las reuniones de seguimiento que se realizan por parte de esta supervisión se ha requerido la conciliación de los encargos fiduciarios donde se administran los recursos de la SDHT, ya que a la fecha está pendiente él envió de información por parte de RENOBO.

Convenio Interadministrativo 234 de 2014 - Caja de Vivienda Popular (CVP)

Convenio suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat el 30 de septiembre de 2014, con el objeto de “aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de adelantar el desarrollo y construcción de unidades de vivienda de interés social prioritario en el marco del plan de desarrollo distrital "Bogotá Humana"; por valor inicial de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($42.641.984.000).

El convenio ha presentado las siguientes modificaciones:

- Otrosí Modificatorio No.1 y Adición No. 1 del 29 de diciembre de 2014 - Adiciona recursos por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.363.360.000) para 78 subsidios adicionales de 26 (SMMLMV) de 2014 para los proyectos Sierra Morena MZ 88, 85 y 83 y Compartir.

- Otrosí modificatorio No.2 y Adición No. 2 del 22 de junio de 2015 – Adiciona recursos de la CVP por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($3.861.880.960) para 32 VIP del proyecto Arboleda Santa Teresita.

- Otrosí Modificatorio No.3 del 28 de octubre de 2016 - Prorroga el plazo de ejecución del convenio por 18 meses contados a partir del 18 de noviembre de 2016.

- Otrosí Modificatorio No.4 del 21 de junio de 2017 - Excluye los proyectos Guacamayas, Sierra Morena Mz. 83, 85 y 88 y Compartir, disminuye recursos en esos tres proyectos por valor total de CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($4.117.336.000) y se adicionan recursos de la CVP por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES M/CTE. ($4.928.000.000) para el proyecto Arboleda Santa Teresita.

- Otrosí Modificatorio No. 5 del 17 de mayo de 2018 - Prorroga el plazo de ejecución del convenio hasta el 31de diciembre de 2018.

- Otrosí Modificatorio No. 6 del 28 de diciembre de 2018. Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio en doce meses más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2019.

- Otrosí Modificatorio No. 7, Adición No. 4 y Prórroga No. 4 del 5 de noviembre del 2019 - se adicionó el valor del convenio recurso de la SDHT por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($546.320.000) como consecuencia de recursos faltantes para la asignación de 1.000 subsidios de 20 SMML de la vigencia 2019 y se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2020.

- Otrosí Modificatorio No. 8 del 29 de abril del 2020 - amplió el plazo de ejecución del convenio por 8 meses hasta el 31 de diciembre del 2020, y la cláusula octava (Supervisión del Convenio).

- Otrosí Modificatorio No. 9 del 28 de diciembre de 2020 - amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre del 2021.

- Otrosí Modificatorio No.10 del 20 de septiembre de 2021 modificación numeral 6.2 CVP obligaciones de las partes.

- Otrosí Modificatorio No. 11 del 23 de diciembre de 2021 - amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre del 2022.

- Otrosí Modificatorio No. 12 del 13 de octubre de 2022, adicionó el parágrafo 5 a la Cláusula Cuarta, modificó el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta, y modificó el literal a) de las funciones señaladas en la Cláusula Octava.

- Otrosí Modificatorio No. 13 del 27 de diciembre de 2022, Prorrogó el plazo de ejecución por 12 meses, hasta el 31 de diciembre de 2023 y adicionó TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.592.090.462), distribuidos así: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($2.528.072.525) correspondientes a la SDHT, y MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.064.017.937) a la CVP, para un valor final del convenio de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($54.816.291.422).

- Otrosí Modificatorio No. 14, Adición No. 6 suscrito el 16 de agosto de 2023, se modificó la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo 234 de 2014, en el sentido de adicionar el valor del convenio por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.283.491.955), MCTE. los cuales cumplieron su ciclo presupuestal sin situación de fondos, recursos que se encuentran dentro del presupuesto de la SDHT, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta 1077 de 2023. Como también modificar el parágrafo segundo de la cláusula segunda en cuanto actualizar el valor de la VIP hasta 90 SMLMV, de conformidad con los valores establecidos en las normas que regulan la materia y dispone que, el valor del VUR corresponderá a la diferencia entre el valor de la unidad de vivienda y el subsidio de la Secretaría Distrital del Hábitat, en SMLMV de la vigencia 2022, el cual quedo estipulado en el mismo otrosí que corresponde a 25.7 SMLMV de dicha vigencia.

- Otrosí No.15 Prórroga No.9 amplio el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Otrosí No.16 Prórroga No.10 Modificar la CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar este por el término de 12 meses más, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA. La supervisión del presente convenio estará a cargo de los siguientes cargos, cuyos ocupantes serán responsables de la supervisión mientras desempeñen las funciones correspondientes: a. Por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT), el (la) subdirector(a) de Recursos Públicos, o quien en el futuro ocupe dicho cargo. b. Por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, el (la) director(a) de Urbanizaciones y Titulación, o quien desempeñe dicho cargo en el futuro. 3. Modificar el PARÁGRAFO PRIMERO de la CLÁUSULA OCTAVA en el sentido de establecer que La Secretaría Técnica será́́ ejercida por el o la subdirector (a) de Recursos públicos o quien haga sus veces.

- Otrosí Modificatorio No. 17. Suscrita el 28 de noviembre de 2025, Modificó la CLÁUSULA SÉPTIMA. La supervisión del presente convenio estará a cargo de los siguientes cargos, cuyos ocupantes serán responsables de la supervisión mientras desempeñen las funciones correspondientes:

a) Por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT), El (la) Director (a) de Financiación de Vivienda o a quien delegue el ordenador del gasto. b) Por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, El (la) Director (a) de Urbanizaciones y Titulación o a quien delegue el ordenador del gasto. Modificó la CLÁUSULA OCTAVA en el sentido de que el Comité de Seguimiento estará conformado por los siguientes funcionarios o quien ellos designen. a) Por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT): El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat o su delegado, El (la) Subsecretario (a) de Vivienda y El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Políticas. b) Por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR: El (la) Director (a) General o su delegado y El (la) Director (a) de Gestión Corporativa. Modificó el PARÁGRAFO PRIMERO de la CLÁUSULA OCTAVA en el sentido de establecer que: PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría Técnica será ejercida por El (la) Director (a) de Financiación de Vivienda o a quien delegue el ordenador del gasto.

- Otrosí Modificatorio No. 18 - Prórroga 11: suscrito el 31 de diciembre de 2025 Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, prorrogando el PLAZO DE EJECUCIÓN del Convenio Interadministrativo No. 234 de 2014, por el término de DOCE (12) MESES; en virtud de lo cual la fecha final de ejecución será el día 31 de diciembre de 2026.

En consecuencia, el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo 234 de 2014 será de ONCE (11) AÑOS Y CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Los aportes de la SDHT ascienden a VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($22.373.884.480) para 1.000 unidades de vivienda, a corte de 31 de mayo de 2026 el estado de asignaciones y legalizaciones se muestra a continuación:

ASIGNACIÓN

| ASIGNACIONES |  |
| --- | --- |
| CONVENIO | PROYECTO | SECTOR | SDVE | VR. SDVE | SDVE ASIGNADAS | VR. ASIGNADAS | SDVE POR ASIGNAR | VR. POR ASIGNADAS |
| 234 de 2014 | Arboleda Santa Teresita | SECTOR I FASE II | 504 | $ 12.843.147.840 | 337 | $ 8.551.247.840 | 167 | $ 4.291.900.000 |
|  |  | SECTOR II FASE I | 384 | $ 6.652.336.640 | 384 | $ 6.652.336.640 | 0 | $ 0 |
|  |  | SECTOR II FASE III | 112 | $ 2.878.400.000 | 0 | $ 0 | 112 | $ 2.878.400.000 |
| TOTAL | 1.000 | $ 22.373.884.480 | 721 | $ 15.203.584.480 | 279 | $ 7.170.300.000 |

Así mismo, se presenta el estado de legalizaciones a corte de 31 de mayo de 2026.

LEGALIZACIONES

| LEGALIZACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO | PROYECTO | SECTOR | SDVE | VR. SDVE | SDVE LEGALIZADOS | VR. LEGALIZADO | SDVE POR LEGALIZAR | VR. POR LEGALIZAR |
| 234 de 2014 | Arboleda Santa Teresita | SECTOR I FASE II | 504 | $ 12.843.147.840 | 0 | $ 0 | 504 | $ 12.843.147.840 |
|  |  | SECTOR II FASE I | 384 | $ 6.652.336.640 | 292 | $ 4.836.197.440 | 92 | $ 1.816.139.200 |
|  |  | SECTOR II FASE III | 112 | $ 2.878.400.000 | 0 | $ 0 | 112 | $ 2.878.400.000 |
| TOTAL |  |  | 1.000 | $ 22.373.884.480 | 292 | $ 4.836.197.440 | 708 | $ 17.537.687.040 |

Actualmente, el Proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita que forman parte del alcance del referido convenio, presenta el siguiente estado:

- Estado General

| SECTOR II Torres: 23 Unidades: 528 Fase 1 •396 unidades de vivienda ubicadas en el Sector II, •Avance de ejecución del 100%, •Las unidades de vivienda se encuentran finalizadas. •Cuentan con permiso de ocupación expedido por la Alcaldía Local de San Cristóbal •Certificados de existencia y habitabilidad expedidos por la SDHT. Fase 3 ·132 unidades de vivienda ubicadas en el Sector II con estructura finalizada. ·Se encuentra pendiente por finalizar las siguientes actividades constructivas: -Acabados en 132 unidades. -Reconstrucción de estructuras de contención (Muros M-10 y M-12). -Derechos de conexión a servicios públicos Sectores I y II (Incluye medidores). -Terminación salón Comunal del Sector I y la carpeta de rodadura Sectores I y II. | SECTOR I Torres: 23 Unidades: 504 Fase 2 ·348 unidades de vivienda, con actividades de estructura, acabados y conexión definitiva a servicios públicos (acueducto, energía y gas), finalizadas. Con permiso de ocupación expedido por la Alcaldía Local de San Cristóbal. ·Expedidos certificados de habitabilidad. ·156 unidades de vivienda, con estructura finalizada, pendiente la ejecución de actividades de terminación (acabados y conexión de servicios públicos) en viviendas, obras de urbanismo, unidad de tratamiento de basuras del Sector I y Salón Comunal del Sector II. ·No se cuenta con permiso de ocupación expedido por la Alcaldía Local de San Cristóbal- ·No se han expedido por parte de la SDHT los Certificados de existencia y habitabilidad. |
| --- | --- |

- Avance general del proyecto de vivienda Arboleda de Santa Teresita

Con el informe de noviembre - diciembre de 2025, entregado por la CVP mediante comunicado 1-2026-9030 del 26 de febrero de 2026, se indica con relación al avance general del proyecto de vivienda Arboleda de Santa Teresita, lo siguiente:

“(…) El proyecto de vivienda VIP ARBOLEDA SANTA TERESITA, tiene un avance Correspondiente al 96.04%, de conformidad con el informe mensual del periodo 21 de mayo al 20 de junio de 2021, aportado por la firma C&R en el marco del Contrato de Interventoría N° 046 de 2015, en donde se indica que: "se presentó el Acta de Obra # 41 en la cual se verificó y aprobó porcentaje de avance de obra correspondiente a Torres del 96. 0456%.

Ahora bien, con el ánimo de actualizar esta cifra de avance de obra, la Dirección Técnica de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda Popular, está trabajando para establecer el mecanismo más idóneo que permita establecer dicha medición a partir del momento de retoma de la obra por parte de la Caja de la Vivienda Popular, tomando como base la entrega de unidades habitacionales terminadas y su titulación, para posteriormente incorporar los avances de obra puntual , relacionados con la terminación del Sector I y de las obras pendientes en el Sector II.

Teniendo en cuenta las intervenciones desarrolladas en el proyecto urbanístico Arboleda Santa Teresita es posible establecer un avance financiero del 86.45% tomándose este como avance general del mismo. (...)”

- Observaciones generales

- El proyecto de vivienda Arboleda de Santa Teresita, se encuentra dentro del alcance del Convenio Interadministrativo No. 234 de 2014 suscrito el 30 de septiembre de 2014, entre la SDHT y la CVP, el cual inició su ejecución el 18 de noviembre de 2014; A la fecha el valor total del Convenio Interadministrativo 234 de 2014 del cual hace parte el proyecto Arboleda Santa Teresita corresponde a la suma de $64.843.702.417, de los cuales los aportes de la Secretaría Distrital del Hábitat son por valor de $22.373.884.480, equivalentes a 1000 Subsidios distritales de vivienda en especie (SDVE).

- La supervisión de los contratos de obra suscritos para la ejecución del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita, son responsabilidad de la Caja de Vivienda Popular, conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 234 de 2014, específicamente en la cláusula sexta "Obligaciones de las partes", en tal sentido, la Dirección de Financiación de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, no ejerce las labores de supervisión sobre las obras ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el convenio

- Durante la actual administración distrital, se han venido realizando mesas de trabajo regulares de seguimiento a la ejecución de las obligaciones derivadas del convenio en mención, durante las cuales la CVP debe reportar de manera regular las gestiones de tipo presupuestal, contractual y social efectuadas para llevar a buen fin el proyecto Arboleda de Santa Teresita, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio Interadministrativo de 234 de 2014 del cual hace parte el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita las labores de supervisión sobre las obras ejecutadas, se encuentran a cargo de la Caja de Vivienda de Popular, conforme con lo establecido en la Cláusula Sexta "Obligaciones de las partes", en el numeral 6.2. corresponde exclusivamente a la CVP, el desarrollo y cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Elaborar el Plan de Acción del Convenio y su respectivo cronograma, incluyendo la modelación técnica, jurídica y financiera de los proyectos que se deriven del convenio, tal como se especifica en el numeral.

- Garantizar los recursos necesarios (financieros, técnicos, humanos y logísticos) para el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del convenio.

- Estructurar y desarrollar los proyectos con base en la normatividad vigente y en las directrices establecidas en el POT, tal como lo exige el numeral.

- Garantizar la conexión con la infraestructura existente, como el sistema de alcantarillado sanitario y otros servicios, de acuerdo con lo estipulado en el numeral.

- De conformidad con las obligaciones de la CVP y de acuerdo con el último informe de supervisión presentado por la Caja de Vivienda Popular correspondiente al periodo noviembre – diciembre de 2025 se han entregado 396 unidades habitacionales.

13.3.4 Mejoramiento Habitacional

El Decreto Distrital 539 de 2012 reglamentó el subsidio distrital de vivienda en especie y en consecuencia se expidió el reglamento operativo resolución 844 de 2014, el cual en su artículo 7 contempla cuatro esquemas para el acceso de los hogares al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, dentro de los cuales se encuentra el esquema de postulación territorial dirigida.

“Esquema de postulación territorial dirigida. El hogar es ocupante de un inmueble fiscal, poseedor o uno de los integrantes es propietario de una vivienda VIP o VIS de acuerdo con las definiciones de las normas que desarrollan el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, susceptibles de mejoramiento; o de un predio para construcción de vivienda en sitio propio en un área de atención prioritaria (API) definida por la Secretarla Distrital del Hábitat.  Se desarrolla a través de una entidad del Sector Hábitat o entidades privadas en asocio o alianza con ellas.

Los hogares víctimas del conflicto se podrán postular en la modalidad de sitio propio y de las diferentes modalidades de mejoramiento, aún sin encontrarse ubicadas sus viviendas dentro de los polígonos de los proyectos presentados en el esquema territorial dirigido que hayan sido establecidos por el oferente y/o entidad operadora. Lo anterior solo aplica para predios ubicados en el Distrito Capital.”.

Con resolución 320 de 2018 por la cual se delegan unas funciones:

“Articulo 1. Delegar en el/la Subsecretario/a de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat la ejecución de las actuaciones administrativas necesarias para la materialización del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie Esquema de Postulación Territorial Dirigida, durante Ia transición a que hace referencia el artículo 37 del Decreto 623 de 2016, cumpliendo con las siguientes funciones. (…)”.

La actual administración recibió un saldo a 31 de diciembre de 2023 de 745 subsidios pendiente de legalizar por valor de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($7.994.394.000) así:

De los 745 subsidios recibidos el estado actual es el siguiente por cada una de las vigencias:

SUBSIDIOS VIGENCIA 2013

- Por legalizar: Se tienen en el SIGA los borradores nos. 8-2025-12547, 8-2025-12550 y 8-2025-12811, como los drives con la información correspondiente por cada uno de los 53 hogares. Con relación a estos el Director de Mejoramiento Habitacional solicita que se avancen para radicarlos ante la Dirección Financiera.

- En Revisión: Se tiene el drive con los documentos digitalizados por cada uno de los hogares para elaborar memorando a la Dirección Financiera de los hogares que cumplan con los requisitos.  Igualmente, el Director de Mejoramiento Habitacional solicita que se avancen para radicarlos ante la Dirección Financiera.

- En incumplimiento:  CVP 2013-Alfonso López-Usme-Hab 1 presentado por la Asociación de Encuentros, contempló el mejoramiento habitacional 95 viviendas bajo el esquema de postulación territorial dirigida a población sujeto del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, por valor de MIL OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.008.045.000), correspondiente a 18 salarios mínimos mensuales legales de la vigencia 2013 por hogar.

- la Subsecretaría Jurídica profirió la Resolución No. 388 del 1 de junio de 2021, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial en la ejecución del mencionado proyecto por parte de la Asociación Encuentros, y se abstuvo de hacer efectiva la cobertura del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, contemplado en la póliza de cumplimiento ante entidades estatales No. 0998480-5, expedida por Seguros del Estado S.A.

- Se informa que con relación a estos la Dirección de Financiación de Vivienda solicitó a la Subsecretaría Jurídica el expediente del proyecto con el fin de determinar los subsidios que se deben legalizar; así mismo se informa que la recuperación de recursos está a cargo de la Subsecretaria de Coordinación Operativa de acuerdo con la resolución 320 de 2018. Se recomienda hacer reunión con esta dependencia hoy Secretaría de Intervenciones Integrales.

- Actas faltantes e Inconsistencias: De las 63 actas faltantes está pendiente por recibir de la Caja de Vivienda Popular (CVP) 60 actas solicitadas en la comunicación no.2-2025-43876 del 4 de agosto de 2025 y 3 pendientes por requerir.  Y las 48 actas con inconsistencias está pendiente 38 actas solicitadas en la comunicación 2-2024-50718 del 24 de noviembre de 2024 y 3 actas solicitadas en la comunicación 2-2025-15914 del 01 de abril de 2025 y 7 actas pendientes por requerir. Esta información está registrada en la base de datos que se entrega.

SUBSIDIOS VIGENCIA 2014

- En Revisión: Se tiene el drive con los documentos digitalizados por cada uno de los hogares para elaborar memorando a la Dirección Financiera de los hogares que cumplan con los requisitos.  Igualmente, el Director de Mejoramiento Habitacional solicita que se avancen para radicarlos ante la Dirección Financiera.

- Actas faltantes e Inconsistencias: De las 7 actas faltantes está pendiente por recibir de la Caja de Vivienda Popular (CVP) 3 actas solicitadas con comunicación no. 2-2025-43876 del 4 de agosto de 2025 y 4 pendientes por requerir.    De las 10 actas con inconsistencias está pendiente 1 actas solicitadas en la comunicación 2-2024-50718 del 24 de noviembre de 2024 y 9 actas pendientes por requerir. Esta información está registrada en la base de datos que se entrega.

- Proyectos en Incumplimiento:

CVP 2014 - SAN CRISTOBAL NORTE – USAQUEN:  Proyecto aprobado en Comité de Elegibilidad con Resolución 1123 de 16 de diciembre de 2014 “Por la cual se generan 30 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie para ser aplicados en el proyecto de mejoramiento habitacional de vivienda “CVP-2014-SAN CRISTOBAL NORTE-USAQUEN” presentado por el Consorcio GEOCONSTRUCCIONES aprobado en Comité de Elegibilidad”; por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($332.640.000).   Mediante la Resolución No. 042 del 29 de enero de 2021, la Subsecretaría Jurídica ordenó el archivo de la actuación administrativa    adelantada por el presunto incumplimiento del Consorcio Geoconstrucciones, resolución ejecutoriada el 31 de marzo de 2021.

Proyecto CVP 2014 – San Isidro – Ciudad Bolívar. Proyecto aprobado en Comité de Elegibilidad con Resolución 1239 de 31 de diciembre de 2014 “Por la cual se generan 65 Subsidios Distritales de Vivienda en Especie para ser aplicados en el proyecto de mejoramiento habitacional de vivienda “CVP-2014-SAN ISIDRO – CIUDAD BOLIVAR presentado por la Asociación Encuentros aprobado en Comité de Elegibilidad”; por valor de SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTEMIL PESOS M/CTE ($720.720.000).

Mediante la Resolución 123 del 20 de marzo de 2019 la Subsecretaria Jurídica, en el marco de las atribuciones y facultades conferidas por las resoluciones 575 de 2015 y 796 de 2017, declaró la ocurrencia del siniestro, de acuerdo con el objeto de las pólizas de cumplimiento ante entidades estatales número 18-44-101038009 expedidas por Seguros del Estado, en favor de la SDHT, en lo atinente al amparo de anticipo, se ordenó al oferente, Asociación Encuentros, reintegrar el valor de $280.274.706 por incumplimiento de la ejecución de los recursos entregados por concepto de anticipos.

Al igual, que los proyectos en incumplimiento de la vigencia 2013 se solicitó a la Subsecretaría Jurídica expedientes correspondientes y se informa que la recuperación de recursos está a cargo de la Subsecretaria de Coordinación Operativa de acuerdo con la resolución 320 de 2018. Se recomienda hacer reunión con esta dependencia hoy Secretaría de Intervenciones Integrales.

Plan de Mejoramiento Institucional:

De acuerdo con las auditorias integrales realizadas en la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) en la vigencia 2018, configuraron la observación No.1.

“El esquema de "Mejoramiento de Vivienda" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reúnen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta "Contratos para subsidios de vivienda -19080102" por $28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.".

Dicha observación, a la fecha no se ha cumplido en su totalidad, teniendo en cuenta que el saldo de la cuenta “Contratos para subsidios de vivienda -19080102" por $28.067.842.800.” no corresponde únicamente a los subsidios de mejoramiento, si no que en esta cuenta están inherente todos los subsidios de vivienda como son mejoramiento, vivienda nueva y  Emberas.

Con el fin de definir unas acciones claras y cumplibles el 9 de octubre de 2025 se realizó reunión con la Oficina de Control Interno, como resultado de esta, la Oficina de Control Interno sugirió como alternativa las siguientes actividades con el fin de mitigar la causa raíz de los hallazgos PMI 397 y PMI 398 serán reveladas como “INEFECTIVAS:

El saldo contable a 31 de octubre de 2025 corresponde a $6.138.448.580, de los cuales está pendiente por legalizar de las vigencias 2013 y 2014 la suma de $4.385.574.000 como se muestra a continuación en la propuesta de plan de acción.

- Realizar la legalización de 53 subsidios de mejoramiento habitacional correspondientes a la vigencia 2013 por valor de $562.383.0000.

- Realizar los trámites correspondientes para la legalización y/o recuperación de los recursos de subsidios de mejoramiento habitacional por valor $1.994.877.000 de los proyectos con procesos administrativos CVP 2013 - ALFONSO LOPEZ - USME - HAB1 (Resolución 388 de 2021), CVP 2014 - SAN CRISTOBAL NORTE - USAQUEN (Resolución 042 de 2021) y CVP 2014 - SAN ISIDRO - CIUDAD BOLIVAR (Resolución 123 y 769 de 2019).

- Solicitar a la Caja de Vivienda Popular de solicitud de actas pendientes o con inconsistencias de 171 subsidios de mejoramiento habitacional de las vigencias 2013 y 2014 por valor de $1.828.314.000 con el fin de realizar los trámites correspondientes de legalización y/o presentarlo al comité de sostenibilidad contable para definir el trámite a seguir.

De acuerdo con lo anterior y a los compromisos adquiridos con la Oficina de Control Interno se debe dar respuesta al memorando no. 3-2025-10476 con la propuesta de reformulación para las acciones 397 y 398 del Plan de Mejoramiento Institucional y reportarla a la Oficina de Control Interno mediante un memorando oficial.

Que teniendo en cuenta la nueva estructura de la Secretaría Distrital del Hábitat de acuerdo con el Decreto 653 de 2025 se realizó entrega de este programa a la Dirección de Mejoramiento el día 12 de diciembre de 2025.

13.3.5 PROGRAMA DE COMPLEMENTARIAEDAD VIPA

Una vez revisadas las conciliaciones contables de la vigencia 2024 se identificó una partida con Constructora Bolívar por valor de DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS m7CTE ($18.878.178.410) de los cuales se encuentra pendiente por legalizar la suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($4.179.166.815).

Con el fin de proceder con la legalización de estos recursos y una vez realizadas las respectivas verificaciones se encontró:

- Programa VIPA fue creado de acuerdo con la Resolución 199 de 2017 Artículo 16.

- Los recursos de este programa de acuerdo con comunicación 1-2017-87991 de 18/10/2017 se administraron en Fiduciaria Davivienda en la cuenta corriente No. 0038-6999582-3.

- Una vez consultado el sistema de información SIPIVE se encontraron 4.489 hogares con subsidio asignado por esta modalidad por valor de $18.844.981.145.

- De acuerdo con el SIPIVE se han legalizado 3.518 Subsidios por valor de $14.721.143.105 y se encuentra pendiente por legalizar 971 por valor de $4.123.838.040.

De acuerdo con lo anterior se solicitó al área de archivo de la Subsecretaría de Gestión Financiera realizar la búsqueda de los 971 expedientes correspondientes a los hogares pendientes por legalizar por valor de $4.123.838.040 de los cuales a 31 de mayo de 2026 se encuentran en el siguiente proceso:

| Estado | Subsidios | Valor |
| --- | --- | --- |
| En revisión jurídica | 593 | $ 2.478.729.120 |
| Legalizados | 19 | $ 84.837.455 |
| En revisión para legalización | 116 | $ 527.467.665 |
| En revisión financiera | 243 | $ 1.032.803.800 |
| Total | 971 | $ 4.123.838.040 |

- Conciliaciones Contables

Con relación a las legalizaciones contables de los proyectos de vivienda nueva aprobados en comité de elegibilidad y programa Casa en Mano se entregan conciliadas y firmadas a septiembre de 2025.

- Actividades y/o asuntos que se encuentran en proceso

4.1 OFERTA PREFERENTE

En el programa de oferta preferente a 31 de octubre de 2025 se evidencian las siguientes actividades pendientes o en trámite:

- Contratos de separación por suscribir

| No. | Proyecto | Localidad | Unidades separadas | Fecha Instrucción separación | Valor de Separación | Estado de Revisión | Constructora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La Gratitud I | Bosa | 397 | 24/09/2024 5/11/2024 | 5.161.000.000 | SDHT | Cusezar |
| 2 | La Gratitud II | Bosa | 188 | 21/09/2023 30/09/2024 17/12/204 | 2.315.200.000 | Firma |  |
| 3 | La Gratitud IV | Bosa | 350 | 20/02/2025 | 4.982.250.000 | FiduPopular |  |
| 4 | La Unión I -2025 | Bosa | 105 | 4/07/2025 | 1.494.675.000 | FiduPopular |  |
| 5 | La Unión II - 2025 | Bosa | 62 | 4/07/2025 | 882.570.000 | FiduPopular |  |
| 6 | Murales | Los Martires | 200 | 17/07/2025 | 2.847.000.000 | FiduPopular |  |
| 8 | Capella | Suba | 144 | 26/06/2024 30/09/2024 | 1.872.000.000 | FiduPopular | Bolívar |
| 9 | Rosa Amatista (2025) | Bosa | 40 | 20/02/2025 | 569.400.000 | FiduPopular |  |
| 10 | Las Violetas | Usme | 25 | 26/06/2024 | 325.000.000 | SDHT |  |
| 11 | La Cristalina | Usme | 25 | 26/06/2024 | 325.000.000 | Constructora |  |
| 12 | Senderos de Fontibón | Fontibón | 72 | 26/11/2024 | 936.000.000 | Constructora |  |
| 13 | Rosa Violeta | Bosa | 180 | 20/02/2025 4/07/2025 | 2.562.300.000 | FiduPopular |  |
| 14 | Alicante | Suba | 72 | 6/02/2024 | 936.000.000 | Constructora | Amarilo |
| 15 | Jardines del Portal | Usme | 156 | 30/04/2024 | 2.028.000.000 | Constructora |  |
| 16 | Andalucía | Suba | 72 | 30/04/2024 | 936.000.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 17 | Casa Real Casas (2025) | Usme | 170 | 17/07/2025 | 2.419.950.000 | Constructora | Grupo Solerium |
| 18 | Casa Real VIS Etapa 2 (2025) | Usme | 100 | 19/08/2025 | 1.423.500.000 | Constructora |  |
| 19 | Armonía (2024) | Bosa | 230 | 27/11/2024 | 2.990.000.000 | FiduPopular-SDHT | Capital |
| 20 | Florecer | Bosa | 240 | 26/11/2024 11/04/2025 | 3.243.500.000 | Constructora |  |
| 21 | Urbanía ECO | Fontibón | 200 | 5/11/2024 27/11/2024 | 2.600.000.000 | Constructora |  |
| 22 | Urbanía Terra | Fontibón | 150 | 26/11/2024 | 1.950.000.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 23 | Primavera 2024 | Fontibón | 65 | 5/11/2024 | 845.000.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 24 | Atalayas | Bosa | 120 | 28/12/2023 27/11/2024 | 1.406.000.000 | Constructora | Triada |
| 25 | Villa Javier | San Cristóbal | 104 | 28/12/2023 27/11/2024 | 1.242.800.000 | Constructora |  |
| 26 | Renacer Central | Teusaquillo | 177 | 28/12/2023 11/04/2025 | 2.071.645.000 | Constructora |  |
| 27 | Sue Natura 2024 | Usme | 90 | 30/09/2024 | 1.170.000.000 | Constructora | Coninsa |
| 28 | Torrevide VIP | Usaquén | 80 | 30/09/2024 | 1.040.000.000 | Constructora |  |
| 29 | Vertice 115 | Fontibón | 110 | 13/06/2024 | 1.504.100.000 | FiduPopular | Las Galias |
| 30 | Casa Blanca Garden`s | Suba | 86 | 26/11/2024 | 1.118.000.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 31 | Terra Castilla | Kennedy | 112 | 11/04/2025 | 1.594.320.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 32 | Arttico | Fontibón | 170 | 15/07/2025 | 2.419.950.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 33 | Molino Caracas | Rafael Uribe | 200 | 15/07/2025 | 2.847.000.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 34 | Ronda de Verano | Bosa | 250 | 15/07/2025 | 3.558.750.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 35 | Nexo | Los Martires | 100 | 17/07/2025 | 2.135.250.000 | FiduPopular-SDHT |  |
| 36 | Navarra VIS | Fontibón | 310 | 30/09/2024 26/11/2024 20/02/2025 | 4.127.565.000 | Popular | CG |
| 37 | Viales 26 | Engativa | 11 | 21/09/2023 | 127.600.000 | Contructora | Viale 26 |
| 38 | La Cabrera | Usme | 100 | 11/04/2025 | 1.423.500.000 | Constructora | Marval |
| 39 | Torres de San Silvestre | Fontibón | 282 | 17/12/2024 20/02/2025 17/07/2025 | 3.915.470.000 | Constructora | Beracca SAS |
| 40 | Portal del Claretiano | Bosa | 183 | 20/02/2025 11/06/2025 04/07/2025 | 2.605.005.000 | Constructora | Vavilco SAS |
| 41 | Torre Kalú | Kennedy | 288 | 17/07/2025 | 4.099.680.000 | Contructora | Akila SAS |
| 42 | Triventto | Bosa | 32 | 17/07/2025 | 455.520.000 | FiduPopular | Ambientti |
| 43 | Reserva Entrenubes | San Cristóbal | 100 | 19/08/2025 | 1.423.500.000 | FiduPopular | Ambientti |
| 44 | Turin | Fontibón | 98 | 2/10/2025 | 1.395.030.000 | FiduPopular | Colpatria |
| 45 | Metro 22 | Santafé | 54 | 2/10/2025 | 768.690.000 | FiduPopular | Metro 22 |
| TOTAL |  |  | 6300 |  | 86.093.720.000 |  |  |

- Contratos de separación en proceso de modificación

| No. | Proyecto | Constructora | Cto Separación | Modificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rosa Amatista (2021) | Bolívar | 004-2022 | Cambio de unidades y cambio forma de pago del subsidio (contra escrituración), en revisión versión final por parte de la constructora enviado el 1 de octubre de 2025 |
| 2 | Navarra (2022) | CG | 009-2022 | Cambio forma de pago del subsidio (contra escrituración), en revisión versión final por parte de la constructora |
| 3 | Serena | Capital | 001-2023 | Cambio forma de pago del subsidio (contra escrituración), en revisión por parte de la constructora |
| 4 | Ventura | Capital | 006-2023 | Cambio forma de pago del subsidio (contra escrituración), en revisión por parte de la constructora |
| 5 | Sue Natura | Coninsa | 003-2024 | Modificación plazo para cumplimiento para para disposición de recursos a 36 meses y aclaración manejo de los rendimientos del EF de separación, en elaboración de minuta |

- Contratos de separación en seguimiento al cumplimiento de condiciones para la disposición de los recursos de separación:

| Ítem | Proyecto | Tipo | Constructora | Localidad | Cantidad de viviendas separadas | No de Contrato | Fecha de suscripción del contrato | Recursos girados al encargo fiduciario de administración de recursos de separación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barcelona | VIS | Las Galias | Santafé | 71 | 003 de 2023 | 15/06/2023 | $ 710.000.000 |
| 2 | Londres | VIS | Las Galias | Santafé | 155 | 004 de 2023 | 15/09/2023 | $ 1.550.000.000 |
| 3 | Nueva York | VIS | Las Galias | Santafé | 196 | 005 de 2023 | 29/08/2023 | $ 1.960.000.000 |
| 4 | Armonía | VIP | Capital | Bosa | 317 | 009 de 2023 | 18/01/2024 | $ 3.677.200.000 |
| 5 | Real Casas | VIS | Viu Group | Usme | 106 | 002 de 2024 | 24/06/2024 | $ 1.229.600.000 |
| 6 | Real Aptos VIP | VIP | Viu Group | Usme | 392 | 011 de 2023 | 6/12/2023 | $ 4.547.200.000 |
| 7 | Real Aptos VIS | VIS | Viu Group | Usme | 176 | 017 de 2023 | 26/12/2023 | $ 2.041.600.000 |
| 8 | Ciruelo | VIP | Amarilo | Suba- Lagos Torca | 72 | 009 de 2024 | 21/11/2024 | $ 835.200.000 |
| 9 | Ámsterdam | VIS | Las Galias | Santafé | 102 | 015 de 2023 | 27/12/2023 | $ 1.183.200.000 |
| 10 | Sue Natura | VIS | Coninsa | Usme | 75 | 003 de 2024 | 12/06/2024 | $ 870.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.662 |  |  | $ 18.604.000.000 |

4.2 MI CASA YA

Actividades por desarrollar

En lo relacionado con las actividades pendientes por desarrollar al 31 de octubre de 2025, como primera medida, se encuentran pendientes de desembolso 12 subsidios complementarios, identificados como se muestra a continuación:

- En proceso de expedición de resolución de perdida de fuerza de 3 subsidios complementarios que renunciaron al subsidio nacional de Fonvivienda.

| ID. HOGAR MCY | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | VALOR SUBSIDIO | CONSTRUCTORA | No. RES SDHT | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1254465 | 1032395343 | ANDRES GUILLERMO | REYES OSORIO | $11.600.000 | GRUPO SOLERIUM S.A. | 482 | 11/07/2023 |
| 1219115 | 1023942433 | ANGIE CAROLINA | GUTIERREZ HERRERA | $11.600.000 | INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES IC SAS | 610 | 9/08/2023 |
| 1118454 | 28742144 | LUZ MARINA | RIOS CARDENAS | $11.600.000 | Constructora Bolivar S.A. | 836 | 12/10/2023 |

- En cuanto a los 9 subsidios complementarios restantes, se ha remitido oficios a constructores y beneficiarios, sin embargo, aún no se obtiene respuesta. Se identifico que 3 casos requieren escritura de aclaración por errores, 1 caso el constructor no ha solicitado desembolso, y sobre los últimos 5 presentan estados en Fonvivienda que no permite continuar el proceso. A la fecha se recibió una escritura de los casos que requieren aclaración, se encuentra en revisión para continuar proceso de desembolso en la SDHT, y se recibió una escritura de los casos que aún no pueden avanzar porque no ha sido desembolsado por Fonvivienda. Con respecto a los restantes casos se ha reiterado en varias oportunidades la solicitud a los constructores, pero no lo han solucionado.

| SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PENDIENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observación | Cantidad | Motivo |
| Requiere escritura de aclaración | 3 | El constructor no ha remitido escritura |
| Lo utilizaron | 1 | EL constructor no ha solicitado desembolso |
| No pueden avanzar en la SDHT hasta que avance en Fonvivienda | 2 | Estado Aplicado |
|  | 1 | Estado reportado para pago en Fonvivienda |
|  | 2 | Estado vencido Fonvivienda |
| TOTAL | 9 |  |

| SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIEREN ESCRITURA DE ACLARACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. HOGAR MCY | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | VALOR SUBSIDIO | CONSTRUCTORA | No. RES SDHT | FECHA | PROBLEMA |
| 249255 | 1032433699 | DIANA MARCELA | PALOMA GONZALEZ | $ 8.281.160 | PRABYC INGENIERO SAS | 329 | 14/06/2019 | Tiene locatarios y menciona que el beneficiario del subsidio es el comprador, es decir FNA |
|  | 1075245107 | CRISTIAN DAVID | ANDRADE QUEVEDO |  |  |  |  |  |
| 375354 | 1026287321 | MIGUEL EDUARDO | FUERTES CORTES | $ 7.022.424 | PROMOTORA QUADRIGA SAS | 088 | 27/03/2020 | Aparece solo un beneficiario |
|  | 52888749 | FLOR NATALIA | GALVIS CORTES |  |  |  |  |  |
| 1281660 | 1018480993 | ALVARO ENRIQUE | GUAL ROMERO | $10.000.000 | URBANSA S.A | 873 | 13/12/2022 | Se encuentra en revisión la escritura de aclaración |

| SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS QUE EL CONSTRUCTOR NO HA SOLICITADO DESEMBOLSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. HOGAR MCY | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | VALOR SUBSIDIO | CONSTRUCTORA | No. RES SDHT | FECHA | OBSERVACIÓN |
| 906675 | 1110524445 | ERIKA GISSELA | NUÑEZ CORTES | $10.000.000 | IDT PROYECTOS SAS | 410 | 5/07/2022 | El constructor indica que no cumple requisitos para desembolso |

| SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS QUE NO PUEDEN AVANZAR EN LA SDHT HASTA QUE AVANCE EN FONVIVIENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. HOGAR MCY | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | VALOR SUBSIDIO | CONSTRUCTORA | No. RES SDHT | FECHA | PROBLEMA |
| 460811 | 1030644338 | GISSELL ALEJANDRA | MARTINEZ RODRIGUEZ | $ 8.778.030 | INVERSIONES LA CASTELLANA SAS | 149 | 12/05/2020 | Se recibió escritura, Estado Aplicado – no puede continuar hasta que Fonvivienda desembolse. |
| 899302 | 53088161 | LUZ HELENA | MORENO CALLES | $ 9.085.260 | ENTORNO Y CONSTRUCCIONES URBANAS SAS | 789 | 16/11/2021 | Estado Reportado para Pago Fonvivienda |
| 931287 | 1010001345 | ANDRES FERNANDO | GARZON CRUZ | $ 9.085.260 | ZOOM CONSTRUCTORA S.A | 27 | 26/01/2022 | Estado Aplicado |
| 1144518 | 1019121979 | ERIKA DANIELA | VARGAS TRUJILLO | $ 10.000.000 | URAKI CONSTRUCTORA S.A.S | 873 | 13/12/2022 | Estado vencido en Fonvivienda |
| 1208573 | 32935996 | ELENA PATRICIA | BLANCO SOLAR | $ 11.600.000 | CONSTRUCTORA BSA SAS | 481 | 11/07/2023 | Estado vencido en Fonvivienda |

Una vez se reciba las actas de aprobación de la devolución de recursos al Tesoro Distrital por parte del comité fiduciario, se elaborará el respectivo documento de modificación de recursos y se continuara el proceso para que se lleve a cabo la transferencia de recursos por parte de la Fiduciaria de Occidente.

Soportes

El programa cuenta con una carpeta compartida en el servidor de la entidad nombrada Mi Casa Ya, en la cual se encuentra la gestión del programa que ha permitido adelantar los diferentes procesos como la asignación, desembolso y legalización de los subsidios complementarios, ruta: \\SRV-FILESERVER\Mi casa ya Adicionalmente, la información relacionada con hogares asignados, resoluciones, desembolsos y legalizados es cargada en la plataforma de la entidad (Sipive).

4.3 SUBSIDIO DE VIVIENDA EN ESPECIE

Liquidación de Convenios Interadministrativos:

- Convenio Interadministrativo 415 de 2017:  De acuerdo con la cláusula octava del convenio al convenio interadministrativo el plazo estará vigente hasta cuando se agoten los recursos que administra la Fiduciaria y seis meses más y su liquidación se da a los 4 meses siguientes de la terminación de su plazo.

Pendiente el reintegro de recursos a la Tesorería Distrital de la Resolución 785 de 2024, elaboración de acta de liquidación, cierre cuenta donde se administran los recursos y reintegro de recursos y rendimientos pendientes a la Tesorería Distrital.

Fechas de vencimiento convenios interadministrativos:

- Convenio Interadministrativo 407 de 2013 fecha de vencimiento 30 de enero de 2026.

- Convenio Interadministrativo 234 de 2014 fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2025.

834 DE

4.4 REACTIVA TU COMPRA, REACTIVA TU HOGAR

- En proceso de expedición resolución que unifica la reglamentación del programa (Resoluciones 262 y 500 de 2024)

- Pendiente resolución de ampliación de vigencia de subsidios, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Subsecretaria Jurídica

- Legalización de subsidios pagados en el marco del programa de Reactiva Tu Compra

4.5 MIGRANTES

El 24 de agosto de 2024, fue suscrito el convenio Interadministrativo No. 019 de 2023, suscrito con el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la ejecución y seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de la iniciativa del Gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - Ley 2294 de 2023.”

A la fecha se han realizado la entrega de los siguientes informes:

- 2-2023-79598 del 17 de noviembre de 2023

- 2-2023-82610 del 04 de diciembre de 2023

- 2-2024-7726 del 24 de enero de 2024

- 2-2024-24679 del 15 de mayo de 2024

- 2-2024-33466 del 16 de julio de 2024

- 2-2024-61279 del 27 de diciembre de 2024

- 2-2025-18456 del 11 abril de 2025

- 2-2025-37481 del 11 de julio de 2025

- Balance del estado de la dependencia y dificultades superadas. La Subdirección de Recursos Públicos ha cumplido integralmente sus obligaciones en el marco del Convenio 019 de 2023, garantizando el rigor técnico en las verificaciones, la transparencia en la gestión de la información, la articulación interinstitucional y el acompañamiento social a los hogares migrantes. Estas acciones han permitido avanzar en el acceso a vivienda digna en arrendamiento para población migrante venezolana en Bogotá, contribuyendo a la política pública de atención a esta población en situación de vulnerabilidad.

- Se encuentra en ejecución la asistencia técnica que brinda la SDHT para la asignación por parte de FONVIVIENDA a 200 hogares venezolanos, para la vigencia 2025.

En desarrollo de la ejecución del convenio FONVIVIENDA a expedido los siguientes actos administrativos por medio del cual se realiza la asignación de los hogares beneficiarios, del subsidio Familiar de Vivienda de Hogares Migrantes Venezolanos en la ciudad de Bogotá D.C., a través de las siguientes resoluciones:

| Resolución No. | Fecha | No. de Hogares Asignados |
| --- | --- | --- |
| 1406 | 22 de diciembre de 2023 | 57 |
| 0112 | 5 de abril de 2024 | 18 |
| 0244 | 28 de mayo de 2024 | 72 |
| 0887 | 12 de noviembre de 2024 | 31 |
| 1045 | 13 diciembre de 2024 | 22 |
| 0406 | 09 de julio de 2025 | 3 |
| 0499 | 23 de julio de 2025 | 4 |
| 0571 | 15 de agosto de 2025 | 8 |
| 0561 | 13 de agosto de 2025 | 1 |
| 0628 | 03 de septiembre de 2025 | 5 |
| 0711 | 25 de septiembre de 2025 | 6 |

Se han realizado visitas de seguimiento con el fin de verificar las condiciones de habitabilidad establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del Convenio.

Asimismo, se han realizado las tres jornadas de postulación con la asistencia de FONVIVIENDA en las instalaciones de Atención al Usuario de la SDHT los días 23 de julio, 15 de agosto y 17 de septiembre de 2025.

De esta manera se continúan realizando las verificaciones cartográficas, documentales y las visitas inspección de los hogares habilitados por FONVIVIENDA.

- Manuales de operación. A continuación, se indica su ubicación dentro del mapa interactivo de la entidad.

Con base a la planificación de la gestión del cambio aprobada para el proceso Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional que se presentó a la Oficina Asesora de Planeación OAP el día 23/10/2025 y fue aprobada el día 22/01/2026; lo anterior, soportado en el rediseño institucional, el cual se aprobó inicialmente mediante el Decreto 510 del 22 de octubre de 2025 "Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaria Distrital del Hábitat", y posteriormente, dicho decreto fue compilado en el decreto Distrital 653 del 22 de diciembre de 2025, "Por medio del cual se adopta el Decreto Único del Sector Hábitat".

En concordancia con lo anterior, se ajustó el nombre del proceso, en atención a la modificación aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en su sesión No. 8 del 16 de diciembre de 2025. Así mismo, se incorpora el Decreto Distrital 653 del 22 de diciembre de 2025, “Por medio del cual se adopta el Decreto Único del Sector Hábitat”, el cual compila el Decreto 510 del 22 de octubre de 2025, “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat”.

De acuerdo con el control del cambio, se hizo necesario modificar el plan, teniendo en cuenta la coyuntura presentada durante el mes de enero relacionada con la contratación del talento humano requerido para la ejecución de las actividades.

En este contexto, la modificación al Plan de Gestión del Cambio permite garantizar la adecuada identificación y gestión de los impactos derivados de los cambios en la estructura organizacional, la definición clara de responsabilidades, la disponibilidad de los recursos necesarios para su implementación y la mitigación de los riesgos asociados, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los requisitos del Sistema de Gestión.

El proceso de Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional, actualmente cuenta con 58 documentos (caracterizaciones, manuales, procedimientos, formatos, entre otros) publicados, los cuales se pueden observar en el listado maestro del Mapa Interactivo SIG de la entidad.

A continuación, se indica el estado de los documentos de la dirección dentro del mapa interactivo de la entidad (https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/index.php)*, así:

*Listado Maestros de Documentos.

Importante comentar, que se eliminaron del proceso dentro en el mapa interactivo, los 14 documentos que hacían parte de la Subdirección de Recursos Privados, que con el rediseño institucional de la entidad realizado mediante el Decreto 510 del 22 de octubre de 2025 compilado en el decreto 653 de 2025, donde algunas de las funciones de la Subdirección mencionada, pasaron a la Dirección de Financiación de Vivienda; en tal sentido, se realizó la solicitud de eliminación del mapa interactivo del proceso, en el marco de la gestión del cambio, la Oficina Asesora de Planeación – OAP SDHT, para la fecha de corte de este informe, esta oficina realizó la eliminación en el Mapa Interactivo de dichos documentos, los cuales quedaron en el listado maestro del proceso, en el ítem de documentos eliminados, así:

| CODIGO | DOCUMENTO | FECHA DE VIGENCIA | VERSIÓN | PLAN GESTIÓN CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM06-FO722 | Registro de Empresas con Responsabilidad Social Empresarial | 5/06/2025 | 3 | ELIMINADO |
| PM06-FO965 | Tablero indicadores de gestión de recursos para la financiación de programas, proyectos o estrategias de intervenciones integrales del hábitat. | 21/01/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO975 | Matriz Seguimiento Procesos Cooperación Internacional | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO976 | Ficha Técnica Solicitud Donaciones | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO977 | Matriz control inventario bodega donación | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO978 | Postulación donaciones | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO979 | Acta recibo donaciones | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO980 | Constancia Entrega de Donaciones | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO981 | Infancia y Hábitat formato Informe jornada | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO982 | Base Datos Infancia y Hábitat | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-FO983 | Base Datos Construyendo Empleo | 5/06/2025 | 1 | ELIMINADO |
| PM06-MM38 | Manual estrategias de gestión recursos para la financiación de las intervenciones integrales de Hábitat | 21/01/2025 | 3 | ELIMINADO |
| PM06-PR28 | Procedimiento gestión de recursos de cooperación internacional | 5/06/2025 | 2 | ELIMINADO |
| PM06-PR30 | Procedimiento Estrategia Responsabilidad Social Empresarial | 5/06/2025 | 2 | ELIMINADO |

La Dirección de Financiación de Vivienda, desde el día 22 enero de 2026 viene realizando la creación y/o actualización de los documentos vigentes y controlados que tiene a cargo de acuerdo a sus funciones, los cuales se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y tiene programada en el plan de gestión del cambio aprobado para el proceso, como fecha límite de finalización el día 30 de abril de 2026.

A la fecha de corte de este informe (31/05/2026), la Dirección de Financiación de Vivienda, dentro del proceso de Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional, tiene a cargo 46 documentos en el sistema Integrado de Gestión de la Entidad (Mapa Interactivo), de los cuales 44 documentos se encuentran actualizados y/o publicados en el Mapa Interactivo, de acuerdo con lo planeado en la gestión del cambio 2026.

Pendientes:

A la fecha de presentación de este informe (31/05/2026), en trámite en el Mapa Interactivo hay 1 documento en revisión por la oficina Asesora de Planeación de la SDHT, así (ver mapa interactivo (https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/index.php):

Reporte Notificaciones Pendientes.

Así mismo, a la fecha de corte de este informe, se encuentra 1 documento que aún está en revisión por fuera del Mapa Interactivo, por parte de los profesionales de la Dirección de Financiación de Vivienda, así:

| CODIGO | DOCUMENTO | FECHA DE VIGENCIA | VERSIÓN | PLAN GESTIÓN CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM06-PT24 | Protocolo valoración requisito condición diferencial discapacidad | 27/06/2023 | 1 | EN REVISIÓN (Apoyo del programa) |

CUADRO DE INFORMES DE SUPERVSIÓN RADICADOS Y PENDEINTES

- CONTRATO 688-2021

| No. | Radicado entrega informe contratista | Fecha Radicado entrega informe contratista | No. Informe supervisión | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2024-5907 | 15/02/2024 | 31 | ene-24 |
| 2 | 1-2024-11499 | 19/03/2024 | 32 | feb-24 |
| 3 | 1-2024-15069 | 15/04/2024 | 33 | mar-24 |
| 4 | 1-2024-20145 | 20/05/2024 | 34 | abr-24 |
| 5 | 1-2024-23765 | 20/06/2024 | 35 | may-24 |
| 6 | 1-2024-27224 | 22/07/2024 | 36 | jun-24 |
| 7 | 1-2024-30854 | 22/08/2024 | 37 | jul-24 |
| 8 | 1-2024-34194 | 17/09/2024 | 38 | ago-24 |
| 9 | 1-2024-38542 | 22/10/2024 | 39 | sep-24 |
| 10 | 1-2024-41021 | 13/11/2024 | 40 | oct-24 |
| 11 | 1-2024-45325 | 17/12/2024 | 41 | nov-24 |
| 12 | 1-2025-1320 | 17/01/2025 | 42 | dic-24 |
| 13 | 1-2025-9132 | 07/03/2025 | 43 | ene-25 |
| 14 | 1-2025-21910 | 14/04/2025 | 44 | feb-25 |
| 15 | 1-2025-24847 | 02/05/2025 | 45 | mar-25 |
| 16 | 1-2025-29115 | 22/05/2025 | 46 | abr-25 |
| 17 | 1-2025-33540 | 26/06/2025 | 47 | Mayo-25 |
| 18 | 1-2025-39140 | 21/07/2025 | 48 | Junio-25 |
| 19 | 1-2025-43358 | 19/08/2025 | 49 | Julio-25 |
| 20 | 1-2025-49305 | 23/092025 | 50 | Agosto-25 |
| 21 | 1-2025-54502 | 20/10/2025 | 51 | Septiembre-25 |

Pendiente

Octubre 2025

- CONVENIO 407-2033 - RENOBO

| No. | Radicado entrega informe contratista | Fecha Radicado entrega informe contratista | No. Informe supervisión | Periodo | Radicado Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2024-14103 | 09/04/2024 | 64 | enero - febrero 2024 | 3-2024-5499 |
| 2 | 1-2024-22737 | 12/06/2024 | 65 | marzo - abril 2024 | 3-2024-5498 |
| 3 | 1-2024-33070 | 10/09/2024 | 66 | mayo - junio 2024 | 3-2024-8675 |
| 4 | 1-2024-35057 | 24/09/2024 | 67 | julio - agosto 2024 | 3-2024-9009 |
| 5 | 1-2024-42612 | 25/11/2024 | 68 | septiembre - octubre 2024 | 3-2024-10550 |
| 6 | 1-2025-1553 | 21/01/2025 | 69 | noviembre - diciembre 2024 | 3-2025-2673 |

Pendientes

Enero – febrero 2025

Marzo – abril 2025

Mayo – junio 2025

- CONVENIO 234-2014 – CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| No. | Radicado entrega informe contratista | Fecha Radicado entrega informe contratista | No. Informe supervisión | Periodo | Radicado Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2024-18817 | 07/05/2024 | 59 | enero - febrero 2024 | 3-2024-5348 |
| 2 | 1-2024-19256 | 10/05/2024 | 60 | marzo - abril 2024 | 3-2024-5497 |
| 3 | 1-2024-26992 | 19/07/2024 | 61 | mayo - junio 2024 | 3-2024-5922 |
| 4 | 1-2024-34491 | 19/09/2024 | 62 | julio - agosto 2024 | 3-2024-8964 |
| 5 | 1-2024-43033 | 29/11/2024 | 63 | septiembre - octubre 2024 | 3-2025-161 |
| 6 | 1-2025-1583 | 21/01/2025 | 64 | noviembre - diciembre 2024 | 3-2025-3229 |
| 7 | 1-2025-22042 | 14/04/2025 | 65 | Enero – febrero 2025 | 3-2025-4984 |
| 8 | 1-2025-33692 | 19/06/2025 | 66 | Marzo – abril 2025 | 3-2025-7561 |

Pendiente

Mayo a junio 2025

Julio a septiembre 2025

- CONVENIO 415 DE 2017 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

| No. Informe supervisión | Periodo | Radicado Administrativa |
| --- | --- | --- |
| 9 | noviembre 2023 - enero 2024 | 3-2024-2461 |
| 10 | febrero - abril 2024 | 3-2024-5500 |
| 11 | mayo - julio 2024 | 3-2024-8953 |
| 12 | agosto - octubre 2024 | 3-2025-2504 |
| 13 | noviembre - diciembre 2024 - enero 2025 | 3-2025-3230 |
| 14 | Febrero – marzo – abril 2025 | 3-2025-7559 |

PENDIENTE:

Mayo, junio y julio

- CONVENIO 019 DE 2023 – FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – MIGRANTES

| No. | Radicado entregado A Fonvivienda | Fecha Radicado entrega informe contratista | No. Informe supervisión | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-2023-79598 | 17/11/2023 | 1 | nov-23 |
| 2 | 2-2023-82610 | 04/12/2023 | 2 | dic-23 |
| 3 | 2-2024-7726 | 24/01/2024 | 3 | ene-24 |
| 4 | 2-2024-24679 | 15/05/2024 | 4 | may-24 |
| 5 | 2-2024-33466 | 16/07/2024 | 5 | 1 de junio y el 11 de julio de 2024 |
| 6 | 2-2024-61279 | 27/12/2024 | 6 | 1º de septiembre, y el 30 de noviembre de 2024 |
| 7 | 2-2025-18456 | 11/04/2025 | 7 | 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025 |
| 8 | 2-2025-37481 | 11/07/2025 | 8 | 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025 |
| 9 | 2-2025-68039 | 19/10/2025 | 9 | 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 |

- CONVENIO 499-2018 - FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- MI CASAYA

| No. Informe supervisión | Periodo | Radicado Administrativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enero - Junio 2024 | 3-2024-6054 |
| 2 | Julio - Agosto 2024 | 3-2024-7240 |
| 3 | Septiembre - Octubre 2024 | 3-2024-10293 |
| 4 | Noviembre - Diciembre 2024 | 3-2025-2506 |
| 5 | Enero - Febrero 2025 | 3-2025-4325 |
| 6 | Marzo – abril 2025 | 3-2025-5614 |
| 7 | Mayo – junio 2025 | 3-2025-7859 |
| 8 | Julio – agosto 2025 | 3-2025-9836 |

Pendiente:

Septiembre – octubre 2025

- Sistemas de información que utiliza para obtener, almacenar, administrar, controlar y/o procesar la información

La Subdirección de Recursos Públicos utiliza los sistemas de información denominados SIPIVE y SUAV para el registro de los hogares y la gestión de las asignaciones en los diferentes programas de subsidio.

- SIPIVE (SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA EFECTVA)

Sistema utilizado para el registro y administración de información relacionada con los procesos de verificación y validación de hogares.

- SUAV – DESCRIPCIÓN

Plataforma institucional para la gestión integral de los programas del Subsidio Distrital de Vivienda.

El SUAV inició su desarrollo en enero de 2023 y actualmente cuenta con los módulos de:

- Inscripción

- Postulación

- Verificación de requisitos

- Asignación

El módulo de Desembolsos presenta distintos niveles de avance según el programa.

PROGRAMAS

- OFERTA PREFERENTE

Fecha de implementación en el SUAV

Enero de 2023 (inicio del desarrollo general del sistema)

Avances o desarrollos realizados desde el 26 de agosto de 2024

- Módulos de Inscripción, Postulación, Verificación de Requisitos y Asignación en operación.

- Módulo de Desembolsos con un 40% de avance.

- Ajustes continuos a reglas de negocio para validaciones de hogar y estado.

- Optimización de consultas y reportes operativos.

Desarrollos o ajustes pendientes por implementar

- Finalización del módulo de Desembolsos (restante 60%).

- Integración con reportes automatizados de trazabilidad.

- Ajustes en notificaciones y cargas masivas por programa.

- AHORRO PARA MI CASA

Fecha de implementación en el SUAV

Enero de 2025

Avances o desarrollos realizados con corte al 31 de marzo de 2026

- Módulos de Inscripción, Postulación, Verificación de requisitos y Asignación en funcionamiento.

- Módulo de pagos a un 100%, con mejoras en implementación. A la fecha permite generar planillas de pago, cargar ahorros por parte de los hogares, revisar y validar ahorros, conteo de pagos y ahorros, cargue y consulta de soportes de desembolso, entre otras funcionalidades.

- Consolidación de reportes para seguimiento.

- Mejoras para la operación y posibles controles.

Desarrollos o ajustes pendientes por implementar

- Preparación del sistema para la convocatoria No.2 a desarrollar en el primer semestre de 2026.

- REACTIVA TU COMPRA – REACTIVA TU HOGAR

Fecha de implementación en el SUAV

Enero de 2024

Avances o desarrollos realizados desde el 26 de agosto de 2024

- Módulos de Inscripción, Postulación, Verificación de requisitos y Asignación operativos.

- Módulo de Desembolsos con un 40% de avance.

- Mejoras en validación de documentos y cruce de información.

- Optimización de interfaces para carga masiva y seguimiento.

Desarrollos o ajustes pendientes por implementar

- Finalización del módulo de Desembolsos (60%).

- Mejoras en visualización y reportes del ciclo completo del subsidio.

- Ajustes en el flujo de asignación según retroalimentación de usuarios.

- AHORRO TEMPORAL SOLIDARIO

Fecha de implementación en el SUAV

Septiembre de 2025

Avances o desarrollos realizados desde el 26 de agosto de 2024

- Módulos de Inscripción, Postulación, Verificación de requisitos y Asignación desarrollados.

- Módulo de Desembolsos con un 40% de avance.

- Creación de reglas específicas para validación de ahorro y grupo objetivo.

- Ajustes de formularios y flujos operativos iniciales.

Desarrollos o ajustes pendientes por implementar

- Culminar módulo de Desembolsos (restante 60%).

- Ampliación de reportes y estados operativos.

- Ajustes de automatización en verificaciones.

- REDUCE TU CUOTA

Fecha de implementación en el SUAV

Octubre de 2024

Avances o desarrollos realizados desde el 26 de agosto de 2024

- Módulos de Inscripción, Postulación, Verificación y Asignación desarrollados.

- No se presenta avance en el módulo de Desembolsos para este programa.

Desarrollos o ajustes pendientes por implementar

- Desarrollo completo del módulo de Desembolsos (0% → 100%).

- Ajustes específicos para reglas de validación y flujo operativo del programa.

- Integración con módulos transversales de carga masiva, reportes y seguimiento

- Temas adicionales

10.1 DESIGNACIONES A COMITÉS, MESAS DE TRABAJO, EXTERNAS

A continuación, se describe las delegaciones con que cuenta la Subdirección de Recursos Públicos en las diferentes mesas y/o comités:

| No. | Nombre instancia | Radicado de delegación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesa intersectorial para la implementación del Acuerdo de Paz | 2-2024-58037 2-2025-24988 |
| 2 | Comité Coordinador de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado -IMG- | 2-2025-13265 |
| 3 | Mesa de Pueblos Indígenas Víctimas del Conflicto Armado | 2-2024-47732 2-2025-27437 |
| 4 | Comité técnico Contrato de Fiducia Mercantil número 1681 de 2024 suscrito entre la Secretarla Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A. cuyo objeto es: "Constituir un patrimonio autónomo denominado "PROGRAMAS DE PROMOCION V ACCESO A LA VIVIENDA ", por medio del cual se realice Ia administración de los recursos del subsidio distrital de vivienda que transfiera el fideicomitente o que, en general, se transfieran al fideicomiso constituido para la ejecución de actividades en desarrollo de los programas de acceso a la vivienda, destinados a la atención de hogares del distrito capital, de conformidad con las normas que le sean aplicables y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente y los órganos contractuales del patrimonio autónomo. " | 3-2024-10350 |
| 5 | Subcomités Temáticos de Justicia Transicional. Estos subcomités derivan del Comité Distrital de Justicia Transicional, específicamente participamos en los siguientes: - Subcomité Temático de Sistemas de Información - Subcomité Temático de Reparación Integral | 2-2025-12014 |

PARTICIPACIONES EN LOS ESPACIOS DESGINADOS

- MESA DE PUEBLOS INDÍGENAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO:

Es de aclarar que mediante radicado 2-2024-47732 del 17 de octubre del 2024 se recibió delegación para la atención de las citaciones que llegaran a surgir de dicha mesa. Desde la Secretaría Distrital se abordó nuestra integralidad de la oferta de soluciones habitacionales, adicionalmente se reiteró el enfoque diferencial que se realiza conforme a la Resolución 710 del año 2022 (vigente para la fecha) respecto a la calificación y priorización de los hogares a través de los diferentes criterios señalados en el artículo 22 del referido acto administrativo.

Salvo las reuniones citadas el 18 de octubre del 2024 y el 21 de octubre del 2024, para la vigencia 2025 no se han recibido invitaciones para este espacio de interlocución con los pueblos indígenas, por lo que se deja constancia que no existen novedades sobre el particular.

Así mismo esta delegación se recibió actualización a través del radicado No. 2-2025-27437 del 27 de mayo de 2025.

- MESA INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN BOGOTÁD.C.

Esta mesa fue creada por el Decreto Distrital 489 del año 2021, de la cual la Secretaría Distrital del Hábitat solamente es integrante de la mesa principal intersectorial. La delegación fue actualizada a través del radicado SDHT No. 2-2025-24988 del 19 de mayo de 2025 sobre el cargo de la Subdirectora de Recursos Públicos.

Durante el 2025 se ha asistido a las siguientes sesiones:

- Sesión del 20 de mayo del 2025 a las 2 PM de manera presencial en las Aulas Barulé. En esta se realizó seguimiento sobre los siguientes planes operativos:

  - Plan Operativo de la Mesa Distrital de Reintegración

  - Plan Operativo de la Mesa Distrital de Reincorporación

De lo anterior, actualmente la Subsecretaría de Gestión Financiera, tiene metas sobre demanda enfocadas al desarrollo de espacios de orientación y socialización de los programas para acceso a vivienda nueva en los Planes Operativos de Reintegración y de Reincorporación. A lo largo del año con el acompañamiento de la Agencia de Reincorporación y Normalización, se ha venido realizando acompañamiento permanente con los y las firmantes del Acuerdo de Paz, para que se postulen al programa de Oferta Preferente. En la sesión no se presentaron compromisos por parte de la entidad.

- Sesión extraordinaria del 17 de septiembre del 2025: Se asistió a la invitación realizada por la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, el espacio fue desarrollado en las instalaciones de la Justicia Especial de Paz – JEP y tuvo como objeto la socialización de los proyectos restaurativos que acompañan los fallos emitidos por los magistrados de la JEP. No hubo compromisos.

Actualmente, mediante radicado No. 1-2025-52382 del 7 de octubre del año 2025, se recibió invitación de convocatoria para el día 20 de octubre de la presente vigencia, en donde se desarrollará una sesión extraordinaria de dicha mesa, en la cual se hará validación según el orden del día de del Trazador Presupuestal de Paz.

- SUBCOMITÉS TEMÁTICOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL:

Es importante precisar que los subcomités temáticos hacen parte de una instancia macro denominada Comité Distrital de Justicia Transicional, creada por el Decreto Distrital 339 del año 2020. Dichos espacios de coordinación buscan desarrollar de manera especializada los asuntos según su temática, para el caso del de Sistemas de Información, se orienta al seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos a favor de las víctimas en el Distrito Capital.

La Subdirección de Recursos Públicos fue delegada a través del radicado No. 2-2025-12014, el cual continúa vigente para ambos subcomités (Subcomité Temático de Sistemas de Información y el Subcomité Temático de Reparación Integral). A continuación, se describe las sesiones a las que se ha asistido en la vigencia 2025:

- Subcomité Temático de Sistemas de Información.

- Sesión del 18 de marzo del 2025 en el Centro Memoria. Primer Ciclo. Los compromisos se asociaron a cumplir las fechas de reporte PAD del primer trimestre para el 15 de abril del 2025. No se tuvo compromisos para la SDHT.

- Sesión del 10 de julio del 2025, en el Archivo Distrital de Bogotá. Segundo Ciclo. Se realizó seguimiento al acta del primer ciclo celebrada el 18 de marzo del 2025, e hicieron la presentación del Plan Operativo Anual POA 2025 – 2026. No se tuvo compromisos para la SDHT.

- Subcomité Temático de Reparación Integral.

- Sesión del 20 de marzo del 2025, en el Centro Memoria. Primer Ciclo. Se resolvió el compromiso de la última sesión 2024, relacionada con inconformidades manifestadas respecto a un proyecto de vivienda denominado Usme I. Por otro lado, desde la Secretaría se resaltó la articulación que se ha realizado para invitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a estos espacios, con la finalidad de resolver las dudades de las comunidades víctimas respecto a los proyectos de decreto asociados a vivienda usada y autoconstrucción de vivienda rural.

- Sesión del 09 de julio del 2025, en el Centro Memoria. Segundo Ciclo. Se realizó seguimiento al acta del primer ciclo realizado en marco 2025. La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación hizo la presentación del Plan de Retorno y Reubicaciones no étnico, el Plan Integral de Reparación Colectiva del Pueblo Kuamkuamo. No se tuvo compromisos para la SDHT.

- COMITÉ COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO -IMG-

La Subdirección de Recursos Públicos fue delegada a través del radicado No. 2-2025-13265 del 20 de marzo de 2025, sin embargo, se aclara que se asiste en calidad de invitada, dado que la entidad no tiene ni voz ni voto en este comité.

Por otra parte, en la vigencia 2025 se asistió a sesión de manera virtual el 11 de abril de 2025 en donde se expuso la estrategia “Tu ingreso, tu hogar” para aprobación, no obstante, dicha estrategia fue presentada por la Secretaría de Integración Social. No hubo compromisos.

COMITÉ DE DISTRITAL DEL CUIDADO

COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL CUIDADO Y SU UNIDAD TÉCNICA DE APOYO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL CUIDADO

Con base en el rediseño institucional que se surtió en la SDHT dada mediante el Decreto 510 del 22 de octubre de 2025 "Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la secretaria Distrital del Hábitat" (compilado en el decreto 653 de 2025) donde la Subdirección de Recursos Privados se fusionó con la Subdirección de Recursos Públicos y estás se transformaron en la Dirección de Financiación de Vivienda a partir de la fecha de expedición del decreto mencionado anteriormente.

Conforme a lo anterior, y mediante el oficio de salida 2-2025-87854 del día 16 de diciembre 2025, se actualizó la delegación a la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado, quedando a cargo de la directora de Financiación de Vivienda, en representación de la SDHT.

De igual manera, y mediante el oficio de salida  2-2026-2292 del día 19 de enero de 2026, se ratificó la Delegación para la Comisión Intersectorial del Cuidado y su vez se le hizo la Delegación para la Comisión Intersectorial del Cuidado y su Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Cuidado, en esta última la delegación será junto a un profesional especializado de la Dirección de Financiación de Vivienda, quien asistirá a dicha Comisión Intersectorial del Cuidado, cada vez que sea citada.

En concordancia con lo anterior, a la fecha, la Dirección de Financiación de Vivienda, de acuerdo a las citaciones enviadas por la secretaria Distrital de la Mujer, ha venido asistiendo, tanto a la mesa de la Comisión Intersectorial del Cuidado y como a las reuniones de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Cuidado, presenciales y/o virtuales, según citación.

En tal sentido, el día 26 de marzo de 2026, la directora como delegada de la SDHT, asistió de manera presencial a la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado, realizada en la Sala de Música de la Biblioteca Pública Virgilio Barco,  en la cual se participó en la aprobación del Plan Anual de trabajo de la CISDC 2026; la aprobación del documento para la planeación e implementación de las Manzanas del Cuidado; la aprobación de documentos técnicos de pilotos de las dos nuevas estrategias; plan de contingencia Manzana del Cuidado de Los Mártires y se realizó la socialización del Decreto Único del Sector Mujeres.

Con relación a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Cuidado, el delegado por parte de la Dirección asistió a las sesiones ordinarias programadas, la primera sesión No.72, en la cual se realizó de manera virtual el día 30 de enero de 2026, en esta, la realizó la socialización del reglamento interno del Mecanismo de Gobernanza; de los lineamientos operativos de la instancia; Votación de las mesas asesoras y temáticas de la UTA; y el seguimiento a compromisos dejados en las sesiones anteriores. (ACTA No. 72 de 2026).

De igual manera, el día 25 de marzo de 2026, se asistió a la sesión ordinaria No.74, en esta, se hizo la muestra de oferta institucional- BibloRed; la socialización de la estrategia ORVI; se realizó la aprobación ficha técnica modelo de asistencia personal; y se hizo el seguimiento a compromisos dejados en las sesiones anteriores. (ACTA No. 74 de 2026).

El día 27 de mayo de 2026, se asistió a la Sesión Ordinaria UTA SIDICU No 76 realizada de manera presencial, la reunión trató la necesidad de reubicar temporalmente la manzana de cuidado Boyacá Real por limitaciones de espacio y la socialización de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia (18 de octubre–1 de noviembre, país invitado Brasil). Se confirmó participación de múltiples entidades del sistema de cuidado y se solicitó autorización formal para diligencias administrativas.

Sobre la manzana Boyacá Real se presentaron tres opciones evaluadas: permanecer en el perímetro actual con limitaciones de simultaneidad; usar un predio propuesto por DADEP que requiere adecuaciones no listas para las fechas previstas; y trasladarse al Supercade (Supercadengativa), que cumple condiciones físicas y de accesibilidad y permitiría mantener la simultaneidad de servicios. El análisis demográfico comparativo indicó que la cobertura propuesta en el Supercade sería de 88.107 personas frente a 76.365 actualmente, con mayor concentración de niños 0–5 años (5.330 vs. 3.642) y de mujeres cuidadoras (8.166 vs. 6.548), implicando mayor demanda de servicios infantiles y de cuidado.

Se acordó remitir por correo el análisis para la evaluación de las entidades votantes y se planteó la necesidad de coordinar plazos, dado que los espacios disponibles están ocupados hasta el 30 de mayo por la estrategia Integrate; se solicitó un correo formal de interés para priorizar operación si hay prórroga de convenio. También se detallaron acciones operativas necesarias vinculadas a comunicación comunitaria, socialización en instancias locales, actualización de ficha técnica y carteleras, suscripción de anexos de horas, y actualización de InfoCuidado desde el 1 de agosto; está prevista una visita técnica en el marco de la UTA y la aprobación en la Comisión Intersectorial del 26 de junio. Se informó dificultad de la Secretaría de Educación para mantener servicio en Boyacá Real; se propuso mantenerla como unidad operativa comunitaria y explorar un nuevo ciclo nocturno o negociación con un colegio cercano.

En relación con la Bienal Internacional de Artes para la Infancia se explicó su formato, objetivos y componentes —exposición interactiva, presentaciones artísticas, paneles, componente académico y talleres— y se invitó a las entidades a participar en espacios de diálogo la última semana de octubre. Se presentaron ejes temáticos (juego, territorio, espacio, ambiente, disfrute, creatividad, lenguajes digitales), invitados nacionales e internacionales por eje, y propuestas de sedes iniciales (Cinemateca, Planetario, teatros, bibliotecas, universidades, centros CREA y NIOS). Se aclaró que la programación y la logística de transporte aún están en construcción, que las instituciones pueden gestionar transporte de participantes y que se compartirá material de difusión (brochure) por correo.

- Resultado de la gestión

- Asignación de 17.813 subsidios de vivienda a hogares a través de los programas Oferta Preferente, Reduce tu Cuota, Reactiva tu Compra, Ahorro para mi Casa y Subsidio de Vivienda en Especie, fortaleciendo el acceso de la población a soluciones habitacionales.

- Implementación de diferentes soluciones habitacionales para la ciudadanía.

- Implementación de programas de arriendo social dirigidos a población de bajos ingresos, ampliando las alternativas para el acceso a vivienda digna y mitigando el déficit habitacional.

- Robustecer el sistema de información robusto (SUAV), que permitió reducir los tiempos de postulación y asignación de subsidios, así como mejorar el almacenamiento, trazabilidad y control de cada una de las etapas del proceso.

- Legalización de subsidios de vivienda de vigencias anteriores a fin de culminar los cierres administrativos y depuraciones contables correspondientes.

- Liquidación de los convenios 834 de 2020 y 268 de 2014, cumpliendo con los requisitos financieros y contractuales y asegurando el cierre adecuado de los proyectos asociados.

- Informes entes de control

  - Planes de mejoramiento Contraloría De Bogotá

La Oficina de Control Interno - OCI, mediante memorando 3-2024-7005 del 25 de septiembre de 2024, remitió el informe consolidado del estado del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte 30 de junio de 2024.

| CODIGO AUDITORIA | HALLAZGO | ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 3.2.1.2. Hallazgo administrativo por falta de control y gestión de saldos de convenios de años anteriores pendientes de legalizar y depurar suscritos con BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, CAJA DE VIVIENDA POPULAR-CVP, ERU-RENOBO y FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA, por la suma de $5.086.064.885. | Suscribir el acta de liquidación del Convenio No. 834 de 2020 | 14/06/2024 | 23/05/2025 |
|  |  | Realizar 2 Informes de seguimiento al Convenio 415-2017 | 14/06/2024 | 23/05/2025 |
|  |  | Suscribir el acta de liquidación del Convenio 415-2017 | 14/06/2024 | 23/05/2025 |

De acuerdo con lo anterior en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con relación a la Auditoría Financiera y de Gestión Código 051 Vigencia 2023 PAD 2024; la Subdirección de Recursos Públicos es responsable de un hallazgo, con dos casos de los cuales se establecieron tres acciones.

Mediante el memorando 3-2024-9876 del 16 de diciembre de 2024, la Subdirección de Recursos Públicos responsable de las acciones remitió los soportes del avance. Oficina de Control Interno-OCI mediante el memorando 3-2025-1005 del 30 de enero de 2025, comunico los resultados de la valoración y evaluación de esa información remitida de la siguiente manera:

| HALLAZGO | ACCION | VALORACION OCI |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.2 Falta de control y gestión de saldos de convenios de años anteriores pendientes de legalizar y depurar suscritos con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - Convenio No. 834 de 2020, por la suma $ 642.637.800 | Suscribir el acta de liquidación del Convenio No. 834 de 2020 | 50% |
| 3.2.1.2 Falta de control y gestión de saldos de convenios de años anteriores pendientes de legalizar y depurar suscritos con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA - Convenio 415-2017, por la suma de $ 1.564.973.374 | Realizar 2 Informes de seguimiento al Convenio 415-2017 | 50% |
|  | Suscribir el acta de liquidación del Convenio 415-2017 | 0% |

La Subdirección de Recursos Públicos remitió a la OCI mediante el memorando 3-2025-2085 del 28 de febrero de 2025, la solicitud de modificación de las acciones del plan de mejoramiento, en lo referente al hallazgo por falta de control y gestión de saldos pendientes de legalizar y depurar suscrito con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA - Convenio 415- 2017, en el cual se solicitó adicionar un informe de seguimiento y ampliar la fecha de finalización al 31 de octubre de 2025.

Consultada la OCI, mediante el oficio 2-2025-15921 radicado ante el ente de control el 1 de abril de 2025, se solicitó oficialmente la modificación y prórroga del caso del Convenio FNA 415- 2017. El cual fue respondido mediante el oficio 2-2025-11125 por la Dirección Sector Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, aprobando y autorizando la modificación del respectivo plan del plan de mejoramiento.

La Subdirección de Recursos Públicos, mediante el memorando No. 3-2025-6156 del 27 de junio de 2025, remitió a la Oficina de Control Interno los avances de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con el fin de que sean valorados y evaluados.

Conforme al informe final de la auditoría financiera, de gestión y resultados realizada a la Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT, vigencia 2024, Código 50, mediante el memorando 3-2025-4132 de 5 de mayo de 2025, se remitió a la OCI el plan de mejoramiento para ser validado y aprobado por el ente de control, en este se formularon las siguientes acciones a cargo de la Subdirección de Recursos Públicos.

| CODIGO AUDITORIA | HALLAZGO | ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3.1.1.1. Hallazgo administrativo, por presentar saldos a diciembre 31 de 2024 pendientes de legalizar el Acuerdo de Cooperación 1271 de 2022 y depurar los convenios: 834 de 2020, 1011 de 2023, 988 de 2022, 152 de 2012, y 415 de 2017. | Suscribir el acta de liquidación del Convenio No. 834 de 2020 | 6/05/2025 | 15/12/2025 |
|  |  | Solicitar la legalización de recursos del Convenio No. 834 de 2020 | 6/05/2025 | 15/12/2025 |
|  |  | Suscribir el acta de liquidación del Convenio 415 de 2017 | 6/05/2025 | 30/10/2025 |
|  |  | Solicitar la legalización de recursos del Convenio 415 de 2017 | 6/05/2025 | 30/10/2025 |
|  | 3.2.3.1 Hallazgo administrativo por falta de control de la SDHT, en la entrega oportuna de las unidades habitacionales en los proyectos Alegría IV, Alegría V y Navarra 2022. | Realizar 2 seguimientos a la gestión de la Fiducia del Programa Oferta Preferente | 6/05/2025 | 5/05/2026 |

Mediante el memorando No. 3-2025-6169 del 1 de julio de 2025, se remitieron a la Oficina de Control Interno los avances de las acciones bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Gestión Financiera y la Subdirección de Recursos Públicos, en el marco del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. A la fecha, dicha comunicación no ha sido respondida por la Oficina de Control Interno.

A través del memorando No. 3-2025-9077 del 15 de septiembre de 2025 se solicitó la ampliación de la fecha de finalización para el 11 de febrero de 2026 de las acciones: Suscribir el acta de liquidación del Convenio 415 de 2017 y Solicitar la legalización de recursos del Convenio 415 de 2017

  - Planes de mejoramiento internos

La Oficina de Control Interno - OCI, mediante memorando 3-2024-6076 del 24 de septiembre de 2024, remitió el informe consolidado del estado del plan de mejoramiento institucional con corte 30 de junio de 2024, como resultado la Subdirección de recursos Públicos no presenta hallazgos. ni acciones vigentes suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Sin embargo, las acciones PMI 397 y 398, se determinan como hallazgos abiertos en ejecución, con avance y por fuera de términos. Está pendiente la verificación de la OCI de la cuenta contable “19080102" en el marco del trabajo de aseguramiento, para verificar su estado y determinar el curso de los hallazgos que originaron estas acciones correctivas

A causa de lo anterior, la Subdirección de Recursos Públicos mediante el memorando 3-2024-10289 del 26 de diciembre de 2024, solicitó a la OCI la programación de una mesa de trabajo con el fin de revisar las observaciones correspondientes a estas acciones y tomar decisión sobre el tratamiento de estas.

A través del memorando No. 3-2025-9130 del 16 de septiembre de 2025 se realizó el envío de soportes de legalización a la fecha del 16 de septiembre de las acciones descritas en el PMI 397 y 398 con ocasión de una mesa de trabajo realizada con la OCI el 15 de septiembre de 2025, así mismo en esta se solicitó nuevamente una reunión para verificar el estado de las mismas y tomas acciones para poder dar cierre a estas. Con ocasión de esto, se recibió el memorando No. 3-2025-9879 donde se declararon las acciones como inefectivas y se programó mesa de trabajo que se llevó a cabo el 09 de octubre de 2025, en donde se realizó por parte de la Subdirección de Recursos Públicos la presentación del estado y saldo a la fecha de lo relacionado con los mejoramientos habitacionales de la vigencia 2013 y 2014 y sobre estas plantear acciones a la realidad de lo pendiente por legalizar, con ocasión del hallazgo que do origen a las acciones inicialmente formuladas. En la mesa de trabajo se acordó remitir las acciones propuestas que reemplacen las PMI 397 y 398, sin embargo, con la nueva reestructuración del Decreto 510 de 2025 estas acciones deberán ser formuladas y presentadas por la Dirección de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno, mediante el memorando No. 3-2025-8229 del 25 de agosto de 2025, remitió el informe preliminar del trabajo de auditoría realizado sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como resultado de dicha auditoría, se identificó una oportunidad de mejora relacionada con el proceso de revisión de documentos de los postulantes a los beneficios del Sistema de Información Único para Acceso a la Vivienda (SUAV). Esta oportunidad de mejora corresponde al numeral 3.4.13 y consiste en establecer un mecanismo para identificar la calidad de los actores que intervienen en la revisión de dichos documentos, así como dejar registro de las fechas correspondientes.

- Otros procesos o situaciones a su cargo. Se realiza la descripción de temas adicionales a cargo de la Subdirección:

14.1 MAPAS DE RIESGOS, CONTROLES A CARGO

Como resultado de las mesas de trabajo realizadas en diciembre de 2024, se actualizaron los mapas de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fiscales, lavado de activos y financiación del terrorismo para la vigencia 2025. La Subdirección de Programas y Proyectos, mediante el Memorando No. 3-2025-6411 del 7 de julio de 2025, socializó el informe de resultados del monitoreo de segunda línea de defensa a los riesgos de gestión, fiscales, ambientales, de seguridad de la información y de corrupción, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

En atención a las observaciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, se gestionó una mesa de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos, con el fin de revisar los controles definidos en los mapas de riesgos del proceso, Como resultado de esta reunión, se verificaron y actualizaron los controles establecidos proceso, dando lugar a la versión 18 de fecha 5 de agosto del 2025.

De acuerdo con lo anterior, desde el proceso misional Financiación de Soluciones para Acceso a la Vivienda, en el mapa riesgos de gestión se definieron los siguientes riesgos y controles:

| RIESGO | CONTROLES |
| --- | --- |
| R101. Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de asignación de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional por errores en la verificación de los documentos e incumplimiento de los lineamientos establecidos | C101: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos verifican los documentos que se requieren para la postulación de acuerdo con el programa, cada vez que se requiera, con el propósito de conocer el núcleo familiar, hacer la verificación de cumplimiento de requisitos de los posibles beneficiarios y registrar en el Sistema de Información el estado verificaciones aprobadas |
|  | C103: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos (Abogados) validan y elaboran el certificado de cumplimiento de requisitos de los hogares para la asignación del aporte económico, cada vez que se requiera, con el propósito de proyectar el acto administrativo de asignación del subsidio |
|  | C104: Subsecretario (a) de Gestión de Financiera y Subdirector (a) de Recursos Públicos revisa y solicita el control de legalidad de los actos administrativos a la Subsecretaria Jurídica, cada vez que se requiera, con el propósito verificar y garantizar que se cumplan con las disposiciones normativas |
|  | C105: Subsecretario (a) de Gestión de Financiera aprueba el acto administrativo para la asignación del aporte económico, cada vez que se requiera, con el propósito de acreditar el aporte económico al hogar beneficiado |
| R102. Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de legalización de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional debido a errores en la base de datos con información que genera pagos de subsidios u otros beneficios, sin el cumplimiento de requisitos y/o condiciones. | C106: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos revisa los documentos que se requieren para la autorización de pago del subsidio, de acuerdo con el programa, cada vez que se requiera, con el propósito de hacer la validación de los requisitos para el pago y se registra en el Sistema de Información |
|  | C107: Profesionales de la subdirección de Recursos Públicos validan y elaboran la planilla integradora de pagos de la fiduciaria y certificación para la autorización de pago y giro de recursos, cada vez que se requiera, con el propósito de asegurar que los montos a girar correspondan al aporte asignado para cada hogar |
|  | C108: subdirector (a) de Recursos Públicos revisa y solicita la autorización de giro de subsidios de acuerdo con el programa a la Subsecretaria de Gestión Corporativa, cada vez que se requiera, con el propósito de que la fiducia desembolse los montos autorizados para cada hogar |
|  | C110: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos verifican que los recursos girados y/o pagados de los programas de subsidios de vivienda se hayan materializado, cada vez que se requiera, con el propósito de validar el desembolso efectivo a los hogares beneficiarios y solicitar la legalización contable |
|  | C120: subdirector (a) de Recursos Públicos revisan y solicita la legalización a la Subdirección Financiera, cada vez que se requiera, con el propósito de adelantar el reconocimiento contable conforme con lo establecido en el PS04-MM26 Manual de Políticas de operación contable. |

En el mapa de riesgos de corrupción se definieron los siguientes riesgos, controles y acción:

| HALLAZGO | CONTROLES | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| R101. Posibilidad de hacer cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes internos y/o externos para beneficio económico propio o de un tercero | C101: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos realiza seguimiento en el sitio web de la entidad en relación con el funcionamiento, trimestralmente, con el propósito de garantizar su disponibilidad | A101. Informar de la gratuidad de los servicios, en las comunicaciones oficiales de las cartas de movilización de los recursos consignados en las cuentas de ahorro programado a las partes interesadas |
|  | C102: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos validan la solicitud de autorización para la movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado, con el propósito de iniciar la inhabilidad o inconsistencia que se esté presentando |  |
|  | C103: Profesionales de la Subdirección de Recursos Públicos verifican la viabilidad jurídica y financiera de la solicitud de autorización para la movilización de recursos, con el propósito de verificar la inhabilidad y retirarla |  |
|  | C104: subdirector (a) de Recursos Públicos revisa la solicitud de autorización, cada vez que se requiera, con el propósito de aprobar la movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado |  |

Conforme a los lineamientos establecidos en la Política de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat, el monitoreo se realiza de forma cuatrimestral para las actividades de administración de riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la SDHT.

14.2

ACTAS DE CIERRE DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- Se realizó revisión de los contratos de las vigencias 2018-2025 que se encontraban bajo supervisión de la Subdirección de Recursos Públicos y de la Dirección de Financiación de Vivienda, se procedió a elaborar las respectivas actas de cierre, para el trámite de cierre en la plataforma Secop II.

- El 26 de diciembre de 2024, mediante radicado 3-2024-10296 se radicó en la Subdirección Administrativa - Contratación, la solicitud de cierre de los contratos de la vigencia 2020 a los cuales se tuvo acceso en el Secop y de la vigencia 2022, que se encontraban bajo la supervisión de la Subdirección de Recursos Públicos.

- Año 2020 –

| 140-2020 | CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO REVALO | Cerrado en Secop |
| --- | --- | --- |
| 142-2020 | WENDY JOHANNA MORALES ORDOÑEZ | Cerrado en Secop |
| 144-2020 | MARTHA PATRICIA TOVAR GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 146-2020 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | Cerrado en Secop |
| 148-2020 | INGRID CAROLINA MENDEZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 174-2020 | CLAUDIA PATRICIA ARIAS ROJAS | Cerrado en Secop |
| 175-2020 | CESAR ENRIQUE GONZALEZ ARDILA | Cerrado en Secop |
| 176-2020 | YINDRY PEREZ LOPEZ | Cerrado en Secop |
| 211-2020 | MARIA CAMILA GUAVITA VELASQUEZ | Cerrado en Secop |

- Año 2022

| 002-2022 | LUIS OLEGARIO BORDA SILVA | Cerrado en Secop |
| --- | --- | --- |
| 4-2022 | EDNA JACQUELINE ARDILA FLOREZ | Cerrado en Secop |
| 5-2022 | JOHN EDWARD PAEZ HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 6-2022 | CAMILO ANDRES OTERO SALTAREN | Cerrado en Secop |
| 54-2022 | MICHAEL STIVEN BAUTISTA SALAZAR | Cerrado en Secop |
| 82-2022 | CATALINA JIMENEZ VALENCIA | Cerrado en Secop |
| 87-2022 | MARTHA PATRICIA TOVAR GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 90-2022 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ PEÑA | Cerrado en Secop |
| 92-2022 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ | Cerrado en Secop |
| 135-2022 | DIEGO ALEXANDER PAZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 136-2022 | SANDRA STELLA SANCHEZ SANDOVAL | Cerrado en Secop |
| 137-2022 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | Cerrado en Secop |
| 141-2022 | YEIMY PAOLA SANCHEZ GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 142-2022 | DIANA CAROLINA GOMEZ ALVAREZ | Cerrado en Secop |
| 169-2022 | ANGELICA JERIANY BERNAL VALDES | Cerrado en Secop |
| 171-2022 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES | Cerrado en Secop |
| 221-2022 | PAOLA ANDREA GOMEZ BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 222-2022 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 240-2022 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 266-2022 | LAURA CAMILA DE LA HOZ SAAVEDRA | Cerrado en Secop |
| 276-2022 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 302-2022 | KAREN DAYANA RAMIREZ ORTEGON | Cerrado en Secop |
| 317-2022 | PAULA SOFIA ENCINALES URQUIZA | Cerrado en Secop |
| 342-2022 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA | Cerrado en Secop |
| 397-2022 | ANDRES FELIPE GUTIERREZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 455-2022 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA | Cerrado en Secop |
| 457-2022 | NELSON RENE CASAS SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 458-2022 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | Cerrado en Secop |
| 459-2022 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO | Cerrado en Secop |
| 460-2022 | LUIS FERNANDO FERNANDEZ MENDOZA | Cerrado en Secop |
| 461-2022 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 462-2022 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 551-2022 | MANUELA MANTILLA PACHECO | Cerrado en Secop |
| 670-2022 | LUIS ALEXANDER CIFUENTES | Cerrado en Secop |
| 787-2022 | CLAUDIA LINETH ABONIA GARCIA | Cerrado en Secop |
| 788-2022 | JOSE BENJAMIN GARCIA TELLEZ | Cerrado en Secop |
| 833-2022 | PABLO CALA CASTRO | Cerrado en Secop |
| 1149-2022 | DELFI KATERINE RODRIGUEZ GONGORA | Cerrado en Secop |
| 1190-2022 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO | Cerrado en Secop |
| 1191-2022 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 1192-2022 | FELIPE ALEXANDER CAITA TELLEZ | Cerrado en Secop |
| 1194-2022 | INGRID DEL CARMEN BARRERA PEREIRA | Cerrado en Secop |
| 1200-2022 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES | Cerrado en Secop |
| 1208-2022 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA | Cerrado en Secop |
| 1209-2022 | LUZ HEIDY GARCIA PERAFAN | Cerrado en Secop |
| 1211-2022 | JEIMMY JOHANNA RIOS GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 1220-2022 | LEIDY JOHANNA JOYA REY | Cerrado en Secop |
| 1222-2022 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 1223-2022 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 1224-2022 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 1225-2022 | HECTOR CAMILO VELANDIA GARCIA | Cerrado en Secop |
| 1227-2022 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 1228-2022 | MARIA ISABEL AVELLANEDA FRANCO | Cerrado en Secop |
| 1229-2022 | CRISTIAN CAMILO PEÑA TABARQUINO | Cerrado en Secop |
| 1230-2022 | YEISON EFREN YEISON EFREN OSPINA CALVO | Cerrado en Secop |
| 1232-2022 | PABLO CALA CASTRO | Cerrado en Secop |
| 1235-2022 | CARLOS FABIAN HAMON ALARCON | Cerrado en Secop |
| 1265-2022 | ANDREA DEL PILAR ROMERO GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 1267-2022 | LESDY MARIA GIRALDO CASTAÑEDA | Cerrado en Secop |

- Mediante radicado 3-2025-3371 del 8 de abril de 2025, se radicó ante la Subdirección Administrativa - Contratación, la solicitud de cierre de los contratos de la vigencia 2021 que se encontraban bajo la supervisión de la Subdirección de Recursos Públicos.

- Se cerraron en Secop II los 71 contratos de la vigencia 2021

- VIGENCIA 2021

| No. CONTRATO | CONTRATISTA | ESTADO EN SECOP |
| --- | --- | --- |
| 52-2021 | SANDRA STELLA SANCHEZ SANDOVAL | Cerrado en Secop |
| 53-2021 | MICHAEL STIVEN BAUTISTA SALAZAR | Cerrado en Secop |
| 54-2021 | DIEGO ALEXANDER PAZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 59-2021 | ADRIANA CAROLINA MARTINEZ SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 66-2021 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA | Cerrado en Secop |
| 69-2021 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ PEÑA | Cerrado en Secop |
| 76-2021 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 78-2021 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO | Cerrado en Secop |
| 80-2021 | CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO AREVALO | Cerrado en Secop |
| 81-2021 | DIANA CAROLINA GOMEZ ALVAREZ | Cerrado en Secop |
| 121-2021 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 133-2021 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | Cerrado en Secop |
| 144-2021 | LUIS OLEGARIO BORDA SILVA | Cerrado en Secop |
| 154-2021 | MARTHA PATRICIA TOVAR GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 206-2021 | INGRID CAROLINA MENDEZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 216-2021 | CESAR ENRIQUE GONZALEZ ARDILA | Cerrado en Secop |
| 246-2021 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | Cerrado en Secop |
| 278-2021 | ANDRES FELIPE GUTIERREZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 294-2021 | CLAUDIA PATRICIA ARIAS ROJAS | Cerrado en Secop |
| 299-2021 | DELFI KATERINE RODRIGUEZ GONGORA | Cerrado en Secop |
| 300-2021 | NELSON RENE CASAS SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 314-2021 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ | Cerrado en Secop |
| 315_2021 | MARIA CAMILA GUAVITA VELASQUEZ | Cerrado en Secop |
| 318-2021 | DANIELA IBAÑEZ ANGARITA | Cerrado en Secop |
| 354-2021 | YINDRY PEREZ LOPEZ | Cerrado en Secop |
| 407-2021 | ARIEL AUGUSTO ECHEVERRY HERNANDEZ | Cerrado en Secop |
| 411-2021 | CAMILO ANDRES OTERO SALTAREN | Cerrado en Secop |
| 412-2021 | EDNA JACQUELINE ARDILA FLOREZ | Cerrado en Secop |
| 413-2021 | RICARDO ERNESTO SANCHEZ MENESES | Cerrado en Secop |
| 415-2021 | SANDRA PATRICIA SANCHEZ PAREDES | Cerrado en Secop |
| 427-2021 | IVAN LEONARDO MARTIN CARREÑO | Cerrado en Secop |
| 428-2021 | PAULA SOFIA ENCINALES URQUIZA | Cerrado en Secop |
| 432-2021 | LAURA CAMILA DE LA HOZ SAAVEDRA | Cerrado en Secop |
| 438-2021 | PAULA ANDREA CAMACHO VANEGAS | Cerrado en Secop |
| 454-2021 | NELSON ARMANDO RODRIGUEZ | Cerrado en Secop |
| 462-2021 | CATALINA JIMENEZ VALENCIA | Cerrado en Secop |
| 467-2021 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 495-2021 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 497-2021 | YENIFER ACENETH RODRIGUEZ AGUDELO | Cerrado en Secop |
| 509-2021 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 550-2021 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA | Cerrado en Secop |
| 553-2021 | JOHN EDWARD PAEZ HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 579-2021 | OSCAR GIOVANNY BALAGUERA MORA | Cerrado en Secop |
| 640-2021 | JENYFFER JARLEY MEZA BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 642-2021 | MISAEL ESTEBAN LINARES GARZON | Cerrado en Secop |
| 649-2021 | ANGELICA PATRICIA ALVARADO NIETO | Cerrado en Secop |
| 683-2021 | LINA PAOLA CIFUENTES | Cerrado en Secop |
| 751-2021 | YIRA ALEXANDRA MORANTE GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 767-2021 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES | Cerrado en Secop |
| 817-2021 | JESSICA MARIA BENAVIDES VANEGAS | Cerrado en Secop |
| 828-2021 | ANGELICA JERIANY BERNAL VALDES | Cerrado en Secop |
| 831-2021 | KAREN DAYANA RAMIREZ ORTEGON | Cerrado en Secop |
| 843-2021 | LEIDY JOHANNA JOYA REY | Cerrado en Secop |
| 851-2021 | MANUELA MANTILLA PACHECO | Cerrado en Secop |
| 865-2021 | PAOLA ANDREA GOMEZ BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 887-2021 | LEIDY AGATHA ROSSIASCO VELASQUEZ | Cerrado en Secop |
| 917-2021 | STEVEN ALEJANDRO RAMIREZ DIAZ | Cerrado en Secop |
| 923-2021 | DANIEL ALEJANDRO ROMERO ROJAS | Cerrado en Secop |
| 960-2021 | JONATHAN ARMANDO HERNANDEZ BARCENAS | Cerrado en Secop |
| 966-2021 | MARIA ISABEL AVELLANEDA FRANCO | Cerrado en Secop |
| 967-2021 | SEBASTIAN ARTURO ROZO VERGEL | Cerrado en Secop |
| 981-2021 | DIANA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 983-2021 | LUZ HEIDY GARCIA PERAFAN | Cerrado en Secop |
| 984-2021 | CARLOS FABIAN HAMON ALARCON | Cerrado en Secop |
| 996-2021 | FELIPE ALEXANDER CAITA TELLEZ | Cerrado en Secop |
| 1000-2021 | MARIA FERNANDA LEON SILVA | Cerrado en Secop |
| 1001-2021 | YOHANNA AISLEN MEZA CASTAÑEDA | Cerrado en Secop |
| 1005-2021 | JAIME SALAZAR MUÑOZ | Cerrado en Secop |
| 1006-2021 | HECTOR CAMILO VELANDIA GARCIA | Cerrado en Secop |
| 1021-2021 | GIOVANNI HUERFANO RODRIGUEZ | Cerrado en Secop |
| 1024-2021 | DAVID ARTURO RIBON QUESADA | Cerrado en Secop |

- Los contratos de la vigencia 2022 se encuentran cerrados en la plataforma Secop II

.

VIGENCIA 2022

| 2-2022 | LUIS OLEGARIO BORDA SILVA | Cerrado en Secop |
| --- | --- | --- |
| 4-2022 | EDNA JACQUELINE ARDILA FLOREZ | Cerrado en Secop |
| 5-2022 | JOHN EDWARD PAEZ HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 6-2022 | CAMILO ANDRES OTERO SALTAREN | Cerrado en Secop |
| 54-2022 | MICHAEL STIVEN BAUTISTA SALAZAR | Cerrado en Secop |
| 81-2022 | CLAUDIA PATRICIA ARIAS ROJAS | Cerrado en Secop |
| 82-2022 | CATALINA JIMENEZ VALENCIA | Cerrado en Secop |
| 87-2022 | MARTHA PATRICIA TOVAR GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 89-2022 | YIRA ALEXANDRA MORANTE GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 90-2022 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ PEÑA | cerrado en Secop |
| 92-2022 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ | Cerrado en Secop |
| 135-2022 | DIEGO ALEXANDER PAZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 136-2022 | SANDRA STELLA SANCHEZ SANDOVAL | Cerrado en Secop |
| 137-2022 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | Cerrado en Secop |
| 141-2022 | YEIMY PAOLA SANCHEZ GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 142-2022 | DIANA CAROLINA GOMEZ ALVAREZ | Cerrado en Secop |
| 143-2022 | DELFI KATERINE RODRIGUEZ GONGORA | Cerrado en Secop |
| 168-2022 | DANIELA IBAÑEZ ANGARITA | Cerrado en Secop |
| 169-2022 | ANGELICA JERIANY BERNAL VALDES | Cerrado en Secop |
| 171-2022 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES | Cerrado en Secop |
| 219-2022 | JENYFFER JARLEY MEZA BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 220-2022 | MARIA CAMILA GUAVITA VELASQUEZ | Cerrado en Secop |
| 221-2022 | PAOLA ANDREA GOMEZ BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 222-2022 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 240-2022 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 241-2022 | LEIDY JOHANNA JOYA REY | Cerrado en Secop |
| 266-2022 | LAURA CAMILA DE LA HOZ SAAVEDRA | Cerrado en Secop |
| 276-2022 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 302-2022 | KAREN DAYANA RAMIREZ ORTEGON | Cerrado en Secop |
| 316-2022 | LINA PAOLA CIFUENTES | Cerrado en Secop |
| 317-2022 | PAULA SOFIA ENCINALES URQUIZA | Cerrado en Secop |
| 342-2022 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA | Cerrado en Secop |
| 377-2022 | RICARDO ERNESTO SANCHEZ MENESES | Cerrado en Secop |
| 397-2022 | ANDRES FELIPE GUTIERREZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 455-2022 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA | Cerrado en Secop |
| 456-2022 | MISAEL ESTEBAN LINARES GARZON | Cerrado en Secop |
| 457-2022 | NELSON RENE CASAS SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 458-2022 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | Cerrado en Secop |
| 459-2022 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO | Cerrado en Secop |
| 460-2022 | LUIS FERNANDO FERNANDEZ MENDOZA | Cerrado en Secop |
| 461-2022 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 462-2022 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 551-2022 | MANUELA MANTILLA PACHECO | Cerrado en Secop |
| 670-2022 | LUIS ALEXANDER CIFUENTES | Cerrado en Secop |
| 787-2022 | CLAUDIA LINETH ABONIA GARCIA | Cerrado en Secop |
| 788-2022 | JOSE BENJAMIN GARCIA TELLEZ | Cerrado en Secop |
| 833-2022 | PABLO CALA CASTRO | Cerrado en Secop |
| 1085-2022 | MARIA CAMILA CARRILLO PRIETO | Cerrado en Secop |
| 1138-2022 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ PEÑA | Cerrado en Secop |
| 1139-2022 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ | Cerrado en Secop |
| 1140-2022 | CATALINA JIMENEZ VALENCIA | Cerrado en Secop |
| 1148-2022 | DANIELA IBAÑEZ ANGARITA | Cerrado en Secop |
| 1149-2022 | DELFI KATERINE RODRIGUEZ GONGORA | Cerrado en Secop |
| 1151-2022 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | Cerrado en Secop |
| 1159-2022 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | Cerrado en Secop |
| 1160-2022 | MISAEL ESTEBAN LINARES GARZON | Cerrado en Secop |
| 1162-2022 | HINGRID JULIE CONTRERAS BENAVIDES | Cerrado en Secop |
| 1169-2022 | MICHAEL STIVEN BAUTISTA SALAZAR | Cerrado en Secop |
| 1170-2022 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA | Cerrado en Secop |
| 1171-2022 | NELSON RENE CASAS SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 1172-2022 | RICARDO ERNESTO SANCHEZ MENESES | Cerrado en Secop |
| 1174-2022 | CAMILO ANDRES OTERO SALTAREN | Cerrado en Secop |
| 1175-2022 | EDNA JACQUELINE ARDILA FLOREZ | Cerrado en Secop |
| 1177-2022 | YENIFER TAPIA ARIAS | Cerrado en Secop |
| 1178-2022 | KEVIN ANDRES PIÑEREZ AMELL | Cerrado en Secop |
| 1179-2022 | LAURA CAMILA DE LA HOZ SAAVEDRA | Cerrado en Secop |
| 1180-2022 | DIANA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 1183-2022 | JOHN EDWARD PAEZ HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 1184-2022 | DIEGO ALEXANDER PAZ CRUZ | Cerrado en Secop |
| 1186-2022 | PAULA SOFIA ENCINALES URQUIZA | Cerrado en Secop |
| 1187-2022 | LINA PAOLA CIFUENTES | Cerrado en Secop |
| 1188-2022 | PAOLA ANDREA GOMEZ BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 1189-2022 | ANGELICA JERIANY BERNAL VALDES | Cerrado en Secop |
| 1190-2022 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO | Cerrado en Secop |
| 1191-2022 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 1192-2022 | FELIPE ALEXANDER CAITA TELLEZ | Cerrado en Secop |
| 1193-2022 | JENYFFER JARLEY MEZA BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 1194-2022 | INGRID DEL CARMEN BARRERA PEREIRA | Cerrado en Secop |
| 1200-2022 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES | Cerrado en Secop |
| 1206-2022 | YOHANNA AISLEN MEZA CASTAÑEDA | Cerrado en Secop |
| 1208-2022 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA | Cerrado en Secop |
| 1209-2022 | LUZ HEIDY GARCIA PERAFAN | Cerrado en Secop |
| 1211-2022 | JEIMMY JOHANNA RIOS GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 1220-2022 | LEIDY JOHANNA JOYA REY | Cerrado en Secop |
| 1221-2022 | RONALD LEONEL GARCIA VELANDIA | Cerrado en Secop |
| 1222-2022 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 1223-2022 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 1224-2022 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 1225-2022 | HECTOR CAMILO VELANDIA GARCIA | Cerrado en Secop |
| 1227-2022 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS | Cerrado en Secop |
| 1228-2022 | MARIA ISABEL AVELLANEDA FRANCO | Cerrado en Secop |
| 1229-2022 | CRISTIAN CAMILO PEÑA TABARQUINO | Cerrado en Secop |
| 1230-2022 | YEISON EFREN YEISON EFREN OSPINA CALVO | Cerrado en Secop |
| 1232-2022 | PABLO CALA CASTRO | Cerrado en Secop |
| 1235-2022 | CARLOS FABIAN HAMON ALARCON | Cerrado en Secop |
| 1265-2022 | ANDREA DEL PILAR ROMERO GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 1267-2022 | LESDY MARIA GIRALDO CASTAÑEDA | Cerrado en Secop |

- Mediante radicado 3-2025-7143 del 24 de julio de 2025, se envió a la Subdirección Administrativa – hoy Dirección de Contratación, la solicitud de trámite para el cierre de los contratos de la vigencia 2023, que se encontraban bajo la supervisión de la Subdirección de Recursos Públicos, los cuales ya se encuentran cerrados en la plataforma.

VIGENCIA 2023

| No. CONTRATO | CONTRATISTA | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 004-2023 | JULIO CESAR LOPEZ OSPINA | Cerrado en Secop |
| 70-2023 | SANDRA STELLA SANCHEZ SANDOVAL | Cerrado en Secop |
| 115-2023 | JUAN CARLOS HOYOS ROBAYO | Cerrado en Secop |
| 138-2023 | CLAUDIA PATRICIA ARIAS ROJAS | Cerrado en Secop |
| 147-2023 | YIRA ALEXANDRA MORANTE GOMEZ | Cerrado en Secop |
| 149-2023 | ANDREA NATHALIA CRUZ CHAPARRO | Cerrado en Secop |
| 164-2023 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA | Cerrado en Secop |
| 165-2023 | SILVANA RIAÑO TOVAR | Cerrado en Secop |
| 200-2023 | MARTHA PATRICIA TOVAR GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 659-2023 | JENNY GARZON TRIVIÑO | Cerrado en Secop |
| 748-2023 | LEIDY AGATHA ROSSIASCO VELASQUEZ | Cerrado en Secop |
| 749-2023 | LESDY MARIA GIRALDO CASTAÑEDA | Cerrado en Secop |
| 752-2023 | DIANA JACKELINE RODRIGUEZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 833-2023 | JULIO CESAR LOPEZ OSPINA | Cerrado en Secop |
| 835-2023 | GUSTAVO ANTONIO CHAVES HERRERA | Cerrado en Secop |
| 846-2023 | DANIELA DEL PILAR HERNANDEZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 847-2023 | STEVEN ALEJANDRO RAMIREZ DIAZ | Cerrado en Secop |
| 848-2023 | SANDRA MILENA TELLEZ ALARCON | Cerrado en Secop |
| 857-2023 | LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 860-2023 | MARIA CAMILA CARRILLO PRIETO | Cerrado en Secop |
| 875-2023 | DAYSI KATHERINE GOMEZ CABREJO | Cerrado en Secop |
| 887-2023 | JEAN ANDRE SICARD LOZANO | Cerrado en Secop |
| 888-2023 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ PEÑA | Cerrado en Secop |
| 889-2023 | DANIELA IBAÑEZ ANGARITA | Cerrado en Secop |
| 898-2023 | RICARDO ERNESTO SANCHEZ MENESES | Cerrado en Secop |
| 899-2023 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ | Cerrado en Secop |
| 900-2023 | NELSON RENE CASAS SANCHEZ | Cerrado en Secop |
| 905-2023 | HINGRID JULIE CONTRERAS BENAVIDES | Cerrado en Secop |
| 906-2023 | MICHAEL STIVEN BAUTISTA SALAZAR | Cerrado en Secop |
| 918-2023 | LUZ HEIDY GARCIA PERAFAN | Cerrado en Secop |
| 919-2023 | ANGELICA JERIANY BERNAL VALDES | Cerrado en Secop |
| 920-2023 | CAMILO ANDRES OTERO SALTAREN | Cerrado en Secop |
| 921-2023 | RONALD LEONEL GARCIA VELANDIA | Cerrado en Secop |
| 923-2023 | CRISTIAN CAMILO PEÑA TABARQUINO | Cerrado en Secop |
| 934-2023 | YEISON EFREN OSPINA CALVO | Cerrado en Secop |
| 937-2023 | EDNA JACQUELINE ARDILA FLOREZ | Cerrado en Secop |
| 939-2023 | CARLOS FABIAN HAMON ALARCON | Cerrado en Secop |
| 940-2023 | JENNY GARZON TRIVIÑO | Cerrado en Secop |
| 941-2023 | ANGELA DANELLY CALCETERO LESMES | Cerrado en Secop |
| 944-2023 | JENYFFER JARLEY MEZA BERMUDEZ | Cerrado en Secop |
| 947-2023 | JORGE ISAAC GOMEZ RANGEL | Cerrado en Secop |
| 948-2023 | LINA XIMENA TORRES CERINZA | Cerrado en Secop |
| 950-2023 | MISAEL ESTEBAN LINARES GARZON | Cerrado en Secop |
| 951-2023 | PERLA MARIA FRANCO RESTREPO | Cerrado en Secop |
| 952-2023 | PAEZ HUERTAS JOHN EDWARD | Cerrado en Secop |
| 959-2023 | WILMAR STEVEN PARRA MORENO | Cerrado en Secop |
| 960-2023 | DIANA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ | Cerrado en Secop |
| 998-2023 | JUAN SEBASTIAN CARVAJAL ALDANA | Cerrado en Secop |

- Mediante radicado 3-2026-6257 del 22 de mayo de 2026 se radicaron en la Dirección de Contratación las actas de la vigencia 2023, pendientes de cierre.

VIGENCIA 2023

| 961-2023 | CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS |
| --- | --- |
| 962-2023 | JEIMMY JOHANNA RIOS GONZALEZ |
| 965-2023 | PAULA SOFIA ENCINALES URQUIZA |
| 966-2023 | LAURA CAMILA DE LA HOZ SAAVEDRA |
| 971-2023 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ |
| 975-2023 | PAOLA ANDREA GOMEZ BERMUDEZ |
| 976-2023 | YOHANNA AISLEN MEZA CASTAÑEDA |
| 979-2023 | DIEGO ALEXANDER PAZ CRUZ |
| 980-2023 | ANGELICA MARIA ROZO BAQUERO |
| 981-2023 | DELFI KATERINE RODRIGUEZ GONGORA |
| 982-2023 | PABLO CALA CASTRO |
| 983-2023 | LADY JHOVANNA CANCHIMBO VERNAZA |
| 988-2023 | JORGE ANDRES GONZALEZ CETINA |
| 991-2023 | SANTIAGO LINARES BASTO |
| 995-2023 | LINA PAOLA CIFUENTES |
| 997-2023 | LEIDY JOHANNA JOYA REY |
| 1031-2023 | INGRID DEL CARMEN BARRERA PEREIRA |
| 1032-2023 | ANDREA DEL PILAR ROMERO GOMEZ |
| 1040-2023 | HECTOR CAMILO VELANDIA GARCIA |
| 1085-2023 | VICTOR HUGO JAIMES CORTES |
| 1117-2023 | YENIFER TAPIA ARIAS |

-	Las actas de cierre de os contratos de la vigencia 2024, se encuentran en firma para luego proceder a su radicación a la Dirección de Contratación para trámite

- El 23 de febrero de 2026, con radicado 3-2026-2443 y el 13 de marzo de 2026 con radicado 3-2026-3340 se radicó en la Dirección de Contratación la solicitud de trámite de cierre de los contratos de la vigencia 2025, cuyas pólizas no se encontraban vigentes en dichas fechas.

Vigencia 2025

| 077-2025 | ANGELA NATALY QUIROGA ORIGUA |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323-2025 | MONICA ANDREA GARAVITO DIAZ |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 365-2025 | JENNY ALEXANDRA ROBAYO MONTENEGRO |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 380-2025 | JOHN ALBERTO MARTINEZ VARGAS |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 385-2025 | LEYDI ROCIO AYALA CAMARGO |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 405-2025 | ADELMO PARRA NIÑO |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 388-2025 | YENNY SAREN RAMIREZ RAMIREZ |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 397-2025 | NORBERTO HERREÑO MERCHAN |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 399-2025 | JULIE PAOLA RODRIGUEZ SAENZ |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 459-2025 | JOHANNA ANDREA OSPINA ORTIZ |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 500-2025 | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR RICO |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 565-2025 | MARITZA ALEJANDRA SOLANO GUECHA |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 706-2025 | WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA PEREZ |  |  | Cerrado en Secop |  |  |  |
| 384-2025 |  |  | YESICA PAOLA CAMACHO PERALTA |  |  | Cerrado en Secop |
| 422-2025 |  |  | GLORIA PATRICIA NIETO TRUJILLO |  |  | Cerrado en Secop |
| 386-2025 |  |  | MAURICIO HERRERA BERMUDEZ |  |  | Cerrado en Secop |
| 400-2025 |  |  | IBETH DALILA LOZANO PUENTES |  |  | Cerrado en Secop |
| 436-2025 |  |  | CARLOS FABIAN HAMON ALARCON |  |  | Cerrado en Secop |
| 472-2025 |  |  | LAURA VANESSA FERNÁNDEZ MORENO |  |  | Cerrado en Secop |
| 460-2025 |  |  | NELSON EDUARDO MUÑOZ SUTA |  |  | Cerrado en Secop |
| 509-2025 |  |  | CARLOS CESAR CASTILLA HERNANDEZ |  |  | Cerrado en Secop |
| 463-2025 |  |  | HILDA MARIA BARRAGAN APONTE |  |  | Cerrado en Secop |
| 540-2025 |  |  | JEIMY CATALINA MORENO CASTAÑEDA |  |  | Cerrado en Secop |
| 542-2025 |  |  | LEIDY YOANA PARRA MORENO |  |  | Cerrado en Secop |
| 543-2025 |  |  | LIDA ESPERANZA FUENTES ROJAS |  |  | Cerrado en Secop |
| 568-2025 |  |  | ANGELICA JOHANA GOMEZ MONTAÑO |  |  | Cerrado en Secop |
| 583-2025 |  |  | KAREN LORENA GAITAN MEDINA |  |  | Cerrado en Secop |
| 600-2025 |  |  | JORGE ANDRES MORENO |  |  | Cerrado en Secop |
| 602-2025 |  | TOMAS FELIPE GIRÓN GIRALDO |  |  | Cerrado en Secop |  |
| 609-2025 |  | ANA YURI PERILLA MORA |  |  | Cerrado en Secop |  |
| 716-2025 |  | JENNY MARCELA INFANTE RINCÓN |  |  | Cerrado en Secop |  |
| 708-2025 |  | DANIELA IBÁÑEZ ANGARITA |  |  | Cerrado en Secop |  |

-Mediante radicado 3-2026-6296 del 25 de mayo de 2026, se radicaron las actas de cierre de los contratos de la vigencia 2018.

Vigencia 2018

| 107-2018 | JUAN DAVID CHING RUIZ |
| --- | --- |
| 108-2018 | LUISA FERNANDA VARGAS RODRÍGUEZ |
| 109-2018 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA |
| 110-2018 | DIANA CAROLINA PEÑA BERNAL |
| 113-2018 | LINA PAOLA CIFUENTES |
| 114-2018 | OSIRIS VIÑAS MANRIQUE |
| 115-2018 | ANDREI ALEXANDER SUAREZ MORENO |
| 116-2018 | MARIA PAULINA RINCON BETANCUR |
| 153-2018 | LILIANA AGUDELO PEREZ |
| 155-2018 | MONICA ROCIO JIMENEZ MORENO |
| 160-2018 | ZULMA ALEJANDRA PALOMINO REYES |
| 163-2018 | HECTOR JOSE MATAMOROS RODRIGUEZ |
| 165-2018 | ALEJANDRA MARTÍNEZ TABORDA |
| 185-2018 | DIEGO IVAN MARTINEZ BAYONA |
| 191-2018 | INGRID CAROLINA MENDEZ CRUZ |
| 192-2018 | CAROL JULIETA MURCIA BARON |
| 193-2018 | LINA PAOLA CIFUENTES |
| 195-2018 | NORYLY AGUIRRE OTÁLORA |
| 196-2018 | ANA PATRICIA SÁNCHEZ PORRAS |
| 249-2018 | BERNARDO ZERDA RODRIGUEZ |
| 252-2018 | DANIELA ALEXANDRA MAYORGA ROBAYO |
| 256-2018 | OMAR DAVID LAVERDE CABRERA |
| 257-2018 | EDINSON PADILLA BUITRAGO |
| 292-2018 | LEIDY YOANA ROMERO MORENO |
| 294-2018 | JUAN CARLOS BARROS CALDERIN |
| 296-2018 | YANITZA BEATRÍZ ALVAREZ CORRALES |
| 299-2018 | LADY JHOVANNA CANCHIMBO VERNAZA |
| 304-2018 | FELIX ALBERTO GARCIA FLOREZ |
| 361-2018 | CLARA ISABEL ESPINOSA GONZÁLEZ |
| 364-2018 | LUISA FERNANDA ROJAS CUELLAR |
| 365-2018 | JOHN ALEJANDRO COLORADO GARCIA |
| 366-2018 | SANTIAGO ALBERTO BERNAL BAEZ |
| 367-2018 | PIEDAD MARCELA RODRÍGUEZ AGUDELO |
| 519-2018 | HECTOR JOSE MATAMOROS RODRIGUEZ |
| 520-2018 | ZULMA ALEJANDRA PALOMINO REYES |
| 523-2018 | KAREN XIOMARA MENDEZ AGUILERA |
| 526-2018 | YANITZA BEATRÍZ ALVAREZ CORRALES |
| 529-2018 | DIEGO IVAN MARTINEZ BAYONA |
| 530-2018 | JUAN CARLOS BARROS CALDERIN |
| 540-2018 | SANTIAGO ALBERTO BERNAL BAEZ |
| 541-2018 | DANIELA ALEXANDRA MAYORGA ROBAYO |
| 547-2018 | ANGELA MARIA ARANGO SIERRA |
| 558-2018 | SERGIO HERNANDO POVEDA SANABRIA |
| 563-2018 | NATHALY PARDO RODRIGUEZ |
| 569-2018 | SANDRA MILENA TAFUR MONCALEANO |
| 570-2018 | JULIAN FELIPE BONILLA MORENO |
| 588-2018 | JOHN ALEJANDRO COLORADO GARCIA |
| 701-2018 | DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ |
| 710-2018 | MYRIAM JEANETH GONZALEZ SANCHEZ |
| 712-2018 | JUAN CARLOS CORREA GARCIA |
| 758-2018 | HILDA MARIA BARRAGAN APONTE |
| 759-2018 | NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 764-2018 | WENDY JOHANNA MORALES ORDOÑEZ |
| 771-2018 | INGRID CAROLINA MENDEZ CRUZ |
| 775-2018 | LINA PAOLA CIFUENTES |
| 778-2018 | DIANA CAROLINA PEÑA BERNAL |
| 779-2018 | ANDREI ALEXANDER SUAREZ MORENO |
| 780-2018 | SERGIO ANDRES MARTINEZ BILBAO |
| 781-2018 | LILIANA MARCELA BASTO ZABALA |
| 782-2018 | MARIA PAULINA RINCON BETANCUR |
| 783-2018 | LILIANA AGUDELO PEREZ |
| 784-2018 | BERNARDO ZERDA RODRIGUEZ |
| 785-2018 | MONICA ROCIO JIMENEZ MORENO |
| 792-2018 | HAMILTON BARRIOS ORDOÑEZ |
| 795-2018 | OSIRIS VIÑAS MANRIQUE |
| 815-2018 | LUISA FERNANDA ROJAS CUELLAR |
| 816-2018 | CAROL JULIETA MURCIA BARON |
| 818-2018 | LADY JHOVANNA CANCHIMBO VERNAZA |
| 858-2018 | FREDDY ALEXANDER CORTES CASTAÑEDA |

- Las actas de cierre de los contratos de la vigencia 2019 se encuentran en firma para proceder a su radicación.

14.3 PRODUCTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN Y REPORTES DE VICTIMAS

POBLACIONALES Y VÍCTIMAS

En la vigencia 2024 se realizaron 17 reportes periódicos de las 18 políticas o planes de acción, en los cuales tiene competencia la Subsecretaria de Gestión Financiera, con las Subdirección de Recursos Privados y Subdirección de Recursos Públicos, los productos reportados corresponden a:

| POLÍTICA PÚBLICA-PLAN OPERATIVO-PLAN DE ACCION | PRODUCTO |
| --- | --- |
| Política Pública Distrital de Juventud | 7.3.1. Campañas realizadas a los jóvenes para que accedan a la oferta nacional y distrital de vivienda (subsidio y mejoramiento de vivienda). |
| Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | 9.1.8 Subsidios en la modalidad de vivienda nueva o usada para familias vulnerables con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores. |
| Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (COEV) | 2.1.12 Hogares con personas mayores beneficiados con subsidios distritales para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP |
| Política Pública Para la Adultez (CODA) | 3.2.1 Asignación de subsidios distritales para adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, a hogares con personas adultas que cumplan con los requisitos. |
|  | 3.2.2 Programa de educación e inclusión financiera para personas adultas en condición de vulnerabilidad. |
| Política Pública Integral de Derechos Humanos | 2.6.1 Estrategia para acceder a la información sobre instrumentos de financiación distritales, con enfoque de Derechos Humanos. |
| Política Pública Para las Familias | 3.3.1. Subsidio para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP en Bogotá para Hogares de dos o más integrantes. |
| Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle | 6.1.4 Jornadas de socialización de los programas de soluciones habitacionales a personas ex habitantes de calle que estén en proceso de inclusión social. |
| Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital | 1.2.14 Capacitación a la población vulnerable de los sectores Sociales LGTBI con ingresos de hasta 4 SMMLV en el programa educación e inclusión financiera para la adquisición de vivienda. |
| Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación integral a las Victimas en el marco del Plan de Acción Distrital del Comité Distrital de Justicia transicional PAD | Beneficiar 2.000 hogares víctimas del conflicto armado con subsidios para adquisición de vivienda nueva VIS y VIP |
|  | Asignar a hogares de jefatura femenina víctimas del conflicto armado subsidios de arrendamiento social en el Programa Mi Ahorro Mi Hogar |
|  | Realizar ferias y convocatorias de vivienda con priorización de población víctima del conflicto armado |
| Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación integral a las Victimas en el marco del Plan de Acción Distrital del Comité Distrital de Justicia transicional PAD- metas art 66 | 1. Se definen 500 subsidios focalizados, sin embargo, si no se alcanza esta cifra de aquí a año y medio, se deben entregar a otras comunidades vulnerables. Si se supera la meta de los 500, no hay inconveniente. Se estableció que haya comunicación directa con la mesa indígena para socializar y compartir información. 16 pueblos indígenas que hay en la mesa |
|  | Incluir al 100% de los hogares pertenecientes a comunidades Negras, Afrocolombianas, palenqueras y raizales víctimas del conflicto armado que busquen acceder a programas de subsidio para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, tras el cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento Operativo de la SDHT aplicable a cada programa y a la capacidad de los hogares de lograr su cierre financiero bien sea mediante crédito o recursos propios. |
| Política de Participación Plan de Acción Institucional de participación POR VIGENCIA | Socializar a la comunidad la ruta de acceso a la oferta institucional en instrumentos de financiación para el acceso a vivienda nueva |
|  | Promover intervenciones integrales en el sector del hábitat con la ciudadanía - ferias de vivienda |
|  | Desarrollar intervenciones integrales de urbanismo táctico con el fin de mejorar las condiciones del espacio público en el Distrito. |
| Plan de acciones afirmativas art 66- Étnicos | Incluir al 100% de los hogares pertenecientes comunidades Negras, Afrocolombianas que busquen acceder a programas de subsidio para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, tras el cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento Operativo aplicable a cada programa y a la capacidad de los hogares de lograr su cierre financiero bien sea mediante o crédito o recursos propios. |
|  | Vincular de manera prioritaria a las comunidades Negras, Afrocolombianas en el programa de educación e inclusión financiera que busca desarrollar capacidades financieras en los hogares vulnerables de Bogotá, fomentando el acceso y uso de productos financieros. Crear buenos hábitos y comportamientos para la planificación y administración financiera. Incentivar la bancarización y facilitar el acceso a servicios financieros. Implementar programas de ahorro programado para acceder a una solución de vivienda. |
|  | Dar continuidad para el periodo 2021 - 2024 a la referente de la comunidad negra afrocolombiana que actualmente se encuentra vinculada a la Secretaría Distrital de Hábitat. |
|  | Incluir al 100% de las personas de la comunidad Raizal que acudan a los programas ofrecidos por la Secretaría del Hábitat en Bogotá que cumplan con los requisitos. |
|  | Considerar el criterio hogar perteneciente a minoría étnica, como una variable de calificación positiva para el proceso de focalización de hogares que acceden a soluciones habitacionales en modalidad de subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS Y VIP en la cuidad de Bogotá. Nota: la asignación del aporte se realiza por demanda y se encuentra sujeta a las solicitudes presentadas por los hogares y al cumplimiento de los requisitos y el cierre financiero; adicionalmente, para la población raizal, palenquera, comunidades negras (consejos comunitarios), e indígenas el criterio se aplicará tras verificación de la certificación del Ministerio del Interior dirección de asuntos étnicos lo anterior quedará se establecerá mediante reglamento operativo. |
|  | Considerar el criterio hogar perteneciente a Pueblo Rrom, como una variable de calificación positiva para el proceso de focalización de hogares que acceden a soluciones habitacionales en modalidad de 6.000 subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS Y VIP en la cuidad de Bogotá |
|  | Vincular al 100% de hogares Rrom al programa de Educación Financiera en donde se brindará orientación y acompañamiento para el ahorro programado |

Fuente: Elaboración propia equipo poblacional SRP 2025

Al corte del cuarto trimestre del año 2024, y tercer trimestre del año 2025, fueron reportados a conformidad y satisfacción por parte de cada una de las instancias, donde logramos cumplir con todos y cada uno de los requerimientos, compromisos y acciones que se implementaron.

Se ha realizado seguimiento y acompañamiento:

- Al Equipo Poblacional de las asistencias a las mesas técnicas, para la formulación, concertaciones, misionalidad.

- Al Equipo social en las asistencias a Espacios con Comunidad, atenciones individuales, Capacitaciones y Orientaciones de las ofertas y servicios.

En lo corrido de la vigencia 2025 se han realizado los reportes periódicos de las políticas o planes de acción vigentes:

| N° | POLÍTICA PÚBLICA | PRODUCTOS PLANES DE ACCIÓN | ÁREA RESPONSABLE DEL PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | 9.1.8 Subsidios en la modalidad de vivienda nueva o usada para familias vulnerables con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 2 | Política Pública Para la Adultez | 3.2.1 Asignación de subsidios distritales para adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, a hogares con personas adultas que cumplan con los requisitos. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
|  |  | 3.2.2 Programa de educación e inclusión financiera para personas adultas en condición de vulnerabilidad. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 3 | Política Pública Para las Familias | 3.3.1. Subsidio para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP en Bogotá para Hogares de dos o más integrantes. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 4 | Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez | 2.1.12 Hogares con personas mayores beneficiados con subsidios distritales para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 5 | Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital | 1.2.14 Capacitación a la población vulnerable de los sectores Sociales LGTBI con ingresos de hasta 4 SMMLV en el programa educación e inclusión financiera para la adquisición de vivienda. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 6 | Política Pública Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para las y los nuevos bogotanos (Población Migrante Internacional) | 2.1.5 Estrategia para la orientación y acompañamiento en la ruta de esquemas financieros de vivienda para las personas pertenecientes a la población migrante internacional con ingresos de hasta 4 SMMLV | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 7 | Política Pública de Discapacidad para Bogotá | 1.1.41 Subsidio distrital para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP en Bogotá para hogares con por lo menos una persona con discapacidad. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| 8 | Política Pública de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera, en Bogotá D.C. | 1.4.5 Estrategia progresiva concertada con la consultiva, que facilite el acceso con enfoque diferencial a subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, y que incluya acompañamiento social en educación e inclusión financiera para la población negra afrocolombiana | Subsecretaría de Gestión Financiera |
|  |  | 1.4.7 Estrategia concertada con la consultiva distrital, de atención diferencial para el acceso de la población negra, afrocolombiana, a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales conforme a los resultados del diagnóstico. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad / Subsecretaría de Gestión Financiera |
|  |  | 6.5.1. Ruta de atención diferencial concertada con la instancia de representación "Kuagro Mona Ri Palenge" del pueblo palenquero que reside en Bogotá, que garantice el acceso a los subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, y que incluya acompañamiento social en educación e inclusión financiera a la población palenquera que lo solicite y cumpla con los requisitos. | Subsecretaría de Gestión Financiera |
|  |  | 6.5.2 Ruta de atención diferencial concertada con la instancia de respresentación "Kuagro Mona Ri Palenge" del pueblo palenquero que reside en Bogotá, que garantice el acceso a soluciones habitacionales, conforme a los programas de la Secretaría del Hábitat. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad / Subsecretaría de Gestión Financiera |
|  |  | 3.1.2. Estrategia de atención diferencial para el acceso del pueblo Rrom a bienes y servicios del sector Hábitat y soluciones habitacionales conforme a los resultados del diagnóstico concertada con el consejo consultivo conforme a su normativa vigente | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad / Subsecretaría de Gestión Financiera |

Fuente: Elaboración propia equipo poblacional SRP 2025

- GESTIÓN DOCUMENTAL

De acuerdo con sus indicaciones, me permito adjuntar informe de avance con fecha de corte a 31 de mayo 2026 conforme a lo proyectado; dentro de los avances podemos describir los siguientes:

- Avance significativo de la organización documental de los expedientes de la vigencia 2023, que serían transferidos en el presente año 2026, pero por razones de actualización de TRD no será posible realizar dicha transferencia; adjunto cronograma de actualización de las tablas de retención documental.

|  | Cuadro Versiones de TRD de la Secretaría Distrital del Hábitat- Temporalidad de Aplicación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión TRD | Descripción | Estructura bajo la cual se elaboró el instrumento TRD | Fecha de Aprobación | Temporalidad para la aplicación del Instrumento |
| 1 | Primera versión del Instrumento Archivístico TRD | Decreto Distrital 121 del 2008 (18 de abril) Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat. Decreto No. 578 de 2011 | 27/02/2015 Acta No. 01, el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C. | Desde 18/04/2008- Hasta el 29/11/2016 |
| 2 | Segunda versión del Instrumento Archivístico TRD Por Re-estructuración Institucional, a nivel general | Decreto 535 de 2016 (29 de noviembre) Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat | 29/01/2026 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDHT Acta 001-2026 | Desde 30/11/2016- Hasta el 11/11/2021 |
| 3 | Tercera versión del Instrumento Archivístico TRD Por Re-estructuración Institucional a nivel General, redistribuyendo el Grupo de CDI | Decreto 457 de 2021 (12 de noviembre) Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones. | No se ha iniciado el Proceso | Desde 12/11/2021- Hasta el 21/10/2025 |
| 4 | Cuarta versión del Instrumento Archivístico TRD Por Re-estructuración Institucional a nivel General, redistribuyendo el Grupo de CDI | Decreto 510 de 2025 (22 de octubre) Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat. | No se ha iniciado el Proceso | Desde 22/10/2025- Hasta la actualidad |

- Organización y actualización de los acervos documentales correspondientes a los diferentes expedientes que están siendo legalizados y finalizados en la vigencia anterior (2025) con un total de 79 cajas y 818 expedientes y en esta vigencia (2026) con un total de 7 cajas y 69 expedientes, los cuales quedan incluidos en FUID (Formato Único de Inventario Documental) en estado natural, por ende, aumenta significativamente el volumen de unidades de conservación (cajas y carpetas) en el archivo (piso 8).

- De igual manera se finaliza la actualización del inventario del acervo documental MEJORAMIENTO, esto para hacer la respectiva entrega a la oficina de mejoramiento habitacional, arrojando como resultado un total de 173 cajas.

- De acuerdo a las visitas realizadas por la oficina de gestión documental de la entidad, y dadas las condiciones en las que se encuentra el espacio asignado por dicha oficina a la Dirección de Financiación de Vivienda, se da continuidad a la revisión y seguimiento de los expedientes que se encuentran bajo el acervo documental denominado GESTIÓN, ubicado en la bodega de la carrera 16, observando que en su mayoría según el aplicativo SIPIVE se encuentran como inhabilitados, inscrito inactivo y entre otras causales de cierre o finalización; esta revisión se realiza para poder darle cierre a dichos expedientes y transferirlos para así habilitar espacio de almacenamiento en el archivo central; de acuerdo a las observaciones descritas en el mes de mayo se avanza con esta revisión, quedando pendiente una reunión para aclarar algunos temas como:

Si es posible que por parte de la oficina de gestión documental reciba los expedientes a transferir en las condiciones que se encuentran actualmente en físico con las unidades de conservación existentes.

De acuerdo con su revisión, si es posible hacer un cierre de estos expedientes con la captura de pantalla del aplicativo SIPIVE, al no tener en muchos casos documentos que soporten dichos tramites, ya que algunas resoluciones en este caso las de inhabilidad cuentan con una cantidad determinada de hojas lo cual imposibilita la impresión de estas, entre otras consultas propias de las labores pendientes a realizar.