|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

| INFORME No. | No. 7 | SUPERVISION X |  | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INTERVENTORIA ☐ |  | PARA PAGO |  |  |  |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | Desde: | 01/06/2026 | Hasta: | 30/06/2026 |  |
| PERIODO PARA PAGO |  |  | Desde: | N/A | Hasta: | N/A |  |

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIA DEL CONTRATO / CONVENIO

| CONTRATO CONVENIO | ☐ | NÚMERO: |  |  | 4600018833 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: |  |  | 12/12/2025 |  |  |  |
| IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: |  |  |  |  | 16813 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: |  |  |  |  | 16/12/2025 |  |  |  |
| OBJETO: MODERNIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA EN LA MODALIDAD DE LEASING TECNOLOGICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| CONTRATISTA / ASOCIADO |  | NOMBRE: |  | NES S.A.S (NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.) |  |  |  |  |
|  |  | NIT |  | 830-037-278-1 |  |  |  |  |
| VALOR [$]: |  | INICIAL: |  | VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEITINUEVE MILLOMNES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($22.329.163.332) IVA INCLUIDO 19% |  |  |  |  |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: |  |  |  | OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($8.473.278.756) EQUIVALENTE AL 37,95% DEL VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| PLAZO: |  | INICIAL |  | 24 MESES (24) A PARTIR DEL LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  | FECHA DE TERMINACION |
|  |  |  |  | 11/12/2025 |  |  |  | 31/12/2027 |
|  |  | PRORROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO |  |  | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |  |
|  |  |  | No. | N/A |  |  |  |  |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: |  |  | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN |  |  | FECHA REANUDACIÓN |  |
|  |  |  | No. | N/A |  |  |  |  |
|  |  |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION |  |  |  |  |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL |  | RPC Sec. Talento Humano y Servicios administrativos |  |  |  | 4500065965 / $ 2.179.617.669 |  |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 25.11.2025 |  |  |
|  | RPC Sec. Talento Humano y servicios Administrativos |  |  | 4500065964 / $ 2.424.621.123 |  |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 25.11.2025 |  |  |
|  | RPC Dpto. Administrativo Planeación: |  |  | 4500065962 / $ 234.303.500 |  |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 25.11.2025 |  |  |
|  | RPC Sec. De las Mujeres: |  |  | 4500065963 / $ 61.653.114 |  |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 25.11.2025 |  |  |
|  | RPC Sec. Infraestructura Física: |  |  | 4500065961 / $ 657.621.990 |  |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 25.11.2025 |  |  |
|  | RPC Sec. de Hacienda: |  |  | 4500065966 / $ 574.719.820 |  |  |
|  | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |  |  | 26.11.2025 |  |  |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS |  |  | SI |  |  |  |

| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(S) | DIEGO ALEXANDER RIOS GUSTAVO ADOLFO ROJAS ZULUAGA |
| --- | --- | --- |
|  | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| % DE EJECUCION FISICA | 65,79 % |
| --- | --- |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 37,95% |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se presenta para informar sobre las actividades correspondientes a la preparación para entrega del contratista / recepción / entrega al usuario final de los computadores contratados.

# CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

    - EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

# SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN O CUMPLE /NO CUMPLE DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempos pactados, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, anexos y adendas si las hubiere. | CUMPLE | 65.79% | Informes de seguimiento. | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 2. Prestar el servicio de leasing de acuerdo con las características y requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, y según lo contemplado en el presupuesto oficial del proceso. | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 3. Garantizar la calidad del servicio, de los equipos y demás componentes contemplados en el leasing, durante el tiempo solicitado por la entidad. | CUMPLE | 65.79% | Informes de seguimiento. | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 4. Garantizar la oportuna y adecuada prestación del servicio de acuerdo con los parámetros establecidos en todos los documentos del proceso de contratación y el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), propuesto a la entidad. | CUMPLE | 65.79% | Informes de seguimiento. | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 5. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, deberá aportar los documentos que acrediten el perfil del equipo de trabajo requerido para la ejecución del | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| contrato, para la revisión y el visto bueno del supervisor del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, en conjunto con el Departamento de Antioquia, se debe elaborar un plan un plan de trabajo para el suministro, configuración, adecuación (puesta a punto), instalación en usuario final, traslado de información (de ser necesario) y puesta en marcha de los nuevos equipos, para la revisión y el visto bueno por parte del supervisor del contrato. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Por parte del contratante se elaboraron guías para la configuración de las plantillas y se enviaron al contratista. |  |
| 7. El contratista deberá presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes del inicio de la ejecución del contrato, el protocolo para la gestión de incidentes o fallas de los equipos y el Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) correspondiente. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Se han entregado 1760 equipos |  |
| 8. Atender las llamadas de garantía y prestar el servicio de soporte técnico (mantenimiento), en un tiempo máximo de tres (3) horas. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Se han entregado 1760 equipos |  |
| 9. Reparar los equipos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento, en un tiempo de respuesta máximo de 24 horas. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Se han entregado 1760 equipos. |  |
| 10. El contratista debe reemplazar los equipos que requieran se cambiados, en un tiempo de respuesta máximo de 24 horas. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Se han entregado 1760 equipos |  |
| 11. Adjuntar en medio |  | 65.79% | 65.79% | Informes de |  | Se han entregado 1760 equipos |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| electrónico (plantilla Excel) y/o físico, el serial, marca, modelo, fecha fin de garantía de los bienes y entregar evidencia de registro de la garantía ofrecida por el fabricante. |  |  |  | seguimiento. |  |  |  |
| 12. El contratista deberá realizar el servicio de generación, carga de imagen y alistamiento de los computadores: Crear la imagen por cada tipo de equipo de cómputo, la cual debe contener el software básico que defina la Gobernación de Antioquia, cargar las imágenes en los nuevos equipos de cómputo y realizar el alistamiento (ingreso al dominio corporativo), los servicios pactados de configuración e instalación de acuerdo a lo exigido en las especificaciones técnicas, para el cumplimiento del contrato, deberán realizarse con personal técnico o profesional especializado. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Por parte del contratante se elaboraron guías para configuración de las plantillas y se enviaron al contratista. |  |
| 13. El contratista deberá entregar los equipos a los usuarios finales en su puesto de trabajo entre el 15 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Debido a problemas externos (baja existencia en el mercado de memorias y procesadores) que afectan la fabricación de equipos a nivel mundial se afectaron los tiempos de entrega. |  |
| 14. El suministro de los equipos de cómputo |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| incluye: - El transporte. - Generación de imagen - Instalación, alistamiento y puesta a punto. - Instalación en el puesto del usuario final. - De ser necesario, traslado de información al equipo instalado. - La garantía de fábrica para equipos de uso corporativo, definida en las fichas técnicas, entregada en físico al momento de la - entrega de los equipos, debe ser certificada y verificable con el fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. La atención del soporte técnico (mantenimiento) para el óptimo funcionamiento de los equipos con respecto a la garantía será prestado en las oficinas donde están instalados los equipos y de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato y asumirá servicio de transporte y recogida de equipos o repuestos. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 16. El soporte técnico (mantenimiento) será prestado únicamente por medio de los contactos técnicos del CONTRATISTA, quienes deberán identificarse al momento de asistir y revisarán los equipos en compañía de un funcionario designado por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| 17. Entregar informes mensuales escritos de todos los incidentes, eventos y actividades, tanto eventuales como rutinarias, para revisión por parte del supervisor del contrato designado por el Departamento de Antioquia. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 18. Reparar o reemplazar las partes defectuosas de los equipos adquiridos con partes nuevas, garantizando la calidad de los equipos, por parte del proveedor de servicio del fabricante, de acuerdo a lo señalado en las obligaciones N* 9, 10 y 11. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 19. Entregar las licencias originales exigidas a nombre del Departamento de Antioquia, de acuerdo con las especificaciones técnicas. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 20. Todas las llamadas de garantía deberán ser canalizadas a través del contratista, para lo cual deberá indicar el procedimiento, su número de contacto y si aplica, el responsable. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 21. Ofrecer servicio técnico autorizado en la ciudad de Medellín por el término de la garantía de los equipos, en todo caso, cuando el equipo no pueda ser reparado se debe hacer reposición del equipo en las mismas condiciones contratadas en la ficha técnica; de acuerdo con la exigencia del tiempo establecido por el supervisor del contrato. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| 22. El Contratista deberá contar con un programa de disposición final durante toda la vigencia del contrato. |  | N/A | N/A | N/A. |  | Ninguna |  |
| 23. Los equipos de cómputo entregados deben ser nuevos (no clones), originales, no remanufacturados, ni repotenciados, sin rayones, roturas, evidencias de golpes, caídas o cualquier otra anomalía que evidencie mal trato en los equipos antes de su entrega a la Entidad. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Se han entregado 1760 equipos. |  |
| 24. Los equipos deben ser entregados, empacados en la caja original del fabricante. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 25. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por el Departamento de Antioquia para suministrar los equipos y periféricos. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 26. Las cajas de los equipos no deben exigirse para gestionar el trámite de la garantía. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 27. Las demás que sean requeridas y que guarden relación con el objeto y alcance del contrato. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 28. De acuerdo a la cantidad de equipos adquiridos por modalidad leasing, disponer de 18 equipos todo en uno, 4 portátiles y 1 workstation para reposición y poder ser utilizados como reemplazo en caso de falla de alguno de los equipos instalados, con las mismas características de los |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| equipos adquiridos; sin que generen ningún costo para el Departamento. Esta cantidad de equipos deberán estar disponibles en la ubicación definida por el Departamento, lo que implica que, si alguno de ellos es utilizado, este debe ser reemplazado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. El contratista asumirá el transporte para entrega y retirada de los equipos (finalizado el contrato). |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 30. El contratista realizara la generación de imágenes (clonación). |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 31. El contratista realizara la instalación, alistamiento y puesta a punto (ingreso en el directorio activo) de los equipos. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 32. El contratista garantizara que los equipos tengan instalado el sistema operativo ofrecido y la versión del office definida, ambos con su respectiva licencia para la vigencia del contrato. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 33. El contratista garantizara la Instalación en el puesto del usuario final. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 34. El contratista garantizara la marcación del equipo con placas adhesivas que identifiquen que es propiedad del contratista. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |
| 35. El contratista debe dar garantía de fábrica para equipos de uso corporativo, definida en las fichas técnicas, entregada en físico al momento de la entrega de los equipos, debe ser certificada y |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
| verificable con el fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. El contratista garantizara dar las actas de entrega con verificación técnica. |  | 65.79% | 65.79% | Informes de seguimiento. |  | Ninguna. |  |

## Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

Número total días de contrato = 12/12/2025 - 31/12/2027 = 749 Número de días de reporte (X) = Fecha de Inicio – Fecha de Reporte

X = 12/12/2025 - 30/06/2026 = 200

% Ejecutado = 200*100/749 = 26,70%

      - SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

      - SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

# SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista deberá además dar aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia (MA-M6-P4-005), el cual se puede consultar en la página web de la Gobernación de Antioquia, plataforma Isolucion, en el link: http://isolucion.antioquia.gov.co/PaginaLogin.aspx, módulo de Listado Maestro de Documentos.

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

# 2.1.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios u honorarios, así como de las demás erogaciones de ley, tales como prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales, riesgos laborales, y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto, el contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. | CUMPLE | Informes de Seguimiento | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 2. Suministrar todos los equipos, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada del objeto contratado dentro del plazo contractualmente establecido. | CUMPLE | Informes de Seguimiento | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation). |
| 3. Suministrar al personal el distintivo o carnet para ingresar a la Gobernación de Antioquia y mientras se encuentren dentro de las instalaciones deben utilizarlo en un lugar visible. | CUMPLE | Informes de Seguimiento | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |
| 4. Tener actualizados los aportes que establece la Ley a diferentes entidades, aportes laborales, permisos y patentes, así como cumplir con los sistemas de capacitación profesional y entrenamiento personal, y demás requisitos establecidos en el Decreto 356 de 1994 y sus normas reglamentarias. | CUMPLE | Informes de Seguimiento | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | 5. El contratista pagará los daños ocasionados por el personal dispuesto para la ejecución del contrato a los documentos y equipos de trabajo suministrados por la entidad para el desarrollo de sus funciones, así como los daños ocasionados contra los bienes e instalaciones de esta. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Se han entregado 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation) |  |
|  | 6. Asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc., durante el transporte, manejo y vigilancia de los equipos que se encuentran a cargo del CONTRATISTA. La Gobernación de Antioquia no asumirá responsabilidad alguna por tales elementos. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 7. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 8. El contratista deberá mantener constante comunicación con el supervisor designado durante la ejecución del contrato, para coordinar las directrices y lineamientos institucionales. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 9. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato informe mensual sobre las actividades realizadas en el desarrollo del objeto del contrato; este informe deberá ser soportado con herramientas que garanticen la calidad del servicio. Dicho informe debe ser entregado previo al pago de las facturas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 10. Mantener indemne al |  | CUMPLE | Informes de |  | Ninguna |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | DEPARTAMENTO respecto al desarrollo de las relaciones de orden laboral, con el personal que vincule para el cumplimiento del objeto contractual. En ningún caso el Departamento de Antioquia es solidario o responsable frente a las obligaciones laborales del personal del contratista que se dedique a la prestación del servicio. |  |  | Seguimiento |  |  |  |
|  | 11. Allegar la(s) garantía(s) con la(s) cual(es) se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido, acotando que las mismas deben ser veraces, so pena de que la entidad adelante las acciones legales que correspondan por la presunta falsedad. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 12. Mantener vigentes y actualizadas las pólizas exigidas por la Ley y por el Departamento para la prestación de sus servicios; así, como todas y cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato de leasing, deberán mantenerse vigentes durante la ejecución de este. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 13. Mantener los valores y los tiempos de entrega de los productos, bienes y servicios en los términos indicados por el Departamento en las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral del contrato. En consecuencia, los precios presentados en la propuesta económica por el contratista seleccionado serán precios fijos y |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | se mantendrán durante toda la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 15. El contratista prestará el servicio de soporte por requerimiento del supervisor del contrato designado por el Departamento de Antioquia (o por quien este delegue) y NO por solicitud de otras personas o dependencias diferentes. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 16. El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato; y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 17. Estarán a cargo del contratista, de acuerdo con el régimen tributario vigente, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 18. De acuerdo con el régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique). |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | - La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: - Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. - Reconocer y dar manejo adecuado a la información |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | recolectada en desarrollo del objeto contractual. - Responsabilizarse por la información suministrada. - Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones. En este sentido, se destaca que el contratista se obliga a cumplir, de manera estricta, con la política de protección de datos personales del Departamento de Antioquia, si hay lugar a ello, de conformidad con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 y demás normativa que regule la materia. |  |  |  |  |  |  |
|  | - El contratista, manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá aceptado con la firma del contrato que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores, miembros de Junta Directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quienes hagan sus veces: - Están incluidos en la Lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por Organismos nacionales e internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. - Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. El mandatario y/o contratista entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, la entidad adoptará las decisiones que en derecho correspondan. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | 21. Aperturar una cuenta de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos del anticipo del contrato, con firmas conjuntas entre el contratista y el Subsecretario de Servicios Administrativos. Dicha cuenta, debe generar rendimientos financieros con una tasa de interés competitiva en el mercado financiero. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 22. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos del anticipo del contrato, y suministrar mensualmente al Departamento a través de la supervisión designada una relación de la ejecución de los recursos, acompañada de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen a través de éste. Esta relación debe incluir los pagos realizados a cada proveedor o contratista y el concepto de estos. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 23. Reintegrar mensualmente al Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros generados en la cuenta constituida para el manejo del anticipo del contrato, a la cuenta indicada por el Departamento de Antioquia, de conformidad con los procedimientos establecidos por parte de la Secretaría de Hacienda. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 24. Para la liquidación del contrato será requisito indispensable que la cuenta de ahorros constituida para el manejo del anticipo se encuentre cerrada y en saldo cero (0). |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 25. El contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de esta en donde el Departamento consignará los pagos de las mensualidades del contrato de leasing. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | realizar retención alguna. |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que haga el DEPARTAMENTO por medio de sus representantes. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 27. Designar un ejecutivo de cuenta o de servicios, como enlace entre el contratista y el Departamento de Antioquia, quien debe asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato para la planeación y seguimiento a la ejecución del contrato. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 28. Elaborar registro fotográfico y/o audiovisual cuando se requiera para los informes entregables de actividades, logros y dificultades. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 29.Responder por la calidad del servicio del personal asignado que se requieran para la ejecución del contrato. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 30.Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N* de 01 de 2020 (prohibición de plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 31. En caso de que los bienes tecnológicos sean importados, el contratista deberá entregar a la Supervisión el Manifiesto de importación de todos los artículos, y este a la vez será sometido a verificación ante la DIAN. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |
|  | 32. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. |  | CUMPLE | Informes de Seguimiento |  | Ninguna |  |

Todas las obligaciones/compromisos establecidos en la cláusula - “DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras.” - del contrato o convenio que se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad por la supervisión.

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

# CUMPLIMIENTO	DE	LAS	OBLIGACIONES,	ACTIVIDADES	O	COMPROMISOS	DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones de seguimiento y control. | CUMPLE | Actas de designación de supervisión | Los supervisores designados son Diego Alexander Ríos y Gustavo Rojas |
| 2.Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato. | CUMPLE | RPCs y vigencias futuras | Ninguna |
| 3.Exigir al Contratista y la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. | CUMPLE | Informe de Seguimiento | Ninguna |
| 4 Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista. | CUMPLE | Soporte anticipo-Desembolso- 1.pdf Soporte anticipo-Desembolso- 2.pdf Soporte anticipo-Desembolso-total.pdf | Se desembolso el anticipo. |
| 5. La entidad estatal, a través del supervisor del contrato, a partir del día de la entrega de los bienes y productos solicitados, cuenta con tres (3) días hábiles siguientes para requerir al contratista sobre los bienes y productos defectuosos. | N/A | Informe de Seguimiento | Se han entregado 1760 equipos. |
| 6. Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar. | CUMPLE | Informe de Seguimiento | Ninguna |
| 7. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. | CUMPLE | Informe de Seguimiento | Ninguna |
| 8. Efectuar por escrito todas las | CUMPLE | Correo |  |

|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |  |
|  | comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios, quejas o reclamos al contratista. |  |  |  | electrónico: Solicitud Información-estado Cta-Segu-Social.pdf |  | Ninguna |  |
|  | 9. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (en el caso que aplique), conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. |  |  | CUMPLE |  |  | Han llegado a la gobernación de Antioquia 1760 equipos. |  |
|  | 10. Mantener actualizada plataforma del SECOP II. |  | la | CUMPLE | Informe de Seguimiento No 7. |  | Ninguna |  |
|  | 11. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. |  |  | CUMPLE | Correo electrónico: |  | Ninguna |  |
|  |  |  |  |  | Correo-Oficio-Informacion-Cumplimiento.pdf |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oficio-Informacion- Cumplimiento.pdf |  |  |  |
|  | 12. Otras que sean necesarias para coadyuvar a la supervisión del contrato y para la correcta ejecución contractual. ’ |  |  | CUMPLE | Informe de Seguimiento |  | Ninguna |  |

# SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $22.329.163.332 | $0 | $0 | $22.329.163.332 |
| 2. Anticipo | $8.473.278.756 | $0 | $0 | $8.473.278.756 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | $22.329.163.332 | $0 | $0 | $22.329.163.332 |

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL |  |  |  | Código: FO-M7-P6-016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Versión: 01 |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |  |
| 4. Anticipos |  | $8.473.278.756 | $0 | $0 |  | $8.473.278.756 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados a 31 de diciembre de 2025 |  | $8.473.278.756 | $0 | $0 |  | $8.473.278.756 |
| 6. Pago No2. Julio de 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 7. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS |  | $8.473.278.756 | $0 | $0 |  | $8.473.278.756 |
| 8. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) |  | $8.473.278.756 | $0 | $0 |  | $8.473.278.756 |
| 9. Recursos no ejecutados |  | $ 13.855.884.576 | $0 | $0 |  | $ 13.855.884.576 |

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

    - Se realizo una reunión presencial el 30 de diciembre con el personal de NES y la gobernación de Antioquia donde se establecieron los plazos de la entrega de los equipos.

    - Se realizó reunión por teams el día 5 de febrero con personal de Nueva Era Soluciones (Contratista), Lenovo (Fabricante de los equipos) y personal de la Gobernación de Antioquia:

Catalina Marulanda (Lenovo) Jorge Ramírez (Lenovo) Augusto Rosa (Lenovo)

Luis Valderrama (Nueva Era Soluciones) Director de proyectos (Nueva Era Soluciones)

María Cristina Giraldo (Directora TIC Gobernación de Antioquia) Fabio Andrés González (Profesional TIC Gobernación de Antioquia)

Gustavo Adolfo Rojas (Supervisor - Profesional TIC Gobernación de Antioquia) Jaime Alberto Elorza (Supervisor - Profesional TIC Gobernación de Antioquia).

Al día 30 de junio de 2026 han llegado a la gobernación de Antioquia 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation)

3	CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

# FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

En contraprestación por los insumos recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un anticipo del 37,95% del valor del contrato, equivalente a OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($8.473.278.756) y veinticuatro (24)

pagos mensuales parciales, correspondientes a las cuotas del leasing, con base en la facturación de los servicios efectivamente prestados y verificados por parte del supervisor designado. A su vez, el valor de la opción de compra de los equipos se estima en MIL SETENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

PESOS M/L ($1.066.007.836), correspondiente al 5% del valor del presupuesto oficial.

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

A su vez, el valor de la opción de compra de los equipos se estima en un 5% del valor del canon total pagado durante los 24 meses por la cantidad de equipos entregados.

Ver anexo N°04 Presupuesto oficial.

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de las factura, bajo los parámetros establecidos en la Circular K 2025090000015 del 15 de enero de 2025, de la Secretaría de Hacienda - Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellos bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

Los pagos correspondientes al leasing se realizarán mensualmente, mes vencido, entre enero de 2026 hasta diciembre de 2027, una vez presentada la factura y se realizarán dentro de los 30 días siguientes, con las respectivas autorizaciones por parte de la supervisión. En estos pagos se tendrá en cuenta la respectiva amortización del anticipo entregado al contratista en la vigencia 2025.

El Proveedor debe indicar el número de cuenta activa en Colombia y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas, los niveles de incumplimiento y las demás retenciones que sean del caso. La facturación deberá realizarse en todo caso en pesos colombianos.

NOTA: En caso de que el oferente seleccionado para el proceso de selección a desarrollar sea una persona natural, deberá cancelar la seguridad social de acuerdo con los topes establecidos por la ley sin superar los mismos, por lo que deberá cotizar sobre la base cotización mínima del cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de los ingresos, asumiendo lo reglado en el artículo 107 del Estatuto Tributario Nacional y en la circular K2017090000086 del 2/2/2017 de la Secretaria de Hacienda.

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas e impuestos de acuerdo con la Ordenanza 41 de 2020:

Estampilla Pro-Hospital 1%

Estampilla Pro-Desarrollo 0.6%.

Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%. Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.

Estampilla Pro desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4%. Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5%.

Estampilla Pro-Universidad Digital 0.4%.

Impuesto de timbre 0.5% de conformidad con el decreto 175 de 2025.

Total, porcentaje estampillas 7.8%, además se hará retención en la fuente de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se hará la retención en la fuente de acuerdo con la normativa vigente.

Habrá lugar a las excepciones establecidas en la Ordenanza 020 de 2022 y en la Ordenanza 041 de 2020.

En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los gastos, impuestos, costos de importación y/o aduaneros y/o estampillas que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo 4. Para el pago el contratista deberá allegar paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales.

El Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquía, en circular K 2017090000255 del 10 de mayo de 2017, indica entre otras:

"Se les recuerda a todos los funcionarios vinculados con la actividad contractual, que no obstante incluirse en los contratos la cláusula que establece que todos los impuestos tasas

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

y contribuciones serán a cargo del contratista, se les exhorta a su cumplimiento para que ninguno de estos ítem sean incluidos dentro de los costos que presenta el contratista al elaborar su propuesta...En especial las que se presentan de forma recurrente son las estampillas y la contribución especial las cuales en este sentido se ha pronunciado la Dirección de Impuestos Nacionales-DIAN a través de diferentes conceptos, repitiendo que dichos costos son deducibles en el proceso de liquidación de impuesto de renta por parte del contratista".

En cumplimiento de las anteriores circulares del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia, el comité asesor y evaluador del presente proceso, excluyó del cálculo del presupuesto oficial los costos de estampillas, debido a que estas son deducibles de la liquidación de impuesto de renta que presente el contratista al cual le sea adjudicado el presente proceso.

Para el pago el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

      - Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el representante legal o Revisor Fiscal.

      - Fotocopia de la cedula de revisor fiscal en caso de aplicar.

      - Tarjeta profesional del revisor fiscal en caso de aplicar.

      - Junta central de contadores vigente del revisor fiscal.

      - Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal en caso de aplicar.

      - Planilla (PILA), con fecha correspondiente al mes facturado.

Nota 1: La definición clara del objeto, es la que permite a su vez, a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, establecer la tarifa a aplicar por concepto de retención en la fuente al momento del pago, así como considerar los demás efectos tributarios y contables que se derivan del contrato como su adecuado registro en las cuentas establecidas para cada concepto.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Inicial | 12/12/2025 | $22.329.163.332 |  | 0 |  | $22.329.163.332 |
| Adiciones |  | N/A |  |  |  |  |
| Pago No.1 / Desembolso Anticipo |  |  | $8.473.278.756 | N/A | $8.473.278.756 | $13.855.884.576 |
| Pago No.2 / | 06/07/2026 |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  | $8.473.278.756 | $8.473.278.756 | $353.053.282. | $8.473.278.756 |  |

## VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El

contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula Octava “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de OCHO MIL CUATRICIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

($8.473.278.756), correspondiente al 37.95% del

valor del contrato, relacionada en el Pago No. 1 (correspondiente al anticipo).

Nota 2.: A la fecha no se han entregado los equipos y por tal motivo no se han generado cobros por el concepto de Leasing, como consecuencia, tampoco se realiza amortización al anticipo.

4	CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A. |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

En el mes de mayo de 2026 se realizaron las imágenes de los equipos todo en uno, workstation y portátiles.

En el proceso de creación de la imagen corporativa que integra el software especializado de la Secretaría de Talento Humano, se contempló la operación de la Dirección de Gestión Documental. Para ello, se incluyó la instalación, configuración y validación de los aplicativos y dispositivos requeridos.

Dentro de este proceso se implementó el aplicativo Mercurio Cliente Servidor, basado en cliente Oracle 11G x32, así como la instalación y configuración de los dispositivos suministrados por la empresa Sumimas. Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento del especialista Anderson Montes Zapata, quien apoyó la configuración de los siguientes equipos:

      - Impresoras de stickers Zebra modelos GK420T y ZD421

      - Escáner modelo FI-7600

      - Impresora Lexmark MX722adhe nivel servidor 00-ImpresionByN-GOBANT A continuación, se presentan los resultados de las pruebas realizadas:

## Aplicativo Mercurio Cliente Servidor con Cliente Oracle 11G x32

Resultados:

Con el apoyo de la funcionaria Eslendy Guerra Rodríguez, se realizaron pruebas de acceso y funcionamiento utilizando su usuario en el aplicativo. Se ejecutaron procesos de radicación y consulta, los cuales se desarrollaron de manera satisfactoria.

## Impresora de stickers Zebra modelo GK420T

Resultados:

Se realizaron pruebas de impresión desde el aplicativo Mercurio Cliente Servidor, generando un radicado que fue enviado correctamente a la impresora. El equipo produjo el sticker con radicado, logo y código de barras de manera satisfactoria.

## Impresora de stickers Zebra modelo ZD421

Resultados:

Se ejecutaron pruebas de impresión desde el aplicativo Mercurio en ambiente web. La impresora generó correctamente los stickers con radicado, logo y código de barras, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

## Escáner modelo FI-7600

Resultados:

Se realizaron pruebas de digitalización utilizando el perfil configurado previamente por el especialista de Sumimas. Los resultados fueron exitosos, evidenciando un correcto funcionamiento del dispositivo.

## Impresora Lexmark MX722adhe nivel servidor 00-ImpresionByN-GOBANT

Resultados:

Desde el perfil de usuario de la funcionaria, sin permisos de administrador, se logró agregar la impresora de manera automática sin requerir la instalación manual de controladores. Las pruebas de impresión se realizaron de forma satisfactoria.

Observación:

Todas las imágenes contarán con la instalación del drive de la impresora Lexmark MX722adhe nivel servidor 00-ImpresionByN-GOBANT.

## Conclusion:

La imagen corporativa creada cumple con los requerimientos funcionales del proceso de Gestión Documental de la Secretaría de Talento Humano.

El aplicativo Mercurio Cliente Servidor, junto con el cliente Oracle 11G x32, presentó un funcionamiento estable y adecuado durante las pruebas.

Los dispositivos suministrados por Sumimas (impresoras Zebra y escáner FI7600) fueron instalados, configurados y probados exitosamente, garantizando su operatividad.

La integración de la impresora Lexmark MX722adhe a nivel servidor se realizó correctamente sin necesidad de privilegios administrativos, lo que facilita su implementación en ambientes de usuario final.

El acompañamiento técnico del especialista fue clave para asegurar la correcta configuración y validación de los componentes.

En general, se concluye que la imagen está lista para su implementación en los equipos de la Secretaría Talento Humano, cumpliendo con los estándares requeridos.

En la imagen corporativa que integra el software especializado de la Secretaría de Hacienda, también se implementó la instalación, configuración y validación del aplicativo Mercurio Cliente Servidor, basado en cliente Oracle 11G x32, así como de los dispositivos requeridos suministrados por la empresa Sumimas:

- Impresoras de stickers Zebra, modelos GK420T y ZD421.

- Escáner modelo FI-7600.

- Impresora Lexmark MX722adhe, nivel servidor 00-ImpresionByN-GOBANT.

Todo el proceso se realizó con el acompañamiento del especialista Anderson Montes Zapata.

Esta implementación se llevó a cabo debido a que la Secretaría de Hacienda utiliza el aplicativo y los dispositivos anteriormente mencionados para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, se realizaron todas las pruebas de funcionamiento correspondientes, obteniendo resultados satisfactorios.

## Conclusiones

- Se completó satisfactoriamente la instalación, configuración y validación del aplicativo Mercurio Cliente Servidor y de los dispositivos asociados.

- Los equipos y periféricos suministrados quedaron operativos y funcionando correctamente dentro de la imagen corporativa institucional.

- Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento de la solución implementada.

- El acompañamiento técnico del especialista Anderson Montes Zapata fue fundamental para el desarrollo exitoso de la implementación.

- Al dia 30 de junio de 2026 han llegado a la gobernación de Antioquia 1760 equipos (1285 todo en uno, 405 portátiles y 70 Workstation)

|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 |
|  |  | Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021 |

5.	ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el representante legal o Revisor Fiscal.

- Fotocopia de la cedula de revisor fiscal.

- Tarjeta profesional del revisor fiscal.

- Junta central de contadores vigente del revisor fiscal.

- Planilla (PILA), con fecha correspondiente al mes de enero.

- Archivo de Excel con placa, nombre de equipo y serial de los equipos entregados hasta el 30 de junio.

Para constancia, se firma la presente acta el 06/07/2026

# GUSTAVO ADOLFO ROJAS ZULUAGA

SUPERVISOR

__________________________________________

# DIEGO ALEXANDER RIOS

SUPERVISOR