ACTA REUNIÓN 184

REUNIÓN DE REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA IPSE.

FECHA: junio 22 del 2026

HORA DE INICIO: 3:15 pm

HORA DE CIERRE: 3:45 pm

LUGAR: (Virtual) CIERRE DE ACTUALIZACION DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA. | Reunión- Unirse | Microsoft Teams

ASISTENTES:

- JUAN ESTEBAN GARCIA SOSSA, IPSE.

- RICARDO MENDEZ BARCO, IPSE.

- LEONARDO SIERRA VALDIVIESO, IPSE.

- JOSE EMELIO RAMIREZ PINEDA, Contratista GTICS

- FERNANDO ENRIQUE MEJÍA PEÑA, Contratista GTICS.

INVITADOS:

N/A

AUSENTES:

N/A

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del estado de actualización del catálogo sectorial de infraestructura por parte de la entidad adscrita (IPSE).

- Socialización de contingencias y prioridades misionales en el avance del reporte.

- Establecimiento de plazos para el reporte definitivo de cara a la Mesa TIC.

- Registro de asistencia y formalización de compromisos en las herramientas institucionales.

DESARROLLO:

El propósito principal de esta mesa de trabajo ágil fue revisar el estado de avance de la actualización del Catálogo de Elementos de Infraestructura por parte del IPSE, identificando el volumen de elementos pendientes por registrar y concertando una fecha límite de entrega para asegurar que la entidad figure con el reporte completado en la próxima Mesa TIC sectorial.

- Participantes.

- Puntos Importantes:

- Contexto de la Solicitud: Desde el Ministerio se recordó que el requerimiento formal de actualización de la infraestructura para este semestre fue enviado por correo electrónico el pasado 28 de mayo.

- Estado de la Infraestructura del IPSE: El ingeniero Leonardo Sierra confirmó la recepción de la solicitud y aclaró que, aunque se encuentran en un proceso interno de actualización de catálogos, la infraestructura general de la entidad no ha sufrido modificaciones drásticas; el cambio radica principalmente en la adición de aproximadamente 4 a 5 nuevas máquinas virtuales desplegadas recientemente.

- Justificación de Retrasos: Se expuso por parte de la entidad que debido a prioridades y funciones estrictamente misionales del IPSE, el cargue no se había consolidado a la fecha. El equipo de arquitectura del Ministerio validó estas contingencias, señalando que la reunión urgente buscaba precisamente "prender alarmas" antes del cierre de mes para evitar que las tareas operativas diarias aplazaran este reporte sectorial relevante.

- Continuidad del Instrumento: El Ministerio ratificó que se conserva exactamente la misma estructura técnica y metodológica del instrumento enviado con anterioridad, garantizando una dinámica de cargue ágil y directa para evitar reprocesos administrativos.

- Hito de Control Sectorial: Se enfatizó la urgencia de contar con el inventario cerrado a más tardar antes del martes 30 de junio, dado que la semana entrante se llevará a cabo la Mesa TIC, espacio donde es indispensable presentar el indicador de cumplimiento de la entidad totalmente chequeado.

Grabación: Resumen: CIERRE DE ACTUALIZACION DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA.lunes, 22 junio | Reunión | Microsoft Teams

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Consolidar la actualización del catálogo técnico e incluir las nuevas máquinas virtuales, manteniendo la estructura habitual, para remitirlo formalmente por correo electrónico. | Ing. Leonardo Sierra (IPSE) | Mañana, martes 23 de junio de 2026, a más tardar a las 3:00 p.m. |
| N/A | N/A | N/A |

Firma el acta: Líder (Ingeniero Fernando Enrique Mejía Peña)

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| FERNANDO ENRIQUE MEJÍA PEÑA. | Contratista GTICS. |  |

Elaboró acta: Fernando Enrique Mejía Peña. Contratista GTICS.